Plán péče

o

přírodní rezervaci

Kulivá hora

na období

2024–2029

Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Realizaci plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný ke schválení péče, a to v součinnosti s vlastníky a nájemci dotčených pozemků postupy podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Obsah

1. Základní údaje o zvláště chráněném území	1

1.1 Základní identifikační údaje	1

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR	1

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí	2

Číslo parcely podle KN	2

Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí	2

Druh pozemku podle KN	2

Způsob využití pozemku podle KN	2

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma	3

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany	3

1.6 Kategorie IUCN	4

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ	4

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu	4

1.7.2 Předmět ochrany – současný stav	4

1.8 Cíl ochrany	5

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany	8

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů	8

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů	8

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů	9

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti	15

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti	16

2.3	Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy	17

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch	17

2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích	17

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích	18

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody	18

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup	19

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize	22

3. Plán zásahů a opatření	23

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ	23

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání	23

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území	29

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností	29

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu	29

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území	29

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností	29

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území	30

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území	30

4. Závěrečné údaje	31

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)	31

4.2 Použité podklady a zdroje informací	31

5. Přílohy	34

# 1. Základní údaje o zvláště chráněném území

## 1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:						547

kategorie ochrany:						přírodní rezervace

název území:							Kulivá hora

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:	výnos

orgán, který předpis vydal: 					Ministerstvo kultury ČSR

číslo předpisu: 						č. j. 17 978/72

datum platnosti předpisu:					29. 12. 1972

datum účinnosti předpisu: 					20. 03. 1973

## 1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR

kraj:								Středočeský

okres:								Praha západ

obec s rozšířenou působností:				Černošice

obec s pověřeným obecním úřadem:				Černošice

obec:								Třebotov

katastrální území:						Třebotov

Příloha:

M1 – Orientační mapa s vyznačením území

## 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: Třebotov 770396

| # Číslo parcely podle KN | # Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | # Druh pozemku podle KN | # Způsob využití pozemku podle KN | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149/2 |  | lesní pozemek |  | 1912 | 1474 |
| 149/3 |  | lesní pozemek |  | 8503 | 4998 |
| 150/1 |  | lesní pozemek |  | 132846 | 100767 |
| 476/1 |  | lesní pozemek |  | 375266 | 103315 |
| 150/9 |  | lesní pozemek |  | 156 | 156 |
| 466/1 |  | lesní pozemek |  | 30020 | 12496 |
| 466/16 |  | lesní pozemek |  | 103 | 103 |
| St. 724 |  | zastavěná plocha a nádvoří |  | 57 | 57 |
| Celkem |  | 223366 |  |  |  |

* výměra neúplných parcel zjištěna měřením v GISu

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.

Příloha:

M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

## 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

| Druh pozemku | ZCHÚ plocha v ha | OP plocha v ha | Způsob využití pozemku | ZCHÚ plocha v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesní pozemky | 22,3309 | - |  |  |
| vodní plochy | - | - | zamokřená plocha | - |
|  |  |  | rybník nebo nádrž | - |
|  |  |  | vodní tok | - |
| trvalé travní porosty | - | - |  |  |
| orná půda | - | - |  |  |
| Ostatní zemědělské pozemky | - | - |  |  |
| ostatní plochy | - | - | neplodná půda | - |
|  |  |  | ostatní způsoby využití | - |
| Zastavěné plochy a nádvoří | 0,0057 | - |  |  |
| plocha celkem | 22,3366 | - |  |  |

Ve vyhlašovacím výnosu PR Kulivá hora je vymezení provedeno na základě lesního hospodářského plánu pro VULHM Zbraslav-Strnady, polesí Černošice  k 1. 1. 1962 a to vyjmenováním porostních skupin. Výměra uvedená ve vyhlašovací dokumentaci je 22,23 ha. Porovnáním podkladu lesnické mapy (s porostními skupinami uvedenými ve výnosu) a vytvořením GIS vrstvy nad digitální katastrální mapou byla zjištěna skutečná výměra 22,3360 ha.

## 1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

národní park:						-

chráněná krajinná oblast (včetně zóny):		Český kras, I. zóna

překryv s jiným typem ochrany:			Národní geopark Barrandien

mezinárodní statut ochrany:				-

Natura 2000

ptačí oblast:						-

evropsky významná lokalita:				CZ0210409 - Kulivá hora

## 1.6 Kategorie IUCN

IV – území pro péči o stanoviště/druhy

## 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

### 1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Ochrana význačných lesních a rostlinných společenstev a vápencových skalních stepí Českého krasu.

### 1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

A. ekosystémy

| ekosystém | rozloha (ha) | podíl plochy v ZCHÚ (%) | popis ekosystému | kód předmětu ochrany* | přírodní stanoviště EVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L3.1 Hercynské dubohabřiny | 6 | 27 | Ve stromovém patře převážně výmladkového původu dominuje dub zimní a habr, přimíšena je babyka, lípa a buk. V druhově bohatém bylinném patře dominuje ostřice prstnatá, hojná je ostřice horská, hrachor jarní, hrachor černý, jaterník trojlaločný, prvosenka jarní, lilie zlatohlávek, vzácně okrotice bílá. Na části rozlohy dubohabřiny obsahují i druhy mochnových doubrav (biotop L6.4) – například srpici barvířskou, bělozářku větevnatou a válečku prapořitou. | ab | 9170 |
| L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy | 3,2 | 14 | Zapojené až silně rozvolněné doubravy s mozaikami trávníků a bohatým keřovým patrem. Ve stromovém patře dominuje dub zimní a habr, místně převažuje i dub pýřitý. Hojný je dřín. V druhově bohatém bylinném patře dominuje ostřice nízká, případně válečka prapořitá, přítomny diagnostické druhy kamejka modronachová, silenka hajní, plamének přímý, mařinka barvířská, bělozářka větvitá, penízek horský, chrpa chlumní, oman srstnatý, významný výskyt hrachoru panonského chlumního a lněnky bavorské. | ab | 91H0* |
| L4 Suťové lesy | 4,7 | 21 | Ve stromovém patře dominuje javor mléč a jasan. Stanoviště suťových lesů dnes zaujímají částečně mladé kultury jasanu po odstraněných výsadbách smrku. Vzácně se vyskytuje oměj vlčí mor. | ab | 9180* |
| L2.2 Jasanovo-olšové luhy | 0,25 | 0,1 | Ve stromovém patru dominuje jasan ztepilý a olše lepkavá. V bylinném patru blatouch bahenní, řeřišnice hořká, čarovník pařížský, dymnivka dutá, oměj vlčí mor. | a |  |
| T3.3D Úzkolisté suché trávníky | 0,4 | 1,7 | Suché trávníky s dominující ostřicí nízkou, vousatkou prstnatou nebo kostřavou walliskou a bělozářkou větevnatou, koniklecem lučním, místně s kavylem Ivanovým a k. vláskatým. Do biotopu trávníků jsou pojímány i nízké křoviny na přechodu k teplomilným doubravám, především třešně křovité a skalníku celokrajného. | a | - |
| T3.1 Skalní trávníky s kostřavou sivou | 0,27 | 1,2 | V rozvolněných skalních trávnících dominují byliny mochna jarní, česnek chlumní horský a sesel sivý. Významný je výskyt hlaváče šedavého a vlnice chlupaté, dále sukulentů a jednoletek (rozchodníků a huseníků). | ab | 6190 |
| T3.2 Pěchavové trávníky | 0,1 | 0,4 | Rozvolněné trávníky s dominující pěchavou, dále s bělozářkou větevnatou, česnekem chlumním horským, penízkem horským a koniklecem lučním. | ab | 6190 |
| S2A Pohyblivé otevřené vápencové sutě | 0,06 | 0,1 | Velmi maloplošný výskyt na jižních svazích nad potokem Švarcavou v rámci suťových lesů s výskytem kakostu smrdutého, rozchodníku bílého a tolity lékařské. | ab | 8160* |

*kód předmětu ochrany:

a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

b = předmět ochrany překrývající se EVL/PO (je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb., hvězdičkou (*) jsou označena prioritní stanoviště a druhy)

## 1.8 Cíl ochrany

A. ekosystémy

| ekosystém | cíl ochrany | indikátory cílového stavu |
| --- | --- | --- |
| L3.1 Hercynské dubohabřiny | Prosvětlené, strukturně rozrůzněné porosty, s druhově bohatým a pokryvným bylinným patrem | - min. rozloha biotopu 6 ha (zmenšení je možné nahrazením teplomilnými doubravami) - absence smrku, modřínu, akátu a borovice černé - zápoj korunového patra v průměru do 80 %, přítomnost roztroušených světlin - výskyt lilie zlatohlávku, medovníku meduňkolistého, okrotice bílé |
| L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy | Rozvolněné porosty s bohatým bylinným patrem, mozaikovitě mezernaté, s nezastíněnými plochami s druhy suchých trávníků. | - min. rozloha biotopu 3 ha - absence akátu, modřínu a borovice černé - výskyt kamejky modronachové, plaménku přímého, mařinky barvířské, bělozářky větvité, penízku horského, chrpy chlumní, omanu srstnatého, hrachoru panonského chlumního, lněnky bavorské - zachování starých solitérů dubu pýřitého |
| L4 Suťové lesy | Porosty bez geograficky nepůvodních a stanovištně nevhodných druhů dřevin a bylin, s dostatkem mrtvého dřeva pro bezobratlé a houby. | - min. rozloha biotopu 5 ha - absence smrku, modřínu a akátu - absence netýkavky malokvěté a případných dalších invazních druhů rostlin -přítomnost odumřelého padlého dřeva o objemu alespoň 5 % dřevní hmoty - výskyt oměje vlčího moru |
| L2.2 Jasanovo-olšové luhy | Porosty bez geograficky nepůvodních a stanovištně nevhodných druhů dřevin a bylin. | - min. rozloha biotopu 0,2 ha - absence smrku - absence netýkavky malokvěté, křídlatky a případných dalších invazních druhů rostlin - výskyt dymnivky duté |
| Stepní trávníky na vápenci (komplex úzkolistých suchých trávníků T3.3D, pěchavových trávníků T3.2, skalních trávníků s kostřavou sivou T3.1, vegetací sukuletntů a efemér T6.2 a nízkých teplomilných křovin K4A, K4C) | Stepní trávníky o dostatečné rozloze, s přirozenou mozaikovitou strukturou a přechody v rozvolněnou doubravu, odpovídající mělčím a hlubším půdám, bez výskytu invazních druhů a se zastoupením roztroušených křovin na malé části plochy. | - min. rozloha všech typů stepních trávníků 0,7 ha - absence borovice černé a akátu - pokryvnost roztroušených křovin max. do 20 % - pokryvnost bylinného patra alespoň 20 % - výskyt kavylů, chrpy chlumní, koniklece lučního, omanu srstnatého, pěchavy vápnomilné, česneku chlumního horského, netřesku výběžkatého, tolice nejmenší, huseníku ouškatého, skalníku celokrajného, třešně křovité, lociky vytrvalé - Lactuca perennis, rozchodníku bílého - Sedum album, seselu sivého - Seseli osseum, hlaváče šedavého - Scabiosa canescens |
| S2A Pohyblivé otevřené vápencové sutě | Otevřené plochy nezarostlé dřevinami a nezazemněné. | - min. rozloha biotopu 0,06 ha - absence dřevin |

# 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

## 2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

### 2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

PR Kulivá hora se nachází na levém břehu potoka Švarcava, který se významně podílí na utváření reliéfu terénu. Terén je z větší části tvořen příkrými svahy s převážně jižní expozicí. Mohutný skalní výchoz ve vrcholové partii Kulivé hory je tvořen disharmonicky zvrásněnými vápenci lochkovského souvrství (nejnižší devon). Nad místem levostranného přítoku Švarcavy vystupují vápence dvorecko -prokopské, které náleží již stupni pragu. Zde rovněž začíná opěrný profil spodním devonem, který zahrnuje zlíchovské souvrství s jemně zrnitými šedými vápenci. Ve svrchní části souvrství postupně přibývá vložek vápnitých břidlic, které postupně převládají a přecházejí do dalejských břidlic. Přechod z karbonátové sedimentace do sedimentace břidlic je názorně vidět v lůmku SV od bývalého Trousílkova mlýna (dříve Pekárkův mlýn, Pekarowitz). Tato lokalita byla známa již z doby J. Barranda a z hlediska paleontologie a stratigrafie má mezinárodní význam. Nepatrný plošný rozsah mají též čtvrtohorní uloženiny, v dolní části přítoku Švarcavy v rokli mezi západní a střední částí rezervace jsou drobné pěnovcové kaskády. Nadmořská výška území se pohybuje mezi 268 m (jižní cíp rezervace u potoka Švarcava) a 362 m (vrchol Kulivé hory).

Převládajícím lesním společenstvem jsou habrové doubravy a to na plošinách, svazích a jejich táhlých úpatích na půdách mírně vlhkých, místy na sprašových hlínách (soubory lesních typů 1W, 2W, 2H). Na příkrých suťových svazích obohacených humusem převládají půdy typu rendziny, v porostech je významně zastoupen jasan (soubory lesních typů 2A, 3J). Na kamenitých svazích s jižní expozicí se nacházejí cenné dealpínské bory a skalní stepi (SLT 0X). Habrové doubravy mají často charakter nízkého nebo středního lesa. Vysoký podíl výmladkové složky mají především porosty na příkrých kamenitých svazích (SLT 2A,3J). Zastoupeny jsou též porosty akátu a borovice černé, v současné době již v mýtním věku. U smrkový porostů došlo v minulých pěti letech k jejich téměř kompletnímu odumření a zastoupení smrku kleslo téměř na nulu.

Fytocenologicky patří habrové doubravy k hercynským dubohabřinám Melampyro nemorosi-Carpinetum. Vyznačují se bohatým bylinným patrem s hojnými hájovými druhy ostřicí prstnatou (Carex digitata), ostřicí horskou (Carex montana), hrachorem jarním (Lathyrus vernus), hrachorem černým (Lathyrus niger), jaterníkem trojlaločným (Hepatica nobilis), prvosenkou jarní (Primula veris) a lilií zlatohlávkem (Lilium martagon), vzácně s okroticí bílou (Cephalanthera damasonium). Tato společenstva přecházejí nad skalními ostrohy v jižní části území (porostní skupina 18D10) nebo střední části (18F11) do lesostepní šípákové doubravy s hrachorem panonským chlumním (Lathyrus pannonicus subsp. collinus), třemdavou bílou (Dictamnus albus), lněnkou bavorskou (Thesium bavarum), penízkem horským (Thlaspi montanum) a bělozářkou větvitou (Anthericum ramosum). Teplomilná doubrava se v ochuzené formě vyskytuje i na hřbítku na západním okraji rezervace. Na prudkých a skalnatých svazích ukloněných k jihu a jihozápadu stromové patro ustupuje mozaice suchých a skalních trávníku s dominující ostřicí nízkou (Carex humilis) a kostřavou walliskou (Festuca valesiaca), s řebříčkem panonským (Achillea pannonica), chrpou chlumní (Centaurea triumfettii), locikou vytrvalou (Lactuca perennis), kavylem Ivanovým a vláskatým (Stipa pennata, S. capillata), vlnicí chlupatou (Oxytropis pilosa), hlaváčem šedavým (Scabiosa canescens), žluťuchou menší (Thalictrum minus), koniklecem lučním českým (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), česnekem chlumním horským (Allium senescens subsp. montanum), třešní křovitou (Prunus fruticosa), jalovcem obecným (Juniperus communis) a jednoletými huseníkem ouškatým (Arabis auriculata), ožankou hroznatou (Teucrium botrys) a rozrazilem časným (Veronica praecox).

Vlhké svahy nad potokem Švarcavou, stíněné blízkým horizontem masivu Hradinovského kopce, jsou porostlé svahovými javořinami a jaseninami s maloplošnými výskyty pohyblivých vápencových sutí. Vlastní potok Švarcavu doprovázejí fragmenty lužního lesa v podrostu s orsejem cibulkonosným (Ficaria bulbifera), plicníkem tmavým (Pulmonaria obscura) nebo sasankou pryskyřníkovitou (Anemone ranunculoides).

Při hraničních cestách a podél potoka do území pronikají nitrofilní a ruderální vlhkomilné druhy rostlin, například zlatobýl kanadský (Solidago canadensis). Na hranici ZCHÚ vyskytuje křídlatka – Reynoutria sp. div. Od roku 1998 se provádějí zásahy proti jejímu šíření a její výskyt se monitoruje.

Kulivá hora je lokalitou teplomilných hub listnatých lesů, jako např. z lupenatých dnes velmi vzácné mykorhizní muchomůrky císařky (Amanita caesarea) a vzácné vláknice tmavonohé (Inocybe atripes); z řady vzácných mykorhizních hřibovitých je odtud znám např. hřib Fechtnerův (Boletus fechtneri), h. bronzový (B. aereus), h. medotrpký (B. radicans), drobný hřib pružný (Aureoboletus gentilis) aj.

Z bohaté fauny bezobratlých jsou významné především reliktní druhy teplomilných doubrav, rozvolněných lesních porostů a stepních či lesostepních formací. Patrně největší pozornost byla doposud věnována motýlům. Ze zvláště chráněných druhů zde žijí otakárek fenyklový (Papilio machaon) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius). Zajímavý je výskyt vřetenušky čičorkové (Zygaena ephialtes) ve dvou barevných formách. Cennější než u druhů výše jmenovaných jsou však nálezy několika zástupců skupiny tzv. mikrolepidopter, např. drobníčka Stigmella eberhardi, který byl v rámci Čech zjištěn pouze na několika málo lokalitách. Z dalších skupin lze jmenovat např. vzácnou saranči Stenobothrus crassipes nebo kriticky ohrožené mandelinky Timarcha goettingensis a Labidostomis lucida. Tyto druhy však nebyly na lokalitě dlouhodobě potvrzeny, není však vyloučené, že zde přežívají a pouze unikají pozornosti.

Žijí zde čtyři druhů obojživelníků, z nichž nejvýznamnější je výskyt mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) v přítoku Švarcavy a výskyt skokana štíhlého (Rana dalmatina). Z plazů se zde vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka hladká (Coronella austriaca). Hnízdí tu nejméně 77 druhů ptáků. Kromě ledňáčka říčního (Alcedo atthis), který na Švarcavu zalétá za potravou, obývají okolí potoka také konipas horský (Motacilla cinerea) a k. bílý (Motacilla alba). Na lesy jsou vázáni především šplhavci, jako jsou datel černý (Dryocopus martius), krutihlav obecný (Jynx torquilla) a strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) a s. malý (Dryobates minor). Bylo zde zjištěno 33 druhů savců, jmenujme především jezevce lesního (Meles meles) v území jsou dva jeho velké hrady), nebo hojnou kunu lesní. Stromové dutiny u nedalekého rybníka Pekárek a podél toku Švarcavy obývá několik druhů netopýrů. V území se též pohybuje stádo muflonů (Ovis musimon).

### 2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů

| druh | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení* | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| dřín obecný (Cornus mas) | O | NT | hojně v teplomilných doubravách až suchých trávnících, roztroušeně vyznívá až do dubohabřin na plošinách až severně orientovaných svazích |
| dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos) |  | VU | 20 jedinců na mělké půdě na stepičce DP 2 v západní části |
| růže galská (Rosa gallica) |  | VU | roztroušeně v teplomilných doubravách, částečně i dubohabřinách |
| silenka hajní (Silene nemoralis) |  | EN | vzácně ve stepních trávnících a teplomilných doubravách ve střední části; zaznamenána naposledy v roce 2011, je možné, že v současnosti přehlížena či zaměněna s běžnou silenkou nicí (Silene nutans) |
| dub pýřitý (Quercus pubescens) | O | NT | roztroušeně v teplomilných doubravách a JV části, roztroušeně i ve stepních trávnících ve střední a JV části |
| hrachor panonský chlumní (Lathyrus pannonicus subsp. collinus) | KO | EN | roztroušeně v rozvolněných teplomilných doubravách v JV části |
| chrpa chlumní (Centaurea triumfettii) | O | NT | roztroušeně ve stepních trávnících a teplomilných doubravách v JV části a ve stepních trávnících na skalnatém svahu ve střední části |
| kavyl Ivanův (Stipa pennata) | O | NT | roztroušeně v suchých trávnících v Z, střední i JV části |
| koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) | SO | VU | roztroušeně ve stepních trávnících a tepomilných doubravách v Z, střední i JV části |
| kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) | O | NT | skalní výchoz na okraji šípákové doubravy v JV části; jediný nález z roku 1999 |
| lilie zlatohlávek (Lilium martagon) | O |  | roztroušeně v dubohabřinách a teplomilnách doubravách |
| lněnka bavorská (Thesium bavarum) |  | VU | vzácně ve stepním trávníku a teplomilné doubravě v JV části |
| okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) | O | NT | dubohabřiny, vzácně |
| oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum) | O |  | vzácně podél Švarcavy a jejích levostranných přítoků |
| plamének přímý (Clematis recta) | O | NT | roztroušeně v teplomilných doubravách ve střední a JV části |
| tomkovice jižní (Hierochloë australis) |  | NT | vzácně v teplomilné doubravě/dubohabřině při hřebínku v Z části, asi 50 jedinců |
| třešeň křovitá (Prunus fruticosa) |  | EN | roztroušeně na skalních výchozech v střední i východní části; celkem asi 100 keřů |
| vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) | O | VU | vzácně v teplomilných doubravách až dubohabřinách |
| vstavač nachový (Orchis purpurea) | SO | EN | asi 60 jedinců v šipákové doubravě v JV části u hranice PR kolem roku 2000, v současnosti ověřen v blízkém okolí rezervace, lze předpokládat i na území rezervace |
| krásnice červená (Caloplaca rubelliana) |  | CR | vápníkem obohacené silikátové skály – silicit ve vápenci; několik stélek 10 x 10 mm; na JV skalním hřbítku. V kontextu ČR vzácný druh. |
| krásnice (Caloplaca flavescens) |  | VU | kolmé vápencové skály; desítky stélek různého stáří; hlavně pod vyhlídkou na JV skalním hřbítku |
| hávnatka psí (Peltigera canina agg.) |  | VU | rozvolněný dubový les; 3 stélky 10 x 12 cm; východní část západního skalního hřbítku |
| hávnatka rovnovážná (Peltigera horizontalis) |  | EN | rozvolněný dubový les; desítky stélek na ploše 3 x 3 m; střední skalní hřbítek |
| Porpidinia tumidula |  | VU | kolmé vápencové skály; vzácně; střední a JV skalní hřbítek. V kontextu ČR vzácný druh. |
| dutohlávka srostloplodá (Cladonia symphycarpia) |  | VU | Skalní stepi; hojně; skalní hřbítky a Z část PR |
| dutohlávka (Cladonia foliacea (incl. Cl. convoluta)) |  | VU | Skalní stepi; roztroušeně; Z část PR a Z skalní hřbítek |
| terčovka Jeckerova (Punctelia jeckeri) |  | VU | Na jasanech a dubech; hojně; Z část PR a Z skalní hřbítek |
| muchomůrka císařská (Amanita caesarea) | KO | EN | pod duby (i smíšené lesy) |
| vláknice tmavonohá (Inocybe atripes) |  | DD | pod duby a habry |
| hřib Fechtnerův (Boletus fechtneri) | KO | EN | pod duby a buky |
| hřib bronzový (Boletus aereus) |  | VU | pod duby |
| hřib pružný (Aureoboletus gentilis) |  | VU | pod duby a buky |
| hřib nachový (Boletus rhodoxanthus) |  | CR | 1 plodnice r. 2017, teplomilné doubravy, dubohabřiny |
| oblanka velká (Cylindroiulus luridus) |  | NT | listnaté lesy, v tlejících pařezech a dřevě, pod listovým opadem, roztroušeně po celém území |
| svinulka žebrovitá (Trachyspahera costata) |  | VU | okraje lesů, pod tlejícím dřevem a listovým opadem, roztroušeně po celém území |
| zeměnka skrytá (Brachychaetuma bradeae) |  | VU | zejména jeskyně, troglofilní živočich, roztroušeně po celém území |
| vřetenatka lesklá (Bulgarica nitidosa) |  | NT | endemit povodí dolní Berounky, skalní stepi, hojný výskyt |
| žitovka obilná (Granaria frumentum) |  | NT | skalní stepi, hojný výskyt |
| bělásek hrachorový (Leptidea sinapis) |  | NT | suché křovinaté stráně a skalní lesostepi, roztroušeně |
| bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla) | O | NT | okraje a světliny listnatých lesů, běžně na většině území |
| běloskvrnáč pampeliškový (Amata phegea) |  | NT | bezlesí, světlé lesy, hojný výskyt |
| dlouhozobka zimolezová (Hemaris fuciformis) |  | VU | lesní okraje a světliny s porosty zimolezu, jednotlivě |
| hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia) |  | NT | okraje lesů a lesních cest, lesní louky, světliny a průseky, výjimečně stepi, jednotlivě |
| hřbetozubec Milhauserův (Harpyia milhauseri) |  | VU | dubové lesy nebo smíšené lesy s příměsí dubu, poměrně běžně na celém území |
| hřbetozubec plachý (Peridea anceps) |  | NT | listnaté lesy a světliny, zejména doubravy, poměrně běžně na celém území |
| lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae) | O | EN | skalní stepi, lesostepi, roztroušeně |
| modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis) |  | VU | raně sukcesní plochy, jednotlivě |
| modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) |  | VU | skalní stepi, kamenité stráně, poměrně běžně |
| okáč metlicový (Hipparchia semele) |  | CR | skalní stepi, raně sukcesní plochy, pouze historické údaje bez recentních nálezů, druh se vyskytuje nedaleko PR a jeho případná expanze zpět na území tak není vyloučená |
| okáč skalní (Chazara briseis) | SO | CR | skalní stepi, raně sukcesní plochy, pouze historické údaje bez recentních nálezů, druh je v PR i celém Českém krasu považován za vyhynulého |
| okáč strdivkový (Coenonympha arcania) |  | NT | okraje lesů, řídké listnaté lesy a křovinaté lesostepi, poměrně hojný výskyt |
| osenice šedokřídlá (Dichagyris forcipula) |  | VU | skalní stepi, jednotlivě |
| ostruháček ostružinový (Callophrys rubi) |  | NT | lesostepi, světliny, lesní okraje, roztroušeně |
| ostruháček trnkový (Coenonympha arcania) |  | VU | suché teplé křovinaté stráně s jižní expozicí, stepi s přítomností křovin v teplých oblastech, poměrně hojně |
| otakárek fenyklový (Papilio machaon) | O |  | lesostepi, bezlesí, roztroušeně |
| otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) | O | NT | skalní stepi, lesostepi, výslunné stráně, roztroušeně |
| pestrobarvec petrklíčový (Hamaeris lucina) |  | EN | lesní louky a světliny listnatých lesů, jednotlivě až roztroušeně |
| soumračník skořicový (Spialia sertorius) |  | VU | skalnaté stepi, jižně orientované krátkostébelné stepní stráně v teplých oblastech, jednotlivě |
| vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes) |  | NT | lesostepi, výslunné lesní okraje, roztroušeně |
| žluťásek jižní (Colias alfacariensis) |  | VU | skalní stepi, lesostepi, xerofilní louky, hojně |
| Agrilus convexicollis |  | VU | skalní stepi, kamenité stráně, roztoušeně |
| Ampedus rufipennis |  | VU | pod kůrou, vývoj v odumřelém, trouchnivějícím dřevě, poměrně běžněě |
| blanočlenec červenonohý (Hymenalia rufipes) |  | NT | pod kůrou, vývoj v odumřelém, trouchnivějícím dřevě, roztoušeně |
| Brachygonus megerlei |  | VU | pod kůrou, vývoj v odumřelém, trouchnivějícím dřevě, roztoušeně |
| Eucnemis capucina |  | EN | pod kůrou, vývoj v odumřelém, trouchnivějícím dřevě, jednotlivě |
| hrotnatec tesaříkovitý (Pseudocistela ceramboides) |  | VU | pod kůrou, vývoj v odumřelém, trouchnivějícím dřevě, roztoušeně |
| hubojed čárkovaný (Mycetochara maura) |  | NT | pod kůrou, vývoj v odumřelém, trouchnivějícím dřevě, roztroušeně |
| krajník hnědý (Calosoma inquisitor) | O |  | zachovalé listnaté lesy, poměrně běžně |
| Mycetophagus fulvicollis |  | VU | pod kůrou, vývoj v odumřelém, trouchnivějícím dřevě, roztroušeně |
| Ptinus coarcticollis |  | NT | pod kůrou, vývoj v odumřelém, trouchnivějícím dřevě, roztroušeně |
| roháč obecný (Lucanus cervus) | O | VU | světlé teplomilné doubravy, lesostepi se solitérními duby, hojný výskyt |
| Stenagostus rufus |  | NT | pod kůrou, vývoj v odumřelém, trouchnivějícím dřevě, roztroušeně |
| vrubounek Schäfferův (Sisyphus schaefferi) | O | VU | lesostepi, bezlesí, vývoj v trusu býložravců, poměrně hojný výskyt |
| zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta) | SO | VU | bezlesí, vývoj v půdě na odumřelých zbytcích rostlin, roztroušeně |
| zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) | O |  | bezlesí, vývoj v půdě na odumřelých zbytcích rostlin, hojný výskyt |
| ropucha obecná (Bufo bufo) | O | VU | vyskytuje se ojediněle, při rozmnožování jednotliví jedinci zaznamenáni v tůňkách potoka. Vhodným místem pro rozmnožování ropuchy obecné je rybník Pekárek, nacházející se při západní hranici PR. |
| skokan štíhlý (Rana dalmatina) | SO | NT | běžný druh, který v posledním desetiletí početně přibývá. K rozmnožování dochází v tůních potoka Švarcavy. |
| skokan hnědý (Rana temporaria) |  | VU | v dřívějších dobách běžný druh, který v posledním desetiletí početně značně ubývá. K rozmnožování dochází v tůních potoka Švarcavy. |
| mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) | SO | VU | v roce 2016 poslední nález larev mloka skvrnitého na přítocích toku Švarcavy |
| slepýš křehký (Anguis fragilis) | SO | NT | vyskytuje se jednotlivě po celém území, především podél cest a na holinách. |
| ještěrka obecná (Lacerta agilis) | SO | VU | v území nejběžnější z plazů, vyskytující se na pasekách a holinách, popř. skalních výchozech a při okrajích cest. Poslední dobou z území rychle mizí. |
| užovka hladká (Coronella austriaca) | SO | VU | ojediněle nalézaný druh na stepních lokalitách (skalní výchozy). |
| netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus) | SO |  | akusticky detekován, pravděpodobně se zde nachází mateřská kolonie. |
| netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) | SO |  | akusticky detekován, pravděpodobně se zde nachází mateřská kolonie. |
| netopýr večerní (Eptesicus serotinus) | SO |  | akusticky detekován, pravděpodobně se zde nachází mateřská kolonie. |
| netopýr vodní (Myotis daubentonii) | SO |  | v oblasti jeden z nejběžnějších druhů netopýrů, akusticky detekován, pravděpodobně se zde nachází mateřská kolonie. |
| netopýr rezavý (Nyctalus noctula) | SO |  | akusticky detekován, mateřská kolonie mimo MZCHU (Solopisky, Černošice, Třebotov). |
| netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) | SO |  | velmi vzácný druh, v území byl akusticky detekován, pravděpodobně se zde nachází mateřská kolonie. |
| netopýr vousatý (Myotis mystacinus) | SO |  | akusticky detekován, pravděpodobně se zde nachází mateřská kolonie. Pomocí detektoringu špatně rozlišitelný druh od netopýra Brandtova. |
| netopýr černý (Barbastella barbastellus) | KO |  | v oblasti jeden z nejběžnějších druhů netopýrů, akusticky detekován, pravděpodobně se zde nachází mateřská kolonie. |
| veverka obecná (Sciurus vulgaris) | O | DD | běžný druh, který má velké početnostní výkyvy. |
| krahujec obecný (Accipiter nisus) | SO | VU | v území hnízdí každoročně v počtu několika párů (3–5 párů). |
| jestřáb lesní (Accipiter gentilis) | O | VU | ojediněle hnízdící druh. V území hnízdí každoročně v počtu do 2 párů. |
| strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) | O | VU | v Českém krasu pomístně rozšířený druh po celém území. V PR Kulivá hora hnízdí několik párů ve starších listnatých, především bukových lesích. Odhad pro PR Kulivá hora a okolí je do 3 párů. |
| strakapoud malý (Dryobates minor) |  | VU | PR Kulivá hora patří mezi pravidelná hnízdiště tohoto druhu. Každoročně zde hnízdí 1– páry v porostech podél toku potoka Švarcavy. |
| ledňáček říční (Alcedo atthis) | SO | VU | v území nehnízdí. Většinou se jedná o jednotlivé juvenilní ptáky zaletující za potravou na potok Švarcavu a rybník Pekárek. |
| výr velký (Bubo bubo) | O | EN | v území ojediněle hnízdí v počtu 1 páru, většinou přímo na Kulivé hoře. |
| krkavec velký (Corvus corax) | O |  | v současné době běžný druh, který se stále šíří. V PR Kulivá hora hnízdí nepravidelně v počtu jednoho páru. |
| lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) |  | NT | v Českém krasu běžný druh pěvce, který obývá listnaté lesy s množstvím malých stromových dutin. V PR Kulivá hora hnízdí do 10 párů. |

* podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění: KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, 
O – ohrožený.

** podle červených seznamů:

Cévnaté rostliny, houby, bezobratlí, obratlovci: CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje; podle Grulich & Chobot (2017), Holec & Beran (2006), Hejda et al. (2017), Chobot & Němec (2017),

### 2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti

a) abiotické disturbanční činitele

Z abiotických činitelů výrazně působí především sucho. To způsobilo v posledních deseti letech téměř úplné odumření smrkových porostů. Sucho působí i na dubové porosty, které v suchém období v letech 2015-2019 nebyly schopné zachovat dostatečný transpirační proud a zásobovat korunové části stromů vodou zhruba již od počátku srpna a v důsledku toho došlo k zaschnutí listového aparátu a předčasnému ukončení vegetační doby pro duby a tím prosvětlení pro bylinné patro. Místně dochází k polomům menších skupin nebo jednotlivých stromů, což zvyšuje prostorovou variabilitu porostů a vede k porostním mezerám vhodným pro bylinné druhy. Velmi prudké svahy s jemnými vápencovými drolinami jsou udržované otevřené a se sporým porostem vlivem dílčích sesuvů.

b) biotické disturbanční činitele

Z biotických disturbancí působí v území jarním žírem obaleč dubový a v posledních letech také bekyně velkohlavá. V minulosti tracheomykózou oslabené dubové porosty v kombinaci s důsledky sucha jsou více náchylné k šíření těchto sekundárních činitelů.

V širším území se pohybuje muflonní zvěř, které sporadicky navštěvuje i území rezervace a působí škody na zmlazení dřevin, poškozuje bylinné patro dubohabřin (především v kombinaci snížené úživnosti vlivem suché periody). Zároveň tento okus přispívá k zachování travinných biotopů na části rezervace, takže tento vliv nelze hodnotit jednoznačně negativně jako v sousedním Karlickém údolí. Škody rovněž způsobuje zvěř srnčí a to zvláště na jedlích, případně výsadbách, u kterých je nutno za účelem úspěšného odrůstání provádět oplocování kultur. Nežádoucí je i zvýšený stav černé zvěře, která působí škody zejména přerýváním stepních partií.

## 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti

- ochrana přírody

Přírodní rezervace byla vyhlášena roku 1973. V roce 2005 byla vyhlášena stejnojmenná evropsky významná lokalita, která územně zahrnuje přírodní rezervaci a kromě toho i teplomilné doubravy, dubohabřiny a další porosty východně od přírodní rezervace.  V posledních desetiletích jsou vyřezávány křoviny v suchých a skalních trávnících a světlinách v teplomilných doubravách za účelem udržení otevřených ploch. Ve vlkých lesích a na okraji rezervace byla potlačována křídlatka.

- lesní hospodářství

Zdejší porosty jsou významně ovlivněny intenzivním pařezinovým hospodařením v minulosti a mnohé mají dodnes vysoké procento výmladkové složky. Kromě hospodářského tvaru lesa vysokého se zde tedy též objevuje les nízký a střední. S vysokou pravděpodobností se jedná o původní populace dřevin. V několika případech byla hospodařením v lesích pozměněna druhová skladba ve prospěch dřevin geograficky a stanovištně nepůvodních, a to smrku, akátu, borovice černé a modřínu. Tyto porosty mají výrazně pozměněné porostní prostředí v porovnání s porosty dřevin geograficky původními. Jak je uvedeno výše, suché obdobní v letech 2015-2019 způsobilo téměř úplné odumření smrku, který byl odtěžen. V území se převážně uplatňovaly principy přírodě bližšího hospodaření, zejména maloplošné těžební zásahy.

- myslivost

Celé území se nachází v uznané honitbě č. 6350 Třebotov. V honitbě se pohybuje mufloní zvěř, která sporadicky navštěvuje i území rezervace a působí škody na lesních kulturách – zmlazení dřevin. Zároveň tento okus přispívá k zachování travinných biotopů na části rezervace, takže tento vliv nelze hodnotit jednoznačně negativně jako v sousedním Karlickém údolí. Škody rovněž způsobuje zvěř srnčí a to zvláště na jedlích, případně výsadbách, u kterých je nutno za účelem úspěšného odrůstání provádět oplocování kultur. Nežádoucí je i zvýšený stav černé zvěře, která působí škody zejména přerýváním stepních partií. Dle zřizovacího výnosu není výkon práva myslivosti nijak omezen, s výjimkou výstavby mysliveckých zařízení, která se v současnosti v území nenachází.

- rekreace a sport

Skalní výchozy v JV části jsou navštěvovány veřejností kvůli zajímavým výhledům do údolí Švarcavy. Sešlap vegetace je zřetelný, ale v současné době spíše pozitivní, neboť pomáhá udržovat skalní trávníky. Při západní hranici PR vede zeleně značená turistická trasa.

- těžba nerostných surovin

Jako pozůstatek po těžbě vápence zůstal malý lom v západní části rezervace.

- jiné způsoby využívání

Velmi negativně lze hodnotit historickou úpravu koryta levostranného přítoku Švarcavy (z obce Třebotov). Jedná se o naprosto nevhodné opevnění koryta a napřímení toku. Další poškození bylo způsobeno necitlivou úpravou cesty. Na jižní hranici ZCHÚ byl zbudován stacionární vodní zdroj s několika jímkami pro obec Třebotov, vodovod je veden v cestě přes území PR Kulivé hory. Nepříjemným jevem je hromadění domovního a zahradního odpadu v blízkosti rekreační i trvalé zástavby v sousedství ZCHÚ, nebo na jejích hranicích. Přes rezervaci vedou dvoje elektrická vedení, pod východním vedením je udržován průsek, ve kterém se z ponechávané biomasy uvolňují živiny, což podporuje nežádoucí nitrofyty.

## Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy

- Stanovení ochranných pásem vodních zdrojů Třebotov – ONV Praha-západ Vod.235-84-Čí ze dne 13. 9. 1984

- Nařízení vlády č. 132/2005 Sb. – EVL Kulivá hora

- Souhrn doporučených opatření pro EVL Kulivá hora, schválený MŽP v roce 2017

- LHP LHC Třebotov (114301) pro období 2021–2030

- LHO Černošice, ZO Zbraslav pro odbobí 2019–2028

- OPRL – Přírodní lesní oblast č. 8 Křivoklátsko a Český kras 2022–2041, schválený Mze  dne 24. 11. 2021 č.j.:  MZE – 65787/2021-16211

## 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

### 2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích

| Přírodní lesní oblast | 8 Křivoklátsko a Český kras (8b Český kras) |
| --- | --- |
| Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod | LHC Třebotov 114301 |
| Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) | 21,06 |
| Období platnosti LHP (LHO) | 2021–2030 |
| Organizace lesního hospodářství | Forestlaan, s.r.o.. |
| Nižší organizační jednotka | - |
| Přírodní lesní oblast | 8 Křivoklátsko a Český kras (8b Český kras) |
| Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod | LHO Černošice, ZO Strnady 114802 |
| Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) | 1,27 |
| Období platnosti LHP (LHO) | 2019–2028 |
| Organizace lesního hospodářství | odborná správa- LZ Konopiště |
| Nižší organizační jednotka | polesí Dobříš |

#### Přehled zastoupení souborů lesních typů

| Přírodní lesní oblast: 8 – Křivoklátsko a Český kras, podoblast: 8b – Český kras |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soubor lesních typů (SLT) | Název SLT | Přirozená dřevinná skladba SLT * | Výměra (ha) | Podíl (%) |
| 0X ** | dealpinský bor | DBZ 4–5 DBP 1–2 BO 2–3 HB+1 BK+ BR+ LP HB BRK MK | 4,30 | 19,25 |
| 1H | sprašová habrová doubrava | DB 8 HB+1 LP+1 DBP+ (JV BB BRK) 0+ | 0,11 | 0,49 |
| 2W | vápencová buková doubrava | DBZ (DBP) 6–7 BK+3 HB+2 JV+1 JS 0+ JL+ LP+1 (BRK BB TR) 0+ | 8,49 | 38,00 |
| 2A | javorobuková doubrava | BO 0–1 DBZ 4–6 BK+3 JV+2 JS 0+ JL+1 LP+2 (JD BR BB OS) 0-1 | 3,03 | 13,56 |
| 2D | obohacená buková doubrava | BO 0–1 JD 0+ DBZ 5–7 BK 0–3 HB 0–2 JV 0–1 JS 0+ JL 0+ LP+2 (OS BR BB TR) 0+ | 0,35 | 1,57 |
| 2H | hlinitá buková doubrava | DBZ 6 BK 3 HB1 (JD LP JV BRK)0+ | 0,49 | 2,19 |
| 3J | lipová javořina | JD+2 DBZ +2 BK 1–5 HB+2 JV 1–4 JS+1 JL+1 LP 1–4 OS 0+ | 4,39 | 19,65 |
| 3L | jasanová olšina | JS1–3 OL 4–8 (JV OS VR DBZ)+ | 1,18 | 5,28 |
| Celkem |  |  | 22,34 | 100 % |

* přirozená dřevinná skladba použita dle Macků 1999

** SLT 0X byl vylišen při revizi typologie a 71% jeho výměry bylo původně řazeno do SLT 1X (dřínová doubrava). PDS byla pro SLT 0X upravena, tak aby lépe odpovídala přechodu mezi SLT 0X a 1X.

### 2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích

| Název vodního toku | Švarcava |
| --- | --- |
| Číslo hydrologického pořadí | 1-11-05-045 |
| Úsek dotčený ochranou (řkm od–do) | 3,3–4,4 |
| Charakter toku | kaprová voda |
| Příčné objekty na toku | v území PR nejsou |
| Manipulační řád | není |
| Správce toku | Povodí Vltavy, s. p. |
| Správce rybářského revíru | ČRS, Územní svaz Města Prahy |
| Rybářský revír | Součást revíru č. 401001Berounka 1 |
| Zarybňovací plán | není, zákaz sportovního rybolovu |

Na území PR Kulivá hora je v nejjižnější části lesní parcely č. 466/1 k. ú. Třebotov (nad vodárenským objektem) prováděn odběr surové vody z jímacího zářezu. Povolené odběrové množství je do 3,5 l.s-1. Při levém břehu potoka nedaleko vodárenského objektu jsou ještě na území PR umístěny na lesní parcele č. 150/1 k. ú. Třebotov dvě záložní, nyní nepoužívané vrtané studny.

### 2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody

Z geologického, stratigrafického a paleontologického hlediska jsou významné severní svahy údolí potoka Švarcavy s přirozenými výchozy vápenců a břidlic ze spodního devonu. Je zde zastoupen celý vrstevní sled počínaje lochkovským souvrstvím tvořícím komplikované jádro antiklinální struktury. Stupeň prag reprezentují dvorecko–prokopské vápence. Následuje úplný sled zlíchovského souvrství u osady Kala. Je to klasická paleontologická lokalita s hojnými nálezy goniatitů. Ve starém lomu u rybníka s. od bývalého Trousílkova (Pekárkova) mlýna přecházejí zlíchovské vápence do dalejských břidlic, jedná se o mezinárodně významný opěrný stratigrafický profil (Kovanda 1984, Ferrerová et al. 2012, Tonarová et al. 2015, 2017).  Jsou zde hojné nálezy zkamenělin, které studoval již Joachim Barrande v 19. století. Lůmek je zarostlý vegetací. Sedimentární sled v rezervaci odpovídá relativně hlubokovodnějšímu prostředí (na rozdíl od jiných částí Barrandienu) zejména v pragu-zlíchovu-daleji.

Čtvrtohorního stáří jsou některé svahoviny, cenné jsou drobné pěnovcové kaskády na přítoku Švarcavy.

## 2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

A. ekosystémy

| ekosystém: | L3.1 Hercynské dubohabřiny |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| - min. rozloha biotopu 6 ha (zmenšení je možné nahrazením teplomilnými doubravami) | Plocha biotopu v současnosti zaujímá 6 ha. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| - absence smrku, akátu, modřínu a borovice černé | porosty smrku a modřínu jsou díky suchému období většinou již odumřelé, jsou nahrazovány stanovištně vhodnými listnáči akát a borovice černá se v současnosti vyskytují pouze roztroušeně, věkem se blíží hranice dožití, lze předpokládat i samovolné odumírání |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| - zápoj korunového patra v průměru do 80 %, roztroušeně přítomnost světlin | Stinné porosty se zapojeným stromovým patrem se samovolně prosvětlily díky odumření smrku, modřínu, ale i dubů a habru stresem z období sucha a kombinaci s hmyzími herbivory |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| - zachování výskytu druhů lilie zlatohlávku, medovníku meduňkolistého, okrotice bílé | lilie zlatohlávek - stovky jedinců, medovník meduňkolistý – min. desítky jedinců, okrotice bílá – nižší desítky jedinců |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | neznámý |

| ekosystém: | L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| - min. rozloha biotopu 3 ha | Plocha biotopu v současnosti zaujímá 3,2 ha. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| - absence akátu, modřínu a borovice černé | akát, modřín a borovice černá se v současnosti vyskytují pouze roztroušeně, věkem se blíží hranice dožití, lze předpokládat i samovolné odumírání |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | pozitivní |
| zachování výskytu druhů hrachoru panonského chlumního, lněnky bavorské, kamejky modronachové, plaménku přímého, mařinky barvířské, bělozářky větvité, penízku horského, chrpy chlumní, omanu srstnatého | hrachor panonský chlumní – stovky jedinců, lněnka bavorská – jednotky jedinců, následující druhy -kamejka modronachová, plamének přímý, mařinka barvířská, bělozářka větvitá, penízek horský, chrpa chlumní, oman srstnatý – se vyskytují; na podporu světlomilných druhů byly vyřezávány křoviny |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | neznámý |
| - zachování starých solitérů dubu pýřitého | desítky dříve solitérních dubů pýřitých, stromy postupně dožívají, zarůstají dřevinami; část nežádoucích dřevin kolem solitérních dubů byla vyřezávána |  |
|  | stav: | mírně zhoršený |
|  | trend vývoje: | zhoršující se |

| ekosystém: | L4 Suťové lesy |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| - min. rozloha biotopu 5,0 ha | Plocha biotopu v současnosti zaujímá 4,7 ha. Porosty především smrku jsou postupně nahrazovány ve prospěch suťových lesů. |  |
|  | stav: | mírně zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| - absence smrku, modřínu a akátu | porosty smrku a modřínu jsou většinou již odumřelé, jsou nahrazovány ve prospěch původních dřevin suťových lesů; staré akáty dožívají v zápoji, nové se téměř žádné nezmlazují |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| - absence netýkavky malokvěté a případných dalších invazních druhů rostlin | Netýkavka malokvětá se vyskytuje hojně. |  |
|  | stav: | špatný |
|  | trend vývoje: | zhoršující se |
| - s přítomností odumřelého padlého dřeva o objemu alespoň 5 % dřevní hmoty |  |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | neznámý |
| - výskyt oměje vlčího moru | Oměj vlčí mor se vyskytuje podél Švarcavy i jejích dvou přítoků. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | neznámý |

| ekosystém: | L2.2 Jasanovo-olšové luhy |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| - min. rozloha biotopu 0,2 ha | Plocha biotopu v současnosti zaujímá 0,2 ha. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| - absence smrku a akátu | porosty smrku jsou většinou již odumřelé, jsou nahrazovány ve prospěch původních dřevin jasanovo-olšových luhů; akát se blíží věku dožití a téměř vůbec se nezmlazuje |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| - absence netýkavky malokvěté, křídlatky a případných dalších invazních druhů rostlin | Netýkavka malokvětá se vyskytuje hojně, křídlatku se podařilo nejspíše v rezervaci vyhubit, ale existuje riziko zavlečení, především po potoku |  |
|  | stav: | špatný |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| - výskyt dymnivky duté | dymnivka dutá se vyskytuje podél Švarcavy |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | neznámý |

| ekosystém: | Stepní trávníky na vápenci (mozaika trávníků T3.3D, T3.2, T3.1) |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| min. rozloha biotopu 0,7 ha | Plocha biotopu v současnosti zaujímá 0,7 ha. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | neznámý |
| - absence borovice černé a akátu | borovice černá se vyskytuje roztroušeně v části plochy, akát se vyskytuje v teplomilných doubravách na určitých místech v těsné blízkosti; dospělí jedinci obou dřevin se věkem blíží dožití, někde ovšem zmlazují |  |
|  | stav: | špatný |
|  | trend vývoje: | zhoršující se |
| - pokryvnost dřevin max. do 20 % (kromě keříčků) | postupně dochází k zarůstání dřevinami, v současné době zaujímající cca 30 %; část dřevin byla vyřezávána |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zhoršující se |
| - dominance ostřice nízké, výskyt kavylů, chrpy chlumní, koniklece lučního, omanu srstnatého, pěchavy vápnomilné, česneku chlumního horského, netřesku výběžkatého, tolice nejmenší, huseníku ouškatého, skalníku celokrajného, třešně křovité. chrpy latnaté, lociky, mochny písečné, rozchodníku bílého, seselu sivého, hlaváče šedavého | ostřice nízká – hojně, aktuální výskyt kavylů, chrpy chlumní, koniklece lučního, omanu srstnatého, pěchavy vápnomilné, česneku chlumního horského, netřesku výběžkatého, tolice nejmenší, huseníku ouškatého, skalníku celokrajného, třešně křovité, chrpy latnaté, lociky vytrvalé, mochny písečné, rozchodníku bílého, seselu sivého, hlaváče šedavého; |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

| ekosystém: | S2A Pohyblivé otevřené vápencové sutě |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| min. rozloha biotopu 0,06 ha | Plocha biotopu v současnosti zaujímá 0,06 ha. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | neznámý |
| - absence dřevin | vzhledem k relativně vysokému poměru obvodu segmentů sutí vůči ploše dochází k zastínění okolními dřevinami a jejich šíření do sutí; část dřevin byla vyřezávána |  |
|  | stav: | špatný |
|  | trend vývoje: | zhoršující se |
| - přítomnost druhů konopice širolistá (Galeopis ladanum), rozchodník bílý (Sedum album), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria). | druhy jsou přítomny |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

V období platnosti předchozího plánu péče (2011–2020) byly vyřezávány dřeviny (hlavně křoviny) na stepních trávnících, sutích a v teplomilných doubravách. Tato péče se projevila pozitivně, ale je třeba v ní systematicky pokračovat. Sucho a související gradace hmyzích herbivorů se  projevily odumíráním smrku, modřínu, ale i dubů a dalších dřevin. Díky tomu jsou stanovištně i geograficky nevhodné jehličnany nahrazovány přirozeným zmlazením listnáčů, teplomilné doubravy i dubohabřiny se pozitivně prosvětlují.

## 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Kolize mezi ochranou jednotlivých složek chráněných fenoménů se nepředpokládají.

# 3. Plán zásahů a opatření

## 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

### 3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

a) péče o lesní ekosystémy na lesních pozemcích

Cílená péče nebude zaměřena na přechod lesních porostů k samovolnému vývoji, ale na podporu biodiverzity. Je zpracována i rámcová směrnice pro převod na hospodářský tvar středního lesa, v popisu plánovaných zásahů v lesích (tabulka v příloze T1) je uveden převod na střední les jako alternativa.

Snažit se o přiblížení přirozené dřevinné skladbě porostů a dosažení jejich vysoké věkové i prostorové struktury. Na SLT 3J, 2D, 2A a 2W zvyšovat podíl JD v porostech. Podporovat vzácné dřeviny BRK, MK, TR, JL. Postupně přeměňovat porosty nepůvodních dřevin SM,  AK, MD a BOC na stanovištně vhodné porosty. Stepní lokality ponechat zařazené v bezlesí a zamezit jejich zarůstání odstraňováním náletů dřevin. V souvislosti s tím je možné zvážit jako alternativu řízenou pastvu. Zvyšovat podíl odumřelého dřeva v porostech za účelem zvyšování biodiverzity. Využívat přednostně přírodě bližší způsoby hospodaření vkládáním maloplošných obnovních prvků, tam kde to dovoluje konfigurace terénu a rozpracovanost porostních skupin nevytvářet pravidelné okraje sečí.

Vhodné je i navrácení k tradičním způsobům obhospodařování, tj. k opětovnému zavedení středního lesa. RS pro střední les je alternativně zpracována jako součást plánu péče. V porostech se nachází dostatečné množství stromů semenného původu, které lze vybrat jako budoucí horní etáž středního lesa. Jejich postupným uvolněním formou clonných sečí dojde k nastartování procesů přirozené obnovy jak ze semene, tak z pařezových výmladků. V případě předrůstání dubového zmlazení habrem je nutno prostřihávkami podpořit kladným výběrem jedince DBZ na úkor HB. Předpokládaný počet ponechaných výstavků DBZ (BRK i ostatních dřevin) bude 30–60 ks/ha. Těžební zásahy je třeba směřovat do období vegetačního klidu, tj. do měsíců X. – III.

Rámcové směrnice péče o lesní porosty na lesních pozemcích

| ###### Číslo směrnice |  | Kategorie lesa |  | Soubory lesních typů |  |  | Cílový předmět ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | les zvláštního určení |  | 1H, 2W, 2D, 2H |  |  | L3.1 Hercynské dubohabřiny |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (desítky %) |  |  |  |  |  |  |
| 1H 2W 2D 2H | DB 8 HB+1 LP+1 DBP+ (JV BB BRK) 0+ DBZ (DBP) 6–7 BK+3 HB+2 JV+1 JS 0+ JL+ LP+1 (BRK BB TR) 0+ BO 0–1 JD 0+ DBZ 5–7 BK 0–3 HB 0–2 JV 0–1 JS 0+ JL 0+ LP+2 (OS BR BB TR) 0+ DBZ 6 BK 3 HB1 (JD LP JV BRK)0+ |  |  |  |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  |  | Porostní typ B |  |
| dubový (listnaté porosty) |  |  |  |  |  | smrkový |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  |  |  |
| násečný, (podrostní) |  |  |  |  |  |  |  |
| Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |
| fyzický věk |  |  |  |  | nepřetržitá |  |  |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |  |
| Věkově i prostorově diferencované a prosvětlené porosty s dřevinnou skladbou blízkou přirozené s dominancí DBZ. Přítomnost vzácných dřevin BRK, MK, TR, JL. Absence nepůvodních dřevin SM, AK, BOC. Vyšší podíl odumřelého dřeva v porostech. |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednotlivý až skupinový výběr (v rámci podrostního hospodaření) na podporu přirozeného zmlazení, maloplošná clonná seč. Při dostatečném přirozeném zmlazení DBZ lze i náseky. Ponechat 15% (zejména starý, netvárný či suchý DBZ) na dožití |  |  |  |  |  | Přednostně clonná seč na podporu přirozeného zmlazení listnáčů. Náseky použít při nedostatečném PZ. |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |  |  |
| MZD 80 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (desítky %) |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  |  | druh dřeviny |  |  |  | komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově |
| 1H 2W, 2D, 2H |  |  | DBZ 8-9, LP, HB+1, TR, DBP, BRK+ DBZ 8-9, BK, LP, HB+1, JD, TR, JL, DBP, BRK+ |  |  |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti buřeni (ožínání) a okusu repelenty i oplocením, podporovat dřeviny PDS. Individuální ochrana zmlazených jedinců vzácných dřevin – TR, BRK, MK. Při výchově porostů snižovat korunový zápoj případně až na 0,7. |  |  |  |  |  | Při výchově postupně smižovat zastoupení SM, podporovat všechny vtroušené dřeviny včetně BR a OS. |  |
| Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb |  |  |  |  |  |  |  |
| Ponechávat 15–20 % přirozenému rozpadu. Neprovádět listnaté NT |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |

| ###### Číslo směrnice |  | Kategorie lesa |  | Soubory lesních typů | Cílový předmět ochrany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | les zvláštního určení |  | 0X, 2W | L6.1 Teplomilné doubravy |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |
| SLT | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (desítky %) |  |  |  |  |  |
| 0X 2W | DBZ 4–5 DBP 1–2 BO 2–3 HB+1 BK+ BR+ LP HB BRK MK DBZ (DBP) 6–7 BK+3 HB+2 JV+1 JS 0+ JL+ LP+1 (BRK BB TR) 0+ |  |  |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  |  |  |
| dubový (listnaté porosty) |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  |  |
| podrostní, účelové výběry (exponovaná stanoviště bez zásahu) |  |  |  |  |  |  |
| Obmýtí |  |  |  | Obnovní doba |  |  |
| fyzický věk |  |  |  | nepřetržitá |  |  |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |
| Věkově i prostorově diferencované a prosvětlené porosty s dřevinnou skladbou blízkou přirozené s dominancí DBZ a podílem DBP. Přítomnost vzácných dřevin BRK, MK, TR, JL. Absence nepůvodních dřevin SM, AK, BOC. Vyšší podíl odumřelého dřeva v porostech. |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup |  |  |  |  |  |  |
| Na exponovaných částech bez zásahů, přirozená obnova. Jinak účelové výběry a maloplošná clonná seč. Ponechávat zejména silnější poškozené či netvárné stromy na dožití (cca 10–15 %). |  |  |  |  |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |  |
| Maximálně využít přirozené zmlazení původních listnatých dřevin. MZD 80 % |  |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (desítky %) |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  |  | druh dřeviny |  |  | komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově |
| 0X 2W |  |  | DBZ 7-8, DBP 1-2, BO 1-2, BRK+ DBZ 7-8, DBP 1, BK 1, TR, BRK+ |  |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, |  |  |  |  |  |  |
| Při výchově porostů udržovat zakmenění na spodní hranici 0,7. Skupinová ochrana přirozeného zmlazení, nebo individuální ochrana a podpora jedinců vzácných dřevin –TR, BRK, MK |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb |  |  |  |  |  |  |
| Ponechávat část dřevní hmoty 15–20 % přirozenému rozpadu. Neprovádět listnaté NT. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  |  |  |  |  |  |
| Pro podporu předmětu ochrany skalních stepí na vybraných částech zachovat bezlesí. Tyto části nezalesňovat a udržet bez porostu dřevin, nebo s max. zakmeněním do 0,2. |  |  |  |  |  |  |

| ###### Číslo směrnice |  | Kategorie lesa |  | Soubory lesních typů |  |  | Cílový předmět ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | les zvláštního určení |  | 0X, 1H, 2W, 2D, 2H |  |  | L3.1 Hercynské dubohabřiny L6.1 Teplomilné doubravy |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě |  |  |  |  |  |  |
| 0X, 1H, 2W, 2D, 2H | DBZ, LP, BK, HB, BRK, JS, JV, BRK, BB Pro skladbu dřevin bude určující pařezová výmladnost a složení matečných porostů. |  |  |  |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  |  |  |  |
| převod na střední les |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  |  |  |
| podrostní/holosečný |  |  |  |  |  |  |  |
| Obmýtí horní/spodní (výmladková) etáž |  |  |  |  |  | Obnovní doba horní/spodní (výmladková) etáž |  |
| fyzický věk/fyzický věk (doporučené obmýtí 120-f/30) |  |  |  |  |  | nepřetržitá/nepřetržitá (doporučené obmýtí 10) |  |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |  |
| Etážové porosty s dominancí DBZ v horním patře a DBZ, HB a ostatními dřevinami ve spodní etáži bez přítomnosti geograficky nepůvodních dřevin. |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupinový výběr na podporu a uvolnění výstavků horní porostní etáže, v druhé fázi domýcení s ponecháním 30-60 ks výstavků/ha. K obnově porostů využívat přirozenou výmladnost DBZ a HB. Uvažovat s dobou zajištění kultur delší než je zákonem stanovená a s odkladem zalesňovací povinnosti. |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |  |  |
| V případě nedostaku kvalitních DBZ semeného původu v následném porostu dosadby DBZ (BRK, TR). MZD 80% |  |  |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (desítky %) |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  |  | druh dřeviny |  | komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově |  |  |
| 0X, 1H, 2W, 2D, 2H |  |  | DBZ 9–10, BRK 0–1, TR 0–1 |  | umělou obnovu používat při nedostatku kvalitních generativních jedinců, které postupně budou nahrazovat horní etáž, používat poloodrostky |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, |  |  |  |  |  |  |  |
| Včasná podpora dřevin cílové druhové skladby, včetně ponechávaných budoucích výstavků semenného původu. Při výchovném zásahu redukce přehoustlých pařezových výmladků. Ochrana proti okusu repelenty i oplocením. |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb |  |  |  |  |  |  |  |
| Neprovádět listnaté NT. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  |  |  |  |  |  |  |
| Převod nepravé kmenoviny zpět na střední les. Ponechání 30 % hmoty horní etáže do přirozeného rozpadu. |  |  |  |  |  |  |  |

| ###### Číslo směrnice |  | Kategorie lesa |  |  | Soubory lesních typů | Cílový předmět ochrany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | les zvláštního určení |  |  | 2A, 3J, 3L | L4 – suťové lesy, L2.2 údolní jasanovo-olšové luhy |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (desítky %) |  |  |  |  |  |  |
| 2A 3J 3L | BO 0–1 DBZ 4–6 BK+3 JV+2 JS 0+ JL+1 LP+2 (JD BR BB OS) 0-1 JD+2 DBZ +2 BK 1–5 HB+2 JV 1–4 JS+1 JL+1 LP 1–4 OS 0+ JS1–3 OL 4–8 (JV OS VR, DBZ )+ |  |  |  |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  |  |  |  |
| dubový (listnatý) |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  |  |  |
| podrostní, účelové výběry (exponovaná stanoviště bez zásahu) |  |  |  |  |  |  |  |
| Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |
| fyzický věk |  |  | nepřetržitá |  |  |  |  |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |  |
| Věkově diferencované porosty s přirozenou dřevinnou skladbou. Absence nepůvodních dřevin SM AK, BOC. Vyšší podíl odumřelého dřeva v porostech. |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup |  |  |  |  |  |  |  |
| Přednostně uplatňovat výběrné principy hospodaření. Zásahy primárně cílit na odstraňování nepůvodních dřevin a na podporu druhové pestrosti, podpora JL, TR a ostatních vtroušených dřevin. Je možné využívat pařezové výmladnosti (DBZ, OL, JS. JV) |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximálně využít přirozené zmlazení původních listnatých dřevin. MZD 80 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (desítky %) |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  |  |  | druh dřeviny |  |  | komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově |
| 2A 3J, 3L |  |  |  | DBZ 5, BK 2, JV 2, JD, LP, JL + DBZ 3, JV 3, BK1, JD2, JL, TR, LP + OL 6, JS 3, JL, DBZ + |  |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, |  |  |  |  |  |  |  |
| Včasná podpora dřevin cílové druhové skladby (DBZ, JV, OL, JL). Skupinová ochrana přirozeného zmlazení, nebo individuální ochrana a podpora jedinců vzácných dřevin (TR, JL) |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb |  |  |  |  |  |  |  |
| Ponechávat část dřevní hmoty 15–20 % přirozenému rozpadu. Neprovádět listnaté NT. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  |  |  |  |  |  |  |

Zkratky dřevin v kap. 3.1.1 a) použity dle vyhl. č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování

Přílohy:

M3a – Mapa dílčích ploch a objektů, lesnická mapa těžební

M4 – Lesnická mapa typologická

M5 –Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

b) péče o vodní ekosystémy

Hlavní tok Švarcavy, který v délce 520 m tvoří jižní hranici PR Kulivá hora a v délce 570 m protéká ochranným pásmem PR, ponechat v obou těchto úsecích bez zásahu. V korytě potoka se nachází domovní odpad, který je třeba odstranit.

Levostranný občasný přítok, dlouhý 230 m, s množstvím vhodných tůněk, pramenící v rezervaci, protéká většinu své cesty, až k samotnému toku Švarcavy, jehličnatými monokulturami (dnes již většinou odumřelé smrky, borovice). Odstraněním těchto monokultur a vysazením geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin dojde ke zlepšení chemických vlastností vody ve zmíněném přítoku, v kterém dochází k rozmnožování mloka skvrnitého. Nevhodným vybetonováním a napřímením dalšího levostranného postranního přítoku Švarcavy (z obce Třebotov – od okraje rezervace až po vodárnu) došlo ke zrychlení odtoku vody a znemožnění tvorby tůní, v nichž docházelo k rozmnožování mloka. Náhradou by mohlo být vytvoření tůněk nesouvisejících s tokem v oblasti severně od objektu vodárny. V případě možnosti by bylo vhodné navrácení tohoto přítoku do původního stavu – meandrujícího toku s eventuálními tůňkami vhodnými pro rozmnožování obojživelníků, a to po celé vybetonované délce toku odstraněním zpevnění toku. Další negativně působící zásahy do koryta toku jsou nepřípustné. V době přípravy plánu péče se připravuje zpracování studie na revitalizace přítoku Švarcavy.

c) péče o populace a biotopy rostlin, lišejníků a hub

V lesních biotopech teplomilných doubrav, dubohabřin, suťových lesů (včetně pohyblivých vápencových sutí) a jasano-olšových luhů je žádoucí lesnické hospodaření za účelem přeměny dřevinné skladby z geograficky a stanovištně nepůvodních dřevin (smrk, akát, modřín, borovice černá, dub červený) na dřeviny původní (viz. kapitola 3.1.1 a). V teplomilných doubravách a dubohabřinách je žádoucí lesnické hospodaření za účelem prostorového a věkového rozrůznění, včetně prosvětlování a to v případě teplomilných doubrav i keřového patra, které by zastiňovalo mozaiku světlin. Vhodná by byla obnova středního lesa.

Na suchých a skalních trávnících je nutné blokovat sukcesi dřevin vhodnými managementovými zásahy (vyřezávání a následné ošetření proti výmladnosti dřevin - zejména u jasanu, akátu, svídy krvavé, ptačího zobu, trnky, borovice černé, či extenzivní pastvou). V lesnické porostní mapě jsou tyto plochy vedeny jako bezlesí. Naopak je chránit před výřezem skalník obecný a především ohroženou třešeň křovitou.

Zvláštním případem je péče o pohyblivé vápencové sutě. Ty je třeba udržovat bez výsadeb a v případě nutnosti blokovat i přirozenou obnovu dřevin za účelem udržení pohyblivosti sutí a ne zcela zastíněné.

Z invazních druhů se na území rezervace vyskytovala v počtu několika jedinců křídlatka (Reynoutria sp.). V minulosti prováděné zásahy vedly ke značnému omezení její populace. Nadále je třeba sledovat stav křídlatky jak v rezervaci, tak v ochranném pásmu či v okolí toku Švarcavy nad rezervací a v případě výskytu ji likvidovat pomocí kombinace chemických a mechanických postupů Vhodné by bylo likvidovat i další invazní druhy rostlin – především zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), který se vyskytuje v okolí rezervace a odsud se šíří větrem či zvěří do rezervace. Zdrojové populace leží v zástavbě, odsud je šířen pomocí hromadění zahradního odpadu na hranici rezervace. Šíří se též v nivní louce v ochranném pásmu. Zlatobýl je třeba likvidovat především na plochách přirozeného bezlesí ve stepních trávnících, v dlouhodobém horizontu i v ochranném pásmu, a to opět pomocí kombinace chemických a mechanických postupů. Aplikaci herbicidů je třeba provádět odpovědně, pouze cíleně na invazní druhy a nedopustit smyv do vodního prostředí.

d) péče o populace a biotopy živočichů

Jednou z priorit je udržení zbytkové populace mloka skvrnitého. Nevhodným vybetonováním a napřímením postranního přítoku Švarcavy (levostranný přítok z obce Třebotov – od začátku rezervace až po vodárnu) došlo ke zrychlení odtoku vody a znemožnění tvorby tůní, v nichž docházelo k rozmnožování mloka. Opatření pro zlepšení podmínek pro mloka jsou popsána v části 3.1.1. b).

V rámci lesnických zásahů je žádoucí pro podporu druhů vázaných na odumírající a mrtvé dřevo ponechávat asi 5–10 % dřevní hmoty původních dřevin na místě k přirozenému rozpadu. Zamezit eventuální likvidaci doupných stromů, případně stromů s viditelně se odlupující kůrou, které by mohly sloužit jako úkryt ptákům, či netopýrům.

V širším území zahrnující rezervaci a především její okolí jsou zvýšené stavy zvěře, které způsobují škody na lesních i nelesních biotopech (a samozřejmě i na zemědělských kulturách). Stav srnčí a černé zvěře je třeba snížit a udržovat na takové výši, kdy nejsou způsobovány škody. Mufloní zvěř je třeba zcela eradikovat.

e) péče o útvary neživé přírody

V minulosti vědecky popisované významné úseky stratigrafického profilu včetně paleontologických nalezišť jsou zarostlé vegetací. Managementové zásahy se zde dosud neprováděly. Vhodné je zpřístupnit umělý odkryv přechodu zlíchovských vápenců do dalejských břidlic v lůmku u Trousílkova mlýna pomocí vyřezání a odklizení dřevin, případně následné aplikace herbicidem. Případný herbicid je třeba pouze aplikovat bodově na zatírání pařízků a dbát, aby se herbicid nedostal do vodního prostředí. Péče o další stratigrafické profily a paleontologické lokality je zajištěna zásahy plánovanými ve prospěch stepních společenstev.

f) zásady jiného využívání území

V ochranném pásmu při hranici přírodní rezervace dochází k ukládání domovního a zahradního odpadu, konkrétně na kontaktu severní hranice se zástavbou Třebotova a jižní hranice se zástavbou osady Kala. Problém odpadu je třeba řešit domluvou s obcí Třebotov za účelem prevence nevhodného zacházení s odpady a účasti na odstraňování odpadů.

### 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) lesy na lesních pozemcích

Konkrétní výčet navrhovaných zásahů a činností je zpracován v tabulkové příloze T1.

Přílohy:

T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

M3a – Mapa dílčích ploch a objektů, lesnická mapa těžební

b) péče o péče o útvary neživé přírody

Provést odstranění dřevin z lůmku u Trousílkova mlýna, kde se nachází stratigrafický profil.

## 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

V ochranném pásmu rezervace se nesmí volně ukládat odpady a to ani zahradní.  V ochranném pásmu je třeba likvidovat invazní druhy rostlin obdobným způsobem dle kapitoly 3.1.1. c).

## 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Přírodní rezervace není geodeticky zaměřena. Hranice rezervace byly v roce 2021 zpřesněny v souvislosti s digitalizací katastrálních map. Hranice vede po hranicích pozemků DKM dle vyhlašovací dokumentace tam, kde to je možné. Na základě získaných lesnických mapových podkladů, blízkých době vyhlášení, byla zpřesněna původně nějasně vymezená jižní a východní hranice rezervace. PR Kulivá hora je v terénu vyznačena standardním způsobem deseti hraničníky na dřevěných stojanech s malými informačními cedulemi, které je třeba průběžně udržovat. Pruhové značení je třeba udržovat a obnovovat cca v pětiletém intervalu.

## 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

Bez návrhů.

## 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Území je z velké části tvořeno poměrně příkrými svahy, turisticky je navštěvován především skalní hřeben s vyhlídkou. V současnosti není třeba přijímat žádná opatření na regulaci.

## 3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území

V současnosti jsou u hranic území a poblíž vyhlídky instalovány informační tabule, které je třeba udržovat ve funkčním stavu.

## 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Je třeba provést mykologický inventarizační průzkum, poslední soustavné průzkumy pocházejí z konce 70. let dvacátého století. Z hlediska bezobratlých živočichů byla v minulosti systematičtěji studována pouze fauna motýlů. V roce 2019 zde byly provedeny jednosezónní průzkumy měkkýšů, mnohonožek, brouků a pavouků, které přispěly k poznání biodiverzity lokality, avšak pro hlubší poznání fauny PR Kulivá hora je důležité průzkumy opakovat i do budoucích let, k nimž by bylo vhodné připojit i průzkumy dalších skupin (např. síťokřídlí, blanokřídlí, dvoukřídlí). Je třeba monitorovat stav předmětů ochrany a sledovat jejich indikátory. Je třeba zpracovat studii na revitalizaci přítoku Švarcavy.

# 4. Závěrečné údaje

## 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

| Druh zásahu (činnost) | Odhad množství (např. plochy) | Četnost zásahu za období plánu péče | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Uvolnění dožívajících jedinců dubu pýřitého od okolních zastiňujících dřevin (s ponecháním dřevní hmoty) | 0,6 ha | 1× | 50 000 |
| Údržba pruhového značení | 2,6 km | 1× | 7 000 |
| Údržba hraničníků | 10 ks | 1× | 10 000 |
| Údržba infopanelů | 1 ks | 1× | 2 000 |
| Podpora vzácných dřevin – výsadby, ochrany (JD, BRK, DBP, TR) | 2 000 ks | průběžně | 100 000 |
| Výřezy křovin (na bezlesí i pod porostem) | 1 ha | 1 × | 100 000 |
| Likvidace invazních druhů rostlin | 1 ha | 1 × | 60 000 |
| Likvidace odpadků | 1 ha (roztroušeně) | 1 × | 30 000 |
| Monitoring předmětů ochrany |  | 1 × | 50 000 |
| Inventarizační průzkumy | cca 10 | 1 × | 300 000 |
| Náklady celkem (Kč) |  |  | 709 000 |

Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.

Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů.

## 4.2 Použité podklady a zdroje informací

Ferrová L., Frýda J. & Lukeš P., 2012: High-resolution tentaculite biostratigraphy and facies development across the Early Devonian Daleje Event in the Barrandian (Bohemia): implications for global Emsian stratigraphy. – Bulletin of Geosciences, Praha, 87, 3, 587–624.

Grulich V. & Chobot K. [eds] 2017; Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Hejda R., Farkač J. & Chobot K. [eds], 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

Holec J. & Beran M. [eds],2006: Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – Příroda, Praha, 24: 1–282.

Chobot K., Němec M. [eds], 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1–182.

Kovanda J. et al., 1984: Základní geologická mapa ČSSR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 12–412 Rudná. – Ústřední ústav geologický. Praha.

Liška J. & Palice Z., 2010: Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). – Příroda, Praha, 29: 3–66.

Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. et al., 2005: Střední Čechy. In: Mackovčin P. & Sedláček M. [eds]: Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 904 pp.

Míšková M., 2019: Inventarizační průzkum vybraných druhů savců v MZCHÚ  PR Kulivá hora. – Ms., depon. in:    AOPK ČR

Moravcová A., (2019): Inventarizace vybraných skupin saproxylického hmyzu a epigeických predátorů. Přírodní rezervace Kulivá hora. – Ms., depon. in:    AOPK ČR

Sasinková M., 2019: Inventarizační průzkum – monitoring letounů v PR Kulivá hora. – Ms., depon. in:    AOPK ČR.

Pecina P., 1982: Příspěvek k faunistice státní přírodní rezervace Kulivá hora – zoologický inventarizační průzkum.; – Ms., depon. in:SCHKO Český kras, 14 pp.

Pipek P., 1982: Seznam Lepidopter zjištěných ve SPR Kulivá hora v letech 1980–1982. – Ms., depon. in:    SCHKO Český kras, 3 pp.

Podroužková Š. (2018): Malakologická inventarizace lokality Kulivá hora. – Ms., depon. in:    AOPK ČR

Svoboda D. (2019): Inventarizační průzkum lišejníků PR Kulivá hora. – Ms., depon. in:    AOPK ČR

Šašek J. (2020): Floristický inventarizační průzkum PR Kulivá hora. – Ms., depon. in:    AOPK ČR

Šašek J. (2020): Fytocenologický inventarizační průzkum PR Kulivá hora. – Ms., depon. in:    AOPK ČR

Tonarová P., Vodrážková S. & Ferrová L., 2015: Microfossils across the Daleje Event (Lower Devonian, Emsian) from the Pekárek Mill section (Prague Basin, Czech Republic). In Mottequin B., Denayer J., Königshof P., Prestianni C., Olive S: STRATA, 2015, série 1, vol. 16. IGCP596-SDS Symposium (Brussels, September 2015), svazek 16. s. 144-145. – Associacion Strata, Muséum d`Histoire naturelle. Gaillac

Tonarová P., Vodrážková S., Ferrová L. et al., 2017: Palynology, microfacies and biostratigraphy across the Daleje Event (Lower Devonian, lower to upper Emsian): new insights from the offshore facies of the Prague Basin, Czech Republic. – Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 97, 3, 419–438.

Veselý J., 2019: Inventarizace MZCHÚ – ptáci PR Kulivá hora. – Ms., depon. in: SCHKO Český kras.

Záruba P. (1992): Lepidopterologický inventarizační průzkum chráněného území přírodní rezervace Kulivá hora. – Ms., depon. in: SCHKO Český kras.

4.3 Seznam používaných zkratek

KN -	katastr nemovitosí

ZCHÚ-	zvlášt ě chráněné území

OP -	ochranné pásmo

PR -	přírodní rezervace

NPP -	národní přírodní památka

IUCN -	světový svaz ochrany p řírody (International Union for Protection of Nature)

EVL -	evropsky významná lokalita

PO -	ptačí oblast

SCHKO -  správa chráněné krajinné oblasti

LHP -	lesní hospodářský pán

SLT -	soubor lesních typů

UHUL -  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

JPRL -	jednotka prostorového rozdělení lesa

OPRL -	oblastní plán rozvoje lesa

Zkratky dřevin použity dle vyhl. č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování 4.4.

Plán péče zpracoval:

AOPK ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO Český kras

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

# 5. Přílohy

Tabulky: 	Příloha T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

(Tabulka k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2).

Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

(Tabulka k bodům 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 a k bodu 3.1.2).

Mapy:	Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území

Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

Příloha M3a - Mapa dílčích ploch a objektů, lesnická mapa těžební

Příloha M4 - Lesnická mapa typologická

Příloha M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

Vrstvy:	Příloha V1 - Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch

Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje