Plán péče

o

přírodní památku

Valachov

na období

2024–2036

Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Realizaci plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný ke schválení péče, a to v součinnosti s vlastníky a nájemci dotčených pozemků postupy podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Obsah

1. Základní údaje o zvláště chráněném území	1

1.1 Základní identifikační údaje	1

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR	1

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí	1

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma	2

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany	2

1.6 Kategorie IUCN	2

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ	2

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu	2

1.7.2 Předmět ochrany– současný stav	3

1.8 Cíl ochrany	3

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů	4

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů	4

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů	4

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti	6

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti	6

2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy	7

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch	7

2.4.1 Základní údaje o lesíchna lesních pozemcích	7

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody	8

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup	8

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize	8

3. Plán zásahů a opatření	9

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ	9

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání	9

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území	10

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností	10

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu	10

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území	10

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností	11

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území	11

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území	11

4. Závěrečné údaje	12

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)	12

4.2 Použité podklady a zdroje informací	12

4.3 Seznam používaných zkratek	13

4.4. Podklady pro plán péče zpracoval	13

5. Přílohy	14

# 1. Základní údaje o zvláště chráněném území

## 1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:						656

kategorie ochrany:						přírodní památka

název území:							Valachov

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:	usnesení

orgán, který předpis vydal: 	Rada KNV Středočeského kraje

číslo předpisu: 						313

datum platnosti předpisu:					29. 11. 1977

datum účinnosti předpisu: 					29. 11. 1977

## 1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR

kraj:								Středočeský

okres:								Rakovník

obec s rozšířenou působností:				Rakovník

obec s pověřeným obecním úřadem:				Rakovník

obec:								Hracholusky

katastrální území:						Hracholusky nad Berounkou

Příloha:

M1 – Orientační mapa s vyznačením území

## 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: Hracholusky nad Berounkou 647594

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 |  | lesní pozemek |  | 29924 | 29924 |
| Celkem |  |  |  |  | 29924 |

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranic ZCHÚ.

Příloha:

M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

## 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

| Druh pozemku | ZCHÚ plocha v ha | Vyhlášené OP plocha v ha | Způsob využití pozemku | ZCHÚ plocha v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesní pozemky | 2,9924 |  |  |  |
| vodní plochy | - |  | zamokřená plocha |  |
|  |  |  | rybník nebo nádrž |  |
|  |  |  | vodní tok |  |
| trvalé travní porosty | - |  |  |  |
| orná půda | - |  |  |  |
| ostatní zemědělské pozemky | - |  |  |  |
| ostatní plochy | - |  | neplodná půda |  |
|  |  |  | ostatní způsoby využití |  |
| zastavěné plochy a nádvoří | - |  |  |  |
| plocha celkem | 2,9924 |  |  |  |

## 1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

národní park:						-

chráněná krajinná oblast (včetně zóny):		Křivoklátsko (I. a II. zóna)

překryv s jiným typem ochrany:			ÚSES – lokální biocentrum Valachov

mezinárodní statut ochrany:				Biosférická rezervace Křivoklátsko

Natura 2000

ptačí oblast:						-

evropsky významná lokalita:				-

## 1.6 Kategorie IUCN

III – přírodní památka nebo prvek

## 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

### 1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Předmět ochrany nebyl při vyhlášení definován.

### 1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

A. útvary neživé přírody

| útvar | geologická charakteristika | popis útvaru | kód předmětu ochrany* |
| --- | --- | --- | --- |
| Umělá jeskyně | Naleziště minerálů v umělých prostorách vzniklých při historické těžbě pyritických břidlic. Typová ukázka pyritických břidlic (bílovické souvrství neoproterozoika) | Umělá jeskyně ve strmé stráni. Lokalita je nalezištěm sekundárních síranů, vzniklých oxidací pyritu. Bylo zde popsáno přes 20 minerálů, nejznámější jsou uvedeny v textu. Sírany se vyskytují na povrchu podzemních prostor a v trhlinách hornin. Výskyt minerálů je závislý na srážkách a chodu počasí, výkvět minerálů se mění a znovu vytváří, nejlepší jsou výkvěty při delším období sucha. Typová lokalita slavikitu, který odtud byl poprvé popsán. Místo výskytu specifické horniny – černé břidlice s vysokým obsahem pyritu. | a |

*kód předmětu ochrany:

a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

## 1.8 Cíl ochrany

C. útvary neživé přírody

| útvar | cíl ochrany | indikátory cílového stavu |
| --- | --- | --- |
| umělá jeskyně | zajistit nerušenou existenci - okolí jeskyně bez náletových dřevin. | umělá jeskyně podléhá pouze přirozené erozi |

# 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

## 2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

### 2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

Území se nachází asi 1 km JV od obce Skřivaň a 1,5 km S od obce Hracholusky. Přírodní památka zaujímá prudký svah se skalnatými výstupy nad Tyterským potokem. Nadmořská výška se pohybuje od 320 do 410 m. Geomorfologicky spadá území do celku Plaské pahorkatiny, podcelku Kralovické pahorkatiny a okrsku Radnické vrchoviny.

Geologické podloží je tvořeno několika horninami odlišného typu. Temeno vrchu Valachova je tvořeno neoproterozoickými spilitizovanými bazalty („spility“), které uzavírají kru drob a černých pyritických břidlic. Břidlice vynikají vysokým obsahem síry, a byly proto v minulosti předmětem těžby. Uprostřed severního svahu jsou dvě štoly o délce 10 a 14 m. Pod vrcholem je ještě malá svislá šachta hluboká 18 m, která pravděpodobně sloužila ve středověku k těžbě olověných rud. Ve spodní třetině svahu jsou patrny hromady navršené hlušiny a vytříděných hornin. Z minerálů se ve štolách vyskytují slavíkit, copiapit, halotrichit, hisingerit, jarosit, natrojarosit, melanterit, sádrovec a další (Gabašová 2004, Sejkora 2014). Území je světovou typovou lokalitou pro minerál slavíkit, který odsud byl poprvé popsán (Jirkovský 1926).

Severní svahy a temeno vrchu tvořené bazaltem jsou osídleny ostrůvkem teplomilné vegetace se zbytky borů a zakrslých tolitových doubrav (Sorbo torminalis-Quercetum), při vršku kopce a na skalních teráskách se nachází suché trávníky třídy Festuco-Brometea s řídkou pokryvností s tolitou lékařskou (Vincetoxim hirundinaria), rmenem barvířským (Anthemis tinctoria), strdivkou sedmihradskou (Melica transsilvanica), jetelem alpínským (Trifolium alpestre) či netřeskem výběžkatým pravým (Jovibarba globifera subsp. globifera). Na zastíněných skalkách, nejvíce při úpatí kopce se nachází vegetace silikátových skal a drolin zařaditelná snad do ochuzené varianty as. Woodsio ilvensis-Asplenietum septentionalis.

Ze zajímavých druhů brouků lze uvést výskyt tří druhů – prskavce menšího (Brachinus explodens), prskavce většího (Brachinus crepitans) a zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta). Všechny tři druhy patří mezi hojné, plošně se vyskytující druhy. Nejvýznamnějším druhem obojživelníka je přímo na území přírodní památky se vyskytující mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Rozmnožování druhu probíhá mimo chráněné území (Tyterský potok). Další druhy obojživelníků jsou stanovištně více vázány na vodní tok a vyskytují se mimo chráněné území (ropucha obecná, skokan hnědý a štíhlý). Ze vzácnějších druhů ptáků bylo prokázáno hnízdění výra velkého (Bubo bubo), u ostatních druhů ptáků (jestřáb lesní, krkavec velký a moták pochop)  se jedná především o potravní zálety. Zachované štoly po těžbě břidlice slouží jako zimoviště netopýrů. Vyskytují se zde netopýr černý (Barbastella barbastellus),  netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus), netopýr řasnatý (Myotis nattereri) a netopýr velký (Myotis myotis).

### 2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin, lišejníků a živočichů

| druh | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení* | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Rostliny |  |  |  |
| jalovec obecný (Juniperus communis) | - | NT | Dva jedinci ve spodní části svahu. |
| jeřáb (Sorbus cf. collina) | - | NT | Na skalkách a v řídkém lesním porostu. |
| křivatec rolní (Gagea villosa) | - | VU | Vyskytuje se roztroušeně na vrcholové stepi, druh se často vyskytuje ve formě nenápadných sterilních výhonů, populace může být početnější. |
| netřesk výběžkatý pravý (Jovibarba globifera subsp. globifera) | - | VU | Roztroušeně na skalkách pod okrajem hřebene, cca na ploše 10 m2. |
| silenka ušnice (Silene otites) | - | NT | Roztroušeně na skalkách pod okrajem hřebene, relativně hojně. |
| vikev hrachovitá (Vicia pisiformis) | - | NT | Na okraji drobného skalního výchozu, 1 exemplář |
| Lišejníky |  |  |  |
| Lecanora epanora | - | VU | U velké jeskyně, skála bohatá na Fe (Malíček 2005) |
| Lecanora subaurea | - | VU | U velké jeskyně, skála - silikát obohacený těžkými kovy (Malíček 2005) |
| Peltigera lepidophora | - | EN | Acidofilní půda (Malíček 2009) |
| Psilolechia leprosa | - | VU | Silikát obohacený těžkými kovy (Malíček 2009) |
| Rhizocarpon furfurosum | - | EN | Silikát obohacený těžkými kov (Malíček 2009) |
| Rinodina aspersa | - | NT | Čedičové oblázky v kamenné suti na svahu se Z expozicí (Palice, Vondrák 2005). |
| Živočichové |  |  |  |
| Brouci |  |  |  |
| prskavec menší (Brachinus explodens) | O |  | Hojný druh, bez vyhraněných nároků, otevřená slunná stanoviště, výskyt 2022. |
| prskavec větší (Brachinus crepitans) | O |  | Hojný druh, bez vyhraněných nároků, otevřená slunná stanoviště, výskyt 2022. |
| zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) | O |  | Běžný druh, místy hojný, slunná stanoviště, výskyt 2022. |
| Obojživelníci |  |  |  |
| mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) | SO | VU | Výskyt zejména v severní části PP, potvrzen 2021, rozmnožování v Tyterském potoce. |
| Ptáci |  |  |  |
| jestřáb lesní (Accipiter gentilis) | O | VU | Výskyt v hnízdní době 2020, potravní zálety, možné hnízdění. |
| krkavec velký (Corvus corax) | O | - | Běžný, časté potravní zálety, pravděpodobné hnízdění 1 páru, výskyt 2020–21. |
| moták pochop (Circus aeruginosus) | O | NT | Netypický výskyt v hnízdní době 2020, spíše potravní zálety, absence hnízdního biotopu. |
| výr velký (Bubo bubo) | O | EN | Nepravidelný výskyt, prokázané hnízdění, teritoriální houkání, 2012, 2020. |
| Savci |  |  |  |
| netopýr černý (Barbastella barbastellus) | KO | - | Poslední nález v r. 2011–2013, výskyt v celém území. V PP a okolí zimující (štoly). |
| netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus) | SO | - | Poslední nález v r. 2013, výskyt v celém území. V PP a okolí zimující (štoly). |
| netopýr řasnatý (Myotis nattereri) | SO | - | Poslední nález v r. 2011–2013, výskyt v celém území. V PP a okolí zimující (štoly). |
| netopýr velký (Myotis myotis) | KO | - | Poslední nález v r. 2011, výskyt v celém území. V PP a okolí zimující (štoly). |

* podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění: KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený.

** podle červených seznamů: cévnaté rostliny, lišejníky, bezobratlí, obratlovci: EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený; podle Grulich & Chobot (2017), Liška & Palice (2010), Chobot & Němec (2017)

### 2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti

a) abiotické disturbanční činitele

Abiotická eroze působená vodou, větrem, sněhem, mrazem.

b) biotické disturbanční činitele

Biotická eroze způsobena kořeny rostlin.

## 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti

- ochrana přírody

O podaných podnětech k ochraně území před jeho vyhlášením nejsou dohledány žádné podklady. Je znám pouze návrh Rady okresního národního výboru Rakovník k ochraně území a následně dopis schvalujícího usnesení z roku 1977, kterým bylo území vyhlášeno. V roce 1979 bylo vyhlášeno CHKO Křivoklátsko.

- lesní hospodářství

Vzhledem k extrémnímu svahu a převážně skalnatému a suťovitému povrchu nebyla lokalita předmětem intenzivního lesnického hospodaření. V minulosti došlo pravděpodobně ke změně druhové skladby výsevem nebo výsadbou borovice lesní. Vzhledem k charakteru stanoviště nelze vyloučit ani přirozenou obnovu reliktně se vyskytující borovice na obnaženou půdu po těžbě, pastvě nebo kalamitě. I když vyhodnocení přirozenosti podle SLT je v neprospěch PDS a mapování biotopů uvádí převažující charakter jako X9A, nejde jednoznačně o monokulturu na nevhodném stanovišti. Část porostu je možné hodnotit jako přirozené společenstvo boru, který v místních podmínkách může odpovídat reliktnímu boru. Současný porost se zakmeněním Z=6 a pestrou skladbou přimíšených dřevin a pomístně vyvinutým keřovým patrem je staticky a ekologicky stabilní. Borovici zde lze do značné míry vnímat jako přirozenou součást extrémních stanovišť.

- myslivost

Přírodní památka je součástí vlastní uznané honitby Hracholusky o výměře 586 ha, jejímž držitelem jsou LČR s. p., Hradec Králové, LS Křivoklát a uživatelem MS Tetřev Rakovník. Vzhledem k výměře rezervace, nelze hovořit o stálém výskytu druhů zvěře. Zvěř zpravidla územím prochází. V honitbě Hracholusky, se stabilně vyskytuje zvěř srnce obecného, prasete divokého, jelena evropského, siky japonského a muflona. Mufloní zvěř se na ploše honitby vyskytovala hojně v 80. a 90. letech 20. stol. Následně byly její stavy radikálně sníženy. Ve větších počtech se začala v honitbě vyskytovat po roce 2010. V posledních několika letech došlo k radikálnímu zásahu do populací spárkaté zvěře na území honitby. Z ostatních druhů savců, kteří jsou zvěří, stojí za zmínku jezevec lesní, liška obecná, kuna lesní a skalní. Lze také předpokládat výskyt invazních druhů šelem – psíka mývalovitého, mývala severního a norka amerického (výskyt druhů doložen na území CHKO Křivoklátsko). V rámci území nejsou umístěna žádná myslivecká zařízení.

- rekreace a sport

Území není významné z hlediska rekreace a sportu. Přímo PP neprochází žádná turisticky značená cesta, pouze pod svahem podél potoka prochází žlutě značená turistická cesta spojující obec Novosedly na západ a obce Nezabudice a Malou Bukovou na východ od přírodní památky Valachov.

- těžba nerostných surovin

Území bylo využíváno k těžbě rud již ve středověku. Z roku 1543 je datována zmínka o získávání olova z rud těžených na Valachově. Největší rozmach těžby hornin nastal v 19. století. Těženy byly tzv. kamenečné břidlice pro výrobu kyseliny sírové z pyritu obsaženého v hornině, a následně výroby sádry jako hnojiva. Starou výrobnu sádry připomíná dodnes i název blízké bývalé hájovny „Gypsárna“, která sloužila do roku 1871 jako manufaktura na výrobu sádry. Po roce 1871 nastal rozmach těžby suroviny a její předzpracování parním drtičem. Vlastní zpracování suroviny pak probíhalo v Kolíně. Po povodni v roce 1872 bylo zařízení zničeno a od těžby bylo upuštěno. Podle evidence České geologické služby do CHÚ zasahuje poddolované území Hracholusky-Valachov (ID 1409) se 2 štolami (dolní štola Valachov ID 9747 a horní štola Valachov ID 9748). Podle Němce (1983) byla dolní štola odvodňovací, o výšce 1 m a šířce 0,7 m, původní délka 10 m, v současnosti je zavalená sutí. Horní štola měla délku asi 14 m, v současnosti vstup tvarem připomíná široký vstup do jeskyně o šířce 6 m a výšce 4 m, štola dále sestupuje šikmo do nitra kopce a asi po 7 m je zaplavená jezírkem. Pro hlavní důlní dílo se zažilo zavádějící označení „Valachovská jeskyně“. 150 m severně je ještě svislá šachta o průměru 2 × 1 m a hloubce 18 m (ČGS ID 31043), tato šachta souvisí se starší těžbou rud .(Správa CHKO Křivoklátsko, 2015)

## 2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy

- Oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 8 Křivoklátsko a Český kras (2020–2039)

- Lesní hospodářský plán pro LHC Křivoklát s platností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024

## 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

### 2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích

| Přírodní lesní oblast | 8 – Křivoklátsko a Český kras |
| --- | --- |
| Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod | LHC Křivoklát |
| Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) | 3,08 |
| Období platnosti LHP (LHO) | 2015–2024 |
| Organizace lesního hospodářství | LČR, LS Křivoklát, revír Slabce |

#### Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

| Přírodní lesní oblast: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soubor lesních typů (SLT)* | Název SLT | Přirozená dřevinná skladba SLT | Výměra (ha) | Podíl (%) |
| 0Z | Reliktní bor | BO 9, HB 1, DB | 0,60 | 20,1 |
| 1Z | Zakrslá doubrava | DB 9, HB 1, BO + | 1,54 | 51,6 |
| 2C | Vysýchavá buková doubrava | DB 7, BK 2, HB 1 | 0,04 | 1,2 |
| 3A | Lipodubová bučina | BK 6, LP 2, DB 1, JV 1, JD 1 | 0,5 | 16,4 |
| 3F | Svahová dubová bučina | BK 6, DB 2, LP 2, JD 1 | 0,13 | 4,2 |
| 3J | Lipová javořina | BK 4, LP 3, JV 2, JD 1, JL, TS | 0,18 | 5,9 |
| 3O | Jedlodubová bučina | BK3, JD 4, DB 3, LP | 0,02 | 0,6 |
| Celkem |  |  |  | 100 |

Přílohy:

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

### 2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody

Přílohy:

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

## 2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

A. útvary neživé přírody

| útvar neživé přírody: | umělá jeskyně |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje útvaru neživé přírody ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| umělá jeskyně podléhá pouze přirozené erozi | Samotná jeskyně se nachází ve strmém svahu, není příliš turisticky navštěvována, k poškození nedochází, žádný management není třeba. Nejsou patrny známky žádného narušení, jeskyně podléhá pouze přirozené erozi. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

## 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Kolize nejsou předpokládány.
3. Plán zásahů a opatření

## 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

### 3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

a) péče o lesní ekosystémy na lesních pozemcích

Rámcová směrnice péče o lesní porosty na lesních pozemcích

Památka se nachází na území jediného porostu 326A17, který se navrhuje vzhledem ke stavu porostu, cennému bylinnému podrostu (stepní vegetace vrcholových partií, skalní vegetace v úpatí) i členitosti terénu ponechat bez zásahu.

| ###### Číslo směrnice |  |  | Kategorie lesa |  | Soubory lesních typů | Cílový předmět ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | Zvláštního určení |  | 0Z, 1Z, 2C, 3A,3F, 3J, 3O | Přírodě blízké lesy s PDS |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |  |
| 1Z 0Z 2C 3A 3F 3J 3O |  | DB 9, HB 1, BO + BO 9, HB 1, DB+ DB 7, BK 2, HB 1 DB 5, LP 2, BK 1, JV 1, HB 1 BK6, DB 2, LP 2, JD 1 BK 4, LP3, JV 2, JD 1, JL, TS BK 3, JD 4, DB 3, LP |  |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| Obmýtí* |  |  |  | Obnovní doba* |  |  |
| fyzický věk |  |  |  | nepřetržitá |  |  |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |
| Přirozený vývoj |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  |  | komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  |  |  |  |  |  |
| Možné kácení nebezpečných stromů kolem značené turistické cesty. V případě výskytu invazních druhů (trnovník akát), možná eliminace pomocí biocidů. |  |  |  |  |  |  |

Příloha:

M4 – Lesnická mapa typologická

b) péče o populace a biotopy rostlin a hub

V případě potřeby likvidace invazních druhů.

-

c) péče o populace a biotopy živočichů

Úprava početních stavů všech druhů spárkaté zvěře, zejména nepůvodních druhů. Eradikace nepůvodních druhů šelem – norka amerického, psíka mývalovitého a mývala severního. Udržovat přirozený charakter vodního toku.

d) péče o útvary neživé přírody

Speciální péče se nenavrhuje, zachovat stávající stav jeskyně. V případě výskytu náletových, nepůvodních či invazních druhů rostlin, bude provedeno jejich odstranění (výřez, biocid).

### 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) útvary neživé přírody

Přílohy:

M3 – Mapa biotopů (včetně lokalizace jeskyně)

## 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

V ochranném pásmu převládají lesní porosty v extrémních terénních podmínkách a nižší produkční schopností. Hospodaření v těchto porostech zařazených ve II. zóně bližší ochrany území CHKO je spíše extenzivní a není nutné pro něj stanovovat zvláštní podmínky. -

## 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Území je v terénu zřetelně označeno pruhovým značením na stromech a hraničními stojany na přístupových cestách a na vrcholu. Značení je potřeba průběžně udržovat. Zaměření území bylo provedeno v roce 2003.

## 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

a) vyhlašovací dokumentace

bez návrhu

b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech

- výjimka z § 26 odst. 3, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

c) ostatní

-

## 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Nejsou navržena žádná opatření. Ze žluté turisticky značené stezky se umělé jeskyně najít nedají, přístup dolů z kopce není značen a touto cestou jsou jeskyně též obtížně dohledatelné.

## 3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území

Nejsou navržena žádná opatření, naopak zájem je o co nejmenší popularitu území vzhledem k snadno narušitelné lokalitě s výskytem ojedinělých minerálů.

## 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Zadání zoologických inventarizačních průzkumů pavouků, hmyzu (brouci, motýli, blanokřídlí aj.), obojživelníků, plazů, ptáků a drobných savců (zemní savci a netopýři).

Zadání IP lišejníků a hub.

# 4. Závěrečné údaje

## 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

| Druh zásahu (činnost) | Odhad množství (např. plochy) | Četnost zásahu za období plánu péče | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obnova pruhového značení. | 1,1 km | 1× | 10 000 |
| Obnova hraničních stojanů | 3 ks | 1× | 20 000 |
| Výřezy náletových dřevin, nepůvodních a invazních druhů rostlin s užitím biocidu | 0,2 ha | 2× | 10 000 |
| Eradikace invazních druhů savců | 3 ha | 12x | 50 000 |
| Náklady celkem (Kč) |  |  | 90 000 |

Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů.

## 4.2 Použité podklady a zdroje informací

Gabašová A., Ondruš P., Veselovský F. (2004): Revize druhotných minerálů na lokalitě Valachov. - Ms., zpráva pro Správu CHKO Křivoklátsko, 1-4.

Grulich V. & Chobot K. [eds] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda 35: 1–178.

Chobot K. & Němec M. [eds] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 34: 1–182.

Jirkovský R., Ulrich F. (1926): Slavíkit, nový minerál. - Věstník Státního geologického ústavu Československé Republiky, 2, 345-351.

Karešová P. (2022): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Valachov. Botanika. – Ms., depon. in AOPK ČR, Praha.

Karešová P. (2022): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Valachov. Vegetace – Ms., depon. in AOPK ČR, Praha.

Liška J. & Palice Z. (2010): Červený seznam lišejníků ČR. – Příroda 29: 3–66.

Sejkora J., Špalek J., Macek I., Malíková R. (2014): Fibroferrit z historické lokality Valachov (Skřivaň) u Rakovníka (Česká republika). - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 371-375.

Sommer, V. (2022). Přírodní památka Valachov Inventarizační průzkum saproxylických brouků a epigeických predátorů: Závěrečná zpráva. 14 s. Inventarizační průzkum. – Ms. depon. in AOPK ČR, Praha.

Sommer, V. (2022). Přírodní památka Valachov Inventarizační průzkum fytofágních brouků a epigeických predátorů: Závěrečná zpráva. 15 s. Inventarizační průzkum. – Ms. depon. in AOPK ČR, Praha.

Víta, R. (2021). Inventarizace obojživelníků v MZCHÚ - PP Valachov: Závěrečná zpráva. 28 s. Inventarizační průzkum. – Ms. depon. in AOPK ČR, Praha.

Ústřední seznam ochrany přírody – https://drusop.nature.cz

Rezervační kniha PP Valachov – Ms., depon. in Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno.

Nálezová databáze ochrany přírody – https://portal.nature-cz/nd

ČGS Důlní díla a poddolování - https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/

## 4.3 Seznam používaných zkratek

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

ČGS – Česká geologická služba

CHKO – Chráněná krajinná oblast

IUCN – International Union for Conservation of Nature

LČR – Lesy České republiky

LHC – lesní hospodářský celek

LHP – lesní hospodářský plán

LS –  lesní správa

OP – ochranné pásmo

OPRL – oblastní plán rozvoje lesů

PDS – přirozená druhová skladba

PP – přírodní památka

SLT – soubor lesních typů

ÚSES – územní systém ekologické stability

ZCHÚ – zvláště chráněné území

## 4.4. Podklady pro plán péče zpracoval

AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

# 5. Přílohy

Mapy:	Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území

Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Příloha M3 – Mapa biotopů (včetně lokalizace jeskyně)

Příloha M4 – Lesnická mapa typologická

Vrstvy:	Příloha V1 - Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch

Fotografie:	Příloha F1 – Vybraná fotodokumentace

Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje