Plán péče

o

přírodní památku

Písník u Sokolovce

na období

2025–2033

Obsah

1. Základní údaje o zvláště chráněném území	1

1.1 Základní identifikační údaje	1

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR	1

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí	1

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma	2

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany	3

1.6 Kategorie IUCN	3

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ	3

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu	3

1.7.2 Předmět ochrany – současný stav	3

1.8 Cíl ochrany	4

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany	5

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů	5

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů	5

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů	8

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti	8

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti	9

2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy	10

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch	10

2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích	10

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup	11

3. Plán zásahů a opatření	13

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ	13

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání	13

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území	16

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností	16

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu	17

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území	17

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností	18

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území	18

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území	18

4. Závěrečné údaje	19

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)	19

4.2 Použité podklady a zdroje informací	20

4.3 Seznam používaných zkratek	21

4.4. Podklady pro plán péče zpracoval	22

5. Přílohy	23

# 1. Základní údaje o zvláště chráněném území

## 1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:						1255

kategorie ochrany:						přírodní památka

název území:							Písník u Sokolovce

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:	vyhláška

orgán, který předpis vydal: 					ONV v Havlíčkově Brodě

číslo předpisu: 						č.bl.920/zem/200x,

příloha II.č.bl.1230/90/zem/200x

datum platnosti předpisu:					17. 9. 1990

datum účinnosti předpisu: 					4. 10. 1990

## 1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR

kraj:								Vysočina

okres:								Havlíčkův Brod

obec s rozšířenou působností:				Chotěboř

obec s pověřeným obecním úřadem:				Chotěboř

obec:								Dolní Sokolovec

katastrální území:						Horní Sokolovec

Příloha:

M1 – Orientační mapa s vyznačením území

## 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: 682 713 Horní Sokolovec

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324/1 | 324 | lesní pozemek | --- | 807090 | 4100 |
| Celkem |  |  |  |  | 4100 |

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.

Nedostatky parcelního vymezení:

Území přírodní památky je vymezeno vyhláškou ONV v Havlíčkově brodě ze dne 17. 9. 1990, resp. přílohou č. II této vyhlášky (dle tehdejších předpisů v kategorii „chráněný přírodní výtvor“ (dále jen „CHPV“). V čl. 1 odst. 1 přílohy II vyhlášky je uvedeno: CHPV Písník u Sokolovce se rozkládá v okrese Havlíčkův Brod v katastrálním území Horní Sokolovec na parcele číslo 324 – díl 2, v obvodu Lesního závodu Nasavrky, polesí Podmoklany lesní oddělení 325 D o celkové výměře 0,30 ha. V rámci zpracování plánu péče byla nedatovaná katastrální mapa z regionální rezervační knihy (příloha č. M2a) digitalizována a rastr s původním zákresem území CHPV Písník u Sokolovce byl georeferencován na stávající platnou katastrální mapu. Měřením v GIS bylo zjištěno, že v mapě vyznačená plocha CHPV, resp. přírodní památky, má výměru cca 0,44 ha. Z provedeného překryvu původní a současné katastrální mapy je však patrné, že celá západní část zvláště chráněného území dle tehdejšího vymezení, zasahuje do aktuálně vymezené pozemkové parcely č. 355 v k. ú. Horní Sokolovec (druh pozemku lesní pozemek, reálně jde o lesní účelovou komunikaci). I z původní katastrální mapy je zřejmé (z obrazu parcel v severozápadní části hranice CHPV), že součástí CHPV nebyla lesní cestní síť a nelze tedy mít za to, že parcela č. 355 zobrazená v současně platné katastrální mapě je součástí přírodní památky. Celá západní hranice přírodní památky tak byla v rámci zpracování plánu péče ztotožněna s hranicí parcely č. 355 tak, aby žádná její část nebyla v území přírodní památky. Ve zbývající části zůstává hranice bez jakékoliv korekce původního stavu. Plocha takto upraveného obrazce má dle měření v GIS výměru 0,41 ha. S takto vymezeným územím a jeho výměrou je dále pracováno v tomto plánu péče. Za účelem odstranění těchto nedostatků ve vymezení přírodní památky se navrhuje její nové vyhlášení (viz kap. 3.4 a).

Přílohy:

M2a – Původní katastrální mapa se zákresem ZCHÚ

M2b – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

## 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

| Druh pozemku | ZCHÚ plocha v ha | Vyhlášené OP plocha v ha | Způsob využití pozemku | ZCHÚ plocha v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesní pozemky | 0,41 | -- |  |  |
| vodní plochy | -- | -- | zamokřená plocha | -- |
|  |  |  | rybník nebo nádrž | -- |
|  |  |  | vodní tok | -- |
| trvalé travní porosty | -- | -- |  |  |
| orná půda | -- | -- |  |  |
| ostatní zemědělské pozemky | -- | -- |  |  |
| ostatní plochy | -- | -- | neplodná půda | -- |
|  |  |  | ostatní způsoby využití | -- |
| zastavěné plochy a nádvoří | -- | -- |  |  |
| plocha celkem | 0,41 | -- |  |  |

## 1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

národní park:						--

chráněná krajinná oblast (včetně zóny):		Železné hory, 1. zóna, 3. zóna (minoritně)

překryv s jiným typem ochrany:			ochranné pásmo PR Údolí Doubravy,

ÚSES – nadregionální biocentrum Údolí Doubravy

mezinárodní statut ochrany:				--

Natura 2000

ptačí oblast:						--

evropsky významná lokalita:				--

## 1.6 Kategorie IUCN

IV – území pro péči o stanoviště/druhy

## 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

### 1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Zachování z části zatopeného bývalého písníku s bohatým výskytem chráněné rostliny – rosnatky okrouhlolisté a refugia k rozmnožování obojživelníků.

### 1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

A. ekosystémy

| ekosystém | podíl plochy v ZCHÚ (%) | popis ekosystému | kód předmětu ochrany* |
| --- | --- | --- | --- |
| R2.3 Přechodová rašeliniště | 20 | Druhově chudé společenstvo s převahou travin (psineček psí (Agrostis canina), ostřice obecná (Carex nigra), o. šedavá (C. canescens)) a výrazným zastoupením mechorostů. Bohatá populace rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). | a |

B. druhy

| druh | stupeň ohrožení** | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace | kód předmětu ochrany* |
| --- | --- | --- | --- |
| rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) | VU | Přechodová rašeliniště, početnost – stovky kvetoucích lodyh | a |
| společenstvo obojživelníků | stupeň ohrožení jednotlivých druhů – viz tabulka v kap. 2.1.3 | V rašelinném jezírku výskyt menších populací několika druhů obojživelníků: čolek horský (Ichthyosaura alpestris), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), skokan zelený (Pelophylax esculentus). V okolních lesích a příležitostně i v PP se dále vyskytují ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). | a |

**stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR: VU – zranitelný, Grulich & Chobot 2017

*kód předmětu ochrany: a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

## 1.8 Cíl ochrany

A. ekosystémy

| ekosystém | cíl ochrany | indikátory cílového stavu |
| --- | --- | --- |
| R2.3 Přechodová rašeliniště | Zachování přechodového rašeliniště s optimálním vodním režimem, dominantním mechovým patrem a bohatou populací rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). | - rozloha biotopu min 0,12 ha - populace rosnatky okrouhlolisté – min. 200 kvetoucích lodyh - stabilní vodní režim – celoročně dosahuje vodní sloupec na úroveň terénu na min. 2/3 plochy, přítomnost otevřené vodní hladiny – min. 150 m2 - pokryvnost křovin max. 1 % - absence nežádoucích druhů |

B. druhy

| druh | cíl ochrany | indikátory cílového stavu |
| --- | --- | --- |
| rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). | Zachování životaschopné populace druhu. | - velikost populace – min. 200 kvetoucích lodyh |
| společenstvo obojživelníků | Zachování stabilních rozmnožujících se populací obojživelníků. | - rozmnožující se populace druhů čolek horský (Ichthyosaura alpestris), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), skokan zelený (Pelophylax esculentus) |

# 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

## 2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

### 2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

Popis a lokalizace

Přírodní památka se nachází jižně od obce Dolní Sokolovec (okr. Havlíčkův Brod). Nachází se v bývalé pískovně. Je rozdělena na dvě části pískovým valem s osou orientovanou sever – jih. Součástí přírodní památky jsou rovněž kultury smrku, které obklopují pískovnu.

Geomorfologie

Dle geomorfologického členění (Bína & Demek 2012) je území součástí Českomoravské soustavy, podsoustavy IIC Českomoravská vrchovina, celku IIC-2 Hornosázavská pahorkatina podcelku IIC-2c Havlíčkobrodská pahorkatina, okrsku IIC-2c-a Chotěbořská pahorkatina.

Přírodní památka leží v nadmořské výšce 492–494 m na plošině v sousedství kaňonu Doubravy.

Geologie a pedologie

Podloží tvoří prvohorní dvojslídné migmatity až ortoruly kutnohorsko-svratecké oblasti. Pedologicky je území PP utvářeno kyselými kambizeměmi (zdroj: ČGS).

Hydrologie

Přírodní památka leží nad svahem na pravém břehu řeky Doubravy, není ovlivňována žádným tokem, pravděpodobně je sycena pouze srážkovou vodou. Nejsou k dispozici informace o výskytu pramenišť. Území je částečně odvodňováno otevřeným příkopem zaústěným v severní hranici přírodní památky.

Klimatické poměry

Z klimatického hlediska náleží území do oblasti mírně teplé oblasti MT2 (Quitt 1971).

Flóra a vegetace

Území (Skalický 1988) náleží do fytogeografické oblasti mezofytika, obvodu Českomoravské mezofytikum, okresu Hornosázavská pahorkatina (66). Dle geobotanické mapy (Mikyška 1972) byly přirozenou vegetací na území přírodní památky acidofilní doubravy. Mapa potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1998) na území PR udává bikové bučiny (Luzula-Fagetum).

Vegetací přírodní památky se recentně zabývala Nunvářová Kabátová (2021). Ta zde vymezila následující vegetační jednotky:

- přechodová rašeliniště s nízkými ostřicemi (Carici echinatae-Sphagnetum) – Vlastní rašeliniště v místě bývalého písníku, tuto vegetaci Gutzerová (2008) hodnotí spíše jako přechodnou mezi kontinentálním vrchovištěm svazu Sphagnion magellanici a vegetací vrchovištních šlenků (jezírek) svazu Sphagnion cuspidati.

- vegetace mělkých mokřadů s bahničkou mokřadní (Eleocharitetum palustris) – Rozvolněné porosty bahničky bahenní (Eleocharis palustris) tvoří společně s rašeliníky široký plaur (plovoucí ostrůvek) po obvodu tůně. V porostech se řídce vyskytují trsy ostřice šedavé (Carex canescens), sítiny rozkladité (Juncus effusus), ojediněle psinečku psího (Agrostis canina) a sítiny vláskovité (Juncus filiformis).

- brusnicová vegetace lesního stupně (Calamagrostio arundinaceae-Vaccinietum myrtilli) – Na pískovém valu převládají porosty brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus) a metličky křivolaké (Avenella flexuosa), v nich jsou hojné ostružiníky (včetně nedostatečně prostudovaného taxonu Rubus cf. guentheri), z rašeliniště sem přesahuje přeslička lesní (Equisetum sylvaticum) a sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). Mechové patro pokrývá téměř 100 % a dominují v něm ploníky. V porostech se udržuje jeden polykormon plavuně vidlačky (Lycopodium clavatum).

Vodní plocha v rašeliništi se svým charakterem podobá vegetaci tůní se zevarem nejmenším (Sparganio minimi-Utricularietum intermediae), nejsou zde ovšem přítomny žádné indikační druhy. V okrajových částech rašeliniště expandují polykormony vrby ušaté (Salix aurita), což odpovídá vegetaci rašelinných mokřadních vrbin (Salicetum auritae).

Inventarizační průzkum cévnatých rostlin (Nunvářová Kabátová 2020) potvrdil v přírodní památce přítomnost 34 taxonů. Nejvýznamnější je výskyt rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia, jediný zvláště chráněný druh cévnaté rostliny v přírodní památce). Z dalších významných druhů je třeba zmínit plavuň vidlačku (Lycopodium clavatum) a sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), oba druhy nebyly v CHKO nikdy hojné a v současnosti mizí. Zajímavý je nález ostružiníku červenožlázkatého (Rubus guentheri, determinace nejistá), jehož rozšíření je vzhledem k problematické determinaci v ČR nedokonale známé.

Severozápadní část je trvale zatopena vodou. Dochází zde k postupnému zazemňování obtížně se rozkládající organickou hmotou a tím k rozšiřování rašeliniště do vodní plochy. Vodní plocha je až na břehové části bez botanicky významné vegetace. Plní však funkci refugia pro rozmnožování silně ohrožených druhů – čolka horského (Ichthyosaura alpestris) a skokana zeleného (Pelophylax esculentus). Severovýchodní část je silně zamokřená a porostlá souvislými porosty rašeliníků. Jedná se o přechodové společenstvo mezi svazy Sphagnion medii a Sphagnion cuspidati. Okrajové části bývalé pískovny jsou až k vodní ploše, resp. k jejím zrašelinělým okrajům, zarostlé smrkem. Po obvodu rašeliniště v severovýchodní části byly smrky v rámci managementu lokality vyřezány. Předmět ochrany přírodní památky – rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), roste v rašeliništi spolu se sedmikvítkem evropským (Trientalis europaea) a přesličkou lesní (Equisetum sylvaticum). Na valu byl zjištěn výskyt jednoho polykormonu plavuně vidlačky (Lycopodium clavatum).

Bryofloristická inventarizace (Košnar 2020) na území přírodní památky potvrdila 51 druhů mechorostů, žádný z nalezených druhů není zákonem chráněn a není na Červeném seznamu ČR. Pouze jediný (Orthotrichum striatum) patří mezi taxony vyžadující pozornost.

Dle GutzerovÉ (2008) bylo na území přírodní památky Písník u Sokolovce nalezeno celkem 19 druhů mechorostů (z toho pouze 2 druhy játrovek). Tento počet je velmi nízký, ale odpovídá malé rozloze chráněného území a také typu vegetace, který jej porůstá. Největší část porůstá koberec rašeliníku, kterým je z 90 % jeden druh – rašeliník bodlavý (Sphagnum cuspidatum). Tento druh roste většinou ponořen ve vodě – ve šlencích a jezírkách vrchovišť, v odvodňovacích příkopech i zavodněných částech rašelinišť, na okrajích rybníků apod.; přechází i mimo vodní plochu. Jeho výskyt je důkazem toho, že v dané lokalitě je celoročně vysoká hladina vody. Spolu s ním tu roste ploník obecný (Polytrichum commune), druh rostoucí také na trvale zamokřených místech. Oba tyto druhy vytváří poměrně kompaktní porosty, do kterých nepronikají žádné jiné druhy. To je také důvodem toho, že bryoflóra lokality je tak monotónní. Druhý nalezený rašeliník – rašeliník prostřední (Sphagnum magellanicum), se na sledované lokalitě vyskytuje pouze na jejím jižním okraji. Jedná se o druh, který roste nejčastěji na sušších místech vrcholových partií ombrotrofních rašelinišť, kde vytváří bulty. Roste i v nižších nadmořských výškách, např. v rašelinných borech i smrčinách, vzácněji i na lučních rašeliništích, na skalách apod. Vždy na stanovištích, které nejsou celoročně zamokřené. Druhově pestřejší je val uprostřed sledované lokality. Rostou zde běžnější lesní druhy jako dvouhrotec chvosnatý (Dicranum scoparium), travník Schreberův (Pleurozium schreberi), které rostou i na sušších místech rašelinišť. Dále zde rostou vlhkomilné druhy typické pro rašelinějící místa jako klamonožka bahenní (Aulocomnium palustre), bařinatka nažloutlá (Calliergon stramineum) nebo velmi vlhká místa lesklec zubatý (Plagiothecium denticulatum). Početně nejvíce druhů bylo nalezeno na okraji chráněného území, pod smrky. Jedná se však o zcela běžné druhy mechorostů, které rostou na různých stanovištích. Mezi těmito druhy stojí za pozornost bělomech skalní (Leucobryum juniperoideum). Na území ČR bělomech skalní roste hojně na pískovcových skalách na písčité půdě, často obecně na tenčí vrstvě humusu. Je znám jeho výskyt i mimo pískovcové oblasti, ale jeho celkové rozšíření a výskyt mimo pískovcové oblasti u nás není dostatečně znám. Z tohoto důvodu je jeho nález ve sledovaném území zajímavý. S velkou pravděpodobností se tento druh bělomechu vyskytuje v blízkém údolí Doubravy.

Mykologická inventarizace (Tejklová & Zíbarová 2022) na území přírodní památky potvrdila 79 druhů hub. Nebyl zde zaznamenán žádný ochranářsky významný druh, pouze jeden druh – muchomůrka šedopochvá (Amanita submembranacea) je v Červeném seznamu registrován jako druh s nedokonale známým rozšířením.

Fauna

Výskyt vodních měkkýšů nebyl na lokalitě během průzkumu v roce 2008 (ani později) zjištěn (Beran 2008). Na lokalitě se vyskytuje několik vzácnějších pavouků z vazbou na mokřadní a rašelinné biotopy, jako např. pavučenky Asthenargus helveticus a Oedothorax gibbosus nebo křižáček pobřežní (Theridiosomma gibbosum) V roce 2006 byl v přírodní památce proveden průzkum střevlíkovitých brouků (Moravec 2006), kdy byl zaznamenán výskyt střevlíka fialového (Carabus violaceus violaceus). Z motýlů byl na lokalitě zjištěn i nehojný hrotnokřídlec lesní (Phymatopus hecta). V území byla zjištěna řada běžných, ale i vzácných druhů vážek. Z místních druhů vážek je nutné vyzdvihnout především stabilní a relativně početnou populaci (kolem 50 dospělců) vzácné vážky čárkované (Leucorrhinia dubia). Dále se zde pravidelně vyskytuje šídlatka páskovaná (Lestes sponsa), šídlatka hnědá (Sympecma fusca), šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula), šidélko páskované (Coenagrion puella), šidélko kroužkované (Enallagma cyathigerum), šídlo modré (Aeshna cyanea), šídlo sítinové (Aeshna juncea), šídlo královské (Anax imperator), lesklice zelenavá (Somatochlora metallica), vážka rudá (Sympetrum sanguineum) a vážka obecná (Sympetrum vulgatum) (Mocek & Bárta 2010, Pechánek 2022).

Lokalita je významná také pro obojživelníky. V jezírku se vyskytují čolek horský (Ichthyosaura alpestris) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris). Z žab potom skokan zelený (Pelophylax esculentus) (Růžičková 2021). V jezírku se také vyskytují jedinci zelených skokanů se znaky skokana krátkonohého (Pelophylax lessonae), ověření tohoto druhu by bylo žádoucí ověřit za pomocí genetických metod. Na okrajích lokality se vyskytuje skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo). Z plazů zde byl zjištěn slepýš křehký (Anguis fragilis).

### 2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů

| druh | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení* | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| rostliny |  |  |  |
| rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) | silně ohrožený | VU | Přechodové rašeliniště, desítky |
| bezobratlí |  |  |  |
| čmelák rolní (Bombus pascuorum) | ohrožený |  | Luční biotopy a lesní světliny. Běžný druh v okolí, do PP zalétá za potravou. |
| hrotnokřídlec lesní (Phymatopus hecta) |  | VU | Lesní biotopy s bylinným podrostem, vývoj na kořenech různých lesních bylin. |
| vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia) |  | NT | Vzácnější druh vážky. Slatiniště a rašelinné biotopy, poměrně početná populace. Jedna ze tří známých populací v CHKO Železné hory. |
| obratlovci |  |  |  |
| čáp černý (Ciconia nigra) | silně ohrožený | VU | Občas zalétá za potravou. |
| čolek horský (Ichthyosaura alpestris) | silně ohrožený | VU | Výskyt v rašelinném jezírku. Menší populace max. nižší desítky jedinců. |
| čolek obecný (Lissotriton vulgaris) | silně ohrožený | VU | Výskyt v rašelinném jezírku. Menší populace max. nižší desítky jedinců. |
| krkavec velký (Corvus corax) | ohrožený druh |  | Občas zalétá za potravou. |
| ropucha obecná (Bufo bufo) | ohrožený druh | VU | Výskyt v okolních lesích a příležitostně i v PP. Pravidelné nálezy jednotlivých jedinců. |
| skokan hnědý (Rana temporaria) |  | VU | Výskyt v okolních lesích a příležitostně i v PP. Pravidelné nálezy jednotlivých jedinců. |
| skokan zelený (Pelophylax esculentus) | silně ohrožený | NT | Výskyt v rašelinném jezírku. Menší populace max. nižší desítky jedinců. |
| slepýš křehký (Anguis fragilis) | silně ohrožený | NT | Vlhká, stinná pozemní stanoviště, nepravidelný výskyt. |

* dle červených seznamů ČR: Cévnaté rostliny, bezobratlí, obratlovci: VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený; podle Grulich & Chobot (2017), Hejda et al. (2017), Chobot & Němec (2017),

### 2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti

a) abiotické disturbanční činitele

Sucho – jedná se o naprosto zásadní faktor, který asi nelze považovat za disturbanci v pravém slova smyslu. Déletrvající suchá období v posledních letech mohou nastartovat degradační procesy v rašelinných společenstvech, především se jedná o mineralizaci naakumulovaného humolitu, která bude následována eutrofizací a přeměnou v jiné typy společenstev. Jednalo by se s největší pravděpodobností o nevratný proces spojený se zánikem předmětu ochrany.

Společně se zazemňováním (a sukcesí) dochází ke zmenšování a zarůstání tůně v západní části lokality. Jsou tak ohrožena společenstva obojživelníků, vážek a dalších organismů vázaných na vodní prostředí v této lokalitě.

b) biotické disturbanční činitele

Nejsou.

## 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti

- ochrana přírody

Přírodní památka byla zřízena vyhláškou ONV v Havlíčkově Brodě ze dne 17. září 1990 o zřízení chráněných přírodních výtvorů (dále jen CHPV) „Ranská jezírka“, „Písník u Sokolovce“, „Hroznětínská louka“ a „Javory u hájovny Kukačka“ a jejich ochranných pásem. Vymezení území, poslání a podmínky ochrany CHPV Písník u Sokolovce jsou stanoveny v příloze č. II vyhlášky ONV.

Ustanovením § 90 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), byl CHPV Písník u Sokolovce prohlášen za přírodní památku ve smyslu ust.  § 36 zákona.

- lesní hospodářství

Přírodní památka je vymezena na lesním pozemku. Lesní hospodářství nemá aktuálně na předmět ochrany negativní vliv. V platném lesním hospodářském plánu (2015–2024) pro LHC Sokolohrad je území přírodní památky zařízeno z části jako porostní půda (9Ba8/4) a z části jako bezlesí (9Ba101) (zejména vodní plocha, středový val, rašeliniště a části porostů navazujících na tyto plochy směrem k jižní hranici ZCHÚ). V rámci lesního hospodaření v širším okolí přírodní památky byla historicky zřízena síť povrchových odvodňovacích kanálů. Účelem kanálů je zvýšit a zrychlit odtok vody z půdního profilu, což může negativně ovlivňovat vodní režim území přírodní památky poklesem hladiny podzemních vod a vysoušením území přírodní památky.

Obr. Výřez lesnické porostní mapy LHP pro LHC Sokolohrad s platností 2015-2024.

c) myslivost

Zvláště chráněné území se nachází v uznané honitbě Bříza - Libice nad Doubravou. (zdroj: ÚHÚL Myslivost). V území nejsou umístěna žádná myslivecká zařízení.

d) rekreace a sport

Bez významného využití. Pouze občasné návštěvy veřejnosti – přístup po pěšině a pískovém valu – bez negativního vlivu.

e) jiné způsoby využívání

Těžbou písku v této lokalitě došlo v minulosti ke snížení hloubky půdního profilu a díky zahloubení pod hladinu podzemní vody vznikla drobná vodní plocha. Lidskou činností tedy došlo k vytvoření podmínek pro tvorbu organických půdních horizontů a následně vznik biotopu vhodného pro nástup populace rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). Uměle vzniklá vodní plocha v západní polovině území je refugiem pro rozmnožování živočichů. Těžba písku v této lokalitě je dlouho ukončená a v budoucnosti těžba nebude obnovena.

## 2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy

- zřizovací vyhláška

Vyhláška ONV v Hlavlíčkově Brodě ze dne 17. září 1990 o zřízení chráněných přírodních výtvorů (dále jen CHPV) „Ranská jezírka“, „Písník u Sokolovce“, „Hroznětínská louka“ a „Javory u hájovny Kukačka“ a jejich ochranných pásem. Vymezení území, poslání a podmínky ochrany CHPV Písník u Sokolovce jsou stanoveny v příloze č. II vyhlášky ONV.

- plán péče

Plán péče o CHKO Železné hory na období 2022–2031.

- lesní hospodářský plán

Zvláště chráněné území se nachází v lesním hospodářském celku (LHC) Sokolohrad (kód 513753), pro který je zpracován lesní hospodářský plán (LHP) s platností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2024. V tomto LHP je území přírodní památky zařízeno z části jako porostní půda a z části jako bezlesí (zejména vodní plocha, středový val, rašeliniště a části porostů navazujících na tyto plochy směrem k jižní hranici ZCHÚ).

d) územně plánovací dokumentace

Zastupitelstvo obce Dolní Sokolovec vydalo územní plán Dolní Sokolovec dne 16.05.2008. Tento územní plán nabyl účinnosti 02.06.2008.

Byla vydána změna č. 1 a změna č. 2 ÚP Dolní Sokolovec. Územní plán Dolní Sokolovec ve znění změny č. 2 je účinný od 19.10.2021. (zdroj: MěÚ Chotěboř)

## 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

### 2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích

| Přírodní lesní oblast | 16 Českomoravská vrchovina |
| --- | --- |
| Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod | Sokolohrad (kód LHC 513753) |
| Výměra LHC v ZCHÚ (ha) | 0,41 |
| Období platnosti LHP | 1. 1. 2015 – 31. 12. 2024 |
| Organizace lesního hospodářství | Fyzické osoby |

#### Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

| Přírodní lesní oblast: 16 Českomoravská vrchovina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soubor lesních typů (SLT) | Název SLT | Přirozená dřevinná skladba SLT | Výměra (ha) | Podíl (%) |
| 4P | Oglejená kyselá dubová jedlina | SM 0–10, JD 30–40, BO 0–25, DBL 30–40, BK 10–20, BŘ +-3, OS +-3, LP+-5 | 0,41 | 100 |
| Celkem |  |  | 0,41 | 100 |

Pozn.: Přirozená dřevinná skladba SLT uvedena dle Planeta, 2006.

Zkratky dřevin: SM – smrk ztepilý, JD – jedle bělokorá, BO – borovice lesní, DBL – dub letní, BK – buk lesní, BŘ – bříza bělokorá, OS – topol osika, LP - lípa.

Přílohy:

T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

M4 – Lesnická mapa typologická

## 2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

A. ekosystémy

| ekosystém: | R2.3 Přechodová rašeliniště |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| rozloha biotopu min 0,12 ha | Plocha předmětu ochrany se dlouhodobě nemění (činí přibližně 0,12 ha) a je dána konfigurací terénu, pomístní zarůstání dřevinami je řešeno managementovými zásahy. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| populace rosnatky okrouhlolisté – min. 200 kvetoucích lodyh | Populace rosnatky okrouhlolisté podléhá běžným mezisezónním fluktuacím, lze konstatovat, že populace je bohatá a stabilní. Nunvářová Kabátová (2021) uvádí početnost „cca 200 lodyh na ploše 190 m2, většina fertilní“ |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| stabilní vodní režim – celoročně dosahuje vodní sloupec na úroveň terénu na min. 2/3 plochy, přítomnost otevřené vodní hladiny – min. 150 m2 | V posledních letech v důsledku extrémního sucha v průběhu vegetační sezóny dochází k poklesu hladiny spodní vody. Lze to dobře sledovat na velikosti otevřené vodní hladiny, která kolísá v rozpětí 50–220 m2. Zatím se toto neprojevuje degradací předmětu ochrany. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| pokryvnost křovin max. 1 % | Současné zastoupení křovin činí velice přibližně 70–90 m2, což odpovídá cca 6 %. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| absence nežádoucích druhů | S výjimkou expandujících dřevin (viz výše) se v místech výskytu předmětu ochrany nevyskytují žádné nežádoucí druhy rostlin. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

B. druhy

| druh: | rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| velikost populace - min. 200 kvetoucích lodyh | Populace rosnatky okrouhlolisté podléhá běžným mezisezónním fluktuacím, lze konstatovat, že populace je bohatá a stabilní. Nunvářová Kabátová (2021) uvádí početnost „cca 200 lodyh na ploše 190 m2, většina fertilní“ |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

| druh: | společenstvo obojživelníků |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| rozmnožující se populace druhů čolek horský (Ichthyosaura alpestris), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), skokan zelený (Pelophylax esculentus) | Výskyt a rozmnožující se populace obojživelníků - čolek horský (Ichthyosaura alpestris), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), skokan zelený (Pelophylax esculentus). V současné době se v jezírku vyskytují a rozmnožují všechny tři druhy. Ohroženy jsou vysycháním a zazemňováním tůně. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

Historie managementu:

- blokování sukcese vyřezáváním a vytrháváním náletových dřevin a keřů s cílem zamezit zarůstání rašeliniště a pískového valu keřovou a stromovou vegetací (opakování zásahu průběžně dle stavu lokality, 1× za 2–3 roky)

- odstranění povrchové organické (rašelinné) vrstvy na celkové ploše cca 10×10 m a hloubce 30 cm, s cílem zvýšit nasycení biotopu rosnatky okrouhlolisté vodou (zásah byl realizován cca 2x za posledních 20 let na několika menších dílčích plochách)

- v roce 2005 byla v severní části přechodového rašeliniště pro podporu populace rašeliníku a rosnatky odstraněna lehkou mechanizací 10–15 cm vrstva nežádoucích druhů mechorostů (ploník) na celkové ploše 20×10 m (zásah byl realizován na několika menších dílčích plochách)

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Kolize zájmů se nepředpokládá.

# 3. Plán zásahů a opatření

## 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

### 3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

a) péče o lesní ekosystémy na lesních pozemcích

Rámcová směrnice péče o lesní porosty na lesních pozemcích

| ###### Číslo směrnice |  |  | Kategorie lesa |  | Soubory lesních typů |  | Cílový předmět ochrany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 32a – les zvláštního určení |  | 4P – Oglejená kyselá dubová jedlina |  | L5.4 – Acidofilní bučiny |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |  |  |  |
| 4P |  | SM 0–10, JD 80-100, BO 0–25, DBL0-10, BK 0-10, BŘ +-3, OS +-3, LP +-5 |  |  |  |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  | Porostní typ B |  | Porostní typ C |  |
| SMRKOVÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  | Hospodářský způsob (forma) |  | Hospodářský způsob (forma) |  |
| PODROSTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obmýtí* |  |  |  | Obnovní doba* | Obmýtí* | Obnovní doba* | Obmýtí* | Obnovní doba* |
| 80 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biotop L5.4 – hlavní dřevina JD v úrovni, listnaté druhy dřevin pouze vtroušeně a spíše ve spodní etáži (nižší zastoupení listnáčů z důvodu předběžné opatrnosti z hlediska ovlivnění chemismu rašeliniště opadem). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupinová holá seč nebo vícefázová obnova clonnou sečí a podsadbou – přeměna stávajícího porostu s dominantním zastoupením MD a SM na porost s dominantním zastoupením JD, případně s vtroušenými listnatými dřevinami, zejména DBL. Technika a technologie: motomanuálně, lehký harvestor a vyvážecí souprava, LKT, UKT + naviják, nevjíždět do podmáčených částí, těžbu realizovat za sucha nebo zámrzu půdy, směrové kácení mimo rašeliniště, vodní plochu a podmáčené části, odvoz dřeva a klestu mimo území k dalšímu zpracování (část hmoty ponechat na vhodných místech po dohodě s orgánem ochrany přírody k fyzickému rozpadu). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umělá obnova JD, výsadba jamková, umělá obnova listnatých dřevin (druhy dle cílové druhové skladby) max. do 10 % formou doplnění JD, výsadba jamková nebo štěrbinová, síje. Umělou obnovu dřevin neprovádět až k břehové hraně vodní plochy a rašeliniště – zachovat odstup od břehové hrany min. 5 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  |  | komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově |  |  |  |
| 4P | JD – 90–100 % BK, DBL – do 10 % |  |  |  | JD dřevina hlavní, BK, DBL vtroušené, ostatní druhy dřevin cílové skladby spíše přirozená obnova (pionýrské druhy) |  |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechanická eliminace nežádoucí vegetace v kulturách (vyžínání, sešlap, zákaz použití herbicidů). Standardní výchova s vyšší intenzitou (cca 30 % zásoby) SM a MD s podporou přimíšené BO. Po obnově porostu JD podpora diferencované prostorové struktury, tvorba rozvolněného zápoje a sníženého zakmenění (cca 7 a nižšího) za účelem zvýšení oslunění rašeliniště a vodní plochy. Technika a technologie: motomanuálně, lehký harvestor a vyvážecí souprava, LKT, UKT + naviják, nevjíždět do podmáčených částí, těžbu realizovat za sucha nebo zámrzu půdy, směrové kácení mimo rašeliniště, vodní plochu a podmáčené části. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochranu před klikorohem borovým zajistit pasečným klidem (výsadba nejdříve druhým rokem po provedení obnovní těžby) – nepoužívat insekticidy. Ochrana kultur, náletů a nárostů dřevin cílové skladby skupinovou či individuální ochranou (včetně repelentů proti okusu zvěří). Provádění nahodilé těžby SM a MD bez omezení, včetně odvozu dřeva k dalšímu zpracování. Do fyzického rozpadu ponechat pouze část dřeva listnáčů s potenciálem funkce biotopu zejména pro bezobratlé a houby. Nepoužívat žádné biocidy. Technika a technologie těžby viz způsob obnovy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Těžbu a soustřeďování dříví provádět v době vegetačního klidu – v termínu od 1. 11. do 28. 2. (zejména z důvodu ochrany obojživelníků). |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha:

M4 – Lesnická mapa typologická

b) péče o ekosystémy na bezlesí

Rámcová směrnice péče o ekosystémy na bezlesí

| Ekosystém | R2.3 Přechodová rašeliniště |
| --- | --- |
| Typ managementu | odstranění náletu a padlých stromů |
| Vhodný interval | průběžně, každoročně |
| Minimální interval | 1× za 2–3 roky |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | ruční vytrhávání a odnos mimo ZCHÚ, křovinořez, ruční pila, motorová pila |
| Kalendář pro management | odstranění padlých stromů průběžně, vytrhávání a výřezy od 1. 10. do 15. 2. |
| Upřesňující podmínky | odstraněnou biomasu ukládat mimo ZCHÚ, kde může být po dohodě s vlastníky pozemků ponechána v hromadách do fyz. rozpadu, případně odvoz k dalšímu zpracování nebo likvidace v souladu se zákonem o odpadech |

| Ekosystém | R2.3 Přechodová rašeliniště |
| --- | --- |
| Typ managementu | disturbance organického horizontu |
| Vhodný interval | 2× za období platnosti plánu péče |
| Minimální interval | 1× za období platnosti plánu péče |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | křovinořez, ručně (vyhrabávání biomasy) |
| Kalendář pro management | 15. 8. – 31. 10. |
| Upřesňující podmínky | mimo období zimování obojživelníků, organickou hmotu vyhrabat a ručně vynášet mimo ZCHÚ, kde může být po dohodě s vlastníky pozemků uložena v hromadách a ponechána do fyzického rozpadu, případně odvoz k dalšímu zpracování nebo likvidace v souladu se zákonem o odpadech |

| Ekosystém | Vodní plocha a litorální pásmo (biotop obojživelníků) |
| --- | --- |
| Typ managementu | odstranění náletu a padlých stromů po obvodu |
| Vhodný interval | průběžně, každoročně |
| Minimální interval | 1× za 2– 3 roky |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | ruční vytrhávání a odnos mimo ZCHÚ, křovinořez, ruční pila, motorová pila |
| Kalendář pro management | odstranění padlých stromů průběžně, vytrhávání a výřezy od 1. 10. do 15. 2. |
| Upřesňující podmínky | odstraněnou biomasu ukládat mimo ZCHÚ, kde může být po dohodě s vlastníky pozemků ponechána v hromadách do fyz. rozpadu, případně odvoz k dalšímu zpracování nebo likvidace v souladu se zákonem o odpadech |

| Ekosystém | Vodní plocha (biotop obojživelníků) |
| --- | --- |
| Typ managementu | zlepšení vodního režimu – zvýšení hladiny vodní plochy elimimací odtoku povrchových vod |
| Vhodný interval | jednorázově |
| Minimální interval | 1× za období platnosti plánu péče |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | ručně, kráčecí bagr, malá mechanizace |
| Kalendář pro management | od 1. 10. do 15. 2. |
| Upřesňující podmínky | Eliminace odtoku povrchových vod zřízením jednoduchých příčných přehrážek na odtokovém kanálu – dřevěná kulatina zapuštěná do břehů a dna, stabilizovaná svislými kůly, těsněná geotextilií, překrytá hutněnou zeminou (optimálně místní z výkopku při realizaci kanálu uloženého na březích kanálu), v případě potřeby stabilizace místním či lomovým kamenivem proti erozi hutněné zeminy. |

| Ekosystém | Vodní plocha (biotop obojživelníků) |
| --- | --- |
| Typ managementu | zlepšení vodního režimu – odstranění sedimentu a organické hmoty z části vodní plochy |
| Vhodný interval | jednorázově |
| Minimální interval | – |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | kráčecí bagr, malá mechanizace, ručně |
| Kalendář pro management | od 15. 9. do 31. 10. |
| Upřesňující podmínky | Odtěžení části sedimentu a organické hmoty ve vodní ploše za účelem zvýšení vodního sloupce a zlepšení podmínek biotopu pro vodní a na vodu vázané organizmy (obojživelníky), zachování litorálního pásma a pozvolných sklonů litorálu a břehů, likvidace sedimentu a biomasy mimo ZCHÚ v souladu se zákonem o odpadech, jako optimální přístup mechanizace se jeví pískový val ve střední části ZCHÚ – zde pozor na plavuň a další vzácné druhy rostlin – lokality jejich výskytu musejí být před vjezdem mechanizace do území vyznačeny v terénu, aby nedošlo k jejich poškození. PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT HLOUBKU NEPROPUSTNÝCH VRSTEV PODLOŽÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH PORUŠENÍ A NEŽÁDOUCÍ ZTRÁTĚ VODY DO PODLOŽÍ !!! Doporučuje se |

Pískový val a okrajové plochy s kulturními smrkovými porosty

- blokování sukcese – odstraňování náletových dřevin a keřů s negativním vlivem na předmět ochrany (konkurenční a stínící vegetace), včetně smrkových náletů a nárostů v okrajových partiích (ve vzdálenosti cca 5 m od břehové hrany ve směru do lesních porostů) rašeliniště, vodní plochy a pískového valu – motomanuálně, ruční vytrhávání – min. 1× za 2–3 roky (v době vegetačního klidu) likvidace vyřezané a vytrhané hmoty mimo území přírodní památky – ruční vynášení hmoty;

- částečné odstranění valu – snížit val tak, aby nově vzniklá plocha byla přibližně na úrovni hladiny spodní vody (nebo mírně pod ní) a byl zde umožněn vývoj předmětu ochrany (rozšíření vodní plochy jako biotopu obojživelníků na úkor plochy pískového valu, s postupnou tvorbou rašeliniště, zlepšení podmínek pro prostupnost vody mezi vodní plochou a rašeliništěm). Je třeba zohlednit výskyt plavuně vidlačky a ostružiníku červenožlázkatého, případně dalších vzácných druhů rostlin..

c) péče o populace a biotopy rostlin a hub

Navrhuje se průběžná kontrola výskytu invazních druhů. V případě jejich výskytu včasná eliminace. Při zásazích na písčitém valu zachovat a nepoškodit jedince plavuně vidlačky a ostružiníku červenožlázkatého.

d) péče o populace a biotopy živočichů

Zachovat nebo zlepšit (eliminace odtoku zhotovením příčných překážek na odtokovém kanálu) vodní režim na lokalitě, zejména v tůni v západní části lokality (odstranění sedimentů a organického materiálu v tůni, prohloubení tůně). Okolí tůně ponechat nezastíněné a případné náletové dřeviny z břehů odstraňovat, zejména krušinu olšovou, odstraňovat také stromy padlé do vodní plochy, rašeliniště a na pískový val. Navrhuje se lokální disturbance organické hmoty ve východní části území (vhodné také pro rosnatku okrouhlolistou), obnažené plochy jsou žádoucí také pro řadu ohrožených druhů bezobratlých. V případě výskytu ryb v zatopené části ryby eliminovat odlovem za požití sítí, podběráku či elektrického agregátu oprávněnou osobou.

Do území přírodní památky neumisťovat žádná zařízení k výkonu práva myslivosti.

### 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

Přílohy:

T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

T2 – Popis dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

## 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Omezení funkce lesních melioračních systémů za účelem zlepšení vodního režimu v přírodní památce (optimálně plošně na rozsáhlejším území i mimo ochranné pásmo). Strukturu lesních porostů směřovat k potenciální přirozené druhové skladbě, ovšem s vyšším (dominantním) zastoupením JD (viz rámcové směrnice péče o les pro území přírodní památky), listnaté druhy dřevin na kontaktu s rašeliništěm a vodní plochou spíše omezovat (z důvodu omezení listnatého opadu do přírodní památky), s rostoucí vzdáleností lze jejich podíl zvyšovat. Lesní porosty v ochranném pásmu se zejména v jižní části navrhuje pěstovat v rozvolněném zápoji pro zvýšení oslunění rašeliniště a vodní plochy. Ponechávat v ochranném pásmu část stromů k dožití a jejich dřeva do fyzického rozpadu – min. 30 m3/ha. Dle ust. § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury pozemku.

Do ochranného pásma neumisťovat zařízení k vnadění a přikrmování zvěře.

## 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Území přírodní památky není dle zřizovací vyhlášky jednoznačně vymezené. V čl. 1 odst. 1 přílohy č. II vyhlášky ONV v Havlíčkově Brodě ze dne 17. 9. 1990 je stanoveno: „CHPV Písník u Sokolovce se rozkládá v okrese Havlíčkův Brod v katastrálním území Horní Sokolovec na parcele č. 324 – díl 2, v obvodu Lesního závodu Nasavrky, polesí Podmoklany lesní oddělení 325 D o celkové výměře 0,30 ha“. Území přírodní památky je součástí lesního pozemku o výměře dle KN 80,7090 ha. Hranice zvláště chráněného území tedy není totožná s hranicemi parcel a v terénu ji nelze přesně identifikovat. Mapové podklady se zákresem hranic technicky neodpovídají aktuálním potřebám. Z důvodu potřeby jednoznačného vymezení hranic přírodní památky, potřeby stabilizace lomových bodů hranice v terénu a nutnosti oznámit informaci o existenci zvláště chráněného území katastrálnímu úřadu ve smyslu § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, se navrhuje území nově vyhlásit a vypracovat geodetické zaměření hranic a vyhotovení záznamu podrobného měření změn ve smyslu § 77 vyhlášky č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška), v platném znění, za účelem zjištění souřadnic lomových bodů hranice a výměry přírodní památky (tj. bez dělení stávajících pozemků a vzniku nových hranic pozemků). Hranice bude geodeticky zaměřena podle vzájemné dohody vlastníků a orgánu ochrany přírody tak, že do území přírodní památky bude při zaměření zahrnuto pouze území vlastního písníku, tedy vodní plocha, pískový val ve střední části území a přechodového rašeliniště bez kulturních smrkových porostů (vyjma části lesních porostů na břehové hraně písníku za účelem možnosti usměrnění druhové skladby lesa a rozvolněného zápoje z jižní, východní a západní strany písníku pro zvýšení intenzity oslunění plochy).

Hranice přírodní památky je v terénu označena v souladu s vyhláškou č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Navrhuje se kontrola, údržba (aktualizace) a v případě poškození výměna technického zařízení a značení hranic.

## 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

a) vyhlašovací dokumentace

Z důvodu nesouhlasného stanoviska (které je neměnné od roku 2006) spoluvlastníků pozemku s rozdělením parcely podle zpracovaného geometrického plánu č. 69-709/2006 z roku 2006, kterým mělo být území přírodní památky rozšířeno do kulturních smrkových porostů a mělo zahrnovat území o výměře 0,4952 ha, se navrhuje znovu jednat a po vzájemné dohodě vlastníků a orgánu ochrany přírody zpracovat geodetické zaměření nově navržených hranic a vyhotovit záznam podrobného měření změn ve smyslu § 77 vyhlášky č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška), v platném znění. Následně se navrhuje přírodní památku nově vyhlásit a tento stav zavkladovat do katastru nemovitostí. Při tomto postupu nedojde k rozdělení parcely. Do katastru nemovitostí bude zavkladován pouze údaj o existenci zvláště chráněného území, resp. informace o typu a způsobu ochrany dotčeného pozemku v jeho konkrétní části.

Nové vyhlášení se navrhuje zejména z důvodu potřeby aktualizace zastaralého zřizovacího předpisu, jednoznačného vymezení hranic přírodní památky a vymezení chráněného území pouze v ploše s výskytem předmětu ochrany – rašeliniště, vodní plochy a pískového valu, bez nepůvodních lesních porostů.

b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech

Pro navrhované zlepšení vodního režimu (omezení zrychleného odtoku vody z území, odstranění sedimentů a organické hmoty z vodní plochy) je nutná výjimka z § 26 odst. 3 písm. a) ZOPK, a to z důvodu překryvu s I. zónou CHKO Železné hory.

K navrhované úpravě vodního režimu v ochranném pásmu je nutný souhlas dle § 37 odst. 2 ZOPK.

Navrhovanou úpravu vodního režimu předem projednat s vlastníky pozemků a zajistit povolení či vyjádření vodoprávního úřadu či obecného stavebního úřadu.

Při obnově LHP zařídit plochu bezlesí min. ve stávajícím rozsahu (dle LHP 2015–2024) z hlediska výměry i tvaru plochy (viz obr. v kap. 2.2 b)). Cílem je umožnění zachování plochy rašeliniště, vodní plochy i pískového valu zcela bez stromové vegetace, a zajištění oslunění těchto ploch zejména  od jižní hranice přírodní památky.

c) ostatní

bez návrhů

## 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Dle čl. 2 přílohy II. Vyhlášky ONV č. bl. 920/zem/200x ze dne 17. 9. 1990 o zřízení CHPV Písník u Sokolovce není CHPV (dnes přírodní památka) veřejnosti přístupný. Území přírodní památky není rekreací či sportem zatíženo. V případě nového vyhlášení přírodní památky se doporučuje z důvodu rizika mechanického poškození předmětu ochrany nadměrným sešlapem vyloučení vstupu veřejnosti do území zachovat, případně vstup veřejnosti usměrnit pouze na část pískového valu nebo do okrajových nepodmáčených partií. V případě vzniku negativních vlivů návštěvnosti na předměty ochrany návštěvnost usměrnit.

## 3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území

Navrhuje se instalace a údržba informační tabule. Exkurze jsou přípustné pod vedením pracovníka orgánu ochrany přírody.

## 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

V období platnosti plánu péče se navrhuje provedení následujících průzkumů včetně zpracování návrhu managementu:

- inventarizační průzkum lišejníků

- monitoring rosnatky okrouhlolisté, zejména její početnost a vitalitu

- zoologický průzkum zaměřený na bezobratlé živočichy (zejména brouci) a obojživelníky (zaměření na zelené skokany včetně genetické analýzy místní populace)

- sledovat zvolené indikátory

# 4. Závěrečné údaje

## 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

| Druh zásahu (činnost) | Odhad množství (např. plochy) | Četnost zásahu za období plánu péče | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Geodetické zaměření nově navržené hranice a zhotovení ZPMZ – cca 180 m | 180 m | 1× | 13 000 |
| Údržba pruhového značení hranice | 285 bm | 2× | 2 000 |
| Výroba, instalace a údržba informační tabule | 1 ks | 1× | 30 000 |
| Údržba tabulí se státním znakem (případně jejich výměna) | 2 ks | 2× | 8 000 |
| Usměrnění návštěvnosti (omezení vstupu veřejnosti pouze na pískový val apod. – např. výroba a instalace dřevěného zábradlí + údržba) | 1 ks | 1× | 15 000 |
| Odstranění části organické hmoty z vodní plochy a její uložení mimo PP, úprava odtoku vody příčnou přehrážkou odtokového kanálu. Eliminace funkce odvodňovací sítě v ochranném pásmu (budování příčných přehrážek apod.). | Cca 50 m3 cca 10 přehrážek | 1× | 300 000 |
| Odlov ryb (v případě jejich výskytu ve vodní ploše) | 0,06 ha | 1× | 3 000 |
| Výsadba dřevin cílové druhové skladby | 0,25 ha | 1× | 30 000 |
| Ochrana dřevin cílové druhové skladby – skupinová oplocením / individální repelenty | 250 m / 1500 ks | 1/5 × | 50 000 |
| Odstraňování nežádoucí vegetace, likvidace vyřezané hmoty mimo MZCHÚ | 0,20 ha | 4× | 40 000 |
| Roztroušená disturbance rašeliniště s odstraněním organické hmoty | 0,05 ha | 2× | 15 000 |
| Náklady celkem (Kč) |  |  | 506 000 |

Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů.

## 4.2 Použité podklady a zdroje informací

Beran L. (2008): Vodní měkkýši vybraných lokalit v CHKO Železné hory. – Ms., depon. in Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.

Bína J. & Demek J. (2012): Z nížin do hor: geomorfologické jednotky České republiky. – Academia, Praha, 344 s.

Grulich V. & Chobot K. [eds] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda 35: 1–178.

Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645.

Gutzerová N. (2008): Bryologický průzkum Přírodní památky Písník u Sokolovce (CHKO Železné hory). – Ms., depon. in Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.

Chytrý M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky, 1. Travinná a keříčková vegetace. − Academia, Praha, 528 s.

Chytrý M. [ed.] (2011). Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha, 827 s.

Chytrý M. [ed.] 2013: Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace. − Academia, Praha, 551 s.

Chytrý M. et al. (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. – AOPK ČR, Praha.

Kopecký A.: Plán péče o přírodní památku písník u Sokolovce na období 2014 – 2023. Depon. in Ústřední seznam ochrany přírody (AOPK ČR).

Košnar J. 1972: Inventarizační průzkum mechorostů přírodní památky Písník u Sokolovce – závěrečná zpráva. – Ms., depon in AOPK ČR, RP Východní Čechy, Pardubice, 11 s.

Mikyška R. et al. 1972: Geobotanická mapa ČSSR: 1. České země. 1 : 200 000. − Academia a Kartografické nakladatelství, Praha, 22 s., 21 map.

Mocek B. & Bárta F. (2010): Vážky Chráněné krajinné oblasti Železné hory. – Železné hory – Sborník prací 19: Heřmanův Městec. Společnost přátel Železných hor.

Moravec J. (2006): Komentář k bioindikačně významným druhům střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) zvláště chráněných území a dalších lokalit, významných z hlediska ochrany přírody v CHKO Železné hory. Část 1 – střevlíci rodu Carabus a Cychrus. – Ms., depon. in Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR, Praha.

Neuhäuslová Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. − Academia, Praha, 341 s.

Nunvářová Kabátová K. (2020): Botanický inventarizační průzkum PP Písník u Sokolovce – flóra – závěrečná zpráva. – Ms., depon in AOPK ČR, RP Východní Čechy, Pardubice, 22 s.

Nunvářová Kabátová K. (2021b): Botanický inventarizační průzkum PP Písník u Sokolovce – fytocenologie – závěrečná zpráva – Ms., depon in AOPK ČR, RP Východní Čechy, Pardubice, 15 s.

Pechánek M. (2022): Inventarizační průzkum vážek v PP Pisník u Sokolovce. − Ms., depon. in SCHKO Železné hory,  6 s.

Planeta (2006): Pravidla hospodaření pro typy přírodních lesních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. – Ministerstvo životního prostředí, ročník XIV, číslo 9.

Quitt E. (1971): Klimatické oblasti Československa. − Studia geographica. 16: 1−73.

Růžičková J. (2021): Inventarizační průzkum obojživelníků v PP Pisník u Sokolovce. − Ms. depon. in. SCHKO Železné hory, Nasavrky, 7 s.

Skalický V. (1988): Regionálně fytogeografické členění, (103−121). – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České socialistické republiky 1., Academia, Praha, 557 s.

Tejklová T. & Zíbarová L. (2022): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PP Písník u Sokolovce – Ms. depon in AOPK ČR, RP Východní Čechy, Pardubice, 21 s.

Internet:

Český úřad zeměměřický a katastrální: http://wms.cuzk.cz/wms.asp?

ČGS: Česká geologická služba, geologická mapa: https://cgs.gov.cz/mapy-a-data

Mapy AOPK ČR: https://webgis.nature.cz/mapomat/

MěÚ Chotěboř – územní plán Dolní Sokolovec: https://www.chotebor.cz/vystavena-dokumentace-24

ÚHÚL Myslivost: https://geoportal.uhul.cz/mapy/mapyhon.html

ÚHÚL OPRL: https://geoportal.uhul.cz/DsUhul/DsOprl/

## 4.3 Seznam používaných zkratek

| AOPK ČR | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR |
| --- | --- |
| ČGS | Česká geologická služba |
| GIS | geografický informační systém |
| CHKO | chráněná krajinná oblast |
| CHPV | chráněný přírodní výtvor |
| IUCN | International Union for Conservation of Nature |
| KN | katastr nemovitostí |
| LHC | lesní hospodářský celek |
| LHP | lesní hospodářský plán |
| MěÚ | městský úřad |
| ONV | okresní národní výbor |
| OP | ochranné pásmo |
| OPRL | oblastní plány rozvoje lesů |
| PK | pozemkový katastr |
| PP | přírodní památka |
| PR | přírodní rezervace |
| SLT | soubor lesních typů |
| ÚHÚL | Ústav pro hospodářskou úpravu lesů |
| WMS | Web Map Services |
| ZCHÚ | zvláště chráněné území |
| ZOPK | Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění |
| ZPMZ | záznam podrobného měření změn |

## 4.4. Podklady pro plán péče zpracoval

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Regionální pracoviště Vysočina, oddělení Správa CHKO Železné hory

Náměstí 317

538 25 Nasavrky

Na zpracování se podíleli:

Ing. Aleš Kopecký, Ing. Radislava Nožířová, Mgr. Jan Horník, Ph.D., Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Foto na titulní straně: Zuzana Růžičková

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

# 5. Přílohy

Tabulky: 	Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

(Tabulka k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2).

Příloha T2 – Popis dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů v nich

(Tabulka k bodu 3.1.2).

Mapy:	Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území

Příloha M2a – Původní katastrální mapa se zákresem ZCHÚ

Příloha M2b – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Příloha M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

Příloha M4 – Lesnická mapa typologická

Vrstvy:	Příloha V1 – Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch

Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje

Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

Tabulka k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2

| označení JPRL/ dílčí plochy | část JPRL/ dílčí plochy | výměra (ha) | číslo rámcové směrnice/ porostní typ | dřeviny | zastoupe-ní dřevin (%) | stupeň přiroze-nosti | doporučený zásah | naléhavost | Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JPRL-/ 4 | 4 | 0,25 | 1/A | SM | 50 | 7 | Těžba výchovná – standardní výchova bez omezení intenzity (doporučuje se těžba vyšší intenzity min. cca 30 % zásoby, lze realizovat postupně cca 2 zásahy), podpora BO a vtroušených listnáčů, odvoz dříví mimo ZCHÚ k dalšímu zpracování. Těžba obnovní (alternativa k těžbě výchovné, resp. lze kombinovat) – obnovu skupinovou holou sečí realizovat 1-2 zásahy, vyloučit těžbu vtroušených listnáčů, vyjma stromů ohrožujících (zejména pádem) rašeliniště či vodní plochu, případně obnova clonnou sečí ve více fázích s podsadbou JD a jejím postupným uvolňováním – tento postup se doporučuje zejména v případě odtěžení sousedních lesních porostů a omezení jejich příznivého stínění výsadeb JD. Odvoz dříví SM, MD a BO k dalšímu zpracování, ponechat do fyzického rozpadu dřevo listnáčů, doupné stromy a jiné biologicky hodnotné dřevo s funkcí biotopu organizmů. Umělá obnova dřevinami cílové skladby – prioritně JD – viz rámcová směrnice péče o les. V ploše bezlesí (dle LHP) s porosty stromů vytvářet a udržovat bezlesí za účelem oslunění rašeliniště a vodní plochy zejména od jihu. V navazujících porostech (na bezlesí) snižovat zakmenění (zápoj) s klesající intenzitou směrem od rašeliniště (u rašeliniště nejvyšší intenzita, tvorba rozvolněných porostů). | 3 | Do části dílčí plochy č. 4 zasahuje bezlesí zařízené v LHP 2015-2024. Při obnově LHP zařídit bezlesí min. ve stávajícím plošném rozsahu (zachovat velikost plochy i tvar, případně zvětšit – cílem je oslunění plochy rašeliniště a vodní plochy). |
|  |  |  |  | MD | 45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO | 5 |  |  |  |  |
| bezlesí | 1 | 0,07 | - | - | - | - | Bezlesí (Přechodová rašeliniště) – viz tabulka T2 | - | - |
| bezlesí | 2 | 0,06 | - | - | - | - | Bezlesí (Vodní plocha) – viz tabulka T2 | - | - |
| bezlesí | 3 | 0,03 | - | - | - | - | Bezlesí (Pískový val) – viz tabulka T2 | - | - |

Stupeň přirozenosti (dle vyhlášky č. 45/2018 Sb.): 1-les původní, 2-les přírodní, 3-les přírodě blízký, 4-les nově ponechaný samovolnému vývoji, 5-les významný pro biodiverzitu, 6-les produkční-stanovištně původní, 7-les nepůvodní.

Příloha T2 – Popis dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů v nich

Tabulka k bodům 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 a k bodu 3.1.2

| označení dílčí plochy | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | naléhavost | termín provedení | interval provádění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,07 | Přechodové rašeliniště Druhově chudé společenstvo s převahou travin (psineček psí (Agrostis canina), ostřice obecná (Carex nigra), o. šedavá (C. canescens)) a výrazným zastoupením mechorostů. Bohatá populace rosnatky okrouhlolisté okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). Cíl péče: Trvalá péče za účelem zachování biotopu rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). | Roztroušená disturbance povrchové organické vrstvy (do hloubky cca 30 cm, mimo plochy s výskytem rosnatky a jiných vzácných druhů rostlin). Výřez anebo vytrhávání náletových dřevin a keřů. Odstranění dřevin padlých do plochy rašeliniště. Likvidace vzniklé hmoty mimo území přírodní památky. | 2 1 1 | 15. 8. – 31. 10. v době vegetačního klidu 1. 10. – 15. 2. v době vegetačního klidu 1. 10. – 15. 2. (v nutných případech bez odkladu) | 1–2× za období platnosti plánu péče. 1× za 2–3 roky průběžně |
| 2 | 0,06 | Vodní plocha Otevřená vodní plocha, bez makrofyt, bez ryb, zřejmě silně oligotrofní voda. Biotop obojživelníků. Cíl péče: Zachování refugia pro rozmnožování živočichů. | Výřez náletových dřevin v litorálu a na břehové hraně. Odstranění dřevin padlých do vodní plochy. Likvidace vzniklé hmoty mimo území přírodní památky. Odtěžení části organické hmoty a sedimentů a uložení materiálu mimo zvláště chráněné území (v souladu se zákonem o odpadech a dalšími předpisy). Zhotovení příčné přehrážky (či více ks dle potřeby) na odtokovém kanálu k eliminaci odtoku vody. Odlov ryb | 1 1 3 1 1 | v době vegetačního klidu 1. 10. – 15. 2. v době vegetačního klidu 1. 10. – 15. 2. (v nutných případech bez odkladu) 15. 9. – 31. 10. (jarní a letní období nevhodné z důvodu výskytu obojživelníků, v zimě zimování skokana zeleného). 1. 10. – 15. 2. záříříjen | 1× za 2–3 roky průběžně dle potřeby jednorázově při výskytu |
| 3 | 0,03 | Pískový val Val vybíhající do rašeliniště, místy s řidkou vegetací brusnicovitých a trav, stanoviště plavuně vidlačky (Lycopodium clavatum), šíření ostružiníků a náletu. Cíl péče: Pískový val – trvalá péče za účelem zachování biotopu předmětu ochrany – blokování sukcese na středovém pískovém valu, zajištění oslunění rašeliniště a vodní plochy výřezem a vytrháváním nežádoucí vegetace. | Odstraňování náletových dřevin a keřů s negativním vlivem na předmět ochrany (stínící a konkurující vegetace). Likvidace vzniklé hmoty mimo území přírodní památky. Technika a technologie: Křovinořez, motorová pila, ruční vytrhávání, ruční vynášení hmoty. | 1 | V době vegetačního klidu – 1. 10. – 15. 2. | dle potřeby |

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů pro období platnosti plánu péče se uvádí podle následujícího členění:

      - stupeň - zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

      - stupeň - zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),

      - stupeň - zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany v období platnosti plánu péče, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).