Plán péče

o

přírodní rezervaci

Mělký rybník

na období

2019 - 2028

1. Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo: 856						.....

kategorie ochrany: přírodní rezervace

název území: Mělký rybník

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: nařízení

orgán, který předpis vydal: Okresní úřad Tachov

číslo předpisu: 1/96						.....

datum platnosti předpisu:	2. 1. 1996				.....

datum účinnosti předpisu 17. 1. 1996				.....

1.2 Údaje o lokalizaci území

kraj: Plzeňský									.....

okres:	Tachov								.....

obec s rozšířenou působností: Tachov					.....

obec s pověřeným obecním úřadem:Tachov					.....

obec:	Staré Sedliště								.....

katastrální území: Staré Sedliště							.....

Příloha č. M1:

Orientační mapa s vyznačením území

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: (754668, Staré Sedliště)

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1146/40 |  | orná půda |  | 479 | 1144062 | 70 |
| 1332/1 |  | trvalý travní porost |  | 416 | 5779 | 342 |
| 1335/2 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 2124 | 1816 |
| 1417/2 |  | vodní plocha | rybník | 10002 | 103746 | 103746 |
| 1419/1 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1 | 98580 | 95262 |
| 1419/2 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 1 | 25898 | 25030 |
| 1419/3 |  | lesní pozemek |  | 1 | 17360 | 17360 |
| 1419/4 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1 | 1118 | 1040 |
| 1419/6 |  | trvalý travní porost |  | 452 | 6011 | 6 |
| 1419/7 |  | trvalý travní porost |  | 1 | 14391 | 1140 |
| 1419/16 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 1 | 6628 | 1533 |
| 1419/24 |  | trvalý travní porost |  | 416 | 51675 | 2028 |
| 2972/4 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 10002 | 893 | 418 |
| 2976/1 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 337 | 11125 | 11125 |
| 2976/2 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 337 | 967 | 967 |
| 2976/3 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 337 | 1853 | 1853 |
| 2976/4 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 337 | 901 | 901 |
| 2975/5 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 337 | 3001 | 3001 |
| Celkem |  | 279416 |  |  |  | 267638 |

Poznámky: ppč. 1146/40 byla oddělena z ppč. 1146/1, která je uvedena v nařízení

ppč. 1419/16 byla oddělena od ppč. 1419/8, která je uváděna v nařízení

ppč.1419/24 byla oddělena z ppč. 1419/9, která je uvedena v nařízení

Příloha č. M2:

Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Ochranné pásmo zvláště chráněného území.

Katastrální území: (754668, Staré Sedliště)

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1419/1 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1 | 98580 | 3318 |
| 1419/2 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 1 | 25898 | 868 |
| 1419/3 |  | lesní pozemek |  | 1 | 17360 | není |
| 1419/7 |  | trvalý travní porost |  | 1 | 14391 | 13251 |
| 1419/8 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 10002 | 204 | 204 |
| 1419/9 |  | trvalý travní porost |  | 416 | 7167 | 7167 |
| 1419/10 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 10002 | 345 | 345 |
| 1419/16 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 1 | 6628 | 5095 |
| 1419/17 |  | trvalý travní porost |  | 1 | 3104 | 3104 |
| 1419/18 |  | trvalý travní porost |  | 401 | 133 | 133 |
| 1419/19 |  | trvalý travní porost |  | 401 | 794 | 794 |
| 1419/23 |  | trvalý travní porost |  | 416 | 7167 | 7167 |
| 1419/24 |  | trvalý travní porost |  | 416 | 51675 | 49647 |
| 1419/29 |  | trvalý travní porost |  | 416 | 91257 | 91257 |
| 1419/30 |  | trvalý travní porost |  | 1 | 9062 | 9062 |
| 1490/35 |  | orná půda |  | 10002 | 1207 | 1207 |
| 1419/36 |  | trvalý travní porost |  | 416 | 6240 | 6240 |
| 1419/37 |  | trvalý travní porost |  | 416 | 229091 | 229091 |
| 1419/38 |  | trvalý travní porost |  | 416 | 39309 | 39309 |
| 1505 |  | trvalý travní porost |  | 334 | 20373 | 20373 |
| 1591 |  | trvalý travní porost |  | 334 | 11149 | 11149 |
| 1719 |  | trvalý travní porost |  | 333 | 11869 | 11869 |
| 1759 |  | trvalý travní porost |  | 134 | 9173 | 9173 |
| Celkem |  | 66926 |  |  |  | 519823 |

Pozn. Ppč. 1419/8 a 1419/16 jsou původně jedním ppč. 1419/8

Ppč. 1419/9 bylo rozděleno na 1419/17,1419/18,1419/19,1419/23,1419/24, 1419/29,1419/30.1419/35, 1419/36, 1419/37 a jsou v ní zahrnuty i nová ppč. 1505,1591, 1719,1759. Všechny tyto pozemky jsou tudíž součástí ochranného pásma

V nařízení je uvedena v ochranném pásmu nepatrná část ppč 1419/3, ale podle přiloženého zákresu v nařízení je ppč. 1419/3 celé ve vlastní PR a v ochranném pásmu není.

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

| Druh pozemku | ZCHÚ plocha v ha | OP plocha v ha | Způsob využití pozemku | ZCHÚ plocha v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesní pozemky | 1,7360 |  |  |  |
| vodní plochy | 13,3547 | 0,6131 | zamokřená plocha | 0,1533 |
|  |  |  | rybník nebo nádrž | 12,8776 |
|  |  |  | vodní tok | 0,3238/ |
| orná půda | 0,0070 | 0,1207 |  |  |
| ostatní zemědělské pozemky | 11,661 | 51,2485 |  |  |
|  |  |  | neplodná půda | 0,3304 |
|  |  |  | ostatní způsoby využití | 11,3357 |
| zastavěné plochy a nádvoří |  |  |  |  |
| plocha celkem | 26,7638 | 51,9823 |  |  |

.Výměry nesouhlasí s čísly uvedenými ve vyhlašovacím nařízení. Výměra PR i OP uvedené v této tabulce byly získány sečtením výměr nalezených v KN u pozemků uvedených v nařízení

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími

národní park: ne

chráněná krajinná oblast:	ne

jiný typ chráněného území: ne

Natura 2000

ptačí oblast:	ne

evropsky významná lokalita: ne

1.6 Kategorie IUCN

IV. - řízená rezervace

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Předmětem ochrany je rybník a jeho pobřežní a přechodové zóny jakožto hnízdiště vodního ptactva.

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav

A. ekosystémy

A. ekosystémy

| název ekosystému | podíl plochy v ZCHÚ (%) | popis ekosystému |
| --- | --- | --- |
| as. Caricetum vesicariae | malé zbytky pomístně | porost y vysokých ostřic s převahou ostřice měchýřkaté |
| as, Caricetum goodenowii, | malé zbytky pomístně | porosty ostřic typické pro nevápnitá mechová slatiniště |

V celé PR byly při posledním botanickém IP nalezeny jen nepatrné zbytky přirozených rostlinných společenstev. Předmětem ochrany je rybník, jako stanoviště vzniklé lidskou činností, kdysi asimilované do krajiny a vytvářející přirozená až polopřirozená stanoviště, dnes značně degradovaná. Přesto je zde struktura porostů, umožňující výskyt bohaté, původnímu stavu se ještě dosti blížící synuzie hnízdících vodních a bahenních ptáků. Proto jsou přes významné antropické zatížení předmětem ochrany.

B. druhy

| název druhu | aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ | stupeň ohrožení | popis biotopu druhu |
| --- | --- | --- | --- |
| potápka roháč (Podiceps cristatus) | 1-2 páry D | O/VU | zatopené příbřežní porosty bylin/ volná hladina |
| potápka černokrká (Podiceps nigricollis)* | vymizela po roce 2004 | O/EN | zatopené příbřežní porosty bylin/ volná hladina |
| potápka malá (Tachybaptus ruficollis) | 1 pár D | O/VU | zatopené příbřežní porosty bylin/ volná hladina |
| husice liščí (Tadorna tadorna) | 1 pár A | * | břehy rybníka/ volná vodní hladina |
| čírka obecná (Anas crecca) | vymizela po roce 1995 | O/CR | mokré louky u břehu/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| čírka modrá (Anas querquedula) | vymizela po roce 1995 | SO/CR | mokré louky u břehu/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| lžičák pestrý (Anas clypeata) | 1 pár C | SO/CR | mokré louky u břehu/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| kopřivka obecná (Anas strepera) | 1 - 4 páry D | O/VU | louky na březích/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| moták pochop (Circus aeruginosus ) | 1pár D | O/VU | zatopené příbřežní porosty bylin/ širší okolí rybníků |
| bekasina otavní (Gallinago gallinago) | max. 1 pár | SO/LC | mokré louky na březích/ přechodová zóna |
| jeřáb popelavý (Grus grus) | 1 pár D | KO/LC | mokřad mezi rybníkem a lesíkem/ louky v okolí rybníků v ochranném pásmu |
| racek chechtavý (Larus ridibundus) | vymizel po roce1993 | obecně chráněný/VU | břehy rybníka včetně porostů v litorále/ celý rybník s okolím |
| slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) | 1pár C | SO/LC | zatopené příbřežní porosty bylin |
| bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) | 2-5 párů C | O | louky na březích v ochranném pásmu |

* v západních Čechách je již velmi vzácná, občasné jarní výskyty naznačují ještě možnost návratu do PR

Údaje o rozšíření v celé ČR pochází z posledního atlasu hnízdících ptáků ČR, viz Šťastný, Bejček & Hudec (2006), údaje o rozšíření v západních Čechách byly čerpány z webových stránek ČSO (Anonymos 2014)

Vysvětlivky: O – kategorie ohrožený, SO – kategorie silně ohrožený, KO – kategorie kriticky ohrožený,

CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, CR – LC – málo dotčený, NT – téměř ohrožený

A - přepokládané hnízdění, B - možné hnízdění, C - pravděpodobné hnízdění, D – prokázané hnízdění (podle kriterií pro Mezinárodní atlas hnízdícího ptactva, viz Šťastný, Bejček & Hudec (2006).

V rubrice biotop je uvedeno napřed stanoviště kde staví hnízda a za lomítkem stanoviště kde vychovává mláďata

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu

Přírodní rezervace Mělký rybník není v překryvu ani s EVL ani s ptačí oblastí.

1.9 Cíl ochrany

Cílem ochrany je udržet rybník v stavu, v němž poskytuje dobré podmínky pro hnízdění vodního ptactva. Tím zajistit podmínky pro hnízdění nejen zvláště chráněných a ohrožených druhů v rezervaci v současnosti zjištěných, ale i druhů zjištěných dříve, které v posledním období z přírodní rezervace vymizely. Rovněž zajistit podmínky pro udržení dostatečného počtu hnízdících párů běžných druhů vodních ptáků, tvořících jádro faunuly vodního ptactva celého regionu Tachovské brázdy.

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

Rybník Mělký (na některých mapách označován také jako Široký) leží v oblasti Tachovské brázdy v katastrálním území Staré Sedliště. Nachází se asi 0,5 km východně od vsi Staré Sedliště v otevřené zemědělské krajině. Leží v prameništní oblasti potoka Suchá, je nejhořejším rybníkem v kaskádě rybníků na tomto potoce.

Rybník má celkovou plochu asi 13 -17 ha. Výměra parcely rybníka podle KN je něco málo přes 10 ha, skutečná zaplavená plocha však zasahuje i do velké parcely ostatních ploch na severním břehu, takže podle výše napuštění je ještě zaplavováno několik ha dalších ploch. Na jižním břehu je nevelký stromový porost, který je veden jako pozemek určený k plnění funkcí lesa. Ostatní části vlastní rezervace, jsou tvořeny ostatními plochami s volnými neobdělávanými porosty bylin. V nich jsou i části přítokových odvodňovacích struh zaústěných do rybníka. Do vlastní PR patří i těleso hráze celé porostlé hustě keři a stromy.

Ochranné pásmu zahrnuje větší plochy na západním, jižním a severním břehu rybníka. Jsou to zemědělsky využívané plochy, v současnosti slouží jako pastviny.

Rybník je mělký a má silná kolísání výše vodní hladiny. Břehy jsou ploché, proto rozsah jejich zalévání vodou kolísá podle výše hladiny. V konci 60. let minulého století byl činěn pokus odbahnění rybníka vyhrnováním dna buldozery, byl však neúspěšný, neboť těžká technika nebyla schopna projet močály na západním břehu. Její neúspěšné nájezdy zde vytvořily, hluboké zářezy rozšiřující vlastní těleso rybníka hlavně v jižní polovině tohoto břehu. Porosty bylin na těchto úsecích břehu jsou tvořeny hlavně společenstvy ostřic.

Nachází se zde porosty ostřic dosti banální (as.Caricetum gracili ALMQUIST 1929) ale i místy jsou i společenstva botanicky vzácnější (Caricetum vesicariae BR. -BL. et DENIS 1926 a Caricetum goodenowii J. BRAUN 1915). Dále se zde uplatňují i porosty se skřípinou lesní (as.Scirpetum sylvatici RALSKI 1931). Zatopené části porostů se v průběhu posledních dvaceti let rozšiřovaly jen nepříliš. Pouze mimořádně suché léto roku 2003 způsobilo trvalý pokles hladiny, takže vznikla příležitost k rozrůstání vegetace po větší ploše. V dalších letech však byla hladina vyšší a mnohde porosty opět ustoupily. Na březích se objevila v letech 1996 - 8 invazní rostlina, bolševník velkolepý, po zásazích byl jeho výskyt omezen jen na menší plochy.

Malý lesní porost na J břehu byl původně tvořen výhradně břízou s příměsí osiky, v okraji směrem k rybníku s lemem vrbových keřů. Pomalu a velmi postupně ojediněle pronikal do světlejších míst v porostu smrk. Na začátku 80. let byl porost při výchovných zásazích v pruzích smýcen a do vzniklých světlin sázen smrk, takže v současné době je porost tvořen směsí břízy a smrku. Husté křoviny na hrázi navazují v její jižní části na tento lesní porost a celý tento komplex je mj. velmi dobrou příležitostí pro hnízdění drobného zpěvného ptactva.

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

| název druhu | aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | popis biotopu druhu, další poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| potápka roháč (Podiceps cristatus) | 1-2 páry párů | O | zatopené příbřežní porosty bylin |
| potápka malá (Tachybaptus ruficollis) | 1-2 páry | O | zatopené příbřežní porosty bylin |
| čírka obecná (Anas crecca) | 1 – 2 páry | O | mokré louky u břehu/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| čírka modrá (Anas querquedula) | vymizela po roce 1995 | SO | mokré louky u břehu/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| lžičák pestrý (Anas clypeata) | vymizela po roce 1995 | SO | mokré louky u břehu/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| kopřivka obecná (Anas strepera) | 2-3 páry | O | louky na březích/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| moták pochop (Circus aeruginosus ) | 1 pár | O | zatopené příbřežní porosty bylin/ širší okolí PR |
| bekasina otavní (Gallinago gallinago) | max. 1 pár | SO | mokré louky na březích/ přechodová zóna |
| jeřáb popelavý (Grus grus) | 1 pár | KO | louky v okolí rybníků v OP * |
| slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) | 1 – 2 páry | SO | zatopené příbřežní porosty bylin |
| bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) | 3 - 5 párů | SO | louky na březích v ochranném pásmu |
| užovka obojková (Natrix natrix) | ojedinělé ex. | O | v rybníce i v jeho širším okolí |
| skokan zelený (Rana esculenta) | desítky ex. | SO | přímo v rybníce při rozmnožování |
| skokan krátkonohý (Rana lessonae) | desítky ex | SO | přímo v rybníce při rozmnožování |
| skokan ostronosý (Rana arvalis) | několik ex | SO | v strouze pod hrází při rozmnožování |

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti

a) ochrana přírody

Poprvé byl projeven zájem o hnízdní synuzii vodních ptáků na rybníce Mělký v 60. letech minulého století. Tesař (1967) ve svém přehledu ptactva tachovského okresu poukázal na mimořádnou kvalitu synuzie vodních ptáků zjištěné na tomto rybníce. Současně tento amatérský ornitolog zpracoval první návrh na zajištění ochrany této lokality vyhlášením přírodní rezervace. Protože se však zájem orgánu ochrany přírody v okrese Tachov soustředil spíše na botanické fenomény a byly zpracovávány především návrhy na rezervace lesní, na PR Mělký rybník nezbyl čas. Od roku 1972 však byl péčí přírodovědného oddělení Okresního muzea sledován vývoj celé avifauny na rybnících v oblasti Tachovské brázdy. Protože výsledky těchto sledování ukázaly výrazný pokles početnosti většiny druhů vodních ptáků již od začátku 80 let, začal být zájem státní ochrany přírody o řešení tohoto stavu větší. Již v počátku 80. let začaly být mj. vybírány pro ochranu vyhlášením přírodních rezervací jednotlivé rybníky, které zachovaly vhodné prostředí pro široké spektrum hnízdících vodních ptáků a byly stále ještě hnízdišti i vzácnějších druhů (Řepa 1980). Poprvé byl zpracován tehdy používaný dotazník A pro návrh na rezervaci Mělký rybník. Když shrnutí dlouhodobějšího sledování vodního ptactva ukázalo velmi významný pokles početnosti (Řepa 1987), stalo se vyhlášení PR Mělký rybník prioritou.

Ale až v roce 1990 byl vyhláškou ONV v Tachově rybník Mělký prohlášen chráněným přírodním výtvorem ve smyslu ustanovení zákona o ochraně přírody č, 40/1956 Sb. Nový zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 převedl území do kategorie přírodní rezervace. V roce 1996 Okresní úřad v Tachově svou vyhláškou č. 1/96 vyhlásil znovu toto území přírodní rezervací ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.

S vyhlášením nové PR byl schválen i první plán péče na léta 2005 – 2014. Plán péče nenavrhoval podstatnější managementové zásahy. Rybník nebyl tak razantně poškozen úpravami břehů prováděnými na přelomu 70. a 80. let, neboť pro složitý terén nemohly být úpravy povedeny. Proto nakonec hlavním úkolem v období prvního plánu péče byla likvidace porostů invazní byliny – bolševníku velkolepého.

Na léta 2005 – 2014 byl zpracován a schválen další plán péče. V této době si již ornitologický výzkum ujasnil, že ještě významnější příčinou úbytku vodního ptactva než je destrukce biotopů při úpravách břehů, jsou důsledky nadměrné intenzifikace chovu kapra. Vysoké rybí obsádky jsou významným potravním konkurentem pro vodní ptactvo a zdroje potravy pro vodní ptáky jsou nedostačující. Zastavit intenzifikaci chovu ryb se však zatím nezdařilo. Zásahy do litorálu se ukázaly jako zbytečné, na rybníce se stále udržují bohaté porosty v litorálu. Likvidace bolševníku velkolepého vyžaduje trvalou kontrolu stavu porostů a opětovnou likvidaci obnovujících se jejich úseků.

b) lesní hospodaření

Na východním břehu rybníka je malý lesík. Byl původně tvořen výhradně břízou s příměsí osiky, v okraji k rybníku s lemem vrbových keřů. Pomalu a velmi postupně ojediněle pronikal do světlejších míst v porostu smrk. Na začátku 80. let byl porost při výchovných zásazích v pruzích smýcen a do vzniklých světlin sázen smrk, takže v současné době je porost tvořen směsí břízy a smrku. Při poslední obnově lesního hospodářského plánu pro lesní celek lesů obce Staré Sedliště byly vyloučeny další výchovné zásahy a porost se zatím vyvíjí spontánně. Konkrétní skladba a struktura lesa nemá významný vliv na hlavní předmět ochrany v PR, synuzii vodního ptactva. Lesík však poskytuje příležitost k výskytu relativně bohaté a druhově pestré hnízdní synuzie terestrických ptáku, která je doplňkem pro zvýšení hodnoty rezervace.

c) zemědělské hospodaření:

Až do roku 1990 byla většina pozemků kolem rybníků obhospodařována jako orná půda a pozemky byly systematicky odvodněny a sceleny do velkých honů. Naštěstí mezi krajem oraných polí a vlastním rybníkem zůstal zachován relativně široký pruh ostatních ploch, které nejsou zemědělskou výrobou přímo zasaženy. Po roce 1990 byly plochy kolem rybníka zatravněny a dnes slouží jako pastviny příp. kosené louky.

d) rybníkářství

Vliv této hospodářské činnosti na vodní ptactvo je kardinální. Již bylo zmíněno, že úpravy břehu byly provedeny jen v omezeném rozsahu a stav břehů a litorální zóny rybníků je dosti uspokojivý. Stejně jako na jiných rybnících zde však vodní ptactvo omezuje snížení zásob vhodné potravy. Většina potravy je spotřebována tržní chovanou rybou, které díky intenzifikaci výroby je vysazována v mimořádně vysokém množství.

e) myslivost

Rybník v rezervaci je součástí jedné honitby, v níž vodní pernatá představuje významný podíl lovené zvěře. Odstřel vodní lovné zvěře, především kachny divoké byl až do roku 1980 značný. Když začala početnost vodních ptáků od konce 70. let klesat, začala společnost držící honitbu odlov omezovat (snížení počtu honů, omezení počtu jedinců střelených při jedné lovecké akci, posun začátku odstřelu na pozdější termín). Také byly činěny pokusy o zlepšení hnízdních možnosti např. instalací budek pro kachny. Opatření však byla málo účinná, pokles počtu vodní zvěře pokračoval.

Od konce 90. let bylo v honebním revíru započato s vysazováním uměle odchovaných kachen divokých. Po roce 2000 nabylo toto vysazování velkých rozměrů. Brzy byly opuštěny původní pokusy vysazovat kachny odchované tak, aby byly dobře přizpůsobené životu ve volné přírodě. Vysazování velkého množství mláďat v podstatě neschopných volného života a určených k okamžitému odstřelu je dalším narušeními podmínek pro hnízdění volně žijících vodních ptáků. Velká hejna uměle vysazených kachen pohltí rodinky volně žijících druhů a obvykle vedou k jejich ztrátě. Naštěstí od vyhlášení rezervace je rybník tohoto zásahu ušetřen.

f) sport a rekreace

Rybníky v přírodní rezervaci nejsou využívány ke koupání, zvláště v poslední době, kdy čistota vody v nich je díky eutrofizaci velmi pochybná. K rybníku nevede žádná cesta, ani pěší stezka, není proto využíván jako turistický cíl.

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy

Územní plán obce Staré Sedliště schválený vyhláškou obce 16. 12. 1999 vymezuje tento rybník jako biocentrum ÚSES.

Rybník má schválený manipulační a provozní řád z roku 1984. Rybník je veden jako intenzifikační. OZVLH ONV Tachov v roce 1976 vydal výjimku k aplikaci látek znečišťujících vodu, která intenzifikační provoz umožnila.

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.4.1 Základní údaje o lesích

Porost na východním břehu rybníka zařazený do PUFPL (ppč, 1419/3 v k. ú Staré Sedliště) je nevelký (plocha cca 1,7ha) a nemá v zásadě žádný vztah k předmětu ochrany PR (hnízdící vodní ptactvo), a jeho vývoj nijak neovlivňuje. Proto nebyla v předchozích plánech péče vytvářena žádná pravidla pro LHP na tomto pozemku.

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích

| Název nádrže | rybník Mělký |
| --- | --- |
| Katastrální plocha | 10,3746 ha |
| Využitelná vodní plocha | cca 13 ha* |
| Plocha litorálu | 3,5 ha |
| Průměrná hloubka | 0,9m |
| Maximální hloubka | 3,2m |
| Postavení v soustavě | nebeský, na začátku soustavy |
| Manipulační řád | schválen OZVLH ONV Tachov 2.5.1984 |
| Hospodářsko provozní řád | je součástí manipulačního řádu |
| Způsob hospodaření |  |
| Intenzita hospodaření | rybník intenzifikační |
| Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva) | vydána OZVLH ONV Tachov v r. 1976 |
| Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie) | výška retence 0,1 m |
| Vlastník rybníka | ČR - Státní pozemkový úřad |
| Uživatel rybníka | Klatovské rybářství a.s. K letišti 442, 339 01 Klatovy 1 |
| Rybářský revír | není |
| Správce rybářského revíru | není |
| Zarybňovací plán | není |
| Průtočnost – doba zdržení | Q 100 1,32m3/sec |

* Díky značnému kolísání hladiny a plochým břehům se zatopená plocha mění velmi výrazně

Rybník je hlavní součástí přírodní rezervace a je pro předmět ochrany – vodní ptactvo základním prostředím. Jeho současný stav sice není zcela optimální, ale rozsah litorální zóny, bohatství zatopených porostů v ní i stav břehů a bylinných porostů na nich je podstatně lepší než na většině okolních rybníků.

Nejvýznamnějším negativním faktorem ohrožujícím výskyt vodního ptactva jsou příliš vysoké obsádky chovaných ryb, jejichž potravní konkurence výrazně snižuje potravní zdroje pro vodní ptáky.

Nebezpečím pro hnízdění vodních ptáků může být i nedostatečné napuštění rybníka na jaře. V období platnosti posledního plánu péče však nedošlo k takovým poklesům ve velkém rozsahu. Občasné letnění rybníků může pak bránit přílišnému zazemňování a houstnutí porostů zatopených bahenních bylin.

Protože v rezervaci nelze vysazovat uměle odchované kachny pro zpoplatněný lov, je vyloučen další velmi negativní faktor, uplatňující se na okolních rybnících mimo rezervaci.

Kvalita vody v rybníce není příliš dobrá. Zřejmě negativně působí splachy z okolí do rybníka. Rybník je nebeský, takže je zásobován vodou hlavně z okolních pozemků. Ty jsou již přes dvacet let zatravněny, což je pro kvalitu vody spíše příznivé. Pouze do SZ cípu ústí strouha, což je při meliorační akci upravený nejhořejší tok potoka Suchá. Tento potok nemá v podstatě žádné prameniště (případná prameniště byla při meliorační akci zlikvidována), je zřejmě sycen vodou výhradně z odvodňovacího detailu. Tato strouha (ppč. 1419/12, 1419/20, 1419/22) začíná nedaleko od okraje zastavěného území obce Staré Sedliště, což může mít negativní vliv na kvalitu vody v ní. Ještě významněji je zřejmě kvalita vody ovlivněna skutečností, že strouha začíná přímo u objektu podniku Agroklas a.s. Staré Sedliště. Jde o sídlo tohoto zemědělského velkopodniku, v němž je především objekt pro velkochov skotu. Zde může vznikat významné znečištění, které se dostává přímo do rybníka Mělký. Nad rybníkem je do trasy potoka vřazen malý rybníček (ppč. 1419/14, vodní plocha – vodní nádrž umělá, dnes je v soukromém vlastnictví – mgr. Jaroslava Sluková, Hornická 1386, 34701 Tachov). Tento rybníček byl zřízen jako odkalovací, a zajišťoval ochranu rybníka před znečištěním. V současné době je zřejmé, že již nebyl dlouho pro účely dočišťování upravován (vyvážení usazených kalů atd.)

2.4.2 Základní údaje o nelesních pozemcích

U tohoto rybníka nebyl pruh zemědělsky nevyužívaných ploch zúžen při úpravách krajiny tak razantně jako u jiných rybníků v okolní soustavě. Jsou zachovány širší pruhy mokřadů a velmi vlhkých lučních porostů. Tyto pozemky mají převážně kulturu ostatní plocha (jiná plocha nebo neplodná půda) nebo dokonce vodní plocha - mokřad. Pouze několik jich má v KN uvedenu kulturu trvalé travní porosty. Všechny nelesní pozemky jsou v současné době ponechány bez zemědělského využití. Jsou sice dosti postiženy nitrifikací a ruderalizací bylinného porostu, pro hlavní předmět ochrany, hnízdící vodní ptactvo to však nepředstavuje žádný závažný problém. Pozitivní je i skutečnost, že rozsáhlé pozemky v okolí rybníka jsou rovněž trvale zatravněny, nejbližší úseky orné půdy jsou od rybníka vzdáleny minimálně 1 km.

V 90. letech minulého století pronikl na břehy rybníka porost invazního plevele – bolševníku velkolepého. Porost byl sice z převážné části již zlikvidován, dodnes však se nachází v některých částech jejich nevelké zbytky, takže je stále nebezpečí opětovného rozšíření.

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

Předchozí dva plány péče se vystříhaly nákladných managementových zásahů, přesto však se stav litorálu a břehů nezhoršil nijak významně, a ani do budoucna není třeba výrazněji ovlivňovat stav břehů. Pouze je třeba pokračovat v likvidaci bolševníku velkolepého, což má ovšem hlavně význam pro obecné omezení tohoto invazního plevele v okolním segmentu krajiny a především pro ochranu rostlinných společenstev. Fytocenózy nacházející se v rezervaci nejsou nijak zvláště cenné.

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Po celou dobu existence přírodní rezervace nedošlo ke křížení jednotlivých zájmů ochrany přírody, takže nebylo třeba stanovovat prioritu jednotlivých cílů. Lze předpokládat tento stav i pro dalších deset let.

### 3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

a) péče o lesní pozemky

Již bylo uvedeno, že hospodaření na jediném fragmentu lesa v rezervaci není třeba z hlediska ochrany přírody nějak směrovat. Je jen třeba zajistit, aby provádění prací nerušilo hnízdění a další výskyt vodních ptáků. Je tedy nutné v LHP pro dotčený dílec zajistit poznámku, že práce musí být prováděny po dohodě a odsouhlasení s příslušným orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Plzeňského kraje).

b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky

Tento rybník má v uspokojivém stavu utváření břehů, stav litorální zóny a zatopených porostů v ní, jakož i stav porostů na březích přímo u krajů rybníka. Soudíme, že na březích ani v litorální zóně není třeba provádět nějaké zásahy a je možno spolehnout na přirozený vývoj.

Zazemňování a přílišné rozrůstání litorálních bylinných porostů zatím není tak silné, aby bylo třeba řešit situaci kosením. Neplánujeme tedy takový zásah, je však nutná pravidelná kontrola porostů a vyhodnocení, zda se vývoj neubírá takovým směrem, aby bylo třeba kosení plánovat.

Hlavním omezujícím faktorem, způsobujícím pokles početnosti a výskytu vodního ptactva je přílišná intenzifikace výroby ryb vedoucí k velmi vysokým rybím obsádkám. Je nutno usilovat o dohodu s uživatelem, aby snížil intenzitu výroby ryb.

Rybník je ve vlastnictví ČR a výkonem práva hospodaření je pověřen státní pozemkový úřad. Za pokus stojí přesvědčit jej, aby snížení intenzity výroby ryb zakotvil v podmínkách nájemní smlouvy. Dále by bylo vhodné, dosáhnout předání pozemku rybníka do výkonu práva hospodaření AOPK ČR, čímž by se výrazně zlepšila možnost ovlivňovat nájemce.

Rybník však zatopenou plochou zasahuje i na sousední pozemek ppč. 1419/1 (je katastrován jako neplodná půda vlastníkem je obec Staré Sedliště). Naopak na další dotčený pozemek 1419/2 (rovněž je vlastníkem obec) zasahuje skutečný rozsah nádrže jen v malé míře, přesto je v KN veden jako vodní plocha – vodní nádrž umělá. Zřejmě došlo při zápisu kultur do KN k omylu, který by bylo třeba napravit. Je nutno k tomu vyzvat obec, aby o tento akt požádala ČUZK. Bylo by také vhodné zkusit ppč. 1419/1 a 1419/2, na níž je další část rybníka, odkoupit od obce do státního vlastnictví a pověřit výkonem práva hospodaření AOPK.

Rybník má výjimku k intenzifikaci vydánu již v r. 1984. Je třeba také vyzvat vodohospodářský orgán, aby s ohledem na existenci rezervace toto již vskutku letité rozhodnutí přehodnotil a změnil ve prospěch zájmů ochrany přírody.

Pro zlepšení kvality vody přitékající do rybníka Mělký by bylo vhodné obnovit odkalovací funkci rybníčku na ppč.1419/14. Protože je v soukromém vlastnictví fyzické osoby, bylo by nutno uvažovat o případném přispění na tuto činnost z prostředků ochrany přírody. Současně by bylo vhodné prověřit u příslušného vodohospodářského úřadu (MěÚ Tachov), jak má vlastník zemědělského objektu zajištěno jeho odkanalizování.

c) péče o nelesní pozemky

Ve vlastní přírodní rezervaci nelesní pozemky nejsou hospodářsky využívány, což je v souladu s jejich kulturou v KN. Je třeba i nadále zajistit všem nelesním plochám nerušený vývoj. Proto je třeba trvale sledovat, zda hospodaření na zemědělských pozemcích v ochranném pásmu nenaruší sukcesní procesy v porostech bylin přímo na březích. Je nutno kontrolovat, aby okolní pastviny byly vždy bezpečně odploceny od rezervace a dobytek nemohl vstupovat přímo na její území.

Je třeba dokončit likvidaci bolševníku velkolepého v území. Znamená to každoroční kontroly celé plochy a okamžitou likvidaci případných dosud zachovaných fragmentů porostů bolševníku

d) péče o rostliny

Nejsou navrhována žádná opatření. Likvidace bolševníku je jistě pozitivním faktorem i pro rozvoj vegetace.

e) péče o živočichy

Všechna opatření managementu na rybnících jsou určena k zlepšení podmínek pro vodní ptactvo, jakožto hlavní předmět ochrany. Opatření budou vesměs příznivá i pro další případné výskyty ohrožených a zvláště chráněných druhů živočichů ať již jde o obojživelníky či příslušníky různých skupin bezobratlých. Pro tyto živočichy je třeba, aby na rybníce nebyly pěstovány ve větší míře tržní druhy dravých ryb. V dosavadní praxi k něčemu takovému zatím nedošlo, ani není nic podobného na dobu platnosti plánu péče plánováno.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných činností a zásahů v území.

V tab T 1 je přehled všech pracovních ploch s jejich popisem a výčtem plánovaných zásahů. V mapě M 3 jsou zákresy jednotlivých pracovních ploch.

Plánované zásahy jsou zaměřeny na likvidaci bolševníku velkolepého v území. Znamená to každoročně kontrolovat plochy, na nichž byl dříve zjištěn výskyt souvislých porostů bolševníku (A1-6). Na plochách A 1-2 a 5 je první kontrolu třeba provést začátkem června a všechny zjištěné rostliny a jejich skupiny pečlivě ošetřit chemicky (Round-up). V konci července pak plochy znovu kontrolovat a mechanicky zlikvidovat okolík případně přeživších rostlin. Na plochách A 3 a 4 je nutno kontrolu a zásah omezit na dobu na přelomu července a srpna (blízkost hnízdiště jeřába popelavého). Na ostatních částech břehu (B) postačí kontroly provádět jednou za dva a tři roky na přelomu července a srpna a mechanicky likvidovat všechny případné zjištěné kvetoucí jedince bolševníku. Namátkově je třeba kontrolovat o větší plochy v širším okolí rybníka (C). Kontroly provádět rovněž koncem července a nalezené rostliny likvidovat mechanicky.

Rámcová směrnice aktivní péče o nelesní pozemky

| Typ managementu | likvidace bolševníku velkolepého |
| --- | --- |
| Vhodný interval | na plochách kde byly, dříve souvislé porosty zpočátku každoročně, pak podle potřeby |
| Minimální interval | alespoň po 2- 3 letech |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | ruční postřikovač, mačety, kosy ev. křovinořez |
| Kalendář pro management | plochy A 1,2,5 na přelomu V/VI a pak na přelomu VII/VIII, na ostatních plochá stačí VII/VIII |
| Upřesňující podmínky | odstranit nakosený materiál z ploch mimo PR i její OP |

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Je třeba zajistit, aby zemědělské využívání ploch v ochranném pásmu bylo udržováno na současném stavu – vypásání a kosení. Všechny pozemky v ochranném pásmu jsou dnes v KN vedeny jako trvalé travní porosty. Je třeba stále je kontrolovat jednak, aby nedošlo k změně kultury, a jednak, aby pozemky byly využívány v souladu s v KN vyznačenou kulturou. Při pasení je třeba dbát, aby oplocení pastviny elektrickým ohradníkem nedovolilo dobytku vstup do vlastní rezervace. Zatím však po celou dobu existence PR nedošlo k žádnému podobnému narušení.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu.

Přírodní rezervace byla vyhlášena výčtem parcel, u některých je však v textu uváděno - část, příp. nepatrná část. Části dělených parcel byly vymezeny a jejich plocha stanovena v GP pořízeném KGKS Plzeň Střediskem geodezie Tachov pod číslem zakázky 190-650/91 v listopadu 1991. Ten byl použit jako ZPMZ při vyhlášení PR, jako mapka v příloze.

V terénu byly při vyhlášení vyznačeny v terénu pomocí mezníků lomové body hranice přírodní rezervace, parcely tvořící OP nebyly v terény vytýčeny a vyznačeny. Je tedy zaměření a vyznačení PR v podobě neodpovídající současným požadavkům – vymezení pořízení seznamu lomových bodů na obvodu se souřadnicemi.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

Z výše uvedených rozborů v kap. 2.4.2 plyne, že by bylo třeba ve spolupráci s příslušným vodohospodářským úřadem novelizovat rozhodnutí o manipulačním řádu rybníka a dosáhnout, aby v nich byla zrušena výjimka o intenzifikaci chovu ryb. Situaci by zjednodušilo, kdyby výkon práva hospodaření na vlastním pozemku rybníka bylo převedeno na AOPK ČR. Vodní nádrž zasahuje i na další pozemky, mající kulturu buď ostatní plocha – neplodná půda (1419/1) nebo vodní plocha – vodní nádrž umělá (1419/2). Na těchto pozemcích je však vodní nádrž jen na části plochy. Bylo by proto zapotřebí při revizi katastrální mapy v k. ú. Staré Sedliště tyto diskrepance nechat opravit.

Bylo by vhodné PR nově vyhlásit jako polygon definovaný souřadnicemi lomových bodů. Je ovšem vhodné provést to až po obnově katastrální mapy v k. ú. Staré Sedliště.

Proto navrhujeme nové vyhlášení PR až na druhou část období platnosti plánu péče a to jako opatření v nouzi odsunutelné i na další období.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností.

Území dosud nebylo nijak významně využíváno jako turistický cíl, či atraktivita pro cestovní ruch a ani do budoucna se nedá nějaké nadměrné turistické navštěvování předpokládat.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území

Hnízdiště vodního ptactva jsou značné míry citlivá na rušení přítomností lidí. Tato rezervace leží i mimo všechny vhodné přístupové cesty. Proto je třeba propagaci ochrany vodního ptactva soustředit do sousední PR Tisovské rybníky, a návštěvy PR Mělký rybníky cílevědomě neorganizovat. Důvodem k tomu je i skutečnost, že v této PR je zatím jediné jasně doložené hnízdiště jeřába popelavého v naší oblasti. Proto je vhodné v době hnízdění vyloučit jakékoli návštěvy.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Pro kvalitní řízení a regulaci vývoje rezervace je nejdůležitější monitoring vodního ptactva. PR Mělký rybník je rezervací, kde je hnízdící vodní ptactvo sledováno kvantitativně již od roku 1975 skoro nepřetržitě. Bylo by dobré tuto tradici udržet. Organizace, která tento monitoring dosud zajišťuje, Muzeum Českého lesa v Tachově, má bohužel v horizontu 2 – 3 let nejistotu, zda se povede obsadit v přírodovědném oddělení muzea místo zoologa ornitologem. V negativním případě by mohlo být řešením využití amatérských ornitologů, členů ČSO, rezervaci často navštěvujících (František Eidelpes a Václav Pinta z Tachova, Zdeněk Mára ze Starého Sedliště, Martin Liška z Plané a snad i Jiří Filípek z Plzně). Záznamy na webu ČSO www:bird.cz ukazují, že rezervace není amatérskými ornitology zatím dostatečně sledována ani ve smyslu zachycení výskytu vzácných a ohrožených druhů, natož pak při zaznamenávání stavu druhů běžnějších a banálních. Také pravidelnost sledování během roku má jistě rezervy. Bylo by vhodné aspoň některé ze jmenovaných zainteresovat na pravidelnějším sledování, třeba i za cenu nevelké finanční odměny.

Určitě je třeba počítat v období posledních tří let platnosti plánu péče alespoň s jednorázovým IP hnízdní synuzie vodního ptactva formou objednávky u odborně způsobilé osoby.

Dále by stálo za úvahu v období platnosti tohoto plánu péče zajistit aspoň entomologický průzkum vhodných skupin (vodní brouci, ploštice, vážky). I když nelze očekávat nějaké mimořádně cenné ojedinělé druhy, je dobré napravit situaci, kdy se o entomofauně této rezervace neví prakticky nic.

Určitě je třeba nedlouho před koncem platnosti plánu péče provést revizi dosavadní zjištěné flory vodních a bahenních cévnatých rostlin.

### 4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

| Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) | Orientační náklady za rok (Kč) | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Jednorázové a časově omezené zásahy |  |  |
| pořízení nového ZPMZ přírodní rezervace |  | 100 000 Kč |
| Nové obvodové značení |  | 40 000 Kč |
| Entomologický IP |  | 60 000 Kč |
| IP hnízdících vodních ptáků |  | 40 000 Kč |
| Revize stavu cévnatých rostlin |  | 40 000 Kč |
| Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) |  | 280 000 KĆ |
| Opakované zásahy |  |  |
| Systematické kontroly a likvidace zbytků porostů bolševníku na místech, kde byly souvislé porosty | 10 000 Kč | 80 000Kč |
| Kontroly dalších míst přímo v PR na březích rybníka a likvidace případných nálezů bolševníku | 3 000 Kč | 15 000 Kč |
| Namátkové kontroly s likvidací výskytu bolševníku v celém OP | 2 000 Kč | 6 000 Kč |
| Opakované zásahy celkem (Kč) |  | 101 000 Kč |
| Náklady celkem (Kč) | ---------- | 381 000 Kč |

4.2 Použité podklady a zdroje informací

Anonymos (2104a): Databáze pozorování ptáků ČSO za léta 2011-2013 (online). - dostupné na World Wide Web:birds.cz/avif/ (cit. 1. 6. 2014)

Anonymos (2014b): Databáze Jednotného programu sčítání ptáků ČSO (online). – dostupné na World Wide Web: http//www.jpsp.birds.cz /vysledky (cit. 1. 6. 2014)

Hudec K. /ed./ (1994): Ptáci – Aves I. Fauna ČR sv. 27. – Academia Praha.

Hudec K. & Šťastný K. /eds./ (2005): Ptáci – Aves II/1-2, Fauna ČR. sv.  29/1-2. – Academia Praha

Machač K. &Schröpfer L. 2008: Hnízdní výskyt jeřába popelavého (Grus grus) na Tachovsku. – Sluka 5:107-110

Řepa P. (1980): Pomozme zachránit hnízdiště vodního ptactva na rybnících Tachovska. - Anthericum, Tachov 1979(2):5-6

Řepa P. (1987): Änderungen in der Abundanz der nistenden Wasservőgel auf den Teichen in der Geländefurche Tachovská brázda (Südwestbőhmen ) in den Jahren 1973 bis 1984. - Věstník československé společnosti zoologické 51:304-317

Řepa P. (2004): Zpráva o inventarizačním průzkumu zoologickém, obor ornitologie v přírodní rezervaci Mělký rybník v letech 2001-2004. – nepublikovaný rukopis, uložen na odboru ŽP Krajského úřadu Plzeňského kraje

Řepa P. (2013): Zpráva o inventarizačním průzkumu zoologickém, obor ornitologie v přírodní rezervaci Mělký rybník v letech 2011-2013. – nepublikovaný rukopis, uložen na odboru ŽP Krajského úřadu Plzeňského kraje

Šťastný K., V. Bejček & K. Hudec 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001 – 2003. – Aventinum, Praha

Šťastný K. & Hudec K. /eds./ (2011): Ptáci – Aves III/1-2. Fauna ČR sv. 30/1-2 – Academia Praha

Tesař J. (1967) : Ptactvo Tachovska. - Sborník Západočeského Muzea Plzeň, Přír. 1:53-86

Tesař J. (1975): Die Wasservőgel der Teiche in der Senke von Tachov (Westbőhmen). - Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis Plzeň, Zool 6:1-44

4.3 Seznam používaných zkratek

A, B, C, D – kategorie průkaznosti u doloženého hnízdění (A- předpokládané, B- možné, C- pravděpodobné, D – prokázané)

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

CR, EN, LC, VU – kategorie ohrožení v Červeném seznamu ČR (CR –kriticky ohrožený, EN – ohrožený, LC – málo dotčený,  VU – citlivý)

EVL – evropsky významná lokalita

IP – inventarizační průzkum

J, S, V, Z, JZ, JV, SZ, SV – označení světových stran (J – jih, S – sever, Z – západ, V – východ, JZ – jihozápad, JV – jihovýchod, SZ – severozápad, SV - severovýchod

KN – katastr nemovitostí

O, SO, KO – kategorie ohroženosti v seznamu zvlášť chráněných druhů (O – ohrožený, SO – silně ohrožený, KO – kriticky ohrožený)

ONV – Okresní národní výbor

OP – ochranné pásmo

OZVLH – odbor zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství

OŽP – odbor životního prostředí

PK – pozemková kniha

PO – ptačí oblast

PP – plán péče

PR – přírodní rezervace

Q 100 – hranice stoleté vody

ZCHÚ – zvláště chráněné území

ZPMZ – záznam podrobného měření změn

Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy

Tabulky:

Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich (Tabulka k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 2.5.4 a k bodu 3.1.2).

Mapy:

Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území

Červeně je vyznačena PR.

Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Černě jsou hranice jednotlivých pozemkových parcel, červeně hranice přírodní rezervace, žlutě hranice ochranného pásma

Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

Modře jsou hranice jednotlivých pracovních ploch. Čísla pracovních ploch odpovídají číslům v tab T1.

Tabulky – Příloha T 1 k bodům 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 a k bodu 3.1.2

| OZ | NÁ | VÝ | PO | DO | NA | TE | IN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 1 | S břeh | 0,4 ha | úsek břehu, na němž byl v dřívějších letech zjištěn plošný výskyt bolševníku - předpokládá se místy i souvislý výskyt bolševníku | podrobná kontrola celé plochy s odstraněním bolševníku chemicky i mechanicky | 1 | V/VI a VII/VIII | každoročně, pak podle potřeby |
| A 2 | S část Z břehu | 0,5 ha | úsek břehu, na němž byl v dřívějších letech zjištěn plošný výskyt bolševníku - předpokládá se místy i souvislý výskyt bolševníku | podrobná kontrola celé plochy s odstraněním bolševníku chemicky i mechanicky | 1 | V/VI a VII/VIII | každoročně, pak podle potřeby |
| A 3 | střední část Z břehu | 0,65 ha | úseky břehu, na němž byl v dřívějších letech zjištěn plošný výskyt bolševníku - předpokládá se místy i souvislý výskyt bolševníku | podrobná kontrola celé plochy s odstraněním bolševníku chemicky i mechanicky | 1 | VII/VIII výskyt jeřába popelavého | každoročně, pak podle potřeby |
| A 4 | J břeh | 1,5 ha, | úsek břehu, na němž byl v dřívějších letech zjištěn plošný výskyt bolševníku - předpokládá se místy i souvislý výskyt bolševníku | podrobná kontrola celé plochy s odstraněním bolševníku chemicky i mechanicky | 1 | VII/VIII výskyt jeřába popelavého | každoročně, pak podle potřeby |
| A 5 | S část hráze | 1,2 ha | úsek břehu, na němž byl v dřívějších letech zjištěn plošný výskyt bolševníku - předpokládá se místy i plošný výskyt bolševníku | podrobná kontrola celé plochy s odstraněním bolševníku chemicky i mechanicky | 1 | V/VI a VII/VIII | každoročně, pak podle potřeby |
| B | zbylé části Z břehu | cca 6 ha | zbylé části břehu rybníka- předpokládá se jen občasný výskyt ojedinělých ex. bolševníku | prohlídka plochy v jednom termínu s mechanickým odstraněním nalezených rostlin | 2 | VII/VIII | po dvou letech |
| C | OP podél Z a J břehu | cca18 ha | K rybníku přiléhající louky v ochranném pásmu - nelze vyloučit občasný výskyt ojedinělých rostlin | prohlídka plochy v jednom termínu s mechanickým odstraněním nalezených rostlin | 2 | VII/VIII | namátkově |

Vysvětlivky:

nadpisy sloupců: OZ – označení plochy, NA – název, VÝ- výměra v ha, PO – stručný popis charakteru plochy a dlouhodobý cíl, DO – doporučený zásah, NA – naléhavost, TE – termín provedení,IN  interval provádění

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:

            - stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

            - stupeň - zásah vhodný,

            - stupeň - zásah odložitelný.