Plán péče

o

přírodní rezervaci

Tisovské rybníky

na období

2019 - 2028

1. Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo: 1268						.....

kategorie ochrany: přírodní rezervace						.....

název území: Tisovské rybníky							.....

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: vyhláška….

orgán, který předpis vydal: Okresní úřad Tachov

číslo předpisu: 1/94						.....

datum platnosti předpisu:	14.2.1994				.....

datum účinnosti předpisu: 	5.3.1994				.....

1.2 Údaje o lokalizaci území

kraj: Plzeňský									.....

okres:	Tachov								.....

obec s rozšířenou působností: Tachov					.....

obec s pověřeným obecním úřadem:Tachov					.....

obec:	Tisová, Staré Sedliště								.....

katastrální území:Tisová, Jemnice, Staré Sedliště							.....

Příloha č. M1:

Orientační mapa s vyznačením území

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: (767204, Jemnice u Tisové)

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/14 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1 | 4890 | 4890 |
| 758 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 241 | 182 | 182 |
| 835 |  | vodní plocha | rybník | 194 | 195758 | 195758 |
| 875/3 |  | trvalý travní porost |  | 240 | 21761 | 21761 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 222591 |

Katastrální území: (754668, Staré Sedliště)

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1038 |  | vodní plocha | rybník | 60001 | 102608 | 102608 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 102608 |

Katastrální území: (767221, Tisová u Tachova)

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230/2 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 60001 | 3732 | 3732 |
| 231/2 |  | lesní pozemek |  | 1 | 4478 | 4478 |
| 250 |  | vodní plocha | rybník | 60001 | 20285 | 20285 |
| 252/1 |  | trvalý travní porost |  | 60001 | 149 | 149 |
| 252/2 |  | trvalý travní porost |  | 60001 | 685 | 685 |
| 252/3 |  | trvalý travní porost |  | 233 | 1136 | 1136 |
| 258/1 |  | trvalý travní porost |  | 60001 | 1582 | 1582 |
| 258/8* |  | trvalý travní porost |  | 233 | 14891 | 14891 |
| 320/1 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 60001 | 10386 | 10386 |
| 320/2 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 60001 | 134 | 134 |
| 320/3 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 17 | 173 | 173 |
| 323 |  | vodní plocha | rybník | 60001 | 91067 | 91067 |
| 324 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 60001 | 144 | 144 |
| 481/2 |  | trvalý travní porost |  | 1 | 164 | 164 |
| 561/5 |  | trvalý travní porost |  | 1 | 1231 | 1231 |
| 643/1 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1 | 3105 | 3105 |
| 643/2 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 60001 | 647 | 647 |
| 646/2 |  | trvalý travní porost |  | 1 | 2470 | 2470 |
| 646/4 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 60001 | 705 | 166 |
| 646/5 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1 | 639 | 639 |
| 648/1 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 188 | 6654 | 6654 |
| 648/2 |  | trvalý travní porost |  | 1 | 2780 | 2780 |
| 649 |  | vodní plocha | rybník | 188 | 250473 | 250743 |
| 650/1 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 188 | 1183 | 1183 |
| 651/2 |  | trvalý travní porost |  | 1 | 2809 | 2809 |
| 651/3 |  | trvalý travní porost |  | 1 | 998 | 998 |
| 651/4 |  | trvalý travní porost |  | 1 | 3531 | 3531 |
| 810 |  | trvalý travní porost |  | 301 | 6268 | 6268 |
| 837 |  | vodní plocha | rybník | 233 | 57409 | 57409 |
| 839/1** |  | nenalezena v KN |  |  |  |  |
| 1618/1 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 60001 | 2685 | 2685 |
| 1684 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 1 | 194 | 194 |
| 1685 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 10002 | 305 | 305 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 492823 |

Pozn.: * tyto parcely jsou uvedeny ve vyhlášce, ale v současném KN nebyly nalezeny, zřejmě při tvorbě nového digitálního KN zanikly.

U ppč. 643/2 není v KN zapsán způsob ochrany formou menšího chráněného území. Tento pozemek není také uveden ve vyhlášce, i když podle zákresu hranic v současné době do PR patří.

Příloha č. M2:

Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Ochranné pásmo zvláště chráněného území

Katastrální území: (767204, Jemnice u Tisové)

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/15 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 1875 | 1875 |
| 167/5 |  | trvalý travní porost |  | 231 | 20364 | 20364 |
| 764/4 |  | trvalý travní porost |  | 240 | 1080 | 1080 |
| 764/5 |  | trvalý travní porost |  | 240 | 470 | 470 |
| 764/6 |  | trvalý travní porost |  | 240 | 1184 | 1184 |
| 788/2 |  | trvalý travní porost |  | 240 | 10784 | 10784 |
| 817/2 |  | trvalý travní porost |  | 240 | 390 | 390 |
| 830/2 |  | trvalý travní porost |  | 240 | 4714 | 4714 |
| 830/3 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 234 | 1205 | 1205 |
| 834/3 |  | vodní plocha | rybník | 240 | 4309 | 4309 |
| 875/4 |  | trvalý travní porost |  | 194 | 30801 | 30801 |
| 893/2 |  | lesní pozemek |  | 186 | 1432 | 1432 |
| 895/2 |  | trvalý travní porost |  | 60001 | 851 | 851 |
| 901/1 |  | trvalý travní porost |  | 240 | 5057 | 5057 |
| 901/2 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 234 | 470 | 470 |
| 901/4 |  | trvalý travní porost |  | 218 | 2816 | 2816 |
| 901/8 |  | trvalý travní porost |  | 240 | 507 | 507 |
| 901/10* |  | trvalý travní porost |  | 240 | 666 | 666 |
| 901/12* |  | trvalý travní porost |  | 60001 | 1038 | 1038 |
| 904/1 |  | nenalezena v KN |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  | 90013 |

Katastrální území: (754668, Staré Sedliště)

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1039/1 |  | trvalý travní porost |  | 60001 | 4934 | 4934 |
| 1039/2 |  | orná půda |  | 416 | 2694 | 2694 |
| 1040/1 |  | trvalý travní porost |  | 416 | 10846 | 10846 |
| 1040/2 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 10002 | 236 | 236 |
| 1146/23 |  | trvalý travní porost |  | 416 | 82987 | 8298 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 27008 |

Katastrální území: (767221, Tisová u Tachova)

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222/2 |  | trvalý travní porost |  | 289 | 7586 | 7586 |
| 222/3 |  | trvalý travní porost |  | 17 | 116 | 116 |
| 249 |  | lesní pozemek |  | 296 | 1055 | 1055 |
| 257/2 |  | orná půda |  | 233 | 7054 | 7054 |
| 257/3 |  | orná půda |  | 289 | 16181 | 16181 |
| 258/2 |  | trvalý travní porost |  | 192 | 831 | 831 |
| 258/5 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 10002 | 637 | 637 |
| 258/6 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 231 | 3065 | 3065 |
| 258/17* |  | trvalý travní porost |  | 192 | 598 | 598 |
| 258//18* |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 10097 | 10097 |
| 258/19* |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 1494 | 1494 |
| 258/20* |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 2508 | 2508 |
| 258/24* |  | trvalý travní porost |  | 231 | 1651 | 1651 |
| 258/26* |  | trvalý travní porost |  | 231 | 1926 | 1926 |
| 258/28* |  | trvalý travní porost |  | 192 | 606 | 606 |
| 258/29* |  | trvalý travní porost |  | 301 | 4621 | 4621 |
| 258/30* |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 3104 | 3104 |
| 259/18* |  | trvalý travní porost |  | 192 | 1021 | 1021 |
| 290/3 |  | trvalý travní porost |  | 301 | 53 | 53 |
| 290/4 |  | trvalý travní porost |  | 233 | 4251 | 4251 |
| 319/17 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 188 | 231 | 231 |
| 329/2 |  | trvalý travní porost |  | 293 | 30058 | 30058 |
| 348/2 |  | trvalý travní porost |  | 1 | 359 | 359 |
| 344/2* |  | ostatní plocha | jiná plocha | 10002 | 333 | 333 |
| 344/3 |  | trvalý travní porost |  | 231 | 1921 | 1921 |
| 375/52 |  | trvalý travní porost |  | 17 | 4976 | 4976 |
| 375/53 |  | trvalý travní porost |  | 1 | 500 | 500 |
| 375/55* |  | trvalý travní porost |  | 231 | 578 | 578 |
| 375/56* |  | trvalý travní porost |  | 272 | 247 | 247 |
| 375/73* |  | trvalý travní porost |  | 1 | 1270 | 1270 |
| 375/77* |  | trvalý travní porost |  | 293 | 1265 | 1265 |
| 375/78* |  | trvalý travní porost |  | 293 | 1579 | 1579 |
| 454/3*** |  | orná půda |  | 231 | 28 511 | 28511 |
| 454/4 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 60001 | 340 | 340 |
| 454/6 |  | trvalý travní porost |  | 233 | 4915 | 4915 |
| 454/21* |  | trvalý travní porost |  | 231 | 278 | 278 |
| 454/22* |  | trvalý travní porost |  | 233 | 354 | 354 |
| 481/2* |  | trvalý travní porost |  | 1 | 164 | 164 |
| 481/3* |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 44 | 44 |
| 491/2 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 1 | 311 | 311 |
| 491/4 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 1 | 58 | 58 |
| 561/4 |  | trvalý travní porost |  | 270 | 6930 | 6930 |
| 561/6 |  | orná půda |  | 270 | 13010 | 13010 |
| 561/12* |  | orná půda |  | 1 | 3707 | 3707 |
| 646/6 |  | lesní pozemek |  | 1 | 21544 | 21544 |
| 651/5* |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 315 | 315 |
| 651/6* |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 4 | 4 |
| 697/3 |  | trvalý travní porost |  | 270 | 9259 | 9259 |
| 697/4 |  | trvalý travní porost |  | 293 | 40939 | 40939 |
| 697/14* |  | trvalý travní porost |  | 1 | 7002 | 7002 |
| 697/16* |  | trvalý travní porost |  | 1 | 345 | 345 |
| 747 |  | trvalý travní porost |  | 1 | 978 | 978 |
| 844/1 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 188 | 1406 | 1406 |
| 844/2 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 231 | 2612 | 2612 |
| 844/3 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 233 | 47 | 47 |
| 845 |  | vodní plocha | rybník | 188 | 7009 | 7009 |
| 851/7 |  | trvalý travní porost |  | 301 | 17609 | 17609 |
| 851/8 |  | orná půda |  | 301 | 15965 | 15965 |
| 851/6* |  | orná půda |  | 301 | 366 | 366 |
| 851/26* |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 488 | 488 |
| 851/27* |  | orná půda |  | 10002 | 57 | 57 |
| 851/28* |  | orná půda |  | 10002 | 221 | 221 |
| 851/29* |  | orná půda |  | 10002 | 1691 | 1691 |
| 851/30* |  | orná půda |  | 10002 | 1737 | 1737 |
| 861/1 |  | trvalý travní porost |  | 60001 | 1812 | 1812 |
| 861/2** |  | nenalezena v KN |  |  |  |  |
| 864/2 |  | trvalý travní porost |  | 233 | 54549 | 54549 |
| 1682 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 10002 | 497 | 497 |
| 1683 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 10002 | 758 | 758 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 357604 |

Pozn.:

* takto označené parcely podle zákresu hranic ZCHÚ a jejího OP leží nepochybně v jejich území, ale nejsou uvedeny v zřizovací vyhlášce

** tyto parcely jsou uvedeny ve vyhlášce, ale v současném KN nebyly nalezeny, zřejmě při tvorbě nového digitálního KN zanikly.

*** ppč 454/3 je uvedena ve vyhlášce, ale v dnešním katastru leží zcela mimo původní ochranné pásmo, jde o rozsáhlou parcelu, která byly po vyhlášení PR dále rozdělována a byly od ní odděleny ppč. 454/21 a 454/22, které v OP leží, sama tato parcela je dnes daleko od rybníka Borský a její zařazení do OP nemá smysl. Proto její plochu nezapočítáváme do sumární plochy OP.

U ppč.895/2 v k. ú Jemnice a u ppč., 651/5, 651/6 ,747, 844/2 není v KN zapsán způsob ochrany menší chráněné území i když jsou uvedeny ve vyhlášce PR. Ppč 258/29, 375/56, 375/73, 481/3 697/14, 697/16, 901/8 a 901/10 nemají rovněž v KN zapsán způsob ochrany formou menšího chráného území, nejsou však uvedeny ve vyhlášce i když podle zákresu hranic do OP této rezervace patří.

| Druh pozemku | ZCHÚ plocha v ha | OP plocha v ha | Způsob využití pozemku | ZCHÚ plocha v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesní pozemky | 0,4478 | 2,4031 |  |  |
| vodní plochy | 73,2631 | 1,8555 | zamokřená plocha |  |
|  |  |  | rybník nebo nádrž | 73,2132 |
|  |  |  | vodní tok | 0,0499 |
| trvalé travní porosty | 6, 0455 | 33,5876 |  |  |
| orná půda |  | 9,1194 |  |  |
| ostatní zemědělské pozemky |  |  |  |  |
| ostatní plocha | 2,0458 | 0,4969 | neplodná půda | 0,1183 |
|  |  |  | ostatní způsoby využití | 1,6590 |
| zastavěné plochy a nádvoří |  |  |  |  |
| plocha celkem | 81,8022 | 474625 |  |  |

Celková plocha PR je ve vyhlášce uvedena 83,15 ha a plocha ochranného pásma je uvedena 62 ha. Je tedy zřetelný rozdíl mezi součtem výměr pozemkových parcel uvedených ve vyhlášce (podle jejich výměry v současném KN) a výměrou ve vyhlášce.

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími

národní park: ne

chráněná krajinná oblast:	ne

jiný typ chráněného území: ne

Natura 2000

ptačí oblast:	ne

evropsky významná lokalita: ne

1.6 Kategorie IUCN

IV. - řízená rezervace

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Předmětem ochrany je soustava rybničních a přilehlých mokřadních ekosystémů.

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav

A. ekosystémy

| název ekosystému | podíl plochy v ZCHÚ (%) | popis ekosystému |
| --- | --- | --- |
| as.Acoretum calami | nepatrný fragment | porosty s puškvorcem obecným v menších zbytcích při břehu na rybnících Velký Podvesný a Malý Podvesný |

Poznámka: V celé PR byl v 90. letech jen tento jediný zbytek přirozeného společenstva a do dneška se udržel na obou uvedených rybnících. Předmětem ochrany jsou rybníky, jako stanoviště vzniklá lidskou činností, kdysi asimilovaná do krajiny a vytvářející přirozená až polopřirozená stanoviště, dnes po údržbových zásazích silně degradovaná co do druhové skladby fytocenóz. Přesto mají strukturu, umožňující výskyt bohaté, původnímu stavu se ještě dosti blížící synuzie hnízdících vodních a bahenních ptáků. Proto jsou přes významné antropické zatížení předmětem ochrany.

B. druhy

| název druhu | aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ | stupeň ohrožení | popis biotopu druhu |
| --- | --- | --- | --- |
| potápka roháč (Podiceps cristatus) | 6-9 párů C | O/VU | zatopené příbřežní porosty bylin/ volná hladina |
| potápka černokrká (Podiceps nigricollis)* | vymizela po roce 2004 | O/EN | zatopené příbřežní porosty bylin/ volná hladina |
| potápka malá (Tachybaptus ruficollis) | 4 – 6 párů C | O/VU | zatopení příbřežní porosty bylin/ volná hladina |
| volavka bílá (Egretta alba) | občasně až 10 ex hlavně mimo hnízdní období | SO | hlavně na vodním tělese |
| husa velká (Anser anser)** | 2-10 párů C | obecně chráněná/EN | zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| čírka obecná (Anas crecca) | 1 – 2 páry B | O/CR | mokré louky u břehu/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| čírka modrá (Anas querquedula) | 1 – 2 páry B | SO/CR | mokré louky u břehu/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| lžičák pestrý (Anas clypeata) | 1 – 3 páry B | SO/CR | mokré louky u břehu/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| kopřivka obecná (Anas strepera) | 5- 7 párů C | O/VU | louky na březích/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna její počet trvale mírně stoupá |
| čírka obecná (Anas crecca) | ojedinělé páry nehnízdí, občasné výskyty v hnízdním i mimohnízdních obdobích | O/VU | na zrcadle i v okolí rybníků |
| čírka modrá (Anas querquedula) | ojediněle, méně často než předchozí druh | SO/VU | dtto |
| ostralka štíhlá (Anas acuta) | ojedinělé ex nebo páry v mimohnízdní době | KO/VU | dtto |
| lžičák pestrý (Anas clypeata) | dtto | SO/VU | dtto |
| hohol severní (Bucephala clangula) | ojediněle,je zde možnost zahnízdění, na okolních rybnících bylo již hnízdění doloženo | SO/VU | hlavně volná hladina a příbřežní porosty |
| kormorán velký (phalacrocorax carbo) | občas skupiny do několika desítek ex. | O | na vlastním vodním tělese |
| hohol severní (Bucephala clangula) | 1 pár B | SO/EN | přechodová zóna/ zatopené příbřežní porosty bylin |
| moták pochop (Circus aeruginosus ) | 4 – 5 párů C | O/VU | zatopené příbřežní porosty bylin/ širší okolí PR |
| chřástal vodní (Rallus aquaticus) | 1 – 2 páry C | SO/EN | přechodová zóna |
| slípka zelenonohá (Galinulla chloropus)*** | vymizela po roce 1994 | obecně chráněná/NT | zatopení příbřežní porosty bylin/ volná hladina |
| jeřáb popelavý (Grus grus)**** | 1 – 3 páry C | KO/LC | mokřad s porosty stromů/ louky v okolí rybníků |
| čejka chocholatá (Vanellus vanellus)***** | 2-3 páry C | obecně chráněná/VU | louky v OP/ břehy rybníků, hlavně přechodová zóna |
| Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) | ojedinělé ex.na tahu | SO | odkryté úseky břehů |
| pisík obecný (Actitis hypoleuca) | ojedinělé ex. hnízdění jež dlouho nedloženo | SO/VO | odkryté úseky břehů |
| bekasina otavní (Gallinago gallinago) | max. 1 pár B | SO/EN | mokré louky na březích/ přechodová zóna |
| racek chechtavý (Larus ridibundus) | vymizel po roce1987 | obecně chráněný/VU | břehy rybníka včetně porostů v litorále/ celý rybník s okolím |
| slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) | 1 – 2 páry B | SO/LC | zatopené příbřežní porosty bylin |
| bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) | 3-5 párů B | O | louky na březích v ochranném pásmu |
| užovka obojková (Natrix natrix) | ojedinělé ex. | O/LC | v rybnících i v jejich širším okolí |
| ropucha obecná (Bufo bufo) | nepravidelně rozmnožování | O/LC | na rybníce Bezděkovský |
| skokan zelený (Rana esculenta) | desítky ex. | SO/LC | přímo v rybnících při rozmnožování |
| skokan krátkonohý (Rana lessonae) | desítky ex | SO/LC | přímo v rybnících při rozmnožování |
| skokan ostronosý (Rana arvalis) | několik ex | SO/LC | v rybnících a malých kalužinách v okolí |
| slunka obecná (Leucaspius delineatus) | desítky ex. | 0/EN | na rybnících Velký a Malý Podvesný |
| kosatec sibiřský (Iris sibirica) | ojedinělé ex. | SO/C2 | v OP na břehu Tisovky nad rybníkem V. Jemnický, pod cestou do Suchého lesa |
| hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) | ojedinělé ex. | SO/C3 | v OP na břehu Tisovky pod rybníkem M. Podveský, nad cestou do Suchého lesa |

* v západních Čechách je již velmi vzácná, občasné jarní výskyty naznačují však ještě možnost návratu do PR

** je v ČR je pravidelným hnízdičem, do oblasti západních Čech pronikla však až v posledních letech (Anonymos 2014a) z regionálního hlediska je její výskyt na Tisovských rybnících hoden pozornosti a případné ochrany

*** v západních Čechách je již velmi řídkým hnízdičem, v Tachovské brázdě naprosto ojedinělým, měl proto vymizelý výskyt regionální význam

**** druh využívá většinou PR jako potravní část hnízdního okrsku, vlastní hnízdo je pouze maximálně na dvou místech v PR, jinak mimo ní

**** v ČR stále běžná, i když ubývá, v západních Čechách je pokles zvláště výrazný, výskyt má regionální význam

Údaje z celé ČR jsou podle posledního atlasu hnízdících ptáků ČR (ČSO (2017), údaje o výskytu v západních Čechách pochází z webových stránek ČSO (ČSO 2018a).

Vysvětlivky: zvláště chráněné druhy O – kategorie ohrožený, SO – kategorie silně ohrožený, KO – kategorie kriticky ohrožený,

U živočichů CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, LC – málo dotčený, NT – téměř ohrožený VU - citlivý

U rostlin: C2 – silně ohrožený, C3 - ohrožený

A - možné hnízdění, B - pravděpodobné hnízdění, C – prokázané hnízdění- podle kriterií pro Mezinárodní atlas hnízdícího ptactva viz Bejček & Šťastný (2014).

V rubrice biotop je uvedeno napřed stanoviště kde staví hnízda a za lomítkem stanoviště kde vychovává mláďata

Poznámka: další druhy, bukáček malý (Ixobrychus minutus), pisík obecný (Actitis hypoleuca), břehouš černoocasý (Limosa limosa), chřástal kropenatý (Porzana porzana), přestaly v rezervaci hnízdit již před rokem 1985, proto s jejich možným návratem lze počítat jen ve velmi výjimečných případech.

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu

Přírodní rezervace Tisovské rybníky není v překryvu ani s EVL ani s ptačí oblastí.

1.9 Cíl ochrany

Cílem ochrany je udržet soubor šesti rybníků v stavu, v němž poskytuje dobré podmínky pro hnízdění vodního ptactva. Tím zajistit podmínky pro hnízdění nejen zvláště chráněných a ohrožených druhů v rezervaci v současnosti zjištěných, ale i druhů zjištěných dříve, které v posledním období z přírodní rezervace vymizely. Rovněž je třeba zajistit podmínky pro udržení dostatečného počtu hnízdících párů běžných druhů vodních ptáků, tvořících jádro faunuly vodního ptactva celého regionu Tachovské brázdy.

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

Rezervaci tvoří rybníky Andělský, Bezděkovský (Dlouhý), Borský (Choboty), Velký a Malý Podveský a Velký Jemnický nacházející se v otevřené krajině jižně, jihovýchodně a východně od obce Tisová v oblasti Tachovské brázdy nedaleko od Tachova. Rybníky Andělský, Bezděkovský a Borský leží v prameništní oblasti bezejmenného levostranného přítoku potoka Suchá, zbývající tři rybníky v prameništní oblasti potoka Tisovka, jenž je rovněž levostranným přítokem Suché.

Poznámka:  Názvy uvedené v závorce byly používány k označování vlastníkem v době vyhlašování rezervace. Dnes jsou v mapách ZABAGED používány názvy jiné, uvedené před závorkou.

Rezervaci tvoří plochy vlastních rybníků s bezprostředním okolím, celková plocha PR je 83 ha. Největším rybník Borský má výměru cca 25 ha, Velký Jemnický cca 20 ha, Velký Podveský a Bezděkovský po cca 8 ha, rybník Andělský cca 6 ha a Malý Podveský necelé 2 ha.

Úseky na březích rybníků i potůčků rybníky spojujících tvoří ochranné pásmo. Jsou v něm i drobné vodní plochy. Převážně OP tvoří zemědělsky využívané plochy, Do roku 1990 šlo vesměs o ornou půdu. V současnosti jsou na březích rybníků Velký a Malý Podveský a v prostoru kolem Tisovky k rybníku Velký Jemnický rozsáhlé zatravněné plochy využívané jako pastviny. V okolí rybníků Andělský, Bezděkovský a Borský, jakož i na severním a jižním břehu rybníka Velký Jemnický jsou jen užší pruhy trvalých travních porostů, v nevelké vzdálenosti od rybníků již začínají pozemky orné půdy.  Na dvou místech sousedí ochranné pásmo s lesními porosty.

Rybník Andělský je velmi mělký s  plochými břehy. Porosty zatopených rostlin v litorálu jsou tvořeny orobincem (Typha sp.) nebo rákosinami s třtinou. V úsecích ke středu hladiny navazují porosty s žabníkem jitrocelolistým (Alisma plantago- aquatica). Na březích jsou luční porosty, místy podmáčené a vlhké, zařaditelné jako polopřirozená luční společenstva. Ostatní louky na březích vznikly zatravněním orné půdy, jejíž rozsáhlé hony jsou od rybníka ve vzdálenosti cca 200 m. Na hrázi rybníka je malý porost dřevin.

Rybník Bezděkovský (dříve Dlouhý) je v kaskádě druhý, je hlubší, a to i v litorálu, břeh jsou dosti zkolmeny. Bahenní zatopená vegetace se zachovala jen v menších úsecích na asi třetině obvodu rybníka. Převažují porosty bahničky jehlovité (Eleocharis acicularis), doplněné i ostřicovými porosty a pomístně jsou zde úseky orobince. Na břehu je pruh kosených luk, za nímž následuje orná půda. Hráz rybníka je velmi dlouhá a hustě porostlá stromy.

Rybník Borský (dříve Choboty), je rybník velký, poměrně hlubší, v litorálu je lemován souvisle porosty orobince doplněnými skřípincem jezerním (Schoenoplectus  lacustris), ostřicemi a sítinami. Na jižním břehu navazuje borový les, jinde jsou na březích široké pásy jen extenzivně kosených luk, za nimiž je orná půda. Na hrázi je porost stromů (vrby, osiky, ale i smrk) a keřů (vrby).

Rybník Velký Podveský, je středně velký, nepříliš hluboký, severní břeh je kolmý, jižní je plošší.  Porosty bylin v litorálu jsou velmi chudé, jen v jihovýchodní části rybníka je rozsáhlý úsek porostů zasahující dále ke středu vodní plochy. Tvoří jej převážně porosty orobince, ve fragmentech je občas i jinde při březích porost s třtinou rákosovitou (Calamagrostis arundinacea), a ojediněle i s puškvorcem obecným (as.Acoretum calami). To je jeden ze dvou případů, kdy ve  zbytcích je na území PR uchováno vzácné společenstvo. Na březích jsou pastviny, místy i nekosené mokřinaté louky. Na jižním břehu je hustý pás křovin, na hrázi je řada dubů a malý hustý lesík s převahou listnáčů. Na březích jsou široce trvalé travní porosty.

Rybník Malý Podveský, je plošně nejmenší, velmi hustě zarostlý porostem s převahou orobince. Ve větší míře je zde zachován porost s puškvorcem obecným (as.Acoretum calami). Břehy jsou dosti ploché, obklopují jej louky.

Rybník Velký Jemnický, je výměrou větší a hlubší, břehy jsou vesměs plošší. Je lemován ve velké části pásy příbřežní vegetace, pouze při severním břehu je pás vegetace nesouvislý a mezerovitý. Zvláště v zadní části je u břehu pás porostů s ostřicemi a třtinou rákosovitou, dále k hladině je souvislý pás orobincových porostů. Na jižním břehu je hustý pruh vrbových porostů, na severním břehu se nachází souvislá řada stromů, hlavně olší. Na obou březích navazuje na rybník pruh jen extenzivně kosených luk, za nimiž jsou orná pole. Na hrázi je porost vysokých stromů, druhově velmi pestrý.

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

| název druhu | aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | popis biotopu druhu, další poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| potápka roháč (Podiceps cristatus) C | 6-9 párů | O | zatopené příbřežní porosty bylin/ volná vodní hladina |
| potápka malá (Tachybaptus ruficollis) C | 4 – 6 párů | O | zatopené příbřežní porosty bylin/ volná vodní hladina |
| čírka obecná (Anas crecca) B | 1 – 2 páry | O | mokré louky u břehu/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| čírka modrá (Anas querquedula) | 1 – 2 páry | SO | mokré louky u břehu/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| lžičák pestrý (Anas clypeata) | 1 – 3 páry | SO | mokré louky u břehu/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| kopřivka obecná (Anas strepera) | 5- 7 párů | O/ | louky na březích/ zatopené příbřežní porosty bylin a přechodová zóna |
| hohol severní (Bucephala clangula) | 1 - 3 páry | SO/ | přechodová zóna/ zatopené příbřežní porosty bylin |
| moták pochop (Circus aeruginosus ) | 4 – 5 párů | O | zatopené příbřežní porosty bylin |
| bekasina otavní (Gallinago gallinago) | max. 1 pár | SO | mokré louky na březích /přechodová zóna |
| Chřástal vodní (Rallus aquaticus) | 1 pár | SO | přechodová zóna |
| jeřáb popelavý (Grus grus) | 1-2 páry | SO | mokré louky na březích* |
| slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) | 1 – 2 páry | SO | zatopené příbřežní porosty bylin |
| bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) | 3-5 párů | O | louky na březích v ochranném pásmu |
| užovka obojková (Natrix natrix) | ojedinělé ex. | O | v rybnících i v jejich širším okolí |
| skokan zelený (Rana esculenta) | desítky ex. | SO | přímo v rybnících při rozmnožování |
| skokan krátkonohý (Rana lessonae) | desítky ex | SO | přímo v rybnících při rozmnožování |
| skokan ostronosý (Rana arvalis) | několik ex | SO | v rybnících a malých kalužinách v okolí |
| slunka obecná (Leucaspius delineatus) | desítky ex. | O | na rybnících Velký a Malý Podvesný |
| kosatec sibiřský (Iris sibirica) | ojedinělé ex. | SO | v OP na břehu Tisovky nad rybníkem V. Jemnický, pod cestou do Suchého lesa |
| hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) | ojedinělé ex. | SO | v OP na břehu Tisovky pod rybníkem M.Podveský, nad cestou do Suchého lesa |

Přírodní rezervace Tisovské rybníky má rovněž význam pro udržení dostatečného množství běžných druhů vodních ptáků hnízdících v rybniční oblasti v Tachovské brázdě jako jsou lyska černá (Fulica atra), labuť velká (Cygnus olor), kachna divoká (Anas strepera), kopřivka obecná (Anas strepera), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya ferina), volavka popelavá (Ardea cinerea), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus). Pro přípravu návrhu této přírodní rezervace byly využity výsledky dlouhodobého sledování početnosti hnízdícího vodního ptactva na velkém počtu rybníků v oblasti Tachovské brázdy /Řepa 1987). Již tehdy byl zaregistrován významný úbytek početnosti většiny těchto hnízdících druhů. Když byla vyhodnocena hnízdní společenstva vodních ptáků na celkem 37 rybnících v Tachovské brázdě, byly vybrány rybníky tvořící dnešní PR jako nádrže s nejvyšší denzitou, druhovou pestrostí, diverzitou i ekvitabilitou i s výskytem vzácnějších a chráněných druhů. Jedním z důvodů pro existenci této PR byla snaha aspoň na určitém vzorku rybníků udržet dosavadní kvalitu celé hnízdní synuzie vodních ptáků, když v celé oblasti se situace zhoršuje. Sledování dalšího vývoje početnosti hnízdícího vodního ptactva v Tachovské brázdě bohužel ukázalo další poklesy početnosti běžných druhů (Řepa 2014) v celé oblasti. Sledování hnízdních synuzií vodních ptáků v PR Tisovské v posledních letech, zajišťované Muzeem Českého lesa v Tachově a doplňované údaji členů ČSO ukládaných v její databázi (ČSO 2018a) bohužel ukazuje, že ani v PR Tisovské rybníky se nepodařilo  zastavit pokles početnosti běžných druhů vodních ptáků. Dokládá to přiložená tabulka zachycující výsledky sledování z let 2011-2018.

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fulica atra | 23 | 28 | 32 | 24 | 24 | 21 | 21 |
| Rallus aquaticus |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| Grus grus |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |
| Gallinago gallinago |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| Podiceps cristatus | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| Tachybaptus ruficollis | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Cygnus olor | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Anser anser | 2 | 2 | 13 | 7 | 5 | 11 | 16 |
| Alopochen aegyptiaca |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Tadorna tadorna |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Anas platyrhynchos | 28 | 14 | 19 | 17 | 13 | 9 | 17 |
| Anas strepera | 16 | 16 | 21 | 7 | 13 | 9 | 11 |
| Anas querquedula | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
| Anas crecca | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Anas clypeata |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Aythya ferina | 48 | 20 | 39 | 6 | 15 | 5 | 17 |
| Aythya fuligula | 19 | 7 | 49 | 9 | 14 | 24 | 11 |
| Bucephala clangula |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 4 |
| Netta rufina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Circus aeruginosus | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Luscinia svecica |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |
| Acrocephalus scirpaceus | 17 | 18 | 14 | 12 | 3 | 3 | 5 |
| Acrocephalus schoenobaenus | 1 | 13 | 13 | 9 |  | 6 | 1 |
| Emberiza schoeniclus | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Celkem | 179 | 153 | 230 | 112 | 116 | 119 | 135 |

Z tabulky jednoznačně plyne, že pokles početnosti hnízdících vodních ptáků pozorovaný v celé oblasti Tachovské brázdy zasáhl i PR Tisovské rybníky. Jako v celé oblasti i na Tisovských rybnících vymizely, nebo na pokraji vymizení se octly některé vzácnější hnízdní druhy (Podiceps nigricollis, Anas crecca, Anas querquedula, Anas clypeata, Actitis hypoleucos, Gallinago gallinago, Rallus aquaticus, Galinulla chloropus etc.), ale to bylo vyrovnáno objevením se některých nově hnízdících druhů (Anser anser, Bucephala clangula, Grus grus, Alopochen aegyptiaca, Luscinia svecica,) a pokusy o zahnízdění velmi vzácných druhů (Tadorna tadorna, Netta rufina).

.2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti

a) ochrana přírody

Zájem o ochranu hnízdícího vodního ptactva na rybnících dnes tvořících PR se poprvé projevil v druhé polovině 80. let minulého století. Celá rybniční oblast v Tachovské brázdě prodělala od roku 1970 velmi bouřlivý vývoj díky změnám prostředí na rybnících vyvolaným úpravami rybničních břehů a odbahňováním (viz kap. 2.2 c). Tyto změny měly velmi negativní dopad na hnízdící vodní ptactvo a došlo k jeho výraznému ubývání. Proto od roku 1975 sledovalo zoologické oddělení tehdejšího Okresního muzea v Tachově každoročně početnost hnízdních populací všech druhů vyskytujících se vodních ptáků na vzorku 38 rybníků (Řepa 1987). Po deseti letech sledování bylo provedeno vyhodnocení hnízdních synuzií na všech sledovaných rybnících, představujících cca 65% celkové výměry rybníků v této oblasti. Pro každý rybník byla pro deset sledovaných let zjištěna průměrná abundance všech hnízdících druhů vodních ptáků, počet hnízdících druhů, průměrná diverzita a druhová vyrovnanost synuzie a také výskyt vzácnějších druhů, především druhů ohrožených podle Červeného seznamu ptactva ČR a druhů obsažených v seznamu chráněných podle vyhlášky ministerstva kultury ČSR č. 80/1962 Sb. Při tomto hodnocení se mezi rybníky s nejkvalitnější hnízdní synuzií vodního ptactva ocitly rybníky Velký Jemnický, Borský, Andělský a Velký Podveský. Bylo proto rozhodnuto skupinu rybníků v prostoru mezi obcí Tisová a osadou Jemnice připravit pro vyhlášení chráněným územím ve smyslu zákona o ochraně přírody č. 40/1956 Sb. Pro územní úplnost bylo rozhodnuto přičlenit k nim i rybník Bezděkovský, který byl hodnocen jako rybník s mírně nadprůměrnou hnízdní synuzií a leží mezi rybníky Andělský a Choboty a malý rybník Malý Podveský, ležící mezi rybníky Velký Podveský a Velký Jemnický. V roce 1990 byla vyhláškou ONV v Tachově tato skupina šesti rybníků prohlášena chráněným přírodním výtvorem ve smyslu ustanovení zákona o ochraně přírody č, 40/1956 Sb. V roce 1994 Okresní úřad v Tachově svou vyhláškou č. 1/94 vyhlásil znovu toto území přírodní rezervací ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Ochranné podmínky nové přírodní rezervace zabránily některým rušivým faktorům. Především bránily možnosti dalších úprav břehů, o ty však po roce 1990 vlastníci nemají zájem pro přílišnou nákladnost. Dále ochranné podmínky zabránily tehdy běžnému vysazování polovzrostlých domácích kachen volně na rybníky. Bránily rovněž nadměrnému vypouštění, nebo alespoň neúplnému napouštění rybníků v jarním období, které narušuje hnízdění značné části druhů.

S vyhlášením nové PR byl schválen i první plán péče na léta 1995 – 2004. Kromě konzervativních opatření umožněných novou vyhláškou bylo aktivně přistoupeno především k péči o rozvoj litorálních porostů zatopených bylin. Jejich regenerace po úpravách břehů již značně pokročila, ale postupně se porosty zazemňovaly a příliš zahušťovaly. Proto byly plánovány úpravy kosením, které byly v tomto období realizovány jako managementová opatření financovaná z rozpočtu Okresního úřadu v Tachově. Na rybníce Velký Jemnický bylo kosení jen v omezeném rozsahu, na rybníce Borský bylo koseno opakovaně, jednorázově bylo koseno i na rybnících Andělský a Velký Podveský. Zvláště pozitivní vliv měly tyto zásahy na rybníce Andělský. Rovněž byly činěny pokusy vysadit na březích některých rybníků (Andělský a Borský) skupiny dřevin oddělující rybníky od okolních zemědělských pozemků, aby bylo zabráněno rušení hnízdících ptáků a přísunu chemikálií z obdělávaných pozemků. Díky silnému okusu zvěří nebyly výsadby z větší části úspěšné.

Na léta 2005 – 2014 byl zpracován a schválen další plán péče. V této době si již ornitologický výzkum ujasnil, že ještě významnější příčinou úbytku vodního ptactva než destrukce biotopů při úpravách břehů jsou důsledky nadměrné intenzifikace chovu kapra. Vysoké rybí obsádky jsou významným potravním konkurentem pro vodní ptactvo a zdroje potravy pro vodní ptáky jsou při intenzivním chovu ryb nedostačující. Proto již tento plán péče navrhoval snížení počtu pěstovaných ryb. Zdařilo se to pouze na těch rybnících, které zůstaly vlastnictvím ČR a výkonem práva hospodaření je pověřena AOPK ČR (V. a M. Podveský a Bezděkovský). Při pronájmu rybníků výrobním subjektům se povedlo snížení intenzity chovu ryb zakotvit v nájemních smlouvách. Na ostatních rybnících (V. Jemnický, Borský a Andělský) se takové omezení nedaří zajistit, neboť je nutno získat dohodu s vlastníkem. Objevil se i další problém k řešení. Do rybníka Velký Podveský je zaústěno vypouštění vody z čističky odpadních vod obce Tisová. Přesto, že je na trase vypouštění ještě předřazen přímo v intravilánu obce malý odkalovací rybníček, byla v 90. letech kvalita vypouštěné vody naprosto nevyhovující a rybník byl silně eutrofizován. Tím byla naprosto zlikvidována potravní báze pro vodní ptáky a silná eutrofizace působila negativně i na vývoj porostů bylin v litorálu. Právě v době, kdy se schvaloval nový plán péče, došlo teprve k nápravě a rybník Velký Podveský se začal regenerovat. Eutrofizace postoupila po rybniční kaskádě až na poslední rybník v PR, rybník Velký Jemnický V době schvalování minulého plánu péče byla situace na rybníce kritická, takže počty hnízdících vodních ptáků zde byly minimální. Je ovšem těžko najít nějaké opatření k nápravě situace, kromě pomalého přirozeného vývoje k regeneraci původních podmínek. V současné době se situace na rybníce již podstatně zlepšila. Kosení porostů zatopených bylin již nebylo tak výrazně akcentováno, bylo plánováno jen v omezené míře a jako odložitelný zásah.

b)lesní hospodaření

V celé PR je jediná lesní parcela, která byla do ní zahrnuta pouze z důvodů zjednodušení tvaru a lesní hospodaření na ní nemá žádný zřetelný význam pro předmět ochrany.

c) zemědělské hospodaření:

Od doby, kdy byl započat průzkum k návrhu chráněného území až do prvního vyhlášení v roce 1990, byla většina pozemků kolem rybníků obhospodařována jako orná půda. Původně byly mezi břehy rybníků a rolemi pruhy trvalých travních porostů. Protože s přibýváním těžké mechanizace pro zemědělské práce bylo obhospodařování těchto pruhů stále obtížnější, byla snaha připojit je k okolní orné půdě. K tomu bylo využito druhé vlny akcí na úpravy rybníků. Byla snaha vyhrnout ze dna svrchní, silně mineralizovanou vrstvu bahna, v níž se projevily vlivy splachů z okolních polí. Vyhrnovaný materiál byl využíván k vytvoření co nejstrmějších břehů. Odvodňovací systémy z polí pak nebyly zaúsťovány přímo do rybníka jako dříve, ale do kanálů vedených podle břehu až do výtoku rybníka pod hrází. Tím byl získán větší spád a bylo možno odvodnit i úseky přímo na břehu. Pokud se taková úprava zdařila, znamenalo to, že orná půda se přiblížila k hraně břehu jen na vzdálenost 2 – 4 metry. Došlo k velké destrukci přirozených biotopů na březích a současně se zvýšily splachy chemikálií z polí do rybníků. Protože tyto úpravy vyhovovaly více zemědělcům než rybníkářům, byly většinou financovány z prostředků určených pro získávání nové orné půdy. Tento způsob úprav velmi silně poškodil rybníky jako prostředí vodního ptactva.

Teprve po roce 1990 při značném útlumu intenzity zemědělské výroby byly zorněné úseky v okolí rybníků znovu postupně zatravňovány a přeměněny v kosené louky a hlavně pastviny. To přispělo k zlepšování prostředí na rybničních březích.

d) rybníkářství

Vliv této hospodářské činnosti na vodní ptactvo je kardinální. Již 20 let před vyhlášením chráněného území byla na těchto rybnících provedena první vlna úprav břehů. V důsledku absence tradičního kosení byly vyhrnuty na břeh pomocí buldozerů zazemňující se a příliš do šíře se rozrůstající porosty bahenních rostlin. Na březích byly nakupeny podélné deponie vyhrnutého materiálu lemující většinu obvodu rybníka. Změny v litorálu a v přechodové zóně byly dramatické. Přesto se však během několik let začaly břehy postupně regenerovat a přecházely do vhodnější podoby. Deponie byly ze značné části tvořeny rostlinným materiálem, který postupně vyhníval, takže se začaly propadat a zarůstaly vysokými bylinami. Odkryté břehy byly při silnějším větru vystaveny nárazům vln takže, postupně erodovaly a stávaly se opět plochými. Postupně se začala obnovovat i vegetace v litorálu. Nejrychleji se obnovily porosty orobince, v rezervaci to bylo na rybníce Borský a Velký Jemnický. S určitým zpožděním se regenerovaly i porosty ostřic, sítin, třtiny, skřípince apod.  Nejhůře dopadly porosty rákosu, které se obnovily jen v nepatrném rozsahu.

V době, kdy bylo možno soudit, že břehy se opět vrací do přirozenějšího stavu, však proběhla druhá vlna úprav, popsaná již výše v kap. 2.2 c. Tyto úpravy se však již povedlo do určité míry regulovat. Bahno nebylo vyhrnováno v celé šíři, ale jen na části obvodu, někdy se povedlo zajistit, aby některé úseky litorálu zůstaly nedotčeny. Tak byly ušetřeny velké části břehů rybníka Velký Jemnický v místech, kde jsou lemovány dřevinami a jižní břeh rybníka Borský, který přiléhá k lesnímu porostu. Dá se říci, že tyto úpravy vice postihly biotopy na březích (mokřady, mokré louky, přechodová zóna) než vlastní litorální zónu, z níž aspoň některé úseky zůstaly zachovány.

I po těchto úpravách začala regenerace bylinných porostů, byla však mnohem pomalejší, neboť mnohé úseky litorálu byly hned u břehové čáry zahloubeny a zůstaly bez vegetace (velké úseky břehu na rybníce Bezděkovský a severní a západní břeh rybníka Velký Podveský). Porosty byly zpočátku dosti řídké, pro stavbu hnízd vodních ptáků málo vhodné, ale postupně se zahušťovaly. Bohužel bylo mnohdy pozorováno, že zregenerované porosty začaly v dalších letech zase řídnout a mizet. Zřejmě to byl vliv nadměrné eutrofizace způsobený splachy chemikálií z okolních polí. Po zatravnění břehů po roce 1990 začaly tyto vlivy mizet a situace se zlepšila. Přesto je však možno tvrdit, že stav břehů ani v současné době není v takové podobě, v jaké byl koncem 60. let minulého století, Tudíž chybí řada druhů se specifickými požadavky na prostředí (chřástali, slípka zelenonohá, bukáček malý, vodouš rudonohý apod.). Počty běžných druhů vodních ptáků nadále klesaly, nebo stagnovaly, přibývání početnosti bylo jen ojedinělé (kopřivka obecná, labuť velká, pochop rákosní). Je tedy zřejmé, že se hlavně uplatňuje přílišná intenzifikace chovu ryb, vyvolávající značné omezení potravních zdrojů vodních ptáků. Volný chov domácích kachen na rybnících byl opuštěn. Začaly však být vysazovány kachny divoké z umělých chovů (viz kap. 2. 2 e).

e) myslivost

Všechny rybníky v rezervaci jsou součástí jedné honitby, v níž vodní pernatá představuje rozhodující podíl lovené zvěře. Odstřel vodní lovné zvěře, především kachny divoké byl až do roku 1980 značný. Když začala početnost vodních ptáků v konci 70. let klesat, začala společnost držící honitbu odlov omezovat (snížení počtu honů, omezení počtu jedinců střelených při jedné lovecké akci, posun začátku odstřelu na pozdější termín). Také byly činěny pokusy o zlepšení hnízdních možnosti např. instalací budek pro kachny. Opatření však byla málo účinná, pokles počtu vodní zvěře pokračoval.

Od konce 90. let bylo započato v celé oblasti s vysazováním uměle odchovaných kachen divokých. Po roce 2000 nabylo toto vysazování velkých rozměrů. Brzy byly opuštěny původní pokusy vysazovat kachny odchované tak, aby byly dobře přizpůsobené životu ve volné přírodě. Vysazování velkého množství mláďat v podstatě neschopných volného života a určených k okamžitému odstřelu je dalším narušeními podmínek pro hnízdění volně žijících vodních ptáků. Velká hejna uměle vysazených kachen pohltí rodinky volně žijících druhů a obvykle vedou k jejich ztrátě. Naštěstí od vyhlášení chráněného území jsou rybníky v něm tohoto zásahu ušetřeny.

f) sport a rekreace

Rybníky v přírodní rezervaci nejsou podle našich zkušeností využívány ke koupání, zvláště v poslední době, kdy čistota vody v nich je díky eutrofizaci velmi pochybná. V době okolo vyhlášení býval rybník Borský v létě využíván windsurfisty. V chráněném území byl tento sport vyloučen a po roce 1990 také vyšel z módy a přestal být masově rozšířen.

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy

Vyhláška obce Tisová u Tachova o územním plánu této obce, která nabyla účinnosti 20. 7. 2001, zařazuje všechny rybníky v rezervaci, které jsou v jejím obvodu působnosti (Andělský, Borský, Velký a Malý Podveský a Velký Jemnický), jako biocentra ÚSES. Stejně tak územní plán obce Staré Sedliště schválený vyhláškou obce 16. 12. 1999 vymezuje jako biocentrum ÚSES rybník Bezděkovský.

Všechny rybníky mají schválené manipulační a provozní řády, u některých (Andělský, Borský, V. Jemnický) již dosti zastaralé, byly schváleny v roce 1983. U rybníků Bezděkovský a Velký a Malý Podveský je však nový manipulační řád z roku 2010. Všechny rybníky byly vesměs vedeny jako intenzifikační, pouze rybník Malý Podvesný jako rybník polointenzifikační. OZVLH ONV Tachov v roce 1976 vydal výjimku k aplikaci látek znečišťujících vodu, která intenzifikační provoz umožnila. Pro rybník Velký Jemnický, byla tato výjimka znovu potvrzena rozhodnutím OZVLH ONV Tachov z roku 1990. Pro rybník Velký Podveský byla tato výjimka zrušena OŽP MěÚ Tachov v roce 2010. Na rybnících Velký Podveský, Malý Podveský a Bezděkovský, (jsou ve vlastnictví ČR a výkon práva hospodaření na nich má AOPK ČR) byly při uzavírání smlouvy o pronájmu nájemci stanoveny podmínky snižující intenzitu chovu ryb. Výjimka pro rybník Velký Jemnický má stanovenu možnost intenzifikaci zrušit v souladu s celospolečenskými zájmy.

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.4.1 Základní údaje o lesích

Na hrázi rybníka Malý Podvesný je malý porost zařazen do PUFPL (ppč, 231/2 v k. ú Tisová – plocha cca 0,44 ha). Další parcela s kulturou lesní pozemek je součástí ochranného pásma přírodní rezervace a nachází se v okraji lesního celku pod hrází rybníku Malý Podvesný (ppč 249 v k. ú. Tisová – plocha 0,17 ha). Byly do zvláště chráněného území zařazeny jen z důvodu zaokrouhlení tvaru a nemají žádný vztah k předmětu ochrany PR, a jejich vývoj je nijak neovlivňuje. Proto nezpracováváme plán lesního hospodaření na nich.

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích

| Název nádrže | rybník Andělský |
| --- | --- |
| Katastrální plocha | 5,8504 ha |
| Využitelná vodní plocha | 5,4 ha |
| Plocha litorálu | 1,96 ha |
| Průměrná hloubka | 1,3m |
| Maximální hloubka | 2,3m |
| Postavení v soustavě | nebeský, na začátku soustavy |
| Manipulační řád | schválen OZVLH ONV Tachov 10. 9. 1983 pod čj.883/83-210 |
| Hospodářsko provozní řád | je součástí manipulačního řádu |
| Způsob hospodaření |  |
| Intenzita hospodaření | rybník intenzifikační |
| Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva) | vydána OZVLH ONV Tachov v r. 1976 |
| Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie) | výška retence 0,45 m |
| Vlastník rybníka | Zeibrlichová Petra Ing., 5. května 934, 25230 Řevnice |
| Uživatel rybníka | Klatovské rybářství a.s., K letišti 442, 339 01 Klatovy 1 |
| Rybářský revír | není |
| Správce rybářského revíru |  |
| Zarybňovací plán |  |
| Průtočnost – doba zdržení | Q 100 0,89m3/sec |

| Název nádrže | rybník Bezděkovský |
| --- | --- |
| Katastrální plocha | 10,2608 ha |
| Využitelná vodní plocha | 9,8 ha |
| Plocha litorálu | 0,52 ha |
| Průměrná hloubka | 1,1 |
| Maximální hloubka | 2,9 |
| Postavení v soustavě | průtočný |
| Manipulační řád | schválen OŽP MěÚ Tachov 2. 3. 2010 pod čj. 2639/2009-OŽP-5 |
| Hospodářsko provozní řád | je součástí manipulačního řádu |
| Způsob hospodaření |  |
| Intenzita hospodaření | extenzivní |
| Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva) | udělena OZVLH ONV Tachov v r. 1976, zrušena rozhodnutím o manipulačním řádu |
| Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie) | výška retence 0,6 m |
| Vlastník rybníka | ČR – AOPK ČR Praha |
| Uživatel rybníka | Klatovské rybářství a.s. K letišti 442, 339 01 Klatovy 1 |
| Rybářský revír | není |
| Správce rybářského revíru |  |
| Zarybňovací plán |  |
| Průtočnost – doba zdržení | Q 100 5,89 m3/sec |

| Název nádrže | rybník Borský |
| --- | --- |
| Katastrální plocha | 25,0743 ha |
| Využitelná vodní plocha | 20,3 ha |
| Plocha litorálu | 4,13 ha |
| Průměrná hloubka | 1,1 m |
| Maximální hloubka | 3,2 m |
| Postavení v soustavě | průtočný |
| Manipulační řád | schválen OZVLH ONV Tachov 15. 6. 1983 pod čj.883/83-210 |
| Hospodářsko provozní řád | je součástí manipulačního řádu |
| Způsob hospodaření |  |
| Intenzita hospodaření | intenzifikační |
| Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva) | udělena OZVLH ONV Tachov v r. 1976, |
| Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie) | výška retence 0,13 m |
| Vlastník rybníka | Klatovské rybářství a.s. K letišti 442, 339 01 Klatovy 1 |
| Uživatel rybníka | dtto |
| Rybářský revír | není |
| Správce rybářského revíru |  |
| Zarybňovací plán |  |
| Průtočnost – doba zdržení | Q 100 2,58m3/sec |

| Název nádrže | rybník Velký Podveský |
| --- | --- |
| Katastrální plocha | 9,0168 ha |
| Využitelná vodní plocha | 7,5 ha* |
| Plocha litorálu | 1,5 ha |
| Průměrná hloubka | 1,4 m |
| Maximální hloubka | 2,8 m |
| Postavení v soustavě | nebeský na začátku soustavy |
| Manipulační řád | schválen OŽP MěÚ Tachov 4.5.2010 pod čj.2625/2009-OŽP-4 |
| Hospodářsko provozní řád | je součástí manipulačního řádu |
| Způsob hospodaření |  |
| Intenzita hospodaření | extenzivní |
| Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva) | udělena OZVLH ONV Tachov v r. 1976, zrušena rozhodnutím o manipulačním řádu |
| Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie) | výška retence 0,43 m |
| Vlastník rybníka | ČR – AOPK ČR Praha |
| Uživatel rybníka | Klatovské rybářství a.s. K letišti 442, 339 01 Klatovy 1 |
| Rybářský revír | není |
| Správce rybářského revíru |  |
| Zarybňovací plán |  |
| Průtočnost – doba zdržení | Q 100 6,35 m3/sec |

| Název nádrže | rybník Malý Podveský |
| --- | --- |
| Katastrální plocha | 2,0285 ha |
| Využitelná vodní plocha | 1,9 ha |
| Plocha litorálu | 0,76 ha |
| Průměrná hloubka | 1,1 m |
| Maximální hloubka | 2,4 m |
| Postavení v soustavě | průtočný |
| Manipulační řád | schválen OŽP MěÚ Tachov 4.5.2010 pod čj.2625/2009-OŽP-4 |
| Hospodářsko provozní řád | je součástí manipulačního řádu |
| Způsob hospodaření |  |
| Intenzita hospodaření | extenzivní |
| Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva) | udělena OZVLH ONV Tachov v r. 1976, zrušena rozhodnutím o manipulačním řádu |
| Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie) | výška retence 0,43 m |
| Vlastník rybníka | ČR – AOPK ČR Praha |
| Uživatel rybníka | Klatovské rybářství a.s. K letišti 442, 339 01 Klatovy 1 |
| Rybářský revír | není |
| Správce rybářského revíru |  |
| Zarybňovací plán |  |
| Průtočnost – doba zdržení | Q 100 6,35 m3/sec |

| Název nádrže | rybník Velký Jemnický |
| --- | --- |
| Katastrální plocha | 19,5758 ha |
| Využitelná vodní plocha | 18,8 ha |
| Plocha litorálu | 2,174 ha |
| Průměrná hloubka | 1,25 m |
| Maximální hloubka | 4,3 m |
| Postavení v soustavě | průtočný |
| Manipulační řád | schválen OZVLH ONV Tachov 1. 3. 1983 pod. čj. VLHZ 258/55-210 |
| Hospodářsko provozní řád | je součástí manipulačního řádu |
| Způsob hospodaření |  |
| Intenzita hospodaření | intenzifikační |
| Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva) | udělena OVLHZ ONV Tachov 14. 9. 1990 pod čj. VLHZ 426/90-201** |
| Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie) | výše retence 1,40 m |
| Vlastník rybníka | Dortová Pavlína, Jablonského 1553/84, Východní Předměstí, 32600 Plzeň; |
| Uživatel rybníka | Zdeněk Zuman, Borská 526, 348 02 Bor, |
| Rybářský revír |  |
| Správce rybářského revíru |  |
| Zarybňovací plán |  |
| Průtočnost – doba zdržení | Q 100 9,4 m3/sec |

* plocha nebyla zjistitelná z manipulačního řádu, proto byla odhadnuta z ortofotomapy

** v rozhodnutí o výjimce je uvedeno, že výjimka bude platit do doby, kdy nad zájmem intenzifikace převáží celospolečenský zájem

Rybníky jsou hlavní součástí přírodní rezervace a jsou pro předmět ochrany – vodní ptactvo základním prostředím. Jejich současný stav má daleko k optimu, což se obráží i v zhoršování kvantitativního i kvalitativního složení synuzie vodních ptáků.

Nejvýznamnějším negativním faktorem je existence příliš vysokých obsádek chovaných ryb, jejichž potravní konkurence výrazně snižuje potravní zdroje pro vodní ptáky. Na rybnících ve vlastnictví ČR a správě AOPK ČR bylo možno v nájemních smlouvách pro hospodařící subjekt (Klatovské rybářství a.s.) stanovit nižší obsádky jako podmínku nájmu. Týká se to rybníků Bezděkovský a Velký a Malý Podveský. Zde také dochází k mírnému zlepšování  stavu hnízdní synuzie vodních ptáků po zajištění snížení rybí obsádky. U rybníků patřících přímo Klatovskému rybářství a.s. (rybník Borský) a rybníků ve vlastnictví soukromých osob (rybníky Andělský a Velký Jemnický) je možné se pouze pokoušet o kompromisní dohodu.

Všechny rybníky prodělaly úpravy břehů v 70. a 80. letech minulého století, jejichž důsledkem jsou dodnes místy příliš kolmé břehy a velké úseky břehů bez zatopených porostů bahenních rostlin (hlavně na rybnících Bezděkovský a Velký Podvesný). Také téměř úplně zmizely bohatší porosty bylin v přechodové zóně mezi vodou a suchou zemí, které dodnes jsou zachovány jen na malých úsecích a např na rybníce Bezděkovský chybí úplně. Na rybnících Borský a Velký Jemnický se zregenerovaly pruhy porostů orobince lemující většinu obvodu rybníka. Tyto porosty se však časem zazemňují nedokonale vyhnívajícími odumřelými rostlinami orobince z předchozích let. Porosty se také příliš zahušťují. Obé způsobuje, že přestávají být vhodné ke stavbě hnízd mnohých druhů vodních ptáků (lysky, potápky ale také rákosníci apod.). Také výchova mláďat u kachen je tímto zazemněním porostů značně omezena a narušena.

Velmi závažným poškozením bylo vypouštění nedokonale vyčištěných splaškových vod z Tisové do severní kaskády rybníků (Velký a Malý Podveský a Velký Jemnický). To vyvolalo nadměrnou eutrofizaci a vedlo až k téměř anaerobním poměrům v některých částech rybníků a tudíž k naprosté likvidaci potravních zdrojů pro ptáky. Závada čištění byla již odstraněna okolo roku 2005 a stav na rybnících se začal postupně zlepšovat přirozeným samočisticím vývojem. Přesto, že voda opouštějící čističku v Tisové obvykle při kontrolách vyhovuje normě, zdá se, že do rybníka pronikají znečišťující látky, což vyvolává představu o nedokonalém napojení všech odpadů ve vsi na čističku. Dnes jsou již oba horní rybníky v lepším stavu přesto však eutrofizace je stále ohrožením vodních ptáků. Je zde silný zárůst růžkatcem a zelenými řasami, což je pro ptáky hledajícími potravu ve vodním sloupci limitující faktor. Nejhorší situace je na rybníce Velký Jemnický. U tohoto rybníka zhoršoval také situaci příchod splašků z osady Jemnice. Opět u septiku pro ves je při kontrolách shledávána vody ještě v normě, ale zdá se, že odkanalizování všech objektů není dokonalé a do rybníka pronikají znečisťující látky mimo septik. V současné době byly zahájeny práce na uspokojivém odkanalizování celé osady (tedy i objektů nenapojených dosud na septik). Proto lze předpokládat, že vyčištění rybníka od nánosů ze splaškových vod bude urychleno.

Nebezpečím pro hnízdění vodních ptáků může být i nedostatečné napuštění rybníků na jaře. V období platnosti posledního plánu péče však nedošlo k takovým poklesům ve velkém rozsahu. Naopak byly již provedeny pokusy občas některý z šesti rezervačních rybníků letnit. Sice by se poněkud snížily příležitosti pro hnízdění kachen, potápek, lysek apod., ale vznikla by zase příležitost rozšířit spektrum druhů o další, především ze skupiny bahňáků. Zatím však hnízdění žádného takového druhu nebylo doloženo. Ve fytocenózách odkrytého dna se objevují i některé vzácnější druhy rostlin. Také by občasné letnění rybníků mohlo bránit přílišnému zazemňování a houstnutí porostů zatopených bahenních bylin a přirozeně by mohlo vést k zlepšení zásob přirozené potravy. Zdá se tedy, že občasné letnění rybníků v odstupu několika let bud pro vývoj hnízdní cenózy vodních ptáků spíše příznivé.

Protože v rezervaci nelze vysazovat uměle odchované kachny pro zpoplatněný lov, je vyloučen další velmi negativní faktor, uplatňující se na okolních rybnících mimo rezervaci.

2.4.2 Základní údaje o nelesních pozemcích

Při vyhlašování byla snaha zahrnout do přírodní rezervace pouze vlastní rybníky. Bylo však nutno pro ochranu litorální zóny do rezervace zařadit i úzké pruhy na březích, místy také vlastní pozemkové parcely vodních ploch zasáhly na pevnou půdu na břehu. Proto je součástí rezervace obvykle úzký, místy i poněkud širší pruh pevné země při břehu. Většinou se jedná o velmi úzké pásy pevné země či přechodové zóny, širší úseky jsou v rezervaci jen pomístně. Především jsou to širší pásy vlhkých luk kolem rybníka Andělský, poněkud širší pruhy mokřadů a vlhkých luk u západního břehu rybníka Borský (kolem obou jeho přítoků) a plocha mezi hrází rybníka Velký Podveský a západním břehem rybníka Malý Podveský. Tyto pozemky mají převážně kulturu ostatní plocha (jiná plocha nebo neplodná půda). Pouze několik malých pozemků v úseku mezi rybníky Velký a Malý Podveský jsou vedeny v KN jako trvalé travní porosty. Všechny nelesní pozemky jsou v současné době ponechány bez zemědělského využití. Jsou sice dosti postiženy nitrifikací a ruderalizací bylinného porostu, pro hlavní předmět ochrany, hnízdící vodní ptactvo to však nepředstavuje žádný závažný problém. Problémem je spíše skutečnost, že díky někdejším drastickým úpravám břehů byly i tyto příbřežní pásy dosti vysušeny a rybníkům chybí přechodová zóna mezi vodním tělesem a břehem.

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

V období platnosti předchozích dvou plánů péče byla věnována pozornost především ošetření porostů bahenních rostlin v litorálu kosením. V letech 1995 – 2004 bylo kosení častější, v letech 2005 - 2014 bylo jen ojedinělé. Jedinou výjimkou byl rybník Malý Podveský. Na něm se porosty orobince rozrostly tak, že téměř zmizelo středové zrcadlo volné vody. To je stav pro vodní ptáky nepříznivý, proto byl proveden zásah mechanizací a porosty byly omezeny na únosnou míru. Současný stav porostů n a všech rybnících je takový, že je opět třeba určité regulace jejich hustoty, rozsahu i zazemňování kosením.

Kromě rybníka Malý Podveský nebyl upravován tvar a sklon břehů, Přitom aspoň na rybnících Velký Podveský a Bezděkovský zůstaly břehy dosti kolmé, v rybnících je větší hloubka hned u břehu a chybí litorální porosty zatopených rostlin. Při ponechání průběhu zmírňování sklonu břehů přirozeným procesům se ani po 20 letech situace zásadně nezlepšila a litorál se nezregeneroval. Je tedy vhodné na těchto rybnících provést umělý zásah za použití mechanizace.

Na rybnících Velký a Malý Podveský a Bezděkovský získala v uplynulém období právo výkonu hospodaření AOPK ČR, Bylo tedy možno v nájemních smlouvách stanovit nájemci podmínku sníženi intenzifikace chovu ryb. Zatím se toto opatření zásadně neprojevilo, jde ovšem o krátkou dobu a bude třeba intenzivněji a účinněji kontrolovat dodržení této podmínky. Na rybnících soukromých vlastníků zatím k takovým pokusům o snížení intenzifikace nedošlo, neboť zde je situace mnohem složitější a vyžaduje pochopení vlastníků i nájemce. Je však třeba i tento problém řešit.

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Hlavním a prakticky jediným předmětem ochrany je synuzie vodních ptáků. Přirozeně, že rezervace poskytuje ochranu i dalším skupinám živočichů i rostlinám, nejvíce hmyzu a dalším vodním bezobratlým, obojživelníkům a také submersním a bahenním bylinám. Díky předchozímu vývoji rybníků v době před vyhlášením rezervace však se tyto skupiny dochovaly v nepříliš kvalitním stavu, prakticky bez výskytu vzácnějších druhů. Je proto jednoznačnou prioritou ochrana vodních ptáků a v managementu se plánují výhradně opatření pro zlepšení jejich podmínek. V případě, že by požadavky managementu ve prospěch vodního ptactva působily negativně na jiné skupiny živočichů či rostliny, je třeba dávat přednost požadavkům vodního ptactva. Např. občasné ponechání některých rybníků na jaře bez vody pro přilákání dalších druhů vodních ptáků (hlavně bahňáci) může být určitým omezením pro výskyt obojživelníků a přesto bude tato možnost preferována.

### 3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

a) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky

Jak bylo uvedeno v kap. 2.4.2, rybníky nejsou zdaleka v optimálním stavu, aby byly významným hnízdištěm i tahovou zastávkou pro vodní ptactvo. Jednotlivé výše uvedené faktory je třeba vhodnými opatřeními regulovat.

Přílišná intenzifikace výroby ryb vedoucí k velmi vysokým rybím obsádkám je nejdůležitějším faktorem omezujícím hlavně hnízdění, ale i další typy výskytu vodních ptáků. Na rybnících Bezděkovský, Velký a Malý Podveský bylo využito k omezení intenzity chovu podmínek, které AOPK ČR jako zástupce státu – vlastníka rybníků stanovila nájemci. Bude třeba velmi intenzivně stavy obsádek kontrolovat a využívat všech právních prostředků k vymáhání jejich dodržení. U rybníka Velký Jemnický je ve výroku rozhodnutí OVLHZ ONV Tachov ze 14. 9. 1990 pod čj. VLHZ 426/90-201a, jímž byla udělena výjimka pro intenzifikační chov stanoveno, že výjimka platí do doby, dokud nebude intenzifikace bránit nějakému celospolečenskému zájmu. Vyhlášení přírodní rezervace lze považovat za takový zájem, a tudíž je třeba požádat příslušný vodohospodářský správní orgán (OŽP MěÚ Tachov) o zhodnocení tohoto stavu a vydání nového rozhodnutí bránícího intenzifikaci. Rybníky Andělský a Borský mají výjimku k intenzifikaci vydánu již v r. 1976 a 1983. Je třeba vyzvat vodohospodářský orgán, aby s ohledem na existenci rezervace tato již vskutku letitá rozhodnutí přehodnotil a změnil ve prospěch zájmů ochrany přírody.

Příliš strmé břehy na některých rybnících je možno zkusit upravit do ploššího sklonu umělým technickým zásahem. Nabízí se to především na severním břehu rybníka Velký Podveský. Rybník je ve správě AOPK ČR, takže nejsou potíže se souhlasem vlastníka. Proto navrhujeme toto opatření do současného plánu péče jako opatření s 1. stupněm naléhavosti (plocha VP/1 na mapě pracovních ploch). Obdobný pokus na větší části břehů rybníka Bezděkovský, je rovněž možný, zde je břeh poněkud méně strmý a hloubka vody přímo u břehu menší. Opatření (plocha BE 2 na mapě pracovních ploch) je navrhováno s 2. stupněm naléhavosti.  Opatření vyžaduje velmi šetrné nasazení mechanizace. Osvědčilo se práce provádět za buď trvalého dozoru pracovníků organizace ochrany přírody, nebo alespoň provádět během prácí velmi časté kontroly jejich postupu. Je také pro tyto kontroly zajistit komerčně dozor odborně způsobilé osoby.

Chybění přechodových zón se sice dlouhodobě napravuje přirozeným vývojem, avšak proces probíhá příliš pomalu. Nápravná opatření jsou však možná pouze v úsecích břehů rybníků, kde ústí přítoky. Zde by bylo možno zbudovat nízké přelivné hrázky vytvářející alespoň malé řízené mokřady. U rybníka Andělský tento postup nenavrhujeme, neboť u něj přirozený vývoj postupuje nejlépe. Naopak u rybníka Bezděkovský by se takové opatření neobešlo bez určitého omezení vlastníků či nájemců obdělávajících sousední pozemky již mimo ochranné pásmo. Proto na tomto rybníce odkazujeme provedení až na období následujícího plánu péče, kdy už by byly známy výsledky opatření na dalších rybnících. K opatření navrhujeme rybníky Borský a Velký Jemnický. V jejich přítokové části vymezujeme plochy VJ/1 a Bo/1-2 na nichž by podobné zdržovací hrázky mohly být vytvořeny. Bude třeba rozsah plánovaného zamokření dobře zvážit, aby nedošlo k vážnějším důsledkům i mimo ochranné pásmo PR. S ohledem na finanční možnosti navrhujeme toto opatření s naléhavostí 3. stupně. Jako přehrážky se osvědčily v praxi dvě příčné řady dřevěných kůlů v odstupu cca 70 - 80 cm. Prostor mezi nimi se vyplní pěchovanými drny a zeminou. Výšku je třeba stanovit konkrétně na místě tak aby se voda zdržovala jen do výše, kdy vytvoří plošky řádově maximálně do 10 x 15 - 20m. Podobnou hrázku je možno zvážit i na rybníce Velký Podveský, kde však bude spíše sloužit jako filtrační opatření pro pronikání odpadních vod z Tisové.

Zazemňování a přílišné rozrůstání litorálních bylinných porostů se dobře reguluje občasným kosením. Tento postup byl v rezervaci použit již dříve (viz kap 2. 5.) a přinesl pozitivní výsledky. Proto je třeba v těchto zásazích pokračovat. Smysl tyto zásahy mají především na rybnících se souvislými lemy orobince, tedy na rybníce Borský (pracovní plochy Bo 3 - 6), na rybníce Velký Jemnický (plochy  VJ 2 - 5) a na rybníce Malý Podveský (plocha MP 1). Na rybníce Andělský považujeme dosavadní stav za uspokojivý a kosení navrhujeme nanejvýš  u Z břehu (pracovní plochy An 1 – 2). Na rybnících Bezděkovský a Velký Podveský je možno případně kosit rozsáhlejší ostrůvky porostů, které jsou na obou těchto rybnících v jejich JV cípech (plochy VP 2 a Be 1).

Frekvence kosení podle dosavadních zkušeností postačí občasná. Na rybnících Velký Jemnický, Borský a Malý Podveský je třeba nastavit kosení střídavě ve všech úsecích tak, aby každý úsek byl kosen během doby plánu péče aspoň dvakrát. Současně je možno kosit  maximálně 25 – 30% celkové plochy porostů. Naléhavost zásahu na těchto rybnících je 1. Na rybnících Velký Podveský a Bezděkovský, je možno kosit tak, aby každý úsek byl kosen minimálně jednou za dobu platnosti plánu péče, naléhavost je stupeň 3. Na rybníce Andělský je možno v polovině doby platnosti plánu péče zhodnotit, zda je zásah zapotřebí a postačí nanejvýš jedno provedení v druhé polovině doby platnosti.

Je možné i zvažovat občasné letnění alespoň některých rybníků (Velký Podveský, Malý Podveský) k omezení rozrůstání litorální vegetace. Lwetnit je nutno vždy jediný z rybníků a letnění musí být ve větších intervalech.

Podle dosavadních zkušeností je vhodné kosit v podzimním období po vypuštění rybníků pro výlov. V této době se kosení provádí relativně snadno za pomoci kosy či křovinořezu. Nakosený materiál byl v minulém období pálen na obnaženém dně.  Je vhodnější jej ze zatopené plochy vymístit a uložit mimo PR. Tím se zamezí likvidaci larev, najád a nymf vodního hmyzu přezimujících v spodních částech stébel v porostech.

Rámcová směrnice aktivní péče o rybníky

| Typ managementu | vytváření plochého břehu |
| --- | --- |
| Vhodný interval | jednou za dobu platnosti plánu péče, nadále ponechat přirozenému vývoji bez zásahů |
| Minimální interval |  |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | mechanizační prostředky |
| Kalendář pro management | v zimním období |
| Upřesňující podmínky | provádět za trvalého dozoru pracovníka orgánu OP nebo aspoň s častými kontrolami |

| Typ managementu | vytváření malých řízených mokřadů tvorbou přehrážek |
| --- | --- |
| Vhodný interval | jednou za dobu platnosti plánu péče, nadále případná údržba a opravy |
| Minimální interval |  |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | krumpáč, lopata, palice, pila |
| Kalendář pro management | v zimním období |
| Upřesňující podmínky | viz výše |

| Typ managementu | kosení v litorálních porostech |
| --- | --- |
| Vhodný interval | 1 – 2x za dobu platnosti plánu péče, maximálně 25 -30% celkové plochy |
| Minimální interval | alespoň jednou za dobu plánu péče |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | křovinořez |
| Kalendář pro management | v podzimní době po vypuštění rybníků |
| Upřesňující podmínky | kosit ve výši okolo 30 cm nad dnem, nakosený materiál vymístit z PR |

b) péče o nelesní pozemky

Protože ve vlastní přírodní rezervaci nelesní pozemky zaujímají jen úzké pásy na březích, neplánují se vesměs žádná další opatření, kromě vyjmenovaných v předchozí kapitole. Pouze v v mokřadu mezi rybníky Velký a Malý Podveský je zajímavější složení fytocenózy a zde by bylo vhodné občasné překosení (nejméně po 3 letech).

Je třeba zajistit všem ostatním nelesním plochám nerušený vývoj. Proto je třeba trvale sledovat, zda hospodaření na zemědělských pozemcích v ochranném pásmu nenaruší sukcesní procesy v porostech bylin přímo na březích. Je nutno kontrolovat, aby okolní pastviny byly vždy bezpečně odploceny od rezervace a dobytek nemohl vstupovat přímo na její území.

c) péče o rostliny

Nejsou navrhována žádná opatření přímo v přírodní rezervaci, v ochranném pásmu je třeba zajistit kosení lokalit hořce hořepníku a kosatce sibiřského (pracovní plochy OP 1 a 2). Z počátku by aspoň po 3 - 4 roky by bylo třeba kosit každoročně, pak by bylo možno přejít na cyklus po dvou v nouzi až po třech letech. Nakosený materiál je nutno vymístit nejen z kosených ploch, ale i z celé PR i jejího OP. Kosit je třeba v době mimo kvetení hořce hořepníku.

Rámcová směrnice aktivní péče o lokality s výskytem chráněných druhů rostlin

| Typ managementu | kosení lučních ploch s výskytem ohrožených druhů bylin |
| --- | --- |
| Vhodný interval | zpočátku každoročně, později po 2 letech |
| Minimální interval | alespoň po 3 letech |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | křovinořez, kosa |
| Kalendář pro management | buď do 30. 6, nebo až po 31.8 |
| Upřesňující podmínky | odstranit nakosený materiál z ploch mimo PR i její OP |

d) péče o živočichy

Všechna opatření managementu na rybnících jsou určena ke zlepšení podmínek pro vodní ptactvo, jakožto hlavní předmět ochrany. Opatření budou vesměs příznivá i pro další případné výskyty ohrožených a zvláště chráněných druhů živočichů, ať již jde o obojživelníky či příslušníky různých skupin bezobratlých. Pro tyto živočichy je třeba, aby na rybníce nebyly pěstovány ve větší míře tržní druhy dravých ryb. V dosavadní praxi k něčemu takovému zatím nedošlo, ani není nic podobného na dobu platnosti plánu péče plánováno.

Bylo by vhodné provést omezení dřevin a proředění porostu na hrázi rybníka Bezděkovský. Protže nájemce má podobný zájem, je možno provést v souladu s ním.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných činností a zásahů v území.

V tab T 1 je přehled všech pracovních ploch s jejich popisem a výčtem plánovaných zásahů. V mapě M 3a - e jsou zákresy jednotlivých pracovních ploch.

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Pro dobrou funkci zvláště chráněného území je třeba udržet všechny plochy v kultuře trvalý travní porost nebo ostatní plochy a nepřipustit převedení do kultury orná půda. V současné době mají v ochranném pásmu kulturu orná půda následující pozemky: v k. ú Staré sedliště ppč. 1039/2 (pod hrází rybníka Bezděkovský), a v k. ú. Tisová 257/2 a 257/3 (pod hrází rybníka Velký Podveský), 454/3 (pod hrází rybníka Borský), 561/6 a 561/12 (na Z od rybníka Borský) a 851/8 a 851/6 (mezi rybníky Andělský a Pijavka). Přes tuto kulturu nejsou jako orná půdy využívány a slouží jako louky. Bylo by třeba zajistit u vlastníků, aby tuto kulturu přihlásili v KN. Naopak ppč. 1146/23 v k. ú Staré Sedliště (na SZ břehu rybníka Bezděkovský) a ppč. 861/1 v k. ú. Tisová (nad V koncem hráze rybníka Andělský) mají sice v KN kulturu trvalý travní porost, ale v aktuálním stavu slouží jako orná půda. Bylo by třeba u vlastníků dosáhnout, aby byly využívány v souladu s kulturou uvedenou v KN. Je rovněž zapotřebí dbát na to, aby případně nebyly rozorávány další pozemky v ochranném pásmu.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu.

Přírodní rezervace byla vyhlášena výčtem parcel a přílohou byly kopie pozemkové mapy se zákresem hranic jednotlivých částí rezervace a ochranného pásma. V roce 2005 bylo pořízeno zaměření hranic ochranného pásma firmou Gekon Plzeň. Materiál však nemá charakter ZPMZ a nebylo ověřeno, že jde o geodetické dílo odpovídající státním normám.

V terénu byly při vyhlašování vyznačeny v terénu lomové body hranice OP, naopak parcely tvořící vlastní PR nebyly v terény vytýčeny a vyznačeny. Při zaměřování v roce 2005 byly vyznačeny hranice jednotlivých částí vlastní PR.

Hranice OP byly vyznačeny v terénu do země zatlučenými krátkými kovovými trubkami, k nimž byly přišroubovány cca 2 m dlouhé kovové výtyčky. Tyto přišroubované výtyčky byly ještě v roce 2003 před přípravou předchozího  plánu péče z více než poloviny případů zachovány. V současnosti se již nedochovala téměř žádná. Byly vesměs vyvráceny při zemědělských pracech nebo povaleny pasoucím se dobytkem, část padla zřejmě za oběť i krádežím a vandalismu. Přitom byly z valné části zničeny a ze země vyvráceny i krátké kovové trubky nahrazující mezníky.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

Z výše uvedených rozborů v kap. 2.4.2 plyne, že by bylo třeba ve spolupráci s příslušným vodohospodářským úřadem novelizovat rozhodnutí o manipulačním řádu všech rybníků a dosáhnout, aby v nich byla zrušena výjimka o intenzifikaci chovu ryb. Nejjednodušší to bude u rybníků ve vlastnictví AOPK ČR. U rybníka Velký Jemnický je toto opatření možno provést až tehdy, bude-li spolehlivě ověřeno, že kvalita vody v rybníce se výrazněji zlepšila, zřejmě až v konci období platnosti tohoto plánu péče, nebo i v období platnosti plánu péče příštího. Naopak je třeba neprodleně projednat s vodohospodářským orgánem prověření situace vypouštění odpadních vod a možné úniky mimo čističku v Tisové a septik v Jemnici.

Dále je nutno dosáhnout vyhlášení PR na základě platného ZPMZ. Je tudíž třeba prověřit zda zaměření z roku 2005 je využitelné k pořízení platného ZPMZ, v negativním případě bude třeba rezervaci zaměřit znova. Vyhlášena musí být území  polygonů identifikovaných souřadnicemi lomových bodů na jejich obvodu. Přitom by bylo třeba opravit případné nedostatky, např. problémy okolo zařazení ppč. 861/2, zmíněné při rozboru přehledu pozemků v PR v kap. 1. 3.

Dále je třeba, aby u parcel vyjmenovaných v poznámkách pod seznamem parcel v ZCHÚ a jejím OP v kap. 1.3 bylo zajištěno zapsání způsobu ochrany formou menšího chráněného území do KN.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností.

Území dosud nebylo nijak významně využíváno jako turistický cíl, či atraktivita pro cestovní ruch a ani do budoucna se nedá nějaké nadměrné turistické navštěvování předpokládat.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území

Hnízdiště vodního ptactva jsou do značné míry citlivá na rušení přítomností lidí. Není však tak velké nebezpečí, aby bylo nutno vylučovat návštěvy zájemců úplně. Vhodné bude jistě doporučovat návštěvy školám v okolí (Tachov, Bor Planá) bylo by jistě užitečné pamatovat na občasné exkurze v rámci systému vycházek „Pojďte s námi do přírody“ pořádaném každoročně muzei a správami CHKO Plzeňského a Karlovarského kraje. Informační tabule s poučením o vodním ptactvu je již poněkud poškozená a není na nejvhodnějším místě. Je třeba naplánovat nové, obdobné tabule a umístit je na místa s vhodnými pozorovacím podmínkami a snadno přístupná, na hráze rybníků Borský a Velký Jemnický.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Pro kvalitní řízení a regulaci vývoje rezervace je nejdůležitější monitoring vodního ptactva. V přírodní rezervaci Tisovské rybníky je hnízdící vodní ptactvo sledováno kvantitativně již od roku 1975 skoro nepřetržitě. Bylo by dobré tuto tradici udržet. Organizace, která monitoring dosud zajišťovala, Muzeum Českého lesa v Tachově, má bohužel v současné době nejistotu, zda se povede v příštích letech obsadit v zoologickém pracovišti muzea místo zoologa ornitologem. Řešením by bylo využít amatérských ornitologů, členů ČSO, rezervaci často navštěvujících (František Eidelpes a karel Machač z Tachova, Martin Liška z Plané, Zdeněk Mára ze Starého Sedliště, a snad i Jiří Filípek z Plzně). Záznamy na webu ČSO (Anonymos 2014a) ukazují, že rezervace je dostatečně sledována ve smyslu zachycení výskytu vzácných a ohrožených druhů, poněkud stranou zůstává zaznamenávání stavu druhů běžnějších a banálních. Také pravidelnost sledování během roku má jistě rezervy. Bylo by vhodné aspoň některé ze jmenovaných zainteresovat na pravidelném sledování, třeba i za cenu nevelké finanční odměny.

Nutně je třeba počítat v období posledních tří let platnosti plánu péče alespoň s jednorázovým IP hnízdní synuzie vodního ptactva formou objednávky u odborně způsobilé osoby.

Dále by stálo za úvahu v období platnosti tohoto plánu péče zajistit aspoň entomologický průzkum vhodných skupin (vodní brouci, ploštice, vážky). I když nelze očekávat nějaké mimořádně cenné ojedinělé druhy, je dobré napravit situaci, kdy se o entomofauně této rezervace neví prakticky nic.

Určitě je třeba nedlouho před koncem platnosti plánu péče provést revizi dosavadní zjištěné flory vodních a bahenních cévnatých rostlin.

### 4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

| Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) | Orientační náklady za rok (Kč) | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Jednorázové a časově omezené zásahy |  |  |
| úprava břehů na rybníce Velký Podveský a ev. i Bezděkovský |  | 2 000 000Kč |
| zbudovaní přehrážek na přítocích rybníků Velký Jemnický a Borským |  | 160 000 Kč |
| pořízení ZPMZ pro přehlášení |  | 100 000 Kč |
| nové obvodové značení |  | 40 000 Kč |
| IP vodních ptáků |  | 40 000 Kč |
| entomologický IP |  | 60 000 Kč |
| revize stavu cévnatých rostlin |  | 40 000 Kč |
| Instalace dvou nových infotabulí |  | 25 000 Kč |
| jednorázové kosení v litorálu rybníka Velký Podveský a Bezděkovský, příp. i Andělský |  | 50 000 Kč |
| Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) |  | 2 515 000 Kč |
| Opakované zásahy |  |  |
| Pravidelné kosení v litorálu na rybnících Malý Podveský, Velký Jemnický a Borský (2- 3 za dobu platnosti PP) | 120 000 Kč | 240 000 Kč |
| Pravidelné kosení louček s hořcem hořepníkem a s kosatcem sibiřským (každoročně, minimálně jednou za dva roky) a plochy mezi rybníky V. a M. Podveský | 45 000 Kč | 225 000 Kč |
| Opakované zásahy celkem (Kč) |  | 465 000 Kč |
| Náklady celkem (Kč) | ---------- | 2 980 000 Kč |

4.2 Použité podklady a zdroje informací

ČSO (2017): Výsledky atlasu hnízdícího ptactva ČR 2013 -2017 (online) – dostupné na World Wide Web: atlas/birds.cz (cit. 31.12.2017)

ČSO (2018): Databáze pozorování ptáků ČSO za léta 2011-2018 (online). - dostupné na World Wide Web:birds.cz/avif/ (cit. 15. 8. 2018)

Hudec K. /ed./ (1994): Ptáci – Aves I. Fauna ČR sv. 27. – Academia Praha.

Hudec K. & Šťastný K. /eds./ (2005): Ptáci – Aves II/1-2, Fauna ČR. sv.  29/1-2. – Academia Praha

Machač K. &Schröpfer L. (2008): Hnízdní výskyt jeřába popelavého (Grus grus) na Tachovsku. – Sluka 5:107-110

Pudil M. & Řepa P. (2007):Několik poznámek k výskytu sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) na Tachovsku. - Sluka 4:95-96

Řepa P. (1980): Pomozme zachránit hnízdiště vodního ptactva na rybnících Tachovska . - Anthericum, Tachov 1979(2):5-6

Řepa P. (1987): Änderungen in der Abundanz der nistenden Wasservőgel auf den Teichen in der Geländefurche Tachovská brázda (Südwestbőhmen ) in den Jahren 1973 bis 1984. - Věstník československé společnosti zoologické 51:304-317

Řepa P. (1995): Plán péče pro PR Tisovské rybníky na léta 1995 -2004. – nepublikovaný rukopis, uložen na odboru ŽP Krajského úřadu Plzeňského kraje

Řepa P. (2004): Zpráva o inventarizačním průzkumu zoologickém, obor ornitologie v přírodní rezervaci Tisovské rybníky v letech 2001-2004. – nepublikovaný rukopis, uložen na odboru ŽP Krajského úřadu Plzeňského kraje

Řepa P. (2005): Plán péče pro PR Tisovské rybníky na léta 2005 - 2014. – nepublikovaný rukopis, uložen na odboru ŽP Krajského úřadu Plzeňského kraje

Řepa P. (2013): Zpráva o inventarizačním průzkumu zoologickém, obor ornitologie v přírodní rezervaci Tisovské rybníky v letech 2011-2013. – nepublikovaný rukopis, uložen na odboru ŽP Krajského úřadu Plzeňského kraje

Řepa P. 2014: Změny v početnosti hnízdících vodních ptáků v rybniční oblasti Tachovské brázdy (západní Čechy) - Panurus 23 (2014): 25–56

Šťastný K., V. Bejček & K. Hudec 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001 – 2003. – Aventinum, Praha

Šťastný K. & V. Bejček: Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014–2017). - Aythya 5 (2014):49 – 52

Šťastný K. & Hudec K. /eds./ (2011): Ptáci – Aves III/1-2. Fauna ČR sv. 30/1-2 – Academia Praha

Tesař J. (1967) : Ptactvo Tachovska. Sborník Západočeského Muzea Plzeň, Přír. 1:53-86

Tesař J. (1975): Die Wasservőgel der Teiche in der Senke von Tachov (Westbőhmen). - Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis Plzeň, Zool 6:1-44

4.3 Seznam používaných zkratek

A, B, C, – kategorie průkaznosti u doloženého hnízdění A- možné, B- pravděpodobné, C

– prokázané)

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

CR, EN, LC, VU – kategorie ohrožení v Červeném seznamu ČR (CR –kriticky ohrožený, EN – ohrožený, LC – málo dotčený, NT – téměř ohrožený, VU – citlivý)

EVL – evropsky významná lokalita

J, S, V, Z, JZ, JV, SZ, SV – označení světových stran (J – jih, S – sever, Z – západ, V – východ, JZ – jihozápad, JV – jihovýchod, SZ – severozápad, SV . severovýchod

KN – katastr nemovitostí

O, SO, KO – kategorie ohroženosti v seznamu zvlášť chráněných druhů (O – ohrožený, SO – silně ohrožený, KO – kriticky ohrožený)

ONV – Okresní národní výbor

OP – ochranné pásmo

OZVLH – odbor zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství

OŽP – odbor životního prostředí

PK – pozemková kniha

PO – ptačí oblast

PP – plán péče

PR – přírodní rezervace

Q 100 – hranice stoleté vody

ZCHÚ – zvláště chráněné území

ZPMZ – záznam podrobného měření změn

#### Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy

Tabulky:

Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich (Tabulka k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 2.5.4 a k bodu 3.1.2).

Mapy:

Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území

Červeně jsou vyznačeny jednotlivé rybníky v PR.

Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Černě jsou hranice jednotlivých pozemkových parcel, červeně hranice přírodní rezervace, žlutě hranice ochranného pásma

M3a – rybníky Velký a Malý Podveský, M3b – rybník Velký Jemnický, M3c – rybník Andělský, M3d – rybník Bezděkovský, M3a – rybník Borský

Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

Modře jsou hranice jednotlivých pracovních ploch. Čísla pracovních ploch odpovídají číslům v tab T1.

Tabulky – Příloha T 1 k bodům 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 a k bodu 3.1.2

| OZ | NÁ | VÝ | PO | DO | NA | TE | IN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VP 1 | S břeh ryb. Velký Podveský | 1,2 ha | Břeh rybníka je dosti strmý, přímo u břehu je již větší hloubka, chybí porosty rostlin v litorálu – vytvořit nové porosty v litorálu | Zemní práce za užití mechanizace vytvářející břehy se sklonem 1 : 3, | 1 | od konce léta do jara | jednorázově |
| VP 2 | JV cíp rybníka V. Podveský | 0,6 ha | Úsek litorálních porostů s převahou orobince dosti hustý, postupně se zazemňující - dosáhnout proředění orobincových porostů a zmírnit jejich zazemňování | Kosení porostů a odstranění nakoseného materiálu z PR. Část materiálu možno ponechat přímo na břehu. Kosit vysoko nad dnem (ca 30 cm) | 2 | na podzim po výlovech | 1 - 2x za dobu platnosti PP |
| MP 1 | Celý obvod rybníka M. Podveský | 0,5 ha | Litorální porosty s převahou orobince a s rákosem dosti husté, postupně se zazemňující - dosáhnout proředění a zmírnit zazemňování | Kosení porostů a odstranění nakoseného materiálu z PR. Část materiálu možno ponechat přímo na břehu. Kosit vysoko nad dnem (ca 30 cm) | 1 | na podzim po výlovech | nejméně 2x za dobu platnosti PP |
| MP -VP | Prostor mezi rybníky M. a V. Podveský | 0,7 ha | mokřad s porosty bylin | Kosení porostů a odstranění nakoseného materiálu z PR. | 1 | po 1.8 | po 2 letech |
| VJ 1 | Na Z břehu na přítoku | 0,1 ha | Vlhká dosti vysychající louka na břehu rybníka a přítoku – dosáhnout většího zamokření a vytvoření typické přechodové zóny. | Na přítoku několik m nad vtokem vytvořit 1- 2 zdržovací hrázky. | 2 | v zimě | jednorázově |
| VJ 2 - 5 | Při Z a J břehu rybníka | 1,9 ha | Litorální porosty s převahou orobince a s rákosem dosti husté, postupně se zazemňující - dosáhnout proředění a zmírnit zazemňování | Kosení porostů a odstranění nakoseného materiálu z PR. Část materiálu možno ponechat přímo na břehu. Kosit vysoko nad dnem (ca 30 cm) | 1 | na podzim po výlovech | nejméně 2x za dobu platnosti PP |
| An 1 -2 | Z břeh ryb. Andělský | 0,5 ha | Litorální porosty s převahou orobince a s rákosem dosti husté, postupně se zazemňující - dosáhnout proředění a zmírnit zazemňování | Kosení porostů a odstranění nakoseného materiálu z PR. Část materiálu možno ponechat přímo na břehu. Kosit vysoko nad dnem (ca 30 cm) | 3 | na podzim po výlovech | aspoň 1x za dobu platnosti PP |
| Be 1 | V JZ cípu rybníka Bezděkovský | 0,3 ha | Úsek litorálních porostů s převahou orobince dosti hustý, postupně se zazemňující - dosáhnout proředění orobincových porostů a zmírnit jejich zazemňování | Kosení porostů a odstranění nakoseného materiálu z PR. Část materiálu možno ponechat přímo na břehu. Kosit vysoko nad dnem (ca 30 cm) | 3 | na podzim po výlovech | 1 - 2x za dobu platnosti PP, minimálně jednou |
| Be 2 | Větší část Z břehu ryb. Bezděkovský | 1,4 ha | Břeh rybník je dosti strmý, přímo u břehu je již větší hloubka, chybí porosty rostlin v litorálu – vytvořit nové porosty v litorálu | Zemní práce za užití mechanizace vytvářející břehu se sklonem 1 : 3 | 2 | od konce léta do jara,,pokud možno v jiném roce než VP 1 | jednorázově |
| Bo 1 -2 | Na obou přítocích do rybníka Borský | 0,1 - 2 ha | Vlhká dosti vysychající louka na břehu rybníka a přítoku – dosáhnout většího zamokření a vytvoření typické přechodové zóny. | Na přítoku několik m nad vtokem vytvořit 1- 2 zdržovací hrázky. | 2 | v zimě | jednorázově |
| Bo 3-6 | Po celém obvodu rybníka Borský | 2,3 ha | Úsek litorálních porostů s převahou orobince dosti hustý, postupně se zazemňující - dosáhnout proředění orobincových porostů a zmírnit jejich zazemňování | Kosení porostů a odstranění nakoseného materiálu z PR. Část materiálu možno ponechat přímo na břehu. Kosit vysoko nad dnem (ca 30 cm) | 1 | na podzim po výlovech | 1 - 2x za dobu platnosti PP |
| OP 1 | Nad ryb. V. Jemnický v OP | cca 0,4 ha | Zamokřelá loučka s výskytem hořce hořepníku | kosení louky s odstraněním nakosené hmoty mimo plochu | 1 | buď do 30. 6, nebo až po 31.8 | po 1 – 2 letech |
| OP 2 | Pod ryb. M. Podveský v OP | cca 0,4 ha | Zamokřelá loučka u lesa s výskytem kosatce sibiřského | kosení louky s odstraněním nakosené hmoty mimo plochu | 1 | po 1.8 | po 1 – 2 letech |

Vysvětlivky:

nadpisy sloupců: OZ – označení plochy, NA – název, VÝ- výměra v ha, PO – stručný popis charakteru plochy a dlouhodobý cíl, DO – doporučený zásah, NA – naléhavost, TE – termín provedení,IN -  interval provádění

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění

1 stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

2 stupeň - zásah vhodný,

3 stupeň - zásah odložitelný.