# Plán péče o přírodní památku

## Kařezské rybníky

## na období 2019 – 2034

říjen 2018

Plán péče pro přírodní památku „Kařezské rybníky“

na období 2019–2034

1. Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1. Základní identifikační údaje

#### Evidenční kód: 1566

#### Kategorie ochrany: přírodní památka (dříve chráněný přírodní výtvor)

#### Název území: Kařezské rybníky

#### Druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: vyhláška

Orgán, který předpis vydal: Okresní národní výbor Rokycany

Datum platnosti předpisu: 1. 4. 1992

Datum účinnosti předpisu: 1. 4. 1992

1.2. Údaje o lokalizaci území

kraj: Plzeňský

okres: Rokycany

obec s rozšířenou působností: Rokycany

obec s pověřeným obecním úřadem: Kařez

katastrální území: Kařez, Kařízek

Přílohy:

Mapa 1. Orientační mapa s vyznačením ZCHÚ

Mapa 2. Situační mapa s vyznačením ZCHÚ

1.3. Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

1.3.1. Přírodní památka

| Katastrální území č. 664235 Kařízek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo parcely podle KN | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| 286/6 | ostatní plocha | jiná plocha | 4 | 2283 | 2283 |
| 288/1 | vodní plocha | rybník | 4 | 182253 | 182253 |
| 359 | vodní plocha | rybník | 4 | 43945 | 43945 |
| 311/4 | vodní plocha | zamokřená plocha | 4 | 663 | 663 |
| 373/3 | vodní plocha | rybník | 4 | 26511 | 26511 |
| 373/4 | vodní plocha | rybník | 4 | 887 | 887 |
| Vlastník: LV 4 Colloredo-Mannsfeld Jerome Dipl. Ing., Švabinská č.p. 279, 338 08 Zbiroh. |  |  |  |  |  |
| Katastrální území č. 664227 Kařez |  |  |  |  |  |
| Číslo parcely podle KN | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ |
| 241/1 | vodní plocha | rybník | 476 | 220505 | 220505 |
| 241/2 | vodní plocha | rybník | 476 | 151436 | 151436 |
| 241/3 | vodní plocha | zamokřená plocha | 60001 | 17753 | 17753 |
| 241/14 | vodní plocha | zamokřená plocha | 610 | 5096 | 5096 |
| 241/24 | vodní plocha | zamokřená plocha | 476 | 2732 | 2732 |
| 493/1 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 610 | 166 | 166 |
| 493/2 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | 476 | 259 | 259 |
| Vlastníci: LV 476 Colloredo-Mannsfeld Jerome Dipl. Ing., Švabinská č.p. 279, 338 08 Zbiroh; LV 610 Obec Cekov, č.p. 23, 338 08 Zbiroh; LV 60001 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha 4. |  |  |  |  |  |
| Celková výměra ZCHÚ dle vyhlášky (ha) |  |  |  |  | 66,5939 |
| Celková výměra ZCHÚ dle KN (ha) |  |  |  |  | 65,4489 |

Příloha:

Mapa 3. Katastrální mapa s vyznačením ZCHÚ

1.3.2. Ochranné pásmo

Pro vymezené ochranné pásmo byl zpracován samostatný přehled parcel (viz tab. 1 v příloze).

Přílohy:

Tab. 1. Přehled parcel v ochranném pásmu PP Kařezské rybníky.

Mapa 4. Katastrální mapa na podkladu leteckého snímku se zákresem hranic ZCHÚ a jeho ochranného pásma

1.4. Výměra území a jeho ochranného pásma

| Souhrnné výměry parcel v ZCHÚ Kařezské rybníky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území: Kařízek, Kařez |  |  |  |
| Druh pozemku | Plocha ZCHÚ v ha | Způsob využití pozemku | Plocha ZCHÚ v ha |
| vodní plochy | 65,2206 | rybník | 62,5537 |
|  |  | zamokřená plocha | 2,6244 |
|  |  | koryto vodního toku umělé | 0,0425 |
| ostatní plochy | 0,2283 | jiná plocha | 0,2283 |
| Plocha celkem | 65,4489 |  |  |

Orientační výměra ochranného pásma: 7,9756 ha.

1.5. Překryv území s jinými chráněnými územími

Národní park: nenachází se

Chráněná krajinná oblast: nenachází se

Jiný typ chráněného území: nenachází se

Natura 2000

Ptačí oblast: nenachází se

Evropsky významná lokalita: ne

1.6. Kategorie IUCN

III. – přírodní památka

1.7. Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1. Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu

Ve vyhlášce Okresního úřadu Rokycany ze dne 1. 4. 1992 je v článku 1 uvedeno:

„V okrese Rokycany se zřizuje přírodní výtvor Kařezské rybníky k ochraně hnízdišť a tahové lokality vodního ptactva.“

1.7.2. Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav

A. Ekosystémy

| Název společenstva | Podíl plochy v ZCHÚ (%) | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| a) vegetace letněných rybníků |  |  |
| Efemerní vegetace v pobřežních rybničních zónách s obnaženou vlhkou půdou; svaz Eleocharition ovatae (M2.1) | ˂ 0,1 | Přechodná společenstva krátkověkých vlhkomilných druhů s Carex bohemica, Eleocharis ovata, E. acicularis, Potentilla supina, Persicaria hydropiper, Alopecurus aequalis, Oenanthe aquatica apod. Rychlá kolonizace na obnažené vlhké půdě, v důsledku nepříznivých podmínek však zastoupena pouze sporadicky. |
| Název společenstva | Podíl plochy v ZCHÚ (%) | Charakteristika |
| b) rákosiny eutrofních stojatých vod |  |  |
| Cenózy s převahou Phragmites australis, Glyceria maxima a Typha latifolia, v malé míře také porosty s dm Sparganium erectum nebo Typha angustifolia; svaz Phragmition australis (M1.1) | 4 | Obvykle v podobě druhově ochuzených liniových porostů v mělce zaplavovaných litorálních zónách rybníků. Souvislejší porosty na pobřeží Hořejšího a Dolejšího Kařezského rybníka. Místy přechody k vegetaci vysokých ostřic. |
| c) vegetace vysokých ostřic |  |  |
| Cenózy s převahou Carex acuta, v menší míře také porosty s dm Carex disticha, C. vesicaria a Phalaris arundinacea; svaz Magno-Caricion gracilis (M1.7) | 3 | Většinou na přechodu mezi litorálními zónami rybníků a obhospodařovanými loukami, často na mokřadních nelesních plochách v okolí příkopů a odvodňovacích struh. Výskyt především na JZ pobřeží Hořejšího Kařezského rybníka a Z pobřeží Dolejšího Kařezského rybníka. |
| d) travní porosty |  |  |
| Květnaté luční biotopy v podobě fytocenologicky nevyhraněných porostů z okruhu vegetace nízkých ostřic (svaz Caricion canescenti-nigrae; R2.2), vlhkých pcháčových luk (svaz Cathion palustris; T1.5), střídavě vlhkých bezkolencových luk (svaz Molinion caeruleae; T1.9). Okrajově cenózy inklinující k aluviálním psárkovým loukám; svaz Deschampsion cespitosae (T1.4). | ˂ 0,5 | V ZCHÚ pouze sporadicky. 1) S okraj druhově pestré botanicky cenné loučky u JV pobřeží Dolejšího Kařezského rybníka. Zde mozaikovité porosty s hojným zastoupením Festuca rubra, Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Sanguisorba officinalis, Geranium pratense, Plantago lanceolata, Galium boreale, Colchicum autumnale a Cirsium canum. Výskyt Carex hartmanii, C. otrubae, Dactylorhiza majalis, Valeriana dioica, Trollius altissimus. 2) Z okraj údolní pravidelně kosené louky nad SZ pobřežím Dolejšího Kařezského rybníka. Zde přechodová stadia mezi aluviálními psárkovými loukami a vlhkými pcháčovými loukami. Z trav v převaze Alopecurus pratensis, Holcus lanatus, Festuca pratensis, Festuca rubra, z dvouděložných druhů Ranunculus acris, Sanguisorba officinalis, Lathyrus pratensis, Cirsium palustre. Podobné typy porostů evidovány především v kontaktním ochranném pásmu. |
| e) mokřadní vrbiny |  |  |
| Keřové cenózy s převahou Salix cinerea, v příměsi Salix aurita a některé vlhkomilné stromové dřeviny včetně Populus tremula; svaz Salicion cinereae (M1.7) | ˂ 1 | Porosty keřových vrbin omezeně vyvinuty na pobřeží Hořejšího a Dolejšího Kařezského rybníka, místy tvoří zapojené liniové porosty. V ZCHÚ spíše okrajově, hojnější výskyt především v kontaktním ochranném pásmu. |
| f) údolní jasanovo-olšové luhy |  |  |
| Fragmenty mokřadních olšin s Alnus glutinosa; svaz Alnion incanae (L2.2) | ˂ 1 | Cenózy vzniklé převážně spontánním vývojem, na J pobřeží Hořejšího a Dolejšího Kařezského rybníka. Z doprovodných dřevin Salix fragilis, S. cinerea, Quercus robur, Populus tremula, Betula pendula, Fraxinus excelsior, v podrostu hojně Rubus sp., Carex brizoides a Athyrium filix-femina. Sporadicky výskyt Primula veris. |
| Přírodovědně cenná společenstva celkem | ca 8,5 |  |

B. Druhy

Přehled zjištěných zákonem chráněných a vzácnějších druhů:

- ptáci – viz tab. 2 v příloze;

- ostatní fauna – viz tab. 3 v příloze;

- flóra – viz tab. 4 v příloze.

1.8. Předmět ochrany EVL a PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu

ZCHÚ není v překryvu s žádnými EVL a PO.

1.9. Cíl ochrany

Území Kařezských rybníků představuje přírodovědecky cennou lokalitu, která je význačná nejen z ornitologického, ale i z botanického hlediska. Dlouhodobým cílem péče o toto území je zachování a podpora populací zákonem chráněných a vzácnějších druhů živočichů, především avifauny, a dále i populací zákonem chráněných a vzácnějších druhů rostlin. Zvýšenou pozornost si rovněž zaslouží kulturně a historicky cenné biotopy v podobě alejí na hrázích rybníků. Důraz je kladen také na celkové zachování estetické hodnoty chráněného území, především z krajinoekologického hlediska.

2. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany

2.1. Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

Přírodní památka Kařezské rybníky se nachází v okrese Rokycany, asi 3 km severovýchodně od obce Mýto a ca 1 km jihojihozápadně od obce Kařez, mezi železniční tratí a silnicí Cheznovice - Kařez. Území se rozkládá v mapovacím kvadrátu č. 6148 a zeměpisné souřadnice středu lokality jsou přibližně 13°77'58,1"E, 49°80'78,4"N.

Území leží v Brdském bioregionu, v rovinatém terénu Hořovické brázdy a je tvořeno soustavou čtyř rybochovných rybníků ležících v povodí Zbirožského potoka. Nejmenší z nich je rybník Němec o rozloze 2,7 ha, který leží v jižní části území a není napájen žádným potokem – jde o tzv. „nebesák“. Přepadová voda z něj teče vodním kanálem směrem k severu do Bechyňského rybníka o rozloze 4 ha. Z Bechyňského rybníka vede vodní kanál severozápadním směrem do Hořejšího kařezského rybníka o výměře 17 ha, který je již průtočný; z jihozápadní strany do něj vtéká voda z upraveného koryta Zbirožského potoka. Vodu z tohoto rybníka přebírá plošně největší a rovněž průtočný Dolejší Kařezský rybník o rozloze 32 ha uzavírající chráněné území ze severní strany. Tento rybník je dále napájen ze severozápadní strany kanálem přivádějícím vodu z nedalekého Cekovského rybníka. Dolejší Kařezský rybník je rozdělen železniční tratí ve směru Plzeň - Praha na dvě poloviny: menší západní a větší východní. Rybniční břehy plynule přecházejí v zamokřené plochy s vysokými ostřicemi, rákosinami a křovinnými porosty nebo jsou mechanicky vyhrnuté a vytvářejí vyvýšené haldy porostlé třtinou šedavou, chrasticí rákosovitou a náletovými dřevinami, místy se šíří nepůvodní třtina křovištní.

Plochy mezi rybníky jsou vyplněny pestrou mozaikou zamokřených ladovitých ploch s nelesní vegetací, listnatých remízů, fragmentů olšin, kulturních lesních porostů, liniových křovinných porostů, kosených luk a zčásti také polních kultur. Na části těchto ploch bylo vymezeno ochranné pásmo přírodní památky (viz mapu 4 v příloze). K estetickému vzhledu krajiny významně přispívají dochované zbytky alejí na hrázích rybníků či podél cest.

Dle geomorfologického členění patří území do Poberounské soustavy, geomorfologického celku Hořovická vrchovina, podcelku Hořovická brázda, okrsku Holoubkovská kotlina. Terén území je převážně rovinatý s nadmořskou výškou od 447 do 458 m. Pokles terénu probíhá zhruba od jihu k severu.

Horninovým podkladem jsou jílovité sedimenty spodního a středního ordoviku, zcela zakryté kvartérními fluviálními uloženinami. Okolo rybníků převažují hydromorfní půdy typu glejů (glej typický), které lemují typické (glejové) pseudogleje.

Klimaticky spadá území do mírně teplé oblasti (MT7) s počtem 30–40 letních dnů, průměrné červencové teploty dosahují 16–170C, srážkový úhrn ve vegetačním období činí 400–450 mm. Počet mrazových dnů: 110–160, počet dní se sněhovou pokrývkou: ca 60–80, průměrná teplota v lednu se pohybuje mezi -2 až -30C, srážkový úhrn v zimním období činí 250–300 mm.

Z hlediska vegetačních poměrů náleží lokalita do fytogeografické oblasti mezofytika, fytogeografického okresu Holoubkovské podbrdsko (35a). Podle rekonstrukční geobotanické mapy (NEUHÄUSLOVÁ et al. 1998) převládaly v území před osídlením člověka acidofilní bikové nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petrae, Abieti-Quercetum) v kombinaci s lužními lesy (Alnion incanae).

Stávající biotopy v ZCHÚ jsou eutrofizované vodní plochy bez vodních makrofyt, v případě Hořejšího a Dolejšího Kařezského rybníka také pobřežní zóny s vegetací rákosin a vysokých ostřic, místy s více či méně zapojenými porosty náletových dřevin s převahou topolu osiky, olše lepkavé, břízy bělokoré nebo dubu letního, dále jsou vyvinuty porosty keřových vrb s převahou vrby popelavé.

Území obhospodařuje společnost Colloredo Mansfeld spol. s r. o. se sídlem ve Zbiroze – viz webová stránka http://www.lesyzbiroh.cz/cs/.

Pozn.: údaje ke zpracování kap. 2.1. byly získány z těchto zdrojů:  ZAHRADNICKÝ et MACKOVČIN et al. (2004), archiv Krajského úřadu Plzeňského kraje, webové stránky AOPK ČR https://drusop.nature.cz.

2.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti

První údaje o existenci obcí obklopujících PP Kařezské rybníky pochází z let 1281 až 1398. Lze přepokládat, že většina pozemků obklopujících rybniční plochy byla minimálně do 50. let 20. století zemědělsky obhospodařována, zejména jako vlhké ručně kosené louky. Tento způsob hospodaření byl příznivý zejména pro druhovou pestrost vlhkomilné flóry a rozvoj populací celé řady aktuálně zvláště chráněných druhů rostlin. Dnes tyto pozemky převážně leží ladem a postupně zarůstají vlhkomilnou keřovou i stromovou zelení. V období rozsáhlé kolektivizace zemědělství (2. polovina 20. století) bylo v území provedeno plošné odvodnění a rekultivace vlhkých luk s částečnou přeměnou travních porostů na ornou půdu. Zanikla celá řada drobných potůčků a bylo napřímeno koryto Zbirožského potoka. Intenzivní zemědělství zatížilo krajinu chemickými postřiky a hnojivy, čímž došlo ke zvýšení eutrofizace prostředí s následným šířením konkurenceschopných ruderálních druhů. Některé plochy byly uměle osázeny smrkem, jiné cizorodými hybridními topoly, např. zamokřené plochy mezi Hořejším a Dolejším Kařezským rybníkem. Následkem těchto změn v obhospodařování krajiny došlo k celkovému snížení biodiverzity v území.

Mechanizace a intenzifikace zemědělství v globálu přinesla značný úbytek entomofauny a drobných savců, a tím i ptactva vázaného na tuto potravní základnu. To se bezpochyby týká také území Kařezských rybníků, kde k tomu navíc ještě přistupuje intenzivní využívání všech čtyř rybníků, na nichž se provádí hnojení a výkrm ryb, údržba hrází a rybničních zařízení. Oproti tomu vznikla v okolí rybníků celá řada biotopů atraktivních pro ptactvo na plochách ponechaných ladem v důsledku jejich problémového až nemožného obhospodařování těžkou zemědělskou technikou. Jedná se zejména o četné křoviny, drobné remízky a mokřadní porosty vysokých ostřic či vysokostébelných trav včetně rákosu. Pro vodní ptáky je rovněž atraktivní poměrně členité pobřeží rybníků s různými zálivy a zátokami, kde je alespoň částečně rozvinuta vegetace mokřadních rostlin.

U některých neobhospodařovaných ploch ležících především v kontaktním ochranném pásmu je naopak velkým přínosem obnova kosení. Každoroční šetrně prováděná seč s pečlivým odstraněním hmoty prováděná v dílčích plochách 11 a XII přinesla výrazné zlepšení stavu, co se druhové pestrosti i podpory význačných druhů rostlin týče.

2.3. Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a správní předpisy

Přírodní památka Kařezské rybníky je součástí regionálního biocentra (pořadové číslo 1427) o celkové výměře ca 153 ha; podrobnější údaje viz zpracovatelé příslušného ÚSES M. Hájek a O. Bílek 2005.

Vyhláška o zřízení chráněného přírodního výtvoru „Kařezské rybníky“ ze dne 1. 4. 1992, Okresní úřad v Rokycanech.

2.4. Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.4.1. Základní údaje o lesích

Na území přírodní památky se nenacházejí žádné lesní pozemky. V ochranném pásmu ZCHÚ se nachází jeden lesní pozemek v k.ú. Cekov obhospodařovaný Lesní správou Zbiroh dle platného LHP; jde o lesní porost tvořený olší lepkavou a topolem osiky na SZ pobřeží Hořejšího Kařezského rybníka (součást dílčí plochy XIV).

2.4.2. Základní údaje o zemědělské půdě a nelesních pozemcích

Na území přírodní památky se nenacházejí žádné nelesní pozemky ani zemědělsky obhospodařovaná půda vyjma okrajů vlhkých kosených luk na Z a SZ pobřeží Dolejšího kařezského rybníka (zde vymezeny dílčí plochy 7 a 9).

2.4.3. Základní údaje o vodních plochách

Převážná část ZCHÚ je tvořena vodními plochami; jejich celková výměra čini 65,2 ha, z toho většina – bezmála 62,6 ha – připadá na rybniční nádrže, zbytek spadá do kategorie mokřadní plocha a koryto vodního toku umělé. V místech s volnou vodní hladinou bylo vymezeno pět dílčích ploch 1a–1e. V kontaktních pobřežních porostech u Dolejšího a Kařezského rybníka tvořených společenstvy rákosin a vysokých ostřic, místy s přechody k mokřadním olšinám, byly vymezeny dílčí plochy 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 10. Dílčí plocha 11 zahrnuje druhově pestrou vlhkou louku se zvláštním managementovým režimem ležící na JV okraji Dolejšího Kařezského rybníka.

Přehled vymezených dílčích ploch:

| Přehled dílčích ploch v PP Kařezské rybníky, vlastní ZCHÚ, stav k r. 2018 |  |
| --- | --- |
| Číslo díl.pl. | Charakteristika vymezených dílčích ploch |
| 1a | Vodní plocha rybníka Němec. Biotop s eutrofní vodou, bez vodních makrofyt, pouze při pobřeží zjištěny fragmenty společenstva s Lemna minor. Na SZ pobřeží kolonie Sparganium erectum (30 m2), v příměsi Typha latifolia. Z jižní strany přesahují pobřežní keřové porosty se Salix cinerea, s příměsí Salix fragilis. Biotopy: V1G, M1.1, K1. |
| 1b | Vodní plocha Bechyňského rybníka. Biotop s eutrofní vodou, při pobřeží bohaté kolonie Potamogeton crispus, ojediněle fragmenty společenstev vysokých ostřic s Carex acuta, z východní strany přesahují pobřežní keřové porosty se Salix cinerea a stromový nálet (Populus tremula, Quercus robur, Betula pendula). Biotopy: V1G, M1.7, K1, X12. |
| 1c | Vodní plocha Hořejšího Kařezského rybníka. Biotop s eutrofní vodou, bez vodních makrofyt, pouze při pobřeží zjištěny fragmenty společenstva s Lemna minor a Spirodela polyrhiza. V místech se sníženou hladinou vody (na obnaženém dně) sporadicky vyvinuta vegetace letněných rybníků s Eleocharis acicularis, E. ovata, Carex bohemica, Potentilla supina. Biotopy: V1G, M2.1. |
| 1d | Vodní plocha východní části Dolejšího Kařezského rybníka. Biotop s eutrofní vodou, bez vodních makrofyt, pouze při pobřeží zjištěny fragmenty společenstva s Lemna minor a Spirodela polyrhiza. Biotop: V1G. |
| 1e | Vodní plocha západní části Dolejšího Kařezského rybníka. Biotop s eutrofní vodou, bez vodních makrofyt, pouze při pobřeží zjištěny fragmenty společenstva s Lemna minor a Spirodela polyrhiza. Biotop: V1G. |
| 2 | Vegetace rákosin a náletových dřevin na V, JV a J pobřeží Hořejšího Kařezského rybníka. Liniové téměř monodominantní porosty Phragmites australis s příměsí Urtica dioica a Calamagrostis canescens. Rozptýleně nálet dřevin: Populus tremula, Quercus robur plus společenstva keřových vrbin se Salix cinerea. Biotopy: M1.1, K1, X12. |
| 3 | Pobřežní porosty na J, JZ a Z straně Hořejšího Kařezského rybníka s vegetací rákosin, vysokých ostřic a fragmentů lužních lesů. Převažují společenstva rákosin stojatých vod s Phragmites australis, místy souvislé porosty Typha latifolia nebo Glyceria maxima, též fragmenty s dm Typha angustifolia. V mozaice vegetace vysokých ostřic s Calamagrostis canescens, Carex acuta, C. vesicaria, Phalaris arundinacea, místy ruderalizovaná stadia s Urtica dioica. U přítoku Zbirožského potoka fragment tužebníkového lada s dm Filipendula ulmaria. Liniové porosty vlhkomilných dřevin se Salix fragilis, S. cinerea, Quercus robur, Populus tremula, Betula pendula, Alnus glutinosa. Biotopy: M1.1, M1.7, T1.6, L2.2, X12. |
| 4 | Pobřežní porosty na V, JV a J straně Dolejšího Kařezského rybníka. V převaze liniové porosty tvořené náletovými dřevinami: Salix fragilis, S. cinerea, S. aurita, Quercus robur, Prunus padus, Populus tremula, Betula pendula, Alnus glutinosa, Sorbus aucuparia, Salix viminalis, Prunus avium. V JZ části dílčí plochy zahrnuta část lesního porostu s převahou Alnus glutinosa a příměsí Picea abies (fragment mokřadní olšiny), v podrostu hojně Rubus sp., Carex brizoides, Athyrium filix-femina. Omezeně vyvinuta litorální vegetace rákosin s Phragmites australis, Typha latifolia a Glyceria maxima, lokální výskyt kolonií Phalaris arundinacea z vegetace vysokých ostřic. Biotopy: M1.1, M1.7, L2.2, X12. |
| 5 | Pobřežní porosty na J až JZ straně Dolejšího Kařezského rybníka. Souvislý lesní porost s převahou Alnus glutinosa, z doprovodných dřevin S. cinerea, Quercus robur, Populus tremula, Betula pendula, Fraxinus excelsior, v podrostu hojně Rubus sp. a Carex brizoides (ad fragment mokřadní olšiny). Na kontaktu s vodní hladinou velmi omezeně vyvinuta litorální vegetace rákosin s Phragmites australis. Biotopy: M1.1, L2.2. |
| 6 | Mokřadní plochy a vyhrnuté valy na JZ, Z a SZ pobřeží Dolejšího Kařezského rybníka. Na mokřadních plochách vegetace rákosin s Typha latifolia, T. angustifolia, Phragmites australis a Glyceria maxima, na vodní hladině místy vyvinuta společenstva s dm Lemna minor. V mozaice vegetace vysokých ostřic s dm Carex acuta a C. vesicaria, lokálně porosty s dm Carex disticha, v příměsi Juncus effusus, Eleocharis palustris, Sparganium erectum, Galium palustre. Na vyvýšených valech zruderalizované porosty s Calamagrostis canescens, C. epigejos, Phalaris arundinacea, Urtica dioica a Rubus idaeus, částečné zarůstání náletovými dřevinami včetně Prunus spinosa, Rosa canina, Alnus incana, Betula pendula, Quercus robur, Populus tremula, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Picea abies. Biotopy: V1G, M1.1, M1.7, X7, X12. |
| 7 | Okrajová část mezofilní pravidelně kosené louky na Z pobřeží Dolejšího Kařezského rybníka. Druhově pestré cenózy – přechodová stadia mezi bezkolencovými porosty a smilkovými trávníky, na vlhčích místech fragmenty kulturních derivátů nízkoostřicových společenstev. Jednoděložné druhy: hojně Festuca rubra, Agrostis capillaris, Carex nigra, Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Potentilla erecta, Succisa pratensis, Carex pilulifera. Dvouděložné druhy: hojně Trifolium pratense, Ranunculus acris, Sanguisorba officinalis, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Alchemilla sp. Biotopy: R2.2, T1.9, T2.3. |
| 8 | Neobhospodařované vlhké až mokřadní nelesní plochy na SZ pobřeží Dolejšího Kařezského rybníka. Zruderalizované porosty vysokých ostřic s Carex acuta, Calamagrostis canescens, Phalaris arundinacea, Urtica dioica, Calamagrostis epigejos. V terénní sníženině porost s dm Typha latifolia patřící k vegetaci rákosin. Rozptýleně nálet dřevin: Sambucus nigra, Salix caprea, Prunus spinosa. Biotopy: M1.1, M1.7, X7, X12. |
| 9 | Okraj údolní pravidelně kosené louky nad SZ pobřežím Dolejšího Kařezského rybníka. Luční porosty: přechodová stadia mezi aluviálními psárkovými loukami a vlhkými pcháčovými loukami. Z trav v převaze Alopecurus pratensis, Holcus lanatus, Festuca pratensis, Festuca rubra, z dvouděložných druhů Ranunculus acris, Sanguisorba officinalis, Lathyrus pratensis, Cirsium palustre. Biotopy: T1.4, T1.5. |
| 10 | S až SZ pobřeží Dolejšího Kařezského rybníka s porosty vysokých ostřic. Úzké liniové porosty s Carex acuta, C. disticha, C. vesicaria, místy kolonie invazní Calamagrostis epigejos. Uchycují se náletové dřeviny, především Salix fragilis, dále Populus tremula a Alnus glutinosa. |
| 11 | Druhově pestrá botanicky cenná loučka u JV okraje Dolejšího Kařezského rybníka. Mozaika fytocenologicky nevyhraněných porostů z okruhu vegetace nízkých ostřic, vlhkých pcháčových luk a bezkolencových cenóz. Hojně Festuca rubra, Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Sanguisorba officinalis, Geranium pratense, Plantago lanceolata, Galium boreale, Colchicum autumnale, Cirsium canum, místy kolonie Carex disticha a Carex brizoides. Vitální populace Dactylorhiza majalis. Od r. 2009 obnoveno pravidelné kosení travních porostů. Biotopy: R2.2, T1.5, T1.9 (případně M1.7). |
| Pozn.: Kódy biotopů převzaty z aktualizovaného Katalogu biotopů ČR (příručka pro vytváření soustavy chráněných území NATURA 2000 – CHYTRÝ et al., eds. 2010). Lokalizace dílčích ploch: mapa 5 v příloze. Lokalizace zvláště chráněných a vzácnějších druhů rostlin: mapa 6 a 7 v příloze. |  |

| Přehled dílčích ploch v ochranném pásmu PP Kařezské rybníky, stav k r. 2018 |  |
| --- | --- |
| Číslo díl.pl. | Charakteristika vymezených dílčích ploch |
| I. | Pobřežní porosty na V, J a Z straně rybníka Němec. Břehy převážně vyhrnuté, porostlé listnatými remízy s Betula pendula, Quercus robur, Populus tremula, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Frangula alnus, Sambucus nigra, Crataegus sp., Prunus spinosa, v příměsi také Pinus sylvestris a Picea abies. V podrostu dm Carex brizoides a Rubus sp., zmlazuje Abies alba. U J a JZ pobřeží vyvinuty keřové porosty se Salix cinerea. Vlhké až zamokřené plochy na JZ okraji rybníka: porosty s Carex acuta, Phalaris arundinacea, Urtica dioica. Biotopy: M1.7, X7, K1, X12. |
| II. | Druhově pestrá kosená loučka poblíž JZ okraje rybníka Němec. Mozaika bezkolencových cenóz, vlhkých pcháčových luk a nízkoostřicových porostů s Agrostis capillaris, Festuca rubra, Potentilla erecta, Betonica officinalis, Succisa pratensis, Carex nigra, C. panicea, Achillea ptarmica, místy kolonie Carex brizoides. Biotopy: R2.2, T1.5, T1.9. |
| IIIa | Hráz rybníka Němec s alejí: vzrostlé exempláře Quercus robur, v příměsi Tilia cordata a Carpinus betulus. V podrostu Agrostis capillaris, Poa nemoralis, Melampyrum nemorosum. Biotop: X13. |
| IIIb | Hráz Bechyňského rybníka s alejí: vzrostlé exempláře Quercus robur, v příměsi Tilia cordata a Carpinus betulus. V podrostu Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Melampyrum nemorosum, Convallaria majalis. Biotop: X13. |
| IIIc | Hráz Hořejšího Kařezského rybníka s alejí: vzrostlé exempláře Quercus robur, v podrostu Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Hieracium murorum. Biotop: X13. |
| IV.a | Druhově pestrá vlhká až mezofilní loučka, botanicky cenná, mezi rybníkem Němec a Hořejším Kařezským rybníkem, Z od výtoku z ryb. Němec. Mozaika pravidelně kosených porostů z okruhu vegetace vlhkých pcháčových luk a nízkoostřicových porostů, na sušších místech fragmenty mezofilních ovsíkových luk. Zaznamenán hojnější výskyt Festuca rubra, Holcus lanatus, Arrhenatherum elatius, Cirsium palustre, Ranunculus acris, Plantago lanceolata, Trifolium pratense. Biotopy: R2.2, T1.1, T1.5. |
| IV.b | Druhově pestrá vlhká až mezofilní loučka, botanicky cenná, mezi rybníkem Němec a Hořejším Kařezským rybníkem, V od výtoku z ryb. Němec. Mozaika pravidelně kosených porostů z okruhu vegetace vlhkých pcháčových luk, nízkoostřicových porostů a smilkových trávníků, na sušších místech fragmenty mezofilních ovsíkových luk. Zaznamenán hojnější výskyt Festuca rubra, Holcus lanatus, Anthoxantum odoratum, Carex panicea, Cirsium palustre, Ranunculus acris, Plantago lanceolata, Scirpus sylvaticus, Sanguisorba officinalis, Trifolium pratense. Biotopy: R2.2, T1.1, T1.5, T2.3. |
| V | Souvislé pásy mokřadní vegetace u výtoku z Německého rybníka. Převažují společenstva vlhkých pcháčových luk se Scirpus sylvaticus a Juncus effusus, s přechodem k tužebníkovým ladům s Filipendula ulmaria. Místy vyvinuta vegetace vysokých ostřic s Carex disticha. Postupné zarůstání keřovými vrbinami se Salix cinerea. Biotopy: M1.7, T1.5, T1.6, K1. |
| VI | Liniový porost dřevin na JZ pobřeží Bechyňského rybníka. V převaze zapojené keřové vrbiny se Salix cinerea. Na vyvýšeném břehu (po mechanickém vyhrnutí) Quercus robur, Populus tremula, Betula pendula, v podrostu hojně Calamagrostis canescens. Biotopy: K1, X12. |
| VII | Remízy a mokřadní plochy u SV pobřeží Bechyňského rybníka. Remízy tvořené náletovými dřevinami: hojně Quercus robur, v doprovodu Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea, Prunus avium, Pinus sylvestris, Crataegus sp., Prunus spinosa, Rosa canina, Salix cinerea. V podrostu Poa nemoralis, Carex brizoides, na vyvýšeném břehu Calamgrostis canescens, C. epigejos, Phalaris arundinacea. Nelesní mokřadní plochy: zruderalizované porosty s Filipendula ulmaria, Deschampsia cespitosa, Calamagrostis canescens, Rubus idaeus, Urtica dioica. Biotopy: M1.7, X7, X12. |
| VIII | Okraj kosené vlhké loučky poblíž SV pobřeží Bechyňského rybníka. Přítomny cenózy na přechodu mezi aluviálními psárkovými loukami a bezkolencovými porosty. Hojně Festuca rubra, Deschampsia cespitosa, Sanguisorba officinalis, Plantago lanceolata. Biotopy: T1.4, T1.9. |
| IX | Druhově pestré botanicky zajímavé luční porosty, pravidelně kosené, mezi Bechyňským rybníkem a Hořejším Kařezským ryb., JV od výtoku z Bechyňského ryb. V převaze porosty vlhkých pcháčových luk s přechodem k bezkolencovým cenózám, místy hojně elementy mezofilních ovsíkových luk. Z trav hojně Festuca rubra, Agrostis capillaris, Holcus lanatus, Arrhenatherum elatius, z bylin Sanguisorba officinalis, Plantago lanceolata, Galium boreale, Colchicum autumnale, Serratula tinctoria, Cirsium canum. Biotopy: T1.1, T1.5, T1.9. |
| X | Výtok (zahloubená strouha) z Bechyňského rybníka. V korytě mokřadní a vodní druhy rostlin, fragmentárně vyvinuty biotopy odpovídající pobřežní vegetací potoků s převahou Leersia oryzoides, z doprovodných druhů Callitriche sp., Lythrum salicaria, Alisma plantago-aquatica, Echinochloa crus-galli. Biotop: M1.5. |
| XI | Druhově pestré botanicky význačné luční porosty, pravidelně kosené, mezi Bechyňským rybníkem a Hořejším Kařezským ryb., SZ od výtoku z Bechyňského ryb. V převaze porosty vlhkých pcháčových luk s přechodem k bezkolencovým cenózám, místy hojně elementy mezofilních ovsíkových luk, místy fragmenty nízkoostřicových společenstev. Z trav hojně Festuca rubra, Agrostis capillaris, Molinia caerulea, Holcus lanatus, Arrhenatherum elatius, z bylin Sanguisorba officinalis, Plantago lanceolata, Galium boreale, Colchicum autumnale, Serratula tinctoria, Cirsium canum. Vitální populace Iris sibirica, Thalictrum lucidum, Trollius altissimus. Biotopy: R2.2, T1.1, T1.5, T1.9. |
| XII | Botanicky velmi význačná vlhká loučka poblíž JZ okraje Hořejšího Kařezského rybníka. Pravidelně kosené fytocenologicky nevyhraněné porosty vlhkých pcháčových luk a bezkolencových cenóz, místy fragmenty nízkoostřicových společenstev. Hojně Lysimachia vulgaris, Cirsium palustre, Carex brizoides, Molinia caerulea, Carex nigra, Potentilla erecta. Význačná lokalita zákonem chráněného mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus). Dále vitální populace Iris sibirica, Pseudolysimachion maritimum, Serratula tinctoria, Trollius altissimus. Biotopy: R2.2, T1.5, T1.9. |
| XIII | Listnatý remíz poblíž JZ okraje Hořejšího Kařezského rybníka tvořený náletovými dřevinami. Hojně Populus tremula, dále Quercus robur, Alnus glutinosa a Betula pendula. V podrostu Poa nemoralis, Rubus sp., Carex brizoides, Ajuga reptans. Biotop: X12. |
| XIV | Fragment pobřežní zóny na SZ okraji Hořejšího Kařezského rybníka. V litorální zóně porosty s převahou Phragmites australis a Glyceria maxima, navazuje lesní porost vzniklý z náletových dřevin včetně Populus tremula a Alnus glutinosa. Biotopy: M1.1, X12. |
| XV | Spodní okraj údolní pravidelně kosené louky nad SZ pobřežím Dolejšího Kařezského rybníka. Luční porosty: přechodová stadia mezi aluviálními psárkovými loukami a vlhkými pcháčovými loukami. Z trav v převaze Alopecurus pratensis, Holcus lanatus, Festuca pratensis, Festuca rubra, z dvouděložných druhů Ranunculus acris, Sanguisorba officinalis, Lathyrus pratensis, Cirsium palustre. Návaznost na dílčí plochu 9. Biotopy: T1.4, T1.5. |
| XVI | Mokřadní nelesní plocha s navazujícím listnatým remízem u JJV okraje Dolejšího Kařezského rybníka tvořeným náletovými dřevinami. Pestrá druhová skladba dřevin: v převaze Populus tremula, v doprovodu Quercus robur, Salix caprea, Prunus avium, Ulmus glabra, Salix cinerea, Sambucus nigra. V podrostu Phalaris arundinacea, Rubus idaeus, Rubus sp., Dactylis glomerata, Carex hirta. Biotop: X12. |
| Pozn.: Kódy biotopů převzaty z aktualizovaného Katalogu biotopů ČR (příručka pro vytváření soustavy chráněných území NATURA 2000 – CHYTRÝ et al., eds. 2010). Lokalizace dílčích ploch: mapa 5 v příloze. Lokalizace zvláště chráněných a vzácnějších druhů rostlin: mapa 6 a 7 v příloze. |  |

Příloha:

Mapa 5. Přehled dílčích ploch (stav k r. 2018).

2.5. Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do ZCHÚ a závěry pro další postup

Vodní plochy: v průběhu let 2008–2018 probíhal ve všech rybnících intenzivní chov ryb (navzdory pokynům uvedeným v příslušné Vyhlášce o zřízení ZCHÚ z r. 1992), což je celkově nepříznivé pro podporu populací avifauny a také dalších skupin živočichů včetně obojživelníků, vážek aj. Během tohoto období také došlo k výrazné, někde až téměř k úplné redukci mělce zaplavovaných až obnažených rybničních zón s negativním dopadem na populace některých vodních druhů ptáků a rostlin včetně vzácnějších druhů. Vzhledem k pokračujícímu úbytku vlhkých, mokřadních a vodních biotopů v běžné zemědělsky obhospodařované krajině, které by byly příhodné pro rozvoj druhově pestré avifauny, je nezbytně nutné se soustředit na vytváření a zachovávání těchto biotopů ve zvláště chráněných územích včetně PP Kařezské rybníky. Bližší podmínky péče o vodní biotopy jsou uvedeny v kap. 3.1.

Pobřežní porosty rybníků: jedná se o ekologicky poměrně stabilní a přírodovědně zajímavé biotopy nelesního i lesního charakteru, které je zapotřebí nadále ponechávat v maximální možné míře přirozenému vývoji. Pro zvýšení druhové pestrosti u avifauny i podporu samočisticích schopností vody a přirozených přírodních procesů je žádoucí pokusit se – v rámci možností – o mírné navýšení ploch litorálních porostů s vegetací rákosin a vysokých ostřic směrem do vodních ploch rybníků. Vhodným opatřením ke zlepšení kvality vody je také citlivé odbahnění rybničních partií zanesených silnými vrstvami bahna.

Vodní plochy ve vztahu k ochraně avifauny a k problematice zachování její druhové pestrosti:

1. Rybník Němec: bylo navrženo rozšíření litorálních ploch v JZ okraji vodní nádrže řízenou vyřezávkou dřevinného náletu za účelem zprůchodnění migračního koridoru pro avifaunu (viz kap. 3. Plán zásahů a opatření).

2. Bechyňský rybník: poměrně významná tahová lokalita, kde se v období migrace zdržují velké počty  ptáků. Uplatňují se zde nejen druhy přímo vázané na biotopy rákosin, ale i celá řada dalších ptačích druhů. Pro jejich hnízdění je ovšem krajně nevhodné suché rákosí a prudký přechod do hluboké vody. Je proto vhodné alespoň srazit hranu břehu a vytvořit pozvolný přechod do vody tak, aby bylo rákosí zčásti přeplavované vodou. Pak by zde opět mohly hnízdit některé vzácnější druhy, například slavík modráček nebo cvrčilka slavíková. Pochopitelně taktéž přerybnění způsobuje nedostatek potravy pro ostatní živočichy a nízkou průhlednost vody a s tím spojenou absenci kachen, potápek atd. Naposledy před dvaceti lety zde hnízdilo i pět párů moudivláčka lužního najednou, poté zde hnízdil jen občas a v posledních letech vůbec.

3. Dolejší Kařezský rybník: tento rybník byl ještě před patnácti lety poměrně slušnou tahovou lokalitou pro bahňáky, přestal však pro ně být atraktivní z těchto důvodů:

a) po levé straně k dálnici je vysazen les, který brání těmto ptákům v rozhledu, lokalita je tímto velmi uzavřená, což není pro bahňáky vhodné;

b) pravidelný vysoký stav vody "až k okrajům" je nevhodný nejen pro brodivé ptáky, ale třeba i pro kachny;

c) pravidelné přerybňování;

d) je žádoucí alespoň v zadní (západní) části rybníka zrušit valy vzniklé navrstvením vybagrovaného bahna, tím vytvořit mělkou pobřežní zónu a podpořit rozliv vody ke kontaktním nelesním plochám.

Luční biotopy: velkým kladem je obnova ručního kosení s pečlivým odstraňováním pokosené hmoty na botanicky velmi cenných loučkách s druhově pestrými společenstvy hostícími celou řadu význačných rostlinných druhů včetně zákonem chráněných taxonů (dílčí plochy 11 a XII). Tento způsob managementu je vhodný pro zachování (i zlepšování) biologické hodnoty obou lokalit a je proto velmi žádoucí v něm nadále pokračovat. Ostatní luční biotopy (ležící v ochranném pásmu ZCHÚ) jsou obhospodařovány strojovým kosením: při tomto způsobu managementu zůstává zachována druhová pestrost travních porostů. V sušších letních obdobích je však vhodné provádět pouze jednu seč ročně vzhledem k riziku nadměrného vysílení některých vzácnějších druhů rostlin. Vlhčí lokality (dílčí plochy IV.a, IV.b) je vhodnější kosit lehčí mechanizací vzhledem k uchování příznivé kvality půdy. Pro podporu druhové pestrosti u entomofauny včetně motýlí fauny by bylo vhodné provádět první seč na části porostů až v druhé polovině července.

V území přírodní památky a kontaktním ochranném pásmu je nadále nutné zdržet se jakýchkoliv melioračních zásahů nad rámec běžných údržbových prací. Čištění a údržbu vodních kanálů a odpadů je nutno provádět šetrně, ohleduplně k břehovým porostům.

Pro podporu druhové pestrosti u vodní flóry a fauny bylo na čtyřech podmáčených lokalitách navrženo vybudování mělkých tůní, většinou v botanicky nevýznačných druhově ochuzených porostech vysokých ostřic, zblochanu vzplývavého nebo orobince širokolistého (blíže viz kap. 3.1.).

V rámci protierozních opatření a vytváření ochranných pufračních zón bylo doporučeno vytvoření travnatého pásu v okraji pole nad východním pobřežím Hořejšího Kařezského rybníka.

Pozornost a péči si zaslouží také dochované zbytky alejí na hrázích rybníků. Je zapotřebí praktikovat odborné ošetřování starých stromů a do prázdných mezer v liniích doplňovat mladé stromky, přednostně sazenice dubu letního.

Zásady výkonu myslivosti se řídí pokyny příslušné Vyhlášky o zřízení ZCHÚ z r. 1992.

2.6. Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě jejich možné kolize

V ZCHÚ je prioritou udržení a podpora příznivých podmínek pro uplatnění avifauny – včetně zákonem chráněných druhů – vázané na vodní a mokřadní biotopy. Jedná se o podporu příhodných hnízdních a potravních biotopů s cílem umožnit celé řadě ptačích druhů úspěšné rozmnožování, tažným ptákům pak možnost odpočinku a dostatku potravy. V kontaktním ochranném pásmu je prioritou adekvátní péče o botanicky cenné luční porosty s hojným zastoupením zákonem chráněných a dalších vzácných druhů rostlin.

3. Plán zásahů a opatření

3.1. Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů ve ZCHÚ

3.1.1. Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

Rámcová směrnice péče

| DÍLČÍ PLOCHY 1a, 1b, 1c, 1d, 1e Vodní plochy v PP Kařezské rybníky |  |
| --- | --- |
| Typ managementu | Přechodné snížení vodní hladiny v letním období |
| Vhodný interval | každoročně |
| Minimální interval | 1× za 2–3 roky |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | není |
| Kalendář pro management | červenec–srpen |
| Upřesňující podmínky | V letním období je žádoucí snížit vodní hladinu v rybnících tak, aby se alespoň na části pobřeží vytvořily obnažené pobřežní zóny široké několik metrů; toto opatření je zvlášť vhodné u větších vodních ploch (Dolejší a Hořejší Kařezský rybník). Cílem opatření je tvorba vhodných potravních biotopů pro avifaunu vázanou na vodní a mokřadní plochy, dále tvorba vhodných podmínek pro uplatnění botanicky význačných efemerních společenstev obnaženého rybničního dna. |
| DÍLČÍ PLOCHA 2 Vegetace rákosin a náletových dřevin na V, JV a J pobřeží Hořejšího Kařezského rybníka |  |
| Typ managementu | Bezzásahový režim |
| Vhodný interval | ––– |
| Minimální interval | ––– |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | není |
| Upřesňující podmínky | Porosty mokřadní vegetace prostoupené dřevinným náletem je žádoucí zachovat, neboť jsou příhodným biotopem pro různé druhy ptáků. Je vhodné dle možností podpořit jejich další rozšíření. V kontaktním ochranném pásmu na V pobřeží rybníka je vhodné založit na orné půdě minimálně 30 m široký protierozní travnatý pás a udržovat jej pravidelným kosením. |
| DÍLČÍ PLOCHA 3 Pobřežní porosty na J, JZ a Z straně Hořejšího Kařezského rybníka |  |
| Typ managementu | bezzásahový režim |
| Vhodný interval | ––– |
| Minimální interval | ––– |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | není |
| Upřesňující podmínky | Porosty mokřadní vegetace prostoupené rozptýlenou nebo liniovou zelení je žádoucí zachovat, neboť jsou příhodným biotopem pro různé druhy ptáků. Je vhodné dle možností podpořit jejich další rozšíření: k tomu se nabízí především zátoka na JZ okraji rybníka. |
| DÍLČÍ PLOCHA 4 Pobřežní porosty na V, JV a J straně Dolejšího Kařezského rybníka |  |
| Typ managementu | bezzásahový režim |
| Vhodný interval | ––– |
| Minimální interval | ––– |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | není |
| Upřesňující podmínky | Porosty mokřadní vegetace prostoupené dřevinným náletem plus fragmenty mokřadních olšin je žádoucí zachovat, neboť jsou příhodným biotopem pro různé druhy ptáků. Je vhodné dle možností podpořit další rozšíření litorálních porostů. Pro celkové zvýšení druhové pestrosti je nezbytné ponechávat v lesních porostech dostatek tlející dřevní hmoty, rovněž ponechávat doupné stromy a suché pahýly pro dřevokazný hmyz (potrava pro hmyzožravé ptáky). |
| DÍLČÍ PLOCHA 5 Pobřežní porosty na J až JZ straně Dolejšího Kařezského rybníka |  |
| Typ managementu | bezzásahový režim |
| Vhodný interval | ––– |
| Minimální interval | ––– |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | není |
| Upřesňující podmínky | Porosty blízké mokřadním olšinám jsou ekologicky poměrně stabilní, není potřeba zasahovat do jejich vývoje. Pro celkové zvýšení druhové pestrosti je nezbytné ponechávat v porostech dostatek tlející dřevní hmoty, rovněž ponechávat doupné stromy a suché pahýly pro dřevokazný hmyz (potrava pro hmyzožravé ptáky). |
| DÍLČÍ PLOCHA 6 Mokřadní plochy a vyhrnuté valy na JZ, Z a SZ pobřeží Dolejšího Kařezského rybníka |  |
| Typ managementu | Snížení valů, výstavba mělkých tůní |
| Vhodný interval | ––– |
| Minimální interval | ––– |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | mechanizační prostředky šetrné k životnímu prostředí |
| Kalendář pro management | mimo hnízdní období ptactva |
| Upřesňující podmínky | Částečné snížení valů pro podporu litorálních porostů a za účelem vytvoření volných přechodových zón mezi vodní hladinou a kontaktními mokřadními plochami (prospěšné pro vodní avifaunu i některé vzácnější druhy rostlin). Výstavba 1 až 2 tůní o výměře ca 50 m2 (lokalizace navržené plochy viz mapu 5, polygon C), délka tůně až 20 m, je vhodné upřednostnit esovitý tvar tůně kopírující plochu mokřadu s porostem zblochanu vodního. Účel tůní: podpora populací obojživelníků, vodních měkkýšů aj. bezobratlých živočichů, dále některých vodních ptáků včetně chřástala vodního, chřástala kropenatého, rákosníka proužkovaného a dalších vzácnějších druhů. |
| DÍLČÍ PLOCHA 7 Okrajová část mezofilní pravidelně kosené louky na Z pobřeží Dolejšího Kařezského rybníka |  |
| Typ managementu | Každoroční strojové kosení |
| Vhodný interval | 1–2× ročně |
| Minimální interval | 1 seč ročně |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | mechanizační prostředky |
| Kalendář pro management | 1. seč: optimálně během června, 2. seč: optimálně během srpna |
| Upřesňující podmínky | Pravidelné kosení je důležité pro udržení pestrosti lučních porostů a zachování populací význačných druhů rostlin. Je důležité pečlivě odstraňovat veškerou pokosenou hmotu z porostů. |
| DÍLČÍ PLOCHA 8 Neobhospodařované vlhké až mokřadní plochy na SZ pobřeží Dolejšího Kařezského rybníka |  |
| Typ managementu | Výstavba mělké tůně |
| Vhodný interval | ––– |
| Minimální interval | ––– |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | mechanizační prostředky šetrné k životnímu prostředí |
| Kalendář pro management | mimo hnízdní období ptactva |
| Upřesňující podmínky | Výstavba tůně o výměře minimálně 50 m2 optimálně v porostu orobince širokolistého (lokalizace navržené plochy viz mapu 5, polygon D). Účel tůně: podpora populací obojživelníků, vodních měkkýšů aj. bezobratlých živočichů, dále některých vodních ptáků včetně chřástala vodního, chřástala kropenatého, rákosníka proužkovaného a dalších vzácnějších druhů. |
| DÍLČÍ PLOCHA 9 Okraj údolní pravidelně kosené louky nad SZ pobřežím Dolejšího Kařezského rybníka |  |
| Typ managementu | Každoroční strojové kosení |
| Vhodný interval | 1–2× ročně |
| Minimální interval | 1 seč ročně |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | mechanizační prostředky |
| Kalendář pro management | 1. seč: optimálně během června, 2. seč: optimálně během srpna |
| Upřesňující podmínky | Pravidelné kosení je důležité pro udržení pestrosti lučních porostů a zachování populací význačných druhů rostlin. Je zapotřebí pečlivě odstraňovat veškerou pokosenou hmotu z porostů. |
| DÍLČÍ PLOCHA 10 S až SZ pobřeží Dolejšího Kařezského rybníka s porosty vysokých ostřic a rozptýleným náletem dřevin |  |
| Typ managementu | bezzásahový režim |
| Vhodný interval | ––– |
| Minimální interval | ––– |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | není |
| Kalendář pro management | není |
| Upřesňující podmínky | Jedná se o pestrou mozaiku mokřadních ostřicových porostů a náletových dřevin, která se vyvinula spontánním způsobem a je žádoucí ji zachovat v přirozeném stavu. |
| DÍLČÍ PLOCHA 11 Druhově pestrá botanicky cenná loučka u JV okraje Dolejšího Kařezského rybníka |  |
| Typ managementu | Ruční kosení |
| Vhodný interval | kosení 1× ročně |
| Minimální interval | 1× za 2 roky |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | kosa, křovinořez |
| Kalendář pro management | postupné kosení porostů od 1. 6. do 31. 8. |
| Upřesňující podmínky | Max. do 1 týdne po seči pečlivé vyhrabání a odstranění veškeré pokosené biomasy. Kosení porostů v dílčí ploše 11 i v navazujících travních porostech této loučky (parcela p.č. 287/27, k.ú. Kařízek) bylo obnoveno za účelem podpory druhově pestrých biotopů s populacemi významných druhů rostlin vázaných na vlhké kosené louky. Navrženo přičlenit zbývající část loučky do přírodní památky a tím sjednotit management celé této lokality. |

3.1.2. Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

| Přehled dílčích ploch v PP Kařezské rybníky a některých přírodovědecky význačných dílčích ploch v OP (I, V, X, XII) a výčet plánovaných zásahů v nich |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dílčí plochy | stručný popis charakteru plochy a dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | naléha-vost | termín provedení |
| 1a, 1b, 1c, 1d, 1e | Vodní plochy v PP Kařezské rybníky. Cíl: zlepšit životní podmínky pro avifaunu i pro vodní flóru snížením intenzity chovu ryb. | snížení rybí obsádky, omezení hnojení, přechodné snížení vodní hladiny v letním období | 1 | snížení vodní hladiny je optimální praktikovat každoročně v letním období (červenec–srpen) |
| 2 | Vegetace rákosin a náletových dřevin na V, JV a J pobřeží Hořejšího Kařezského rybníka. Cíl: ochrana přírodních procesů a přírodovědecky zajímavých biotopů vhodných pro avifaunu i další skupiny živočichů. | bez zásahu, ponechat spontánnímu vývoji | 1 | bez zásahu |
| 3 | Pobřežní porosty na J, JZ a Z straně Hořejšího Kařezského rybníka s vegetací rákosin, vysokých ostřic a fragmentů lužních lesů. Cíl: viz dílčí plochu 2. | bez zásahu, ponechat spontánnímu vývoji | 1 | bez zásahu |
| 4 | Pobřežní porosty na V, JV a J straně Dolejšího Kařezského rybníka s fragmenty mokřadních olšin a litorální vegetací (rákosiny, vegetace vysokých ostřic). Cíl: viz dílčí plochu 2. | bez zásahu, ponechat spontánnímu vývoji | 1 | bez zásahu |
| 5 | Pobřežní porosty na J až JZ straně Dolejšího Kařezského rybníka tvořené mokřadními olšinami a litorální vegetací. Cíl: viz dílčí plochu 2. | bez zásahu, ponechat spontánnímu vývoji | 1 | bez zásahu |
| 6 | Mokřadní plochy a vyhrnuté valy na JZ, Z a SZ pobřeží Dolejšího Kařezského rybníka s vegetací rákosin, vysokých ostřic a rozptýlenou zelení. Cíl: ochrana přírodních procesů a podpora populací vodní fauny včetně vzácnějších druhů. | snížení valů pro podporu litorálních porostů | 2 | veškeré práce provádět mimo hnízdní období ptactva |
|  |  | výstavba mělkých tůní pro obojživelníky, vodní bezobratlé apod., též jako potravní základna pro vodní avifaunu | 1 |  |
| 7 | Okrajová část mezofilní pravidelně kosené louky na Z pobřeží Dolejšího Kařezského rybníka. Cíl: podpora druhové pestrosti a populací vzácnějších druhů rostlin. | každoroční strojové kosení | 1 | 1. seč: optimálně během června, 2. seč: optimálně během srpna |
| 8 | Neobhospodařované vlhké až mokřadní nelesní plochy na SZ pobřeží Dolejšího Kařezského rybníka s převahou vegetace vysokých ostřic. Cíl: ochrana přírodních procesů a podpora populací vodní fauny včetně vzácnějších druhů. | výstavba mělké tůně pro obojživelníky, vodní bezobratlé apod., též jako potravní základna pro vodní avifaunu | 1 | veškeré práce provádět mimo hnízdní období ptactva |
| 9 | Okraj údolní pravidelně kosené louky nad SZ pobřežím Dolejšího Kařezského rybníka. Cíl: podpora druhové pestrosti a vitality populací vzácnějších druhů rostlin. | každoroční strojové kosení | 2 | 1. seč: optimálně během června, 2. seč: optimálně během srpna |
| 10 | S až SZ pobřeží Dolejšího Kařezského rybníka s porosty vysokých ostřic a rozptýleným náletem dřevin. Cíl: ochrana přírodních procesů a přírodovědecky zajímavých biotopů vhodných pro avifaunu i další skupiny živočichů. | bez zásahu, ponechat spontánnímu vývoji | 1 | bez zásahu |
| 11 | Druhově pestrá botanicky cenná loučka u JV okraje Dolejšího Kařezského rybníka s vitálními populacemi vzácnějších druhů rostlin. Cíl: podpora druhové pestrosti a vitality populací vzácnějších druhů rostlin. | každoroční ruční kosení | 1 | kosení 1× ročně: postupné kosení porostů od 1. 6. do 31. 8. |
| I | Pobřežní porosty na V, J a Z straně rybníka Němec s listnatými remízy, keřovými vrbinami a litorálními porosty. Cíl: ochrana přírodních procesů a podpora populací vodní fauny včetně vzácnějších druhů. | řízená vyřezávka náletových dřevin k rozšíření litorálu pro podporu avifauny | 2 | vyřezávka dřevin: 1× za 10 let; veškeré práce provádět mimo hnízdní období ptactva |
|  |  | výstavba mělkých tůní pro obojživelníky aj. vodní faunu, též jako potravní základna pro vodní avifaunu | 2 |  |
| V | Cíl: ochrana přírodních procesů a podpora populací vodních živočichů včetně avifauny a dalších skupin obratlovců i bezobratlých. | selektivní vyřezávka náletových dřevin k ke zprůchodnění migračního koridoru pro avifaunu | 2 | selektivní vyřezávka dřevin: 1× za 10 let; veškeré práce provádět mimo hnízdní období ptactva |
|  |  | výstavba mělkých tůní pro obojživelníky, vodní bezobratlé apod., též jako potravní základna pro vodní avifaunu | 2 |  |
| X | Souvislé pásy mokřadní vegetace u výtoku z Německého rybníka s vitálními populacemi vzácnější tajničky rýžolisté (Leersia oryzoides). Cíl: zachovat životní potenciál tajničky rýžolisté a druhovou pestrost vlhkomilné vegetace v korytě strouhy. | ponechání koryta strouhy pokud možno bez zásahů | 2 | v případě nutného pročištění provádět zásahy šetrně a koryto pročišťovat postupně, nikoliv jednorázově (například v jednom roce pročistit 1/3 koryta, v dalším roce navazující 1/3 koryta apod.) |
| XII | Botanicky velmi význačná vlhká loučka poblíž JZ okraje Hořejšího Kařezského rybníka s druhově pestrými porosty vlhkých pcháčových luk a bezkolencových lad a s populací zákonem chráněného mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus). Cíl: podpora druhové pestrosti a populací vzácnějších druhů rostlin. | každoroční ruční kosení | 1 | kosení 1× ročně: v termínu od 10. 8. do 30. 9. |

3.2. Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Vymezení ochranného pásma a stanovení podmínek pro jeho využívání a ochranu je definováno ve Vyhlášce o zřízení ZCHÚ Kařezské rybníky z r. 1992. Pro přírodovědecky význačné biotopy, které se nacházejí v ochranném pásmu, byla vypracována rámcová směrnice péče:

| DÍLČÍ PLOCHA I Pobřežní porosty na V, J a Z straně rybníka Němec |  |
| --- | --- |
| Typ managementu | a) řízená vyřezávka dřevinného náletu (zejména keřových porostů s vrbou popelavou); b) výstavba 1 až 2 mělkých tůní |
| Vhodný interval | vyřezávka dřevin: 1× za 10 let |
| Minimální interval | vyřezávka dřevin: 1× za 10 let |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | motorová pila, mechanizační prostředky šetrné k životnímu prostředí |
| Kalendář pro management | veškeré zásahy provádět mimo hnízdní období ptactva |
| Upřesňující podmínky | a) Vyřezávka dřevin: na JZ pobřeží rybníka (parcela p.č. 373/4, k.ú. Kařízek) za účelem zvětšení plochy volného litorálu (podpora příhodných biotopů pro hnízdní i tažné druhy ptáků); vyřezanou hmotu odklidit, část hroubí možno ponechat v okrajích dotčené plochy na hromadách jako úkrytiště pro některé druhy živočichů včetně plazů. b) Výstavba 1 až 2 tůní o rozměrech ca 5 × 7 m v porostu vysokých ostřic (lokalizace navržené plochy viz mapu 5, polygon A). Vyhloubenou zeminu lze deponovat na kontaktním vyvýšeném valu porostlém botanicky nevýznamnou ruderální vegetací. Účel tůní: podpora populací obojživelníků, vodních měkkýšů a některých vodních ptáků, dále podpora některých vzácnějších druhů rostlin. Část plochy pod silniční komunikací: kontaminace odpadky, doporučeno provádět jejich pravidelný úklid (alespoň 2× do roka). |
| DÍLČÍ PLOCHA II Druhově pestrá kosená loučka poblíž JZ okraje rybníka Němec |  |
| Typ managementu | Každoroční strojové kosení |
| Vhodný interval | 1–2× ročně |
| Minimální interval | 1 seč ročně |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | mechanizační prostředky |
| Kalendář pro management | 1. seč: optimálně během června, 2. seč: optimálně během srpna |
| Upřesňující podmínky | Pravidelné kosení je důležité pro udržení pestrosti lučních porostů a zachování populací význačných druhů rostlin. Je zapotřebí pečlivě odstraňovat veškerou pokosenou hmotu z porostů. |
| DÍLČÍ PLOCHY IIIa, IIIb, IIIc Hráze rybníků Němec, Bechyně a Hořejší Kařezský rybník s kulturně a historicky cennými alejemi vzrostlých dřevin (zejména dubů) |  |
| Typ managementu | Bezpečnostní asanační zásahy při poškození dřevin |
| Vhodný interval | ––– |
| Minimální interval | ––– |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | motorová pila |
| Kalendář pro management | dle potřeby |
| Upřesňující podmínky | Při poškození dřevin provést šetrným způsobem nutné asanační zásahy. V případě odumírání stromů je žádoucí nechat stát zbytky kmenů (pahýly) za účelem podpory přirozené druhové pestrosti dřevokazných organismů (houby, baktérie, mechorosty, hmyz) včetně druhů sloužících jako potrava pro hmyzožravé ptáky. V okraji aleje možno ponechat část ležícího kmene za stejným účelem. |
| DÍLČÍ PLOCHY IV.a, IV.b Druhově pestré vlhké až mezofilní loučky mezi rybníkem Němec a Hořejším Kařezským rybníkem |  |
| Typ managementu | Každoroční strojové kosení |
| Vhodný interval | 1–2× ročně |
| Minimální interval | 1 seč ročně |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | mechanizační prostředky |
| Kalendář pro management | 1. seč: optimálně během června, 2. seč: optimálně během srpna |
| Upřesňující podmínky | Pro celkovou podporu druhové pestrosti a zachování příznivých schopností půdy vsakovat vodu je žádoucí kosit porosty lehkou mechanizací. Je zapotřebí pečlivě odstraňovat veškerou pokosenou hmotu z porostů. V případě suššího letního období je vhodné druhou seč již neprovádět, neboť hrozí vysílení některých vzácnějších druhů rostlin například srpice barvířské a snížení druhové bohatosti porostů. |
| DÍLČÍ PLOCHA V Souvislé pásy mokřadní vegetace u výtoku z Německého rybníka |  |
| Typ managementu | a) selektivní vyřezávka dřevinného náletu; b) výstavba mělké tůně |
| Vhodný interval | vyřezávka dřevin: 1× za 10 let |
| Minimální interval | vyřezávka dřevin: 1× za 10 let |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | motorová pila, mechanizační prostředky šetrné k životnímu prostředí |
| Kalendář pro management | veškeré zásahy provádět mimo hnízdní období ptactva |
| Upřesňující podmínky | a) Vyřezávka dřevin: probírka starších keřů vrby popelavé za účelem rozvolnění dřevinného náletu (zprůchodnění migračního koridoru pro avifaunu); vyřezanou hmotu odklidit, část hroubí možno ponechat u zbylých exemplářů vrb na hromadách jako úkrytiště pro některé druhy živočichů včetně plazů. b) Výstavba mělké tůně o výměře ca 50 m2 v nejširším úseku dílčí plochy (lokalizace navržené plochy viz mapu 5, polygon B). Účel tůně: podpora populací obojživelníků, vodních měkkýšů a některých vodních ptáků. |
| DÍLČÍ PLOCHA VI Liniový porost dřevin na JZ pobřeží Bechyňského rybníka |  |
| Typ managementu | bezzásahový režim |
| Vhodný interval | ––– |
| Minimální interval | ––– |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře |  |
| Kalendář pro management | není |
| Upřesňující podmínky | V převaze zapojené keřové vrbiny vzniklé přirozenou cestou, není potřeba zasahovat do jejich vývoje. Pro celkové zvýšení druhové pestrosti je nezbytné ponechávat v porostech dostatek tlející dřevní hmoty, rovněž ponechávat doupné stromy a suché pahýly pro dřevokazný hmyz (potrava pro hmyzožravé ptáky). |
| DÍLČÍ PLOCHA VII Remízy a mokřadní plochy u SV pobřeží Bechyňského rybníka |  |
| Typ managementu | bezzásahový režim |
| Vhodný interval | ––– |
| Minimální interval | ––– |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře |  |
| Kalendář pro management | není |
| Upřesňující podmínky | Porosty se vyvíjejí přirozenou cestou, není potřeba zasahovat do jejich vývoje. V remízu u polní cesty zaznamenána kontaminace odpadky, doporučeno provádět jejich pravidelný úklid (alespoň 2× do roka) a na okraj plochy k příjezdové cestě umístit ceduli "Zákaz skládky". |
| DÍLČÍ PLOCHA VIII Okraj kosené vlhké loučky poblíž SV pobřeží Bechyňského rybníka |  |
| Typ managementu | Každoroční strojové kosení |
| Vhodný interval | 1–2× ročně |
| Minimální interval | 1 seč ročně |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | mechanizační prostředky |
| Kalendář pro management | 1. seč: optimálně během června, 2. seč: optimálně během srpna |
| Upřesňující podmínky | Pravidelné kosení je důležité pro udržení pestrosti lučních porostů a zachování populací význačných druhů rostlin. Je zapotřebí pečlivě odstraňovat veškerou pokosenou hmotu z porostů. |
| DÍLČÍ PLOCHA IX Druhově pestré botanicky význačné luční porosty mezi Bechyňským rybníkem a Hořejším Kařezským ryb. |  |
| Typ managementu | Každoroční strojové kosení |
| Vhodný interval | 1–2× ročně |
| Minimální interval | 1 seč ročně |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | mechanizační prostředky |
| Kalendář pro management | 1. seč: optimálně v 2. polovině června, 2. seč: optimálně během srpna |
| Upřesňující podmínky | Pro celkovou podporu druhové pestrosti a zachování příznivých schopností půdy vsakovat vodu je žádoucí kosit porosty lehkou mechanizací. Je zapotřebí pečlivě odstraňovat veškerou pokosenou hmotu z porostů. V případě suššího letního období je vhodné druhou seč již neprovádět, neboť hrozí vysílení některých vzácnějších druhů rostlin například srpice barvířské a dále hrozí snížení druhové bohatosti porostů. |
| DÍLČÍ PLOCHA X Výtok (zahloubená strouha) z Bechyňského rybníka, významný biotop tajničky rýžolisté |  |
| Typ managementu | Pročišťování koryta |
| Vhodný interval | ––– |
| Minimální interval | ––– |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | mechanizační prostředky šetrné k životnímu prostředí |
| Kalendář pro management | dle potřeby, mimo hnízdní období ptactva |
| Upřesňující podmínky | Vzhledem k tomu, že ve strouze rostou bohaté populace vzácnějšího druhu tajničky rýžolisté, je zapotřebí pročišťovat koryto postupně, nikoliv jednorázově (například v jednom roce pročistit 1/3 koryta, v dalším roce navazující 1/3 koryta apod.). |
| DÍLČÍ PLOCHA XI Druhově pestré botanicky význačné luční porosty mezi Bechyňským rybníkem a Hořejším Kařezským ryb. |  |
| Typ managementu | Každoroční strojové kosení |
| Vhodný interval | 1–2× ročně |
| Minimální interval | 1 seč ročně |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | mechanizační prostředky |
| Kalendář pro management | 1. seč: optimálně v 2. polovině června, 2. seč: optimálně během srpna |
| Upřesňující podmínky | Pro celkovou podporu druhové pestrosti a zachování příznivých schopností půdy vsakovat vodu je žádoucí kosit porosty lehkou mechanizací. Je zapotřebí pečlivě odstraňovat veškerou pokosenou hmotu z porostů. V případě suššího letního období je vhodné druhou seč již neprovádět, neboť hrozí vysílení některých vzácnějších druhů rostlin například srpice barvířské a dále hrozí snížení druhové bohatosti porostů. |
| DÍLČÍ PLOCHA XII Botanicky velmi význačná vlhká loučka poblíž JZ okraje Hořejšího Kařezského rybníka |  |
| Typ managementu | Ruční kosení nebo kosení lehkou mechanizací |
| Vhodný interval | kosení 1× ročně |
| Minimální interval | 1× za 2 roky |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | kosa, křovinořez, ručně vedená sekačka, malotraktor apod. |
| Kalendář pro management | kosení od 10. 8. do 30. 9. |
| Upřesňující podmínky | Max. do 14 dní po seči pečlivé vyhrabání a odstranění veškeré pokosené biomasy. Při seči je zapotřebí nadále obsekávat exempláře mečíku střechovitého, rovněž i kolonie kosatce sibiřského. Je vhodné uvolnit další prostor pro populaci mečíku smýcením některých exemplářů vzrostlých olší v jižním okraji plochy (po konzultaci s příslušným orgánem ochrany přírody). Zvážit podporu populace mečíku lokálním narušováním travního drnu s následným umělým výsevem autochtonních semen poblíž stávající populace. |
| DÍLČÍ PLOCHA XIII Listnatý remíz poblíž JZ okraje Hořejšího Kařezského rybníka tvořený náletovými dřevinami |  |
| Typ managementu | bezzásahový režim |
| Vhodný interval | ––– |
| Minimální interval | ––– |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | není |
| Kalendář pro management | není |
| Upřesňující podmínky | Jedná se o ekologicky poměrně stabilní porost, není potřeba zasahovat do jeho vývoje. Pro celkové zvýšení druhové pestrosti je nezbytné ponechávat v porostu dostatek tlející dřevní hmoty, rovněž ponechávat doupné stromy a suché pahýly pro dřevokazný hmyz (potrava pro hmyzožravé ptáky). |
| DÍLČÍ PLOCHA XIV Fragment pobřežní zóny na SZ okraji Hořejšího Kařezského rybníka |  |
| Typ managementu | bezzásahový režim |
| Vhodný interval | ––– |
| Minimální interval | ––– |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | není |
| Kalendář pro management | není |
| Upřesňující podmínky | Jedná se o pestrou mozaiku mokřadních ostřicových porostů a náletových dřevin, která se vyvinula spontánním způsobem a je žádoucí ji zachovat v přirozeném stavu. |
| DÍLČÍ PLOCHA XV Spodní okraj údolní pravidelně kosené louky nad SZ pobřežím Dolejšího Kařezského rybníka |  |
| Typ managementu | Každoroční strojové kosení |
| Vhodný interval | 1–2× ročně |
| Minimální interval | 1 seč ročně |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | mechanizační prostředky |
| Kalendář pro management | 1. seč: optimálně během června, 2. seč: optimálně během srpna |
| Upřesňující podmínky | Pravidelné kosení je důležité pro udržení pestrosti lučních porostů a zachování populací význačných druhů rostlin. Je zapotřebí pečlivě odstraňovat veškerou pokosenou hmotu z porostů. |
| DÍLČÍ PLOCHA XVI Mokřadní nelesní plocha s navazujícím listnatým remízem u JJV okraje Dolejšího Kařezského rybníka tvořeným náletovými dřevinami |  |
| Typ managementu | bezzásahový režim |
| Vhodný interval | ––– |
| Minimální interval | ––– |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | není |
| Kalendář pro management | není |
| Upřesňující podmínky | Jedná se o pestrou mozaiku nelesních a lesních ploch představující příznivý biotop pro celou řadu ptačích druhů; zejména z těchto důvodů je žádoucí zdejší vegetaci nadále ponechat samovolnému vývoji. Z důvodu nežádoucí eutrofizace a šíření ruderálních druhů není vhodné na plochu deponovat hnůj či jiné navážky. Při údržbě strouhy u východního okraje plochy je žádoucí upřednostnit mechanickou likvidaci vegetace před herbicidními postřiky. |

Příloha:

Mapa 4. Katastrální mapa na podkladu leteckého snímku se zákresem hranic ZCHÚ a jeho ochranného pásma

3.3. Zaměření a vyznačení ZCHÚ v terénu

ZCHÚ je geometricky zaměřeno a vyznačeno červenými pruhy po celém obvodu PP.

3.4. Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

Území PP Kařezské rybníky doporučujeme rozšířit o parcelu p.č. 287/27 v k.ú. Kařízek (celková výměra 0,427 ha, kategorie travní porost), kde se nachází druhově pestrá vlhká loučka, která svým severním okrajem přesahuje do ZCHÚ (parcela p.č. 241/1, k.ú. Kařízek). Celoplošně se zde vyskytují botanicky cenné luční biotopy s vitálními populacemi vzácnějších druhů rostlin včetně zákonem chráněného prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Začleněním celé loučky do ZCHÚ by se podstatným způsobem zjednodušilo zajišťování potřebného managementu, který spočívá v každoročním ručním kosení lučních porostů a na ploše mimo ZCHÚ je v současné době zajišťován prostřednictvím Programů péče o krajinu v kompetenci Ministerstva životního prostředí.

3.5. Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Regulace rekreačního a sportovního využití území není nutná. Území Kařezských rybníků je extenzivně využíváno k pěší turistice a cykloturistice prostřednictvím červeně značené turistické trasy vedoucí po hrázi Bechyňského rybníka od obce Kařízek k obci Mýto. Chatová osada nad jižním pobřežím Hořejšího Kařezského rybníka již leží mimo vymezené ochranné pásmo.

3.6. Návrhy na vzdělávací využití ZCHÚ

U hráze rybníka Němec poblíž silniční komunikace Cheznovice – Kařez se nachází informační tabule s popisem a fotografiemi přírodní památky. Území je možné využít – po předchozí dohodě s orgány ochrany přírody a vlastníky pozemků – k odborným exkurzím (např. pro studenty) zaměřeným na poznávání místní flóry, avifauny a celkově přírodovědně zajímavých mokřadních i lučních biotopů.

3.7. Návrhy na průzkum či výzkum ZCHÚ a monitoring

V ZCHÚ a kontaktních biotopech je zapotřebí pokračovat v pravidelném monitoringu zaměřeném na uplatňování avifauny v jednotlivých typech biotopů (hnízdní a potravní podmínky, úkryty, migrační koridory apod.). Dále je potřebné podrobně sledovat stav populací zákonem chráněných druhů ptáků. Na botanicky cenných loučkách (dílčí plochy 11 a XII, případně IV.a, IV.b, IX, XI) je žádoucí provádět každoroční monitoring stavu jejich biotopů a populací zvláště chráněných i dalších vzácnějších druhů rostlin (týká se zejména mečíku střechovitého – Gladiolus imbricatus, prstnatce májového – Dactylorhiza majalis a kosatce sibiřského – Iris sibirica). Je vhodné provést doplňkové inventarizační průzkumy entomofauny a malakofauny, případně také plazů. V případě vybudování mělkých tůní je žádoucí zde provádět každoroční monitoring stavu populací obojživelníků a vážek.

4. Závěrečné údaje

4.1. Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

| Předpokládané náklady na managementová opatření v PP Kařezské rybníky a na přilehlých pozemcích (v ochranném pásmu) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Druh zásahu | Lokalizace zásahu | Odhad plochy (ha) | Částka (Kč) |
| I. Průběžné zásahy |  |  |  |
| Údržba botanicky cenných nelesních lokalit každoročním ručním kosením s pečlivým odstraněním pokosené hmoty | dílčí plocha 11 | max. 0,6 | 18 000,-/rok |
|  | dílčí plocha XII (v OP) | 0,5 | 17 000,-/rok |
| Vyřezávka dřevinného náletu, zejména keřových vrb | dílčí plochy I., V (v OP) | 0,2 | 20 000,-/10 let |
| Max. náklady celkem/10 let |  |  | 270 000,- |
| II. Jednorázové a časově omezené zásahy |  |  |  |
| Údržba informační tabule | okrajová část PP | ––– | 5 000,- |
| Obnova pásového značení hranic ZCHÚ v terénu | okrajová část PP | ––– | 25 000,- |
| Max. náklady celkem |  |  | 30 000,- |
| III. Inventarizační průzkumy |  |  |  |
| Podrobný inventarizační průzkum entomofauny | ZCHÚ a OP | ca 90 | 20 000,- |
| Podrobný inventarizační průzkum malakofauny | ZCHÚ a OP | ca 90 | 20 000,- |
| Podrobný inventarizační průzkum plazů | ZCHÚ a OP | ca 90 | 15 000,- |
| IV. Navržené aktivity hrazené dle možností z veřejných zdrojů (dotací) |  |  |  |
| Odborné ošetřování starých stromů v alejích | dílčí plochy IIIa, IIIb, IIIc | ––– | max. 100 000,-/10 let |
| Výstavba mělkých tůní pro podporu vodní fauny | dílčí plochy 6, 8 (v ZCHÚ); I, V (v OP) | max. 270 m2 | dle rozsahu určeného při zpracování projektu |

4.2. Použité podklady a zdroje informací

CHYTRÝ M., KUČERA T., KOČÍ M., GRULICH V. et LUSTYK P. [eds] (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. – 445 p., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

CHOBOT K. et NĚMEC M. [eds] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1–182.

GRULICH V. (2017): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. The Red List of vascular plants of the Czech Republic. – Příroda, Praha, 35: 75–132.

JEŘÁBKOVÁ L., KRÁSA A., ZAVADIL V., MIKÁTOVÁ B. et ROZÍNEK R. (2017): Červený seznam obojživelníků a plazů České republiky. – In: CHOBOT K. et NĚMEC M. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci, Příroda, Praha, 34: 83–106.

KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. jr., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. et ŠTĚPÁNEK J. [eds] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – 928 p., Academia, Praha.

MATĚJKOVÁ I. (2007): Plán péče o PR Kařezské rybníky pro období 2008–2017. – Ms. [depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň].

NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa přirozené potenciální vegetace České republiky. – Academia, Praha, 241 p.

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. et NĚMEC M. (2017): Červený seznam ptáků České republiky. – In: CHOBOT K. et NĚMEC M. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci, Příroda, Praha, 34: 107–154.

ZAHRADNICKÝ J. et MACKOVČIN P. [eds] et al. (2004): Plzeňsko a Karlovarsko. – In: MACKOVČIN P. et SEDLÁČEK M. [eds]: Chráněná území ČR, svazek XI, AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 588 p.

Mapy a kopie leteckých snímků poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Vlastní terénní průzkum v roce 2018.

Internetové zdroje:

Česká geologická služba – mapový server, URL: http://mapy.geology.cz

Mapové služby Plzeňského kraje – mapový server, URL: http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr

Český úřad zeměměřický a katastrální – mapový server, URL: http://www.cuzk.cz

Registr objektů ÚSOP – webové stránky AOPK ČR, URL: drusop.nature.cz

Nálezová databáze ochrany přírody, AOPK ČR, URL: https://portal.nature.cz/nd

Faunistická databáze ČSO, URL: http://birds.cz/avif

Pozn.: plán péče byl zpracován dle „Osnovy plánů péče...“ zveřejněné ve Věstníku MŽP ČR z roku 2004, roč. XIV, částka 12, sdělení OZCHČP č. 22, dle vyhlášky č. 60/2008 Sb. a vyhlášky č. 64/2011 Sb.

4.3. Seznam mapových listů a používaných zkratek

mapový list č. 12–34–07, měř. 1: 10 000

mapové listy Hořovice-7-3, Hořovice-7-4, měř. 1: 5 000

| Seznam používaných zkratek |  |
| --- | --- |
| AOPK | Agentura ochrany přírody a krajiny |
| EVL | evropsky významná lokalita |
| IUCN | mezinárodní unie na ochranu přírody |
| KN | katastr nemovitostí |
| LHP | lesní hospodářský plán |
| LV | list vlastnictví |
| OP | ochranné pásmo |
| PO | ptačí oblast |
| ÚSES | územní systém ekologické stability |
| ÚSOP | ústřední seznam ochrany přírody |
| ZCHÚ | zvláště chráněné území |

4.4. Vztah k jiným plánům péče pro ZCHÚ

Plán péče pro přírodní památku Kařezské rybníky na období 2008–2017 (MATĚJKOVÁ 2007).

4.5. Zpracovatelé plánu péče

Mgr. Ivona Matějková, Ořešák – spolek pro ochranu přírody, z.s., Plánice 302, 340 34  Plánice

Odborná spolupráce: ing. Jiří Vlček, Petr Homolka (především problematika druhové pestrosti u avifauny a zajištění ochrany pro podporu ptačích populací )

5. Obsah

1.	 Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1.	 Základní identifikační údaje

1.2.  	 Údaje o lokalizaci území

1.3.  	 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

1.3.1. 	 Přírodní památka

1.3.2. 	 Ochranné pásmo

1.4.  	 Výměra území a jeho ochranného pásma

1.5.  	 Překryv území s jinými chráněnými územími

1.6.  	 Kategorie IUCN

1.7.  	 Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1.  	 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu

1.7.2.  	 Hlavní předmět ochrany – současný stav

1.8.  	 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu

1.9.  	 Cíl ochrany

2.  	 Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1.  	 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

2.2.  	 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti,

současnosti a blízké budoucnosti

2.3.  	 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy

2.4.  	 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.4.1.  	 Základní údaje o lesích

2.4.2. 	 Základní údaje o zemědělské půdě a nelesních pozemcích

2.4.3. 	 Základní údaje o vodních plochách

2.5.  	 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další

postup

2.6.  	 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

3.  	 Plán zásahů a opatření

3.1.  	 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1.  	 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

3.1.2.  	 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

3.2.  	 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a

přehledu činností

3.3.  	 Zaměření a vyznačení území v terénu

3.4.  	 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

3.5. 	 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

3.6  	 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

4.  	 Závěrečné údaje

4.1.  	 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých

zásahů (druhů prací)

4.2.  	 Použité podklady a zdroje informací

4.3.  	 Seznam mapových listů a používaných zkratek

5.  	 Obsah

Seznam příloh:

Mapy:

Mapa 1. Orientační mapa s vyznačením ZCHÚ

Mapa 2. Situační mapa s vyznačením ZCHÚ

Mapa 3. Katastrální mapa s vyznačením ZCHÚ

Mapa 4. Katastrální mapa na podkladu leteckého snímku se zákresem hranic ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Mapa 5. Lokalizace dílčích ploch (stav k r. 2018)

Mapa 6a. Lokalizace zvláště chráněných a vzácnějších druhů rostlin (stav k r. 2018)

Mapa 6b. Lokalizace zvláště chráněných a vzácnějších druhů rostlin (stav k r. 2018).

### Tabulky:

Tab. 1. Přehled parcel v ochranném pásmu PP Kařezské rybníky.

Tab. 2. Přehled chráněných druhů ptáků v PP Kařezské rybníky a v blízkém okolí za období 2013–2018.

Tab. 3. Přehled dalších zvláště chráněných a vzácnějších živočichů v PP Kařezské rybníky a na přilehlých pozemcích v posledním desetiletí (včetně r. 2018).

Tab. 4. Přehled zvláště chráněných a vzácnějších rostlinných druhů v PP Kařezské rybníky a v kontaktním ochranném pásmu.

### Fotodokumentace:

Foto 1–Foto 12.