Návrh plánu péče
o
Přírodní památku
Skalský rybník                    a Klokočínská olšina
na období 2020–2029
[image: image1.jpg]



Obsah

41. Základní identifikační a popisné údaje


41.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN


41.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ


41.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími


51.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí


61.5 Výměra území a jeho ochranného pásma


61.6 Hlavní předmět ochrany


61.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu


61.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav


6A. společenstva


81.7 Dlouhodobý cíl péče


92. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany


92.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů


9Stručný popis území


9Terénní poměry


9Klimatické poměry


10Geologické a půdní poměry


10Hydrologické a hydrogeologické poměry


11Fytocenologie, fytogeografie a biogeografie


142.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti


14Stručný pohled na historii širšího území


15Historický stav lokality Přírodní památky


15Vlivy na lokalitu v minulosti


162.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy


162.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti


172.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch


182.5.1 Základní údaje o lesích


19Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů


20Hodnocení stupně přirozenosti lesních porostů


212.5.2 Základní údaje o rybnících a vodních nádržích


212.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích, přehled vegetace dle dílčích ploch


282.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů v území, závěry pro další postup


292.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize


293. Plán zásahů a opatření


293.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ


293.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání


29a) péče o lesy


31b) péče o rybníky a nádrže


32d) péče o nelesní pozemky


33e) péče o rostliny


34f) péče o živočichy


343.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch


34a) lesy


34b) nelesní pozemky


373.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma, vč. návrhu zásahů a přehledu činností


373.3 Zaměření a vyznačení území v terénu


373.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území


37Plocha ZCHÚ


37Plocha OP ZCHÚ


373.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností


373.6 Návrhy na vzdělávací využití území


373.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring


374. Závěrečné údaje


374.1 Předpokládané orientační náklady hrazené OOP podle jednotlivých zásahů


394.2 Použité podklady a zdroje informací


394.3 Seznam mapových listů


394.5 Plán péče zpracoval


404.4 Seznam zjištěný druhů rostlin


42Mapové přílohy


45Fotodokumentace




Mapové přílohy
Příloha I: 

Zákres území v ZM 1:10 000

Zákres území v ortofotomapě

Historické mapy 

(I. vojenské mapování 1786, II. vojenské mapování 1836, III. vojenské mapování 1877-80)

Příloha II: 

Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ 

Příloha III: 

Zákres dílčích ploch a objektů v ortofotomapě

Mapa dílčích ploch a objektů v ZM 1:10 000

Obrysová a typologická mapa
Tabulky v textu:
Parcelní vymezení území a OP








str. 5

Přehled výměr území a OP









str. 6

Hlavní předmět ochrany – společenstva







str. 7
Klimatické charakteristiky









str.9
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
str.11
Přehled biotopů 










str.17
Údaje o lesích 










str.18
Popis porostů podle porostních skupin







str.19
Lesní typ a přirozená skladba








str.19
Porovnání přirozené a současné skladby lesa






str.20
Základní údaje o nádržích









str.21
Popis vegetace podle dílčích ploch








str.21
Rámcová směrnice péče o les podle SLT







str.29
Rámcová směrnice péče o rybníky








str.31
Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky






str.32
Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch – lesy

str.34
Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch – nelesní p
str.35
Předpokládané orientační náklady hrazené OOP podle jednotlivých zásahů


str.37
Seznam zjištěných druhů bylin








str.40
1. Základní identifikační a popisné údaje

1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN

Evidenční kód:  
992
Kategorie ZCHÚ: 
Přírodní památka
Kategorie IUCN: 
kategorie IV – řízená rezervace
1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ

Vydal: 


ONV Písek
Číslo: 


Vyhláška o zřízení CHPV na okrese Písek
Dne: 



4. 12. 1985
1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími

Kraj:







Jihočeský
Obec s rozšířenou působností třetího stupně:
Písek
Obec:







Skály
Katastrální území:




Skály u Protivína
Národní park:





–
Chráněná krajinná oblast:



–
Jiný typ chráněného území:




Natura 2000
Ptačí oblast:





–
Evropsky významná lokalita:



–
Příloha I: 
Zákres území v ZM 1: 1000
Zákres území v ortofotomapě
Historické mapy 
1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

	Parcelní vymezení území a ochranného pásma

	Číslo parcely dle KN
	Č. parcely dle PK
	Druh pozemku dle KN
	Způsob využití pozemku dle KN
	Číslo listu vlastnictví
	Výměra parcely
	Výměra parcely
	Výměra parcely

	
	
	
	
	
	celková dle KN
	v ZCHÚ
	v OP

	
	
	
	
	
	(m2)
	(m2)
	(m2)

	Katastrální území: Skály u Protivína

	308/2
	309
	trvalý travní porost 
	 
	414
	22108
	22108
	0

	
	308/2
	
	 
	414
	
	
	

	
	310/2
	
	 
	341
	
	
	

	
	311/2
	
	 
	356
	
	
	

	
	313/2
	
	 
	387
	
	
	

	271/2
	 
	ostatní plocha 
	ostatní komunikace 
	60001
	1539
	1539
	0

	273/2
	 
	trvalý travní porost 
	 
	60001
	11708
	11708
	0

	271/1
	 
	vodní plocha 
	rybník 
	60001
	128155
	128155
	0

	281/1
	 
	lesní pozemek 
	 
	414
	145995
	145995
	0

	281/12
	 
	lesní pozemek 
	 
	362
	649
	649
	0

	281/11
	 
	lesní pozemek 
	 
	414
	284
	284
	0

	272
	 
	trvalý travní porost 
	 
	60001
	1924
	1924
	0

	256
	274
	orná půda 
	 
	348
	20980
	0
	20980

	
	254
	
	 
	390
	
	
	

	
	255
	
	 
	91
	
	
	

	
	253
	
	 
	390
	
	
	

	
	256
	
	 
	91
	
	
	

	
	261
	
	 
	351
	
	
	

	
	262
	
	 
	341
	
	
	

	
	263
	
	 
	341
	
	
	

	
	264
	
	 
	351
	
	
	

	
	269
	
	 
	387
	
	
	

	
	270
	
	 
	387
	
	
	

	251/2
	268
	trvalý travní porost 
	 
	376
	21549
	0
	21549

	
	267/3
	
	 
	348
	
	
	

	
	267/4
	
	 
	461
	
	
	

	
	267/2
	
	 
	387
	
	
	

	
	267/1
	
	 
	341
	
	
	

	309
	309
	ostatní plocha 
	ostatní komunikace 
	414
	915
	0
	915

	
	308/2
	
	
	414
	
	
	

	
	310/2
	
	
	341
	
	
	

	
	311/2
	
	
	356
	
	
	

	
	312/1
	
	
	387
	
	
	

	
	313/2
	
	
	387
	
	
	

	Plocha celkem:  
	312362
	43444


Vzhledem k tomu, že ochranářsky hodnotné plochy se vyskytují nejen v rámci pozemku Skalského rybníka, který tvoří současné ZCHÚ, ale i v širším okolí rybníka, je navrženo přehlášení PP na novou plochu zahrnující nejen vlastní rybník Skalský, ale také podmáčenou sníženinu navazující pod východní hrází rybníka. Evidenčně jde o lesní pozemek. V aktuálním stavu se jedná o mozaiku lesa, sukcesních stadií mokřadních olšin a vrbin až bezlesí, mokrých a rašelinných lad. Plocha nově vymezeného ZCHÚ činí 312 362 m2.
Ochranné pásmo PP je v současnosti vyhlášeno na rozloze 233 587 m2. Jedná se převážně o trvalé travní porosty. Část stávajícího OP zahrnuje louky navazující na litorály v Z části rybníka a větší část OP tvoří pás pozemků za železniční tratí, které jsou součástí EVL Klokočínské louky. Toto území bude nově vyhlášeno jako PP Klokočínské louky, v rámci projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa. Rozloha upraveného OP, zahrnujícího jen louky na Z okraji nádrže činí 43 444 m2. Plochy a hranice jsou vymezeny a určeny na základě zákresu do souřadnicově usazené ortofotomapy a katastrální mapy v prostředí GIS.
Příloha II: 
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ 
1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma 

	Výměra území a jeho ochranného pásma 

	Druh pozemku
	ZCHÚ 
	OP plocha v ha
	Způsob využití pozemku
	ZCHÚ 

	
	plocha v ha
	
	
	plocha v ha

	lesní pozemky
	14,6928
	
	 

	vodní plochy
	12,8155 
	
	rybník 
	12,8155 

	trvalé travní porosty
	3,5740
	2,1549 
	

	orná půda
	
	2,0980 
	

	ostatní zemědělské pozemky
	
	
	

	ostatní plochy
	0,1539 
	0,0915 
	ostatní komunikace 
	0,1539

	zastavěné
	
	
	 

	plochy a nádvoří
	
	
	

	plocha celkem 
	31,2362
	4,3444
	


1.6 Hlavní předmět ochrany

1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu

Vyhláška ONV Písek ze dne 4. 12. 1985 o vymezení CHPV definuje poslání přírodní památky takto:

„Rybník s výskytem chráněných druhů vodních rostlin a živočichů, hnízdiště významné vodní avifauny. Cenná vegetace a flóra a hnízdní biotopy vzácných a chráněných ptačích druhů, zejména bahňáků, se nacházejí v širokém ochranném pásmu severně a severovýchodně od chráněného území.“
Nově by bylo možné předmět ochrany specifikovat jako:

„Rybník s litorálními porosty a zázemím extenzivních luk s ohroženými druhy rostlin, obojživelníků, pestrou vodní avifaunou a sukcesní porosty bažinných olšin přecházející do rašelinných lad v podmáčené nivě pod hrází“
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav

A. společenstva

Hlavním předmětem ochrany jsou přirozená společenstva eutrofních mělkých stojatých vod, semiterestrická společenstva rybničních litorálů, rákosin a vysokých ostřic, společenstva vlhkých a slatinných luk až přechodových rašelin, resp. vzácné botanické druhy spolutvořící tato společenstva a vzácné zoologické druhy, tato společenstva osidlující a na ně vázané. Přirozeně zachovaná společenstva jsou tedy „Hlavním předmětem ochrany“ nejen z titulu ohrožení dané fytocenózy, ale i jako biotop chráněných druhů rostlin i živočichů. Celkový přehled zastoupených společenstev a jejich charakteristika, vč. degradovaných a okrajově zastoupených nebo jen naznačených fytocenóz je uveden v kap. 2.5. Fytocenologická charakteristika je sestavena s využitím publikací Rostlinná společenstva ČR a jejich ohrožení (Moravec, 1995), Katalolog biotopů ČR (Chytrý, 2001) a Vegetace ČR - 1. Travinná a keříčková vegetace (Chytrý, 2007).
Pro charakteristiku stupně ohrožení a vzácnosti rostlinných společenstev je použita aplikovaná mezinárodní stupnice z publikace Červená kniha biotopů (2005), uveřejněné na serveru AOPK www.biomonitoring.cz.
CR (Critically endangered) – ohrožený, EN (Endangered) – ohrožený, VU (Vulnerable) – zranitelný, NT (Near threatened) – téměř ohrožený, LC (Least Concern) - málo dotčený
	Hlavní předmět ochrany – společenstva

	Název 
společenstva
	Ohrožení
	Podíl plochy (%)
	Popis biotopu


	Komplex mokřadních biocenóz extenzivního rybníka
	
	
	Nedílnou součástí předmětu ochrany mokřadního ekosystému je i zachovaná pestrá fauna obojživelníků, pestrá hnízdní ornitocenóza s řadou ohrožených druhů i dva ohrožené druhy plazů. Přehled chráněných a ohrožených druhů, jež jsou součástí ekosystémového předmětu ochrany je uveden v závěru kapitoly 3.1.1

	Společenstva volně plovoucích vodních rostlin
svaz Lemnion
    as. Lemno-Spirodeletum polyrhizae
    as. Lemnetum trisulcae
svaz Utricularion vulgaris
    as. Utricularietum australis
svaz Nymphaenion albae
    as. Potamo natantis-Polygonetum natantis
svaz Hydrocharition
    as. Ceratophylletum demersi
	NT
NT
VU
NT
--
	20
	Volná vodní hladina a široké mělké zatopené litorály eutrofní nádrže Skalského rybníka.

	Společenstva vodních rostlin zakořeněných ve dně
svaz Potamion
    as. Potametum crispi
    as. Potametum peclinati
	NT
--
	5
	Vodní plocha Skalského rybníka

	Společenstva rákosin stojatých vod
svaz. Phragmition communis
      as. Typhetum latifoliae
      as. Phragmitetum
      as. Glyceretum aquaticae
      as. Iridietum pseudocori ?
	NT
VU
NT
EN?
	11
	Široké mělké litorály eutrofní nádrže Skalského rybníka. Z ohrožených druhů rostlin se vyskytují bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), ptačinec bahenní (Stellaria palustris)

	Společenstva vysokých ostřic
svaz. Magnocaricion elatae
     as. Calamagrostietum lanceolatae
svaz Caricion gracilis
     as. Caricetum gracilis
     as. Caricetum vesicariae
     as. Caricetum acutiformis
     as. Caricetum ripariae
     as. Caricetum vulpinae
     as. Phalaridetum
	VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
	11
	Široké mělké litorály a navazující nekosené, trvale zamokřené plochy v okolí nádrže. 

	Společenstva vlhkých a slatinných luk 
svaz Molinion
     as. Junco-Molinietum
svaz Calthion
     as. Angelico-Cirsietum palustri
svaz Caricion canescenti-nigrae
     as. Caricetum nigrae
	VU
NT
VU
	7
	Biotopem jsou vlhká a mokrá stanoviště ovlivněná trvale vysokou hladinou podzemní vody v okolí nádrže a okolních partí podmáčené sníženiny. Z ohrožených druhů rostlin se vyskytuje žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum)

	Komplex vegetace bažinných olšin a vrbin a jejich sukcesních stadií s přechody do rašelinných lad
	
	
	Stejně jako u mokřadního ekosystému nádrže je nedílnou součástí předmětu ochrany zachovaná fauna obojživelníků a výskyt ohrožených druhů plazů. Přehled chráněných a ohrožených druhů, jako součástí ekosystémového předmětu ochrany je uveden v závěru kapitoly 3.1.1

	Společenstva mokradních olšin a vrbin
svaz Alnion glutinosae
    as. Carici elongatae – Alnetum
svaz Salicion cinereae
    as. Salicetum auritae
    as. Salicetum pentadro – auritae
	VU
VU
VU
	25
	Široká podmáčená sníženina pod hrází nádrže. Z ohrožených druhů rostlin se vyskytuje ostřice pozdní (Carex viridula)

	Společenstva přechodových rašelinišť
svaz Sphagno – Caricion canescentis
	EN
	6
	Široká podmáčená sníženina navazující na komplex olšin pod hrází nádrže

	Společenstva vodní a bahenní vegetace mělkých tůní
svaz Ranunculion aquatilias
    as. Hottonietum palustris
svaz Lemnion
    as. Lemnetum trisulcae
svaz Utricularion vulgaris
    as. Utricularietum australis
svaz Carici-Rumicion hydrolapathi
    as. Cicuto – Caricetum pseudocyperi
	EN
NT
VU
EN
	2
	Soustava drobných tůní v pásu podél železniční trati zasahující do pozemků přilehlých mokrých lad.

Z ohrožených druhů rostlin se vyskytují žebratka bahenní (Hottonia palustris), ptačinec bahenní (Stellaria palustris), okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca), bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora)


1.7 Dlouhodobý cíl péče

Aktuální hodnotu území představuje zachovalý komplex mokřadní a luční vegetace vázané na biotop rybníka patrně středověkého založení a navazující zamokřené nivy. Zachovaný segment se nachází v člověkem historicky přetvořené, kulturní, zemědělsky, lesnicky a vodohospodářsky silně exploatované, byť dosud relativně harmonické krajině. Chráněnou plochu představují vesměs druhotné, lidskou hospodářskou činností založené či podmíněné biotopy (zejména rybníky s litorální vegetací, louky), které se staly v člověkem přeměněné kulturní krajině refugiem řady druhů původních přírodních biotopů. Tyto druhy v nových podmínkách pravidelné hospodářské činnosti vytvořily pozměněná společenstva, odpovídající jejich původním ekologickým nárokům. Novodobá absence pravidelného hospodářského využití, pro něž pominuly ekonomické důvody, vede k degradaci a rozpadu těchto společenstev a postupnému vyhynutí těch druhů, které již v současné krajině nenachází vhodné biotopy. Vzhledem ke vzájemné závislosti jednotlivých složek krajinného ekosystému vede ochuzování a degradace jeho jednotlivých částí k postupnému snížení stability (schopnosti odolávat nepříznivým vnějším vlivům) celku s mnoha nepříznivými dopady, včetně ekonomických.
Z uvedeného vyplývá, že dlouhodobým cílem péče pro zájmovou lokalitu je zachování podmínek pro existenci přirozených, ale hospodářskou činností člověka podmíněných společenstev, resp. zachování genofondu ohrožených druhů v prostředí jejich přirozených společenstev. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je řízený management opakující nebo simulující původní obhospodařování lokality, byť pro ně zčásti nebo zcela pominuly původní ekonomické důvody.
Dlouhodobá stabilizace podmínek pro zachování cenných částí lokality sestává zejména ze:
- stabilizace vnějších podmínek 
- ochrana před eutrofizací, kontaminací a splachy
- ochrana před devastacemi a nevhodným využitím ploch
- stabilizace přirozených vnitřních procesů

- blokování sukcese dřevin
- blokování expanze agresivnějších bylinných druhů, tvořících chudé kompaktní porosty
- obnova vodního biotopu zazemňujících a zarůstajících nádrží
- usměrňování vývoje dřevinných porostů směrem k přirozené druhové skladbě, resp. věkové a prostorové struktuře 
- zlepšení stavu mokřadních biotopů a jejich obnova na vhodných plochách
2. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

Stručný popis území

Lokalitu tvoří rybník Skalský, který se nachází v severozápadní části Českobudějovické pánve, v nevýrazné ploché depresi na nízké terase Blanice, cca 1,5 km severovýchodně od obce Skály, mezi železničními tratěmi Protivín – Strakonice a Protivín – Písek. Přírodní památku tvoří vlastní rybník a na něj navazující mokřiny v podmáčené sníženině východně až jihovýchodně pod hrází rybníka. Tato část území je pokryta mozaikou mokřadních olšin a jejich sukcesních stadií, přecházejících do bezlesí charakteru iniciálních stadií přechodových rašelinišť, na S okraji sníženiny partie tůní s bahenní vegetací a porosty mokřadních vrbin, na poněkud sušším J a V okraji vzrostlé, původně náletové lesní porosty s prvky vlhkých acidofilních doubrav. Západní část zdvojené hráze rybníka je osázena duby, východní úsek zarůstá křovinami (trnky (Prunus spinosa)) a ojedinělými stromy (dub, vrba). Tato část hráze bezprostředně navazuje na podmáčenou olšinu spočívající asi 3 m pod úrovní koruny hráze. Jihozápadní břeh rybníka mělce přechází do okolní krajiny. V této části rybníka se nachází čtyři ostrůvky (deponie) a úzký pobřežní val, které vznikly vyhrnutím materiálu ze dna rybníka, a které jsou v současnosti zarostlé náletem křovin a vysokou ruderální vegetací.
Terénní poměry

Podle Geomorfologického členění ČR spadá území do provincie České vysočiny, soustavy Šumavské, podsoustava Jihočeské pánve, geomorfologický celek Českobudějovická pánev. V podrobném členění zasahuje zájmové území do podcelku Blatská pánev, okrsek Kestřanská pánev.

Kestřanská pánev je charakterizována jako plochá sníženina podél široké otavské nivy v okolí soutoku s Blanicí s mírně zvlněným akumulačním reliéfem na terciérních sedimentech. Střed pánve tvoří akumulační rovina s pozůstatky starých říčních ramen a rybníky, okraje pánve vystupují v mírných elevacích tvořených migmatity. Jako celek středně zalesněna, vedle rozsáhlých pozemků polí se zachovaly i souvislejší partie smíšených lesů a luk, větší plochu zaujímají též rybníky.
Terén vlastního zájmového tvoří rovinná partie na okraji široké nivy Blanice v nadmořské výšce mezi 374–377 m s mělkými plochými zamokřenými depresemi a nezřetelnými suššími elevacemi.

Klimatické poměry

Zájmové území spadá v rozdělení dle Atlasu podnebí ČSR do klimatické oblasti mírně teplé, podoblasti mírně vlhké, klimatický okrsek B3 – mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinný. V rozdělení dle Quitta jde o nejteplejší mírně teplou oblast M11. Klima pánve je ovlivněno z jedné strany teplým a výsušným prouděním föhnů vznikajících na závětrné straně Šumavy a Alp, na straně druhé inverzním charakterem pánevní oblasti. Uplatňuje se i nevýrazný vliv srážkového stínu Šumavy. Důsledkem souběhu těchto jevů je relativně teplé a suché klima s výraznými letními maximy a zároveň s projevy teplotních inverzí způsobujících vznik výrazných zimních minim. Výrazné rozdíly mezi zimními a letními teplotami, k nimž přistupuje i výrazná převaha letních srážkových úhrnů nad zimními způsobují silně kontinentální ráz klimatu. Výrazný je převažující západní, resp. východozápadní charakter směru proudění vzduchu. Klima charakterizují údaje o teplotách z klimatologické stanice Vodňany a srážkách ze stanice Protivín:
	Tabulka průměrných srážek a teplot

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	IV-IX
	rok

	Průměrné teploty
	-2,4
	-1,4
	2,8
	7,0
	12,4
	15,3
	17,2
	16,3
	12,3
	7,3
	42,4
	-1,2
	13,4
	7,3

	Průměrné srážky
	28
	27
	29
	45
	64
	76
	87
	76
	48
	47
	34
	35
	396
	596


počet dnů s průměrnou denní teplotou nad 10oC   .... 
150 (3.V.-30.IX.)
průměrný počet mrazových dnů 

              ....  
133 (mezi 10.X. - 5.V.)
průměrný počet dnů se srážkou nad 0,1mm 
 .... 
151
průměrný počet dnů se srážkou nad 5 mm 
 .... 
45
průměrný počet dnů se srážkou nad 10 mm 
 .... 
17
průměrný počet dnů se sněžením 
           .... 
68
průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou   .... 
72
průměrné sezónní maximum sněhové pokrývky   ....  27 cm
Geologické a půdní poměry

V jednoduché geologické stavbě zájmového území se v podloží uplatňují horniny šumavského moldanubika, resp. podolského komplexu – migmatity, v oblasti nivy místy vystupující nízkými pahorky (Klokočínský hájek). V oblasti pánve jsou na rozsáhlých plochách překryty různě mocnou mladší vrstvou terciérních sedimentů, konkrétně jde o miocenní jíly a písky ledenického souvrství souvrství, které jsou substrátem půd typu pseodoglejů. V plochém terénu sníženin je území nivy plošně překryto kvartérními holocenními fluviálními hlínami, které jsou substrátem půd typu fluvizemí glejových (kolem Skalského potoka) a zkulturněných zrašelinělých glejů kolem bývalých říčních ramen v S části.
Svahoviny a deluvofluviální hlíny vyplňující mělkou údolnici jsou substrátem pseudoglejových kambizemí až pseudoglejů (oglejených hnědých půd až oglejených půd), které v údolnici vlivem trvale vysoké hladiny podzemní vody přechází do glejů a organozemních (rašelinných) glejů. Nepřemístěné zvětraliny migmatitů a pararul při okraji údolnice jsou substrátem kyselých kambizemí (hnědé půdy kyselé). Z HPJ (hlavní půdní jednotky v kódu BPEJ, vyjadřující půdní typ) jsou v lokalitě mapovány HPJ 29 a 50, v okolí nádrží budou zastoupeny i půdy charakterizované HPJ 69:
HPJ 29 - Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na převážně na žulách, rulách, svorech a výlevných kyselých horninách, hlinité až lehčí, mírně štěrkovité, převážně s dobrými vláhovými poměry
HPJ 50 - Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (zejm. žulách a rulách), zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené.
HPJ 69 - Glejové půdy zrašeliněné a rašeliništní (hydrogleje), středně těžké, výrazně zamokřené, i po odvodnění vhodné pouze pro louky
[image: image2.jpg]



Hydrologické a hydrogeologické poměry

Území spadá do povodí Labe, Vltavy, Otavy, Blanice a Skalského potoka, hydrologické pořadí 1-07-03-017. Zájmová lokalita je významná vydatným pramenným vývěrem v ploché, nerozsáhlé pramenné míse, dotujícím soustavu tří menších historických rybničních zdrží. Lokalita je odvodňována drobnou občasnou vodotečí, stékající z vyvýšené plošiny do nedalekého údolního zářezu toku Blanice. Migmatitový až rulový masiv se vyznačuje slabou puklinovou propustností, zvýšenou v rozvětralé povrchové zóně s koeficientem transmisivity T=1,4x10-6 až 1,4x10-4. 
Fytocenologie, fytogeografie a biogeografie

Podle regionálního fytogeografického členění spadá území do fytogeografické oblasti Mezofytika, fytogeografický obvod Českomoravské mezofytikum, okres 38 – Budějovická pánev. Flóra pánve má v nivách mokřadní charakter s lužními společenstvy střemchových doubrav a olšin a bažinných olšin, na nízkých vyvýšeninách s charakteristickými ostrovy acidofilních doubrav a jihočeských hájových společenstev lipových doubrav. Specifické silně kontinentální klima umožňuje výskyt boreálních a boreokontinentálních i některých teplomilných lužních druhů. Významné jsou drobné lokality svahů podél okrajů niv s refugii teplomilné vegetace. Přes silnou exploataci krajiny zemědělstvím i urbanizací se zachovala i řada lokalit charakteru přirozených lesů a přirozených náhradních bylinných společenstev. 
V biogeografickém členění náleží území do provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské, bioregion 1.30 – Českobudějovický. V regionu převažuje biota dubojehličnaté varianty 4. VS (66% plochy) s ostrovy 3. dubobukového VS (34% plochy), potenciálně tvořená acidofilními doubravami a luhy a olšinami s ostrovy dubolipových hájů. Současná krajina regionu má vyrovnané zastoupení rybníků, luk, kulturních lesů a orné půdy.  Území nivy vymezuje biochoru 3Nh – užší hlinité nivy 3. vegetačního stupně. Vlastní zájmové území spadá nadmořskou výškou, charakterem klimatu a půd do 4. vegetačního stupně v jeho dubojehličnaté variantě s přechody do 3. VS. V lokalitě lze vymezit následující STG:
STG 4BC–C4–5 (Fraxini–alneta sup.). Nivní stanoviště na glejových fluvizemích. Přirozenou dřevinnou skladbu lze uvažovat v poměru DB5, OL3, LP1, JS, JV, JL, KL, VRB, VRK, JR, STH1 (TR, OS, BR)
STG 4AB–B4 (Querceta roboris-fagi) na pseudoglejích. Přirozenou dřevinnou skladbu lze uvažovat v poměru DB6, JD3, LP1, (BK, JS, OL, JL, JV, OS, BR, JR, KL)
STG 4B–BC5 (Alneta glutinosae sup.) na zrašeliněnlých glejích. Přirozenou dřevinnou skladbu lze uvažovat v poměru OL8, DB1, VR1, (JL, JS, STH, BR, OS, JR)
Potenciální přirozenou klimaxovou vegetací zájmového území jsou jihočeské úvalové luhy a olšiny, resp. jednotka "střemchová doubrava a olšina, v komplexu s mokřadními olšinami" (spol. Quercus robur – Padus avium, Alnus glutinosa – Padus avium, v komplexu s Carici elongatae – Alnetum). V dřevinné skladbě střemchových doubrav a olšin převažuje dub letní (Quercus robur) s olší lepkavou (Alnus glutinosa) s příměsí lípy (Tilia cordata), střemchy (Padus avium) a vrb křehké i bílé (Salix fragilis, Salix alba), jako vtroušené dřeviny se vyskytují javory klen a mléč (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), jilmy (Ulmus ssp.), jeřáb (Sorbus aucuparia), resp. možná jen vysazený jasan (Fraxinus excelsior). V keřovém patře jsou přirozenými druhy zejména střemcha (Padus avium), kalina obecná (Viburnum opulus), hlohy (Crataegus), líska (Corylus avellana), brslen evropský (Euonymus europaea), resp. obecně rozšířený bez černý (Sambucus nigra).
V přirozené lužní vegetaci by se v mozaice s popsanými střemchovými doubravami a olšinami v nejvlhčích místech vyskytovaly porosty bažinných olšin (spol. Carici elongatae – Alnetum). V nich olše lepkavá s vtroušenými vrbami (Salix fragilis, Salix alba), dubem (Quercus robur), event. břízou (Betula pendula), v keřovém patře vrba popelavá (Salix cinerea), krušina olšová (Frangula alnus), dále mj. meruzaklka černá (Ribes nigrum), kalina obecná (Viburnum opulus), brslen (Euonymus europaea). Uvedené stromové, resp. keřové druhy obou společenstev potencionální vegetace by měly být v přirozeném poměru preferovány při úpravách zeleně v zájmovém území.
	Přehled zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. - rostliny

	Název druhu
	Aktuální početnost,
vitalita populace
	Ohrožení
	Popis biotopu druhu

	Naumburgia thyrsiflora
bazanovec kytkokvětý
	hojně, stabilní populace
	§2, C3
	okolí rybníka a mokřady podél trati

	Hottonia palustris
žebratka bahenní
	hojně, stabilní populace
	§3, C3
	mokřady podél trati

	Carex viridula
ostřice pozdní
	vzácně, slabá populace
	C2
	v sukcesních stadiích olšin na slatinných ladech, v r.2017 nepotvrzena

	 Stellaria palustris
ptačinec bahenní
	roztroušeně, stabilní populace
	C2
	v různé mokřadní vegetaci

	Lemna trisulca
okřehek trojbrázdý
	roztroušeně, stabilní populace
	C3
	v tůních podél trati

	Thalictrum lucidum
žluťucha lesklá
	roztroušeně, stabilní populace
	C3
	v různé luční i mokřadní vegetaci

	Carex hartmanii
ostřice Hartmanova
	roztroušeně, stabilní populace
	C4a
	ve vlhkých loukách na Z území

	Carex disticha
ostřice dvouřadá
	roztroušeně, stabilní populace
	C4a
	v různých typech luční a mokřadní vegetaci

	Carex pseudocyperus
ostřice pašáchor
	hojně, stabilní populace
	C4a
	roztroušeně v různých mokřadních biotopech

	Carex riparia
ostřice pobřežní
	dosti hojně, stabilní populace
	C4a
	často v rybničních litorálech

	Epilobium palustre
vrbka bahenní
	roztroušeně, stabilní populace
	C4a
	roztroušeně v různé mokřadní vegetaci

	Galium boreale
svízel severní
	roztroušeně, stabilní populace
	C4a
	v loukách i v ekotonové vegetaci hrázového porostu

	Pyrus pyraster
hrušeň polnička
	vzácně, slabá populace
	C4a
	zřídka v hrázovém porostu

	Utricularia australis
bublinatka východní
	roztroušeně, stabilní populace
	C4a
	výskyt v mokřadech a mělkých litorálech 

	Valeriana dioica
kozlík dvoudomý
	lokálně, slabší populace
	C4a
	v loukách na Z území

	Valeriana sambucifolia
kozlík bezolistý
	roztroušeně, slabší populace
	C4a
	v loukách na Z území

	Veronica scutellata
rozrazil štítnatý
	roztroušeně, stabilní populace
	C4a
	roztroušeně v různé mokřadní vegetaci

	Eleocharis ovata
bahnička vejčitá
	aktuálně nepotvrzena
	C4a
	obnažené dno rybníka, uváděna dřívějšími průzkumy, nepotvrzena

	Spiraea salicifolia
tavolník vrbolistý
	ojediněle, slabá populace
	C3
	ojediněle mezi nálety, zde nepůvodní

	Limosella aquatica
blatěnka vodní
	aktuálně nepotvrzena
	C4a
	obnažené dno rybníka, uváděna dřívějšími průzkumy, nepotvrzena


	Přehled zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. - živočichové

	Název druhu
	Aktuální početnost,
vitalita populace
	Ohrožení
	Popis biotopu druhu

	Bombina bombina
kuňka ohnivá
	desítky jedinců, pravidelné rozmnožování
	§2/EN
	litorály rybníka, mokřady podél trati

	Hyla arborea
rosnička zelená
	desítky jedinců
	§2/NT
	litorály rybníka, mokřady podél trati

	Bufo bufo
ropucha obecná
	desítky jedinců, pravidelné rozmnožování
	§3/NT
	litorály rybníka, mokřady podél trati

	Bufo viridis
ropucha zelená
	jednotlivě
	§3/NT
	litorály rybníka, mokřady podél trati

	Rana kl. esculenta
skokan zelený klepton
	desítky jedinců, pravidelné rozmnožování
	§2/NT
	litorály rybníka, mokřady podél trati

	Zootoca vivipara
ještěrka živorodá
	hojně
	§2/NT
	kolem rybničních hrází

	Natrix natrix
užovka obojková
	hojně
	§3/LC
	rybník a ostatní mokřadní biotopy

	Limosa limosa
břehouš černoocasý
	vzácně
	§1/CR
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Tringa totanus
vodouš rudonohý
	jednotlivě
	§1/CR
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Egretta alba
volavka bílá
	pravidelný výskyt několika jedinců, hnízdění nezjištěné
	§2/-
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Anas crecca
čírka modrá
	pravidelně protahující jedinci
	§2/CR
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Bucephala clangula
hohol severní
	pravidelně protahující
	§2/EN
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Gallinago gallinago
bekasina otavní
	pravidelně několik jedinců.
	§2/EN
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Netta rufina
zrzohlávka rudozobá
	jednotlivě
	§2/EN
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Sterna hirundo
rybák obecný
	pozorováni v době hnízdění
	§2/EN
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Tringa ochropus

vodouš kropenatý
	jednotlivě
	§2/EN
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Alcedo atthis
ledňáček říční
	pravidelně, jednotlivě
	§2/VU
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Phalacrocorax carbo
kormorán velký
	jednotlivě
	§2/VU
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Rallus aquaticus

chřástal vodní
	pozorován v době hnízdění
	§2/VU
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Anas querquedula
čírka obecná
	pravidelně protahující jedinci. (desítky ex.)
	§3/CR
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Anas strepera
kopřivka obecná
	prokázané hnízdění desítek jedinců
	§3/VU
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Circus aeruginosus
moták pochop
	1 pár
	§3/VU
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Podiceps cristatus
potápka roháč
	1 až 2 páry
	§3/VU
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Tachybaptus ruficollis 
potápka malá
	1 až 2 páry
	§3/VU
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Anser anser
husa velká
	pravděpodobné hnízdění, pravidelně protahují hejna desítek jedinců
	-/EN
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Gallinula chloropus
slípka zelenonohá
	jednotlivě
	-/NT
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Anas penelope
hvízdák eurasijský
	1 pár
	-/VU
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Cygnus olor
labuť velká
	pravidelné hnízdění několika párů
	-/VU
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Charadrius dubius
kulík říční
	jednotlivě
	-/VU
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka

	Larus ridibundus
racek chechtavý
	nepravidelně několik jedinců
	-/VU
	litorály a vodní plocha Skalského rybníka


2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti
Stručný pohled na historii širšího území

Úval v okolí soutoku Blanice a Otavy je jednou z nejstarších sídelních oblastí Jižních Čech, trvaleji osídlovanou již od pravěku. Ve starší a střední době kamenné 750 000 - 5 000 let p. K. pravěcí lovci a sběrači patrně porůznu pronikali i do přilehlých oblastí. V mladší době kamenné do nižších poloh území přicházejí první pastevci a zemědělci lidu kultury s lineární keramikou. Ke konci tohoto období kolem roku 3 000 p. K. je území soustavněji osídleno při pronikání lidu chamské kultury.
Ve starší době bronzové (1900-1500 p. K.) jsou úrodnější partie jižních Čech soustavněji kolonizovány lidem únětické a knovízské kultury, hustě je obydleno území nížin, opět lze zmínit zejména oblast při soutoku Blanice a Otavy. Ve starší době železné (700–500 p. K.) se vytváří rolnické osady chráněné vzhledem k neklidné době sítí hradišť. Lid mohylové kultury této doby dosahuje hustého osídlení a vysoké životní úrovně. Již od dob prvních zpracovatelů kovů dochází k rýžování zlata v říčních náplavech kolem Blanice. Keltská kolonizace v laténské době (500–0) se oblasti zpočátku vyhnula, později ale Keltové hustě osidlují Strakonicko a Písecko a podél toků se vydávají i do oblasti Pošumaví zejména pro zlato. Následující doba římská (r.0–600) je dobou úpadku a patří k nejtemnějším úsekům historie oblasti.
Následuje Slovanská kolonizace Čech. V době hradištní a době raného středověku (7–13.stol.) Slované postupně kolonizují níže položené pahorkatiny Předšumaví. V 11.stol. sjednocují Čechy pod svou správu Přemyslovci, ve 12. a 13.stol. sílí vnitřní kolonizace dosud neosídlených lesnatých a hůře obdělavatelných oblastí. Dochází ke vzniku hradů, osad a později měst. Od 12. století dochází k rozvoji rýžování zlata. Do oblasti podél Otavy a Blanice a jejich zlatonosných přítoků přicházejí prospektoři vyhledávat zlatinky. Středověké sejpy po těžbě zlata jsou patrné na mnoha místech oblasti. V průběhu 13. století je postupně doosídlena celá oblast, jsou zakládána města a je již založena většina dnešních vsí. Kolonizace přetváří krajinu, jsou mýceny lesy a postupně utvářen kulturní charakter krajiny, zachovaný do současnosti.

V místní historii je např. místní název Božejovice poprvé uváděn r.1262, není jisté, že se zmínka vztahuje k této lokalitě. Bezpečné se k místu váže až zpráva z r. 1443, kdy dnes již neexistující ves držel Jaroš z Drahonic, sloužící z počátku na Bechyni a Rýzmberku Oldřichu z Rožmberka, předpokládaný stavebník tvrze na ostrůvku při hrázi dnešního Tvrzského rybníka.

Město Protivín vzniklo někdy kolem roku 1260 jako tvrz a vesnice na brodu přes říčku Blanice, v oblasti zlatonosných potoků a hor. Svoje jméno dostal Protivín po svém držiteli Protivovi. V listinách je zmiňován Protivín až od roku 1282. Králové Karel IV. a Václav IV. spravovali Protivín vlastními správci. V roce 1562 prodal král Ferdinand I. statek Protivín do vlastnictví pánů z Hradce. V této době byla založena správcem Zelendarem soustava rybníků severovýchodně od Protivína. Dalšími držiteli se stali bratři Vratislavové z Mitrovic. Tehdy Protivín obsahoval 16 vesnic. Městečko s tvrzí, pivovarem, mlýnem, pilou atd. Roku 1711 se stal Protivín majetkem knížete ze Schwarzenbergu.

Město Vodňany vzniklo jako osada u zlatonosných rýžovišť na rozhraní 12. a 13. století. Roku 1336 se o něm v privilegiích, udělených Janem Lucemburským, hovoří jako o královském městě, později je známé jako jedno ze středisek jihočeského rybářství.

Z roku 1365 pochází první zpráva o osadě Skály, kdy byla prodána současně s osadou Krtely Oldřichu Štěněti z Dobevi. V roce 1397 se na manském soudu připomíná Jan ze Skály, po němž zde žil rod Kočků. V roce 1418 vlastnil Jan Kočka ze Skal zboží v Sedlíkovicích a r. 1430 mu král Zikmund Lucemburský zapsal manství ve Skalách, sousedních Budičovicích a Štěticích.

Zásadní význam pro charakter krajiny mělo a má rybníkářství. Řemeslo náleželo již ve 2.pol. 14. století mezi výnosné a vážené druhy kolonizační práce, neboť odvodňovalo dosud neproduktivní půdy, rozmnožovalo řádné louky, vysoušelo mokřady na úrodná pole a připravovalo místo pro nová města a vesnice. Koncem 15. a téměř celé 16. stol. přechází šlechta na nové způsoby hospodaření. Jsou zřizovány panské dvory, pivovary, rozsáhlé ovčíny. V té době je zakládána převážná většina jihočeských rybníků, a to především v 16. stol. za rybníkářů Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Můžeme předpokládat, že z této doby pochází i dnes zaniklá kaskáda rybníků na Radanském potoce, jejíž část spatřujeme na mapách ještě koncem 18. století a z nichž jsou dosud zachovány staré dubové hráze. 

Třicetiletá válka zahájila dlouhé období úpadku. Vesnice drancovány procházejícími vojsky a vylidněny válečnými akcemi, epidemiemi a emigrací. Třicetiletá válka nepřála ani rybníkům, řada jich zpustla a mnohé armáda vypustila a zcela zničila. Rybniční hospodářství se jen těžko zotavovalo. Konec 18. a začátek 19. století pak přinesl rušení rybníků ve velkém z ekonomických důvodů. Do roku 1840 byla v Čechách zrušena více než polovina rybniční plochy. Z řady existujících rybničních soustav se jihočeské zachovaly především proto, že zrušením rybníků na málo úrodných, zamokřených půdách nebylo mnoho co získat. Oblast dlouho zůstává ryze zemědělskou. Jen pozvolna se obnovuje hospodářství, vznikají sklárny, podél vodných potoků hamry a četné mlýny. Převaha zemědělského osídlení ale trvá až do 20. století. 

Druhá polovina dvacátého století zde znamenala výrazný zásah do charakteru po staletí utvářené kulturní krajiny. Scelování pozemků polí a plošné meliorační zásahy vedly k zániku řady biotopů mezí, přirozených luk, pramenišť i drobných vodotečí a snížení stability krajiny jako celku. 

Historický stav lokality Přírodní památky

Z výše uvedeného historického přehledu můžeme zhruba odvodit dobu osídlení a začátků postupné přeměny přírodní krajiny na stávající krajinu kulturní, relativně silně hospodářsky exploatovanou a též krajinu rybniční. K postupné plošné kolonizaci a odlesňování území docházelo od konce 12. století, rybníky byly budovány od 14. století, vrcholem rybníkářství bylo století 16., později docházelo k jeho úpadku. V tomto historickém horizontu lze uvažovat i o proměnách krajiny kolem zájmového území.
Z uvedeného odhadu historického vývoje vyplývají pro péči o území následující skutečnosti: 
Území přírodní památky bylo historicky dlouhodobě využíváno jako rybník a extenzivně obhospodařované vlhké a mokré louky. Bezkolencové louky a mokřadní porosty byly patrně využívány jako stelivové se sečí v pozdním létě či na podzim, patrně s občasným nepravidelným přepásáním v průběhu sezóny. V lokalitě je místy zachovaná dlouhodobá kontinuita drnu vlhkých, mokrých až rašelinných luk. Lesní porosty ve východní části území jsou naopak výsledkem spontánní sukcese (i výsadeb) po zániku pravidelného hospodaření ve druhé polovině minulého století – ještě na snímcích z r.1953 je území s výjimkou severní hráze zcela bezlesé.
Management by proto měl být zaměřen vedle ochrany a obnovy mokřadních biotopů a cenných sukcesních stadií olšin a vrbin i na zachování a obnovu lučních partií a blokování sukcese na dosud zachovaných plochách luk.
Vlivy na lokalitu v minulosti

a) ochrana přírody
Zachovaný relikt harmonické kulturní krajiny, tvořený lokalitou extenzivního rybníka středověkého založení s přirozenými biotopy rákosin a vysokých ostřic i dalších typů vegetace byl nařízením ONV Písek v r. 1985 vyhlášen přírodní památkou Skalský. Nařízením bylo rovněž zřízeno ochranné pásmo v katastrálním území Skály u Protivína o rozloze 33,8 ha.
Plán péče nastavuje harmonogram pravidelných zásahů i návrh jednorázových opatření pro systematickou stabilizaci vhodných podmínek pro zachování i rozvoj přirozených společenstev a populací ohrožených druhů.
b) lesní hospodářství
V průběhu středověké kolonizace byl původní hvozd v lokalitě postupně přeměněn louky a rybníky. Zájmové území bylo patrně dlouhodobě zcela odlesněno a vznik současných lesíků lze položit až do druhé poloviny 20. století. Porosty v území vznikly patrně převážně spontánní sukcesí (zejm. olše, dále osika, dub, bříza, vrby aj.), podíl kanadského topolu či drobné borové kultury jsou dílem výsadby. Konkrétní plochy a zastoupení dřevin uvádí následující kapitoly. V porostech až na drobné plochy podsadeb chybí jedle jako pravděpodobná hlavní dřevina sušších partií původního přírodního porostu. Porosty v území vesměs nejsou příliš intenzivně lesnicky obhospodařované, spíše jsou ponechány spontánním procesům sukcese.
c) zemědělské hospodaření
V průběhu středověké kolonizace byl původní hvozd postupně přeměněn na zemědělskou půdu a kulturní druhotné lesy, zájmová oblast byla značně ovlivněna i zakládáním rybníků. Zájmové území bylo odlesněno a vzhledem k vhodnému terénnímu uspořádání a dostatku vody využito ke stavbě rybniční nádrže. Přilehlé plochy s glejovými, pseudoglejovými a rašelinnými půdami byly patrně po převážnou dobu historického vývoje využívány jako louky či extenzivní pastviny. Vývoj společenstev vlhkých a rašelinných luk či ostřicových porostů mohl být ovlivňován nejpravděpodobněji převládajícím využitím jako stelivové louky se sečí v pozdním létě či na podzim, patrně s občasným nepravidelným přepásáním v průběhu sezóny. Pod dlouhodobým vlivem extenzivního managementu došlo k vývoji druhově pestrých náhradních lučních společenstev obsazených často druhy, které jinak ve zkulturňované krajině postupně ztrácely svoje původní přírodní biotopy. 
Ve druhé polovině 20. století, a zvláště v období 70. a 80. let s přechodem na intenzivní zemědělství došlo k opuštění tradičních typů hospodaření, převážná část historických přirozených nelesních antropogenních mokřadních biotopů byla odvodněna a převedena na ornou půdu nebo kulturní intenzivní louky. Lze se domnívat, že zájmová lokalita přečkala období melioračních zásahů do krajiny v relativně původním stavu díky ekonomicky obtíženě využitelné podmáčené poloze mezi železničními tratěmi a silnicemi. Upuštění od pravidelného lukařského a pastevního managementu nicméně vedlo k posunu ekologických podmínek, degradaci lučních společenstev a jejich plošnému ústupu sukcesi.
Lokalita mokré údolnice v okolí rybníka byla po vetší část historie využívaná jako pozemky luk, jejichž zachované části je žádoucí zachovat i do budoucna.

d) rybníkářství
Obsádky v rybníku Skalský jsou schvalovány a kontrolovány AOPK ČR (aktuálně vychází intenzita hospodaření z pachtovní smlouvy AOPK ČR č. PO-17/12897/SVLS/15 VS: 291 02 817) za účelem zajistit v průběhu vegetační sezony vyhovující stav rybničního ekosystému s vysokou průhledností vody a dostatkem přirozené planktonní potravy pro vyskytující se druhy vodního ptactva. Množství a složení rybích násad pro novou sezonu je vždy upravováno dle aktuálního stavu rybníka. Celé hospodaření na rybníku dle smlouvy směřuje k:

· Zachování vhodných podmínek pro zvláště chráněné druhy organismů, tj. především přítomnost hrubého zooplanktonu v jarním období a středního zooplanktonu v období letním, vhodné hnízdní podmínky atd.

· Optimální zárůst vodními makrofyty, vytvářející vhodné podmínky, jak pro rozvoj potravní nabídky (viz předchozí bod), tak jako hnízdní biotop pro vodní a mokřadní druhy ptáků. Pro litorální pásmo činí zárůst 15–20 % zátopy rybníka a pro submerzní vegetaci 10–15 % zátopy rybníka.

· Od 1. 3. do 31. 6. udržet za běžných provozních a klimatických podmínek průhlednost vody minimálně 50 cm.

· Za běžných provozních a klimatických podmínek by během celého vegetačního období neměla průhlednost klesnout pod 40 cm. 

Hospodaření na rybníku je v současné době regulováno podmínkami pachtovní smlouvy, aktuálně se žádné škodlivé vlivy rybníkářství neprojevují. Potenciálním škodlivým vlivem by bylo nasazování nevhodných rybích obsádek, které výrazným způsobem redukují diverzitu rybničních ekosystémů.
e–h) myslivost, rybářství, rekreace a sport, těžba nerostných surovin
 Rekreační a sportovní aktivity ani těžba surovin, včetně rašeliny v lokalitě neprobíhaly. 
i) jiné způsoby využívání
Podél hranice lokality PP prochází železniční trati Písek – Protivín a Ražice – Protivín. Liniové stavby jsou již v krajině víceméně začleněny. místy obklopeny náletovou vegetací. S výjimkou zvýšené ruderalizace nebyl pozorován významnější vliv na lokalitu PP, vč. možného šíření introdukovaných taxonů. Pravidelným odstraňováním dřevinné vegetace podél železniční trati na S okraji lokality je udržován křovinný charakter a světelné poměry porostů na okraji pásu tůní.
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy

Územní plán obce Skály u Protivína
Plán péče 2016–2019, zpracován AOPK České Budějovice
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti

a) Lesní hospodářství
Lesní porosty v území jsou v posledních letech z větší části bez lesnické péče. Negativem jevem je především podíl invazivního topolu kanadského na části lesních ploch podél JV ohraje území. Vedle ochrany stávajících náletových olšin v zamokřených částech území je navržena sanace podílu topolu a výhledová přeměna porostů v relativně sušších partiích na JV lokality směrem k přirozené skladbě vlhkých acidofilních doubrav.
b) Zemědělské hospodaření
Vzhledem k charakteru území a jeho poloze v zemědělsky relativně intenzivně využívané, ale relativně řidčeji osídlené a málo industrializované oblasti, je intenzivní zemědělské hospodaření na komplexech polí v okolí PP jedním ze zřetelných negativních vlivů (eutrofizace, použití biocidů). 
c) Rybníkářství
Rybářské hospodaření je zdrojem eutrofizace, zároveň ale jistou zárukou údržby a zachování nádrže. Potencionálním ohrožením je intenzifikace hospodářského využití.
d–g) Myslivost, rekreace a sport, těžba nerostných surovin, jiné způsoby využívání
Potencionálním ohrožením je myslivecký chov kachen. Jiné vlivy nejsou patrné.
Potencionální vlivy a ohrožení 
Potencionálním ohrožením by byly aktivity v okolí PP, nepříznivě ovlivňující vodní režim nebo jiné ekologické podmínky PP. V současnosti nejsou takové konkrétní záměry prezentovány.
V rámci dosavadních průzkumů PP Skalský (pravidelná kontrola rybníku prováděná AOPK ČR) byly zaznamenány následující faktory s negativním, popříp. potenciálně negativním vlivem jak na hlavní předměty ochrany, tak na ostatní cenné složky bioty v ploše lokality

Skalský rybník.

- Současný výskyt nepůvodní invazivní střevličky východní (Pseudorasbora parva) na soustavě v povodí nad rybníkem Skalský je rizikovým faktorem pro nastolení a udržení dobrého stavu lokality a předmětů ochrany. Přemnožená střevlička východní dokáže na lokalitě působit nadměrným vyžíracím tlakem projevujícím se úbytkem žádoucí struktury zooplanktonu, rytím ve dně způsobovat nižší průhlednost vody a také přímo likvidovat vývojová stádia obojživelníků.

- Hlavní odtoková stoka od rybníka Skalský do Blanice je místy zanesena sedimentem bahna a ve své dolní části se občas ztrácí ve vegetačním porostu, což zde v době výlovů způsobuje zaplavování okolních zemědělských pozemků. Tento stav ztěžuje vypouštění rybníka a dokonalé slovení obsádky, což je vzhledem k pravidelnému výskytu invazivních druhů ryb nezbytné v rámci péče o předměty ochrany. Vhodným řešením by bylo napojení hlavní stoky na sousední vedlejší stoku, čímž by se část odtoku převedla na toto „pomocné rameno“.

- Stejně tak je i prostor loviště v rybníce (stejně i jako převážná část rybníka) silně zanesen bahnem a znemožňuje úplné vypuštění vody z rybníka a dokonalé slovení obsádky.
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

	Přehled biotopů

	Kód
biotopu
	Český
název biotopu
	Rostlinné
společenstvo
	Fyziotyp
	Podíl
(%)
	Výměra 
(m2)
	Dílčí
plocha

	V1C
	Makrofytní vegetace eutrofních a mezotrofních stojatých vod
- porosty s bublinatkami
	svaz Utricularion vulgaris
(as. Utricularietum australis)
	VO
	0,9
	2900
	1,3,13,17

	V1F
	Makrofytní vegetace eutrofních a mezotrofních stojatých vod
	svaz Lemnion
(as. Lemno-Spirodeletum polyrhizae, Lemnetum trisulcae)
svaz Hydrocharition
(as. Ceratophylletum demersi)
svaz Potamion
(as. Potametum crispi, Potametum peclinati)
svaz Nymphaenion albae
(as. Potamo natantis-Polygonetum natantis)
	VO
	25,0
	78000
	1

	V2B
	Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s žebratkou
	svaz Ranunculion aquatilis
(as. Hottonietum palustris)
	VO
	0,5
	1500
	13,17

	M1.1
	Rákosiny eutrofních stojatých vod
	svaz Phragmition communis
(as. Typhetum latifoliae, Phragmitetum, Glyceretum aquaticae, 
Iridetum pseudacori?)
	VO
	10,8
	33600
	2,3,4,8,10

	M1.6
	Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů
	svaz Carici-Rumicion hydrolapathi
(as. Cicuto – Caricetum pseudocyperi)
	VO
	0,8
	2500
	13,17

	M1.7
	Vegetace vysokých ostřic
	svaz Magnocaricion gracilis
(as. Caricetum gracili, Caricetum acutiformis, Caricetum vesicariae, Caricetum ripariae, Caricetum vulpinae, Phalaridetum)
svaz Magnocaricion elatae
(as. Calamagrostietum lanceolatae),
	VO
	11,2
	35000
	2,4,8,10,17,20

	R2.2
	Nevápnitá mechová slatiniště
	svaz Caricion canescenti-nigrae
(as. Caricetum nigrae)
	PR
	1,3
	4000
	20

	R2.3
	Přechodová rašeliniště
	svaz Sphagno – Caricion canescentis
	PR
	6,1
	19000
	17

	T1.5
	Vlhké pcháčové louky
	svaz Calthion
(as. Angelico-Cirsietum palustris)
	MT
	2,7
	8200
	10,17,18,20

	T1.9
	Střídavě vlhké bezkolencové louky
	svaz Molinion
(as. Junco-Molinietum)
	MT
	2,6
	8000
	5,17,20

	T4.2
	Mezofilní bylinné lemy
	svaz Trifolion medii
	XT
	0,2
	500
	8

	K1
	Mokřadní vrbiny
	svaz Salicion cinereae
(as. Salicetum auritae, Salicetum pentadro – auritae)
	LO
	4,4
	13700
	6,7,13,17,22

	K3
	Vysoké mezofilní křoviny
	svaz Berberidion
(as. Carpino – Prunetum)
	KR
	0,6
	2000
	9

	L1
	Mokřadní olšiny
	svaz Alnion glutinosae
(as. Carici elongatae – Alnetum)
	LO
	20,8
	65000
	12,13,15,16,17,22

	L7.1
	Suché acidofilní doubravy
	svaz Quecion roboris
(as. Luzulo–Quercetum)
	AD
	0,9
	3100
	8,9

	L7.2
	Vlhké acidofilní doubravy
	svaz Quecion roboris
(as. Abieti–Quercetum)
	AD
	2,9
	9000
	14,19

	X2
	Intenzivně obhospodařovaná pole
	---
	SE
	0,7
	2100
	23

	X5
	Intenzivně obhospodařované louky
	---
	MT
	0,1
	300
	18

	X7
	Ruderální bylinná vegetace
	svaz Galio – Alliarion
spol. Calamagrostis epigejos
	RU
	0,6
	2000
	4

	X9A
	Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami
	kultura Pinus sylvestris
	KU
	0,5
	1700
	21

	X9B
	Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami
	kultura Populus x canadensis
	KU
	1,6
	5000
	12,19

	X12A
	Nálety pionýrských dřevin
	Betula – Populus tremula
	AD
	4,5
	14000
	11,14,19

	X13
	Nelesní strromové výsadby mimo sídla
	---
	SE
	0,4
	900
	8,9


2.5.1 Základní údaje o lesích

Lesní porosty tvoří východní část lokality v podmáčené sníženěnině navazující východně pod hrází Skalského rybníka v pásu pozemků ohraničeném na S železniční tratí J a V straně silnicí. Jedná se o porosty vzniklé v průběhu minulého století sukcesí, resp. výsadbou na dříve nelesních plochách vlhkých, mokrých až slatinných luk. 
	Přírodní lesní oblast
	15a – Jihočeské pánve

	Lesní hospodářský celek 
	Vodňany

	Výměra LHC v ZCHÚ (ha)
	2,2002

	Období platnosti LHO:
	2015–2024

	Organizace lesního hospodářství *
	

	Nižší organizační jednotka**- 
	


	Popis lesních porostů podle porostních skupin

	Porost. skupina
	Dílčí plocha
	Výměra DP (ha)
	SLT
	Podíl SLT %
	Dřeviny
	Podíl dřevin %
	Věk

	Kategorie lesa

	Popis porostu

	31Ja7
	12
	3,01
	1G
	100
	ol
ols
tpx
os
vr
	7
1
1
1
+
	20
	32a
	Vzrostlé mladší nálet. olšiny v mokrém aluviu pod hrází rybníka, místy s vtroušeným TP, VR, OLS, OS, podrost sporadicky, bylinné patro místy s dominancí trav, jinde s Carex elongata, místy ruderalizované s Urtica, místy jarní aspekt s hoj. Bidens cernua.

	31Ja4
	14
	1,96
	3G
	100
	os
br
db
vr
	7
2
1
+
	30
	32a
	Vzrostlý náletový porost lesního charakteru v plochém terénu pánve s převahou OS, nezapojený podrost, travnaté ekotonové bylinné patro. Travnaté světliny s degradovanou luční vegetací, roztroušené nálety BR a OS a keře VR.

	31Ja4
	15
	1,99
	1G
	100
	ol
vr
	8
2
	30
	32a
	Vzrostlé náletové olšiny s VRK v bývalých loukách v podmáčené nivě, v okrajích nálety mladší. Podrost sporadicky, v silně zamokřené ploše již vyvinuto přirozené lužní bylinné patro, květnatý jarní aspekt s Bidens. Periodické tůňky s přiroz. bahenní vegetací.

	31Ja4
	16
	1,19
	1G
	100
	ol
vr
os
	8
1
1
	20
	32a
	Vzrostlé mladší nálet. olšiny na býv. loukách v podmáčeném plochém terénu nivy pod hrází rybníka, vtroušeny další lužní a pion. dřeviny, podrost sporadicky, bylinné patro ekotonové s dominancí trav, zbytky původních lučních druhů a nástupem luž. květeny.

	31Ja
516
517
	19
	2,84
	3G
	100
	os
tpx
br
db
	6
2
1
1
	30
	32a
	Vzrostlý náletový porost s převahou OS, místy s účastí TP na jižním okraji lužních porostů pod hrází Skalského rybníka, chudý podrost, degradované bylinné patro bez významnějších druhů. 

	31Ja4
	21
	0,17
	3G
	100
	bo
	10
	15
	32a
	Skupina kulturní BO tyčoviny u účelové nádrže mezi náletovými porosty ve vlhké plošině


Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

Typologická charakteristika dle typologické mapy uveřejněné serverem UHUL.cz vymezuje SLT 1G (HS 29) a 3G (59). Přirozená dřevinná skladba byla stanovena na základě údajů metodiky Péče o chráněná území II. Lesní společenstva (I. Míchal, V. Petříček a kol, AOPK ČR Praha1999), místní zastoupení dřevin bylo upraveno v rámci daných intervalů s ohledem na místní poměry. Hlavní dřevinou trvale silně podmáčených ploch území je olše lepkavá, v sušších okrajích sníženiny je za hlavní dřevinu přirozené skladby pokládán dub letní s příměsí jedle. Jako doplňkové druhy jsou dále uvažovány bříza, osika, jeřáb ptačí, střemcha obecná, borovice lesní, ojediněle by mohl být vtroušen i smrk a lípa. Následující tabulka uvádí výměry lesních pozemků v rámci SLT zjištěné z podkladu ortofotomap a typologické mapy ÚHÚL:
	Zastoupení lesních typů a jejich přirozené skladby dřevin
	

	Přírodní lesní oblast: 15a – Jihočeské pánve
	

	Lesní typ
	Název LT
	Přirozená dřevinná skladba SLT
	Výměra (ha)
	Podíl (%)
z ZPF
	

	1G2
	vrbová olšina mokřadní
	OL8, VR1, DB1, OS, BR, JR, střemcha
	6,15
	55

	3G2
	PODMÁČENÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA ostřicová 
	JD4, DB5, OL1, BO, BR, OS, JR, (SM, LP)
	5,01
	45

	Celkem
	
	11,16
	100


Porovnání přirozené a současné skladby lesa
V tabulce je porovnán podíl dřevin v přirozené a aktuální druhové skladbě lesa. Aktuální skladba je odhadnuta na základě terénní rekognoskace území:
	Porovnání přirozené a současné skladby lesa

	Zkratka
	Název dřeviny
	Současné zastoupení (ha)
	Současné zastoupení (%)
	Přirozené zastoupení (ha)
	Přirozené zastoupení (%)

	Jehličnany

	JD
	jedle bělokorá
	0
	0
	1,85
	17

	BO
	borovice lesní
	0,17
	1
	0,02
	+

	SM
	smrk ztepilý
	0
	0
	+
	+

	Listnáče

	OL
	olše lepkavá
	4,65
	42
	5,42
	49

	DB
	dub letní
	0,46
	4
	2,93
	26

	VR
	vrba křehká
	0,57
	5
	0,62
	6

	BR
	bříza bělokorá
	0,68
	6
	0,11
	1

	OS
	osika
	3,47
	31
	0,06
	+

	STH
	střemcha obecná
	+
	+
	0,06
	+

	JR
	jeřáb ptačí
	0
	0
	0,06
	+

	LP
	lípa srdčitá
	0
	0
	+
	+

	OLS
	olše šedá
	0,3
	3
	+
	+

	TPX
	topol kanad.
	0,87
	8
	0
	0

	Celkem
	0,09
	100
	0,09
	100


Hodnocení stupně přirozenosti lesních porostů 

Hodnocení je provedeno graficky v mapové příloze „Stupně přirozenosti lesních porostů“ s následujícím významem, resp. dle následujících kritérií:
	Legenda k mapě „Stupně přirozenosti lesních porostů“

	Stupně přirozenosti
lesa
	Dřevinná skladba
	Způsoby ovlivnění lesa

	Barva
v
mapě

	
	podíl nepůvod-
ních dřevin (%)
	přítomnost všech hlav-ních původních dřevin
	
	

	1. Les původní
	0–5
	+
	1. mýtní těžba jednotlivých stromů před více než 100 lety,
2. odvoz odumřelého dříví před více než 50 lety
3. pastva domácích zvířat nebo chov spárkaté zvěře v minulosti, bez vlivu na aktuální stav 
	zelená

	2. Les přírodní
	0–5
	+
	1. obnovy a výchova sledující hospodářské cíle v minulosti na méně než 1/4 plochy (v současnosti ne), mýtní těžba s následnou sekundární sukcesí lesa v minulosti,
2. zásahy sledující cíle ochrany přírody v minulosti (nyní ne)
3. odvoz odumřelého dříví v posl.50–ti letech (nyní ne)
	hnědá

	3. Les přírodě blízký
	0–10
	+
	1. obnovy a výchova sledující hospodářské cíle v minulosti na více než 1/4 plochy (v současnosti ne),
2. v současnosti pouze zásahy sledující cíle ochrany přírody
3. nahodilá těžba živých stromů nalétnutých kalamitními druhy hmyzu a odvoz tohoto dříví v současnosti
	žlutá

	4. Les přírodě vzdálený
	0–50
	-
	-
	modrá

	5. Les nepůvodní
	51–100
	-
	-
	červená

	6. Holina
	-
	-
	-
	bílá


Pozn.: 
Za geograficky původní hlavní dřeviny byly pokládány dub, jedle, olše, lípa, ale mírněji byla posuzována absence jedle. Smrk na podmáčených stanovištích nebyl pokládán ze zcela nepůvodní.
Převládající dřevinou přirozené i aktuální dřevinné skladby chráněného území je olše lepkavá, oproti přirozené skladbě je v aktuálních porostech slabší podíl dubu, zcela chybí jedle. Dub a jedle by v lesních porostech v sušších partiích území měli v podílu dřevin postupně nahradit zejména nepůvodní kulturní výsadby kanadských topolů.
[image: image3.jpg]['s < staina rasein, mio

N




Mapová příloha „Stupně přirozenosti lesních porostů“ 
2.5.2 Základní údaje o rybnících a vodních nádržích 

	Název rybníka (nádrže)
	Skalský

	Katastrální plocha
	11,8 ha

	Plocha volné hladiny
	11,3 ha

	Plocha litorálu
	2 ha

	Průměrná hloubka
	1 m

	Maximální hloubka
	2,5 m

	Manipulační řád
	MŘ pro rybník Skalský, zpracovaný v 08/2016 společností VODOINVEST s.r.o., schválený rozhodnutím č.j.: ZP01/2017/07987/3/LH dne 20.2.2017

	Hospodářsko provozní řád
	KUJCK/92264/2015/OZZL ze 17.12.2015

	Způsob hospodaření
	jednohorkový

	Intenzita hospodaření
	extenzivní až polointenzivní

	Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva)
	--

	Uživatel
	Krajské školní hospodářství v Českých Budějovicích

	Rybářský revír 
	--

	Zarybňovací plán
	--

	Průtočnost – doba zdržení
	doba vypouštění 10 dní


Příloha: Mapy dílčích ploch a objektů
2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích, přehled vegetace dle dílčích ploch
Dílčí plochy byly vymezeny na základě vzájemné fytocenologické odlišnosti jednotlivých částí porostu tak, aby pro jednotlivé takto vymezené plochy bylo možno stanovit jednotný typ managementu.
	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	1
	V1F, V1C
	vodní plocha
	V ZCHÚ: 7,94 
	11
	0
	0
	377
	4

	Popis ekotopu a bioty: Vodní plocha Skalského rybníka s bohatě vyvinutou druhově chudší vegetací makrofyt s běžnějšími druhy eutrofnějších vod s okřehkovitými a rdesty, v mělčích partiích podél rákosin s bublinatkou východní. Podél hrází úzký lem s druhy rákosin a ostřic.

	Fytocenologická charakteristika: Převažuje charakter plovoucí vegetace Lemno-Spirodeletum polyrhizae, v mělčích břehových partiích Utricularietum australi, periodicky a mozaikovitě se objevují ostrůvky dalších typů vodní vegetace 

	Management: extenzivní rybářské hospodaření, výhledově tvorba ostrůvků

	Zjištěné druhy rostlin: Carex riparia (C4), Utricularia australis (C4), Iris pseudacorus, Carex gracilis, Ceratophyllum demersum, Glyceria aquatica, Lemna minor, Persicaria amphibia, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Potamogeton crispus, Potamogeton natans, Potamogeton peclinatus, Spirodela polyrhiza, Typha latifolia


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	2
	M1.7, M1.1
	ostatní plocha
	V ZCHÚ: 2,14 
	11
	0
	0
	377-378
	4

	Popis ekotopu a bioty: Cíp pozemku v ploché depresi mezi železniční tratí a JZ okrajem rybníka se zachovanými neruderalizovanými porosty mokřadní vegetace ostřic a rákosin s bohatou populací Iris pseudacorus.

	Fytocenologická charakteristika: Zachované porosty spol. vysokých ostřic Caricetum gracilis, Caricetum acutiformis, Caricetum vesicariae a Caricetum ripariae a rákosin Iridietum pseudocori.

	Management: bez zásahu

	Zjištěné druhy rostlin: Stellaria palustris (C3), Carex riparia (C4), Iris pseudacorus, Calamagrostis epigejos, Carex acutiformis, Carex gracilis, Carex nigra, Carex vesicaria, Carex vulpina, Galium uliginosum, Glyceria aquatica, Juncus effusus, Lythrum salicaria, Persicaria amphibia, Phalaris arundinacea, Solanum dulcamara

	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	3
	M1.1, V1C
	vodní plocha
	V ZCHÚ: 1,06 
	11
	0
	0
	377
	4

	Popis ekotopu a bioty: Široké litorální pásmo v Z části rybníka mezi hrázkami z vyhrnutého sedimentu, v mělké vodě nastupují eutrofní rákosiny a porosty vodních makrofyt s Utricularia australis.

	Fytocenologická charakteristika: Vegetace rákosin Glyceretum aquaticae a Typhetum latifoliae, vodní vegetace Utricularietum australis

	Management: bez zásahu

	Zjištěné druhy rostlin: Carex riparia (C4), Lemna triscula (C4), Utricularia australis (C4), Iris pseudacorus, Calamagrostis epigejos, Carex acutiformis, Carex gracilis, Carex vesicaria, Carex vulpina, Ceratophyllum demersum, Galium palustre, Glyceria aquatica, Juncus compressus, Juncus effusus, Lemna minor, Lysimachia vulgaris, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Persicaria amphibia, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Sparganium erectum, Typha angustifolia, Typha latifolia


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	4
	X7A, M1.1, M1.7
	ostatní plocha
	V ZCHÚ: 0,22 
	11
	0
	0
	377
	2-3

	Popis ekotopu a bioty: Hrázky porostlé ruderalizovanou nitrofilní vegetací s Phalaris, Urtica a Glyceria aquatica.

	Fytocenologická charakteristika: Vegetace rákosin Glyceretum aquaticae a Typhetum latifoliae, vodní vegetace Utricularietum australis

	Management: při vypuštění nádrže tvorba nízkých ostrůvků

	Zjištěné druhy rostlin: Sambucus nigra, Ficaria verna, Galeopsis tetrahit, Galium aparine, Glyceria aquatica, Phalaris arundinacea, Scrophularia nodosa, Tussilago farfara, Urtica dioica


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	5
	T1.9
	louka
	V ZCHÚ: 0,49 
	11
	0
	0
	378
	3

	Popis ekotopu a bioty: Pás vlhké louky podél pole na mírně vyvýšeném Z okraji mokřadních lad za Skalským rybníkem s Alopecurus pratensis a Deschampsia, místy relativně pestrý, jinde vlivem absence hospodaření postupná expanze chudších porostů Deschampsia.

	Fytocenologická charakteristika: degradující ochuzená vegetace vlhké louky Molinietum

	Management: obnovit extenzivní kosení 1–2x ročně 

	Zjištěné druhy rostlin: Carex hartmanii (C3), Galium boreale (C4), Carex panicea, Iris pseudacorus, Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Avenula pubescens, Betonica officinalis, Calamagrostis epigejos, Campanula patula, Cardamine pratensis, Carex hirta, Carex leporina, Carex nigra, Carex vulpina, Cirsium palustre, Convolvulus arvensis, Deschampsia caespitosa, Festuca rubra, Galeopsis ladanum, Galeopsis pubescens, Galeopsis tetrahit, Galium mollugo, Galium uliginosum, Galium verum, Holcus lanatus, Hypericum perforatum, Juncus conglomeratus, Juncus effusus, Linaria vulgaris, Luzula multiflora, Lychnis flos-cuculi, Molinia caerulea, Myosotis palustris agg.,Phalaris arundinacea, Poa pratensis, Poa trivialis, Potentila erecta, Ranunculus auricomus, Rumex acetosa, Sanguisorba officinalis, Selinim carvifolia, Senecio aquaticus, Stellaria alsine, Stellaria graminea, Succisa pratensis, Trifolium hybridum, Tripleurospermum maritimum, Viola canina


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	6
	K1
	ostatní plocha
	V ZCHÚ: 0,13 
	11
	0
	0
	377
	4

	Popis ekotopu a bioty: Ostrůvek křovin Salix cinerea v podmáčených ladech u břehu rybníka, ochuzené bylinné patro s mokřadními druhy 

	Fytocenologická charakteristika: Fragment lužních křovin Salicetum pentadro – auritae

	Management: bez zásahu

	Zjištěné druhy rostlin: Salix cinerea, Carex canescens, Crataegus oxyacantha, Galium palustre, Galium uliginosum, Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, Poa palustris, Urtica dioica


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	7
	K1
	ostatní plocha
	V ZCHÚ: 0,34 
	11
	0
	0
	377
	3-4

	Popis ekotopu a bioty: Pás lužních křovin se Salix cinerea podél náspu železniční trati, ruderální bylinný lem.

	Fytocenologická charakteristika: Ruderalizovaný porost lužních křovin Salicetum pentadro – auritae

	Management: bez zásahu, zachovat jako izolační prvek mezi tratí a mokřadem

	Zjištěné druhy rostlin: E3: Betula pendula, Quercus robur, E2: Salix cinerea, Rosa canina, Rubus fruticosus agg., E1: Iris pseudacorus, Calamagrostis epigejos, Galium aparine, Glyceria aquatica, Phalaris arundinacea, Solanum dulcamara, Urtica dioica


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	8
	X13, L7.1, T4.2, M1.1, M1.7
	ostatní plocha
	V ZCHÚ: 0,47 
	11
	0
	0
	376-378
	3-4

	Popis ekotopu a bioty: Severní hráz Skalského rybníka se starou oboustrannou dubovou alejí věku cca 90 let s nezpevněnou travnatou cestou, druhově pestrý podrost roztroušených keřů a náletů, přirozené travnaté ekotonové bylinné patro, úzký litorál mezi kamenným záhozem.

	Fytocenologická charakteristika: Starý uměle založený pás dřevin s charakterem bikové doubravy Luzulo – Quercetum, prvky ekotonových spol. lemů Trifolion medii a Galio – Alliarion i účastí lučních druhů.

	Management: výhledově údržba starých DB ořezem

	Zjištěné druhy rostlin: Thalictrum lucidum (C3), Carex riparia (C4), Galium borelae (C4), Pyrus pyraster (C4), E3: Quercus robur; E2: Cerasus avium, Crataegus oxyacantha, Frangula alnus, Padus racemosa, Prunus spinosa, Rhamnus cathatica, Rosa canina, Rubus fruticosus agg., Rubus caesius, Salix caprea, Salix cinerea, Salix fragilis, Sorbus aucuparia; E1: Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Anthoxanthum odorathum, Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, Bidens tripartita, Calamagrostis epigejos, Campanula rapunculoides, Capsella bursa-pastoris, Carex hirta, Carex muricata, Carex spicata, Centaurea jacea, Cerastium arvense, Dactylis glomerata, Daucus carota, Dianthus deltoides, Epilobium hirsutum, Equisetum arvense, Festuca ovina, Festuca rubra, Fragaria vesca, Galeopsis ladanum, Galeopsis tetrahit, Galium aparine, Galium verum, Glyceria aquatica, Hieracium pilosella, Chenopodium album, Chrysanthemum leucanthemum, Iris pseudacorus, Linaria vulgaris, Luzula campestris, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia nummularia, Medicago sativa, Phalaris arundinacea, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Plantago major, Poa nemoralis, Poa pratensis, Potentila reptans, Ranunculus auricomus, Ranunculus repens, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Sanguisorba officinalis, Saxifraga granulata, Stachys palustris, Stellaria graminea, Tanacetum vulgare, Taraxacum officinale, Trifolium arvense, Trifolium dubium, Trifolium hybridum, Trifolium pratense, Trifolium repens, Trisetum flavescens, Urtica dioica, Veronica officinalis, Veronika serpyllifolia, Vicia cracca, Viscaria vulgaris

	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	9
	X13, K3, L7.1
	ostatní plocha
	V ZCHÚ: 0,62 
	11
	0
	0
	377
	3

	Popis ekotopu a bioty: Východní hráz rybníka se vzrostlými mladšími DB a příměsí LP, VR, HR, podrost keřů, bylinné patro ekotonového charakteru s převahou druhů nitrofilních lemů. V úzkém litorálu druhy rákosin a vysokých ostřic.

	Fytocenologická charakteristika: fytocenologicky nevyhraněný porost s výsadbami a nálety, druhy nitrofilních lemů Galio – Alliarion, fragmenty křovin Carpino – Prunetum, fragmenty rákosin Phragmition a ostřic Caricion gracilis v úzkém litorálu

	Management: jemná zdravotně výchovná probírka k uvolnění DB a LP

	Zjištěné druhy rostlin: Carex riparia (C4), E3: Quercus robur, Tilia cordata, Pyrus communis, Salix fragilis, Salix caprea, E2: Crataegus oxyacantha, Rosa canina, Sambucus nigra, Corylus avellana, Prunus spinosa, Rubus fruticosus agg., E1: Anthriscus sylvestris, Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Calamagrostis epigejos, Carex gracilis, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Epilobium hirsutum, Fragaria vesca, Galeopsis ladanum, Galium aparine, Galium verum, Glyceria aquatica, Hypericum perforatum, Chelidonium majus, Impatiens parviflora, Iris pseudacorus, Lamium album, Lysimachia vulgaris, Malachium aquaticum, Persicaria vulgaris, Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Potentila reptans, Rumex obtusifolius, olanum dulcamara, Tanacetum vulgare, Taraxacum officinale, Torilis japonica, Trifolium dubium, Trifolium repens, Typha latifolia, Urtica dioica


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	10
	T1.5, M1.1, M1.7
	ostatní plocha
	V ZCHÚ: 0,59 
	11
	0
	0
	377
	3

	Popis ekotopu a bioty: Cíp pozemku mezi J okrajem rybníka a železniční tratí s přechodem mokřadní vegetace ostřic a rákosin do ochuzených neobhospodařovaných mokrých luk, od trati ruderalizovaných.

	Fytocenologická charakteristika: Přechod porostů různých typů spol. vysokých ostřic Caricetum gracilis a rákosin Phragmition do vlhkých lad s ochuzenou vegetací svazu Calthion

	Management: obnova pravidelné 1–2 seče části plochy charakteru vlhkých luk

	Zjištěné druhy rostlin: Naumburgia thyrsiflora (C3), Stellaria palustris (C3), Thalictrum lucidum (C3), Angelica sylvestris, Calamagrostis epigejos, Carex acutiformis, Carex brizoides, Carex gracilis, Carex vesicaria, Cirsium arvense, Cirsium palustre, Galium palustre, Galium uliginosum, Glyceria aquatica, Iris pseudacorus, Lathyrus pratensis, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha aguatica, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Scutellaria galericulata, Tanacetum vulgare, Urtica dioica


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	11
	X12A
	ostatní plocha
	V ZCHÚ: 0,13 
	11
	0–2st.
	SV
	377-378
	3

	Popis ekotopu a bioty: Ruderalizovaný pozemek za starou deponií na SZ okraji rybníka. Na deponii místy vzrostlé mladší DB, podél pův. břehu pás proschlého náletového porostu s OL a OS, roztroušené keře, nitrofilní bylinné patro s Phalaris a Urtica, v zástinu i přiroz.

	Fytocenologická charakteristika: náletová skupina s prvky bažinného luhu

	Management: sanace deponie, obnova litorálu, event. vytvoření ostrůvku, probírka náletu

	Zjištěné druhy rostlin: Spiraera salicifolia (C3), E3: Alnus glutinosa, Populus tremula, Quercus robur, Salix caprea, Salix fragilis, E2: Ribes rubrum, Sambucus nigra, Symphoricarpos rivularis E1: Carex brizoides, Carex vesicaria, Iris pseudacorus, Phalaris arundinacea, Urtica dioica


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	12
	L1, X9B
	les
	V ZCHÚ: 3,01 
	11
	0
	0
	376
	4

	Popis ekotopu a bioty: Vzrostlé mladší nálet. olšiny v mokrém aluviu pod hrází rybníka, místy s vtroušeným TP, VR, OLS, OS, podrost sporadicky, bylinné patro místy s dominancí trav, jinde s Carex elongata, místy ruderalizované s Urtica, místy jarní aspekt s hoj. Bidens cernua.

	Fytocenologická charakteristika: Místy již vyvinut přirozený charakter bažinných olšin Carici elongatae – Alnetum, místy jsou dosud zastoupena ekotonová, cca ruderalizovaná spol. doznívajícími prvky luk.

	Management: event. jemná zdravotní probírka se sanací TP a OLS

	Zjištěné druhy rostlin: E3: Alnus glutinosa, Alnus incana, Populus x canadensis, Salix fragilis, Populus tremula; E2: Rubus ideaus, Frangula alnus; E1: Cardamine amara, Cirsium palustre, Dryopteris carthusiana, Geum urbanum, Juncus effusus, Malachium aquaticum, Ranunculus auricomus, Ranunculus repens, Urtica dioica


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	13
	L1, K1, V1C, V2B, M1.6
	ostatní plocha
	V ZCHÚ: 0,85 
	11
	0
	0
	376
	4+

	Popis ekotopu a bioty: Druhotný mokřad s trvalou hladinou v širokém pásu podél železničního náspu, přirozeně vyvinuté bažinné olšiny, porůznu s VRK, křovinami Salix cinerea a další mokřadní vegetací vázanou na hojné tůně, pestré bylinné patro s bohatými populacemi ohrož. druhů

	Fytocenologická charakteristika: Vegetace bažinné olšiny Carici elongatae–Alnetum, doprovázená přirozenou bahenní vegetací a komplexem vodní vegetace spol. Hottonietum palustris a Cicuto – Caricetum pseudocyperi, resp. Utricularietum australis a Lemnetum trisulcae.

	Management: bez zásahu, zachování vodního režimu

	Zjištěné druhy rostlin: Hottonia palustris (C3), Naumburgia thyrsiflora (C3), Thalictrum lucidum (C3), Carex pseudocyperus (C4), Comarum palustre (C4), Daphne mezerum (C4), Epilobium palustre (C4), Lemna triscula (C4), Veronica scutellata (C4), E3: Alnus glutinosa, Salix fragilis, E2: Salix cinerea; E1: Iris pseudacorus, Persicaria major, Thyselium palustre, Alisma plantago-aquatica, Angelica sylvestris, Bidens cernua, Bidens tripartita, Calamagrostis epigejos, Carex elongata, Carex rostrata, Cirsium palustre, Equisetum palustre, Filipendula ulmaria, Galium palustre, Glyceria aquatica, Juncus effusus, Lemna minor, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Oenanthe aquatika, Poa palustris, Rumex aquaticus, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Spirodella polyrhiza, Urtica dioica


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	14
	X12A, L7.2, L2.2
	les
	V ZCHÚ: 1,96 
	11
	0
	0
	377
	3-4

	Popis ekotopu a bioty: Vzrostlý náletový porost lesního charakteru v plochém terénu pánve s převahou OS, nezapojený podrost, travnaté ekotonové bylinné patro. Travnaté světliny s degradovanou luční vegetací, roztroušené nálety BR a OS a keře VR.

	Fytocenologická charakteristika: sukcesní stadium směřující k vlhké acidofilní doubravě Abieti – Quercetum s přechody do luhu. Zbytky travnatých světlin s degradovanou luční vegetací, původně patrně spol. Molinion.

	Management: bez zásahu, event. jemná výchovná probírka k uvolnění DB a hloučková podsadba jedlí, zvážit obnovu kosených světlin

	Zjištěné druhy rostlin: E3: Populus tremula,, Betula pendula, Quercus robur, Salix fragilis, E2: Cerasus avium, Frangula alnus, Padus racemosa, Rubus ideaus, Salix aurita, Salix cinerea, Salix caprea, Tilia cordata; E1: Angelica sylvestris, Anthoxanthum odorathum, Betonica officinalis, Cardamine pratensis, Carex pallescens, Cirsium palustre, Deschampsia caespitosa, Galeopsis tetrahit, Galium mollugo, Geranium robertianum, Geum urbanum, Myosotis palustris agg.,Phalaris arundinacea, Poa nemoralis, Poa trivialis, Potentila erecta, Ranunculus acris, Ranunculus auricomus, Ranunculus repens, Scrophularia nodosa, Selinum carvifolia, Urtica dioica, Veronica chamaedrys


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	15
	L1
	les
	V ZCHÚ: 1,99 
	11
	0
	0
	376
	4-5

	Popis ekotopu a bioty: Vzrostlé náletové olšiny s VRK v bývalých loukách v podmáčené nivě, v okrajích nálety mladší. Podrost sporadicky, v silně zamokřené ploše již vyvinuto přirozené lužní bylinné patro, květnatý jarní aspekt s Bidens. Periodické tůňky s přiroz. bahenní veget

	Fytocenologická charakteristika: Přes krátké období sukcese jsou v trvale zamokřené ploše přirozeně vyvinuta společenstva bažinných olšin Carici elongatae – Alnetum. Periodické tůňky s porosty Lemno-Spirodeletum, Hottonietum i jinou přirozenou bahenní vegetací.

	Management: v okrajích stabilizovat plochu bez dalšího šíření do slatinných lad, jinak bez zásahu

	Zjištěné druhy rostlin: Hottonia palustris (C3), Naumburgia thyrsiflora (C3), Stellaria palustris (C3), Carex pseudocyperus (C4), Epilobium palustre (C4), Utricularia australis (C4), E3: Alnus glutinosa, Salix fragilis, E2: Frangula alnus, Salix cinerea; E1: Alisma plantago-aquatica, Alnus glutinosa, Bidens cernua, Bidens tripartita, Carex elongata, Deschampsia caespitosa, Epilobium hirsutum, Galium palustre, Iris pseudacorus, Juncus effusus, Lemna minor, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Oenanthe aquatika, Poa palustris, Rumex aquaticus, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	16
	L1
	les
	V ZCHÚ: 1,19 
	11
	0
	0
	376
	4-

	Popis ekotopu a bioty: Vzrostlé mladší nálet. olšiny na býv. loukách v podmáčeném plochém terénu nivy pod hrází rybníka, vtroušeny další lužní a pion. dřeviny, podrost sporadicky, bylinné patro ekotonové s dominancí trav, zbytky původních lučních druhů a nástupem luž. květeny.

	Fytocenologická charakteristika: Sukcesní stadium bažinné olšiny Carici elongatae – Alnetum, místy doznívá ekotonová vegetace s ustupujícími druhy původních luk.

	Management: ponechat sukcesi a sledovat, v případě nutnosti jemná zdravotně výchovná probírka

	Zjištěné druhy rostlin: Carex serotina cf. (C2) - okraje olšiny přecházející do slatinných luk, Epilobium palustre (C4), Galium borelae (C4), Veronica scutellata (C4), E3: Alnus glutinosa, Salix fragilis, Populus tremula,; E2: Frangula alnus, Salix cinerea, Rubus idaeus; E1: Angelica sylvestris, Anthoxanthum odorathum, Anthriscus sylvestris, Athyrium filix-femina, Bidens tripartita, Carex demissa, Carex elongata, Carex hirta, Carex nigra, Cirsium palustre, Deschampsia caespitosa, Dryopteris spinulosa, Galium aparine, Galium palustre, Galium uliginosum, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Glyceria fluitans, Holcus lanatus, Impatiens parviflora, Iris pseudacorus, Juncus effusus, Lathyrus pratensis, Lemna minor, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Myosotis palustris agg.,Phalaris arundinacea, Poa palustris, Potentila erecta, Ranunculus auricomus, Ranunculus flammula, Ranunculus repens, Scrophularia nodosa, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Thalictrum aquilegiifolium, Thyselium palustre, Urtica dioica


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	17
	R2.3, M1.7, M1.6. V1C, V2B, T1.5, T1.9, L1, K1
	ostatní plocha
	V ZCHÚ: 2,49 
	11
	0
	0
	376
	4

	Popis ekotopu a bioty: Podmáčená mokrá až slatinná lada v plochém terénu nivy; porosty s ostřicovými bulty a trsnatými travinami, často s vysokou pokryvností mechového patra s hojným Sphagnum. Sukcese OL náletů, roztroušené vrbové křoviny, drobné tůňky, fragmenty vlhkých luk.

	Fytocenologická charakteristika: Nevyhraněná iniciální stadia přechodových rašelin doprovázená komplexem mokřadní veget. vysokých ostřic, bahenní vegetací tůní (Utricularietum australis, Hottonietum, Cicuto–Caricetum pseudocyperi), zbytky luk Calthion a Molinion. Sukcese olšin a vrbin

	Management: blokování suksece, zachování vodního režimu, obnova mokřadního biotopu

	Zjištěné druhy rostlin: Hottonia palustris (C3), Naumburgia thyrsiflora (C3), Stellaria palustris (C3), Thalictrum lucidum (C3), Carex pseudocyperus (C4), Epilobium palustre (C4), Utricularia australis (C4), Agrostis stolonifera, Alnus glutinosa, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odorathum, Calamagrostis epigejos, Cardamine pratensis, Carex canescens, Carex hirta, Carex leporina, Carex nigra, Carex vesicaria, Carex vulpina, Cirsium palustre, Deschampsia caespitosa, Galium palustre, Galium uliginosum, Holcus lanatus, Iris pseudacorus, Juncus effusus, Lemna minor, Luzula multiflora, Lycopus europaeus, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Poa trivialis, Rumex aquaticus, Salix cinerea, Salix fragilis, Scutellaria galericulata, Selinum carvifolia, Solanum dulcamara, Stellaria graminea, Thyselium palustre, Viola palustris


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	18
	X5, T1.5
	ostatní plocha
	V ZCHÚ: 0,2 
	11
	0–2st.
	S
	376-377
	2-3

	Popis ekotopu a bioty: Degradovaná vlhká lada kolem účelové nádrže, bez cennějších prvků vegetace, porůznu zarůstá nálety.

	Fytocenologická charakteristika: Zbytky vlhkých luk Calthion

	Management: obnova pravidelné seče

	Zjištěné druhy rostlin: Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, Cirsium arvense, Cirsium palustre, Dactylis glomerata, Galium aparine, Holcus lanatus, Juncus effusus, Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi, Ranunculus acris,Rumex obtusifolius, Urtica dioica


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	19
	X12A/L7.2/X9B
	les
	V ZCHÚ: 2,84 
	11
	0–2st.
	S
	376-378
	3

	Popis ekotopu a bioty: Vzrostlý náletový porost s převahou OS, místy s účastí TP na jižním okraji lužních porostů pod hrází Skalského rybníka, chudý podrost, degradované bylinné patro bez významnějších druhů.

	Fytocenologická charakteristika: Ochuzený náletový porost s přirozenou osikou na stanovišti vlhké acidofilní doubravy

	Management: sanace invazivních TP, podsadba a výchova směřující k vývoji vlhké jedlové doubravy s přechodem k luhu

	Zjištěné druhy rostlin: Populus tremula, Populus x canadensis, Betula pendula, Quercus robur, Salix caprea


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	20
	T1.5, T1.9, M1.7, R2.2
	louka
	V ZCHÚ: 1,92; V OP: 2,2
	11
	0–2st.
	SV
	376-378
	4

	Popis ekotopu a bioty: Vlhké až mokré, dle zamokření v různém rozsahu extenzivně kosené louky a lada v plochém terénu nivy pod S hrází rybníka s typově pestrou mozaikou luční a mokřadní vegetace.

	Fytocenologická charakteristika: Mozaika spol. vlhkých až mokrých luk Angelico – Cirsietum palustris (s prvky Junco–Molinietum i aluviálních luk) a ostřic. spol. s ostrůvky Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae, Caricetum vulpinae, Phalaridetum, resp. porosty s dominantní Carex nigra

	Management: zachovat extenzivní seč, různě rozsáhlé části ploch 1–2x ročně

	Zjištěné druhy rostlin: Carex riparia (C4), Alopecurus aequalis, Alopecurus pratensis, Cardamine pratensis, Carex gracilis, Carex hirta, Carex leporina, Carex nigra, Carex panicea, Carex vesicaria, Carex vulpina, Cirsium palustre, Deschampsia caespitosa, Eleocharis palustris, Festuca rubra, Filipendula ulmaria, Galeopsis tetrahit, Galium uliginosum, Glyceria aquatica, Glyceria fluitans, Holcus lanatus, Iris pseudacorus, Juncus effusus, Lathyrus pratensis, Lycopus europaeus, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Molinia caerulea, Myosotis palustris agg.,Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Potentilla erecta, Ranunculus acris, Ranunculus auricomus, Ranunculus repens, Rumex acetosa, Rumex crispus, Sanguisorba officinalis, Scirpus sylvaticus, Senecio aquaticus, Symphytum officinale


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	21
	X9A
	les
	V ZCHÚ: 0,17 
	11
	0
	0
	376-377
	3

	Popis ekotopu a bioty: Skupina kulturní BO tyčoviny u účelové nádrže mezi náletovými porosty ve vlhké plošině

	Fytocenologická charakteristika: kulturní lesní skupina

	Management: probírka, výhledově rekonstrukce směrem k vlhké doubravě

	Zjištěné druhy rostlin: Pinus sylvestris


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	22
	K1, L1
	ostatní plocha
	V ZCHÚ: 0,22; V OP: 0,05
	11
	0
	0
	376
	3-4

	Popis ekotopu a bioty: Pás rozvol. vzrostlých náletů vrb a olší se zapojeným podrostem lužních křovin v mokré depresi podél želez. trati, bylinné patro v lemech místy ruderalizované, jinde přirozenější s lučními a mokřadními druhy. ojed. drobné tůně s vegetací nižších rostlin.

	Fytocenologická charakteristika: Charakter vegetace mokřadních vrbin Salicetum pentadro – auritae až bažinných olšin Carici elongatae – Alnetum

	Management: údržba náletů vzhledem k procházející trati, jinak zachovat jako izolační pás

	Zjištěné druhy rostlin: E3: Alnus glutinosa, Salix fragilis, E2: Salix cinerea, Salix triandra, Padus racemosa, Rubus ideaus, E1: Angelica sylvestris, Cirsium arvense, Filipendula ulmaria, Galium uliginosum, Glechoma hederacea, Iris pseudacorus, Phalaris arundinacea, Poa palustris, Ranunculus auricomus, Ranunculus repens, Solanum dulcamara, Urtica dioica


	Popis vegetace podle dílčích ploch

	Dílčí 
plocha
	Biotop
	Kultura
	Výměra
(ha)
	Podíl
(%)
	Svažitost
(o)
	Expozice
	Nadm.
výška (m)
	Stupeň stability

	23
	X2
	orná půda
	V ZCHÚ: 0,21; V OP: 2,11
	11
	0–2st.
	0
	378-379
	1

	Popis ekotopu a bioty: Pozemky orné půdy navazující v OP v plochém terénu na široké litorály v Z části rybníka

	Fytocenologická charakteristika: orná půda

	Management: dle možností omezit hnojení a zejména použití biocidů

	Zjištěné druhy rostlin: 


Příloha: Mapy dílčích ploch a objektů 
2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů v území, závěry pro další postup

Přírodní památka má zpracovaný Plán péče pro stávající vymezení ZCHÚ na období 2016-2019 – AOPK ČR. Na základě jeho doporučení je uplatňován zejména management rybářského hospodaření. Plochy nově navržené k začlenění do ZCHÚ jsou převážně ponechány spontánnímu vývoji. Na základě provedených průzkumů a rozboru vlivů a podmínek lze dosavadní péči o biotop zhodnotit následovně:
· Pravidelně realizovaný management vlastní vodní nádrže dobře odpovídá ekologickým podmínkám lokality a nárokům chráněných druhů a společenstev.
· Druhově pestrá přirozená společenstva, místy s populacemi s ohrožených druhů zaujímají převážnou část rozlohy PP.
· Přes realizovanou péči dochází v okolí nádrže místy k degradaci a ruderalizaci částí biotopu, zejm. expanze ruderálů či třtiny křovištní.
· V části území nově navržené k začlenění do ZCHÚ není na převážné části ploch realizován ochranářský, ani jiný management. Výjimkou jsou lokální lesnické zásahy, např. vhodné podsadby jedlí. Dále je realizovaná údržba (seřezávání) náletových porostů podél hlavní železniční trati na S hranici území, jež lze hodnotit kladně – je zde blokována sukcese a udržovány světelné poměry tůní s pestrou bahenní vegetací. Na plochách bezlesí bez managementu dochází k intenzivní sukcesi mokřadních olšin a vrbin. Cílem managementu bude udržení pestré mozaiky vzrostlých olšin, sukcesního stadia jejich mladých náletů (udržení biotopu druhů osidlujících raná sukcesní stadia luhu), bezlesí rašelinných lad a biotopu tůní. Vhodným opatřením ke zvýšením diverzity a rozšíření biotopu pro chráněné organismy bude i projektovaná tvorba a obnova mokřadních biotopů.
· Nevhodným cizorodým prvkem jsou v území cca v 70. letech vysazené kultury kanadských topolů, tvořících příměs v lesních porostech podél jihovýchodní hranice nově navrženého vymezení ZCHÚ.
Z uvedeného byl odvozem návrh péče. V zásadě jde o pokračování, a navázání na stávající management s kosením a regulací vývoje bylinných porostů, sanací ruderálů a revitalizačními zásahy v dílčích krocích, jejichž parciální negativní účinky je schopen ekosystém dobře kompenzovat. V okolí nádrže je navrženo vymezení ochranného pásma, zaměřené na zachování pufrační zóny.
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Ze současného stavu lokality PP nevyplývá pro dobu platnosti plánu péče předpoklad kolize zájmů ochrany přírody.
3. Plán zásahů a opatření 

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

Navržené hospodářské zásahy a opatření směřují ke splnění krátkodobých i dlouhodobých cílů péče o PP. Základní ochranné podmínky stanovuje §34 zákona č.114/1992 Sb., hlavní cíle a předmět ochrany jsou dány Nařízením ONV Písek. Ochranné pásmo PP je v současnosti vyhlášeno na rozloze 347 869 m2. Návrh na změnu vyhlášení OP je součástí Plánu péče.
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

a) péče o lesy

	Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

	Číslo směrnice   
	Kategorie lesa               
	Soubory lesních typů

	N
	32a – přírodní památka   
	3G, 1G

	Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa

	základní dřeviny
	meliorační a zpevňující dřeviny
	 ostatní dřeviny

	1G – OL8 VR, OS2
3G – DB5 JD4 OL1
	JD BR DB STH
KL JV JL LP BR JR OS STH
	SM
SM BO

	N6) Porostní typ 
	N9) Porostní typ 
	N14) Porostní typ 

	vzrostlý původně náletový porost s převahou pionýrských dřevin
	vzrostlá mladá náletová olšina
	kulturní BO tyčovina

	Základní rozhodnutí

	Obmýtí                                                       Obnovní doba

	80 a více let                                       nepřetržitá          
	120 a více let                                 30-40 let až nepřetržitá
	80 let                                                 20 let           

	Hospodářský způsob

	jednotlivý výběr
	jednotlivý výběr
	maloplošný podrostní

	Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty

	Zachování charakteru spontánně vzniklého porostu a jemnou podporou vývoje porostu přirozené druhové skladby a věkové i prostorové struktury s kontinuální přirozenou obnovou.
	Spontánní vývoj lužního porostu přirozené druhové skladby a přirozené, diferencované věkové i prostorové struktury s kontinuální, přirozenou obnovou; s event. nutnou údržbou jen jednotlivým nahodilým zdravotním výběrem. Postup s maximální preferencí přirozených procesů a minimem zásahů do přirozeného prostředí luhu, jeho vodního režimu a přirozené sukcese.
	V budoucnu rekonstrukce skupiny a vývoj přirozeného porostu jedlové doubravy.

	Způsob obnovy a obnovní postup

	Výchova a údržba s maximální preferencí přirozených procesů před umělými zásahy. Vyloučit rozsáhlejší úmyslné těžby a realizovat převážně jen nutné nahodilé výběrové zásahy k podpoře perspektivních jedinců dlouhověkých druhů přirozené skladby, event. pomístným zavedením JD a dalších chybějících příměsí a jemnou podporou vývoje diferencované věkové a prostorové struktury, s cílem zajištění kontinuální přirozené obnovy. Staré zdravé jedince přirozených druhů předržovat do vysokého věku a využívat jejich přirozené zmlazení. V přiměřené míře ponechávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející padlé dřevo jako biotop ornitofauny, entomofauny, mykoflóry i dalších skupin organizmů.
	V maximální míře ponechat náletem vzniklý porost dalšímu spontánnímu vývoji, minimalizovat úmyslné těžby a realizovat převážně jen nutné nahodilé zásahy zdravotního výběru. V budoucnu staré zdravé jedince přirozených druhů předržovat do vysokého věku a využívat jejich přirozené zmlazení. V únosné míře ponechávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející padlé dřevo jako biotop ornitofauny, entomofauny, mykoflóry i dalších skupin organizmů.
	V průběhu výchovy posilovat přirozené druhy v porostu a vývoj podrostu, budoucí obnova kombinovanou clonnou sečí.

	Péče o nálety, nárosty a kultury

	Jemně uvolnit a dle potřeby zajistit perspektivní jedince přirozených klimaxových stromových druhů. Do vhodných světlejších míst zvážit hloučkovou podsadbu JD, resp. i zavedení dalších chybějících vtroušených druhů, do zajištění pravidelné ošetření, zejm. opakovaný nátěr repelenty. Dle potřeby zvážit průklest v místech přehoustlého podrostu s redukcí bezu černého, uvolnit lísku a další cenné přirozené druhy keřů. Případná sanace náletu nevhodných nepůvodních zejm. invazivních druhů.
	Převážně bez větších nároků na péči. Dle potřeby event. přiměřeně podpořit OL nálet i přiměřenou účast vedlejších přirozených druhů dřevin uvedené přirozené skladby. Případná sanace zmlazení nevhodných nepůvodních druhů.
	V případě nutnosti průklest v místech přehoustlého podrostu s redukcí nevhodných druhů a podporou cenných druhů a perspektivních jedinců přirozené druhové skladby stromového i keřového patra. Uvolnit, dle potřeby i zajistit jedince přirozených klimaxových stromových druhů perspektivní pro následný porost. Do vhod. světlejších míst event. zvážit hloučkovou podsadbu JD, resp. jiných chybějících příměsí, do zajištění pravidelné ošetření, zejm. opakovaný nátěr repelenty. Případná sanace nevhodných nepůvodních a expanzivních druhů.

	Výchova porostů

	Minimalizované výchovné zásahy k podpoře vývoje vhodných perspektivních jedinců přirozených druhů dřevin a věkové diferenciace porostu, případná sanace náletu nevhodných nepůvodních zejm. invazivních druhů.
	Obecně výchovu směřovat k vývoji ekologicky i mechanicky stabilních porostů přirozené druhové skladby a diferencované věkové struktury. V současné fázi ponechat bez zásahu, event. v případě nutnosti zvážit jemnou zdravotně výchovnou probírku k mírnému uvolnění zápoje, případně jemné zásahy v podúrovni a podrostu k podpoře perspektivních jedinců přirozené skladby, ponechání dřeva na místě.
	Výchovu směřovat k uvolněnému zápoji umožňujícímu vývoj podrostu přirozených druhů, event. realizovat podsadu přirozených druhů, zejm. JD a DB. 

	Opatření ochrany lesa

	Z dlouhodobého hlediska je cílem výchova uvolněného ekologicky a mechanicky stabilního porostu. Ochrana mladých jedinců a přirozeného zmlazení druhů trpících okusem. V rámci managementu pravidelné kontroly zdravotního stavu porostů a plánovat event. zdravotní výběr. Přiměřeně ponechávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející dřevo.
	V rámci managementu každoroční zhodnocení zdravotního stavu, na jeho základě event. realizovat zdravotně výchovné zásahy, rovněž z hlediska udržení vhodného zápoje a výchovy mechanicky stabilnímu porostu.
	Při zásazích šetrný postup s minimalizací devastace okolního porostu. Ochrana přirozeného podrostu, vč. případných umělých podsadeb proti okusu a buřeni.


	Doporučené technologie

	Užívat šetrné způsoby přibližování (koně, lanové technologie), bez vjezdu těžší techniky, zejména zcela bez pojíždění podmáčených ploch. Nutné manipulace technikou v porostu realizovat nejlépe mimo vegetační období, dbát na minimalizaci narušení půdního krytu, škod na stromech a zmlazení.
	Šetrný způsob při případné nahodilé těžbě, směrové kácení s ohledem na okolní porost a podrost, event. přibližování lanem od okraje porostu, bez vjezdu techniky na podmáčené plochy.
	Použití lehčí mechanizace s ohledem na okolní porost.

	Poznámka

	Vyloučení všech mysliveckých zařízení, udržovat únosné přírodě blízké stavy zvěře.


b) péče o rybníky a nádrže

Rámcové zásady v uspořádání dle metodiky uvádí násl. tabulka:
	Rámcová směrnice péče o rybníky

	Název rybníka 
	Skalský

	Způsob hospodaření
	Hospodaření na rybníce by mělo směřovat k cíli, který lze shrnout následujícími body: 
a) zachování vhodných podmínek pro zvláště chráněné druhy organismů, tj. především přítomnost hrubého zooplanktonu v jarním období a středního zooplanktonu v období letním, vhodné hnízdní podmínky atd.
b) optimální zárost vodními makrofyty vytvářející vhodné podmínky jak pro rozvoj potravní nabídky (viz předchozí bod), tak jako hnízdní biotop pro vodní a mokřadní druhy ptáků činí pro litorální pásmo 15-20% zátopy rybníka a pro submerzní vegetaci 10-15% zátopy rybníka,
c) od 1. 3. do 31. 6. udržet za běžných provozních a klimatických podmínek průhlednost vody minimálně 50 cm, během celého vegetačního období by průhlednost neměla klesnout pod 40 cm.
Jednohorkový způsob hospodaření s nasazením na jaře a výlovem na podzim. Lokalitu lze využívat k chovu plůdku nebo násady kapra nebo lína v rozumně dimenzovaném množství. V případě přemnožené vegetace lze po schválení OOP (popř. AOPK ČR) nasadit amura bílého. Vzhledem k
expanzivnosti střevličky východní a její destruktivitě na přirozenou biotu lze nasazovat rychleného candáta, případně rychlený plůdek štiky. Zákaz chovu vodní drůbeže a polodivokých kachen.

	Intenzita hospodaření
	Extenzivní či polointenzivní chov ryb. V nádrži je třeba praktikovat chov takových obsádek, které nebudou mít negativní vliv na rybniční ekosystém. V případě zjištění jejich negativního vlivu bude proveden odlov na vodě a pro příští cyklus bude obsádka optimalizována. Na popud OOP může být intenzita chovu přechodně zvýšena (meliorační obsádka; (v tomto případě nelze v daném roce trvat na průhlednosti vody 50 cm po celý rok).

	Manipulace s vodní hladinou
	Nádrž bude za účelem výlovu vypouštěna výhradně v podzimním období. Napouštění bude prováděno vždy brzy na jaře s ohledem na časně se rozmnožující druhy obojživelníků. V nádrži bude udržována minimální provozní hladina dle platného povolení k nakládání s vodami nebo vyšší až do maximální provozní hladiny přirozenými průtoky vodního zdroje, s výjimkou případů (deficitní přítok vody), kdy by takto nebylo možné zabezpečit MZP dle platného povolení k nakládání s vodami. V termínu od 1. 4. do 1. 7. daného roku nebude manipulováno s vodní hladinou nad běžnou provozní hladinu. Toto časové omezení lze změnit stanoviskem příslušného OOP (popř. AOPK ČR).

	Letnění a zimování
	letnění nebude prováděno

	Způsob odbahňování
	V období platnosti plánu péče bude potřebné realizovat odbahnění rybníka v minimálním rozsahu prostoru loviště a rybniční stoky, optimálně odbahnit celou vodní plochu s novým vytvořením litorálních zón rybníka.

	Způsoby hnojení
	bez hnojení

	Způsoby regulačního přikrmování
	Po schválení OOP je možné provádět regulační přikrmování rostlinnými krmivy do RKK 2.

	Způsoby použití chemických látek
	Vápnit lze pouze na doporučení veterináře v případě nutnosti (prokazatelný pokles alkality), nikoliv
preventivně, vždy po schválení OOP. Pro tyto účely je možná aplikace chlorového vápna v množství 10 kg/ha/1 m průměrné hloubky rybníka s trojím opakováním. Při desinfekci loviště je možné použít
chlorové vápno, pálené vápno nebo chloramin na mokré bahno. Nevápnit na jaře! Aplikace dalších chemických látek (pesticidy, biocidy) v nádrži a jejím okolí je nepřípustná.

	Rybí obsádky
	a) nasazení lína (L0, L1), případně kapra (K0, K1) s tím, že max. hmotnost iniciální obsádky K1 (L1) při chovu násad bude do 30 kg/ha vodní plochy; nasazení dravých ryb (Š0, Šr, Ca0, Car) v množství dostatečně regulujícím nežádoucí druhy ryb (střevlička východní, karas stříbřitý)
b) v případě příliš intenzivního zárostu vodních makrofyt na popud OOP (popř. AOPK ČR) meliorační obsádka zejména K2-3 do celkové hmotnosti 800 kg/ha/m hloubky – ne častěji než 1x za 5 let a vždy jen na jedno horko, pak opět obsádka a)
c) nenasazovat vyšší věkové kategorie dravců a geograficky nepůvodní druhy (např. sumeček americký), nenasazovat okouna říčního


d) péče o nelesní pozemky 

	Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky

	Směrnice
	Typ
manage-mentu
	Vhodný 
interval
	Min.
interval
	Pracovní
 nástroj
	Termín
	Upřesňující podmínky

	N 4
	asanační 
tvorba mělkých litorálů a ostrovů ve výtopě
	1x
za 10 let
	1x
za 10 a více let
	mechanizace dle možností dodavatele
	X-II
	Cílem managementu je zvýšení druhové a stanovištní diverzity vodní nádrže. V rámci úprav rybniční kotliny při odbahnění nádrže využít vypuštění a odvodnění dna pro úpravy směřující k rozšíření spektra přirozených mokřadních biotopů. Realizovat úpravy ke zvýšení členitosti břehů, vytvoření refugií pro ptactvo nepřístupných od břehů (ostrovy), úpravu širších mělkých, resp. pozvolna svažitých litorálů s návazností na okolní biotopy, realizovat likvidaci starých deponií sedimentu oddělujících vodní a terestrické prostředí. Část sedimentu využít ke tvorbě nízkých ostrůvků zajištěných proti rozplavení.

	N 6
	regulační
údržba lužních křovin
	1x
za 5–10 let
	1x
za 10 a více let
	lehčí malá mechanizace dle možností dodavatele
	X-III
	Cílem managementu je zachování sukcesního stadia lužních křovin. Na základě posouzení stavu biotopu zvážit odstranění náletu expandujících pionýrských listnáčů; event. dle možností i odumřelé části křovin; udržovat vitální, blokované sukcesní stadium křovitých vrb. Prořezávky realizovat výhradně mimo vegetační období s následným vyčištěním ploch pro minimalizaci ruderalizace a umožnění seče okolních pozemků. Samozřejmě minimalizovat devastaci okolních lučních pozemků, nevjíždět do luk při rozmoklé půdě. V porostech mezi loukami pravidelně vyžínat nitrofilní lemy porostu a stabilizovat plochy křovin bez šíření do okolních cenných luk.

	N 7
	asanačně regulační
blokování sukcese křovin v porostech mokřadní vegetace
	cca 1x
za 5 let
	1x
za 5-10 let
	křovinořez
	XI-III
	Cílem managementu je ochrana přirozených druhově pestrých společenstev vlhkých luk a populací ohrožených druhů před degradací vlivem zastínění a zarůstání nálety a stabilizace ploch luk a dřevinných porostů ve vhodně uspořádaném poměru. Sanace vybrané části porostů lužních křovin a náletů v místech, kde intenzivně zarůstají a zastiňují cenné luční biotopy. Následně opakovanou každoroční sečí blokovat sukcesi do převládnutí bylinného porostu, stabilizovat okraje dřevinných porostů a zamezit jejich opětné expanzi do luk. Po převládnutí bylinného porostu snížit frekvenci sečí a přejít k managementu luk či rákosin, ale biotop stále sledovat a blokovat další sukcesi. Zásahy realizovat výhradně mimo vegetační období s následným vyčištěním ploch pro minimalizaci ruderalizace a umožnění obnovy seče smýcených pozemků. Samozřejmě minimalizovat devastace okolních porostů, dřevní hmotu vyklidit a na vhodném místě spálit. 
Realizace opatření ke zlepšení stavu mokřadních biotopů, tvorba tůní apod. na základě zpracovaných projektů .

	N 8
	asanační/regulační
obnova seče ruderalizovaných vlhkých lad
	2–3 x
ročně
	1–2x
ročně
	křovinořez, či jiná lehčí mechanizace
	VI-V
VIII-IX
	Cílem managementu je sanace ruderalizovaných porostů na neobhospodařovaných vlhkých pozemcích a následující obnova druhově pestrých společenstev vlhkých luk. Obnova pravidelné dvojí seče v roce, ve více ruderalizovaných porostech lépe i tři seče, s odvozem a likvidací pokosené hmoty mimo lokalitu (spálení, kompostování). Později s event. ústupem ruderálů přechod na extenzivnější režim managementu. K potlačení expanze třtiny křovištní, je nutné realizovat seč při maximálním nárůstu hmoty v začátku metání. Nevjíždět na pozemky při rozmoklé půdě.

	N 9
	regulační/regenerační seč porostů rákosin a vysokých ostřic
	1x
za 4–5 let
	1x
za 5–7 let
	křovinořez
	IX
	Cílem managementu je ochrana a zachování přirozených mokřadních společenstev s populací ohrožených druhů. Periodické podzimní kosení porostů rákosin a vysokých ostřic pro blokování sukcese dřevin, posílení mokřadního porostu, odstranění nahromaděné stařiny doprovázené expanzí konkurenčně silných druhů, posílení konkurenceschopnosti světlomilných a méně agresivních druhů a nízkého bylinného patra. Zásah podle potřeby na části plochy střídavě v různých letech. Kosený porost bude označen ve zprávě, bude sledován a vyhodnocen dopad zásahu na biotop v následujícím roce a případně upravena periodicita realizace.

	N 11
	regulační
pravidelné kosení polokulturních luk
	2 x
či 
1–2x
ročně
	1–2x
ročně
	lehčí
mechanizace dle možností
dodavatele
	VII
IX
	Cílem je údržba polopřirozených lučních porostů, zvýšení přirozeného charakteru a prohloubení druhové diverzity, resp. spontánní vývoj druhově pestrých společenstev pomocí extenzivního managementu. Pravidelné lukařské hospodaření, resp. klasický management dvousečných, živinami cca středně bohatých luk, se seny a otavami s pozdějšími termíny sečí. Zaměřen na udržení a další prohloubení diverzity polopřirozených lučních porostů postupným spontánním doplňováním spektra přirozených druhů květnatých luk, zvýšení zápoje drnu a zastavení degradačních procesů s nástupem konkurenčně silných druhů, tvořících druhově chudé porosty až facie.
Ke kosení využívat lehčí mechanizaci, nevjíždět do luk při rozmoklé půdě, volit vyšší pokos nepoškozující vegetativní orgány rostlin, vhodnější je nepoužívat rotační typy kos. V rámci managementu vyloučit hnojení, obnovy drnu, dosévání kulturních trav a další intenzifikační pratotechnické zásahy mimo občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin. Seno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo hmoty z ruderálních partii) s následným odvozem či zkompostováním na vhodném místě.
S přechodem porostů z ochuzeného spektra druhů kulturní louky ke květnatým loukám dle aktuálního stavu omezovat počet sečí a přecházet na následující extenzivnější typ managementu. Naopak při zpětném rozvoji ruderálů či degradace event. přechodně přejít k předchozí variantě.

	N 12
	regulační
extenzivní kosení přirozených vlhkých až mezofilních luk


	1–2 x
ročně
	1 x
ročně
	křovinořez
	2.pol.VII-VIII;


X-XI
	Cílem managementu je ochrana a zachování přirozených druhově pestrých společenstev vlhkých luk a populací ohrožených druhů. Opatření představuje kosení lučních porostů za účelem blokace sukcese náletů a křovin, odstranění nahromaděné stařiny doprovázené expanzí konkurenčně silných druhů travin, posílení konkurenceschopnosti světlomilných druhů. Kosení s jednou až dvěma sečemi ročně, první seč po odeznění květnatého jarního aspektu a vyhnízdění bahňáků i dalších na zemi hnízdících druhů až po 15.7., následně druhá seč na konci vegetace, kterou je možno občasně, zejm. v sušších letech s nízkým letním přírůstkem vynechat. Dle stavu porostu je možno občasně vynechat také první seč v méně eutrofních částech porostu charakteru svazu Molinion, tyto části pak kosit jen na konci vegetace, podobně tradičnímu managementu kosení na stelivo. Vést záznamy o kosených částech v jednotlivých letech a následně vyhodnocovat stav porostu a odezvu společenstev na různé termíny a frekvenci sečí. Pokosenou hmotu sušit na pokose, následně sklidit a nejlépe využít ke krmení, případně na vhodném místě mimo PP kompostovat, event. spálit. Při mechanizovaném kosení volit mírně vyšší pokos nepoškozující vegetativní orgány rostlin, nevjíždět do luk při rozmoklé půdě. První seč je nutné realizovat v pozdějším po polovině července s ohledem na vyhnízdění bahňáků a ptačích druhů hnízdících na zemi.

	N 13
	regulační -
doporučená omezení na pozemcích polí kulturních luk v OP
	---
	---
	---
	---
	Cílem opatření je omezit negativní vlivy intenzivního zemědělského hospodaření na biotopy na přilehlých pozemcích ve zvláště chráněném území. OP je navrženo jako pás pozemku minimalizované šířky podél hranice ZCHÚ, kde by na orné půdě neměly být zejména používány biocidy a likvidována kejda či silážní šťávy, minerální hnojivy hnojit v minimalizovaných dávkách, hnojem přiměřeně, za sucha by vzhledem k prašnosti bylo vhodné realizovat agrotechniku s ohledem na proudění větru. Vhodné by bylo alespoň užší pás pozemku podél hranice převést na trvalou kosenou louku. Louky a pastviny lze s výjimkou likvidace tekutých statkových odpadů využívat bez omezení.

	N 15
	asanační/regulační
údržba starého DB hrázového porostu
	kontrola
1x za 1 r.

běžná údržba 1x za 2–3 r.

ořez
1x za 10 r.
	kontrola
1x za 1 r.

běžná údržba 1x za 3–5 r.

ořez
1x za 15 r.
	mechanizace dle možností dodavatele
	X-III
	Cílem managementu je zlepšení či zachování příznivého zdravotních stavu a mechanické stability biologicky i krajinářsky cenného prvku starého dubového hrázového porostu a zajištění jeho průběžného doplnění mladšími jedinci ve vzdálenější budoucnosti. Vitální a mechanicky stabilní porost pak má dlouhodobou perspektivu existence a vývoje specifického biotopu dubových hrází. Mechanicky stabilizované staré duby a v závěru vývoje jejich torza jsou v dlouhé fázi dožívání významným prvkem biodiverzity jako hostitelé ornitofauny, entomofauny i dalších organismů a zásadně není vhodné je z porostu odstraňovat, pouze průběžně podporovat jejich stabilitu a vitalitu. Dub letní jako světlomilná dřevina nepříznivě reaguje na prorůstání dalších jedinců do korun, proto je vhodné prorůstající jedince rychlerostoucích druhů z podúrovně odstraňovat. V podúrovni periodicky provádět údržbu formou jemné probírky a prořezávky podrostu a dle potřeby s ohledem na dlouhodobou životnost porostu i event. doplnění podsadbou vhodných dřevin (zejm. DB, event. LP i další listnáče a JD) a podporovat a zajišťovat event. perspektivní jedince v podrostu. Jemně usměrňovat i vývoj keřového patra, zejm. v případě nutnosti potlačení nevhodných druhů a zmlazení přehoustlých porostů; vhodné je zachovat dostatečně rozsáhlý prostor pro vývoj pestrého ekotonového bylinného patra. Z hlediska zdravotního stavu starých DB lze v běžném roce realizovat zejm. ořez případných pahýlů větví dosažitelných v dolní části korun a kontrolu zdravotního stavu a bezpečnosti porostu. Ke konci decenia pak zvážit potřebnost celkového bezpečnostně – zdravotního ořezu porostu s odstraněním nestabilních, suchých a odumírajících částí v rozsahu celých korun.

	N 23
	regulační
údržba mokřadu podél železniční trati
	---
	---
	---
	---
	Mladý porost lužních náletů a křovin v trvale podmáčené až zaplavené depresi podél násypu železniční trati je udržován seřezáváním porostu při údržbě trati v několikaletých intervalech. Razantní management omezuje zapojení křovin a lužního náletu a udržuje světelné podmínky pestrých vodních, bahenních a lužních společenstev i vhodný biotop pro obojživelníky.


e) péče o rostliny 

Cíle managementu
Přiměřené posilování konkurenční schopnosti významných druhů, udržitelné v rámci zachování a prohlubování druhové diverzity celé biocenózy. Základní péče o významné druhy rostlin a cenná, zejména ohrožená rostlinná společenstva představuje zejména: 
· udržování a citlivou obnovu vodního biotopu vůči postupnému zazemňování a zarůstání
· blokování expanze konkurenčně silných rostlinných druhů vytvářejících druhově chudé fytocenózy Jde o druhy ruderálních, zejména třtinu křovištní, i některé druhy přirozených společenstev, jako rákos obecný či třtina šedavá 
· blokování sukcese dřevin na nelesních plochách, tj. zejména pravidelným extenzivním sečením luk
f) péče o živočichy 

V území byla identifikována řada ohrožených živočišných druhů, jde o velmi cennou lokalitu. Cílem managementu je především udržet co nejvyšší diverzitu stanovišť, tedy nedopustit, aby některý typ porostu výrazně převládl a potlačil jiný. Vzhledem k malé ploše a nutnosti udržet vysokou diverzitu stanovišť je nutný permanentní cílený management. Zásady péče, resp. konkrétní management zaměřený biotopy je proto pojat v souladu s cíli ochrany na tyto biotopy vázaných zoocenóz. Management je třeba zaměřit na omezení rozvoje rákosin (zejména orobinců) a jejich stabilizaci na přiměřené části litorálů. Dalším úkolem je zdržet v území co největší množství vody a případně i doplnit další mělké vodní plochy, nejlépe s ne zcela zapojenými porosty ostřic v litorálech. 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch

a) lesy

	Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch – lesy

	Označení JPRL
	Dílčí plocha
	Výměra DP (ha)
	SLT
	Zastoupení SLT (%)
	Směr-nice
	Dřeviny
	Podíl dřevin %
	Věk
	Doporučený zásah 
	Naléhavost

	Poznámka

	31Ja7
	12
	3,01
	1G
	100
	L 9
	ol
ols
tpx
os
vr
	7
1
1
1
+
	20
	Dlouhodobý cíl péče: zachování a ochrana přirozeného charakteru lužního porostu
Navrhovaný zásah: event. jemná zdravotní probírka se sanací TP a OLS
	3
	

	31Ja4
	14
	1,96
	3G
	100
	L 6
	os
br
db
vr
	7
2
1
+
	30
	Dlouhodobý cíl péče: převážně spontánní vývoj porostu přirozené dřevinné skladby a věkové struktury s kontinuální přirozenou obnovou
Navrhovaný zásah: bez zásahu, event. jemná výchovná probírka k uvolnění DB a hloučková podsadba jedlí, zvážit obnovu kosených světlin
	3
	

	31Ja4
	15
	1,99
	1G
	100
	L 9
	ol
vr
	8
2
	30
	Dlouhodobý cíl péče: zachování a ochrana přirozeného charakteru lužního porostu
Navrhovaný zásah: v okrajích stabilizovat plochy porostů křovin bez dalšího šíření do slatinných lad, jinak bez zásahu
	1
	

	31Ja4
	16
	1,19
	1G
	100
	L 9
	ol
vr
os
	8
1
1
	20
	Dlouhodobý cíl péče: zachování a ochrana přirozeného charakteru lužního porostu
Navrhovaný zásah: ponechat sukcesi a sledovat, v případě nutnosti jemná zdravotně výchovná probírka
	3
	

	31Ja
516
517
	19
	2,84
	3G
	100
	L 6
	os
tpx
br
db

	6
2
1
1


	30
	Dlouhodobý cíl péče: vývoj porostu přirozené dřevinné skladby a věkové struktury s kontinuální přirozenou obnovou, výchova směřující k vlhké jedlové doubravě
Navrhovaný zásah:
sanace invazivních TP, podsadba JD a její zajištění, uvolnění a zajištění vhodných perspektivních jedinců v podrostu
	2
	

	31Ja4
	21
	0,1656
	3G
	100
	L14
	bo
	10
	15
	Dlouhodobý cíl péče: výhledově rekonstrukce směrem k vlhké jedlové doubravě
Navrhovaný zásah: výchovná probírka
	3
	


Příloha: Mapy dílčích ploch a objektů 
b) nelesní pozemky

Vzhledem k prolínání managementu rybníka a okolních nelesních ploch je přehled managementu uspořádán do jedné tabulky seřazené dle označení dílčích ploch. Pozemky po obvodu výtopy rybníka jsou součástí pozemku vodní plochy, ale charakter rybniční nádrže s volnou vodní hladinou má pouze dílčí plocha 1. Dále uvedené návrhy managementu se týkají ploch charakteru rákosin, lužních křovin, ostrůvků ze sedimentu, resp. vlhkých luk a lad a dalších ploch již mimo pozemek nádrže.
V době přípravy plánu péče orgán ochrany přírody připravuje projekt na zlepšení stavu mokřadních biotopů spočívající ve vybudování soustavy tůní podél železniční tratě (plocha 17 – mapa dílčích ploch), Všechny uvedené zásahy jsou plně v souladu s cílem zachování předmětu ochrany přírodní památky. 
	Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch – nelesní plochy

	Díl. plocha
	Výměra (ha)
	Charakter plochy
Dlouhodobý cíl péče
	Směrnice
	Doporučený zásah
	Naléhavost
	Termín
	Interval

	1
	7,94
	Charakter plochy: Vodní plocha Skalského rybníka s bohatě vyvinutou druhově chudší vegetací makrofyt s běžnějšími druhy eutrofnějších vod s okřehkovitými a rdesty, v mělčích partiích podél rákosin s bublinatkou východní. Podél hrází úzký lem s druhy rákosin a ostřic.

Dlouhodobý cíl péče: extenzivní až polointenzivní rybník s vyvinutými litorály, ostrůvky a přiměřeným rozvojem pestré vegetace vodních makrofyt
	r.s. pro   rybník
	realizovat management v intencích rámcové směrnice pro rybníky
	
	
	

	2
	2,14
	Charakter plochy: Cíp pozemku v ploché depresi mezi železniční tratí a JZ okrajem rybníka se zachovanými neruderalizovanými porosty mokřadní vegetace ostřic a rákosin s bohatou populací Iris pseudacorus.
Dlouhodobý cíl péče: zachování a ochrana přirozeného mokřadního biotopu
	N 9
	bez zásahu, event. dle potřeby občasné posílení porostu zimní sečí
	0
	X-III
	5–10 r

	3
	1,057
	Charakter plochy: Široké litorální pásmo v Z části rybníka mezi hrázkami z vyhrnutého sedimentu, v mělké vodě nastupují eutrofní rákosiny a porosty vodních makrofyt s Utricularia australis.
Dlouhodobý cíl péče: zachování a ochrana přirozeného mokřadního biotopu
	N 9
	bez zásahu, event. dle potřeby občasné posílení porostu zimní sečí
	0
	X-III
	5–10 r

	4
	0,224
	Charakter plochy: Hrázky porostlé ruderalizovanou nitrofilní vegetací s Phalaris, Urtica a Glyceria aquatica.
Dlouhodobý cíl péče: zachování a rozšíření ostrůvků s rákosinou jako biotopu avifauny
	N 4
	při vypuštění nádrže tvorba nízkých ostrůvků
	3
	IX-III
	10 r

	5
	0,489
	Charakter plochy: Pás vlhké louky podél pole na mírně vyvýšeném Z okraji mokřadních lad za Skalským rybníkem s Alopecurus pratensis a Deschampsia, místy relativně pestrý, jinde vlivem absence hospodaření postupná expanze chudších porostů Deschampsia.
Dlouhodobý cíl péče: extenzivní druhově pestrá louka
	N11
	obnovit extenzivní kosení 1–2x ročně 
	1
	VI-VII, VIII-IX
	0,5–1 r

	6
	0,135
	Charakter plochy: Ostrůvek křovin Salix cinerea v podmáčených ladech u břehu rybníka, ochuzené bylinné patro s mokřadními druhy 
Dlouhodobý cíl péče: zachování a stabilizace sukcesního stadia mokřadních vrbin
	N 6
	bez zásahu
	0
	---
	---

	7
	0,340
	Charakter plochy: Pás lužních křovin se Salix cinerea podél náspu železniční trati, ruderální bylinný lem.
Dlouhodobý cíl péče: zachování a stabilizace sukcesního stadia mokřadních vrbin 
	N 6
	bez zásahu, zachovat jako izolační prvek mezi tratí a mokřadem
	0
	---
	---

	8
	0,465
	Charakter plochy: Severní hráz Skalského rybníka se starou oboustrannou dubovou věku cca 90 let s nezpevněnou travnatou cestou, druhově pestrý podrost roztroušených keřů a náletů, přirozené travnaté ekotonové bylinné patro, úzký litorál mezi kamenným záhozem.
Dlouhodobý cíl péče: ochrana a údržba biotopu staré dubové hráze
	N15
	výhledově údržba starých DB ořezem
	3
	IX-III
	5–10 r

	9
	0,624
	Charakter plochy: Východní hráz rybníka se vzrostlými mladšími DB a příměsí LP, VR, HR, podrost keřů, bylinné patro ekotonového charakteru s převahou druhů nitrofilních lemů. V úzkém litorálu druhy rákosin a vysokých ostřic.
Dlouhodobý cíl péče: vývoj hrázového porostu dlouhověkých přirozených listnáčů
	N16
	jemná zdravotně výchovná probírka k uvolnění DB a LP
	3
	IX-III
	10 r

	10
	0,589
	Charakter plochy: Cíp pozemku mezi J okrajem rybníka a železniční tratí s přechodem mokřadní vegetace ostřic a rákosin do ochuzených neobhospodařovaných mokrých luk, od trati ruderalizovaných.
Dlouhodobý cíl péče: obnova biotopu druhově pestré extenzivní mokré louky
	N 8
	obnova pravidelné 1–2 seče části plochy charakteru vlhkých luk
	1
	V-VI,
VIII-IX
	0,5 r

	11
	0,132
	Charakter plochy: Ruderalizovaný pozemek za starou deponií bahna na SZ okraji rybníka. Na deponii místy vzrostlé mladší DB, podél pův. břehu pás proschlého náletového porostu s OL a OS, roztroušené keře, nitrofilní bylinné patro s Phalaris a Urtica, v zástinu i přiroz.
Dlouhodobý cíl péče: sanace ruderalizovaného náletu a obnova přirozených litorálů
	N 4
	sanace deponie, obnova litorálu, event. vytvoření ostrůvku, probírka náletu
	2
	IX-III
	10 r

	13
	0,853
	Charakter plochy: Druhotný mokřad s trvalou hladinou v širokém pásu podél železničního náspu, přirozeně vyvinuté bažinné olšiny, porůznu s VRK, křovinami Salix cinerea a další mokřadní vegetací vázanou na hojné tůně, pestré bylinné patro s bohatými populacemi ohrož. druhů
Dlouhodobý cíl péče: zachování a ochrana druhově pestrého přirozeného mokřadního biotopu
	N23
	bez managementového zásahu, zachování vodního režimu. Specifický charakter biotopu je udržován občasným seřezáváním porostu při údržbě trati
	0
	---
	---

	17
	2,494
	Charakter plochy: Podmáčená mokrá až slatinná lada v plochém terénu nivy; porosty s ostřicovými bulty a trsnatými travinami, často s vysokou pokryvností mechového patra s hojným Sphagnum. Sukcese OL náletů, roztroušené vrbové křoviny, drobné tůňky, fragmenty vlhkých luk.
Dlouhodobý cíl péče: obnova přirozených extenzivních slatinných luk s menšími skupinami lužních křovin a náletů, obnova mokřadního biotopu
	N 7
	obnova větší části zarostlých luk sanací křovin a mladých náletů, následně blokování suksece extenzivní sečí, menší skupiny porostu ponechat v mozaice s plochami udržovaných luk, zachovat ekoton s počátečními stadii sukcese, zachování vodního režimu, realizace opatření vedoucích ke zlepšení stavu mokřadních biotopů
	1
	IX-III
	1–2 r

	18
	0,196
	Charakter plochy: Degradovaná vlhká lada kolem účelové nádrže, bez cennějších prvků vegetace, porůznu zarůstá nálety.
Dlouhodobý cíl péče: obnova biotopu druhově pestré extenzivní mokré louky
	N 8
	obnova pravidelné seče
	3
	V-VI,
VIII-IX
	0,5 r

	20
	1,916
	Charakter plochy: Vlhké až mokré, dle zamokření v různém rozsahu extenzivně kosené louky a lada v plochém terénu nivy pod S hrází rybníka s typově pestrou mozaikou luční a mokřadní vegetace.
Dlouhodobý cíl péče: ochrana přirozeného lučního společenstva a jeho druhové diverzity, hnízdní biotop druhů ze skupiny bahňáků
	N12
	zachovat extenzivní seč různě rozsáhlé části ploch 1-2x ročně, první seč po 15.7. s ohledem na hnízdění bahňáků
	1
	2.pol.VII- VIII;X-XI
	0,5–1 r

	22
	0,225
	Charakter plochy: Pás rozvol. vzrostlých náletů vrb a olší se zapojeným podrostem lužních křovin v mokré depresi podél želez. trati, bylinné patro v lemech místy ruderalizované, jinde přirozenější s lučními a mokřadními druhy. Ojed. drobné tůně s vegetací nižších rostlin.
Dlouhodobý cíl péče: zachování a stabilizace sukcesního stadia mokřadních vrbin
	N 6
	údržba náletů vzhledem k procházející trati, jinak zachovat jako izolační pás
	2
	IX-III
	5 r

	23
	0,206
	Charakter plochy: Pozemky orné půdy navazující v OP v plochém terénu na široké litorály v Z části rybníka
Dlouhodobý cíl péče: vytvoření minimalizované zóny k ochraně biotopů ZCHÚ
	N13
	dle možností omezit hnojení a zejména použití biocidů
	2
	---
	---


* stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:
1. stupeň – zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň – zásah vhodný,
3. stupeň – zásah odložitelný,
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma, vč. návrhu zásahů a přehledu činností

Ochranné pásmo PP je v současnosti vyhlášeno na rozloze 233 587 m2, v Plánu péče je navržena úprava hranic OP tak, že hranice koresponduje s hranicí digitalizovaných pozemků KN, přičemž tam, kde hranici tvoří železniční násep a silnice není OP navrhováno. V OP jsou vymezeny dílčí plochy 20, 22 a 23 přesahující z plochy vlastního ZCHÚ, plochy budou obhospodařovány výše popsaným managementem shodným jako navazující plochy v ZCHÚ.
Příloha IV – Mapa dílčích ploch a objektů
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Doplnit značení hranic ZCHÚ pruhovým značením umístěným na kůlech a kmenech stromů podél okraje lokality dle odst. 6 § 16 Vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče a podkladech k vyhlašování a označování chráněných území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) na přístupu podél cest od jihozápadu a severovýchodu tabulí s malým státním znakem České republiky dle odst. 5 § 16 vyhlášky.
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

Plocha ZCHÚ

Na základě zákresů hranic území v GIS ztotožněných s hranicemi parcel KN vyhlásit ZCHÚ na aktualizovanou výměru.
Realizaci lesnických opatření by bylo vhodné zahájit již v tomto deceniu.
Plocha OP ZCHÚ

V Plánu péče je navrženo nové vymezení OP přírodní památky, zahrnujícího luční porosty navazující na litorály v Z části nádrže. Upravené OP má celkovou rozlohu 43 444 m2.
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Území nemá potenciál k rekreačnímu a sportovnímu využití a není tedy nutná jeho regulace.
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území

Vzdělávací využití není vzhledem k charakteru lokality navrhováno.
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring

Vzhledem k hodnotě území a zároveň relativně křehké stabilitě biotopů v kulturní krajině bude nutné sledovat vývoj společenstev, populací ohrožených druhů, vlivu managementu i exogenních činitelů, např. spojených s údržbou přilehlých komunikací a eutrofizací prostředí. Monitoringem navázat na zpracované botanické a zoologické průzkumy s pravidelným vyhodnocením. Vhodné by bylo do budoucna exaktně vymezit plochy fytocenologických snímků v terénu, event. založit další monitorovací plochy dle vývoje biotopů.
4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené OOP podle jednotlivých zásahů

	Druh zásahu a odhad množství
	Orientační 

náklady

(Kč/rok)
	Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč)

	Jednorázové a časově omezené zásahy

	zaměření aktuálního stavu lokality k přehlášení
	----------
	30 000,-

	odbahnění nádrží (4100 m3)
projekce a průzkum, odbahnění, likvidace sedimentu, oprava hrází
	----------
	12 000 000,-

	tvorba tůní (1000 m3)
projekce a průzkum, zemní práce
	----------
	200 000,-

	zlepšení stavu mokřadních biotopů
	
	Dle PD

	C e l k e m (Kč)
	----------
	12 230 000,-

	Opakované zásahy

	asanační kosení ruderalizovaných ploch (celkem 0,3 ha/rok)
kosení ruční n. lehkou mechanizací, odstranění pokosené hmoty
	5 000,-
	50 000,-

	regulační kosení luk
kosení ruční n. lehkou mechanizací, sušení sena, odvoz (1,6 ha/rok)
kosení ruční n. lehkou mechanizací, odvoz (0,6 ha/rok)
	28 000,-
9 000,-
	280 000,-
90 000,-

	kosení rákosin a ostřic (celkem 0,3 ha/rok)
kosení lehkou mechanizací, odstranění pokosené hmoty
	5 000,-
	50 000,-

	údržba zeleně kolem rybníčku (cca 0,2ha/rok)
	4 500,-
	45 000,-

	monitoring vývoje společenstev (1x za 2 roky) 
	5000,-
	50 000,-

	C e l k e m (Kč)
	56 500,-
	565 000,-


4.2 Použité podklady a zdroje informací

Podklady: 
Vyhláška OkÚ v Písku o zřízení CHPV z r. 1985
Rezervační kniha PP Skalský rybník, uložená na odb. ochrany přírody krajského úřadu Jč kraje:
Plán péče na období 2016-2019, AOPK
Literatura a metodiky:
Albrecht, J. a kol. (2003)
Českobudějovicko, Chráněná území ČR VIII., AOPK
Culek M. a kol. (1996)
Biogeografické členění České republiky I., Enigma 
Dostál J. (1989)

Nová květena ČR 1.,2., Academia
Háková A. a kol. (2004)  
Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000, MŽP ČR
Farkač J. a kol. (2005): 
Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. AOPK ČR, Praha.  
Chán, V. a kol. (1999)
Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech, Příroda
Chytrý, M. a kol. (2001)
Katalog biotopů České republiky, AOPK
Chytrý, M. a kol. (2007)
Vegetace ČR 1. Travinná a keříčková vegetace, Academia
Chytrý, M. a kol. (2010)
Vegetace ČR 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia
Chytrý, M. a kol. (2013)
Vegetace ČR 4. Lesní a křovinná vegetace, Academia
Kučera T., (2005) 

Červená kniha biotopů České republiky, AOPK

Kubát K. a kol. (2002)
Klíč ke květeně České republiky, Academia
Kvítek T. a kol. (1997)
Udržení, zlepšení a zakládání druhově bohatých luk, Metodika VÚMaOP 
Moravec J. a kol. (1995)
Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. 2. vyd., Severočs. přírodou
Neuhäslová Z. (1998)   
Mapa potenciální přirozené vegetace ČR, Academia 
Petříček V. a kol. (1999)
Péče o chráněná území I. - Nelesní společenstva, AOPK, 
Petříček V. a kol. (1999)
Péče o chráněná území II. - Lesní společenstva, AOPK, 
Plesník J. a kol. (2003)  
Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. AOPK, Příroda 22
Procházka F. a kol (2001)
Černý a červený seznam cévnatých rostlin, Příroda 18, AOPK
Tolasz R. a kol. (2007) 
Atlas podnebí Česka, ČHMÚ, Univerzita Palackého v Olomouci
kol. (2000)

Oblastní plán rozvoje lesů 2001-2020, PLO 12 – Předhoří Šumavy, ÚHÚL Brandýs n. L.
Portály AOPK

portal.nature.cz, mapy.nature.cz, drusop.nature.cz, www.biomonitoring.cz
Portál BioLib 

www.biolib.cz
Portál CENIA

kontaminace.cenia.cz/, geoportal.gov.cz
Portál České společnosti ornitologické - birds.cz
Portál ČGÚ

www.geology.cz
Portál ČÚZK

www.cuzk.cz
Portál HEIS

heis.vuv.cz/
Portál NPÚ

geoportal.npu.cz
Portál Povodí Vltavy  
www.pvl.cz/
Portál ÚHÚL

www.uhul.cz
Portál VÚV T.G.M.
heis.vuv.cz
Veřejný registr půdy LPIS      eagri.cz/
Webová aplikace http://oldmaps.geolab.cz © Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna



© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně -http://www.geolab.cz



© Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz



© Historický ústav AV ČR - http://www.hiu.cas.cz
Osnova plánů péče o NPR, PR, NPP, PP a jejich OP, sdělení Odb.ZCHÚ MŽP ČR č.j.M/100856/04 z 29.9.2004 
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny + Vyhl. č.395/1992 Sb.
Zákon č.289/1995 Sb. o lesích
Vyhláška č. 64/2011 Sb. o plánech péče
4.3 Seznam mapových listů

1:10000
22-41-23
1:5000   
Písek-9-7, Písek-9-8
4.5 Plán péče zpracoval 

zpracovatel:
Aleš Friedrich
adresa:

Platónova 19, 143 00 Praha 4 - Modřany
e-mail:

ales.friedrich@seznam.cz
tel.:

603 297 343
termín:

2017
4.4 Seznam zjištěný druhů rostlin

V textu Plánu péče jsou uváděny rostlinné druhy českými názvy, pro orientaci je zde uveden seznam v lokalitě zjištěných druhů s latinskými názvy a jejich identifikovaný výskyt v jednotlivých dílčích plochách: 4

	Seznam zjištěný druhů rostlin

	Latinský název
	Český název
	
	Latinský název
	Český název
	

	Achillea millefolium
	řebříček obecný
	
	Linaria vulgaris
	lnice květel
	

	Achillea ptarmica
	řebříček bertrám
	
	Lotus corniculatus
	štírovník růžkatý
	

	Agrostis capillaris
	psineček obecný
	
	Luzula campestris
	bika ladní
	

	Agrostis stolonifera
	psineček výběžkatý
	
	Luzula multiflora
	bika mnohokvětá
	

	Ajuga reptans
	zběhovec plazivý
	
	Lychnis flos-cuculi
	kohoutek luční
	

	Alchemilla vulgaris
	kontryhel obecný
	
	Lycopus europaeus
	karbinec evropský
	

	Alisma plantago-aquatica
	žabník jitrocelový
	
	Lysimachia nummularia
	vrbina penízková
	

	Alnus glutinosa
	olše lepkavá
	
	Lysimachia vulgaris
	vrbina obecná
	

	Alnus incana
	olše šedá
	
	Lythrum salicaria
	kyprej obecný
	

	Alopecurus aequalis
	psárka plavá
	
	Malachium aquaticum
	křehkýš vodní
	

	Alopecurus pratensis
	psárka luční
	
	Medicago sativa
	tolice vojtěška
	

	Angelica sylvestris
	děhel lesní
	
	Melilotus alba
	komonice bílá
	

	Anthoxanthum odorathum
	tomka vonná
	
	Mentha aguatica
	máta vodní
	

	Anthriscus sylvestris
	kerblík lesní
	
	Molinia caerulea
	bezkolenec modrý
	

	Arenaria serpyllifolia
	písečnice douškolistá
	
	Myosotis palustris
	pomněnka bahenní
	

	Arrhenatherum elatius
	ovsík vyvýšený
	
	Myosotis stricta
	pomněnka drobnokvětá
	

	Artemisia vulgaris
	pelyněk černobýl
	
	Naumburgia thyrsiflora
	bazanovec kytkokvětý
	C3, §2

	Athyrium filix-femina
	papratka samice
	
	Oenanthe aquatika
	halucha vodní
	

	Avenula pubescens
	ovsíř pýřitý
	
	Padus racemosa
	střemcha hroznovitá
	

	Ballota nigra
	měrnice černá
	
	Pastinaca sativa
	pastyňák setý
	

	Betonica officinalis
	bukvice lékařská
	
	Persicaria amphibia
	rdesno obojživelné
	

	Betula pendula
	bříza bradavičnatá
	
	Persicaria major
	rdesno hadí kořen
	

	Bidens cernua
	dvojzubec nící
	
	Persicaria vulgaris
	rdesno červivec
	

	Bidens tripartita
	dvojzubec trojdílný
	
	Phalaris arundinacea
	chrastice rákosovitá
	

	Briza media
	třeslice prostřední
	
	Phleum pratense
	bojínek luční
	

	Calamagrostis epigejos
	třtina křovištní
	
	Phragmites communis
	rákos obecný
	

	Campanula patula
	zvonek rozkladitý
	
	Pimpinella major
	bedrník větší
	

	Campanula rapunculoides
	zvonek řepkový
	
	Pimpinella saxifraga
	bedrník obecný
	

	Capsella bursa-pastoris
	kokoška pastuší tobolka
	
	Plantago lanceolata
	jitrocel kopinatý
	

	Cardamine amara
	řeřišnice hořká
	
	Plantago major
	jitrocel větší
	

	Cardamine pratensis
	řeřišnice luční
	
	Plantago media
	jitrocel prostřední
	

	Carex acutiformis
	ostřice kalužní
	
	Poa nemoralis
	lipnice hajní
	

	Carex brizoides
	ostřice třeslicovitá
	
	Poa palustris
	lipnice bahenní
	

	Carex canescens
	ostřice šedavá
	
	Poa pratensis
	lipnice luční
	

	Carex caryophyllea
	ostřice jarní
	
	Poa remota
	lipnice oddálená
	C3

	Carex disticha
	ostřice dvouřadá
	C4
	Poa trivialis
	lipnice obecná
	

	Carex elongata
	ostřice prodloužená
	
	Populus nigra
	topol černý
	

	Carex gracilis
	ostřice štíhlá
	
	Populus tremula
	topol osika
	

	Carex hartmanii
	ostřice Hartmanova
	C3
	Potamogeton fluitans
	rdest kadeřavý
	

	Carex hirta
	ostřice srstnatá
	
	Potamogeton peclinatus
	rdest hřebenitý
	

	Carex leporina
	ostřice zaječí
	
	Potentila anserina
	mochna husí
	

	Carex muricata
	ostřice měkkostěnná
	
	Potentila erecta
	mochna nátržník
	

	Carex nigra
	ostřice černá
	
	Potentila neumanniana
	mochna jarní
	

	Carex pallescens
	ostřice bledavá
	
	Potentila reptans
	mochna plazivá
	

	Carex panicea
	ostřice prosová
	
	Prunella vulgaris
	černohlávek obecný
	

	Carex pseudocyperus
	ostřice pašáchor
	C4
	Prunus spinosa
	trnka obecná
	

	Carex riparia
	ostřice pobřežní
	C4
	Pyrus communis
	hrušeň obecná
	

	Carex rostrata
	ostřice zobánkatá
	
	Pyrus pyraster
	hrušeň polnička
	C4

	Carex viridula ssp. serotina
	ostřice zelenavá pozdní
	C2
	Quercus robur
	dub letní
	

	Carex spicata
	ostřice klasnatá
	
	Ranunculus acris
	pryskyřník prudký
	

	Carex vesicaria
	ostřice měchýřkatá
	
	Ranunculus auricomus
	pryskyřník zlatožlutý
	

	Carex vulpina
	ostřice liščí
	
	Ranunculus flammula
	pryskyřník plamének
	

	Centaurea jacea
	chrpa luční
	
	Ranunculus repens
	pryskyřník plazivý
	

	Cerastium arvense
	rožec rolní
	
	Rhamnus cathatica
	řešetlák počistlivý
	

	Cerastium vulgare
	rožec obecný
	
	Ribes rubrum
	meruzalka červená
	

	Cerasus avium
	třešeň ptačí
	
	Rosa canina
	růže šípková
	

	Ceratophyllum demersum
	růžkatec ponořený
	
	Rubus caesius
	ostružiník ježiník
	

	Chelidonium majus
	vlaštovičník větší
	
	Rubus fruticosus
	ostružiník křovitý
	

	Chenopodium album
	merlík bílý
	
	Rubus ideaus
	ostružiník maliník
	

	Leucanthemum ircutianum
	kopretina bílá
	
	Rumex acetosa
	šťovík luční
	

	Cirsium arvense
	pcháč oset
	
	Rumex acetosella
	šťovík menší
	

	Cirsium palustre
	pcháč bahenní
	
	Rumex aquaticus
	šťovík vodní
	

	Convolvulus arvensis
	svlačec rolní
	
	Rumex crispus
	šťovík kadeřavý
	

	Crataegus oxyacantha
	hloh obecný
	
	Rumex obtusifolius
	šťovík tupolistý
	

	Cuscuta europaea
	kokotice evropská
	
	Salix aurita
	vrba ušatá
	

	Dactylis glomerata
	srha laločnatá
	
	Salix caprea
	vrba jíva
	

	Daucus carota
	mrkev obecná
	
	Salix cinerea
	vrba popelavá
	

	Deschampsia caespitosa
	metlice trsnatá
	
	Salix fragilis
	vrba křehká
	

	Dianthus deltoides
	hvozdík kropenatý
	
	Salix triandra
	vrba trojmužná
	

	Dryopteris carthusiana
	kaprad ostenkatá
	
	Sambucus nigra
	bez černý
	

	Dryopteris spinulosa
	kapraď osténkatá
	
	Sanguisorba officinalis
	krvavec toten
	

	Eleocharis palustris
	bahnička bahenní
	
	Saxifraga granulata
	lomikámen zrnatý
	

	Epilobium angustifolium
	vrbka úzkolistá
	
	Scirpus sylvaticus
	skřípina lesní
	

	Epilobium ciliatum
	vrbka žlaznatá
	
	Scrophularia nodosa
	krtičník hlíznatý
	

	Epilobium hirsutum
	vrbka chlupatá
	
	Scutellaria galericulata
	šišák vroubkovaný
	

	Epilobium palustre
	vrbka bahenní
	C4
	Selinum carvifolia
	olešník kmínolistý
	

	Epilobium roseum
	vrbka růžová
	
	Senecio aquaticus
	starček vodní
	

	Equisetum arvense
	přeslička rolní
	
	Solanum dulcamara
	lilek potměchuť
	

	Equisetum palustre
	přeslička bahenní
	
	Sorbus aucuparia
	jeřáb obecný
	

	Eriophorum angustifolium
	suchopýr úzkolistý
	
	Sparganium erectum
	zevar vzpřímený
	

	Festuca ovina
	kostřava ovčí
	
	Spiraera salicifolia
	tavolník vrbolistý
	C3

	Festuca rubra
	kostřava červená
	
	Stachys palustris
	čistec bahenní
	

	Ficaria verna
	orsej jarní
	
	Stellaria alsine
	ptačinec mokřadní
	

	Filipendula ulmaria
	tužebník jilmový
	
	Stellaria graminea
	ptačinec trávolistý
	

	Fragaria vesca
	jahodník obecný
	
	Stellaria palustris
	ptačinec bahenní
	C3

	Frangula alnus
	krušina olšová
	
	Succisa pratensis
	čertkus luční
	

	Galeopsis ladanum
	konopice širolistá
	
	Symphoricarpos rivularis
	pámelník poříční
	

	Galeopsis pubescens
	konopice pýřitá
	
	Tanacetum vulgare
	vratič obecný
	

	Galeopsis tetrahit
	konopice polní
	
	Taraxacum officinale
	smetanka lékařská
	

	Galium aparine
	svízel přítula
	
	Thalictrum aquilegiifolium
	žluťucha orlíčkolistá
	

	Galium borelae
	svízel severní
	C4
	Thalictrum lucidum
	žluťucha lesklá
	C3

	Galium mollugo
	svízel povázka
	
	Thyselium palustre
	olešníkovec bahenní
	

	Galium palustre
	svízel bahenní
	
	Tilia cordata
	lípa srdčitá
	

	Galium uliginosum
	svízel močálový
	
	Torilis japonica
	tořice japonská
	

	Galium verum
	svízel siřišťový
	
	Trifolium arvense
	jetel rolní
	

	Geranium robertianum
	kakost smrdutý
	
	Trifolium dubium
	jetel pochybný
	

	Geum urbanum
	kuklík městský
	
	Trifolium hybridum
	jetel zvrhlý
	

	Glechoma hederacea
	popenec břečťanolistý
	
	Trifolium pratense
	jetel luční
	

	Glyceria aquatica
	zblochan vodní
	
	Trifolium repens
	jetel plazivý
	

	Glyceria fluitans
	zblochan vzplývavý
	
	Tripleurospermum maritimum
	heřmánkovec přímořský
	

	Hieracium pilosella
	jestřábník chlupáček
	
	Trisetum flavescens
	trojštět žlutavý
	

	Hieracium sabaudum
	jestřábník savojský
	
	Turritis glabra
	strmobýl lysý
	

	Holcus lanatus
	medyněk vlnatý
	
	Tussilago farfara
	podběl obecný
	

	Hottonia palustris
	žebratka bahenní
	C3,§3
	Typha angustifolia
	orobinec úzkolistý
	

	Hypericum perforatum
	třezalka tečkovaná
	
	Typha latifolia
	orobinec širolistý
	

	Impatiens parviflora
	netýkavka malokvětá
	
	Urtica dioica
	kopřiva dvoudomá
	

	Iris pseudacorus
	kosatec žlutý
	
	Urticularia australis
	bublinatka východní
	

	Juncus articulatus
	sítina článkovaná
	
	Valeriana dioica
	kozlík dvoudomý
	C4

	Juncus bulbosus
	sítina cibulkatá
	
	Valeriana officinalis
	kozlík lékařský
	

	Juncus compressus
	sítina smáčknutá
	
	Valeriana sambucifolia
	kozlík bezolistý
	C4

	Juncus conglomeratus
	sítina klubkatá
	
	Verbascum densiflorum
	divizna velkokvětá
	

	Juncus effusus
	sítina rozkladitá
	
	Veronica chamaedrys
	rozrazil rezekvítek
	

	Lamium album
	hluchavka bílá
	
	Veronica officinalis
	rozrazil lékařský
	

	Lathyrus pratensis
	hrachor luční
	
	Veronica scutellata
	rozrazil štítnatý
	C4

	Lathyrus sylvestris
	hrachor lesní
	
	Veronika serpyllifolia
	rozrazil douškolistý
	

	Lemna minor
	okřehek menší
	
	Vicia cracca
	vikev ptačí
	

	Lemna triscula
	okřehek trojbrázdý
	C4
	Vicia sepium
	vikev plotní
	

	Leontodon hispidus
	pampeliška srstnatá
	
	Viola canina
	violka psí
	

	Leontodon autumnalis
	pampeliška podzimní
	
	Viscaria vulgaris
	smolnička obecná
	


Mapové přílohy
[image: image4.jpg]PP Skalsky-historickd mapa | voj mapovini 1764
P Skalsky-Historici mapa 1 vo mapovini 1877

i mapa 1 voj mapovini 1836




[image: image5.jpg]



Fotodokumentace
[image: image6.jpg]





