Plán péče

o

přírodní památku Častava

na období

2021 - 2029

Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Realizaci plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný ke schválení péče, a to v součinnosti s vlastníky a nájemci dotčených pozemků postupy podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Obsah

1. Základní údaje o zvláště chráněném území	1

1.1 Základní identifikační údaje	1

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR	1

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí	2

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma	4

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany	4

1.6 Kategorie IUCN	5

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ	5

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu	5

1.7.2 Předmět ochrany – současný stav	5

1.8 Cíl ochrany	6

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany	7

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů	7

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů	7

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů	7

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti	8

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti	9

2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy	10

Myslivost	10

Lesní hospodářství	10

Ochrana přírody	10

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch	11

2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích	11

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích	13

2.4.4 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky	14

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup	15

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize	17

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ	18

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání	18

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území	22

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností	22

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu	22

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území	23

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností	23

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území	23

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území	23

4. Závěrečné údaje	24

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)	24

4.2 Použité podklady a zdroje informací	24

4.3 Seznam používaných zkratek	25

4.4. Podklady pro plán péče zpracoval	26

5. Přílohy	27

# 1. Základní údaje o zvláště chráněném území

## 1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:						1581

kategorie ochrany:						přírodní památka

název území:							Častava

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:	vyhláška

orgán, který předpis vydal: 	Správa CHKO Litovelské Pomoraví

číslo předpisu: 						13/1992

datum platnosti předpisu:					15. 11. 1992

datum účinnosti předpisu: 					20. 11. 1992

## 1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR

kraj:								Olomoucký

okres:								Olomouc

obec s rozšířenou působností:				Olomouc

obec s pověřeným obecním úřadem:				Horka nad Moravou

obec:								Horka nad Moravou

katastrální území:						Horka nad Moravou

Příloha:

M1 – Orientační mapa s vyznačením území

## 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: 642061, Horka nad Moravou

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1452 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 4685 | 3500 |
| 1454 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1161 | 546 |
| 1457 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 32846 | 32846 |
| 1458 |  | trvalý travní porost | (prázdné) | 2656 | 2656 |
| 1617 |  | lesní pozemek | (prázdné) | 7695 | 7695 |
| 1692 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 3572 | 166 |
| 1693 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 15518 | 361 |
| 1455/1 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 3101 | 3101 |
| 1455/10 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 180 | 180 |
| 1455/11 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 121 | 121 |
| 1455/12 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 113 | 113 |
| 1455/13 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 63 | 63 |
| 1455/14 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 23 | 23 |
| 1455/15 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 42 | 42 |
| 1455/16 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 99 | 99 |
| 1455/17 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 105 | 105 |
| 1455/2 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 1111 | 1111 |
| 1455/3 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 342 | 342 |
| 1455/4 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 1411 | 1397 |
| 1455/5 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 7 | 7 |
| 1455/6 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 60 | 60 |
| 1455/7 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 109 | 109 |
| 1455/8 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 164 | 164 |
| 1455/9 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 202 | 202 |
| 1618/10 |  | trvalý travní porost | (prázdné) | 557 | 557 |
| 1618/3 |  | trvalý travní porost | (prázdné) | 1067 | 46 |
| 1618/4 |  | trvalý travní porost | (prázdné) | 1528 | 554 |
| 1618/5 |  | trvalý travní porost | (prázdné) | 1790 | 1726 |
| 1618/6 |  | trvalý travní porost | (prázdné) | 11 | 11 |
| 1618/7 |  | trvalý travní porost | (prázdné) | 39 | 39 |
| 1618/8 |  | trvalý travní porost | (prázdné) | 1320 | 1320 |
| 1618/9 |  | trvalý travní porost | (prázdné) | 4246 | 2548 |
| 1620/1 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1292 | 1292 |
| 1620/2 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 565 | 565 |
| 1620/3 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 265 | 265 |
| 1621/1 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 2065 | 2065 |
| 1621/2 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 131 | 131 |
| 1622/1 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 920 | 920 |
| 1622/2 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 89 | 89 |
| 1622/3 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 57 | 57 |
| 1622/4 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 39 | 39 |
| 1623/1 |  | lesní pozemek | (prázdné) | 2258 | 2258 |
| 1623/2 |  | lesní pozemek | (prázdné) | 93 | 93 |
| 1623/3 |  | lesní pozemek | (prázdné) | 115 | 115 |
| 1624/1 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 2160 | 2160 |
| 1624/2 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 439 | 439 |
| 1624/3 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 304 | 304 |
| 1624/4 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 239 | 239 |
| 1624/5 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 99 | 99 |
| 1624/6 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 87 | 87 |
| 1691/100 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 212 | 212 |
| 1691/101 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1429 | 211 |
| 1691/98 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 214 | 97 |
| 1691/99 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 234 | 234 |
| Celkem |  |  |  |  | 73778 |

Poznámka: Vzhledem k digitalizaci grafického operátu KN v roce 1999 nesouhlasí zákres hranice chráněného území v ÚSOP se současným stavem kresby hranic pozemků v KN. Proto byla pro potřeby soupisu parcelních čísel dotčených pozemků v plánu péče provedena identifikace parcel podle předpokládaného stavu KN v době vyhlášení. Území je z tohoto důvodu třeba nově vyhlásit.

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.

Příloha:

M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

## 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

| Druh pozemku | ZCHÚ plocha v ha | Vyhlášené OP plocha v ha | Způsob využití pozemku | ZCHÚ plocha v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesní pozemky | 1,0161 | - - - |  |  |
| vodní plochy | 4,2395 | - - - | zamokřená plocha | 0,5522 |
|  |  |  | rybník nebo nádrž | 3,6346 |
|  |  |  | vodní tok | 0,0527 |
| trvalé travní porosty | 0,9456 | - - - |  |  |
| orná půda | - - - | - - - |  |  |
| ostatní zemědělské pozemky |  | - - - |  |  |
| ostatní plochy | 1,1766 | - - - | neplodná půda | - - - |
|  |  |  | ostatní způsoby využití | 1,1766 |
| zastavěné plochy a nádvoří | - - - | - - - |  |  |
| plocha celkem | 7,3778 | - - - |  |  |

Poznámka: rozdíly ve výměrách pozemků v PP mezi tímto a minulým plánem péče jsou způsobeny nově provedeným soupisem pozemků, u kterých lze předpokládat, že jsou součástí PP (viz výše zmíněná digitalizace katastru a nutnost nového vyhlášení PP).

## 1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

chráněná krajinná oblast (včetně zóny):		Litovelské Pomoraví, I. zóna

překryv s jiným typem ochrany:			CHOPAV Kvartér řeky Moravy

mezinárodní statut ochrany:				RS5: Litovelské Pomoraví

Natura 2000

ptačí oblast:						CZ0711018 Litovelské Pomoraví

evropsky významná lokalita:				CZ0714073 Litovelské Pomoraví

## 1.6 Kategorie IUCN

IV - území pro péči o stanoviště/druhy

## 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

### 1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Posláním přírodní památky je ochrana mokřadních biotopů a bývalého ramene řeky s přiléhajícím menším rybníkem, lokalita s hojným výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.

### 1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

A. ekosystémy

| ekosystém | podíl plochy v ZCHÚ (%) | popis ekosystému | kód předmětu ochrany* |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1.A – V1.E | 3 | Vodní plochy s výskytem stulíku žlutého, zejména vodní nádrž v jihozápadním okraji území | a |
| V 1.G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofyt | 20 | Vodní plochy bez ponořené vegetace anebo jen s málo rozvinutým tímto typem vegetace, představovaným běžnými druhy | a |
| L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek | 50 | Lesní porost a část širších břehových porostů | b |

*kód předmětu ochrany:

a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

b = předmět ochrany překrývající se EVL/PO (v závorce je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb., hvězdičkou (*) jsou označena prioritní stanoviště a druhy)

c = další významný ekosystém nebo jeho složka, který je navržen k doplnění mezi předměty ochrany ZCHÚ (viz i kap. 3.4)

## 1.8 Cíl ochrany

A. ekosystémy

| ekosystém | cíl ochrany | indikátory cílového stavu |
| --- | --- | --- |
| V1.F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1.A – V1.E | Udržení stabilního rozsahu porostů vodních makrofyt | - průhlednost vody - během jara a léta (21. 3. – 21. 9.) více než 50 cm - rozloha ekosystému 3 - 15% území PP |
| V 1.G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofyt | Udržení stabilního rozsahu biotopu | - rozloha ekosystému 10 - 20% plochy PP |
| L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek | Udržení stabilního rozsahu biotopu se zastoupením dřevin odpovídajícím podmínkám prostředí, bez geograficky nepůvodních druhů | - druhová skladba složená ze dřevin geograficky a stanovištně původních, - rozloha ekosystému min. 40 % plochy PP |

# 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

## 2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

### 2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

Lokalita se nachází v těsné blízkosti obce Horka nad Moravou v k. ú. Horka nad Moravou mezi místní částí zvanou Sedlisko a okrajem lužního lesa zvaného Starý les v nadmořské výšce 215 m. Lokalitu tvoří pozůstatek asi 1 km dlouhého a místy až 30 m širokého původního meandrovitého toku říčky Cholinky (tzv. rameno „Lešák“) s přilehlými biotopy (lesními i lučními) a jižnější ze dvou přilehlých nádrží na okraji Sedliska (tzv. „Čtverec“). Bývalé koryto Cholinky je dnes naplňováno vodou ze strouhy, která přitéká od Podhradského rybníka a je mírně průtočné. Hloubka u břehu v jižní části lokality je asi 50 cm, v místech se strmými břehy 160–200 cm. Horní (severní) část lokality tvoří systém tůněk a meandrující strouhy mezi porosty dřevin tzv. měkkého luhu. V části která leží blíže k obci  je rybářský revír hojně rybáři využívaný. Část horní je klidnější a původnější. Okolí lokality je intenzivně zemědělsky využíváno. Pozůstatek toku řeky Cholinky tvořící 2–3 velké meandry a přiléhající nádrž, s břehovými porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa), olše šedé (Alnus incana), krušiny olšové (Frangula alnus), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), a vrb (Salix sp.). V podrostu s výskytem charakteristických rostlin lužního lesa – válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), ostřice třeslicovitá (Carex bryzoides), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), nebo vrbina penízková (Lysimachia nummularia). Nejvýznamnější je z botanického hlediska na lokalitě výskyt vodních a bahenních makrofyt – např. ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), ostřice prodloužená (Carex elongata), stulík žlutý (Nuphar luteum), puškvorec obecný (Acorus calamus). Poslední výzkum (Dančák M., 2018) již některé dříve uváděné druhy (Dostalík S., Krátký M., 2004) nezmiňuje, např. šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), či žebratku bahenní (Hottonia palustris).

Z hydrobiologického hlediska je významný výskyt perloočky Alona protzi, která je obecně velmi vzácná a u nás se zde jedná o jedinou lokalitu s jejím výskytem. Z dalších vzácných druhů korýšů to je Synurella ambulans a Alonopsis ambigua. Celkově je lokalita cenná jako refugium pro mokřadní organismy a jako rozmnožovací plocha pro obojživelníky – čolek obecný (Lissotriton vulgaris), skokan zelený (Pelophylax esculentus s.l.) a skokan štíhlý (Rana dalmatina). Výskyt ropuchy zelené (Bufotes viridis), citovaný v uplynulém plánu péče o PP, nebyl v posledních letech potvrzen.

### 2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů

| druh | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení* | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Škeble rybničná (Anodonta cygnea) | SO | VU | vodní biotopy - výskyt ojedinělý (Křesina J., 2018) či vzácný (Merta L., 2018) |
| Bahenka živorodá (Viviparus contectus) | - | VU | Vodní biotopy – roztroušeně (Merta L., 2018) |
| Svinutec tenký (Anisus vorticulus) | KO | CR | vodní biotopy – transfer 50 ks z PP Plané Loučky (Beran L., 2001), aktuální početnost nevyhodnocena |
| Lín obecný (Tinca tinca) | - | VU | vodní biotopy – prokázána reprodukce (Křesina J., 2018) |
| Hořavka duhová (Rhodeus amarus) | - | NT | vodní biotopy – běžný druh, prokázána reprodukce (Křesina J., 2018) |
| Skokan zelený – komplex (Pelophylax esculentus s.l.) | SO | NT | vodní a pobřežní biotopy – desítky ks (Mačát Z., 2009) |
| Užovka obojková (Natrix natrix) | O | NT | vodní i terestrické biotopy, početnost populace nevyhodnocena (poslední záznam: Mačát Z., 2009 – 2 ex.) |
| Skokan štíhlý (Rana dalmatina) | SO | NT | vodní i terestrické biotopy, početnost populace nevyhodnocena (poslední záznam: Mačát Z., 2009 – 27 ex.) |
| Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) | SO | VU | Vodní i terestrické biotopy, početnost populace nevyhodnocena (poslední záznam: Mačát Z., 2009 – 16 ex.) |
| Ropucha zelená (Bufotes viridis) | SO | EN | Poslední potvrzení výskytu – 2012 (Krátký M., Dostalík S., 2012) |
| Netopýr vousatý (Myotis mystacinus) | SO | LC | Letní výskyt, odchyt do sítě a bat-detektoring, (2000, Tomáš Bartonička; RNDr. Zdeněk Řehák; Mgr. Petr Wolf Ph.D.; J. Bryja – zdroj: Zbytovský P., Anděra M., Hanák V. 2004) |
| Netopýr vodní (Myotis daubentoii) | SO | LC | Letní výskyt, bat-detektoring (1998, Bartonička T., – zdroj: Zbytovský P., Anděra M., Hanák V. 2004) |
| Netopýr rezavý (Nyctalus noctua) | SO | LC | Letní kolonie, bat-detektoring (2000, Bartoníčka T., – zdroj: Anděra M., Hanák V, 2007) |
| Netopýr večerní (Eptesicus serotinus) | SO | LC | Lení kolonie, bat-detektoring (2000, Bartonička T., – zdroj: Anděra M., Hanák V, 2007) |
| Netopýr pestrý (Vespertilio murinus) | SO | LC | Jižní část území, jinak bez bližší specifikace (2000, Řehák Z., zdroj: Anděra M., Hanák V, 2007) |
| Čáp černý (Ciconia nigra) | SO | VU | Pouze pozorování přeletu nad územím (13. 4. 2012, Vidlař J.) |
| Ledňáček říční (Alcedo atthis) | SO | VU | Zalétává za potravou, nehnízdí |
| Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) | O | NT | Porost lužního lesa za hrází, početnost nevyhodnocena (Dančák M., 2018) |
| Tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides) | - | NT | pobřežní zona nádrže na jižním konci PP, porost o ploše cca 1 m2 (Dančák M., 2018) |
| Ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus) | - | NT | Pobřežní zona, několik fertilních trsů (Dančák M., 2018) |
| Řeřišnice bahenní (Cardamine dentata) | - | NT | Pobřežní zona, cca 10 sterilních rostlin (Dančák M., 2018) |
| Buřina srdečník pravá (Leonurus cardiaca) | - | NT | Nelesní terestrické biotopy, početnost nehodnocena (Dančák M., 2018) |

* dle červených seznamů ČR – citace viz podklady

### 2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti

a) abiotické disturbanční činitele – nejsou známy žádné, které by vyžadovaly provádění nějakých speciálních činností

b) biotické disturbanční činitele – nejsou známy žádné, které by vyžadovaly provádění nějakých speciálních činností

## 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti

- ochrana přírody

- prospěšné bylo zatravnění zbylé části pozemků v ochranném pásmu a vytvoření zasakovacích pruhů okolo části PP

- prospěšné jsou i zásahy proti geograficky nepůvodním druhů rostlin vyskytujícím se v území, stejně jako občasné sečení ruderalizované vegetace na okrajích PP a úklidy odpadků,

- lesní hospodářství

- porosty nepůvodních topolů (Populus x canadensis) byly v uplynulé době zčásti vykáceny, ve střední a horní části PP však část z nich stále stojí, vzácněji se vyskytují i jiné druhy (jírovec maďal - Aesculus hippocastanum a trnovník akát - Robinia pseudacacia).

- zemědělské hospodaření

- eutrofizace a znečišťování vody splachy z okolních pozemků, v důsledku intenzivní zemědělské činnosti v okolí lokality (negativní vliv projevující se prozatím zejména pomístní ruderalizací vegetace na hranicích PP)

- myslivost

- území je součástí myslivecké honitby Haná (č. CZ7107110009), území PP není v současnosti intenzivně myslivecky využíváno, pomístně probíhá přikrmování zvěře.

- rybářství

- výskyt geograficky nepůvodních invazních druhů - střevličky východní (Pseudorasbora parva) a karase stříbřitého (Carassius gibelio), přítomen i sumeček americký (Ameiurus nebulosus) – v minulosti zavlečené druhy s negativním vlivem na společenstva původních živočichů (konkurence, predace)

- pomístní drobné negativní vlivy: sešlapávání příbřežní vegetace při lovu ryb, zanechávání odpadků, poškozování vodních makrofyt

- rekreace a sport

- území vhodné k procházkám, zejména místní komunikace kolem vodní nádrže hojně využívána místními coby vycházková trasa, což je přínosné z hlediska ekovýchovného, bohužel však spojeno s negativy v podobě odhazování odpadků a pomístního sešlapávání vegetace

- jiné způsoby využívání

- skládky domovního a zahrádkářského odpadu, znečištěné okolí lokality v důsledku přilehlosti k obci,

- přítomnost neofytů – křídlatky (Reynoutria sp.), netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) a topinamburu hlíznatého (Helianthus tuberosus) – v minulosti zavlečené druhy s negativním vlivem na společenstva původních rostlin (konkurence)

- příležitostná likvidace vegetace a přírodního rázu PP vandaly, včetně občasného kácení stromů, budování bunkrů, apod.

## 2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy

### Myslivost

Právní předpisy:

- Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a předpisy prováděcí

Plánovací dokumenty:

- Roční plány mysliveckého hospodaření v honitbě (zpracovává uživatel honitby)

### Lesní hospodářství

Právní předpisy:

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a předpisy prováděcí

Lesní hospodářské plány a osnovy:

- LHP pro LHC Pomoraví na období 2010–2019 (doposud)

- LHP pro LHC Lesy města Olomouce na období 2011-2020 (doposud)

- LHO pro zařizovací obvod Olomouc – sever na období 2010-2019 (doposud)

### Ochrana přírody

Právní předpisy:

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a předpisy prováděcí

- Nařízení vlády č. 23/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví

- Nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

- Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit). Předměty ochrany EVL Litovelské Pomoraví (typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy) jsou vyjmenovány v příloze č. 903 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.),

- Vyhláška MŽP č. 464/1990 Sb., o zřízení Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

- Vyhláška Správy Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví č. 13/1992 ze dne 20. 11. 1992 o zřízení Přírodní památky Častava

Územní plánování

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (Aktualizace č. 3 ZÚR OK schválená usnesením - opatřením obecné povahy Olomouckého kraje č.j. UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019, v účinnosti ode dne 19. 3. 2019)

- Územní plán obce Horka nad Moravou, úplné znění po změně č. 8 (tato poslední změna ke dni 31. 7. 2018 schválena obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva obce Horka nad Moravou)

Plán péče o CHKO:

- Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví na období 2019-2020

Ramsarská úmluva o mokřadech:

- Území je součástí mokřadní části Litovelského Pomoraví, jež je od roku 1993 zařazena na Seznam mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence.

## 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

### 2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích

| Číslo dílčí plochy | Stručný popis |
| --- | --- |
| Plochy č. 6a, 6b a 6c | Lesní porosty navazující na břehové porosty starého ramene Cholinky |

| Přírodní lesní oblast | 34 – Hornomoravský úval |
| --- | --- |
| Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod | Pomoraví |
| Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) | 0,77 |
| Období platnosti LHP (LHO) | 2010–2019 |
| Organizace lesního hospodářství | ČR – Lesy ČR s. p., ul. Přemyslova 1106, Hradec Králové |
| Nižší organizační jednotka | LČR, s. p., Lesní správa Šternberk |

| Přírodní lesní oblast | 34 – Hornomoravský úval |
| --- | --- |
| Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod | Lesy města Olomouce |
| Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) | 0,70 |
| Období platnosti LHP (LHO) | 2011–2020 |
| Organizace lesního hospodářství | Lesy města Olomouce, a.s., Lomená 4, Olomouc |
| Nižší organizační jednotka | revír Březová |

| Přírodní lesní oblast | 34 – Hornomoravský úval |
| --- | --- |
| LHO pro zařizovací celek | Olomouc - Sever |
| Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) | 0,04 |
| Období platnosti LHO | 2010–2019 |
| Organizace lesního hospodářství | ----- |
| Nižší organizační jednotka | ----- |

#### Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

| Přírodní lesní oblast: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soubor lesních typů (SLT)* | Název SLT | Přirozená dřevinná skladba SLT | Výměra (ha) | Podíl (%) |
| 1L | Nížinný luh | JS 2-4, (BB, JV, KL) 1-3, (LP, LPV) 1-3, HB +-3, DB +-1, JLV +-1, OL +-1, (BR, HR, JB, JL, JLH, OS, TP, TPC, TR, VR, KR) +-1 | 1,20 | 100 |
| Celkem |  |  |  | 100 % |

-typologická mapa ÚHÚL (©) uvádí ještě 1U, který byl v přepracovaném typologickém systému (298/2018) zrušen, proto je v této tabulce sloučen s 1L.

Přílohy:

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

M3- Mapa dílčích ploch a objektů

M4 - Lesnická mapa typologická

M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

### 2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích

| Název rybníka (nádrže) | Nádrž se stulíkem, místní název „Čtverec“ (Plocha č. 1) |
| --- | --- |
| Katastrální plocha | 4685 m2 |
| Využitelná vodní plocha | 4660 m2 |
| Plocha litorálu | Bez typické litorální zony, makrofyta zarůstají téměř celou plochu nádrže |
| Průměrná hloubka | 1 m |
| Maximální hloubka | 1,5 m |
| Postavení v soustavě | - - - |
| Manipulační řád | Není (nejde o rybník) |
| Povolení k nakládání s vodami | Není (nejde o rybník) |
| Hospodářsko-provozní řád | Není (nejde o rybník) |
| Způsob hospodaření | Není (nejde o rybník) |
| Intenzita hospodaření | Extenzivní |
| Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu | Není (nejde o rybník), do budoucna nevhodné |
| Uživatel rybníka | Není (nejde o rybník) |
| Rybářský revír | Olomoucké štěrkovny 1B, 471 215, podrevír 43 – Horecká (spolu s vedlejší nádrží „Trojúhelník“, která je již mimo PP Častava) |
| Správce rybářského revíru | ČRS z.s., ÚS Ostrava (hospodaří ČRS z..s., MO Olomouc) |
| Zarybňovací plán | Revír má 12 podrevírů, většinu mimo CHKO LP, zarybňovací plán je stanoven celkově pro revír, ne pro každý podrevír zvlášť |
| Průtočnost – doba zdržení | neprůtočná nádrž |

| Název vodního toku | Pozůstatek starého ramene Cholinky (tzv. Lešák) (Plocha č. 2) |
| --- | --- |
| Číslo hydrologického pořadí | 4-10-03-084 |
| Úsek dotčený ochranou (řkm od–do) | 0-1,4 |
| Charakter toku | kaprové vody |
| Příčné objekty na toku | neudržované hrázky a propustky |
| Manipulační řád | Není |
| Správce toku | Obec Horka nad Moravou |
| Správce rybářského revíru | ČRS z.s., ÚS Ostrava (hospodaří ČRS z..s., MO Olomouc) |
| Rybářský revír | Olomoucké štěrkovny 1 B, č. revíru 471 215, podrevír 63 - Častava |
| Zarybňovací plán | Revír má 12 podrevírů, většinu mimo CHKO LP, zarybňovací plán je stanoven celkově pro revír, ne pro každý podrevír zvlášť |

Přílohy:

T2 - Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

### 2.4.4 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky

| Číslo dílčí plochy | Stručný popis |
| --- | --- |
| Plocha č. 1 | Nádrž se stulíkem, místní název „Čtverec“ |
| Plocha č. 2 | Pozůstatek starého ramene Cholinky (tzv. Lešák) a navazující břehové porosty. |
| Plocha č. 3 | Druhově chudší části luk v okolí ramene Lešák |
| Plocha č. 4a | Částečně zorněná plocha na pozemku vedeném v KN jako TTP |
| Plocha č. 4b | Částečně zorněná plocha na pozemcích při pravém břehu Lešáku |
| Plocha č. 5a | Protipovodňová hráz |
| Plocha č. 5b | Místní komunikace |

Přílohy:

T2 - Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

## 2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

- ekosystémy

| ekosystém: | V1.F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1.A – V1. E |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| průhlednost vody - během jara a léta (21. 3. – 21. 9.) více než 50 cm | Splněno, průhlednost vody běžně významně přesahuje uvedenou hodnotu, v současnosti neprobíhají intenzifikační zásahy, ohrožující tento typ biotopu (způsob hospodaření dlouhodobě obdobný) |  |
|  | stav: | Dobrý |
|  | trend vývoje: | Setrvalý |
| rozloha ekosystému 3 - 15% území PP | Dle posledního mapování biotopů (2012) rozsah biotopu 3% z plochy PP, což je na dolní hranicí požadovaného rozpětí. Zejména drobná nádrž na jižním konci území bohatě zarostlá vodní vegetací, v současnosti neprobíhají intenzifikační zásahy v hospodaření na vodní ploše, které by tento typ biotopu ohrožovaly (způsob hospodaření dlouhodobě obdobný) . Vegetace v rameni Lešák zřejmě bude stále více omezována postupujícím zástinem břehovými porosty, je proto vhodné všechny potenciální omezující vlivy vyhodnotit, identifikovat hlavní omezující faktory a v případě nutnosti v budoucnu rozvoj tohoto typu biotopu v o budoucna podpořit. |  |
|  | stav: | Dobrý |
|  | trend vývoje: | Setrvalý |

| ekosystém: | V 1.G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofyt |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| rozloha ekosystému 10 - 20 % plochy PP | Ekosystém spolu s předchozím tvoří jeden celek, v případě ústupu jednoho přibývá druhého. Aktuálně dominuje tento typ biotopu, který v případě realizace zásahů podporujících ekosystém V1.F ztratí část své rozlohy, ovšem tento úbytek rozhodně nebude moci být vnímán negativně s ohledem na vzájemnou rozdílnost charakteru a významu obou typů biotopů z hlediska ochrany přírody. Znepokojující by byl úbytek obou typů biotopů např. v důsledku zazemňování vodních ploch – toto riziko ale dle všech indicií prozatím v nejbližší době nehrozí. |  |
|  | stav: | Dobrý |
|  | trend vývoje: | Setrvalý |

| ekosystém: | L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| druhová skladba složená ze dřevin geograficky a stanovištně původních, | za období platnosti minulého plánu péče nepřistoupil vlastník k obnově porostů, nebylo tedy nutné využít doporučení uvedených v minulém PP ohledně obnovy či výchovy porostů pomístně se v porostech stále vyskytují geograficky nepůvodní druhy dřevin, zejména Populus x canadensis - jeho zastoupení však postupem času klesá (v důsledku těžby nebo samovolného chřadnutí a úhynu), rozsah výskytu ostatních druhů (Aesculus hipocastanum a Robinia pseudacacia) je prozatím stabilní, první se vyskytuje v počtu pouze několika málo jedinců, druhý vytváří plošně omezené porosty při severním konci území (u tohoto druhu však hrozí riziko šíření semeny i kořenovou výmladností) |  |
|  | stav: | Zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| rozloha ekosystému min. 40 % plochy PP | Poměr lesní a nelesní části PP se dlouhodobě příliš nemění, dle dat z roku 2012 vymapováno 50% území PP v tomto typu biotopu |  |
|  | stav: | Dobrý |
|  | trend vývoje: | Setrvalý |

## 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Prioritním zájmem ochrany přírody na lokalitě je jak ochrana vegetace vodních a pobřežních makrofyt a řady vodních obratlovců (především obojživelníků) a bezobratlých, tak i lokality samotné, coby krajinářsky, biotopově a ekologicky hodnotného mokřadního území. Možné vzniklé kolize je vždy potřeba řešit ve prospěch výše zmíněných zájmů.

Teoreticky je možná kolize mezi charakterem a hustotou břehových porostů a nutností zachovat biotopy pobřežních a vodních rostlin (vyžadujících určitou míru oslunění vodní hladiny). Případnému nadměrně narůstajícímu zástinu vodních a mokřadních ploch je nutno bránit průběžným probírkami porostů, vždy však s ohledem na zachování stávajících (ale i budoucích) starých stromů, tvořících cenné biotopy pro např. saproxylofágní hmyz. Tedy je  nutno jít cestou výběru dřevin určených k dožití a dřevin ostatních, při zohlednění bezpečnostního hlediska (v blízkosti místní komunikace), a hlediska hospodářského (v místech navazujících na okolní obdělávané pozemky).
3. Plán zásahů a opatření

## 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

### 3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

a) péče o lesní ekosystémy na lesních pozemcích

Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 13)

|  | Číslo směrnice: | 1 |  | Kategorie ochrany: | CHKO I. zóna + NPR, PR, PP, (NPP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soubory lesních typů: | 1L |  | Kategorie lesa: | les zvláštního určení |  |
|  | Porostní typ: | smíšený listnatý |  |  |  |  |

|  | Obmýtí: |  | fyzický věk |  | Meliorační a zpevňující dřeviny (MZD) (podle vyhl. č. 298/2018 Sb.): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obnovní doba: |  | nepřetržitá |  | BB, DB, HB, JL, JLV, JV, JS, JSU, KL, LP, OL, OS, VR, TP, TPC |  |  |
|  | Počátek obnovy: |  | - |  | Min. podíl MZD: 50 % |  |  |
|  | Hospodářský způsob: |  | podrostní, výběrný (holosečný - při přeměnách) |  | Dřeviny přirozené druhové skladby (PDS): |  |  |
|  | Hospodářský tvar: |  | les vysoký, (les střední) |  | Min. podíl listnáčů PDS: 100 % |  |  |
|  | Cílová (= předpokládaná přirozená) druhová skladba dřevin podle souborů lesních typů (zastoupení druhů v desítkách %): |  |  |  |  |  |  |
|  | SLT 1L: Pozn. | JS 2-4, (BB, JV, KL) 1-3, (LP, LPV) 1-3, HB +-3, DB +-1, JLV +-1, OL +-1, (BR, HR, JB, JL, JLH, OS, TP, TPC, TR, VR, KR) +-1 Uvedené modely mají pouze orientační význam, rozhodující je dynamika přirozené obnovy zastoupených dřevin PDS. |  |  |  |  |  |

|  | Obnovní postup: Výběr účelový (jednotlivý, skupinovitý) zaměřený (a) na odstraňování nepůvodních druhů dřevin, (b) na uvolňování málo zastoupených dřevin PDS, (c) na pomístní (skupinovitě uplatňovanou) podporu plodivosti a přirozené obnovy dřevin PDS v por. skupinách se zjednodušenou věkovou a prostorovou strukturou. Skupinovité clonné seče v por. skupinách se zjednodušenou věkovou a prostorovou strukturou za účelem (a) podpory přirozené obnovy dřevin PDS, (b) navození vývojově příznivé věkové a prostorové struktury dřevinné složky lesa. Plochy obnovních prvků: do cca 0,20 ha. Počet zásahů: dle stavu zmlazení dřevin PDS, na obn. prvcích ponechávat nedomýcené dřeviny PDS (zakmenění cca 1–2). Přednostně využívat přirozeně vznikající východiska obnovy. Skupinové holé (kotlíkové) seče jen za účelem (a) přeměn skupin nepůvodních druhů dřevin, (b) záměrné umělé obnovy DB (výjimečně). Plochy obnovních prvků: (a) podle ploch skupin nepůvodních druhů dřevin, (b) do cca 0,20–0,30 ha. Bez úmyslných těžebních zásahů ponechávat části lesa s vývojově příznivou druhovou, věkovou a prostorovou skladbou při zajištění ochrany nadějných skupin nárostů (cca od 0,10 ha) proti poškození zvěří (oplocenky) za účelem vytváření prostoru pro působení převážně autoregulačních procesů při vývoji lesa. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Způsob obnovy: Přirozená obnova (generativní, příp. vegetativní) přednostně ve všech por. skupinách s dostatečným zastoupením dřevin PDS. Umělá obnova (sadba, podsadba, síje): jen (a) za účelem vnášení málo zastoupených nebo chybějících dřevin PDS, (b) při dlouhodobé stagnaci přirozené obnovy dřevin PDS. Mechanickou přípravu půdy provádět jen po dohodě s orgánem OP. Lhůty pro zajištění porostů prodloužit na 12 (3+9) let (menší výškové přírůsty na malých obn. prvcích, konkurence buřeně). Říční náplavy vzniklé přirozenou činností vodních toků uměle neobnovovat (vymezovat jako jiné pozemky nebo bezlesí). Geograficky nepůvodní druhy dřevin: umělá obnova geograficky nepůvodních dřevin není přípustná. |  |
|  | Péče o nárosty a kultury: Ochrana nadějných nárostů (od cca 0,10 ha) a kultur proti poškozování zvěří přednostně oplocenkami, příp. jinými způsoby. Ochrana kultur (podle potřeby) proti konkurující vegetaci (buřeni) ožínáním, přitom šetřit přirozeně zmlazené dřeviny PDS. Nepoužívat herbicidy s výjimkou likvidace invazních druhů rostlin (za předpokladu povolení výjimky dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.). |  |
|  | Výchova porostů: Porosty z umělé obnovy: Obecně: druhový výběr nadřazovat jiným postupům výchovného výběru (uchovat rozmanitost dřevin PDS). Druhový výběr: (a) odstraňovat jedince nepůvodních druhů dřevin, (b) uvolňovat jedince málo zastoupených dřevin PDS, (c) šetřit přípravné dřeviny PDS (BR, OS, VR aj.) v zast. min. 1 %. Tvarový výběr (do 30 let neutrální, později kladný, v úrovni a nadúrovni) uplatňovat zejména při (a) jednocení výmladkových trsů, (b) přípravě dospívajících porostů (uvolňování korun dřevin PDS) pro pozdější přirozenou obnovu, (c) podpoře tloušťkové a výškové rozrůzněnosti porostů (přitom šetřit podúroveň včetně keřů). Zdravotní výběr listnáčů provádět jen po dohodě s orgánem OP. Bez výchovných zásahů ponechávat srovnávací plochy ve vybraných por. skupinách. Porosty z přirozené obnovy: Obecně: ponechat prostor přírodnímu výběru v populacích dřevin PDS. Druhový výběr provádět za účelem (a) odstraňování jedinců nepůvodních druhů dřevin, (b) uvolňování jedinců nedostatečně zastoupených dřevin PDS. Vytěžené dříví (prořezávky) nebo jeho část (probírky) ponechávat v porostech k zetlení. |  |
|  | Opatření ochrany lesa, nahodilá těžba: Ohrožení: obecně – poklesem hladiny podzemních vod, mladé porosty poškozováním zvěří, JL, JLV, JLH – grafiózou. Provádění nahodilých těžeb je omezeno zejména podle § 29 písm. a/, § 31, § 34 odst. 1 písm. a/, příp. § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Nahodilá těžba: umožňovat zpracování (a) veškerého SM a BO dříví napadeného kůrovci, (b) souší hrozících pádem na lesní cesty, na inženýrské sítě nebo na pozemky mimo I. zónu CHKO či MZCHÚ, (c) ležícího mrtvého dříví z lesních cest nebo tehdy, stane-li se závažnou překážkou provádění opatření podle plánů péče. |  |
|  | Doporučené technologie (těžba a soustřeďování dříví): Těžba dříví - Vyznačování těžeb provádět po dohodě mezi vlastníkem (správcem) lesa a orgánem OP. Těžební metoda: při výběrech přednostně sortimentní. Část vytěženého dříví (těžebních zbytků) ponechávat k zetlení tak, aby neznemožňovalo následnou obnovu dřevin. Neprovádět pálení zbytků listnaté hmoty. Termíny: těžba obnovní IX–III (v porostech s výskytem sněženky podsněžníku nebo bledule jarní IX–II), těžba výchovná VII–III (II). Soustřeďování dříví - Prostředky: Vyvážecí soupravy, UKT, SLKT s nízkotlakými pneumatikami, koně. Soustřeďování dříví provádět za dostatečné únosnosti půdy (za sucha nebo za zámrazu), šetrně k vegetaci. Termíny: viz výše termíny těžby. |  |

Přílohy:

M4 - Lesnická mapa typologická

M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

b) péče o vodní ekosystémy

Rámcová směrnice péče o rybníky/nádrže

| Název rybníka (nádrže) | Nádrž se stulíkem, místní název „Čtverec“ (Plocha č. 1) |
| --- | --- |
| Způsob hospodaření | Není (nejde o rybník) |
| Intenzita hospodaření | Extenzivní |
| Manipulace s vodní hladinou | Bez manipulace |
| Způsob letnění nebo zimování | nádrž nelze vypustit, výška hladiny odpovídá úrovni hladiny podzemní vody |
| Způsob odbahňování | Obtížně realizovatelné, vždy nutno zachovat populace vodních makrofyt a na ně vázaných dalších organismů |
| Způsoby hnojení | nepřípustné |
| Způsoby regulačního přikrmování | nepřípustné |
| Způsoby použití chemických látek | nepřípustné |
| Rybí obsádky | Přípustné pouze v podobě přirozené obsádky odpovídající z hlediska druhů i množství stavu ekosystému a kapacitě prostředí |

Rámcová směrnice péče o vodní toky

| Název vodního toku | Pozůstatek starého ramene Cholinky (tzv. Lešák) (Plocha č. 2) |
| --- | --- |
| Vhodné chemické a fyzikální vlastnosti vody | Průhlednost vody - během jara a léta (21. 3. – 21. 9.) více než 50 cm, nepřípustná aplikace hnojiv či chemických látek, nepřípustné přikrmování ryb (přiměřené vnadění v rámci sportovního rybolovu je přípustné) |
| Migrační propustnost toku | Bez nároků (slepé rameno) |
| Úpravy toku – hydromorfologie | Bez nároků (přirozená morfologie zachována) |
| Břehové porosty | Údržba s cílem eliminace geograficky nepůvodních druhů a případná redukce rostoucího zástinu ploch s mokřadní a vodní bylinnou vegetací |
| Odběry vody/manipulace | Nejsou známé žádné odběry vody, manipulace s vodní hladinou neprobíhá |
| Zarybňovací plán | Bez nároků na úpravy, pouze nevysazovat geograficky nepůvodní druhy |
| Výkon rybářského práva | Bez nároků na úpravy, pouze doporučení do budoucna: nezavádět režim „K 70“ (nezavádět ponechávání trofejních jedinců kapra v revíru) |

c) péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

Rámcová směrnice péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

| Ekosystém | Luční porosty |
| --- | --- |
| Typ managementu | sečení |
| Vhodný interval | 2x ročně |
| Minimální interval | 1x ročně |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | Běžná zemědělská technika, ručně vedená sekačka nebo křovinořez |
| Kalendář pro management | 1. seč červen, 2. seč od poloviny srpna do konce září |
| Upřesňující podmínky | S odvozem biomasy, nemulčovat |

| Ekosystém | Břehové a doprovodní porosty |
| --- | --- |
| Typ managementu | Občasné probírky |
| Vhodný interval | 1x za 10 let |
| Minimální interval | 1x za 10 let |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | Motorová pila, traktor |
| Kalendář pro management | Mimovegetační období |
| Upřesňující podmínky | Využívat pouze pokud břehové porosty budou omezovat vodní a mokřadní vegetaci zástinem. Před zásahem nutná konzultace s botanikem (vliv na vodní a pobřežní makrofyta), entomologem (vliv na saproxylofágy) a ornito + chiropterologem (vliv na dutinové ptáky a letouny) Biomasu odvézt nebo ponechat na místě rozpadu (v tom případě nutno místo pro rozpad předem vybrat s ohledem na typ vegetace) V případě kácení geograficky nepůvodních dřevin s rizikem zmlazování z pařezů/kořenů kombinace opatření s nátěry herbicidů proti zmlazení. |

d) péče o populace a biotopy rostlin a hub

V současné době není nutné přijímat speciální opatření na podporu druhů, postačuje péče o jejich biotopy (viz výše). V případě nutnosti možná mechanická či repelentní ochrana porostů rostlin ohrožovaných např. okusem zvěří nebo poškozováním vandaly.

e) péče o populace a biotopy živočichů

V současné době není nutné přijímat speciální opatření na podporu druhů, postačuje péče o jejich biotopy, představované jak osluněnými vodními plochami s vodní či mokřadní vegetací, tak i biotopy ostatními (viz výše). V případě nutnosti lze doporučit drobnými technickými zásahy oddělovat příbřežní mělké části ramene Lešák tak, aby bylo zabráněno přístupu rybí obsádky (omezení ztrát predací vajíček, larev i dospělců), případně lze tyto partie mírně prohlubovat a vytěžený materiál použít na tvorbu oddělující hrázky.

### 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) lesy na lesních pozemcích

Příloha:

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

b) rybníky (nádrže)

Příloha:

T2 - Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

c) vodní toky

Příloha:

T2 - Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

d) ekosystémy mimo lesní pozemky

Příloha:

T2 - Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

## 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Nezmenšovat rozsah zatravnění pozemků v ochranném pásmu, jelikož jde o území tvořící územní rezervu pro případné neočekávané úlety hnojiv či pesticidů při jejich aplikaci postřikem či rozmetáním v navazujících intenzivně obhospodařovaných polnostech (tyto látky do území vlastní PP nezasáhnou, nebo alespoň ne v takové míře, jako bez této zatravněné územní rezervy). Zároveň tyto pozemky absorbují části splachů z navazujících polí a i tím omezují eutrofizaci vlastního území PP. Bylo by vhodné i ostatní pozemky bezprostředně přiléhající k PP zatravnit, realizace tohoto opatření však bude velmi složitá s ohledem na komplikované vlastnické vztahy (mnoho drobných parcel).

Je žádoucí stabilizovat lomové body zatravněných pozemků kvůli dlouhodobému udržení jejich plochy, provedení možné formou usazení geodetických bodů nebo (lépe) výsadbou dřevin.

## 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Hranice území není v terénu v některých úsecích jasně patrná. Z tohoto důvodu by zaměření platné hranice ZCHÚ bylo vhodné, nicméně s ohledem na fakt, že po proběhnuvší digitalizaci grafického operátu KN v roce 1999 nesouhlasí zákres hranice chráněného území v ÚSOP se současným stavem kresby hranic pozemků v KN, šlo by v této chvíli o zbytečnou investici. Zaměření pozemků PP je nutno provést až po novém vyhlášení území (viz bod 3. 4 níže).

## 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

a) vyhlašovací dokumentace

Z důvodů změny katastrálního operátu a vedení hranice současného ZCHÚ, které nesouhlasí s reálným stavem využití území, je  vhodné ZCHÚ nově vymezit a vyhlásit.

b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech

AOPK ČR disponuje opatřením obecné povahy č. j. SR/0150/US/2018 – 2 ze dne 14. 3. 2019, které povoluje pro činnost zaměstnanců i smluvních dodavatelů výzkumných i managementových prací několik výjimek (dle § 43 a 56 zopk) a souhlasů (dle § 37,  44 a 46 zopk). Z dalších nutných povolení lze zmínit povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, vydávané dle § 8 zopk – v případě nutného kácení buď geograficky nepůvodních dřevin, nebo kácení dřevin nevhodných s ohledem na zachování předmětů ochrany (dřeviny nadměrně stínící). Orgánem ochrany přírody povolující toto kácení je v daném případě (PP a její OP) AOPK ČR, RP Olomoucko. Další možné postupy upravující problematiku kácení dřevin rostoucích mimo les jsou uvedeny v § 8, odst. 2, 3 a 4 zopk. V případě kácení dřevin rostoucích v lese jsou postupy stanovené lesním zákonem a platným LHP.

## 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

V současné době nejsou návrhy na regulaci pohybu návštěvníků, pouze lze uvažovat o regulaci aktivit některých z návštěvníků, kteří nerespektují ochranný statut území (vandalismus, černé skládky, poškozování vegetace apod.). Z podstaty věci však jsou tyto aktivity velmi špatně regulovatelné (území je volně přístupné, nachází se v těsné blízkosti obce, terén je prostupný), je třeba se proto soustředit na osvětu – viz níže kap. 3.6.

## 3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území

Území je mimořádné vhodné jako ukázka dobře zachovalého mokřadního území, se všemi přínosy, která tato území pro své okolí mají (včetně zachování mikroklimatu a vodního režimu v okolí v současné době). V případě obnovy informačních panelů je vhodné zmínit na nových informačních panelech právě i tyto přínosy mokřadních lokalit pro své okolí, nejen přínosy pro zachování vzácné fauny a flory.

Využití území pro osvětu je vhodné jak pro  místní základní školu, tak i pro Sluňákov – centrum ekologických aktivit, které m.j. zajišťuje i provoz Domu přírody Litovelského Pomoraví (a sídlí též v obci Horka nad Moravou).

## 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Vyjma monitoringu stavu a vývoje předmětů ochrany uvedených v kap. 1.7.2., pomocí indikátorů uvedených v kap. 1.9., lze doporučit zejména periodicky opakovaný (minimálně 1x během platnosti plánu péče) inventarizační průzkum botanický (se zaměřením zejména na mokřadní a vodní makrofyta), hydrobiologický, ichtyologický a batrachologický. I tyto oborové inventarizační výzkumy by měly být prováděny minimálně 1x během platnosti plánu péče. Území je vzhledem k dostupnosti mimořádné vhodné pro zpracovávání těchto výzkumů formou bakalářských či diplomových prací, při využití standartních metodik (v případě skupin již zpracovaných v minulosti ideálně při zachování obdobné metodiky z důvodu možnosti porovnání závěrů výzkumů).

# 4. Závěrečné údaje

## 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

| Druh zásahu (činnost) | Odhad množství (např. plochy) | Četnost zásahu za období plánu péče | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obnova pruhového značení | cca 3 km | 1x | 4500,- |
| Údržba hraničníků se státními znaky | 4 ks | 1x | 10000,- |
| Zaměření hranice PP pro nové vyhlášení | cca 3 km | 1x | 120000,- |
| Výsadba 10 stromů v OP PP (lomové body, ovocné stromy, vysokokmen) | 10 ks | 1x | 15000,- |
| Likvidace geograficky nepůvodních, invazních rostlin | 0,05 ha | 10x | 40000,- |
| Úklid odpadků | cca 0,2 t | 10x | 25000,- |
| Terénní úpravy – tvorba izolovaných malých tůní | cca 150 m2, 40 m3 | 1x | 23000,- |
| Sečení luk – traktorové, s odstraněním biomasy | cca 1,4 ha | cca 15x | 170000,- |
| Dosev ploch TTP druhově bohatou regionální směsí do narušeného drnu | cca 0,75 ha | 1x | 20000,- |
| Založení lučního porostu na orné půdě | cca 0,5 ha | 1x | 12500,- |
| Probírka břehového porostu – kácení stromů, včetně štěpkování | cca 50 ks | 1x | 25000,- |
| Instalace infotabule | 1 ks | 1x | 20000,- |
| Náklady celkem (Kč) |  |  | 485000,- |

## 4.2 Použité podklady a zdroje informací

Anonymus (2019): Metodika přípravy plánů péče. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Anonymus (1992): Rezervační kniha přírodní památky Častava. [Depon. In. AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko]

Anděra M., Hanák V. (2007): Atlas rozšíření savců v České republice. Přeběžná verze. V. Letouni (Chiroptera) - část 3. Netopýrovití (Vespertilionidae - Vespertilio, Eptesicus, Nyctalus, Pipistrellus a Hypsugo). Národní muzeum, Praha.

Beran L. (2001): Závěrečná zpráva za rok 2001 - Anisus vorticulus – Ms. [Depon. in: NDOP].

Dančák M. (2018): Botanická inventarizace lokality PP Častava. – Ms. [Depon. in AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko].

Dostalík S., Krátký M. (2004): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Častava. – Ms. [Depon. in AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko].

Mačát Z. (2009): Mapování obojživelníků a plazů 2009 - vlastní pozorování (Ex.: NDOP).

Grulich V., Chobot K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Hejda R., Farkač J., Chobot K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red list of threatened species of the Czech republic. Invertebrates). -Příroda, Praha, 36: 1 – 612.

Chobot K., Němec M. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1–182.

Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. 2. vydání – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Krátký M., Dostalík S. (2012): Plán péče o Přírodní památku Častava na období 2012 – 2019. – Ms. [Depon. in AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko].

Křesina J. (2018): Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice. – Ms. [Depon. in AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko].

Merta L. (2018): Inventarizace ZCHÚ na území CHKO LP - vodní měkkýši a vodní hmyz. – Ms. [Depon. in AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko].

Zbytovský P., Anděra M., Hanák V. (2004): Drobní savci jižní části Českomoravské vrchoviny (Insectivora, Chiroptera, Rodentia). - Lynx (Praha), n.s., 35: 141-246. Národní muzeum, Praha.

Mapování biotopů: Dostupné na portálu informačních služeb ochrany přírody: http://mapy.nature.cz/?MapID=MapoMat4, mapomat AOPK ČR.

Nálezová databáze AOPK: Dostupné na portálu informačních služeb ochrany přírody: https://portal.nature.cz/nd/find.php

## 4.3 Seznam používaných zkratek

- HS – honební společenstvo

- AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České repoubliky

- IUCN – Mezinárodní svaz ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature)

- KN – katastr nemovitostí

- k.ú. – katastrální území

- LHC – lesní hospodářský celek

- LHP – lesní hospodářský plán

- PP –  přírodní památka

- CHKO – chráněná krajinná oblast

- p. č. – parcelní číslo

- ZCHÚ – zvláště chráněné území

- SLT – soubor lesních typů

- JPRL – jednotka prostorového rozdělení lesa

- PDS – přirozená druhová skladba

- OP – ochrana přírody

- OPRL – oblastní plán rozvoje lesů

- PLO – přírodní lesní oblast

- ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

- ÚPD – územně plánovací dokumentace

- PO – ptačí oblast

- EVL – evropsky významná lokalita

- OOP – orgán ochrany přírody

- O – ohrožený (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.)

- SO – ohrožený (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.)

- KO – ohrožený (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.)

- CR – kriticky ohrožený (dle Červeného seznamu – critically endangered)

- EN – ohrožený (dle Červeného seznamu – endangered)

- VU – zranitelný (dle Červeného seznamu – vulnerable)

- NT – téměř ohrožený (dle Červeného seznamu – near threatened)

- LC – málo dotčený (dle Červeného seznamu – least concern)

- NDOP – nálezová databáze ochrany přírody (https://portal.nature.cz/nd/find.php)

## 4.4. Podklady pro plán péče zpracoval

AOPK ČR, RP Olomoucko, oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví

(na zpracování se podíleli: O. Dočkal, F. Nevřala, P. Zifčák, J. Vrbický)

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

# 5. Přílohy

Tabulky: 	Příloha T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

(Tabulka k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2).

Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

(Tabulka k bodům 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 a k bodu 3.1.2).

Mapy:	Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území

Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

Příloha M4 - Lesnická mapa typologická

Příloha M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

Vrstvy:	Příloha V1 - Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch

Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje

Příloha T1: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

| ##### Oddělení, ##### dílec, ##### porost |  | ##### Plocha (ha) | ##### Návrh kategorie lesa | Pásmo ohrožení imisemi |  | Lesní hospodářský celek | Vlastník lesa | Katastrální území | Přírodní lesní oblast |  | ##### Lokalita, kategorie ochrany | Platnost plánu péče |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 798 C |  | 0,77 | Les zvláštního určení §8/2/a/ z. č. 289/1996 Sb. | D |  | 1295 Pomoraví | ČR – Lesy ČR, s. p. | Horka nad Moravou | 34 – Hornomoravský úval |  | Častava PP | 2020-2029 |

| označení JPRL/dílčí plochy | část JPRL/dílčí plochy | výměra (ha) | číslo rámcové směrnice/ porostní typ | dřeviny | zastoupení dřevin (%) | stupeň přiroze-nosti | doporučený zásah | naléhavost | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 798 C 01 |  | 0,1 | 1 | OL | 70 | 5 | Prořezávka: - Plocha 0,10 ha. Násobnost (počet opakování): 1x. Způsob provedení: (a) uvolňovat málo zastoupené dřeviny PDS, (b) výchovný výběr v OL, (c) vyřezávat nepůvodní a zvláště invazivní druhy dřevin. Druhový výběr ve prospěch uchování druhové rozmanitosti dřevin PDS nadřazovat jiným postupům výchovného výběru. Při zásahu šetřit porostní podúroveň dřevin PDS včetně jedinců růstově potlačených, šetřit souše, část vytěžené listnaté hmoty ponechat v porostech k zetlení. | 1 |  |
|  |  |  |  | KR | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JS | + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL | + |  |  |  |  |

| 798 C 06 |  | 0,67 | 1 | TPS | 40 | 5 | Těžba obnovní (mýtní úmyslná): - Výběr účelový: Plocha: cca 0,67 ha. Intenzita těžby: TPS-až 100% ze zásoby. Způsob provedení: jednotlivý-skupinovitý výběr za účelem odtěžení geograficky a stanovištně nepůvodního TPS (topolu kanadského). Šetřit souše a dožívající jedince. Obnova lesa: - Umělá obnova (doplňování nárostů): Plocha: cca 0,25 ha. Způsob: sadba (silně zabuřenělé plochy). Obnovní cíl pro doplňování (% plochy): OL 40, JLV 30, TPC 30. Původ sazenic (PLO/LVS): 34/1-2. Ochrana dřevin proti poškození zvěří: - Ochrana skupin nadějného zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana vzácných nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly). | 2 (1) (1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OL | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VR | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JS | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BR | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LP | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BB | + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB | + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JLV | + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VR | + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TR KR | + |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |

| ##### Oddělení, ##### dílec, ##### porost |  | ##### Plocha (ha) | ##### Návrh kategorie lesa | Pásmo ohrožení imisemi |  | Lesní hospodářský celek | Vlastník lesa | Katastrální území | Přírodní lesní oblast |  | ##### Lokalita, kategorie ochrany | Platnost plánu péče |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 37 H |  | 0,70 | Les zvláštního určení §8/2/a/ z. č. 289/1996 Sb. | D |  | 718409 | Statutární město Ölonouc | Horka nad Moravou | 34 – Hornomoravský úval |  | Častava PP | 2020-2029 |

| označení JPRL/dílčí plochy | část JPRL/dílčí plochy | výměra (ha) | číslo rámcové směrnice/ porostní typ | dřeviny | zastoupení dřevin (%) | stupeň přiroze-nosti | doporučený zásah | naléhavost | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 H 08 |  | 0,15 | 1 | OL | 50 | 5 | Pro dobu platnosti plánu péče se nenavrhuje žádný zásah. - Plocha: 0,15 ha. | - |  |
|  |  |  |  | VR | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JS | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JL | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LP | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BB | 1 |  |  |  |  |

| 37 H 14/07 07 14 |  | 0,48 | 1 | LP | 30 | 5 | Těžba obnovní (mýtní úmyslná): - Výběr účelový: Plocha: 0,48 ha. Intenzita těžby: Etáž 7- AK až 100%, dále cca 5% ze zásoby etáže. Po těžbě akátu zamezit jeho zmlazování například zatřením pařezů vhodným herbicidem. V případě úspěchu přirozené obnovy dřevin PDS lze intenzitu těžby navýšit (jen se souhlasem Správy CHKO). Způsob provedení: jednotlivý-skupinovitý výběr za účelem pomístní podpory plodivosti a odrůstání nadějného zmlazení dřevin PDS, přitom šetřit a přednostně uvolňovat vitální jedince málo zastoupených dřevin PDS, šetřit souše. Obnova lesa: - Přirozená obnova dřevin PDS. - Umělá obnova lesa po účelových výběrech: Způsob: podle potřeby sadbou doplňovat ve zmlazení chybějící nebo málo zastoupené druhy dřevin PDS (BB, DB, HB, JL, JLV, JS, JV, KL, OL aj.). Původ sazenic (PLO/LVS): 34/1-2. Ochrana dřevin proti poškození zvěří: - Plošná (skupinovitá) ochrana: Způsob: přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. - Individuální ochrana: Způsob: podle potřeby ochrana málo zastoupených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly). Ochrana mladých dřevin proti konkurující vegetaci (buřeni): - Způsob: podle potřeby vyžínání konkurující vegetace (buřeně), příp. vytrhávání vysokých invazních rostlin (netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu). | 2 1 (2) (1) (2) (1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Příloha T2: Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

| označení dílčí plochy | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | naléhavost | termín provedení | interval provádění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3818 | Vodní nádrž „Čtverec“ s vitální populací stulíku žlutého a s bohatým výskytem dalších vodních a mokřadních druhů rostlin Cíl péče: zachování stávajícího stavu – vodní nádrž s bohatým rozvojem vodní a mokřadní vegetace | V případě výskytu invazních geograficky nepůvodních druhů rostlin – jejich likvidace | 1 | VI - IX | 1-2x ročně |
|  |  |  | Úklid odpadků | 2 | kdykoliv | 1x ročně |
|  |  |  | Monitoring stavu vodní a mokřadní vegetace | 2 | VI - VIII | 1x za 3 roky |
|  |  |  | Monitoring stavu populací geograficky nepůvodních, invazních druhů ryb | 2 |  | 1x za 3 roky |
| 2 | 4,2054 | Staré rameno „Lešák“ mírně protékané vodou, s porosty vodních a pobřežních rostlin a s břehovými porosty v převážně míře složenými z geograficky původních druhů dřevin Cíl péče: zachování stávajícího stavu - staré rameno mírně protékané vodou, s porosty vodních a pobřežních rostlin a s břehovými porosty tvořenými geograficky původními dřevinami, hostící přirozená společenstva živočichů | V případě výskytu invazních geograficky nepůvodních druhů rostlin – jejich likvidace | 1 | VI - IX | 1-2x ročně |
|  |  |  | Úklid odpadků | 2 | kdykoliv | 1x ročně |
|  |  |  | Monitoring stavu vodní a mokřadní vegetace | 3 | VI - VIII | 1x za 3 roky |
|  |  |  | Monitoring stavu populací geograficky nepůvodních, invazních druhů ryb | 2 |  | 1x za 3 roky |
|  |  |  | Oddělení mělkých příbřežních partií od vlastního toku mírným navýšením terénu, případně kombinované s částečným prohloubením | 3 | Podzim - zima | jednorázově |
|  |  |  | Instalace infotabule – k místní komunikaci vedoucí mezi Lešákem a vodní nádrží „Čtverec“ | 1 | kdykoli | jednorázově |
| 3 | 0,7890 | Druhově chudší části luk v okolí ramene Lešák spadající do PP. Byly zatravněny v 90.letech při vytvoření zasakovacích pásů v ochranném pásmu PP Cíl péče: druhově pestré mezofilní louky. | Sečení traktorem a odstranění biomasy mimo posečenou plochu | 1 | VI, VIII–IX | 2 x ročně |
|  |  |  | Dosev ploch TTP druhově bohatou regionální osevní směsí do narušeného drnu. | 3 | III-IV, IX-XI | jednorázově |
| 4a | 0,5926 | Částečně zorněná plocha na pozemku vedeném v KN jako TTP Cíl péče: zatravněná plocha bez invazních neofytů | Založení lučního porostu na zorněné části pozemku, ideálně s využitím regionální osevní směsi, v případě nemožnosti pak směsí složenou z geograficky původních, biotopově odpovídajících druhů bylin | 2 | Podzimní případně jarní výsev | jednorázově |
|  |  |  | Sečení nově založeného lučního porostu traktorem a odstranění biomasy mimo posečenou plochu | 1 | VI, VIII–IX | 2 x ročně |
|  |  |  | V případě výskytu invazních geograficky nepůvodních druhů rostlin – jejich likvidace | 1 | VI - IX | 1-2x ročně |
| 4b | 0,0996 | Částečně zorněná plocha na pozemcích při pravém břehu Lešáku (druhy pozemků dle KN: ostatní plocha), včetně porostu při pravém břehu Lešáku s výskytem slunečnice topinamburu Cíl péče: zatravněná plocha bez výskytu invazních neofytů | Založení lučního porostu na zorněné části pozemku, ideálně s využitím regionální osevní směsi, v případě nemožnosti pak směsí složenou z geograficky původních, biotopově odpovídajících druhů bylin | 2 | Podzimní případně jarní výsev | jednorázově |
|  |  |  | Sečení nově založeného lučního porostu traktorem a odstranění biomasy mimo posečenou plochu | 1 | VI, VIII–IX | 2 x ročně |
|  |  |  | V případě výskytu invazních geograficky nepůvodních druhů rostlin – jejich likvidace | 1 | VI - IX | 1-2x ročně |
| 5a | 0,0532 | Protipovodňová hráz ve správě Povodí Moravy s.p. Cíl péče: zachování stávajícího stavu bez přítomnosti invazních neofytů | V případě výskytu invazních geograficky nepůvodních druhů rostlin – jejich likvidace | 1 | VI - IX | 1-2x ročně |
| 5b | 0,0392 | Místní komunikace mezi plochou 1 a 2 Cíl péče: zachování stávajícího stavu bez přítomnosti invazních neofytů na krajnicích | V případě výskytu invazních geograficky nepůvodních druhů rostlin – jejich likvidace | 1 | VI - IX | 1-2x ročně |