Příloha T3: Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

| označení dílčí plochy | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | naléhavost | termín provedení | interval provádění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 op s 1 op str 1 op j | 6,41 1,69 0,43 1,94 | Mlýnský potok s břehovými porosty Polopřirozený tok Mlýnský potok (Střední Morava) se zapojeným břehovým porostem charakteru střemchové jaseniny, v stromovém patře dominují olše lepkavá, jasan ztepilý, vrba křehká, v. bílá, topol kanadský (hl. v severní části plochy hojná torza odumřelých stromů), místy javor jasanolistý, vzácněji jilm drsný a j. habrolistý. V pobřežních porostech je hojná ostřice Buekova, místy i o. pobřežní, v lemech velmi vzácná nadmutice bobulnatá, historicky uváděný výskyt kruštíku polabského. Mlýnský potok je biotopem řady vzácných druhů (bobr evropský, vydra říční, ledňáček říční atd.). Častý výskyt neofytů: javor jasanolistý (roztroušeně), štětinec laločnatý (vzácně na jednom místě v Březovém meandru), netýkavka žláznatá (velmi hojně), dvouzubec černoplodý (roztroušeně) a zlatobýl kanadský (roztroušeně). Dochází zde k častému kolísání vodní hladiny z důvodu manipulace na jezu s vodní elektrárnou u Planého mostku. V toku a okolí naplavené odpadky. Hojné je vodácké využití toku, přetahování lodí v místech zátarasů.. Cíl péče: přirozený vodní tok se zachovalým břehovým porostem (střemchová jasenina) a s výskytem chráněných druhů (bobr evropský, vydra říční, ledňáček říční atd.), bez invazních druhů dřevin | Výřez dřevin – jednotlivý či skupinovitý výběr. | 3 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Likvidace nepůvodních druhů rostlin | 2 | květen–říjen | jednorázově |
|  |  |  | Odstraňování odpadků | 2 | celoročně | v případě nutnosti |
| 2 2 op | 0,3 3,27 | Řoutilova louka Rozsáhlý komplex pravidelně kosených psárkových luk na levém břehu Střední Moravy (větší část je v OP), místy s vlhkými depresemi s ostřicí štíhlou, pryskyřníkem plazivým, metlicí trsnatou, v jižní části louky je dominantní pcháč šedý. Výskyt velmi bohaté populace svízele severního pravého, vzácněji zde roste olešník kmínolistý, ostřice křivoklasá či jetel otevřený, v pásu u řeky více ostřice Buekova, velmi vzácně o. pobřežní, hojně zde expanduje rákos obecný, tužebník jilmový, netýkavka žláznatá a vrba popelavá, místy též turanka kanadská. Na louku byl vysazen hvozdík pyšný pravý (v současnosti na 4 místech), vyskytuje se zde modrásek bahenní. Na východní hranici je dřevěný kůl značící hranici PR. Cíl péče: druhově bohatá aluviální psárková louka s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů | Mozaikovité sečení lučních porostů (lehká či těžká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 6. (30. 6.) 2. seč: (15. 8.) 1. 9. – 15. 10. | 2× za rok |
|  |  |  | Vyřezání dřevin (hl. vrbu popelavou) | 3 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Kosení výmladků dřevin a ruderální vegetace (křovinořezem) | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
|  |  |  | Likvidace nepůvodních druhů rostlin | 2 | květen–říjen | jednorázově |
| 3 3 op | 3,37 0,12 | Horecké louky Pravidelně mozaikovitě kosené, druhově velmi bohaté aluviální psárkové louky, v terénních sníženinách (především v jižním cípu či ve středu DP) přecházející do porostů vysokých ostřic (s ostřicí štíhlou, o. Buekovou, o. liščí, o. trsnatou, o. dvouřadou aj.) či do vegetace mělkých mořadů s dominantní bahničkou jednoplevou, b. mokřadní či rozrazilem štítkovitým. Na louce roste řada vzácných druhů rostlin (vrba rozmarýnolistá, česnek hranatý, ostřice křivoklasá, zeměžluč okolíkatá, jarva žilnatá, pryšec kosmatý, starček bludný, srpice barvířská, koromáč olešníkový, rozrazil dlouholistý, violka slatinná, a v roce 2019 nepotvrzená sítina tmavá aj.) Žije zde bohatá populace modráska bahenního. Místy se začíná šířit třtina křovištní, při západním okraji je hojný dvouzubec černoplodý, v jihovýchodním cípu je zatím vzácně rozšířena vrbovka žláznatá. Cíl péče: druhově bohaté aluviální psárkové louky v mělkých depresích s mokřadními společenstvy s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů | Mozaikovité sečení lučních porostů (lehká či těžká mechanizace). | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 6. (30. 6.) 2. seč: (15. 8.) 1. 9. – 15. 10. | 2× za rok |
|  |  |  | Vyřezání dřevin (hl. vrby popelavé) | 3 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Kosení výmladků dřevin a ruderální vegetace (křovinořezem) | 3 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
|  |  |  | Likvidace nepůvodních druhů rostlin | 2 | květen–říjen | jednorázově |
| 4 | 0,21 | Škeblovková tůň Mělká vysychající tůň s výskytem velmi vzácného korýše – hrašníka zobcovitého, ze vzácnějších druhů rostlin pak s rozrazilem štítkovitým, ostřicí vyvýšenou, o. křivoklasou, o. pobřežní, jarvou žilnatou, bahničkou jednoplevou, sevlákem potočním, ptačincem bahenním či vzácně rozrazilem dlouholistým a sítinou tmavou. Samotná tůň i její okolí byly do podzimu 2019 hojně zarostlé porosty vrby popelavé s roztroušenými dřevinami (v. křehkou, dubem letním, hlohy, javorem jasanolistým, třešní ptačí), v podrostu dřevin s ruderální vegetací (kopřivou dvoudomou, dvouzubcem černoplodým). Cíl péče: mělká tůň s výskytem hrašníka zobcovitého a vzácných druhů rostlin v okolí se solitérními dřevinami | Kontrola zazemňování tůně, v případě nutnosti pozvolné (a částečné) prohloubení, vždy se zřetelem na výskyt hrašníka zobcovitého | 2 | celoročně (odbahnění 15. 9. – 15. 11. či podle aktuální situace) | jednorázově |
|  |  |  | Vyřezání dřevin (hl. vrbu popelavou) | 2 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Kosení výmladků dřevin a ruderální vegetace (křovinořezem) | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
| 5 | 0,12 | Úložníkové křoviny Polykormony vrby popelavé, které byly z 75% vykáceny na podzim roku 2019, na severu se solitérními duby letními, na okraji roste vzácně nadmutice bobulnatá. Převážně v lemech křovin je hojný dvouzubec černoplodý. V minulosti byly do porostu ukládány zbytky vyřezané hmoty. Cíl péče: porosty vysokých ostřic a/nebo aluviální psárková louka s roztroušenými polykormony vrby popelavé a solitérními dřevinami | Vyřezání dřevin | 2 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Kosení výmladků dřevin a ruderální vegetace (křovinořezem) | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
|  |  |  | Úklid nahromaděné biomasy | 1 | 1. 4. – 30. 9. | jednorázově |
| 6 | 0,063 | Úložníkové mokřiny Porosty vysokých ostřic (ostřice Buekova, o. trsnatá, o. křivoklasá, o. Hartmanova aj.), na okraji s polykormonem vrby rozmarýnolisté a s výskytem jarvy žilnaté, bahničky jednoplevé, ptačince bahenního, rozrazilu dlouholistého, r. štítkovitého, violky slatinné, vzácně též s česnekem hranatým a se sítinou tmavou. V ploše jsou pravidelně odstraňovány porosty vrby popelavé a plocha je nepravidelně kosena. Cíl péče: porost vysokých ostřic s výskytem vzácných druhů rostlin | Mozaikovité sečení mokřadních porostů (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 15. 6. – 31. 10. | 1× za 1–2 roky |
| 7 | 0,39 | Upolínová tůň Zazemňující se (hloubka sedimentů až 1,5 m) a po většinu roku zvodnělá hlubší tůň zarůstající zblochanem vodním, orobincem širolistým, ostřicí Buekovou, o. trsnatou či šťovíkem koňským a s bohatou populací žebratky bahenní, ptačincem bahenním, sevlákem potočním, na okraji vzácně se žluťuchou lesklou, rozrazilem dlouholistým či ostřicí vyvýšenou. V minulosti zde rostl 1 trs kosatce sibiřského či upolín nejvyšší a šáchor hnědý. Ze severní a západní strany je tůň lemovaná převážně vzrostlými dřevinami (javorem jasanolistým, vrbou křehkou, v. košíkářskou, dubem červeným, topolem osikou, bezem černým, olší lepkavou aj.). Z jižní a východní strany je stíněna polykormony vrby popelavé, které jsou pravidelně vyřezávány (naposled podzim 2019). Na okraji roste místně zlatobýl kanadský, dvouzubec černoplodý a kopřiva dvoudomá. Na porosty šťovíku koňského je vázaný výskyt ohniváčka černočárného. Cíl péče: částečně stíněná zvodnělá tůň s makrofytní a mokřadní vegetací | Vyřezání dřevin (hl. vrbu popelavou, dub červený, javor jasanolistý, topol osiku) | 1 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Kosení výmladků dřevin a ruderální vegetace (křovinořezem) | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
|  |  |  | Ruční sečení mokřadních porostů (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 2 | 15. 6. – 31. 10. | 1× za 1–2 roky |
|  |  |  | odbahnění tůně | 2 | 15. 9. – 15. 11. či podle aktuální situace | jednorázově |
| 8 | 0,011 | Esíčko Mělká vysychající tůň vybudovaná v roce 1994 (pro odclonění centrální části PR od turistického tlaku) s bohatou populací žebratky bahenní. Tůň je částečně stíněná skupinami dřevin (bříza bělokorá, vrba popelavá, třešeň ptačí), velká část vrbových křovin je pravidelně vyřezávána, zmlazuje zde javor jasanolistý a hojný je dvouzubec černoplodý, zaznamenán výskyt nepůvodního mlže kružníka malého. Na okraji tůně je kovový stojan bez státního znaku. Cíl péče: částečně stíněná zvodnělá tůň s makrofytní a mokřadní vegetací | Vyřezání dřevin | 1 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Kosení výmladků dřevin a ruderální vegetace (křovinořezem) | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
|  |  |  | Ruční sečení mokřadních porostů (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 3 | 15. 6. – 31. 10. | 1× za 1–2 roky |
| 9 | 0,16 | Chobot Mělká deprese z velké části zarostlá vrbou popelavou, která byla na podzim 2019 částečně vyřezána. Ve vrbou nezarostlých vlhčích depresích pak hojně roste ostřice měchýřkatá, o. štíhlá, kosatec žlutý, ptačinec bahenní či dvouzubec černoplodý. V minulosti zde rostla ostřice Hartmanova a žluťucha lesklá V blízkosti plochy se nachází sonda na měření hladiny podzemní vody. Cíl péče: porost vysokých ostřic a/nebo aluviální psárková louka s roztroušenými dřevinami a s výskytem vzácných druhů rostlin | Vyřezání dřevin | 2 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Kosení výmladků dřevin a ruderální vegetace (křovinořezem) | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
|  |  |  | Ruční sečení mokřadních porostů (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 2 | 15. 6. – 31. 10. | 1× za 1–2 roky |
|  |  |  | Kontrola zazemňování tůně, v případě nutnosti pozvolné (a částečné) prohloubení, vždy se zřetelem na výskyt cílových druhů | 3 | celoročně (odbahnění 15. 9. – 15. 11. či podle aktuální situace) | jednorázově |
| 10 | 0,10 | Louka u Chobotu Nepravidelně kosená částečně ruderalizovaná vlhká louka. Na louce byl vysázen česnek hranatý, roztroušeně zde roste rozrazil dlouholistý, violka slatinná, srpice barvířská, ostřice Buekova, o. křivoklasá, sevlák potoční, jarva žilnatá, svízel severní pravý. Louka zarůstá pcháčem osetem, tužebníkem jilmovým, zblochanem vodním, místy též zlatobýlem obrovským, z. kanadským či kopřivou dvoudomou, od okraje expanduje vrba popelavá. V minulosti zde rostla sítina tmavá. Cíl péče: druhově bohatá aluviální psárková louka s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů. | Mozaikovité sečení lučních porostů (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 6. (30. 6.) 2. seč: (15. 8.) 1. 9. – 15. 10. | 2× za rok |
|  |  |  | Vyřezání dřevin | 2 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Kosení výmladků dřevin a ruderální vegetace (křovinořezem) | 2 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
| 11 | 0,59 | Březový meandr Nepravidelně kosená aluviální psárková louka s přechody k vlhkým pcháčovým loukám na okrajích s dominantním rákosem obecným, který expanduje i do středu louky, místy též netýkavkou žláznatou, či pcháčem osetem. Ve středu louky jsou deprese s hojnou ostřicí štíhlou, méně též o. Buekovou, o. trsnatou, o. křivoklasou, skřípinou lesní aj. Cíl péče: druhově bohatá aluviální psárková louka s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů. | Mozaikovité sečení lučních porostů (lehká či těžká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 6. (30. 6.) 2. seč: (15. 8.) 1. 9. – 15. 10. | 2× za rok |
|  |  |  | Ruční sečení mokřadních porostů (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 15. 6. – 31. 10. | 1× za 1–2 roky |
| 12 | 0,45 | Izákova tůň Rozsáhlá, zazemňující se tůň, volně navazující na Střední Moravu. Na severním okraji byly v roce 1993 vystřeleny dvě menší tůně. Tůň je z velké části zarostlá především polykormony vrby popelavé, místy též v. křehké, olší lepkavou, topolem kanadským, pouze v západní části je tůň více otevřená po většinu roku zvodnělá, zde dominuje žebratka bahenní, hvězdoš mnohotvarý (hl. v nových tůních), ostřice vyvýšená, o. Buekova, méně též o. trsnatá, při jižním okraji též ostřice pobřežní, při okraji tůně invaduje chrastice rákosovitá, místy též netýkavka žláznatá a kopřiva dvoudomá či javor jasanolistý. V okrajích tůně dříve rostl pryskyřník velký, byla zde bohatá populace voďanky žabí a byl sem vysázen rozpuk jízlivý. Vyskytuje se zde svinutec tenký a na porosty šťovíku koňského je vázaný výskyt ohniváčka černočárného. V blízkosti západní části tůně se nachází sonda na měření hladiny spodní vody. Cíl péče: částečně stíněná zvodnělá tůň s makrofytní a mokřadní vegetací a se skupinami dřevin | Vyřezání dřevin | 1 | 1. 11. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Kosení výmladků dřevin a ruderální vegetace (křovinořezem) | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
|  |  |  | Kontrola zazemňování tůně, v případě nutnosti pozvolné (a částečné) prohloubení, vždy se zřetelem na výskyt svinutce tenkého | 3 | celoročně (odbahnění 15. 9. – 15. 11. či podle aktuální situace) | jednorázově |
| 13 | 0,32 | Amerika Nepravidelně kosená zarůstající vlhká louka (dříve aluviální psárková louka) s výskytem pryšce kosmatého, při okrajích ojediněle též s ostřicí trsnatou, o. pobřežní, svízelem severním pravým, dříve s výskytem česneku hranatého. Ve středu zarůstající vlhké deprese se šťovíkem koňský, zblochanem vodním, svízelem potočním, pcháčem šedým, ale hojně s expanzí třtiny křovištní. Od okrajů hojně expanduje rákos obecný, ostřice Buekova, o. štíhlá, ojediněle též netýkavka žláznatá, v ploše místy hojný též pcháč oset či kopřiva dvoudomá. Cíl péče: druhově bohatá aluviální psárková louka s fragmenty vysokých ostřic a s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů. | Mozaikovité sečení lučních porostů (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 6. (30. 6.) 2. seč: (15. 8.) 1. 9. – 15. 10. | 2× za rok |
| 14 | 0,57 | Jelito Rozsáhlá tůň zarostlá rákosem obecným, místy s pozůstatky vysokých ostřic, pouze na západě s vyřezaným průlehem na Ameriku (zde výskyt ostřice trsnaté, v minulosti žebratky bahenní a voďanky žabí). Při okrajích dřeviny (vrba popelavá, v. křehká, javor jasanolistý, slivoň myrobalán, jilmem vazem aj.) Místy invaduje netýkavka žláznatá. Hnízdí zde moták pochop. Cíl péče: rákosina se solitérními dřevinami na západě s porosty vysokých ostřic a mokřadní vegetací | Vyřezání dřevin | 2 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Kosení výmladků dřevin a ruderální vegetace (křovinořezem) | 2 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
|  |  |  | Sečení rákosiny (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 3 | 1. 11. – 31.1. | 1× 3–5 let |
|  |  |  | Kontrola zazemňování tůně, v případě nutnosti pozvolné (a částečné) prohloubení či tvorba menších tůní vždy se zřetelem na výskyt cílových druhů | 3 | celoročně (odbahnění 15. 9. – 15. 11. či podle aktuální situace) | jednorázově |
| 15 | 1,78 | Korhoňova louka V posledních letech nepravidelně kosená vlhká psárková louka s hojnými porosty vysokých ostřic (především ostřice štíhlá, o. ostrá, o. Buekova, o. trsnatá, o. liščí, o. měchýřkatá, o. dvouřadá, o. černá), s výskytem jarvy žilnaté, koromáče olešníkového, ostřice křivoklasé, bahničky jednoplevé, pryšce kosmatého, ptačince bahenního, v mokřinách u vjezdu na louku ze západu (zvn. Slatinka) roste též starček bludný a česnek hranatý a historicky zde rostl trs hořce hořepníku, upolín nejvyšší, violka slatinná a sítina tmavá. V ploše se ojediněle začíná šířit třtina křovištní, od okrajů expanduje hojně rákos obecný, místy i netýkavka žláznatá a v jihozápadním cípu i astřičky, od okrajů též dřeviny (hl. vrba popelavá, místy i javor jasanolistý či třešeň ptačí). Historicky jedna z nejhodnotnějších částí PR. Cíl péče: mozaika aluviální psárkové louky a vysokých ostřic s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů. | Mozaikovité sečení lučních porostů (lehká či těžká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 6. (30. 6.) 2. seč: (15. 8.) 1. 9. – 15. 10. | 2× za rok |
|  |  |  | Ruční sečení mokřadních porostů (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 15. 6. – 31. 10. | 1× za 1–2 roky |
|  |  |  | Vyřezání dřevin | 2 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Kosení výmladků dřevin a ruderální vegetace (křovinořezem) | 2 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
| 16 | 0,0161 | Kolečko Okrouhlá malá a hlubší tůň vystřelena v 90. letech 20. stol., zvodnělá po většinu roku, s bohatou populací voďanky žabí a okřehku trojbrázdého, od okrajů zarůstající orobincem úzkolistým, o. širolistým, rákosem obecným a vrbou popelavou, v minulosti na okraji rostla i sítina tmavá a v tůni hojně bublinatka jižní. Na porosty orobinců je vázán výskyt svinutce tenkého. Cíl péče: částečně stíněná zvodnělá tůň s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů | Vyřezání dřevin | 1 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Vyřezání výmladků dřevin (křovinořezem) | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
|  |  |  | Vytrhávání orobince a rákosu | 3 | 15. 3. – 15. 6. či 1. 9. – 31. 10. | 1× 3–5 let |
|  |  |  | Kontrola zazemňování tůně, v případě nutnosti pozvolné (a částečné) prohloubení, vždy se zřetelem na výskyt cílových druhů | 3 | celoročně (odbahnění 15. 9. – 15. 11. či podle aktuální situace) | jednorázově |
| 17 | 0,91 | Velká rákosina a Rákosová tůň Rozsáhlá rákosina zarůstající mělkou Rákosovou tůň hojně s nálety dřevin (olše lepkavá, vrba popelavá, v. křehká, dub letní, d. červený, javor jasanolistý, jilm habrolistý, bez černý), na okraji místy hojně netýkavka žláznatá, vzácněji též zlatobýl kanadský, v jižním cípu více zvodnělá (Rákosová tůň) s hojným výskytem žebratky bahenní a ostřice vyvýšené, při jižním okraji porostu roste vzácně nadmutice bobulnatá a na okraji ojediněle pryšec kosmatý. Při západním okraji (u průchodu na Korhoňovu louku) roste sevlák potoční a ptačinec bahenní. Východně od tůně se nachází sonda na měření hladiny spodní vody. Cíl péče: rákosina se solitérními dřevinami a částečně stíněná Rákosová tůň s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů | Vyřezání dřevin | 1 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Vyřezání výmladků dřevin (křovinořezem) | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
|  |  |  | Sečení rákosiny (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 3 | 1. 11. – 31. 1. | 1× 3–5 let |
|  |  |  | Kontrola zazemňování tůně, v případě nutnosti pozvolné (a částečné) prohloubení, vždy se zřetelem na výskyt cílových druhů | 3 | celoročně (odbahnění 15. 9. – 15. 11. či podle aktuální situace) | jednorázově |
| 18 | 0,44 | Korhoňovy mokřiny Převážně rákosem a chrasticí zarůstající mělké vysychající deprese (staré rameno řeky) a „Tůň v meandru“ bezprostředně navazující na tok Střední Moravy. Na severním okraji na valu linie starých stromů (část z nich odumírá, okusy bobrů) – hl. dub letní, vrba košíkářská, v. nachová, v. popelavá, topol kanadský, jilm drsný a navazující olšina. Podrost hodně ruderalizovaný (kopřiva dvoudomá, třtina křovištní), časté neofyty (netýkavka žláznatá, zlatobýl kanadský, javor jasanolistý). Cíl péče: rákosina se solitérními dřevinami | Vyřezání dřevin (či ořez na torza) | 3 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Vyřezání výmladků dřevin (křovinořezem) | 3 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
|  |  |  | Likvidace nepůvodních druhů rostlin | 2 | květen–říjen | jednorázově |
|  |  |  | Sečení rákosiny (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 3 | 15. 6. – 31.10. 1. 11. – 31. 1. | 1× 3–5 let |
| 19 | 1,43 | Křelovské louky Druhově velmi bohatá pravidelně mozaikovitě kosená louka, v jižní části se jedná o aluviální psárkovou louku přecházející na severu v bezkolencovou louku, která je typická dominancí srpice barvířské a bukvice lékařské a výskytem jehlice rolní, při okraji s populací omanu vrbolistého, na celé ploše jsou hojné čertkus luční, pryšec kosmatý, olešník kmínolistý, jetel otevřený, koromáč olešníkový, jarva žilnatá, svízel Wirtgenův, s. severní pravý, ostřice křivoklasá, chrpa ostroperá, na dominantní krvavec toten je vázaná bohatá populace modráska bahenního. Při okrajích se do louky rozrůstají polykormony vrby popelavé a místy invaduje netýkavka žláznatá či dvouzubec černoplodý. Cíl péče: druhově bohaté psárkové a střídavě vlhké bezkolencové louky s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů | Mozaikovité sečení lučních porostů (lehká či těžká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 6. (30. 6.) 2. seč: (15. 8.) 1. 9. – 15. 10. | 2× za rok |
|  |  |  | Likvidace nepůvodních druhů rostlin | 2 | květen–říjen | jednorázově |
|  |  |  | Vyřezání dřevin | 2 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Vyřezání výmladků dřevin či nepřístupných okrajů luk (křovinořezem) | 2 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
| 20 | 0,085 | Pontonová tůň Rozsáhlejší mělčí tůň vymletá vodou ze Střední Moravy při vyšších průtocích. Tůň zarůstající orobincem širolistý, o. úzkolistým, kosatcem žlutým, zblochanem vodním, ostřicí štíhlou, o. zobánkatou, o. černou, o. vyvýšenou, rákosem obecným, tužebníkem jilmovým, šťovíkem koňským, roste zde ptačinec bahenní, rozrazil štítkovitý, vzácně vrbina kytkokvětá. Na severním okraji roste skupina mladých olší. Na porosty šťovíku koňského je vázaný výskyt ohniváčka černočárného. Cíl péče: zvodnělá tůň s vegetací vysokých ostřic | Vyřezání dřevin | 2 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Ruční sečení mokřadních porostů (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 2 | 15. 6. – 31. 10. | 1× za 1–2 roky |
| 21 | 0,092 | Meandr u pontonu Podmáčená, nepravidelně sečená louka zarůstající vysokobylinou vegetací (ostřice štíhlá, o. Buekova, o. měchýřkatá, rákos obecný, svízel potoční, chrastice rákosovitá, tužebník jilmový, pcháč potoční, zblochan vodní, kostival lékařský, skřípina lesní aj.), hojná netýkavka žláznatá. Cíl péče: nedegradované porosty vysokých ostřic s fragmenty aluviální psárkové louky | Ruční sečení mokřadních porostů (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 1 seč: 1. 6. – 15. 7. 2 seč: 15. 8. – 30. 9. | 1 – 2× ročně |
| 22 | 0,2 | Sevřená louka Zarůstající, podmáčená, nepravidelně kosená tužebníková lada, hojně stíněná okolními olšinami. V severním cípu s expandující vrbou popelavou (zde odpadky od turistů), ojediněle popadané stromy. V západním lemu u olšiny bohatá populace kozlíku lékařského, na podmáčených rozvolněných místech hojný ptačinec bahenní, ostřice Buekova, vzácně o. trsnatá a jeden větší trs sněženky podsněžníku. Cíl péče: nedegradovaná tužebníková lada a/nebo vlhká pcháčová louka | Ruční sečení mokřadních porostů (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 15. 6. – 31. 10. | 1× za 2 roky |
|  |  |  | Vyřezání dřevin (či ořez na torza) | 2 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Vyřezání výmladků dřevin (křovinořezem) | 2 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
| 23 23 op | 0,35 0,29 | Divoká olšina Podmáčená rozvolněná olšina v okolí slepého ramene (Sevřená tůň), v keřovém patře vrba popelavá, krušina olšová, rybíz červený. V bylinném patře hojně bulty ostřice prodloužené, o. vyvýšené, dále kosatec žlutý, přeslička potoční, vzácně též ostřice trsnatá, na vyvýšených místech kapraď osténkatá, lilek potměchuť, hojný ptačinec bahenní, při okrajích s tužebníkovou ladou dříve rostl pryskyřník velký, v tůni i žebratka bahenní a přesahuje sem populace kozlíku dvoudomého a rožce hajního. Cíl péče: podmáčená olšina s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů | Vyřezání dřevin (hl. vrbu popelavou, olši lepkavou, bez černý) | 2 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Vyřezání výmladků dřevin (křovinořezem) | 2 | 1. seč: 15. 5. – 15. 6. (30. 6.) 2. seč: (15. 8.) 1. 9. – 15. 10. | 1–2 (3)× za rok |
| 24 | 0,35 | Louka pod olšinou Z části pravidelně kosená aluviální psárková louka s druhy jako koromáč olešníkový, svízel severní pravý, ostřice křivoklasá či svízel Wirtgenův, v jižní části s podmáčenou sníženinou (tůň nad Planým mostkem) zarostou ostřicemi (ostřice liščí, o. štíhlá, o. měchýřkatá, o. Buekova, o. trsnatá) a rákosem. Výskyt modráska bahenního. Cíl péče: druhově bohatá aluviální psárková louka v jižní části s porosty vysokých ostřic a s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů | Mozaikovité sečení lučních porostů (lehká či těžká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 6. (30. 6.) 2. seč: (15. 8.) 1. 9. – 15. 10. | 2× za rok |
|  |  |  | Ruční sečení mokřadních porostů (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 15. 6. – 31. 10. | 1× za 1–2 roky |
| 25 25 op | 0,99 0,42 | Olšina na Kuželi Zapojená sušší olšina na levém břehu Střední Moravy, místy s depresemi (tůně), které jsou za vyšších průtocích ve střední Moravě zvodnělé. Ve stromovém patře s dominantní olší lepkavou, s příměsí topolu bílého, t. kanadského, vrby křehké, jasanu ztepilého, v podrostu vzácně nadmutice bobulnatá, místy též ostřice Buekova, v tůních dříve rostla ostřice vyvýšená. Při okraji lesa místy hojněji netýkavka žláznatá, v podrostu též n. malokvětá a dvouzubec černoplodý. Cíl péče: olšina ponechaná samovolnému vývoji | Likvidace nepůvodních druhů rostlin | 2 | květen–říjen | jednorázově |
| ochranné pásmo – pokud není řešeno v textu výše |  |  |  |  |  |  |
| 26 op | 5,48 | Horecké louky- sever Pravidelně mozaikovitě kosené, druhově bohaté aluviální psárkové louky při severním okraji se skupinou vysazených dřevin. Cíl péče: druhově bohatá aluviální psárková louka se skupinami dřevin | Mozaikovité sečení lučních porostů (lehká či těžká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 6. (30. 6.) 2. seč: (15. 8.) 1. 9. – 15. 10. | 2× za rok |
| 27 op-s 27 op-j | 6,61 4,05 | Křelovské louky - ochranné pásmo (sever, jih) Pravidelně mozaikovitě kosené, druhově velmi bohaté aluviální psárkové louky. Při valu u západní hranice roste hrachor bahenní, vzácně též upolín nejvyšší. Na celé ploše jsou hojné pryšec kosmatý, čertkus luční, olešník kmínolistý, koromáč olešníkový, jarva žilnatá, svízel Wirtgenův, s. severní pravý, ostřice křivoklasá, žluťucha lesklá aj. V minulosti zde rostl velmi vzácně i kosatec sibiřský. Na dominantní krvavec toten je vázaná bohatá populace modráska bahenního. Při západní hranici i v louce jsou hojné remízky dřevin s dominantními vrbami (hlavně vrba popelavá, méně též v. křehká, v. bílá a jejich kříženec), místy s nepůvodními dřevinami (dub červený, javor jasanolistý, topol kanadský, trnovník akát, jasan pensylvánský), po jejich okraji se místy šíří invazní druhy (zlatobýly, netýkavka žláznatá) či se rozrůstá kopřiva dvoudomá či vrba popelavá. Ochranným pásmem probíhá turistická stezka a cyklostezka s návštěvnickou infrastrukturou (povalové chodníky, dřevěné schůdky, naučné tabule). Louku rozdělují pozemky, v KN vedené jako lesní pozemky, na severní a jižní část (viz. mapa v příloze M3). Cíl péče: druhově bohatá aluviální psárková louka s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů a se skupinami dřevin | Mozaikovité sečení lučních porostů (lehká či těžká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 6. (30. 6.) 2. seč: (15. 8.) 1. 9. – 15. 10. | 2× za rok |
|  |  |  | Likvidace nepůvodních druhů rostlin | 2 | květen – říjen | jednorázově |
|  |  |  | Vyřezání dřevin | 2 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Vyřezání výmladků dřevin či nepřístupných okrajů luk (křovinořezem) | 2 | 1. seč: 15. 5. – 15. 6. (30. 6.) 2. seč: (15. 8.) 1. 9. – 15. 10. | 1–2 (3)× za rok |
| 28 op | 0,14 | Průlehy Dřevinami zarostlý uměle vytvořený kanál tvořící západní hranici PR (větší část leží v ochranném pásmu). Z dřevin dominuje vrba popelavá s příměsí dubu letního, bezu černého, olše lepkavé, jasanu ztepilého, vrby nachové, v. křehké, břízy bělokoré, javoru jasanolistého aj. Na okrajích je hojná ostřice Buekova, v podrostu dřevin místy invaduje netýkavka žláznatá a zlatobýl kanadský. Cíl péče: částečně osluněný kanál (tůně) se skupinami dřevin | Vyřezání dřevin | 2 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Vyřezání výmladků dřevin (křovinořezem) | 2 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
|  |  |  | Likvidace nepůvodních druhů rostlin | 2 | květen–říjen | jednorázově |
| 29 op | 1,35 | Středový pás Zapojená skupina dřevin (hl. vrba popelavá, v. křehká, bez černý, jasan ztepilý, javor mléč, lípa srdčitá, místy též javor jasanolistý, trnovník akát) v okolí zazemněné sníženiny (pravděpodobně zazemněné staré rameno) se zbytky tůní (Sibiřská tůň) a rákosin. Cíl péče: skupina částečně rozvolněných původních dřevin v okolí tůně | Vyřezání dřevin (hl. vrba popelavá, javor jasanolistý, trnovník akát) | 2 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Vyřezání výmladků dřevin či nepřístupných okrajů luk (křovinořezem) | 2 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
|  |  |  | Kontrola zazemňování tůně, v případě nutnosti pozvolné (a částečné) prohloubení, vždy se zřetelem na výskyt cílových druhů | 3 | celoročně (odbahnění 15. 9. – 15. 11. či podle aktuální situace) | jednorázově |
| 30 op | 2,93 | Louka na Kuželi Především v jižní části degradovaná, pravidelně kosená aluviální psárková louka. Na ruderalizovaných místech s hojným šťovíkem tupolistým, ve sníženinách přecházející v porosty vysokých ostřic a ojediněle se solitérními dřevinami (dub letní, vrba křehká), na okrajích místy s invazí nepůvodních rostlin (zlatobýl kanadský, netýkavka žláznatá) a vrby popelavé. Na porosty šťovíku tupolistého je vázaný výskyt ohniváčka černočárného. Cíl péče: druhově bohatá aluviální psárková louka s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů a se skupinami dřevin | Mozaikovité sečení lučních porostů (lehká či těžká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 1. seč: 15. 5. – 15. 6. (30. 6.) 2. seč: (15. 8.) 1. 9. – 15. 10. | 2× za rok |
| 31 op | 0,89 | Kuželová tůň Rozsáhlá, v létě vysychající tůň s bohatou populací žebratky bahenní a ostřice vyvýšené, z velké části zarůstající dřevinami (hl. vrbou popelavou a olší lepkavou, méně též vrbou křehkou, dubem letním). Na východě je tůň od pole oddělena zapojenou ruderalizovanou olšinou s hojnou netýkavkou žláznatou v podrostu. Cíl péče: částečně stíněná zvodnělá tůň s makrofytní a mokřadní vegetací, s roztroušenými dřevinami po obvodu a na východě s pásem olšiny | odbahnění tůně | 2 | 15. 9. – 15. 11. či podle aktuální situace | jednorázově |
|  |  |  | Vyřezání dřevin | 2 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Vyřezání výmladků dřevin či nepřístupných okrajů (křovinořezem) | 2 | 1. seč: 15. 5. – 15. 7. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2 (3)× za rok |
| 32 op | 0,72 | Pole Intenzivně obhospodařované pole při západním okraji s pásem vrby popelavé a ruderály. Cíl péče: mezofilní louka | zatravnění regionální směsí | 3 | duben–květen či konec srpna – pol. září | jednorázově |
| 33 op | 0,21 | Březová tůň Uměle vyhloubená tůň s valem zeminy po bagrování, hojně zarůstající zblochanem vodním, ostřicí štíhlou, chrasticí rákosovitou, metlicí trsnatou, tužebníkem jilmovým, sítinou rozkladitou, pcháčem šedým a s bohatou populací ptačince bahenního. Cíl péče: zvodnělá tůň s makrofytní a mokřadní vegetací | Kontrola zazemňování tůně, v případě nutnosti pozvolné (a částečné) prohloubení, vždy se zřetelem na výskyt cílových druhů | 3 | celoročně (odbahnění 15. 9. – 15. 11. či podle aktuální situace) | jednorázově |
|  |  |  | Ruční sečení mokřadních porostů (ruční či lehká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 2 | 15. 6. – 31. 10. | 1× za 1–2 roky |

naléhavost – stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:

1. stupeň – zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

2. stupeň – zásah vhodný,

3. stupeň – zásah odložitelný.