Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich
	označení dílčí plochy
	výměra (ha)
	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče
	doporučený zásah
	naléhavost
	termín provedení
	interval provádění

	1
	0,52
	Mokřad – mokřadní vegetace na dně lomu s převahou přesličky poříční, skřípiny lesní a bahničky bradavkaté, místy mělké tůně, vzácný výskyt přesličky různobarvé.

Cíl péče: Odbahnění dna lomu a návrat k iniciálním stádiím mokřadní vegetace.
	odbahnění
	1
	IX - X
	jednorázový zásah

	
	
	
	vyřezání náletu dřevin
	2
	IX - II
	1x za 1 - 10 let

	
	
	
	ruční sečení
	1
	VI - IX
	1x až 2x ročně

	
	
	
	ruční vytrhávání rostlin
	2
	VII - VIII
	1x ročně

	
	
	
	ořez hlavatých vrb
	3
	II
	1x za 2 roky

	
	
	
	přenos přesličky různobarvé
	2
	III - IX
	jednorázový zásah

	
	
	
	přenos obojživelníků a plazů
	2
	III - X
	jednorázový zásah

	
	
	
	zbudování liniové bariéry
	2
	IV
	jednorázový zásah

	2
	0,09
	Stepní společenstva – stepní plošky na terasách a vrcholové plošině lomu s výskytem např. úročníku bolhoje, chrpy ostroperé, hvozdíku svazčitého, hořce křížatého, plaménku přímého a dobromysli obecné.
Cíl péče: Zachování stepních ploch.
	vyřezání náletu dřevin
	2
	IX - II
	1x za 1 - 10 let

	
	
	
	ruční sečení
	1
	VI - IX
	1x ročně

	3
	0,17
	Skály a sutě – skály a sutě tvořící jižně exponovanou stěnu lomu, vegetace většinou jen sporadická, místy vrůstání dřevin.

Cíl péče: Zachování otevřeného charakteru stěny lomu.
	vyřezání náletu dřevin
	2
	IX - II
	1x za 1 - 10 let

	4


	1,18
	Porosty dřevin – vzrostlé porosty dřevin po obvodu lomu, převládá lípa srdčitá, místy hojně přimíšen modřín opadavý a dub červený, vtroušeně jasan ztepilý, javor mléč, javor klen a dub letní, bylinné patro dubohabřin částečně zachováno.
Cíl péče: Zlepšení dřevinné skladby.
	likvidace nepůvodních dřevin
	3
	X - II
	jednorázový zásah

	
	
	
	výsadba dřevin
	3
	III - V
	jednorázový zásah

	
	
	
	ožínání
	3
	VI - VIII
	1 x ročně

	
	
	
	ochrana proti okusu plasty či oplocenkami
	3
	není stanoven
	jednorázový zásah

	OP
	
	Součástí OP je intenzivně obhospodařované svažité pole, z něhož dochází ke splachům zeminy a živin do mokřadu na dně lomu.
Cíl péče: Zamezení vnášení sedimentu a živin do mokřadu, podpora vegetace parožnatek
	zbudování technických příkopů a bariér pro zamezení možného splachu zeminy z pole do mokřadu
	1
	souběžně s odbahněním na ploše 1
	jednorázový zásah


V tabulce jsou uvedeny tyto stupně naléhavosti:

1. stupeň – zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany)

2. stupeň – zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu)
3. stupeň – zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany v období platnosti plánu péče, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).
