Plán péče

o

přírodní památku

Stará Ves

na období

2021–2030

Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Realizaci plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný ke schválení péče, a to v součinnosti s vlastníky a nájemci dotčených pozemků postupy podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Obsah

1. Základní údaje o zvláště chráněném území	5

1.1 Základní identifikační údaje	5

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR	5

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí	5

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma	6

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany	6

1.6 Kategorie IUCN	6

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ	7

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu	7

1.7.2 Předmět ochrany – současný stav	7

1.8 Cíl ochrany	8

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předměty ochrany	9

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů	9

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů	9

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů	11

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti	14

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti	14

2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy	15

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch	15

2.4.1 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky	15

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup	16

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize	17

3. Plán zásahů a opatření	18

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ	18

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání	18

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území	20

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností	21

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu	21

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území	21

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností	21

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území	21

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území	22

4. Závěrečné údaje	23

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)	23

4.2 Použité podklady a zdroje informací	23

4.3 Seznam používaných zkratek	25

4.4. Podklady pro plán péče zpracoval	25

5. Přílohy	26

# 1. Základní údaje o zvláště chráněném území

## 1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:						848

kategorie ochrany:						přírodní památka

název území:							Stará Ves

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:	výnos

orgán, který předpis vydal: 					Ministerstvo kultury ČSR

číslo předpisu: 						6.042/84-VI/2

datum platnosti předpisu:					28. 03. 1984

datum účinnosti předpisu: 					11. 10. 1984

## 1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR

kraj:								Středočeský

okres:								Beroun

obec s rozšířenou působností:				Beroun

obec s pověřeným obecním úřadem:				Beroun

obec:								Hudlice

katastrální území:						Hudlice (649252)

Příloha:

M1 – Orientační mapa s vyznačením území

## 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: 649252, Hudlice

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1859 | - | ostatní plocha | neplodná půda | 3 478 | 3 478 |
| 1862 | - | ostatní plocha | neplodná půda | 6 346 | 6 346 |
| 1863/3 | - | ostatní plocha | neplodná půda | 1 679 | 1 679 |
| 1872/3 | - | trvalý travní porost | - | 1 383 | 1 383 |
| 1877 | - | ostatní plocha | neplodná půda | 1 726 | 1 726 |
| 1878/3 | - | trvalý travní porost | - | 2 000 | 2 000 |
| 1885 | - | ostatní plocha | neplodná půda | 2 057 | 2 057 |
| 1886/2 | - | ostatní plocha | neplodná půda | 410 | 410 |
| 1886/3 | - | ostatní plocha | neplodná půda | 417 | 417 |
| Celkem |  |  |  |  | 19 496 |

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.

Příloha:

M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

## 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

| Druh pozemku | ZCHÚ plocha v ha | Vyhlášené OP plocha v ha | Způsob využití pozemku | ZCHÚ plocha v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesní pozemky | - | - |  |  |
| vodní plochy | - | - | zamokřená plocha | - |
|  |  |  | rybník nebo nádrž | - |
|  |  |  | vodní tok | - |
| trvalé travní porosty | 0,3383 | - |  |  |
| orná půda | - | - |  |  |
| ostatní zemědělské pozemky | - | - |  |  |
| ostatní plochy | 1,6113 | - | neplodná půda | 1,61 |
|  |  |  | ostatní způsoby využití | 0,33 |
| zastavěné plochy a nádvoří | - | - |  |  |
| plocha celkem | 1,94 | - |  |  |

## 1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

národní park:						-

chráněná krajinná oblast (včetně zóny):		Křivoklátsko (I. zóna)

překryv s jiným typem ochrany:			-

mezinárodní statut ochrany:				-

Natura 2000

ptačí oblast:						-

evropsky významná lokalita:				-

## 1.6 Kategorie IUCN

IV – území pro péči o stanoviště/druhy

## 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

### 1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Typické xerotermní biocenózy na vápnitém podkladě ordovických diabasových vulkanitů s řadou stepních druhů a plně rozvinutou formací xerotermních dřevin.

### 1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

A. ekosystémy

| ekosystém | podíl plochy v ZCHÚ (%) | popis ekosystému | kód předmětu ochrany* |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých | 53 | teplomilná společenstva asociace Erysimo crepidifolii-Festuceum valesiaceae a Koelerio macranthae-Stipetum joannis var. Stipa pennata vytváří řídké, nezapojené trávníky s kostřavami – k. ovčí (Festuca ovina), k. červená (F. rubra), k. žlábkatá (F. rupicola), k. walliská (F. valesiaca) s vzácným koniklecem lučním českým (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kavylem Ivanovým (Stipa pennata), chrpou chlumní (Centaurea triumhettii), ch. latnatou (Centaurea stoebe), třešní křovitou (Prunus fruticosa) a trýzelem škardolistým (Erysimum crepidifolium); na okrajích přechází místy do širokolistých suchých trávníků s chrpou chlumní (Centaurea triumfettii) a suchých bylinných lemů s kakostem krvavým (Geranium sanguineum), vzácnou sasankou lesní (Anemone sylvestris) a chrpou chlumní (Centaurea triumhettii); na tato společenstva jsou vázány i mnohé teplomilné druhy bezobratlých živočichů, zejména motýli a pavouci | a |
| K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster | 4 | společenstvo svazu Prunion fruticosae na místech s mělkou půdou a na výchozech diabasů s poměrně hojnou třešní křovitou (Prunus fruticosa) a roztroušeně se vyskytujícím skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus); v okrajových částech dochází k průniku křovin, zejména trnky obecné (Prunus spinosa) do biotopu | a |

B. druhy

| druh | stupeň ohrožení** | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace | kód předmětu ochrany* |
| --- | --- | --- | --- |
| koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) | VU | roste pouze místy v úzkolistých suchých trávnících, na skeletovité, vysýchavé půdě; v posledních cca pěti letech jsou vlivem nedostatku jarních srážek populace slabé v počtu jedinců (stále kvetou a plodí) | a |

**stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR: VU – zranitelný; podle Grulich & Chobot (2017)

*kód předmětu ochrany: a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

## 1.8 Cíl ochrany

A. ekosystémy

| ekosystém | cíl ochrany | indikátory cílového stavu |
| --- | --- | --- |
| T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých | zachování a obnova ekosystému úzkolistých suchých trávníků, s teplomilnými druhy rostlin, bez výskytu invazních druhů a se zastoupením roztroušených křovin a solitérních dřevin | - rozloha ekosystému min. 1,4 ha včetně přechodových společenstev - výskyt druhů koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), sasanka lesní (Anemone nemorosa), kavyl Ivanův (Stipa pennata) a chrpa chlumní (Centaurea triumfettii) - úplná absence invazních druhů - přítomnost solitérních dřevin a malých skupin dřevin na max. 20 % plochy |
| K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster | zachování a obnova ekosystému nízkých xerofilních křovin bez výskytu invazních druhů | - rozloha ekosystému min. 0,9 ha výskyt druhů třešeň křovitá (Prunus fruticosa) a skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) - úplná absence invazních druhů - celková pokryvnost trnky obecné (Prunus spinosa), svídy krvavé (Cornus sanguinea) a hlohu (Crataegus sp. div.) max. do 20 % |

B. druhy

| druh | cíl ochrany | indikátory cílového stavu |
| --- | --- | --- |
| koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) | zachování životaschopné populace druhu | - počet kvetoucích jedinců (min. 20 ks) |

# 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předměty ochrany

## 2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

### 2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

Přírodní památka Stará Ves se rozkládá na jižně až jihozápadně orientovaném svahu táhnoucím se nad levým břehem Libotického potoka mezi obcemi Hudlice a Lísek. Svah je členěn bočními údolíčky. V nejexponovanějších částech přechází svah do hřbetů, kde vystupují přirozenými výchozy diabasové vulkanity.

Z geomorfologického hlediska je území začleněno do celku Křivoklátská vrchovina, podcelku Zbirožská vrchovina a okrsku Hudlická vrchovina (Demek & Mackovčin 2006). Území náleží do pásu, jehož geologické podloží je tvořeno především vulkanickými aglomeráty a vulkanoklastiky (dříve diabasy) a táhne se od Žebráku směrem k Chyňavě. Vulkanity komárovského vulkanického centra jsou ordovického stáří (spodní paleozoikum) (Havlíček V. et al. 1986; Vorel T. et al. 2007).

Na svazích se nacházejí tmavé, kamenité pararendziny, které na hřbetech přecházejí do rankerů. Na úpatí svahu je vyvinut mělký plášť kvartérních svahovin (Rivola 1975). Propustný výhřevný substrát rychle propouští srážkovou vodu a suchý charakter lokality je tak podmíněn nejen nízkými srážkami, ale i substrátem.

Z klimatického hlediska patří území podle Quitta 1971 do MT11 – mírně teplé oblasti, klimatického okrsku B3 – mírně teplého, mírně suchého s mírnou zimou, stupně pahorkatinného. Průměrné roční srážky činí cca 550 mm, průměrná teplota dosahuje 8,5 °C. Nadmořská výška přírodní památky se pohybuje cca od 308 do 344 m.

Vzhledem k členitému reliéfu porostlému mozaikou krátkostébelných až širokostébelných trávníků, přecházejícímu do skalních výchozů, byla většina svahů nad Libotickým potokem tradičně využívána pouze jako obecní pastvina.

Většinu plochy přírodní památky tvoří v současné době skalní step, druhým převažujícím biotopem jsou vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. Husté křoviny se vyvinuly zejména na méně exponovaných místech s hlubší půdou. Pod křovinami docházelo k hromadění opadu a silnému zastínění, a tím k vymizení původních světlomilných druhů.

Před zahájením péče ze strany ochrany přírody docházelo k zatahování lokality křovinami. Tento trend se během let 2011–2020 vlivem realizace navržených opatření podařilo zastavit.

V pestré skladbě úzkolistých xerotermních trávníků je zastoupena as. Erysimo crepidifolii-Festuceum valesiaceae a as. Koelerio macranthae-Stipetum joannis var. Stipa pennata, druhově velmi pestrá společenstva se zastoupením řady v regionu vzácných druhů. Mimo jiné hojně keříčky mateřídoušky polejovité (Thymus pulegoides), růže keltské (Rosa gallica) a ožanky kalamandry (Teucrium chamaedrys), dále trýzelu škardolistého (Erysimum crepidifolium), roztroušeně skalníku celokrajného (Cotoneaster integerrimus) a vzácně koniklece lučního českého (Pulasatilla pratensis subsp. bohemica) osidlujícího nejexponovanější polohy obou skalnatých hřbetů zájmového území. V dílčích plochách 10 a 11 tvoří místy dominantu kavyl Ivanův (Stipa pennata). Strukturně obtížně odlišitelná je as. Alysso alyssoidis-Sedetum albi s typickou tařicí kališní (Alyssum alyssoides) a tolicí nejmenší (Medicago minima), s efemerními rožci (Cerastium sp. div.) a rozrazily (Veronica sp. div.).

Okraje stepi v sousedství křovin osidluje as. Trifolio montani-Geranietum sanguinei s hojným kakostem krvavým (Geranium sangiuneum). Významný je častý výskyt křovin as. Prunion fruticosae, vyskytující se spolu s výše jmenovanými společenstvy. Početná populace třešně křovité (Prunus fruticosa) je v regionu ojedinělá, a proto významná.

V úžlabině mezi hřbety se vyskytují širokolisté trávníky as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati s hojnou válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), řepíkem lékařským (Agrimonia eupatoria), krvavcem menším (Sanguisorba minor), šalvějí luční (Salvia pratensis) a roztroušeně s piplou osmahlou (Nonea pulla).

Teplomilné křoviny tvoří v horních částech svahů světlé porosty as. Populo tremulae-Coryletum avellanae s javorem babykou (Acer campestre), lískou obecnou (Corylus avellana) a svídou kravavou (Cornus sanguinea) s bohatým podrostem s dominujícím zvonkem řepkovitým (Campanula rapunculoides). Vzápadní části přírodní památky rostou v těchto světlých porostech dva jedinci vstavače nachového (Orchis purpurea). Obě rostliny pravidelně kvetou. Jinde na lokalitě nebyli další jedinci zaznamenáni. Okraje křovin místy tvoří sukcesně mladé obtížně průlezné porosty svídy krvavé (Cornus sanguinea). Eutrofnější porosty křovin as. Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris s řadou nitrofytů se vyskytují zejména v dílčí ploše 1 a 7 (Šašek & Karešová 2018b).

V sečené kulturní louce na zatravněném poli v segmentu 8 se vyvíjí vegetace sv. Arrhenatherion elatioris. Po osetí pole travní směsí (přibližně v roce 2008) došlo k vymizení druhů společenstva polí na bazickém podkladě sv. Caucalidion lappulae, např. hlaváčku letního (Adonis aestivalis) a drchničky modré (Anagalis foemina) (Šašek & Karešová 2018b).

Pestré vegetaci odpovídá bohatě zastoupená fauna. Významný je zejména výskyt vzácných druhů bezobratlých. Na území bylo nalezeno 74 druhů pavouků ze 14 čeledí, včetně zápředky dvoupruhé (Scotina celans) a skákavky nepatrné (Neon rayi) (Řezáč & Strnad 2007). O druhově bohatou lokalitu jde i z pohledu výskytu mnohonožek, kde jsou zastoupeny stepní a teplomilné druhy (Kocourek 2009). V území bylo zaznamenáno 741 druhů motýlů, např. otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) a lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae) (Novák 2007, Heřman 2018). Při inventarizaci v roce 2018 (Heřman) nebyly potvrzeny některé vzácné druhy motýlů, např. hnědásek květelový (Melitaea didyma) či okáč metlicový (Hipparchia semele), udávané v práci Nováka (2007). Též jsou odsud známi drobní xerofilní plži údolníček drobný (Vallonia pulchella), drobnička válcovitá (Truncatellina cylindrica), suchomilka obecná (Xerolenta obvia), síťovka suchomilná (Aegopinella minor) a žitovka obilná (Granaria frumentum) (Dvořák & Tučková 2004). Inventarizační průzkumy brouků (Januš 2016, Januš et al. 2018, Sommer 2020) uvádí výskyt teplomilných vzácných či ohrožených druhů, vázaných na prostředí skalních stepí či na některé druhy dřevin. V posledních letech nebyl potvrzen výskyt některých vzácných druhů brouků, pozorovaných v 90. letech minulého století (osobní sdělení, J. Januš, 2021). Jedná se o druhy dřepčík (Aphthona herbigrada), luskokaz (Bruchidius cisti) a zobonoska (Mecorhis aethiops) vázané na lemovou vegetaci svazu Geranium sanguinei a na brutnákovité rostliny vázaného tesaříčka (Phytoecia uncinata). Hojné křoviny představují vhodný biotop pro zástupce řádu pěvců, hnízdí zde několik druhů pěnic (Šmaha 1984). Při průzkumu území byl v roce 2020 na území zaznamenán v hnízdní době ťuhýk obecný (Lanius collurio) (Dandová 2020). V roce 2020 zde byla nalezena místním pastevcem zmije obecná (Vipera berus), určeno na základě fotografie.

### 2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů

| druh | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.* | stupeň ohrožení** | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Lišejníky |  |  |  |
| terčovka bradavčitá (Melanelixia subargentifera) |  | VU | výchozy diabasů ve stepních trávnících |
| Cévnaté rostliny |  |  |  |
| bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) | O | NT | skalní stepi, vzácně, poslední záznam je z roku 2012 |
| dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos) |  | VU | skalní stepi, roztroušeně podél zvířecích pěšinek a jejich okolí |
| hrušeň polnička (Pyrus pyraster) |  | NT | roztroušeně, zejména v keřových porostech |
| chrpa chlumní (Centaurea triumfetti) | O | NT | hojně na celém území, široká škála biotopů – od skalních stepí po světlé křoviny (zde je zřejmě pozůstatkem po travních porostech) |
| jalovec obecný (Juniperus communis) |  | NT | skalní stepi, vzácně, pouze dva jedinci |
| kakost krvavý (Geranium sanguineum) |  | NT | v lemech křovin, hojně |
| kavyl Ivanův (Stipa pennata) | O | NT | skalní stepi, místy hojný, vytváří porosty |
| koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) | SO | VU | skalní stepi, na dvou mikrolokalitách (posledních cca 5 let jednotlivé rostliny) |
| konopice širolistá (Galeopsis ladanum) |  | NT | v severní části území na malé deponii strusky ze zpracování železné rudy, jedinci |
| křivatec rolní (Gagea villosa) |  | VU | skalní stepi, lokálně hojný (1 mikrolokalita), většinou sterilní |
| locika prutnatá (Lactuca viminea) |  | NT | skalní stepi, roztroušeně |
| mochna písečná (Potentilla incana) |  | NT | skalní stepi, místy hojně |
| ostřice nízká (Carex humilis) |  | NT | stepní trávníky, hojně |
| pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule) |  | NT | stepní trávníky, vzácně |
| pipla osmahlá (Nonea pulla) |  | LC | v úžlabině mezi vrcholky a na hlubší půdě ve východní části přírodní památky, roztroušeně |
| rozrazil časný (Veronica praecox) |  | NT | skalní stepi, hojně |
| rožec krátkoplátečný (Cerastium brachypetalum) |  | NT | skalní step, vzácně |
| růže galská (Rosa galllica) |  | VU | skalní stepi a při světlých okrajích křovin, roztroušeně |
| sasanka lesní (Anemone sylvestris) | O | EN | dvě mikrolokality na skalní stepi a jejích okrajích - v západní části území a ve východní části pod posedem, roce 2018 a 2020 nebyla potvrzena |
| sesel sivý (Seseli osseum) |  | LC | skalní stepi, roztroušeně |
| skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) |  | NT | skalní stepi, roztroušeně |
| strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica) |  | LC | skalní stepi, roztroušeně |
| tolice nejmenší (Medicago minima) |  | NT | výslunné travní porosty, roztroušeně |
| trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium) |  | NT | stepní trávníky, lemy křovin, roztroušeně až hojně |
| třešeň křovitá (Prunus fruticosa) |  | EN | stepní trávníky, okraje křovin, roztroušeně, místy hojně, v okrajových částech ohrožena průnikem křovin, zejména trnky, na kamenitých výchozech snižuje poněkud její fitness pastva |
| vstavač nachový (Orchis purpurea) | SO | EN | světlé, řídké křoviny lemující skalní step, vzácně, pouze dva jedinci |
| Bezobratlí |  |  |  |
| Motýli |  |  |  |
| bělásek hrachorový (Leptidea sinapis) |  | NT | jedinci, travní biotopy |
| lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae) | O | EN | jedinci, travní biotopy |
| modrásek vikvicový (Polyommatus coridon) |  | VU | jedinci, travní biotopy |
| okáč strdivkový (Coenonympha arcania) |  | NT | hojný, travní biotopy |
| okáč strdivkový (Coenonympha arcania) |  | NT | jedinci, travní biotopy |
| ostruháček trnkový (Satyrium spini) |  | VU | hojnější, stepní trávníky, živnou rostlinou je řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus) |
| otakárek fenyklový (Papilio machaon) | O |  | jedinci, travní biotopy |
| otakárek ovocný Iphiclides podalirius) | O | NT | jedinci, travní biotopy |
| soumračník skořicový (Spialia sertorius) |  | VU | jedinci, travní biotopy, vyžaduje místa s nezapojeným drnem |
| žluťásek jižní (Colias alfacariensis) |  | VU | jedinci, travní biotopy |
| Pavouci |  |  |  |
| skákavka nepatrná (Neon rayi) |  | VU | jedinci, svah s jemnou kamenitou sutí porostlou mechy, sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a nízkou svídou krvavou (Cornus sanguinea) |
| zápředka dvoupruhá (Scotina celans) |  | VU | jedinci, skalní stepi s porosty úzkolistých trávníků Festucion valesiacae, Koelerio-Phleion phleoides a sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) s přítomností nízké svídy krvavé (Cornus sanguinea) |
| Brouci |  |  |  |
| červotoč (Lasioderma redtenbacheri) |  | VU | jedinci, xerotermní trávníky a skalní stepi, v přírodní památce se vyvíjí zřejmě v chrpě čekánku (Centaurea scabiosa) |
| drabčík (Brachida exigua) |  | VU | jedinci, porosty s šalvějí luční (Salvia pratensis) pokrývající svahy pahorků |
| dřepčík (Longitarsus longipennis) |  | EN | jedinci, porosty s šalvějí luční (Salvia pratensis) pokrývající pahorky, vyvíjí se na svlačci rolním (Convolvulus arvensis) |
| hrotnatec tesaříkovitý (Pseudocistela ceramboides) |  | VU | jedinci; druh vyvíjející se v odumřelém dřevě především starých listnatých stromů |
| hřebenočlenec smolový (Allecula morio) |  | NT | jedinci; druh vyvíjející se v odumřelém dřevě především starých listnatých stromů |
| chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi) | O | VU | hojnější; stepní trávníky, vázán na trus pasoucích se zvířat (na trusu volně žijících živočichů dokáže přežívat jen za specifických podmínek a v menších denzitách) |
| kovařík (Agriotes gallicus) |  | EN | jedinci, porosty subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum pratensis pokrývající svahy pahorků |
| krasec (Anthaxia semicuprea) |  | VU | jedinci, vázaný na ovocné stromy, jilmy a babyky; imaga sedají na květy; xerotermní trávníky se solitérními stromy či skupinkami stromů a kvetoucími rostlinami a keři |
| kraseček (Trachys fragirae) |  | NT | jedinci, porosty subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum pratensis pokrývající svahy pahorků |
| krytohlav (Cryptocephalus coryli) |  | EN | jedinci, vázán na lískové křoviny |
| lesák (Airaphilus elongatus) |  | CR | jedinci, stráň s loukou subas. Arrhenatherum elatioris salvietosum |
| luskokaz (Bruchidius pusillus) |  | CR | jedinci, porosty subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum pratensis pokrývající svahy pahorků, vázán na čičorku pestrou (prokázán v roce 2013, živná rostlina tu stále roste) |
| mandelinka (Coptocephala rubicunda) |  | VU | jedinci, druh zachovalých suchých trávníků a stepí, imaga se vyskytují v letních měsících na rostlinách z čeledi miříkovitých (Apiaceae) |
| mršník (Margarinotus marginatus) |  | VU | jedinci, porosty subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum pratensis pokrývající svahy pahorků |
| páteříček (Malthodes lobatus) |  | VU | jedinci, porosty subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum pratensis pokrývající svahy pahorků |
| prskavec větší (Brachinus crepitans) | O |  | hojný, zejména na stepi v západní části přírodní památky |
| střevlíček (Ophonus cordatus) |  | VU | jedinci, porosty subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum pratensis pokrývající svahy pahorků |
| širokochodec stehnatý (Pedinus femoralis) |  | NT | jedinci, stepní trávníky a jejich okraje |
| větevníček (Pseudeuparius sepicola) |  | NT | náhodný nález (v letové pasti), imaga sedají na usychající až uschlé větve a sluní se, na Křivoklátsku velmi hojný druh |
| zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) | O |  | hojnější, xerotermní trávníky, imaga sedají na květy (florikolní druh) |
| Rovnokřídlí |  |  |  |
| cvrček polní (Gryllus campestris) |  | NT | roztroušeně, travní porosty |
| Měkkýši |  |  |  |
| žitovka obilná (Granaria frumentosum) |  | NT | skalní stepi, stepní okraje s roztroušenými dřevinami, poslední doložený nález je z roku 2003 |
| Obratlovci |  |  |  |
| Plazi |  |  |  |
| ještěrka obecná (Lacerta agilis) | SO | VU | jedinci, po celém území |
| zmije obecná (Vipera berus) | KO | VU | jedinci, po celém území |
| Ptáci |  |  |  |
| ťuhýk obecný (Lanius collurio) | O | NT | jedinci, hnízděním vázán na trnité křoviny |
| Savci |  |  |  |
| zajíc polní (Lepus europaeus) |  | NT | jedinci, po celém území |

* podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění: KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený.

** podle červených seznamů ČR, cévnaté rostliny, bezobratlí, obratlovci, pavouci: CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC – málo dotčený; podle Grulich & Chobot (2017), Hejda et al. (2017), Chobot & Němec (2017), Řezáč et al. (2015).

### 2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti

a) abiotické disturbanční činitele

Výrazným činitelem je sucho, zejména nedostatek srážek v jarním období. Tento stav trvá od roku 2015. Má velmi pravděpodobně vliv na následující druhy kvetoucí brzy zjara: sasanka lesní (Anemone sylvestris), křivatec rolní (Gagea villosa), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Snížila se početnost kvetoucích a plodících jedinců (koniklec luční český), byly zastiženy rostliny pouze ve sterilním stavu (křivatec rolní) anebo nebyly při průzkumu zaznamenány vůbec (sasanka lesní nebyla zaznamenána v roce 2018 ani 2020, druh je však pozorovatelný poměrně krátkou dobu, případně mohl být ve sterilní formě, kdy je poměrně těžko nalezitelný).

b) biotické disturbanční činitele

Na území nebyly identifikovány významné disturbanční vlivy. Lokalita je navštěvována zvěří, ale nedochází k jejímu poškozování, např. rytím černé zvěře nebo nadměrnou eutrofizací výkaly zvířat. Cestičky zvěře naopak částečně zpřístupňují jinak těžko průchodné křoviny.

## 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti

- ochrana přírody

Návrh na vyhlášení chráněného území byl podán RNDr. Vojenem Ložkem v roce 1970. O pět let později schválil návrh na vyhlášení Okresní národní výbor v Berouně a předběžný návrh projednala školská a kulturní komise Středočeského krajského národního výboru v Praze. V roce 1984 byla vyhlášena Státní přírodní rezervace Stará Ves. V roce 2001 zpracoval RNDr. Milan Rivola první plán péče o přírodní památku Stará ves.

- zemědělské hospodaření

V minulosti území fungovalo jako pastvina. Části území s hlubší půdou byly velmi pravděpodobně koseny, s případným přepasením otav. Dle ústního sdělení hudlických pamětníků byly koseny svahy na Kozlehoře. Lze usuzovat, že i na svazích na území přírodní památky se hospodařilo obdobně vzhledem k podobným podmínkám.

V poválečných letech přestala být lokalita jako pastvina využívána (Rivola 2001) a začal rozvoj křovin. Od roku 1984 (vyhlášení MZCHÚ) byly občasně prováděny jednorázové výřezy náletových dřevin, ovšem bez další navazující péče. Toto opatření vedlo v podstatě ke zhoršení podmínek v území, došlo ke zmlazení křovin a zvýšení jejich vitality. Problematická je hlavně trnka obecná (Prunus spinosa) a svída krvavá (Cornus sanguinea).

Zemědělské hospodaření probíhá v současné době pouze v severozápadní části přírodní památky na pozemku p. č. 1863/3, kam zasahuje kulturní luční porost (oseto konvenční travní směsí, bez výskytu druhů význačných pro přírodní památku). Louky nejsou hnojeny, ovlivnění území splachem živin v současné době nehrozí.

- myslivost

Pozemky, na kterých se přírodní památka rozkládá, náleží do honitby Habrový potok Hudlice (CZ2102110028). Tlak zvěře na území není extrémní. Oba vrchy jsou protkány sítí zvířecích pěšinek, na jejichž okrajích se daří konkurenčně slabým druhům, mj. ohroženému druhu dejvorci kulatoplodému (Caucalis platycarpos). Ve spodní části území, při patě levého kopce, bylo postaveno v minulosti krmné zařízení pro srnčí zvěř a bažanty, nyní využíváno jako přístřešek pro pasoucí se zvířata. Nad severovýchodní části je umístěn posed, není při něm však krmeliště a nepředstavuje tak pro přírodní památku problém.

- rekreace a sport

Poblíž přírodní památky vede značená červená turistická stezka z Hudlic na Lísek. Vzhledem k pěknému výhledu do okolí je jeden z výchozů občas navštěvován. Vzhledem k přítomnosti trnitých křovisek, a tím pádem snížené přístupnosti, není však lokalita celkově příliš navštěvována a návštěvnost nemá vliv na předměty ochrany.

- těžba nerostných surovin

V severní části památky se nachází malá deponie strusky ze zpracování železné rudy, která byla do šedesátých let minulého století těžena na blízké Krušné hoře. Přes památku vedla lanovka, která surovinu dopravovala.

- jiné způsoby využívání

Nejsou evidovány

## 2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy

Plán péče o CHKO Křivoklátsko pro období 2017–2026 schválený dne 30. 8. 2016 pod číslem jednacím 55993/ENV/16.

Územní plán obce Hudlice (účinný od 16. 2. 2016)

## 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

### 2.4.1 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky

Přílohy:

T1 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

## 2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

A. ekosystémy

| ekosystém: | T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| rozloha ekosystému (min. 1,4 ha) | Plocha úzkolistých suchých trávníků byla výřezy křovin zvětšena a díky pravidelnému managementu se daří ji na ploše cca 1 ha udržovat. Díky pastvě nedochází k expanzi vysokých křovin do travních společenstev. Vlivem pastvy dochází ke zvětšování ok v křovinách a bude zřejmě docházet k dalšímu rozšíření plochy. Pokud budou pokračovat další suché roky, bude třeba upravit frekvenci pastvy, jednotlivé části pást 1 × za 2 roky. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| výskyt druhů koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), sasanky lesní (Anemone nemorosa), kavyl Ivanův (Stipa pennata) a chrpa chlumní (Centaurea triumfettii) | Koniklec luční český a sasanka lesní se vyskytují ve dvou mikropopulacích. Prosperuje populace kavylu Ivanova, tvoří poměrně bohaté porosty, místy až dominantu. Chrpa chlumní se vyskytuje roztroušeně po celém území, početnost zůstává stejná. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| úplná absence invazních druhů | V biotopu nebyly zaznamenány žádné invazní druhy. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| přítomnost solitérních dřevin a malých skupin dřevin na max. 20 % plochy | V současnosti dosahuje plocha roztroušených a zapojených vysokých křovin cca 43 % pokryvnosti území. Během platnosti předchozího plánu péče se plocha křovin snížila díky postupným výřezům a pastvě ovcí a koz, později jen ovcí. Na většině plochy úzkolistých trávníků dosahuje plocha křovin max. do 15 % výměry. Jsou však plochy, kde nežádoucí křoviny stále výrazně převažují. Jde zejména o východní část území, kde v podrostu křovin stále ještě přežívají zbytky travních porostů. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |

| ekosystém: | K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| rozloha ekosystému (min. 0,9 ha) | Výměra ekosystému není příliš vysoká, za to představuje kvalitní ukázku biotopu s hojným zastoupením třešně křovité, která je na Křivoklátsku vzácná. Keříčky třešně v přírodní památce poněkud trpí každoroční pastvou, za hranicemi je jejich vitalita vyšší, třešeň bohatěji kvete a má více plodů. Část ekosystému bez pastvy je naopak ohrožena expanzí křovin, zejména trnky obecné. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| výskyt druhů třešeň křovitá (Prunus fruticosa), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) | Početnost druhů se nemonitoruje, přesto se zdá, že početnost třešně křovištní zůstává stejná, pouze se sníženým fitness. Ve prospěch třešně bude třeba upravit metodu pastvy. Skalník celokrajný se vyskytuje roztroušeně po celé výměře stepi. Jeho počet se zřejmě nemění. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| úplná absence invazních druhů | V biotopu nebyly zaznamenány žádné invazní druhy. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| celková pokryvnost trnky obecné (Prunus spinosa), svídy krvavé (Cornus sanguinea) a hlohu (Crataegus sp. div.) max. do 20 % | Místy dochází k průniku expanzních vyšších křovin do porostu třešně křovité, jedná se zejména o trnku obecnou. Nežádoucí křoviny prorůstají min. do 60 % porostů třešně křovité. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zhoršující se |

B. druhy

| druh: | koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| počet kvetoucích jedinců (min. 20 ks) | Početnost populace koniklece lučního českého zřejmě klesá. Od roku 2015 je pozorováno jen několik kvetoucích jedinců. Předtím bylo běžných 20 kvetoucích a plodících rostlin. Příčin poklesu může být několik, nejspíše půjde o jejich kombinaci: nízké množství dešťových srážek v jarním období, eutrofizace atmosférickým dusíkem. Druh zde navíc roste na skeletovité půdě, která rychle prosychá. Nepříznivý vliv by mohla mít v posledních pěti letech i každoroční pastva. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zhoršující se |

Vlivem přirozené sukcese docházelo po zanechání pastvy k postupnému zarůstání lokality křovinami a ke změnám v druhově bohatých teplomilných společenstvech trávníků. Od vyhlášení MZCHÚ byly několikrát vybrány plochy, na kterých došlo jednorázovému odstranění křovin. Toto opatření vedlo k silnému zmlazení a zvýšení vitality nežádoucích křovin. V únoru 2003 byla dle interních záznamů řízeně vypálena plocha o výměře 0,038 ha na pozemku p. č. 1862 za účelem likvidace nahromaděné suché biomasy trav a bylin. Pravidelná, systematická péče o území je prováděna od roku 2010. Spočívá v odstraňování dřevin a jejich výmladků a v pastvě ovcí a dříve také koz (vzhledem k odlehlosti lokality nejsou už svéhlavé kozy v posledních letech do stáda zařazovány, ač by tak kvůli okusu nežádoucích dřevin bylo dobře učiniti - často přeskakují ohradník a učí tomu i jinak pokojné ovce). Vlivem těchto opatření bylo zamezeno šíření vysokých mezofilních a xerofilních křovin na úkor cennějších biotopů s výskytem zvláště chráněných či vzácných druhů, dochází k dalšímu postupnému zřeďování porostu křovin a nárůstu plochy travních společenstev. V pastvě, prořeďování křovin a odstraňování výmladků je třeba nadále pokrčovat.

## 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Jako konfliktní se jeví výřez křovin za účelem rozšíření plochy teplomilných trávníků, případně nízkých křovin, vůči hnízdícím ptákům a některým druhům bezobratlých živočichů. Pozornost bude zaměřena zejména na svídu krvavou a trnku obecnou. Část křovin bude ponechána ve formě skupin a solitérních keřů. Ptáci zapojené, husté křoviny k hnízdění nevyhledávají, osidlují maximálně jejich okrajové části. Rovněž bezobratlí živočichové vyhledávají spíše osluněné dřeviny.

# 3. Plán zásahů a opatření

## 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

### 3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

a) péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

Rámcová směrnice péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

Zásadní je zachovat pestrou mozaiku různých typů stanovišť, dále zachovat, případně zlepšit kvalitu biotopů a rozšířit plochu úzkolistých trávníků a nízkých křovin na úkor vysokých křovin.

| Ekosystém | T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a přechodová společenstva |
| --- | --- |
| Typ managementu | pastva hospodářských zvířat |
| Vhodný interval | 1× ročně, v případě přetrvávajících suchých jarních období obrok |
| Minimální interval | 1 × za dva až pět let |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | ovce, případně smíšené stádo ovce + kozy |
| Kalendář pro management | V-VI (VII) |
| Upřesňující podmínky | Vzhledem ke změně klimatických poměrů (nižší množství jarní dešťových srážek) bude třeba upravit frekvenci pastvy během suchých let na nejexponovanějších, a tedy nejvysýchavějších částech území, a to obrok. Důvodem je dostatečný čas k regeneraci společenstva stepních trávníků. I ve vlhkých letech je vhodné část porostů nechat nespasenou pro zajištění kvetoucích bylin a rostlinné biomasy pro živočichy. Případné nedopasky nežádoucích druhů budou po ukončení pastvy neprodleně posečeny. Napáječka a nocoviště budou umístěny nadále v jihozápadním cípu území, mimo plochy s cennými teplomilnými trávníky. |

V pastvě jsou náklady v tabulce nákladů v kap. 1.4 počítány na každoroční pasení. Četnost zásahu se však bude uzpůsobovat skutečnému stavu porostu a to zejména v závislosti na jarních srážkách, některé plochy tak mohou být paseny jen obrok (plochy č. 1 a 5, ve druhé polovině platnosti plánu péče i plochy 2, 6 a 7), v případě velkého nárůstu biomasy zase naopak dvakrát ročně (plocha č. 4, možná plochy 2 a 7 podle toho k jakému biotopu se vyvinou). Zvířata se po výřezu v roce 2020 budou pást již po celé lokalitě (byl prořezán koridor pro ohradník), krom dílčích ploch 2 a 3. V roce 2022 bude přidána i plocha 2 (plocha 3 vzhledem k zemědělskému hospodaření bude ponechána bez opatření v rámci PPK A). V letech, kdy se nebude pást, je počítáno se sečí, aby byla odstraněna stařina.

| Ekosystém | T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých |
| --- | --- |
| Typ managementu | sečení ruční |
| Vhodný interval | 1× za dva roky |
| Minimální interval | 1× za dva až pět let |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | křovinořez, ruční nářadí |
| Kalendář pro management | VIII |
| Upřesňující podmínky | Sečení bude probíhat za účelem odstranění stařiny. Podle množství hmoty, bude hmota buď ponechána na ploše, nebo bude shrabána a ponechána na vymezeném místě pro potřeby živočichů (např. hmyz, plazi, ptáci, drobní savci). |

| Ekosystém | T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých |
| --- | --- |
| Typ managementu | výřez náletových dřevin |
| Vhodný interval | 1× za období platnosti plánu péče |
| Minimální interval | 1× za období platnosti plánu péče |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | křovinořez, motorová pila, ruční nářadí |
| Kalendář pro management | X-III |
| Upřesňující podmínky | Výřez bude zaměřen zejména na trnku obecnou, svídu krvavou a slivoň, ostatní dřeviny jednotlivě (budou ponechány solitérní dřeviny a prosvětlené skupiny dřevin). Vyřezaná dřevní hmota bude z lokality odstraněna, pouze část bude ponechána na vymezeném místě pro potřeby živočichů (např. hmyz, plazi, ptáci, drobní savci). |

| Ekosystém | T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých |
| --- | --- |
| Typ managementu | odstranění výmladků náletových dřevin |
| Vhodný interval | každoročně |
| Minimální interval | výmladky je nutné pro úspěšnost opatření odstraňovat každoročně do jejich vymizení |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | křovinořez, ruční nářadí |
| Kalendář pro management | VIII-XII |
| Upřesňující podmínky | Šetřena bude pokud možno třešeň křovitá a skalník celokrajný. Pokud bude posečených výmladků větší množství, budou z lokality odstraněny. Část může být ponechána na vymezeném místě pro potřeby živočichů (např. hmyz, plazi, ptáci, drobní savci). |

Výměra výmladků určená k odstranění se bude postupně snižovat, nelze však dopředu říci jak a je tedy počítáno orientačně s plochou po výřezech dřevin z minulých let a plochou plánovanou k výřezu v roce 2021.

| Ekosystém | K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster |
| --- | --- |
| Typ managementu | výřez náletových dřevin |
| Vhodný interval | 1× za období platnosti plánu péče |
| Minimální interval | 1× za období platnosti plánu péče |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | křovinořez, motorová pila, ruční nástroje |
| Kalendář pro management | X-III |
| Upřesňující podmínky | Týká se porostů zejména ve východní části území, kde v minulém období neprobíhal žádný management. Při výřezu je třeba vyloučit v nejvyšší možné míře odstranění třešně křovité a skalníku celokrajného. Výřez bude zaměřen zejména na trnku obecnou, svídu krvavou, ostatní dřeviny jednotlivě (budou ponechány solitérní dřeviny a prosvětlené skupiny dřevin). Vyřezaná dřevní hmota bude z lokality odstraněna, pouze část bude ponechána na vymezeném místě pro potřeby živočichů (např. hmyz, plazi, ptáci, drobní savci). |

| Ekosystém | K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster |
| --- | --- |
| Typ managementu | pastva hospodářských zvířat |
| Vhodný interval | 1× za dva roky, na plochách po výřezech prvních pět let každoročně |
| Minimální interval | 1× za dva až pět let |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | ovce, případně smíšené stádo ovce + kozy |
| Kalendář pro management | V-VIII |
| Upřesňující podmínky | Porosty s třešní křovitou a skalníkem celokrajným jsou součástí suchých úzkolistých trávníků, vyskytují se v mozaice, při pastvě není možné je z plochy zcela vymezit a k zachování úzkolistých trávníků je pastva min. obrok potřebná. Zejména třešeň každoroční pastvou trpí, méně kvete i plodí. Roční regenerace (rok bez pastvy) by měla být pro třešeň i skalník dostatečná. Plošky, které jsou při okraji trávníků a lze je z pastvy vynechat, budou paseny jen 2 x za období platnosti plánu péče. Porosty po výřezech budou min. prvních pět let paseny každoročně pro minimalizaci nárůstu výmladků ostatních dřevin. Napáječka a nocoviště budou umístěny nadále v jihozápadním cípu území, mimo plochy s cennými společenstvy. |

| Ekosystém | K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster |
| --- | --- |
| Typ managementu | odstranění výmladků náletových dřevin |
| Vhodný interval | každoročně |
| Minimální interval | výmladky je nutné pro úspěšnost opatření odstraňovat každoročně |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | křovinořez, ruční nářadí |
| Kalendář pro management | VIII-X |
| Upřesňující podmínky | Týká se ploch po výřezu dřevin. Šetřena bude pokud možno třešeň křovitá a skalník celokrajný. Pokud bude posečených výmladků větší množství, budou z lokality odstraněny. Část může být ponechána na vymezeném místě pro potřeby živočichů (např. hmyz, plazi, drobní savci). |

Výměra výmladků určená k odstranění se bude postupně snižovat, nelze však dopředu říci jak a je tedy počítáno orientačně s plochou po výřezech dřevin z minulých let a plochou plánovanou k výřezu v roce 2021.

b) péče o populace a biotopy rostlin a hub

Koniklec luční český a sasanka lesní budou v době reprodukce chráněny před spasením a sešlapem zvláštním oplůtkem nebo chráničkami/klecemi. Z případné brzké pastvy bude vyčleněna plocha se vstavačem nachovým, případně budou rostliny chráněny klecí.

c) péče o populace a biotopy živočichů

Stepní trávníky a křoviny jsou biotopem pro celou řadu druhů živočichů, a to i často vzácných nebo ohrožených. Zásadní je zachovat pestrou mozaiku biotopů, včetně ponechání dřevin, které jsou využívány jako živné rostliny (např. řešetlák počistivý, javor babyka či hloh), ke slunění či jako úkryt pro bezobratlé a ptáky. Dostatek biomasy a kvetoucích rostlin je třeba zajistit vhodně organizovanou pastvou tak, aby na lokalitě byla vždy část nespasená s kvetoucími rostlinami. Zejména v suchých letech je proto potřeba omezit pastvu na nejexponovanějších místech skalních stepí, a to pouze 1 x za 2 roky. Pro ťuhýky je třeba zachovat část trnitých dřevin. Zejména ovocné dřeviny je nutné uvolnit od křovin, prodlouží se tím jejich životnost a osluněné stromy jsou lépe využitelné pro hmyz.

### 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) ekosystémy mimo lesní pozemky

Přílohy:

T1- Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

M3- Mapa dílčích ploch a objektů

## 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Ochranné pásmo PP Stará ves je tvořeno křovinami a sečenými loukami. Hospodářské ani jiné využití křovin se nepředpokládá. Na loukách se doporučuje vyloučit používání hnojiv.

## 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Zaměření hranice bylo provedeno v roce 2003. Hranice přírodní památky je vyznačena pruhovým značením (20 kůlů) a 3 hraničními stojany se státním znakem. Značení hranice bude třeba v průběhu platnosti plánu péče jednou až dvakrát obnovit. V roce 2014 byly instalovány nové infotabulky. V roce 2018 byla zadána výroba a instalace stojanů označujících MZCHÚ. Obnova značení hranice přírodní památky proběhla v roce 2019 (kůlové značení).

## 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

a) vyhlašovací dokumentace

Hodnotná společenstva xerotermních trávníků s výskytem ZCHD se nacházejí prakticky v celém pásu svahu nad Libotickým potokem, od Hudlic po osadu Dibří. V současné době nejsou nijak chráněna. Je zvažováno významné rozšíření území. V současné době se managementová opatření provádějí pouze na sousední Kozlehoře (pastva a výřezy vzhledem k výskytu početné populace koniklece lučního českého a sasanky lesní a xerotermních trávníků). Zbytek území je ponechán sukcesi, bez jakéhokoli hospodaření či péče. Celková výměra navrhovaného MZCHÚ je v maximální uvažované variantě cca 25 ha. V takové rozloze lze uvažovat o kategorii PR.

b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech

Nejsou.

c) ostatní

Bez návrhů.

## 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Návrhy nejsou předkládány, lokalita vzhledem k nízké návštěvnosti není rekreací a sportovním využitím ohrožena.

## 3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území

S využitím území pro vzdělávací a osvětové účely se nepočítá. K těmto účelům jsou využívána MZCHÚ s lepší dostupností.

## 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Bylo by vhodné zahájit pravidelný monitoring ZCHD rostlin, zejména koniklece lučního českého a sasanky lesní. V rámci průběžné aktualizace dat je třeba zadat provedení floristického a mykologického inventarizačního průzkumu. Vhodné by bylo rovněž zařadit průzkum lišejníků a mechů. Dále navrhujeme zadání zoologických inventarizačních průzkumů v rámci skupin motýli, brouci, pavouci, mnohonožky a měkkýši. Dosud nebyl proveden průzkum skupiny plazů a ptáků, který rovněž navrhujeme k zadání.

# 4. Závěrečné údaje

## 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

| Druh zásahu (činnost) | Odhad množství (např. plochy) | Četnost zásahu za období plánu péče | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| pastva ovcí | 1,84 ha | 10× | 552 130 |
| sečení | 0,72 ha | 5× | 136 080 |
| výřez náletových dřevin | 0,6 ha | 1× | 84 400 |
| odstranění výmladků náletových dřevin | 0,75 ha | 10× | 315 000 |
| obnova značení přírodní památky | 3 ks (tabulové značení) 20 ks (kůl s pruh. značením) | 1× | 17 680 |
| Náklady celkem (Kč) |  |  | 1 105 290 |

Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů.

## 4.2 Použité podklady a zdroje informací

Demek J. & Mackovčin P. [eds] (2006): Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno.

Dvořák L. & Tučková P. (2004) Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko. (List of terrestrial gastropods of the Křivoklátsko Protected Landscape Area). – Erica, Plzeň 12: 83–91.

Grulich V. & Chobot K. [eds] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, 35: 1–178.

Havlíček V. et al. (1986): Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000, list 12-41 Beroun. – Ústřední Ústav geologický, Praha.

Hejda R., Farkač J. & Chobot K. [eds] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda 36: 1–612.

Heřman P. (2018): Závěrečná zpráva - Inventarizační průzkum denních motýlů bezlesí v PP Stará ves. – Ms., depon. in AOPK ČR, Praha.

Chytrý M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation. – Academia, Praha.

Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. [eds] (2010): Katalog biotopů Česke republiky. Ed. 2. –  AOPK ČR Praha.

Januš J. (2016): Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko. – Západočeské entomologické listy, Supplementum 1: 1–449.

Januš J., Moravec P., Rébl K. & Zýka Miroslav (2018): Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko – výsledky faunistického průzkumu a inventarizace v letech 2016–2017. – Elateridarium 12: 115–202.

Kocourek P. (2009): Inventarizační průzkum mnohonožek v CHKO Křivoklátsko. Závěrečná zpráva za rok 2009. – Ms., depon in AOPK ČR, Praha.

Liška J. & Palice Z. (2010): Červený seznam lišejníků České republiky. – Příroda, Praha, 29: 3-66.

Ložek V. (2011): Recentní měkkýši Křivoklátska. – Bohemia centralis, Praha, 31: 215–218.

Novák I. (2007): Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu Lepidopter v lokalit PP Stará Ves v CHKO Křivoklátsko. – Ms., depon. in  AOPK ČR, RP Střední Čechy.

Peksa O. [eds] (2008): Zajímavé lichenologické nálezy IV. (Parmeliaceae). – Bryonora, 42: 32.

Pyšek et al. (2002): Katalog zavlečených druhů ČR. – Preslia 74: 97–176.

Rivola M. (1975): Botanická inventarizace návrhu PP Stará Ves. – Ms., depon in AOPK ČR, RP Střední Čechy.

Rivola M. (1978): Vegetační charakteristika k ochraně navržených diabásových lokalit Křivoklátska. – Československá ochrana přírody 18, Praha.

Rivola M. (2000): Plán péče na období 2001-2010. – Ms., depon. in AOPK ČR, RP Střední Čechy.

Řezáč & Strnad (2007): Zpráva z inventarizačního průzkumu pavouků (Aranae) PP Stará ves uskutečného v roce 2007. – Ms., depon in AOPK ČR, RP Střední Čechy.

Řezáč M., Kůrka A., Růžička V. & Heneberg P. (2015): Red List of Czech spiders: 3rd edition, adjusted according to evidence-based national conservation priorities. – Biologia, 70 (5): 645–666.

Skalický V. & Skalická A. (1975): Příspěvek ke květeně diabásů na východním okraji Křivoklátska. – Bohemia centralis  4: 132–140.

Sommer V. (2020): Přírodní památka Stará Ves - inventarizace fytofágního hmyzu a epigeických predátorů. Závěrečná zpráva. – Ms., depon in AOPK ČR, RP Střední Čechy.

Šašek J. & Karešová P. (2018a): Závěrečná zpráva – Botanická inventarizace – flóra lokality PP Stará Ves. – Ms., depon. in AOPK ČR, RP Střední Čechy, Správa CHKO Křivoklátsko.

Šašek J. & Karešová P. (2018b): Závěrečná zpráva - Botanická inventarizace - vegetace lokality PP Stará Ves. – Ms., depon. in AOPK ČR, RP Střední Čechy, Správa CHKO Křivoklátsko.

Šmaha 1984: Inventarizační průzkum fauny SPR Stará ves. – Ms., depon. in AOPK ČR, RP Střední Čechy, Správa CHKO Křivoklátsko.

Vorel T., Čáp P., Holásek O., Hradecký P., Hroch T., & Stárková M. (2007): Základní geologická mapa ČR 1: 25 000, list 12-322 Hudlice, s vysvětlivkami. – Česká geologická služba, Praha.

## 4.3 Seznam používaných zkratek

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

IUCN – International Union for Conservation of Nature

KN – katastr nemovitostí

MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území

OP – ochranné pásmo

PK – pozemkový katastr

PP – přírodní památka

PPK – Program péče o krajinu

PR – přírodní rezervace

RP – regionální pracoviště

SCHKO – správa chráněné krajinné oblasti

ZCHD – zvláště chráněný druh

ZCHÚ – zvláště chráněné území

## 4.4. Podklady pro plán péče zpracoval

AOPK ČR, RP Střední Čechy, SCHKO Křivoklátsko

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

# 5. Přílohy

Tabulky: 	Příloha T1 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

Mapy:	Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území

Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Příloha M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

Vrstvy:	Příloha V1 – Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch

Fotografie:	Příloha F1 – Vybraná fotodokumentace

Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje

Tabulka T1

Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

| označení dílčí plochy | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | naléhavost* | termín provedení | interval provádění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,15 | Úzkolisté suché trávníky s výskytem nízkých křovin a roztroušenými vzrostlými dřevinami (např. hloh, růže, třešeň ptačí), s výskytem řady zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. Cílem péče je zachovat výměru biotopu a zachovat, příp. zlepšit jeho kvalitu | pastva ovcí, popřípadě smíšeného stáda ovcí a koz, 1 cyklus; ochrana sasanky lesní (instalace klece/zábrany), pokud nebude druh ještě vysemeněný; posečení případných nedopasků nežádoucích druhů rostlin; v případě pokračujících suchých jarních období bude plocha zřejmě pasena jen obrok, aby mohlo dojít k dostatečné regeneraci společenstva | 1 | V–VI (VII) | každoročně, v případě suchého počasí obrok |
|  |  |  | sečení v letech, kdy nebude plocha pasena (odstranění výmladků i stařiny); pokud bude hmoty větší množství, bude vymístěna mimo dílčí plochu, odvezena nebo ponechána na vymezeném místě k dispozici pro živočichy (hmyz, plazi, ptáci, drobní savci). | 1 | VIII | 1× za 2-3 roky |
|  |  |  | výřez jednotlivých vzrostlých náletových dřevin za účelem prosvětlení okrajů plochy | 3 | X–III | 1× za období platnosti plánu péče |
|  |  |  | odstranění výmladků náletových dřevin; při větším množství hmoty, budou posečené výmladky z plochy odstraněny a odvezeny či ponechány na vyznačeném místě k dispozici pro živočichy (hmyz, plazi, ptáci, drobní savci). Jedná se zejména o výmladky, které vzniknou po plánovaném výřezu, dále o častý výskyt semenáčů třešně ptačí. Jen část výmladků je po dřívějších výřezech. | 2 | VIII–XII | každoročně |
| 2 | 0,14 | Eutrofnější porost dřevin s chudým podrostem s přítomností nitrofytů a se vzrostlými stromy, výskyt ovocných dřevin. Cílem péče je prosvětlit porost dřevin a uvolnit prostor kolem ovocných dřevin. | výřez křovin, zejména jde o porosty svídy krvavé a trnky obecné, ostatní dřeviny pouze výběrově dle vyznačení, ponechávány budou ovocné dřeviny jako jabloň a hrušeň; vyřezaná hmota bude z lokality odstraněna. Část bude ponechána na vyznačeném místě k dispozici pro živočichy (hmyz, plazi, ptáci, drobní savci). | 2 | X–III | 1× za období platnosti plánu péče |
|  |  |  | odstranění výmladků náletových dřevin; při větším množství hmoty, budou posečené výmladky z plochy odstraněny a odvezeny či ponechány na vyznačeném místě k dispozici pro živočichy (hmyz, plazi, ptáci, drobní savci). Jedná se o výmladky, které vzniknou po plánovaném výřezu. | 2 | VIII–XII | každoročně |
|  |  |  | pastva ovcí, popřípadě smíšeného stáda ovcí a koz; posečení případných nedopasků nežádoucích druhů rostlin | 1 | od pol VI–IX | každoročně, v případě potřeby 2× ročně |
| 3 | 0,1 | Kulturní luční porost chudého druhového složení (původně orná půda, přesetá travní směsí), sečeno 2× ročně. AOPK ČR zde péči nehradí. Cílem péče je obnova druhově bohatšího porostu | sečení porostu s odklizením biomasy | 1 | V/VI, VII/zač. VIII | 1–2× ročně |
| 4 | 0,93 | Teplomilný širokolistý válečkový trávník s plochami křovin a vzrostlých stromů s výskytem vstavače nachového. Cílem péče je zachování, příp. zlepšení kvality travních porostů a zachování jedinců vstavače nachového, dále redukce křovin (zejména svídy obecné) a prosvětlení porostu vzrostlých dřevin za účelem rozšíření plochy travních porostů. | pastva ovcí, popřípadě smíšeného stáda ovcí a koz; posečení případných nedopasků nežádoucích druhů rostlin; z případné brzké pastvy bude vyčleněna plocha se vstavačem nachovým (Orchis purpurea), případně budou rostliny chráněny klecí. | 1 | V–IX | každoročně, v případě potřeby 2× ročně |
|  |  |  | výřez křovin, zejména jde o plochy svídy krvavé, dále menší plochy slivoní a trnky obecné, ostatní dřeviny pouze výběrově dle vyznačení; vyřezaná hmota bude z lokality odstraněna. Část bude ponechána na vyznačeném místě k dispozici pro živočichy (hmyz, plazi, ptáci, drobní savci). | 2 | X–III | 1× za období platnosti plánu péče |
|  |  |  | odstranění výmladků náletových dřevin; při větším množství hmoty budou posečené výmladky z plochy odstraněny a odvezeny či ponechány na vyznačeném místě k dispozici pro živočichy (hmyz, plazi, ptáci, drobní savci). Jedná se zejména o výmladky, které vzniknou po plánovaném výřezu. Jen část výmladků je po dřívějších výřezech. | 2 | VIII–XII | každoročně |
| 5 | 0.37 | Úzkolisté suché trávníky s výskytem nízkých křovin a roztroušenými vzrostlými dřevinami (např. hloh, růže, slivoň), s výskytem většiny zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů uváděných z území přírodní památky. Cílem péče je zachovat, příp. zlepšit kvalitu a rozlohu biotopu s ponecháním žádoucích vzrostlých dřevin. | pastva ovcí, popřípadě smíšeného stáda ovcí a koz, 1 cyklus; ochrana koniklece lučního českého (instalace klece/zábrany), pokud nebude druh ještě vysemeněný; posečení případných nedopasků nežádoucích druhů rostlin; v případě pokračujících suchých jarních období bude plocha zřejmě pasena jen obrok, aby mohlo dojít k dostatečné regeneraci společenstva. | 1 | V–VI (VII) | každoročně, v případě suchého počasí obrok |
|  |  |  | výřez náletových dřevin, zejména zmlazených slivoní, dále mladých trnek prorůstajících z území mimo přírodní památku do plochy nízkých křovin s třešní křovitou. Vyřezaná hmota bude z lokality odstraněna. Část bude ponechána na vyznačeném místě k dispozici pro živočichy (hmyz, plazi, ptáci, drobní savci). | 2 | X–III | 1× za období platnosti plánu péče |
|  |  |  | sečení v letech, kdy nebude plocha pasena (zajištění likvidace výmladků i stařiny); pokud bude hmoty větší množství, bude vymístěna mimo dílčí plochu a odvezena nebo ponechána na vymezeném místě na jejím okraji (využijí živočichové, např. plazi) | 1 | VIII | 1× za 2 až 3 roky |
|  |  |  | odstranění výmladků náletových dřevin; při větším množství hmoty budou posečené výmladky z plochy odstraněny a odvezeny či ponechány na vyznačeném místě k dispozici pro živočichy (hmyz, plazi, ptáci, drobní savci). Jedná se zejména o výmladky, které vzniknou po plánovaném výřezu. Jen část výmladků je po dřívějších výřezech. | 2 | VIII–XII | každoročně |
| 6 | 0,2 | Porost křovin a vzrostlých dřevin s výskytem zbytků úzkolistých suchých trávníků, širokostébelných suchých trávníků a nízkých křovin se zastoupením zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin (např. koniklec luční český a sasanka lesní). Na ploše neprobíhá žádný management. Cílem péče je obnova travních biotopů výřezem nežádoucích křovin (zejména svída krvavá a trnka obecná), zlepšení podmínek pro výskyt a šíření přítomných zvláště chráněných a vzácných rostlin i živočichů, se zachováním solitérních dřevin. | výřez náletových dřevin (zejména svída krvavá a trnka obecná), ponechány budou solitérní dřeviny (zejména ovocné dřeviny a hlohy); dřevní hmota bude z lokality odstraněna, část může být ponechána na vyznačeném místě k dispozici pro živočichy. | 1 | X–III | 1× za období platnosti plánu péče |
|  |  |  | pastva ovcí, popřípadě smíšeného stáda ovcí a koz, 1 cyklus; ochrana koniklece lučního českého a sasanky lesní (instalace klece/zábrany), pokud nebudou rostliny ještě vysemeněné; posečení případných nedopasků nežádoucích druhů rostlin; v případě pokračujících suchých jarních období bude plocha po prvních cca 5 letech zřejmě pasena jen obrok, aby mohlo dojít k dostatečné regeneraci společenstva | 1 | VI–VIII | v prvních cca pěti letech každoročně i za suchého počasí; později, po eliminaci výmladků, lze za suchého počasí i jen obrok; |
|  |  |  | odstranění výmladků náletových dřevin; při větším množství hmoty budou posečené výmladky z plochy odstraněny a odvezeny či ponechány na vyznačeném místě k dispozici pro živočichy (hmyz, plazi, ptáci, drobní savci). Jedná se zejména o výmladky, které vzniknou po plánovaném výřezu. Jen část výmladků je po dřívějších výřezech. | 2 | VIII–XII | každoročně |
|  |  |  | sečení v druhé polovině platnosti plánu péče v letech, kdy nebude plocha pasena (zajištění likvidace výmladků i stařiny) - předpokládá se obnova biotopu směrem k úzkolistým suchým trávníkům; pokud bude hmoty větší množství, bude vymístěna mimo dílčí plochu a odvezena nebo ponechána na vymezeném místě na jejím okraji (využijí živočichové, např. plazi) | 1 | VIII | 1× za 2 až 3 roky |
| 7 | 0,07 | Porosty náletových dřevin s chudým podrostem, se vzrostlými stromy. Cílem péče je rozšíření plochy cenných společenstev na úkor křovin (zejména svída krvavá a trnka obecná), s ponecháním solitérních dřevin, zejména hrušní, jabloní a hlohů. | výřez náletových dřevin (zejména svída krvavá a trnka obecná), ponechány budou solitérní dřeviny (zejména ovocné dřeviny a hlohy); dřevní hmota bude z lokality odstraněna, část může být ponechána na vyznačeném místě k dispozici pro živočichy. | 1 | X–III | 1× za období platnosti plánu péče |
|  |  |  | pastva ovcí, popřípadě smíšeného stáda ovcí a koz; posečení případných nedopasků nežádoucích druhů rostlin, pokud bude hmoty větší množství, bude vymístěna mimo dílčí plochu, a odvezena nebo ponechána na vymezeném místě na jejím okraji (využijí živočichové, např. plazi) | 1 | VI–VIII | v prvních cca pěti letech každoroční pastva (1 až 2 cykly), poté bude frekvence pastvy uzpůsobena podle vyvíjejícího se společenstva |
|  |  |  | odstranění výmladků náletových dřevin; při větším množství hmoty budou posečené výmladky z plochy odstraněny a odvezeny či ponechány na vyznačeném místě k dispozici pro živočichy (hmyz, plazi, ptáci, drobní savci). Jedná se zejména o výmladky, které vzniknou po plánovaném výřezu. Jen část výmladků je po dřívějších výřezech. | 2 | VIII–XII | každoročně |

* naléhavost jednotlivých zásahů pro období platnosti plánu péče se uvádí podle následujícího členění:

1 – zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

2 – zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),

3 – zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany v období platnosti plánu péče, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).