Plán péče

o

přírodní rezervaci

Hejtmanka

na období

2021–2028

Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Realizaci plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný ke schválení péče, a to v součinnosti s vlastníky a nájemci dotčených pozemků postupy podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Obsah

1. Základní údaje o zvláště chráněném území	5

1.1 Základní identifikační údaje	5

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR	5

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí	6

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma	10

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany	11

1.6 Kategorie IUCN	11

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ	11

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu	11

1.7.2 Předmět ochrany – současný stav	12

1.8 Cíl ochrany	13

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany	15

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů	15

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů	15

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů	17

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti	28

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti	29

2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy	32

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch	33

2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích	33

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích	33

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup	34

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize	38

3. Plán zásahů a opatření	39

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ	39

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání	39

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území	41

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností	42

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu	42

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území	43

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností	43

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území	43

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území	43

4. Závěrečné údaje	45

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)	45

4.2 Použité podklady a zdroje informací	45

4.3 Seznam používaných zkratek	48

4.4. Podklady pro plán péče zpracoval	49

5. Přílohy	49

# 1. Základní údaje o zvláště chráněném území

## 1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo: 						1584

kategorie ochrany: 						přírodní rezervace

název území: 							Hejtmanka

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: 	nařízení

orgán, který předpis vydal: 	Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

číslo předpisu: 						2/2010

datum platnosti předpisu: 					3. 5. 2010

datum účinnosti předpisu: 					1. 6. 2010

## 1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR

kraj: 						Olomoucký

okres: 						Olomouc

obec s rozšířenou působností: 		Litovel

obec s pověřeným obecním úřadem: 		Litovel

obec: 						Mladeč

katastrální území: 				Mladeč

Příloha:

M1 – Orientační mapa s vyznačením území

## 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: 696854, Mladeč

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 418 |  | lesní pozemek |  | 120442 | 120442 |
| 427 |  | lesní pozemek |  | 4812 | 4812 |
| 428 |  | lesní pozemek |  | 4984 | 4984 |
| 432 |  | lesní pozemek |  | 18413 | 18413 |
| 433 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 85755 | 227 |
| 443 |  | lesní pozemek |  | 468 | 468 |
| 449 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 106213 | 1431 |
| 450 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 113057 | 1862 |
| 451 |  | lesní pozemek |  | 48730 | 48730 |
| 453 |  | lesní pozemek |  | 67953 | 65923 |
| 457 |  | lesní pozemek |  | 4173 | 4173 |
| 630 |  | ostatní plocha | silnice | 6255 | 130 |
| 636 |  | lesní pozemek |  | 10457 | 4360 |
| 356/61 |  | trvalý travní porost |  | 901 | 116 |
| 356/85 |  | trvalý travní porost |  | 4424 | 632 |
| 380/126 |  | ovocný sad |  | 93214 | 43 |
| 380/128 |  | orná půda |  | 3000 | 7 |
| 380/146 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 94 | 4 |
| 380/147 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 438 | 82 |
| 380/148 |  | lesní pozemek |  | 90 | 89 |
| 380/149 |  | lesní pozemek |  | 6 | 6 |
| 380/179 |  | orná půda |  | 2000 | 88 |
| 380/183 |  | orná půda |  | 1343 | 6 |
| 410/1 |  | lesní pozemek |  | 8000 | 8000 |
| 410/2 |  | trvalý travní porost |  | 5505 | 13 |
| 410/26 |  | lesní pozemek |  | 1389 | 1363 |
| 410/27 |  | lesní pozemek |  | 1296 | 1237 |
| 410/28 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1408 | 1049 |
| 410/34 |  | lesní pozemek |  | 89 | 89 |
| 411/10 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1050 | 232 |
| 411/12 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 114 | 3 |
| 411/7 |  | lesní pozemek |  | 2503 | 2406 |
| 411/8 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 238 | 235 |
| 411/9 |  | lesní pozemek |  | 529 | 139 |
| 412/14 |  | lesní pozemek |  | 42498 | 42457 |
| 412/15 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 816 | 172 |
| 412/17 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 512 | 171 |
| 412/19 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 823 | 216 |
| 412/20 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 2196 | 546 |
| 413/10 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 929 | 216 |
| 413/8 |  | lesní pozemek |  | 23182 | 23182 |
| 413/9 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1268 | 502 |
| 416/10 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 87 | 87 |
| 416/11 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 25 | 8 |
| 416/12 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 37 | 14 |
| 416/8 |  | lesní pozemek |  | 7049 | 7049 |
| 416/9 |  | lesní pozemek |  | 93 | 93 |
| 417/1 |  | lesní pozemek |  | 73500 | 73341 |
| 417/11 |  | lesní pozemek |  | 3240 | 3240 |
| 417/12 |  | lesní pozemek |  | 12919 | 12915 |
| 417/2 |  | lesní pozemek |  | 23708 | 23708 |
| 417/3 |  | lesní pozemek |  | 343 | 343 |
| 417/4 |  | lesní pozemek |  | 3929 | 3929 |
| 419/1 |  | lesní pozemek |  | 21710 | 21710 |
| 419/10 |  | lesní pozemek |  | 178 | 178 |
| 419/2 |  | lesní pozemek |  | 2550 | 2550 |
| 419/3 |  | lesní pozemek |  | 2595 | 2595 |
| 419/8 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1145 | 1143 |
| 419/9 |  | lesní pozemek |  | 16481 | 16481 |
| 426/1 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 45093 | 150 |
| 426/2 |  | lesní pozemek |  | 1751 | 1744 |
| 426/5 |  | lesní pozemek |  | 427 | 427 |
| 426/6 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 412 | 412 |
| 429/1 |  | lesní pozemek |  | 948 | 948 |
| 429/2 |  | lesní pozemek |  | 7509 | 7509 |
| 430/1 |  | lesní pozemek |  | 26415 | 26415 |
| 430/2 |  | lesní pozemek |  | 2156 | 2156 |
| 430/3 |  | lesní pozemek |  | 2132 | 2132 |
| 431/1 |  | lesní pozemek |  | 13397 | 13280 |
| 431/2 |  | lesní pozemek |  | 9064 | 9064 |
| 437/2 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 7124 | 5248 |
| 437/3 |  | lesní pozemek |  | 340 | 340 |
| 437/4 |  | lesní pozemek |  | 758 | 745 |
| 438/1 |  | lesní pozemek |  | 13006 | 12854 |
| 438/2 |  | lesní pozemek |  | 61064 | 60329 |
| 438/3 |  | lesní pozemek |  | 2484 | 2451 |
| 438/4 |  | lesní pozemek |  | 648 | 635 |
| 438/5 |  | lesní pozemek |  | 9850 | 9644 |
| 438/6 |  | lesní pozemek |  | 8378 | 8364 |
| 438/7 |  | lesní pozemek |  | 27080 | 26975 |
| 438/8 |  | lesní pozemek |  | 20034 | 19956 |
| 438/9 |  | lesní pozemek |  | 2455 | 2149 |
| 439/1 |  | lesní pozemek |  | 76082 | 76082 |
| 439/2 |  | lesní pozemek |  | 759 | 759 |
| 439/3 |  | lesní pozemek |  | 2603 | 2603 |
| 439/4 |  | lesní pozemek |  | 42218 | 42218 |
| 439/5 |  | lesní pozemek |  | 25629 | 25629 |
| 442/1 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 11220 | 150 |
| 442/2 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 74872 | 176 |
| 454/1 |  | lesní pozemek |  | 95541 | 93861 |
| 455/1 |  | lesní pozemek |  | 73536 | 71633 |
| 456/1 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 10038 | 9171 |
| 460/2 |  | lesní pozemek |  | 20 | 11 |
| 460/3 |  | lesní pozemek |  | 3282 | 2685 |
| 461/2 |  | lesní pozemek |  | 70 | 70 |
| 461/3 |  | lesní pozemek |  | 2124 | 2124 |
| 629/1 |  | ostatní plocha | silnice | 9895 | 3 |
| 632/1 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 130800 | 35533 |
| 633/24 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 9996 | 204 |
| 633/25 |  | lesní pozemek |  | 463 | 463 |
| 633/27 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1098 | 85 |
| 633/29 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 157 | 19 |
| 633/30 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 453 | 453 |
| 633/31 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 173 | 33 |
| 633/32 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 662 | 140 |
| 633/33 |  | lesní pozemek |  | 129 | 129 |
| 633/35 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 218 | 13 |
| 633/36 |  | lesní pozemek |  | 188 | 187 |
| 633/37 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 165 | 3 |
| 633/40 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 905 | 106 |
| 637/37 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 46295 | 12813 |
| 639/3 |  | lesní pozemek |  | 6496 | 6424 |
| 653/3 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10714 | 37 |
| st. 201 |  | zastavěná plocha a nádvoří |  | 130 | 130 |
| st. 202 |  | zastavěná plocha a nádvoří |  | 44 | 44 |
| Celkem |  |  |  |  | 1126558 |

Zdroj dat:

- Informace o parcelách (http://www.cuzk.cz) – platnost k 29. 7. 2019

Ochranné pásmo:

Katastrální území: 696854, Mladeč

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v OP (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380/128 |  | orná půda |  | 3000 | 30 |
| 380/151 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 12141 | 4 |
| 411/12 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 114 | 96 |
| 411/9 |  | lesní pozemek |  | 529 | 389 |
| 633/40 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 905 | 9 |
| Celkem |  |  |  |  | 528 |

Zdroj dat:

- Informace o parcelách (http://www.cuzk.cz) – platnost k 29. 7. 2019

Příloha:

M2/0 – Klad listů katastrálních map se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

M2/1 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

## 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

| Druh pozemku | ZCHÚ plocha v ha | Vyhlášené OP plocha v ha | Způsob využití pozemku | ZCHÚ plocha v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesní pozemky | 107,0815 | 0,0528 |  |  |
| vodní plochy | 5,3445 |  | zamokřená plocha | - |
|  |  |  | rybník nebo nádrž | - |
|  |  |  | vodní tok | 5,3445 |
| trvalé travní porosty | 0,0761 |  |  |  |
| orná půda | 0,0101 |  |  |  |
| ostatní zemědělské pozemky | 0,0043 |  |  |  |
| ostatní plochy | 0,1219 |  | neplodná půda | - |
|  |  |  | ostatní způsoby využití | 0,1219 |
| zastavěné plochy a nádvoří | 0,0174 |  |  |  |
| plocha celkem | 112,6558 | 0,0528 |  |  |

Poznámka k uvedeným parcelám a jejím výměrám: Dle vyhlašovací dokumentace PR Hejtmanka je její hranice stanovena na základě lomových bodů. Od doby vyhlášení došlo k posunu obrazu parcel KN dle nové digitalizace katastru, proto jsou ve výčtu parcel uvedeny i jiné než ve vyhlašovací dokumentaci, vč. výměr. Výměra parcely v ZCHÚ je odvozena primárně z výpočtu plochy jejího 2D obrazu lomových bodů nacházejících se v ZCHÚ (souřadný systém S-JTSK, EPSG: 5514). U některých parcel byla v prostředí GIS zjištěna výměra vyšší, než bylo pro danou parcelu aktuálně evidováno v KN. U takových parcel byla výměra snížena na údaj dle evidence KN a proto celkový součet výměr parcel neodpovídá výměře ZCHÚ uvedené ve vyhlašovací dokumentaci.

## 1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

národní park:	ne

chráněná krajinná oblast:	Litovelské Pomoraví (PR – I. a II. zóna, OP – II. a III. zóna)

překryv s jiným typem ochrany:	CHOPAV Kvartér řeky Moravy,

ÚSES: nadregionální biocentrum NC 83 Vrapač-Doubrava,

Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje podzemní vody Litovel-Čerlinka

mezinárodní status ochrany:	Ramsarský mokřad RS 5 Litovelské Pomoraví

Natura 2000

ptačí oblast:	CZ0711018 Litovelské Pomoraví

evropsky významná lokalita:	CZ0714073 Litovelské Pomoraví

## 1.6 Kategorie IUCN

| Zapsaná v ÚSOP: | IV – území pro péči o stanoviště/druhy |
| --- | --- |
| Doporučená změna: | Ia – přísná přírodní rezervace (podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 45/2018 Sb.) |

## 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

### 1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Předmětem ochrany je soubor přírodě blízkých nivních ekosystémů a jejich vývojových (sukcesních) stádií, reprezentovaný tokem řeky Moravy se samovolně se vyvíjejícím korytem, trvale i periodicky protékanými říčními rameny, poříčními tůněmi, společenstvy tekoucích i stojatých vod, mokřadů a lesními společenstvy měkkého (vrbotopolového) i tvrdého luhu, s výskytem typických i vzácných druhů rostlin a živočichů.

### 1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

- ekosystémy

| ekosystém | podíl plochy v ZCHÚ (%) | popis ekosystému | kód předmětu ochrany* |
| --- | --- | --- | --- |
| L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek | 80 | Smíšené druhově pestré lužní lesy, svazu Alnion incanae, podsvaz Ulmenion; s typickými zástupci dřevin: dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm habrolistý (Ulmus minor), javor babyka (Acer campestre), jilm vaz (Ulmus laevis), lípa srdčitá (Tilia cordata), střemcha obecná (Prunus padus). Ze vzácných a zvláště chráněných druhů hub a rostlin zde roste např. závojenka Mougeotova (Entoloma mougeotii), zobanitka okrouhlolistá (Rhynchostegium rotundifolium) nebo kruštík polabský (Epipactis albensis). Druhová skladba fauny je typická pro bohatě strukturované smíšené lesy s výskytem vzácných i zvláště chráněných druhů, např. střevlík (Agonum dolens), včelojed lesní (Pernis apivorus) a mnozí zástupci našich netopýrů, např. netopýr nejmenší (Pipistresllus pygmaeus). | a, b (91F0) |
| L2.4 Měkké luhy nížinných řek | <1 | Zaplavované nižší části břehových porostů., s dominancí vrb a topolů. | a, b (91EO*) |
| Vodní toky a občasně zvodňovaná říční ramena a tůně | 11 | Celoročně protékané toky, z 80 % neupravené, hlavní tok Moravy (1,53 km) a pravobřežní rameno Malá Voda (0,94 km), s přítomností na vodu vázaných organizmů včetně populací vzácných druhů ledňáčka říčního (Alcedo atthis) nebo vydry říční (Lutra lutra). Periodicky protékaná říční ramena a lesní tůně (cca 5 km) s výskytem vzácných druhů lupenonožců (žábronožka sněžní (Eubranchipus grubii)). | a |

B. druhy

| druh | stupeň ohrožení** | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace | kód předmětu ochrany* |
| --- | --- | --- | --- |
| bobr evropský (Castor fiber) | VU | Biotop: tekoucí vody a tvrdé luhy v jejich okolí. Početnost populace: zasahují zde částečně teritoria silné bobří populace v Litovelském Pomoraví. | b |
| klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) | NT | Biotop: břehy řeky Moravy. Početnost populace: jednotky kusů | b |
| ledňáček říční (Alcedo atthis) | VU | Biotop: tekoucí vody a jejich okolí. Početnost populace: v roce 2020 1 pár (Kovařík, 2020) | b |
| lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) | NT | Biotop: starší listnaté lesy s přítomností doupných stromů. Početnost populace: v roce 2020 přibližně 58 párů (Kovařík, 2020) | b |
| netopýr černý (Barbastella barbastellus) |  | Biotop: lužní lesy využívané jako loviště Početnost populace: v PR Hejtmanka zaznamenán jen přelet, četnější nálezy v NPR Vrapač | b |
| strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) | VU | Biotop: starší listnaté lesy s přítomností doupných stromů. Početnost populace: v roce 2020 přibližně 3 páry (Kovařík, 2020) | b |
| vydra říční (lutra lutra) | NT | Biotop: tekoucí vody a jejich okolí. Početnost populace: PR prochazí jedno teritorium. | b |

*kód předmětu ochrany:

a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

b = předmět ochrany překrývající se EVL/PO (v závorce je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb., hvězdičkou (*) jsou označena prioritní stanoviště a druhy)

**stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR: VU – zranitelný (vulnerable), NT – téměř ohrožený (near threatened), LC – málo dotčený (least concern); dle Chobot & Němec (2017)

## 1.8 Cíl ochrany

A. ekosystémy

| Ekosystém | Cíl ochrany | Indikátory cílového stavu |
| --- | --- | --- |
| Soubor ekosystémů nížinných listnatých lesů a lesních mokřadů v říční nivě včetně jejich vzájemných přechodů a sukcesních stádií: L2.3 –tvrdé luhy nížinných řek L2.4 – měkké luhy nížinných řek | Přirozená společenstva s výskytem ohrožených druhů organismů s nízkou četností invazních druhů | - Rozloha ekosystémů: min. 90 ha. Interval hodnocení: 1x za 10 let. Průměrná pokryvnost invazních druhů rostlin max. v jednotkách % (kromě druhu netýkavka malokvětá – ten nezapočítávat). - Výskyt jedinců invazních geograficky nepůvodních druhů savců max. v jednotkách kusů. Interval hodnocení: 1x za 5-10 let. - Ročně max. 25-30 % poškozených jedinců nárustů či kultur okusem terminálního výhonu spárkatou zvěří. |
|  | Část ekosystémů ponechaná samovolnému vývoji s výjimkou likvidace invazních nepůvodních druhů a možnosti ochrany proti okusu. | - Rozloha ekosystémů ponechaných samovolnému vývoji (ve smyslu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 45/2018 Sb.). Jde o lesy zařazené do stupňů přirozenosti označených kódy 2 (v dlouhodobém výhledu), 3a nebo 4 (podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 45/2018 Sb.). Cílový stav: min. 90 ha. Interval hodnocení: 1x za 10 let. - Průměrná pokryvnost invazních druhů rostlin max. v jednotkách % (kromě druhu netýkavka malokvětá – ten nezapočítávat). - Ročně max. 25–30 % poškozených jedinců nárustů či kultur okusem terminálního výhonu spárkatou zvěří. |
| Vodní toky a periodicky protékaná říční ramena a tůně | Vodní toky s přírodě blízkou morfologií. Vodní režim příznivý pro existenci vodních i suchozemských ekosystémů a na ně vázaných druhů se zvláštním zaměřením na ohrožené druhy lupenonožců v periodických tůních. | - Zachování neupravených úseků vodních toků bez zásahů do přirozené morfologie vodního toku. Interval hodnocení 1x za 10 let. - Zachování stávajícího vodního režimu (povrchových i podzemních vod) bez antropogenně způsobených změn. Interval hodnocení 1x za 10 let. - Přítomnost tůní s výskytem ohrožených druhů lupenonožců (žábronožka sněžní, případně listonoh jarní) |

B. druhy

| druh | cíl ochrany | indikátory cílového stavu |
| --- | --- | --- |
| bobr evropský (Castor fiber) | Trvalý výskyt jedinců dílčí části populace. | - přítomnost detekovatelná podle čerstvých pobytových známek (okusy, stopy, hráze, popř, nory a bobří hrady) |
| klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) | Trvalý výskyt jedinců dílčí části populace. | - přítomnost min. 10 exuvií (svleček) na vhodných stanovištích podél řeky Moravy |
| ledňáček říční (Alcedo atthis) | Trvalý hnízdní výskyt jedinců dílčí části populace. | - přítomnost min. 1 dospělého samce či samice z hnízdícího páru podél řeky Moravy |
| lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) | Trvalý hnízdní výskyt jedinců dílčí části populace. | - min. 15 zjištěných ozývajících se teritoriálních samců na 2 km linií v různých částech PR |
| netopýr černý (Barbastella barbastellus) | Podpora udržení doupných stromů za účelem nabídky úkrytů pro letní kolonie. | - přítomnost druhu |
| strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) | Trvalý hnízdní výskyt jedinců dílčí části populace. | - min. 3 zjištění ozývající se samci v různých částech PR, (dohromady) |
| vydra říční (Lutra lutra) | Trvalý výskyt jedinců dílčí části populace. | - přítomnost detekovatelná podle čerstvých pobytových známek (trus, stopy) |

# 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

## 2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

### 2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

Geografická poloha:

Přírodní rezervace se nachází na březích řeky Moravy cca 1 km severně od obce Mladeč a 3 km západně od města Litovle.

Geomorfologické poměry:

Území náleží do geomorfologických jednotek: provincie Západní Karpaty, soustava Vněkarpatské sníženiny, podsoustava Západní Vněkarpatské sníženiny, celek Hornomoravský úval, podcelek Středomoravská niva. Typ reliéfu: fluviální. Rovina údolní nivy řeky Moravy s meandrujícím korytem toku Malé Vody a se sníženinami opuštěných (mrtvých) říčních ramen v nadmořské výšce 236–237 m (Demek & Mackovčin 2006).

Geologické poměry:

Údolní terasa řeky Moravy je tvořena štěrkopísky wurmského až holocénního stáří o mocnosti 4–6 m. Tyto štěrkopísky jsou překryty povodňovými hlínami o mocnosti až 3 m. V podloží údolní terasy leží štěrkopískové sedimenty z období mindel-risského interglaciálu. Tyto vrstvy nasedají na starší mindelské fluviolakustrinní sedimenty, které jsou tvořeny většinou písčitými štěrky s polohami písčitých jílů a jílů. V podloží kvartérních sedimentů leží sedimenty neogenní (pliocenní a miocenní), dosahující místy mocnosti 200–250 m (Panoš in Šarapatka et al. 1991).

Půdní poměry:

Údolní terasa řeky Moravy je překryta holocénními nivními půdami – fluvisoly, konkrétně kambickou fluvizemí (ČGS 2020) Jsou to půdy hlinité až jílovitohlinité, vlhké, místy vazké až velmi vazké. Acidita je neutrální až mírně alkalická. Akumulace humusu je přerušována záplavami a následným ukládáním zemin různého původu.

Klimatické poměry:

Zařazení území do klimatické oblasti na základě dat z období 1961-2000: klimatická oblast teplá. Podrobnější charakteristiky klimatické oblasti: viz Atlas krajiny ČR (Hrnčiarová et al. 2009). Vybrané charakteristiky klimatu dle Tolasz et al. 2007 (hodnoty odečteny z mapových výstupů publikace):

- průměrná roční teplota vzduchu (1961-2000): 8-9 ºC

- průměrný roční úhrn srážek (1961-2000): 600-650 mm

- průměrná roční vláhová bilance: 0 až -100 mm

- průměrná vláhová bilance v letním půlroce (IV-IX): -50 až -150 mm

- Langův dešťový faktor (Df) (průměrný roční úrhn srážek v mm / průměrná roční teplota v °C): cca 70 (oblast poměrně suchá).

Hydrologické poměry:

Územím přírodní památky protéká hlavní tok řeky Moravy a jeho pravobřežní rameno Malá Voda. Při jarních povodních nebo přívalových srážkách jsou zde zaplavena také odstavená říční ramena. Dlouhodobý průměrný roční průtok Moravy v profilu jezu Řimice: 19,5 m3.s-1, průtoky překročené průměrně pod dobu 335 dnů v roce: 4,08 m3.s-1.

Hydrogeologické poměry:

Přírodní rezervace se nachází v hydrogeologickém rajonu č. 6640 Mladečský kras, kde jsou vápencové kry přirozenou akumulací podzemních vod hlubšího puklinovo-krasového, krasovo-puklinového a puklinového oběhu s plošně rozsáhlou infiltrační oblastí. Jedná se o druhou zvodeň s napjatou hladinou devonského stáří. První zvodeň tvoří kvartérní štěrkopísky náležející do hydrogeologického rajónu svrchní vrstvy č. 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část. Depresní účinek jímacího území Litovel – Čerlinka zasahuje na území přírodní památky (Šeda 2013).

Vegetace:

Zařazení podle regionálně fytogeografického členění ČR (Skalický 1988): oblast termofytika (Thermofyticum), obvod Panonského termofytika, okres 21 – Haná.  Dominují zde tvrdé luhy nížinných řek, svazu Alnion incanae, podsvaz Ulmenion, stromové patro tvoří jilmové doubravy a jaseniny, v bylinném patře převažují vlhkomilné až mezofïlní druhy s bohatým jarním aspektem. Podél řeky Moravy tento biotop doplňují na malých plochách měkké luhy nížinných řek (L2.4), spolu s vrbovým křovinami hlinitých a písčitých náplavů (K2.1), říčními rákosinami (M1.4) a štěrkovými náplavami bez vegetace (M4.1). Z význačných invazní geograficky nepůvodních druhů rostlin s významným negativním vlivem na stav ekosystému: se zde vyskytuj bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), javor jasanolistý (Acer negundo), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus) a štětinatec laločnatý (Echinocystis lobata).

Poslední invenatarizační průzkumy odhalily na území výskyt 34 druhů lišejníků (Svoboda 2019) a 105 druhů cévnatých rostlin (Černá 2011). Přítomnost dalších druhů v PR Hejtmanka vychází z monitoringů přiléhající (biotopově totožné) NPR Vrapač. Všechny zjištěné význačné druhy jsou uvedeny v tabulce 2.1.2.

Fauna:

Oblast palearktická, provincie listnatých lesů (Zelený in Buchar 1983). Vyskytují se zde druhy živočichů, kteří jsou vázáni na prostředí tvrdých luhů, nížinného vodního toku nebo občasně zvodňovaných sníženin (poříčních tůní).

V případě bentosu byla v řece Moravě zjištěna vysoká diverzita živočichů; v ř. km 264 bylo zaznamenáno 24 taxonů vodních bezobratlých, početní dominantu společenstva představovaly larvy jepic druhu Baetis vernus, korýš blešivec hřebenatý (	), schránkatí chrostíci druhu Brachycentrus subnubilus a larvy pakomárů (Chironomidae). V říčním km 265, tj. cca 100 m pod mostem silnice Mladeč – Nové Zámky, byly zjištěny také druhy indikující čistší vody (larvy jepic Heptagenia a měkkýš rodu Ancylus). V lokalitě byl v roce 1998 repatriován rak říční (Astacus astacus).

Hydrobiologické výzkumy tůní (Pospíšil 1998) v PR potvrdily výskyt kriticky ohroženého druhu žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii). Ve všech sledovaných tůních se vyskytovaly dominantně perloočky (Cladocera), klanonožci (Copepoda), doprovázené beruškou vodní (Asellus aguaticus) a na některých lokalitách i lasturnatkami (Ostracoda). Zoocenózy tůní byly doplněny pestrou škálou dalších organismů: zástupců hlístic (Nematoda), máloštětinatců (Oligochaeta), pijavic (Hirudinea), plžů (Gastropoda), vodulí (Hydracarina), z hmyzu pak dvoukřídlích (Diptera), jepic (Ephemeroptera), brouků (Coleoptera), chrostíků (Trichoptera) a vážek (Odonata).

Průzkum denních motýlů bezlesí (Kuja 2019) potvrdil v PR 14 druhů, včetně kriticky ohroženého jasoňe dymnikového (Parnassius mnemosyne). Největší zastoupení měl bělásek řepkový (Pieris napi, 6 ex.) a po 4 ex. babočka síťkovaná (Araschnia levana) a bělásek řepový (Pieris rapae). Inventarizace fytofágního hmyzu a epigeických predátorů (Trnková B. et al. 2019) prokázala na území 133 druhů brouků, zejména mnohé druhy drapčíků, kovaříků či střevlíků, mezi odchycené zástupce patřil i silně ohrožený lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus).

Z hlediska ichtyologického se jedná o úseky typické pro parmové pásmo. Silné zastoupení tu má hrouzek obecný (Gobio gobio), jelec tloušť (Squalius cephalus), parma obecná (Barbus barbus) nebo plotice obecná (Rutulis rutilus). Inventarizační průzkum ryb a mihulí (Křesina & Merta 2019) zjistil v PR 6 druhů ryb na Malé Vodě, kde mezi chycenými jedinci převažovali silně ohrožená ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus, 14 ex.) a hrouzek obecný (Gobio gibio, 11 ex), na řece Moravě dominoval opět hrouzek obecný (180 ex.) a také jelec tloušť (135 ex.).

Při ornitologickém průzkumu v roce 2020 bylo zjištěno 47 hnízdících druhů ptáků. Vzhledem k dominanci lesních biotopů zde převažují lesní druhy. Velice dobře jsou zde zastoupeny druhy hnízdící v dutinách – jak šplhavci (6 druhů), tak různé druhy pěvců, např. zde dominantní lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), lejsek šedý (Muscicapa striata), zástupci čeledě sýkorovitých (Paridae), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) nebo špaček obecný (Sturnus vulgaris) – což svědčí o zachovalosti lesních porostů s dostatkem starých a odumírajících stromů. Bohatost lesních druhů je zde doplněna také některými druhy vázanými na zachovalé vodní toky a jejich okolí – např. ledňáček říční (Alcedo atthis), morčák velký (Mergus merganser), kachna divoká (Anas platyrhynchos), konipas horský (Motacilla cinerea) a k. bílý (Motacilla alba), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), atd.

Všechny zjištěné významné druhy fauny a flory jsou uvedeny v následující tabulce.

### 2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů

| druh | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.* | stupeň ohrožení** | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Houby (Fungi) |  |  |  |
| Houby vřeckovýtrusné (Ascomycota) |  |  |  |
| kustřebka šťavnatá Peziza succosa | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Jankovský (1999) |
| voskovička černavá Holwaya mucida | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Jankovský (2000) in Polášek et al. (2010) |
| Houby stopkovýtrusné (Basidiomyceta) |  |  |  |
| bělochoroš lužní Postia subcaesia | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Jankovský (2000) in Polášek et al. (2010) |
| pórnatka chlebová Perenniporia medulla- panis | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Jankovský (2000) in Polášek et al. (2010) |
| troudnatec jasanový Perenniporia flaxinea | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Jankovský (1998) |
| závojenka Mougeotova Entoloma mougeotii | - | CR | lužní lesy nehodnoceno Jankovský (2000) in Polášek et al. (2010) |
| Lišejníky (Lichenes) |  |  |  |
| Arthonia radiata | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Svoboda (2019) |
| Arthonia spadicea | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Svoboda (2019) |
| Hypogymnia tubulosa | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Svoboda (2019) |
| Chaenotheca stemonea | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Svoboda (2019) |
| Lecania naegelii | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Svoboda (2019) |
| Melanelixia subaurifera | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Svoboda (2019) |
| Physcia stellaris | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Svoboda (2019) |
| Physconia enteroxantha | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Svoboda (2019) |
| Punctelia jeckeri | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Svoboda (2019) |
| Mechorosty (Bryopsida) |  |  |  |
| měchýřočepka široústá Physcomitrium eurystomum | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Hradílek (2012) |
| zobanitka okrouhlolistá Rhynchostegium rotundifolium | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Hradílek (2012) |
| Přesličky (Equisetophyta) |  |  |  |
| Kapraďorosty (Polyphodiophyta) |  |  |  |
| pérovník pštrosí Matteuccia struthiopteris | O | - | lužní lesy nehodnoceno Černá (2010) in Černá 2011 |
| Semenné rostliny (Spermophyta) |  |  |  |
| áron východní Arum cylindraceum | - | NT | lužní lesy hojně Mládek (2004) |
| bělolist rolní Filago arvensis | - | NT | jesep nehodnoceno Juřica (2008) in NDOP |
| bledule jarní Leucojum vernum | O | NT | lužní lesy nehodnoceno Holec (2015) in NDOP |
| divizna velkokvětá Verbascum densiflorum | - | NT | jesep nehodnoceno Juřica (2008) in NDOP |
| kruštík polabský Epipactis albensis | SO | EN | lužní lesy ojediněle Rybka (2001) in Polášek et al. (2010) |
| kýchavice bílá Lobelova Veratrun album ssp. lobelianum | O | - | lužní lesy ojediněle Mládek (2004) |
| lilie zlatohlavá Lilium martagon | O | - | lužní lesy nehodnoceno Černá (2010) in Černá 2011 |
| medovník meduňkolistý Melittis melissophylum | O | - | lužní lesy, sušší části na ústupu Rybka (2001) in Polášek et al. (2010) |
| nadmutice bobulnatá Cucubalus baccifer | - | NT | lužní lesy vzácně Mládek (2004) |
| ostřice pobřežní Carex riparia | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Černá (2010) in Černá 2011 |
| rozrazil dlouholistý Pseudolysimachion maritimum | - | VU | břehová lavice nehodnoceno Juřica (2008) in NDOP |
| sněženka podsněžník Galanthus nivalis | O | NT | lužní lesy hojně Polášek (2018) in NDOP |
| tetlucha kozí pysk vznešená Aethusa cynapioides | - | NT | lužní lesy desítky Mládek (2004) |
| topol černý Populus nigra | - | DD | lužní lesy ojediněle Polášek (2018) in NDOP |
| žluťucha lesklá Thalictrum lucidum | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Černá (2010) in Černá 2011 |
| Měkkýši (Molusca) |  |  |  |
| Plži (Gastropoda) |  |  |  |
| bahenka živorodá Viviparus contectus | - | VU | vodní boptopy nehodnoceno Dočkal (2008) in Polášek et al. (2010) |
| lištovka lesklá Segmentina nitina | - | VU | vodní boptopy nehodnoceno Merta (2001) |
| Mlži (Bivalvia) |  |  |  |
| velevrub malířský Unio pictorum | KO | - | vodní biotopy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| Členovci (Arthropoda) |  |  |  |
| Korýši (Crustacea) |  |  |  |
| listonoh jarní Lepidurus apus | KO | EN | periodické tůně nehodnoceno Měkotová (1983) |
| rak říční Astacus astacus | KO | VU | vodní tok nehodnoceno Poprach (2001) |
| žábronožka sněžní Eubranchipus grubii | KO | VU | periodické tůně nehodnoceno Háková (2018) in NDOP |
| Hmyz (Insecta) |  |  |  |
| Motýli (Coleoptera) |  |  |  |
| batolec červený Apatura ilia | O | - | bezlesí nehodnoceno Kuja (2019) |
| jasoň dymnivkový Parnassius mnemosyne | KO | EN | bezlesí nehodnoceno Kuja (2019) |
| okáč strdivkový Coenonympha arcania | - | NT | bezlesí nehodnoceno Kuja (2019) |
| ostruháček švestkový Satyrium pruni | - | NT | bezlesí nehodnoceno Holec (2018) in NDOP |
| stužkonoska vrbová Catocala electa | SO | NT | bezlesí nehodnoceno Holec & Kovařík (2018) in NDOP |
| Vážky (Odonata) |  |  |  |
| klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia | SO | NT | okolí tekoucích vod nehodnoceno Pokorný (2015) in NDOP |
| klínatka vidlitá Onychogomphus forcipatus | - | NT | okolí tekoucích vod nehodnoceno Pokorný (2015) in NDOP |
| Brouci (Coleoptera) |  |  |  |
| Euconnus maeklini | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| Cerylon deplanatum | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| Pycnomerus terebrans | - | CR | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| Synchita mediolanensis | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| červenáček Agnathus decoratus | - | CR | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| drabčík Anthobium fusculum | - | CR | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| drabčík Euconnus maeklini | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| drabčík Eusphalerum anale | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Horčičko (2001) in Polášek et al. (2010) |
| drabčík Mycetoporus punctipensis | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| drabčík Paederidus rubrothoracius | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| drabčík Scydmoraphes sparshalii | - | CR | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| drabčík Quedius riparius | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| drabčík Stenus guttula | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| dřepčík Chaetocnema arida | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Horčičko (2001) in Polášek et al. (2010) |
| dřevomil bukový Eucnemis capucina | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| dřevožrout niťovitý Colydium filiforme | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| houbožrout Mycetophagus fulvicollis | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| houbožrout Mycetophagus multipunctatus | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| chroustek Miltotrogus aequinoctialis | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| kmenař trouchový Uloma culinaris | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| kornatec Grynocharis oblonga | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| kovařík Adrastus limbatus | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Horčičko (2001) in Polášek et al. (2010) |
| kovařík Ampedus elegantulus | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| kovařík Ampedus praeustus | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| kovařík Ampedus rufipennis | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| kovařík Denticollis rubens | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| kovařík Lacon querceus | O | EN | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| kovařík Negastrius pulchellus | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| kovařík Oedostethus quadripustulatus | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| kovařík Stenagostus rhombeus | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| kozlíček Saperda octopunctata | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| krajník hnědý Calosoma inquisitor | O | - | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| krajník pižmový Calosoma sycophanta | O | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| krasec Angrilus ater | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| krasec Coraebus undatus | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| krasec Trachys scrobiculata | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| krytohlav Cryptocephalus rufipes | - | CR | lužní lesy nehodnoceno Horčičko (2001) in Polášek et al. (2010) |
| květomil Prionychus melanarius | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| květomil Mycetochara flavipes | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| kůrař dvojbarvý Corticeus bicolor | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| kůrař maďalový Corticeus unicolor | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| lejnožrout Onthophagus verticicornis | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| lenec Melandrya barbata | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| lenec Melandrya dubia | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| lesák Pediacus depressus | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus | SO | VU | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| lesan lodničník Lymexylon navale | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| lesknáček Carpophilus sexpustulatus | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| lesknáček Brassicogethes anthracinus | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Horčičko (2001) in Polášek et al. (2010) |
| mandelinka Oomorphus concolor | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Horčičko (2001) in Polášek et al. (2010) |
| mrchožrout Ablattaria laevigata | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| mrštník Margarinotus merdarius | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| nosatec Neophytobius granatus | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| nosatec Phytobius leucogaster | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| nosatec Poophagus sisymbrii | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| polník Agrilus convexicollis | - | VU | neuvedeno Čížek (2015) |
| potemník Corticeus longulus | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| přílbovník červený Neomida haemorrhoidalis | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| pýchavkovník červcový Endomychus coccineus | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| roháč obecný Lucanus cervus | O | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| spuchřelík černý Prionychus ater | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| střevlík Agonum dolens | - | CR | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| střevlík Anthracus longicornis | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| střevlík Badister dorsiger | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| střevlík Bembidion modestrum | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| střevlík Scheidlerův Carabus scheidleri | O | - | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| střevlík Ullrichův Carabus ulrichii | O | - | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| střevlík Dyschirius nitidus | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| střevlík Chlaenius tristis | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| střevlík Perileptus areolatus | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| střevlík Pterostichus cylindricus | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| střevlík Pterostichus gracilis | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| střevlík Stenolophus discophorus | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| svižník polní Cicindela campestris | O | - | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| tesařík Leptura annularis | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| tesařík Necydalis maior | - | VU | lužní lesy nehodnoceno Bezděčka (2001) |
| větevníček Pseudeuparius sepicola | - | NT | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| zlatohlávek skvostný Protaetia speciosissima | O | VU | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta | O | - | lužní lesy nehodnoceno Trnková et al. (2019) |
| zrnokaz Bruchidius varius | - | EN | lužní lesy nehodnoceno Horčičko (2001) in Polášek et al. (2010) |
| Dvoukřídlí (Diptera) |  |  |  |
| číhalka pospolitá Atherix ibis | O | - | vodní toky nehodnoceno Merta (2001) |
| Ryby (Osteichthyes) |  |  |  |
| hořavka duhová hořavka duhová | - | NT | vodní toky nehodnoceno Křesina & Merta (2018) in Křesina & Merta (2019) |
| lipan podhorní Thymallus thymallus | - | VU | vodní toky nehodnoceno Jurajda (2004) in Polášek et al. (2010) |
| karas obecný Carassius carassius | - | CR | tůně a slepá ramena nehodnoceno Poprach (2001) |
| mník jednovousý Lota lota | O | NT | vodní toky nehodnoceno Dočkal (2001) |
| ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus | - | VU | vodní toky hojně Křesina & Merta (2018) in Křesina & Merta (2019) |
| ouklejka pruhovaná Alburnoides bipunctatus | SO | VU | vodní toky hojně Křesina & Merta (2018) in Křesina & Merta (2019) |
| parma obecná Barbus barbus | - | NT | vodní toky hojně Křesina & Merta (2018) in Křesina & Merta (2019) |
| úhoř říční Anguilla anguilla | - | EW | vodní toky nehodnoceno Dočkal (2006) |
| vranka obecná Cottus gobio | O | NT | vodní toky nehodnoceno Křesina & Merta (2018) in Křesina & Merta (2019) |
| Obojživelníci (Amphibia) |  |  |  |
| čolek obecný Lissotriton vulgaris | SO | VU | mokřady nehodnoceno Poprach (2001) in Polášek et al. (2010) |
| čolek velký Triturus cristatus | SO | EN | mokřady nehodnoceno Poprach (2001) in Polášek et al. (2010) |
| ropucha obecná Bufo bufo | O | VU | mokřady nehodnoceno Poprach (2009) in Polášek et al. (2010) |
| ropucha zelená Bufo viridis | SO | EN | mokřady nehodnoceno Poprach (2001) in Polášek et al. (2010) |
| rosnička zelená Hyla arborea | SO | NT | mokřady nehodnoceno Poprach (2008) in Polášek et al. (2010) |
| skokan hnědý Rana temporaria | - | VU | mokřady nehodnoceno Holec & Kovařík (2016) in NDOP |
| skokan štíhlý Rana dalmatina | SO | NT | mokřady nehodnoceno Dočkal (2009) in Polášek et al. (2010) |
| Plazi (Reptilia) |  |  |  |
| slepýš křehký Anguis fragilis | SO | EN | lužní les, okraje běžně Dočkal (2008) in Polášek et al. (2010) |
| užovka obojková Natrix natrix | O | NT | mokřady nehodnoceno Dočkal (2009) in Polášek et al. (2010) |
| Ptáci (hnízdící; Aves) |  |  |  |
| krkavec velký Corvus corax | O | - | lužní les 1 pár Kovařík (2020) |
| ledňáček říční Alcedo atthis | SO | VU | zachovalé vodní toky 1 pár Kovařík (2020) |
| lejsek bělokrký Ficedula albicollis | - | NT | lužní lesy 2 páry Kovařík (2020) |
| lejsek šedý Muscicapa striata | O | - | lužní lesy 2 páry Kovařík (2020) |
| morčák velký Mergus merganser | KO | CR | vodní toky 1 pár Kovařík (2020) |
| moudivláček lužní Remiz pendulinus | O | VU | břehové porosity kolem vody 1 pár Kovařík (2020) |
| racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus | - | VU | vodní toky nehnízdí, zálety Kovařík (2015) in NDOP |
| rorýs obecný Apus apus | O | - | nehnízdí, zálety Kovařík (2015) in NDOP |
| strakapoud malý Dendrocopos minor | - | VU | lužní lesy 3 páry Kovařík (2020) |
| strakapoud prostřední Dendrocopos medius | O | VU | staré zachovalé listnaté lesy 3 páry Kovařík (2017) in NDOP |
| ťuhýk obecný Lanius collurio | O | NT | bezlesé biotopy nehodnoceno Kovařík (2015) in NDOP |
| včelojed lesní Pernis apivorus | SO | EN | lužní lesy nehodnoceno Kovařík (2015) in NDOP |
| vlaštovka obecná Hirundo rustica | O | NT | nehnízdí, zálety z okolí Kovařík (2017) in NDOP |
| žluna šedá Picus canus | - | VU | lužní les 1 pár Kovařík (2020) |
| žluva hajní Oriolus oriolus | SO | - | lužní lesy 4 páry Kovařík (2020) |
| Savci (Mammalia) |  |  |  |
| bobr evropský Castor fiber | SO | - | vodní toky nehodnoceno Dočkal (2019) in NDOP |
| netopýr Brandtův Barbastella brandtii | SO | - | lužní lesy loviště – nehodnoceno Koudelka (2006) in NDOP |
| netopýr brvitý Myotis emarginatus | KO | NT | lužní lesy ojediněle loviště Kutal (2012) in NDOP |
| netopýr černý Barbastella barbastellus | KO | - | lužní lesy ojediněle loviště Volfová (2015) in NDOP |
| netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus | KO | - | lužní lesy vzácně loviště Kutal (2012) in NDOP |
| netopýr nejmenší Pipistresllus pygmaeus | SO | - | lužní lesy vzácně loviště Volfová (2015) in NDOP |
| netopýr parkový Pipistresllus pygmaeus | SO | - | lužní lesy ojediněle loviště Volfová (2015) in NDOP |
| netopýr pestrý Vespertilio murinus | SO |  | lužní lesy ojediněle loviště Bartonička (1999) in NDOP |
| netopýr rezavý Nyctalus noctula | SO | - | lužní lesy hojně loviště, Volfová (2015) in NDOP |
| netopýr řasnatý Myotis nattereri | SO | - | lužní lesy vzácně loviště, Volfová (2015) in NDOP |
| netopýr severní Myotis nattereri | SO | - | lužní lesy vzácně loviště, Volfová (2015) in NDOP |
| netopýr stromový Nyctalus leisleri | SO | DD | lužní lesy nehodnoceno Kutal (2012) in NDOP |
| netopýr večerní Eptesicus serotinus | SO | - | lužní lesy ojediněle loviště Řehák (2015) in NDOP |
| netopýr velkouchý Myotis bechsteini | SO | DD | lužní lesy vzácně loviště Řehák (2015) in NDOP |
| netopýr velký Myotis myotis | KO | NT | lužní lesy vzácně loviště Volfová (2015) in NDOP |
| netopýr vodní Myotis daubentonii | SO | - | lužní lesy, vodní toky hojně loviště Volfová (2015) in NDOP |
| netopýr vousatý Myotis mystacinus | SO | - | lužní lesy loviště – nehodnoceno Koudelka (2006) in NDOP |
| veverka obecná Sciurus vulgaris | O | DD | lužní lesy nehodnoceno Zobač (2018) in NDOP |
| vrápenec malý Rhinolophus hipposideros | KO | VU | lužní lesy loviště – nehodnoceno Koudelka (2006) in NDOP |
| vydra říční Lutra lutra | SO | NT | vodní toky nehodnoceno Polášek (2020) in NDOP |

* podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění: KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, 
O – ohrožený.

** podle červených seznamů:

Cévnaté rostliny, mechorosty, houby, bezobratlí, obratlovci: CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje, EW – vyhynulý ve volné přírodě; podle Grulich & Chobot (2017), Kučera et al. (2012), Holec & Beran (2006), Hejda et al. (2017), Chobot & Němec (2017)

POV – poslední ověření výskytu

### 2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti

a) abiotické disturbanční činitele: sucho, povodně, vítr, přirozená korytotvorná činnost neupravených vodních toků

Sucho, pokles spodní vody a snižující se přítomnost jarních povodní se negativně odráží na stavu místních tůní a mokřadů. Tyto faktory nepříznivě ovlivňují i přirozené fluviální procesy v korytech neupravených vodních toků, které zde udržují důležitou heterogenitu říčních ekosystémů (nabídka potravy, úkrytů, atd.). Větrná disturbance má vliv zejména na stromové patro lužního lesa, kdy v závislosti na její intenzitě může docházet ke zlomům či vývratům. Mrtvé dřevo je však i důležitou složkou pro mnohé organismy na něj vázané.

b) biotické disturbanční činitele: vysoký stav zvěře, choroby dřevin, přítomnost nežádoucích druhů organismů, kormoráni

Mezi důležité biotické činitele lze zařadit vysoké stavy spárkaté zvěře, které spásají přirozené zmlazení lesa a omezují tak jeho obnovu. Dalším významným faktorem jsou rozšiřující se choroby dřevin (zejm. jasanů), způsobující jejich chřadnutí a následný úhyn.

Přes říční systém se z výše položených části povodí šíří geograficky nepůvodní a invazní druhy rostlin, např. bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a živočichů, např. norek americký (Neovison vison), psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides), kteří mohou mít významný vliv na složení místní bioty. Ichtyologický inventarizační průzkum poukazuje na absenci středně velkých ryb, kterou přičítá početným zimujícím hejnům kormoránů, kteří výrazně ovlivňují strukturu rybí obsádky (převažuje zastoupení menších jedinců a druhů ryb s méně zastoupeným procentem velkých ryb, které kormoráni nepozřou).

## 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti

- ochrana přírody

Přírodní rezervace Hejtmanka byla zřízena vyhláškou Správy CHKO č. 5/92 ze dne 20. 11. 1992. Přírodní památka U Zámecké Moravy byla zřízena vyhláškou Správy CHKO č. 10/92 ze dne 20. 11. 1992. Současná přírodní rezervace vznikla sloučením obou jmenovaných chráněných území (nařízení č. 2/2010).

Území je součástí Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví – I. a II. zóny odstupňované ochrany, evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví (v národním seznamu od r. 2005, v novelizovaném národním seznamu od r. 2009), ptačí oblasti Litovelské Pomoraví (od r. 2005) a územního systému ekologické stability (podle platných územně plánovacích dokumentací).

- lesní hospodářství

Charakter lesních porostů byl v minulosti vedle přírodních procesů významně ovlivněn lesním hospodařením – do první poloviny 20. století zde byly lesní porosty obhospodařovány jako tzv. les střední (sdružený) s dvouetážovou strukturou (spodní etáž byla udržována ve tvaru pařeziny s krátkým obmýtím, v horní etáži byly při delším obmýtí ponechávány výstavky dřevin zpravidla semenného původu), později byly porosty obnovovány holosečně bez ponechávání výstavků, historický vývoj lesních porostů v oblasti Doubravy popsal Hošek (1981).

Současný způsob hospodaření je přiblížen v kapitole 2.5 A.

Negativní vlivy: Historické zavádění geograficky nepůvodních a stanovištně nevhodných druhů dřevin, zjednodušení věkové struktury a prostorové výstavby porostů, malý objem dříví ponechaného v porostech k rozpadu.

- vodní hospodářství

Morava

V roce 1926 vypracoval Zemský stavební úřad projekt úpravy hlavního toku řeky Moravy (km 259,700–264,986), rozdělený do tří etap. Území PR (km 265,100–263,700) se týkala etapa č. III. Práce na této etapě však byly přerušeny v roce 1939 a později nedokončeny. Úprava toku tak nekončí, jak je uvedeno v projektu a v evidenční kartě HIM (číslo HIM 2_2264) v km 264,986, ale v km 264,180.  Z hlavního toku řeky Moravy v PR je tedy upravený pouze spodní úsek řeky v délce cca 450 m, ten se v současnosti neudržuje.

Regulace řeky Moravy v Litovli ovlivnila říční síť v PR tak, že indukovala postupnou hloubkovou a boční erozi koryta řeky Moravy v neupraveném úseku. Na základě studia historických map bylo zjištěno, že koryto Moravy bylo v neupraveném úseku po dlouhou dobu stabilní bez náznaků meandrování (Kirchner 1999).

Dle hydromorfologického hodnocení úseku řeky Moravy, uvedeného ve studii „Revitalizační program pro řeku Moravu v CHKO LP“, se jedná o úsek řeky s korytem silně zahloubeným, bez úprav v příčném profilu, s břehy porušenými nátržemi neohrožujícími okolí, se dnem nezpevněným, s kapacitou Q1 až Q2, s podélným sklonem 1 promile a s celkovou mírou narušení 18–25 %.

Analýza zrnitosti říčních sedimentů, provedená Akademií věd ČR – Ústavem geoniky v roce 1999 prokázala, že řeka Morava v PR transportuje velké množství převážně hrubě štěrkovitých sedimentů. Energie toku je tak velká, že zde dochází k sedimentaci nejjemnější frakce pouze v prostoru tzv. sedimentačních pastí (kmeny větších stromů spadlé do koryta).

V roce 2003 byla na základě doporučení studie zpracované firmou Šindlar s.r.o. „Problematika plavené dřevní hmoty v CHKO Litovelské Pomoraví“ stabilizována dřevní hmota v 5 nárazových březích toku Moravy na území PR. Kmeny vyvrácené do toku byly ukotveny ke břehům ocelovými lany a označeny kovovými štítky kvůli následné identifikaci. Pohyb kmenů kotvených i přirozeně zachycených ve vodním toku byl sledován od roku 2005 Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka v Praze v rámci výzkumného záměru MŽP 0002071101 – Výzkum a ochrany hydrosféry s těmito výsledky:

- Realizací opatření se zvýšil objem i množství dřevní hmoty v korytě Moravy zhruba na dvojnásobek. Původní množství PDH v korytě je odhadováno na méně než 40 m3.ha-1, po vložení kotvených kmenů vzrostl objem PDH na 73,8 m3.ha-1 (vzhledem k rozměrům koryta Moravy nebyly započítávány kmeny kratší než 4 metry, které ale nejsou objemově významné).

- Stabilita kotvených struktur dřevní hmoty byla v letech 2004–2008 shledána jako uspokojivá. V tomto období prošly lokalitou dvě větší povodně – více než pětiletá a dvacetiletá voda. Jediný významně negativní dopad zvýšených průtoků na stabilitu kotvených kmenů byl pozorován po více než pětileté povodni na jaře roku 2005 (212 m3.s-1). V důsledku mimořádné boční eroze se sesunulo 17 z 22 kotvených kmenů v meandru č. 1 ze břehu do koryta. Při kontrolním zaměření nebyly tyto kmeny identifikovány. Kmeny se pravděpodobně sesunuly do hlubokých partií pod nárazovým břehem a byly zde postupně zahrnuty sedimentem. Nebylo pozorováno ani ohlášeno, že by některý z kmenů byl odplaven k Litovli.

- V ostatních úsecích s kotvenými kmeny byly v ojedinělých případech pozorovány mírné posuny kotvených kmenů. Zejména šlo o změnu orientace vzhledem k proudu, kdy osou otáčení byl kořenový bal, jehož poloha se nezměnila.

- Ukotvení kmenů v korytě mělo rovněž vliv na tvorbu akumulací naplaveného dřeva a soustavně se zvyšující zásobu dřevní hmoty na lokalitě.

- Vliv zvýšení množství PDH na erozi břehů nebyl prokázán, boční eroze stále postupuje poměrně rychlým tempem (v případě meandru č. 1 ustoupila břehová čára až o 14 metrů mezi léty 2004–2008, v ostatních úsecích ustoupil břeh nejvíce o 2–10 metrů ve stejném období).

V současnosti je převážná část původně kotvených kmenů pod vodní hladinou, pravděpodobně částečně pohřbená pod sedimenty.

Saprobiologické hodnocení úseku Moravy indikuje prostředí se středním stupněm koncentrace organických látek – betamezosaprobitu. Dle ČSN 75 7221 (Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod) spadá úsek toku do třídy II – voda mírně znečištěná. Ještě na počátku 90. let minulého století zde však protékala voda III. třídy jakosti (voda znečištěná). K dalšímu zlepšení kvality vody došlo po vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obcích Moravičany, Doubravice, Mitrovice, Stavenice, Třeština a Řimice. Samočistící schopnosti toku v PR napomáhá přirozená morfologie vodního toku s významným výskytem dřevní hmoty.

Malá Voda

Malá Voda byla využívána k pohonu vodních mlýnů, které zde vznikaly již ve 14. století, písemně jsou však většinou doloženy až ze století 15. a zejména 16. století (mlýn Mladečský, Sobáčovský, Vavákův, ve Vísce, Přední mlýn v Litovli, Šargounský mlýn, mlýn v Rozvadovicích a ve Lhotě nad Moravou). Mlýny (později malé vodní elektrárny) a příčné stavby (Podtřesínský jez) na Malé Vodě přispěly ke stabilizaci korytotvorných procesů. Zásadní změny na Malé Vodě nastaly až v roce 1983 při výstavbě dálnice Olomouc – Mohelnice, kdy došlo k úpravě toku pod Třesínem, tato úprava se však přímo nedotkla území PR.

Na území PR přiléhaly k levému břehu Malé Vody pozemky obhospodařované jako louka (viz letecké snímky z roku 1953). V současnosti zde protéká Malá Voda v celém úseku pouze lesem. Břehové porosty účinně stabilizují koryto Malé Vody. Kromě běžných druhů ryb (okoun, mřenka) zde byl zjištěn také lipan podhorní (Thymallus thymallus) (Polášek et al. 2010).

Spojovací rameno

V rámci realizace stavby „Revitalizace Zámecké Moravy“ byla provedena v roce 2004 úprava dochované smuhy (změna nivelety dna, balvanitý skluz, zkapacitnění propustku, provizorní hrazení), aby plnila funkci spojovacího (odlehčovacího) ramene mezi hlavním tokem a Zámeckou Moravou. Délka spojovacího ramene je cca 170 m.

Občasně protékaná říční ramena (dále jen „smuhy“) a tůně

Systém smuh zůstal v půdorysu do současnosti prakticky nezměněn. Totéž nelze konstatovat o míře a délce trvání zvodnění smuh. Některé, původně periodicky průtočné smuhy, v současnosti protékají pouze za extrémních povodní. Důvodem je zahloubení hlavního toku řeky Moravy; až o 3 m pod úroveň dna smuh. Vyloučit nelze vliv dalších faktorů: pokles hladiny podzemní vody, zazemnění smuh, omezení rozlivů v důsledku regulace toků atd.

Negativní vlivy: Zvýšené odběry podzemních vod, které by měly za následek další zaklesnutí hladiny podzemní vody. K odběrům (250 l/s) z jímacího území Litovel – Čerlinka, které byly navrženy dvojnásobně vyšší než dlouhodobě ustálené – skutečně čerpané, vydala Agentura v roce 2013 negativní závazné stanovisko. Ke sníženým odběrům (190 l/s), spojeným se sledováním hladiny podzemní vody u vrtu HJ a úpravou pravidel jímacího řádu, vydala Agentura v roce 2021 kladné závazné stanovisko. Dále se předpokládá obstarání nových odborných podkladů za účelem vytvoření monitorovacího systému zaměřeného na kvantifikaci toků vody mezi povrchovými toky a podzemní vodou, určení dostupnosti vody pro nivní vegetaci, určení aktuální evapotranspirace, a ověření dalších, v monitoringu klíčových, ale zatím nesledovaných parametrů, pro věrohodnější modelování podstatných hydrologických procesů v nivách a upřesnění limitů odběrů podzemní vody.

Neuvážené prořezávání naplavených kmenů, které působí v PR nepřirozeně a hlavně může snižovat stabilitu dřeva (velké kmeny s kořenovým balem a korunou jsou prokazatelně méně mobilní než nakrácené kusy dřeva).

Pozitivní vlivy: bezúdržbový režim vodních toků v PR včetně v minulém století upraveného úseku řeky (pravidelná údržba se uplatňuje až v úseku Moravy mimo les, ve vzdutí jezu Litovel, kde podél vodního toku probíhá protipovodňová hráz).

- myslivost

Současný stav: Výkon mysliveckého práva, honitba Nové Mlýny (držitel: Lesy ČR, s. p.).

Negativní vlivy: Poškozování zmlazení dřevin přirozené druhové skladby býložravou zvěří. Škody se projevují zejména spásáním semenáčů a okusem vrcholových výhonů, přičemž přednostně jsou vyhledávány méně zastoupené druhy dřevin. Intenzita pastevního tlaku zvěře znemožňuje přirozenou generační obměnu původních druhů dřevin a je tak překážkou příznivého vývoje lesního ekosystému.

- rybářství

Řeka Morava i Malá Voda je součástí rybářského revíru Morava 19 č. 471050, obhospodařovaného ČRS MO Litovel. Zarybňovací plán je zpracován pro celý rybářský revír (cca 35 km), nejsou v něm vyčleněny údaje pro úsek řeky v PR. V současnosti se sportovní rybolov v PR provozuje minimálně, pravděpodobně kvůli obtížnému přístupu ke břehům a množství mrtvého dřeva v řece.

- rekreace a sport

Současný stav: v území je oblíbená (pěšími i cyklisty) červeně značená turistická cesta z Litovle do Mladče, která je současně naučnou stezkou s názvem „Romantickým areálem Nových Zámků“. Hojně využívaná je také vodácká stezka po hlavním toku Moravy.

Negativní vliv: vstup mimo značené turistické cesty, zejména v jarním období, kdy jsou v květu bledule, sněženky a nastupuje česnek medvědí, často spojený se sběrem nebo vykopáváním rostlin. V případě vodáctví je škodlivý vstup na štěrkové náplavy, protože může rušit hnízdící ptáky, příp. zničit nakladená vejce. Nežádoucí je rovněž neodborné prořezávání kmenů v toku vodáky (mj. může snížit stabilitu kmenů proti odplavení, jak již bylo uvedeno výše).

Pozitivní vliv: přiblížení přírody, její výjimečnosti a estetické hodnoty návštěvníkům.

- jiné způsoby využívání

Negativní vliv: Silnice I. třídy dálničního typu Olomouc – Mohelnice na jižním okraji přírodní rezervace, vybudovaná před vznikem CHKO, komunikace je zdrojem výrazné hlukové zátěže území.

Prakticky celá PR leží na evidovaném nevyhrazeném ložisku štěrkopísků Mladeč–Víska (Surovinový informační systém ČGS, ID 3016800).

## 2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy

- LHP pro LHC Pomoraví na období 2010–2019 (zpracovává vlastník lesa)

- Roční plány mysliveckého hospodaření v honitbě (zpracovává uživatel honitby)

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (opatření obecné povahy Olomouckého kraje č.j. KÚOK/8832/3008/OSR-1/274)

- Územní plán obce Mladče (vyhláška obce ze dne 6. 9. 2000 včetně změn)

- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu na období 2015–2021

- Chráněná oblast přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy (Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.)

- Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Litovel – Čerlinka

- Nařízení vlády ČR č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů

- Souhrn doporučených opatření pro evropsky významou lokalitu Litovelské Pomoraví

- Nařízení vlády ČR č. 23/2005 Sb. ze dne 15. prosince 2004 o zřízení ptačí oblasti Litovelské Pomoraví

- Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví na období 2019–2028

## 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

### 2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích

| Přírodní lesní oblast | 34 – Hornomoravský úval |
| --- | --- |
| Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod | Pomoraví |
| Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) | 89,63 ha |
| Období platnosti LHP (LHO) | 2010–2019 |
| Organizace lesního hospodářství | LČR, s. p., Lesní správa Šternberk (vlastník lesa: ČR - Lesy ČR s. p., ul. Přemyslova 1106, Hradec Králové) |

#### Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

| Přírodní lesní oblast: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soubor lesních typů (SLT)* | Název SLT | Přirozená dřevinná skladba SLT | Výměra (ha) | Podíl (%) |
| 1G | Olšina vrbová | OL 6–10, VR 0–3, (DB, BR, JL, JLV, JS, TP, TPC, OS) +-1 | 0,34 | 0,38 |
| 1L | Luh jilmový | JS 2–4, (BB, JV, KL) 1–3, (LP, LPV) 1-3, HB +-3, DB +-1, JLV +-1, OL +-1 (BR, HR, JB, JL, JLH, OS, TP, TPC, TR, VR, keře) +-1 | 89,29 | 99,62 |
| Celkem |  |  | 89,63 | 100 % |

Přílohy:

T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

T2 – Rámcová směrnice péče o lesní porosty na lesních pozemcích

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

M4 – Lesnická mapa typologická

M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

M6 – Modely péče o lesní ekosystémy

M7 – Mapa doporučených těžebních zásahů v lesích

### 2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích

| Název vodního toku | Morava – hlavní tok |
| --- | --- |
| Číslo hydrologického pořadí | 4-10-03-005/2 |
| Úsek dotčený ochranou (ř. km od – do) | 265,1–263,7 (dle ZVM 1:50 000) 180,840–182,370 (dle digitální ZVM 1:10 000) |
| Charakter toku | kaprové vody |
| Příčné objekty na toku | -- |
| Manipulační řád | -- |
| Správce toku | Povodí Moravy, s. p. |
| Správce rybářského revíru | ČRS MO Litovel |
| Rybářský revír | Morava 19 č. 471050 |
| Zarybňovací plán | Zarybňovací plán je zpracován pro celý rybářský revír, nejsou v něm rozlišeny údaje pro úsek řeky v PR. |

| Název vodního toku | Malá Voda – pravobřežní rameno Moravy |
| --- | --- |
| Číslo hydrologického pořadí | 4-10-03-010/0 |
| Úsek dotčený ochranou (ř. km od – do) | 2,720–3,660 (dle digitální ZVM 1:10 000) |
| Charakter toku | kaprové vody |
| Příčné objekty na toku | -- |
| Manipulační řád | -- |
| Správce toku | Povodí Moravy, s. p. |
| Správce rybářského revíru | ČRS MO Litovel |
| Rybářský revír | Morava 19 č. 471050 |
| Zarybňovací plán | Zarybňovací plán je zpracován pro celý rybářský revír, nejsou v něm rozlišeny údaje pro úsek řeky v PR. |

Přílohy:

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

## 2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

A. ekosystémy

| ekosystém: | Soubor ekosystémů nížinných listnatých lesů a lesních mokřadů v říční nivě včetně jejich vzájemných přechodů a sukcesních stádií (L2.3 –tvrdé luhy nížinných řek, L2.4 – měkké luhy nížinných řek). |  |
| --- | --- | --- |
| cíl: | Přirozená společenstva s výskytem ohrožených druhů organismů s nízkou četností invazních druhů. |  |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| Rozloha ekosystémů min. 90 ha. Interval hodnocení: 1x za 10 let. | - Rozloha ekosystémů představovaných přírodními biotopy činí cca 89 ha. Hospodaří se podle plánu péče a ochranných podmínek rezervace, které jsou zapracované do lesního hospodářského plánu (např. na části území se uplatňuje bezzásahový režim, zalesnění se děje dřevinami přirozené druhové skladby a chrání se proti okusu v oplocenkách, mrtvé dřevo se ponechává k přirozenému rozpadu). Nahodilé těžby zde byly vyvolány povětrnostními vlivy nebo onemocněním dřevin. Z vysazeného topolu černého na náplavech zůstaly pouze někteří jedinci. – stromy nejbližší vodě byly strženy vyššími průtoky nebo poškozeny/pokáceny bobrem (i přes využití poměrně silné individuální ochrany proti okusu). - Rozloha přírodních biotopů se v průběhu předchozího plánu péče nezměnila. - Postupovat v následujícím období při péči o ekosystémy podle doporučení uvedených v kap. 3.1.1a) a v souvisejících přílohách plánu péče. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| Výskyt jedinců invazních geograficky nepůvodních druhů savců max. v jednotkách kusů | - Ojedinělé potvrzené výskyty těchto invazních geograficky nepůvodních druhů savců s významným negativním vlivem na stav ekosystému: norek americký (Neovison vison) a psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides). - Pro odhad trendu vývoje početnosti invazních druhů savců není v současnosti k dispozici dostatek dat. - Postupovat vůči invazním geograficky nepůvodním druhům savců podle doporučení uvedených v kap. 3.1.1d) plánu péče. Shromažďovat údaje o ulovených počtech jedinců invazních druhů v dotčených honitbách z ročních plánů mysliveckého hospodaření. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | neznámý (nedostatek dat) |
| Ročně max. 25–30 % poškozených jedinců nárustů či kultur okusem terminálního výhonu spárkatou zvěří. | - Roční podíl jedinců dřevin v růstové fázi nárostů (rostoucích bez ochranných opatření) poškozených okusem vrcholového výhonu výrazně přesahuje rozpětí hodnot 25–30 %, pravděpodobně přesahuje hodnotu 75 % (odhad zpracovatele plánu péče). Současný stav početnosti spárkaté zvěře zjevně znemožňuje na většině rozlohy ekosystémů nepřetržitou přirozenou obnovu dřevin. - Stav indikátoru se v průběhu platnosti předchozího plánu péče nezměnil (nezlepšil). - Vysoká početnost spárkaté zvěře. Stávající legislativa na úseku myslivosti nepracuje s mírou poškození dřevin jako parametrem určujícím pro stanovení početnosti (stavů) zvěře. - Podávat podněty příslušnému orgánu státní správy myslivosti na snížení početních stavů spárkaté zvěře v dotčených honitbách. Podporovat a zajišťovat opatření na ochranu dřevin proti poškozování zvěří (viz přílohu č. T2, Rámcovou směrnici péče o lesní porosty na lesních pozemcích, bod Péče o nálety, nárosty a kultury). |  |
|  | stav: | špatný |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| cíl: | Část ekosystémů ponechaná samovolnému vývoji s výjimkou likvidace invazních nepůvodních druhů a možnosti ochrany proti okusu. |  |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| Rozloha ekosystémů ponechaných samovolnému vývoji (ve smyslu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 45/2018 Sb.). Jde o lesy zařazené do stupňů přirozenosti označených kódy 2 (v dlouhodobém výhledu), 3a nebo 4 (podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 45/2018 Sb.). | - Samovolnému vývoji (ve smyslu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 45/2018 Sb.) dosud není ponechána žádná část lesa v PR, vymezeny jsou však lesy o rozloze cca 90 ha, jejichž vývoj je k ponechání samovolnému vývoji směřován (tyto lesy jsou přiřazené k modelům péče A2 a B2 v příloze č. M6 plánu péče). - V lesích zařazených do modelu péče A2 v posledních 20 letech těžba a odvoz dřeva téměř neprobíhá, zatím je však v nich ponechána možnost umělé obnovy dřevinami přirozené druhové skladby (pro případy vzniku situací plošně významného nesouladu mezi fyzickým dožíváním a přirozenou obnovou dřevinné složky ekosystémů, při současné vysoké míře poškozování mladých dřevin spárkatou zvěří). V lesích zařazených do modelu péče B2 účelové těžební zásahy s odvozem dřeva dosud probíhají (zejména těžba jasanů postižených hynutím v okolí užívaných lesních cest). - Vymezit v plánu péče části lesa směřující k ponechání samovolnému vývoji. Provedeno v kap. 3.3.1 a) plánu péče a v příloze č. M6 (Rozdělení lesů podle modelů péče). - Poznámka: Lesy určené cílově k ponechání samovolnému vývoji jsou z hlediska stanovení přirozenosti (ve smyslu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 45/2018 Sb.) zařazeny (viz přílohu č. M5 plánu péče) do stupně přirozenosti 3b, výjimečně do stupně přirozenosti 5 (jen na přechodnou dobu, nelze-li hodnocenou část lesa zařadit stupně přirozenosti 3b). Mladé lesy s dočasnými účelovými výchovnými zásahy, které vznikly po těžbě se vznikem holiny větší než 1 ha před méně než 50 lety a nejsou nově ponechány samovolnému vývoji, nelze zařadit jinak než do stupně přirozenosti 5. |  |
|  | stav: | zhoršený (k cílovému stavu je směřováno postupnými kroky) |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| Průměrná pokryvnost invazních druhů rostlin max. v jednotkách % (kromě druhu netýkavka malokvětá – ten nezapočítávat). | - V ekosystémech se vyskytují tyto invazní geograficky nepůvodní druhy rostlin s významným negativním vlivem na stav ekosystému: bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), javor jasanolistý (Acer negundo), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus) a štětinatec laločnatý (Echinocystis lobata), mezi těmito druhy není uvažována netýkavka malokvětá. Průměrná pokryvnost invazních druhů rostlin (bez netýkavky malokvěté) činí jednotky % (odhad). Lokálně dosahuje pokryvnost invazních druhů rostlin vyšších hodnot, zpravidla jde o části lesa se sníženým zápojem korun dřevin (po obnovení zápoje pokryvnost invazních druhů rostlin klesá). - Průměrná pokryvnost invazních druhů rostlin s významným negativním vlivem na stav ekosystému se v řešených ekosystémech v průběhu platnosti předchozího plánu péče zásadně nezměnila (odhad zpracovatele plánu péče). - Závěry pro další postup: Postupovat v následujícím období vůči invazním geograficky nepůvodním druhům rostlin podle doporučení uvedených v kap. 3.1.1 c) plánu péče v souladu se Standardem SPPK D02 007: 2016 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin. |  |
|  | stav: | zhoršený (lokálně) |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| Ročně max. 25–30 % poškozených jedinců nárustů či kultur okusem terminálního výhonu spárkatou zvěří. | - Roční podíl jedinců dřevin v růstové fázi nárostů (rostoucích bez ochranných opatření) poškozených okusem vrcholového výhonu výrazně přesahuje rozpětí hodnot 25–30 %, pravděpodobně přesahuje hodnotu 75 % (odhad zpracovatele plánu péče). Současný stav početnosti spárkaté zvěře zjevně znemožňuje na většině rozlohy ekosystémů nepřetržitou přirozenou obnovu dřevin. - Stav indikátoru se v průběhu platnosti předchozího plánu péče nezměnil (nezlepšil). - Vysoká početnost spárkaté zvěře. Stávající legislativa na úseku myslivosti nepracuje s mírou poškození dřevin jako parametrem určujícím pro stanovení početnosti (stavů) zvěře. - Podávat podněty příslušnému orgánu státní správy myslivosti na snížení početních stavů spárkaté zvěře v dotčených honitbách. Podporovat a zajišťovat opatření na ochranu dřevin proti poškozování zvěří (viz přílohu č. T2, Rámcovou směrnici péče o lesní porosty na lesních pozemcích, bod Péče o nálety, nárosty a kultury). |  |
|  | stav: | špatný |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

| ekosystém: | Vodní toky a periodicky protékaná říční ramena a tůně |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| Zachování neupravených úseků vodních toků bez zásahů do přirozené morfologie vodního toku. | - Neupravené úseky vodních toků Moravy a Malé Vody zaujímají celkovou délku 2 km. Zasahuje se do nich minimálně – do naplavených kmenů pouze v případě, že znemožňují bezpečné proplutí vodáky, příp. je nutí přetahovat lodě po náplavech. - Délka neupravených úseků vodních toků se v uplynulém období nesnížila. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| Zachování stávajícího vodního režimu (povrchových i podzemních vod) bez antropogenně způsobených změn. | - Z antropogenních vlivů je vodní režim povrchových vod ovlivněn dělením vod mezi Moravu a Malou Vodu na jezu Řimice, příp. náhlými výkyvy v průtocích (špičkování). V případě podzemních vod je území zasaženo depresním účinkem odběru podzemní vody z jímacího území Litovel – Čerlinka. - Manipulace na jezu Řimice se nezměnila, ke špičkování dochází, ale prozatím se nepodařilo určit jeho původce. Realizovaný (nikoli povolený) odběr vody z jímacího území Litovel – Čerlinka nepřesahuje využitelné množství zdrojů podzemních vod stanovené pro HGR Mladečský kras v odborných podkladech. |  |
|  | stav: | špatný |
|  | trend vývoje: | zhoršující se |
| Přítomnost tůní s výskytem ohrožených druhů lupenonžců (žábronožka sněžní, případně listonoh jarní). | Průzkumy periodických tůní s doloženým výskytem ohrožených druhů korýšů se na území PR Hejtmanka datují od druhé poloviny minulého století. Přítomnost periodických tůni, biotopu lupenonožců, je v PR dlouhodobě stabilní, výskyt dospělců ohrožených druhů (v posledních letech žábronožky sněžní) je kolísavý, závislý na klimatických stanovištních poměrech. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

B. druhy

| druh: | bobr evropský (Castor fiber) |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| Přítomnost detekovatelná podle čerstvých pobytových známek (okusy, stopy, hráze, popř, nory a bobří hrady). | První výskyt bobra zde byl potvrzen v roce 1992, od této doby jsou zde pravidelně nalézány pobytové známky a území je tak dlouhodobě součástí teritoria, které přesahuje pomezí PR a jehož hranice se v čase mění. Vzhledem k teritoriálním nárokům tohoto druhu a naplněné kapacitě na místních tocích nelze předpokládat, že by se zde počenost bobrů v budoucnu zvyšovala nebo naopak by jedinci z lokality vymizeli. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

| druh: | klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| Přítomnost min. 10 exuvií (svleček) na vhodných stanovištích podél řeky Moravy. | V roce 2013 byla klínatka rohatá poprvé potvrzena na území sousední NPR Vrapač, o dva roky později je doložen výskyt 9 exuvií na území PR Hejtmanka. Současný stav území i navržený management pro břehy řeky Moravy (ponechání samovolnému vývoji a odstraňování invazních druhů rostlin) chráněnému druhu vyhovuje a lze v něm dále pokračovat. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | neznámý |

| druh: | ledňáček říční (Alcedo atthis) |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| Přítomnost min. 1 dospělého samce či samice z hnízdícího páru podél řeky Moravy. | V roce 2020 byl při ornitologickém průzkumu zjištěn výskyt 1 teritoriálního páru u řeky Moravy. Celková početnost druhu se v řešených ekosystémech v průběhu platnosti předchozího plánu péče zřejmě zásadně nezměnila. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

| druh: | lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| Přítomnost min. 15 ozývajících se teritoriálních samců na 2 km linií v různých částech PR | V roce 2020 byla při ornitologickém průzkumu odhadnuta početnost populace druhu na lokalitě na 58 párů. Celková početnost druhu se v řešených ekosystémech v průběhu platnosti předchozího plánu péče zřejmě zásadně nezměnila. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

| druh: | netopýr černý (Barbastella barbastellus) |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| Přítomnost druhu. | Výskyt druhu je ojedinělý a obtížně zjistitelný detektorem, data o početnosti tak mohou být zkreslená. Nebyla doposud prokázána přítomnost letní kolonie ani zimoviště, netopýr využívá les jako loviště. Celková početnost druhu se v řešených ekosystémech v průběhu platnosti předchozího plánu péče zřejmě zásadně nezměnila. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

| druh: | strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| Min. 3 zjištění ozývající se samci v různých částech PR, (dohromady). | V roce 2020 byla při ornitologickém průzkumu zjištěna početnost 3 teritoriálních ozývajících se samců strakapouda prostředního na celé lokalitě. Celková početnost druhu se v řešených ekosystémech v průběhu platnosti předchozího plánu péče zřejmě zásadně nezměnila. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

| druh: | vydra říční (Lutra lutra) |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| Přítomnost detekovatelná podle čerstvých pobytových známek (trus, stopy). | Území je součástí teritoria, které přesahuje pomezí PR a jehož hranice se v čase mění. Vzhledem k teritoriálním nárokům tohoto druhu nelze předpokládat, že by se zde počenost druhu v budoucnu zvyšovala nebo naopak by vydry z lokality vymizely. Celková početnost druhu se v řešených ekosystémech v průběhu platnosti předchozího plánu péče zřejmě zásadně nezměnila. Pobytové stopy jsou zde opakovaně nalézány. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

## 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Vysázené topoly černé na náplavech byly v minulosti i přes využití individuální ochrany proti okusu pokáceny bobrem evropským. Jelikož je však bobr přirozenou součástí ekosystému řeky a lužního lesa, je nutné další možné výsadby proti pokácení lépe zabezpečit, podrobný návod viz Průvodce v soužití s bobrem (Vorel et al. 2016).

# 3. Plán zásahů a opatření

## 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

### 3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

a) péče o lesní ekosystémy na lesních pozemcích

Příloha:

T2 – Rámcová směrnice péče o lesní porosty na lesních pozemcích

Modely péče o lesní ekosystémy

Tabulka: Modely péče o lesní ekosystémy (Polášek, nepublikováno)

| Označení modelu péče | Slovní popis modelů péče | Schéma modelu |  |  |  |  | Lesy ponechané samovolnému vývoji ve smyslu vyhl. č. 45/2018 Sb. (plány péče) | Lesy ponechané samovolnému vývoji ve smyslu vyhl. č. 335/2006 Sb. (újmy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odstraňování dřevin (v jakékoliv růstové fázi) | Odvoz dřeva | Umělá obnova dřevin (sadba, síje, podsadba, podsíje) | Jiná pěstební činnost | Ochrana dřevin proti poškození zvěří |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| A1 | Lesy s trvale nepřípustným odstraňováním dřevin (v jakékoliv růstové fázi), odvozem dřeva, umělou obnovou dřevin a jinou pěstební činností, s přípustnou ochranou dřevin proti poškození zvěří. | ne 1) | ne | ne | ne | ano | ANO | ANO |
| A2 | Lesy s trvale nepřípustným odstraňováním dřevin (v jakékoliv růstové fázi) a odvozem dřeva, s dočasně omezeně přípustnou umělou obnovou dřevin a jinou pěstební činností, s přípustnou ochranou dřevin proti poškození zvěří. | ne 1) | ne | ano s omez. | ano s omez. | ano . | NE | ANO |
| B1 | Lesy s dočasně omezeně přípustným odstraňováním dřevin, s trvale nepřípustným odvozem dřeva, s dočasně omezeně přípustnou umělou obnovou dřevin a jinou pěstební činností, s přípustnou ochranou dřevin proti poškození zvěří. | ano s omez. | ne | ano s omez. | ano s omez. | ano | NE | NE |
| B2 | Lesy s dočasně omezeně přípustným odstraňováním dřevin, odvozem dřeva, umělou obnovou dřevin a jinou pěstební činností, s přípustnou ochranou dřevin proti poškození zvěří. | ano s omez. | ano s omez. | ano s omez. | ano s omez. | ano | NE | NE |
| C | Lesy s trvale omezeně přípustným odstraňováním dřevin, odvozem dřeva, umělou obnovou dřevin a jinou pěstební činností, s přípustnou ochranou dřevin proti poškození zvěří. | ano s omez. | ano s omez. | ano s omez. | ano s omez. | ano | NE | NE |

Vysvětlivky k tabulce:

| 1) | Výjimečně přípustné jsou pouze výběry za účelem: - těžby dřevin hrozících pádem na užívané komunikace, značené trasy či stezky, železniční tratě, objekty návštěvnické vybavenosti, jiné stavby, oplocenky, inženýrské sítě nebo na pozemky vně ZCHÚ, - odstraňování invazních geograficky nepůvodních druhů dřevin. |
| --- | --- |
| Sl. 3: | Odstraňování dřevin: těžba dřeva (úmyslná, nahodilá, mýtní, předmýtní), pročistky (protrhávky, prostřihávky, prořezávky). |
| Sl. 5: | Umělá obnova dřevin: sadba, podsadba, síje, podsíje. |
| Sl. 6: | Jiná pěstební činnost: např. ochrana mladých dřevin proti konkurující vegetaci (buřeni). |
| Sl. 8: | Lesy ponechané samovolnému vývoji v pojetí podle vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. |
| Sl. 9: | Lesy ponechané samovolnému vývoji v pojetí podle vyhlášky č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku. |
| Sl. 3–5: | s omez.: s omezením sledujícím zájmy ochrany přírody (podle platných právních předpisů). |

Přílohy:

T2 – Rámcová směrnice péče o lesní porosty na lesních pozemcích

M4 – Lesnická mapa typologická

M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

M6 – Modely péče o lesní ekosystémy

M7 – Mapa doporučených těžebních zásahů v lesích

b) péče o vodní ekosystémy

- Nepřipustit změnu dělení vod na jezu Řimice, která by měla za následek snížení průtoků v hlavním toku Moravy.

- Nepřipustit povolení/prodloužení/změnu odběrů podzemních vod, které by měly za následek pokles hladiny podzemních vod, bez odborně podloženého vyloučení negativních vlivu tohoto poklesu na ekosystémy PR.

- Neomezovat technickými zásahy přirozené korytotvorné procesy neupravených vodních toků.

- Zachovat migrační prostupnost vodních toků v území.

- Respektovat dřevní hmotu v korytě jako přirozenou součást vodního toku.

- Zásahy do břehových porostů zaměřit na likvidaci geograficky nepůvodních invazních druhů dřevin a posílení populací domácích druhů.

- Zpracovat odborné podklady za účelem upřesnění limitů odběrů podzemní vody.

c) péče o populace a biotopy rostlin

##### Zásady péče o genofond dřevin přirozené druhové skladby v lesích

- Zajišťovat (podle potřeby) sběry osiva a pěstování sazenic dřevin přirozené druhové skladby původem z PR a z jejího okolí (z porostů uznaných pro sběr osiva). Zajistí: SCHKO LP v součinnosti s LČR s.p. a pěstiteli sazenic. Cíl: Posilování málo zastoupených druhů dřevin přirozené druhové skladby sadbou sazenic nebo síjí osiva původem z místních nebo místně dobře adaptovaných populací.

Zásady opatření proti šíření geograficky nepůvodních invazních druhů rostlin

- Zajišťovat průběžně podle potřeby odstraňování (mechanické, chemické) geograficky nepůvodních invazních druhů rostlin. Přednostně jde o bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), křídlatky (Reynoutria sp.), slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), v menším rozsahu trnovník akát (Robinia pseudacacia) a javor jasanolistý (Acer negundo).

d) péče o populace a biotopy živočichů

Zásady pro výkon práva myslivosti

- Usilovat o udržování takových stavů býložravé zvěře v honitbě Litovel-Nové Zámky, které umožní úspěšné odrůstání zmlazení všech zastoupených druhů dřevin přirozené druhové skladby.

- Nepřipouštět bez závažných důvodů lov původních druhů drobné zvěře s výjimkou zajíce polního a lišky obecné.

- Nepřipouštět přikrmování zvěře (včetně předkládání soli).

- Podporovat intenzivní lov geograficky nepůvodních druhů zvěře, které nejsou předmětem chovu (např. muflon aj.).

- Podporovat intenzivní lov geograficky nepůvodních druhů živočichů, kteří nejsou zvěří (např. psík mývalovitý aj.).

- V případě odchytu geograficky nepůvodních druhů živočichů do živolovných pastí je nutné zvolit vhodný typ a zajišťovat jejich každodenní kontrolu tak, aby nemohlo v pastech docházet k úhynu jedinců vydry říční nebo jiných geograficky původních druhů živočichů.

Zásady péče o biologicky hodnotné stromy

- Podél veřejně přístupných cest a stezek zajistit provozní bezpečnost biologicky hodnotných dřevin, které jsou biotopem pro druhy vázané na tento typ prostředí.

- Péče bude zajištěna ve formě bezpečnostních či výchovných řezů, popř. ponechání torz kmenů, která nebudou svým stavem ohrožovat návštěvníky PR.

- Bude upřednostňováno ponechání odstraněné dřevní hmoty poblíž cest k podpoře saproxylofágních druhů.

e) zásady jiných způsobů využívání území

- Zajišťovat pravidelně (nejméně 1x ročně) úklid a odvod odpadu, kterého se jeho původci zbavili v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb., a odpadu naplaveného po povodních v korytech vodních toků.

### 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) lesy na lesních pozemcích

Přílohy:

T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

b) vodní toky

Morava (hlavní tok)

- Mladé říční náplavy bez vegetace nebo s převahou geograficky původních rostlin ponechat samovolnému vývoji s výjimkou likvidace geograficky nepůvodních invazních druhů rostlin.

- Břehové nátrže ponechat samovolnému vývoji.

- Kácení dřevin v břehových porostech provádět jen za účelem odstraňování geograficky nepůvodních invazních druhů dřevin (javor jasanolistý, topol kanadský).

- Na stanovištích měkkého (vrbotopolového) luhu, na kterých byly odstraněny v minulosti vysázené porosty topolů kanadských anebo na náplavech obsazených geograficky nepůvodními invazními druhy bylin podle potřeby sadbou posilovat populace topolu černého a domácích druhů vrb. Sazenice chránit proti poškození zvěří včetně bobra evropského. Vybrané plodící stromy topolu černého a domácích druhů vrb trvale chránit proti skácení bobrem evropským.

- Nebránit přísunu dřevní hmoty do koryta (neodstraňovat dřeviny z okrajů břehů, nekácet dřeviny v blízkosti nárazových břehů meandrů, zachovat přísun naplaveného dřeva z povodí). Dřevní hmota může v dlouhodobém výhledu přispět ke stabilizaci koryta, především jeho vertikálního profilu. Při dostatečném množství stabilního dřeva v korytě lze dosáhnout postupné akumulace sedimentu a vyzdvižení nivelety zahloubeného koryta.

- Ponechávat v korytě již stabilizované kmeny, vykazující známky dlouhodobé přítomnosti v korytě (překryté sedimenty, bez kůry, porostlé mechy apod.) a kmeny silné a dlouhé (délka přes 20 m) s kořeny a korunou. Nerozřezávat kmeny na kratší kusy, snížila by se tím jejich stabilita.

- Připouštět úpravu orientace kmenů či ořezání větví napadaných kmenů v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění průjezdnosti pro sportovní vodáky z důvodu omezení pohybu po štěrkopískových náplavech řeky (při obcházení napadaných kmenů).

- Prověřit proveditelnost opatření ve prospěch zvýšení nivelety dna říčního koryta (např. stabilizaci brodových úseků kmeny) v návaznosti na realizaci protipovodňových opatření v Litovli.

- Ponechat původně upravený úsek řeky Moravy (cca 450 m) samovolné renaturaci.

- Zachovat migrační prostupnost vodních toků v území.

Malá Voda

- Koryto toku ponechat samovolnému vývoji, nebude-li mezi Správou CHKO a správcem toku dohodnuto jinak.

Spojovací rameno

- Odstranit propustek na spojovacím rameni, případně jej nahradit brodem.

Periodicky protékaná říční ramena (dále jen „smuhy“) a tůně

- Monitorovat niveletu dna smuh a v závislosti na vývoji nivelety dna v hlavním korytě řeky Moravy uvážit možnost jednorázového odstranění sedimentů v místech nátoků do vybraných periodicky zvodňovaných ramen.

Přílohy:

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

## 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

- Ochranné pásmo je navrženo pouze na části pozemku p. č. 411/9 v k. ú. Mladeč. PR je obklopena územími zařazenými do II. zóny odstupňované ochrany CHKO, Evropsky významné lokality, Ptačí oblasti a nadregionálního biocentra ÚSES s ochrannými podmínkami, resp. s limity využití území dostatečnými pro zajištění PR před rušivými vlivy z okolí ve smyslu ustanovení § 37 zákona o ochraně přírody.

## 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Označení hranic

- Podle potřeby zajišťovat údržbu označení hranic PR (opravu poškozených či náhradu zničených). Počet sloupků a tabulí se státním znakem: 10 ks.

- Podle potřeby zajišťovat obnovu pruhového značení hranice PR. Délka úseku hranice určeného k provedení pruhového značení: 7,0 km.

## 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

a) vyhlašovací dokumentace

- Zajistit zpracování návrhu na nové vyhlášení NPR Vrapač (sloučení PR Hejtmanka a NPR Vrapač).

b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech

Kategorizace lesa

- Usilovat o zařazení lesů PR do kategorie lesa zvláštního určení ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. (dále jen „lesní zákon“).

- Pro používání biocidů za účelem odstraňování geograficky nepůvodních invazních druhů rostlin (zakáz dle § 34 odst. 1, písm. b, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) a pro sběr osiva dřevin přirozené druhové skladby původem z PR a z jejího okolí (zakáz dle § 34 odst. 1, písm. e) zajistit výjimky dle § 43 téhož zákona.

Lesní hospodářský plán

- Zajistit zapracování plánu péče do LHP, zvláště pak návrhů opatření, majících vliv na závazná doporučení LHP.

Zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin

- Podávat podle potřeby podněty příslušnému orgánu státní správy lesů na uznání zdrojů reprodukčního materiálu dřevin přirozené druhové skladby v PR (podle § 11 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb.).

## 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

- Případná konání sportovních akcí na území PR připouštět jen po značených turistických stezkách nebo po účelových lesních komunikacích a mimo období od 1. 4. do 31. 8. běžného kalendářního roku.

- Vyznačování nových turistických, cykloturistických nebo jiných tras se nenavrhuje.

## 3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území

- Údržba informačních tabulí v počtu 3 kusů, z nichž dvě jsou součástí naučné stezky Romantický areál Nové zámky.

- Vedení exkurzí spojených s územím PR Hejtmanka.

## 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Návrh odborných průzkumů

- Průzkum pedologický (průzkum půd, vyhotovení mapy půdních typů)

- Průzkum mykologický (průzkum hub se zaměřením na makromycety)

- Průzkum botanický se zaměřením:

- na cévnaté rostliny (p. floristický)

- na rostlinná společenstva (p. fytocenologický)

- Průzkum zoologický se zaměřením:

- na faunu vodních bezobratlých (p. hydrobiologický)

- na faunu měkkýšů (p. malakologický)

- na faunu vážek (p. odonatologický)

  - pro klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia) sčítání exuvií (svleček) na vybraném 100 m úseku břehu řeky Moravy

- na faunu brouků (p. coleopterologický)

- na faunu motýlů (p. lepidopterologický)

- na faunu obojživelníků a plazů (p. batrachologický, herpetologický)

- na faunu ptáků (ornitologický), především ptáků hnízdících

  - pro leňáčka říčního (Alcedo atthis) na linii podél Moravy

  - pro lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) na min. 2 liniích procházejících různými částmi PR, každá o délce 1 km

  - pro strakapouda prostředního (Dendrocopos medius)

- na faunu savců (p. mammaliologický) včetně fauny letounů

- Průzkum lesnický stanovištně typologický (zpřesnění vymezení souborů lesních typů)

- Průzkum historického vývoje lesních porostů

Návrh na pořízení leteckých snímků nebo snímků z dronu

- Pořizování za účelem hodnocení stavu ekosystémů na území PR:

  - rozsah snímkování: PR + nejbližší okolí

  - interval pořizování snímků: 1 x za 5 let

  - využití: pro sledování změn zdravotního stavu a struktury dřevinné složky vegetace, výskytu a polohy ležícího mrtvého dřeva, apod.

Dlouhodobé sledování (monitoring)

vývoje stavu vybraných složek přírodního prostředí

- Sledování míry poškození zmlazení dřevin přirozené druhové skladby býložravou zvěří

- Sledování vývoje parametrů koryta vodního hlavního toku řeky Moravy (nivelety dna, posun břehové čáry v nárazových březích meandrů)

- Sledování množství a lokalizaci plavené dřevní hmoty v korytě hlavního toku řeky Moravy

- Sledování vývoje nivelety dna koryt periodicky protékaných říčních ramen („smuh“)

- Sledování hladiny podzemní vody

# 4. Závěrečné údaje

## 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

| Druh zásahu (činnosti, opatření) | Měrná jednotka | Počet jednotek bez četnosti zásahu | Četnost zásahu za období plánu péče | Počet jednotek za období plánu péče | Orientační cena za jednotku (Kč) | Orientační náklady za období plánu péče (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Péče o lesní ekosystémy |  |  |  |  |  |  |
| # budování oplocenek drátěných, v: 1,6 m, kůly: DB n. AK, vzpěry, ráhna (11 ha → cca 8,8 km) | km | 8,80 | 1x | 8,80 | 140000,00 | 1 232 000 |
| # kontrola, údržba a opravy oplocenek | km | N | 8x | N | N | 160 000 |
| # odstraňování oplocenek drátěných | km | 8,80 | 1x | 8,80 | 65000,00 | 572 000 |
| # individuální mechanická ochrana dřevin proti poškození zvěří (drátěné chrániče, svařované pletivo, v: 1,60 m, kůly: DB n. AK, min. 2 ks ke každému chrániči) | ks | 1000,00 | 1x | 1000,00 | 230,00 | 230 000 |
| # odstraňování drátěných chráničů | ks | 1000,00 | 1x | 1000,00 | 40,00 | 40 000 |
| # sběry osiva dřevin přirozené druhové skladby | kg | N | N | N | N | 50 000 |
| # umělá obnova dřevin (sadba, podsadba), cena sazenic + cena práce | ks | 10000,00 | 1x | 10000,00 | 20,00 | 200 000 |
| # vyžínání, ošlap konkurující vegetace (buřeně) | ha | 1,00 | 8x | 8,00 | 12000,00 | 96 000 |
| # prořezávky (účelové ve prospěch zájmů OP) | ha | 5,00 | 1x | 5,00 | 9000 | 45 000 |
| # Péče o populace a biotopy rostlin a hub # (jinde neuvedená) |  |  |  |  |  |  |
| # odstraňování invazních druhů rostlin | ha | 1,00 | 3x | 3,00 | 40000,00 | 120 000 |
| # Péče o populace a biotopy živočichů # (jinde neuvedená) |  |  |  |  |  |  |
| # les – řez biologicky hodnotných provozně nebezpečných stromů (podél veřejně přístupných cest a stezek) | ks | 30,00 | 1x | 30,00 | 7000,00 | 210 000 |
| # Nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |
| úklid a odvoz odpadu (odpadků) | m3 | N | 8x | N | N | 16 000 |
| Zaměření a vyznačení území v terénu |  |  |  |  |  |  |
| údržba „hraničníků“, tabulí se státním znakem, doplňkových tabulek | ks | 10,00 | N | 10,00 | 1000,00 | 10 000 |
| obnova pruhového značení hranice ZCHÚ | km | 7,00 | 1x | 7,00 | 1500,00 | 10 500 |
| Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností |  |  |  |  |  |  |
| zajišťování průchodnosti veřejně přístupných cest a stezek (v případě pádu stromů, větví) | m3 | N | N | N | N | 50 000 |
| Návrhy na vzdělávací využití |  |  |  |  |  |  |
| # údržba „malých“ informačních tabulek na hraničnících | ks | 10,00 | 1x | 10,00 | 200,00 | 2 000 |
| # údržba „velkých“ informačních tabulí | ks | 3,00 | 1x | 3,00 | 3000,00 | 9 000 |
| # Ostatní |  |  |  |  |  |  |
| # pořízení leteckých snímků nebo snímků z dronu | ha | 150,00 | 2x | 300,00 | N | 30 000 |
| Náklady celkem (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  | 3 082 500 |

Vysvětlivky:

N – údaj nespecifikován

Poznámky k tabulce:

- Aktuální orientační náklady jsou zveřejňovány na internetové adrese https://www.mzp.cz/cz/naklady_obvyklych_opatreni_mzp. Tyto náklady jsou uváděny v Kč bez DPH.

- Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů.

## 4.2 Použité podklady a zdroje informací

Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. – Acta Univ. Palackianae Olomucensis, 16: 5–71.

Bednář V. (1978): Inventarizační botanický průzkum rezervace Vrapač u Litovle. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Beran L. (2000): Aquatic Molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area. – Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Biol. 38:17–28.

Bezděčka P. (2001): Zoologický průzkum NPR Vrapač a PR Hejtmanka (CHKO Litovelské Pomoraví) (Oligochaeta, Gastropoda, Bivalvia, Arachnoida, Malacostraca, Chilopoda, Diplopoda, Hexapoda, Hymenoptera). – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Bryja J. (2001): Inventarizační průzkum drobných zemních savců (Insectivora, Rodentia) v PR Hejtmanka a NPR Vrapač. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Buchar J. (1983): Zoogeografie. – SPN Praha.

Černá J. (2011): Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0518. – In: AOPK ČR [ed.], Nálezová databáze ochrany přírody. [On-line databáze: portal.nature.cz; navštíveno 20. 11. 2020].

Demek, J., & Mackovčin, P. (2006): Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon ČR. – AOPK ČR, Praha.

Deyl Č (1986): Hájová květena v listnatém lese severně od Vísky u Litovle mezi Moravou a Malou Vodou. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Deyl Č. (1989): Lužní les při Zámecké Moravě jižně od Nových Zámků – lokalita pérovníku pštrosího, Matteuccia struthiopteris. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Dočkal O. (2001): Inventarizace rybích druhů a analýzy růstu některých z nich. – Ms., Diplom. práce, depon in katedra zoologie PřF UP, Olomouc.

Grulich V. & Chobot K. [eds] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, 35.

Hejda R., Farkač J. & Chobot K. [eds] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, 36.

Holec J. et al. (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – Příroda, 24.

Holzer M. & Bucherová M. (1978): Inventarizace tůní a opuštěných říčních ramen v lese Vrapač u Litovle. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Hošek E. (1981): Průzkum dlouhodobého vývoje lesních porostů v prostoru SPR Malá Voda a Vrapač. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Hrabalová M. (1995): Rozvoj společenstev řas ve vybraných trvalých tůních u Mladče. – Ms., Diplom. práce, depon in katedra zoologie PřF UP Olomouc.

Hradílek Z. (1999): Mechorosty NPR Vrapač (CHKO Litovelské Pomoraví). – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Hrnčiarová T., Mackovčin P., Zvara, I. et al. (2009): Atlas krajiny České republiky [kartografický dokument]. – Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice.

Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. [eds] (2010): Katalog biotopů České republiky. – AOPK ČR, Praha.

Jankovský L., Vágner A., Antonín V. & Kalousek D. (1998): Makromycety vybraných lokalit Litovelského Pomoraví v roce 1998 (PR Plané loučky, PR Litovelské luhy, NPR Vrapač). –Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Jankovský L., Vágner A. & Antonín V. (1999): Monitoring makromycetů ve vybraných rezervacích CHKO Litovelské Pomoraví v roce 1999 (PR Plané loučky, PR Litovelské luhy, NPR Vrapač, PR Doubrava, PR Bradlec, PR Kačení louka). – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Kirchner K. (1999): Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě v Národní přírodní rezervaci Vrapač. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Kovařík P. (2020): Inventarizační ornitologický průzkum přírodní rezervace Hejtmanka – závěrečná zpráva. Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Konvička M. (2001): Motýli NPR Vrapač a nejbližšího okolí. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Krejčí M. (2001): Historické mapy k oblasti NPR Vrapač a PR Hejtmanka. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Křesina & Merta J. (2019): Inventarizační průzkum ryb a mihulí: závěrečná zpráva – Ms., depon. in ÚSOP, – AOPK ČR.

Kučera J., Váňa J. & Hradílek Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis.  –  Preslia, 84.

Kuja J. (2019): Inventarizace MZCHÚ – PR Hejtmanka – Denní motýli bezlesí. In: AOPK ČR [ed.], Nálezová databáze ochrany přírody. [On-line databáze: portal.nature.cz; navštíveno 20. 11. 2020]

Kulhavý J. & Sáňka M. (1998): Půdní monitoring v CHKO Litovelské Pomoraví – NPR Vrapač. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Měkotová J. (1983): Fauna periodických tůní v prostoru Mladče a možnosti její ochrany. – Ms., Diplom. práce, depon in katedra zoologie PřF UP, Olomouc.

Merta L. (2001): Hydrobiologický inventarizační průzkum NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PP U Zámecké Moravy. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Mládek J. (2004): Inventarizační průzkum NPR Vrapač z oboru botanika (cévnaté rostliny). –Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Pižl V. & Tajovský K. (1998): Lumbricidae, Oniscidae, Diplopoda a Chilopoda CHKO Litovelské Pomoraví. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Polášek V. (1991): Výzkum ornitocenózy lužního lesa v Litovelském Pomoraví. – Ms., Diplom. práce, depon in katedra zoologie PřF UP Olomouc.

Polášek V., Žerníčková O. & Vrbický J. (2010): Plán péče pro přírodní rezervaci Hejtmanka na období 2010–2019. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Poprach K. (1998): Monitoring avifauny NPR Vrapač a PR Hejtmanka v roce 1998. Biomonitoring sčítání ptáků v chráněných územích. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Poprach K. (1999): Monitoring avifauny NPR Vrapač a PR Hejtmanka v roce 1999. Biomonitoring sčítání ptáků v chráněných územích. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Poprach K. (2000): Monitoring avifauny NPR Vrapač a PR Hejtmanka v roce 2000. Biomonitoring sčítání ptáků v chráněných územích. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Poprach K. (2001): Monitoring avifauny NPR Vrapač a PR Hejtmanka v roce 2001. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Pospíšil R. (1998): Inventarizační hydrobiologický průzkum jarních tůní v okolí obce Mladeč. – Diplomová práce, PdF UP, Olomouc.

Quitt E. (1971): Klimatické oblasti ČSSR. – Studia geographica 16, Brno.

Skalický V. (1988): Regionálně fytogeografické členění ČSR. In Hejný S., Slavík B., ed: Květena ČSR I. (1988) - Academia, Praha

Svoboda D. (2019): Lichenologický inventarizační průzkum PR Hejtmanka. In: AOPK ČR [ed.], Nálezová databáze ochrany přírody. [On-line databáze: portal.nature.cz; navštíveno 20. 11. 2020].

Šarapatka B. (1991): Oborový dokument CHKO LP. – PřF UP Olomouc.

Šeda S. (2013): Bilanční studie podzemních vod na území CHKO Litovelské Pomoraví. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Šindlar M. (2003): Problematika plavené dřevní hmoty v CHKO Litovelské Pomoraví. – Ms., depon in Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Trnková B., Trnková Z. & Trnka F. (2019): Inventarizační průzkum: PR Hejtmanka Saproxylický hmyz a epigeičtí predátoři. In: AOPK ČR [ed.], Nálezová databáze ochrany přírody. [On-line databáze: portal.nature.cz; navštíveno 20. 11. 2020].

Tolasz R., Míková T., Valeriánová A. & Voženílek V. (2007): Atlas podnebí Česka. – Univerzita Palackého v Olomouci – ČHMU.

Vorel A. et al. (2016): Průvodce v soužití s bobrem. – ČZU v Praze.

Další zdroje

ČGS (2020): Půdní mapa 1:50 000 [on-line] [cit. 2020-11-23] Dostupné z: https://mapy.geology.cz/pudy/

## 4.3 Seznam používaných zkratek

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

EVL – Eevropsky významná lokalita

HS – hospodářský soubor

CHKO – Chráněná krajinná oblast

CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod

IUCN – International Union for Conservation of Nature = Mezinárodní svaz ochrany přírody

JPRL – jednotka prostorového rozdělení lesa

KN – katastr nemovitostí

k. ú. – katastrální území

LHC – lesní hospodářský celek

LHO – lesní hospodářská osnova

LHP – lesní hospodářský plán

MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR

NDOP – nálezová databáze ochrany přírody

NPR – národní přírodní rezervaceOP – ochranné pásmo

p. č. – parcelní číslo

PDH – plavená dřevní hmota

PO – ptačí oblast

PDS – přirozená druhová skladba

PR – přírodní rezervace

SCHKO – Správa CHKO

SLT – soubor lesních typů

ÚSES – územní systém ekologické stability

ZCHÚ – zvláště chráněné území

## 4.4. Podklady pro plán péče zpracoval

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Olomoucko, Správa CHKO Litovelské Pomoraví.

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

# 5. Přílohy

Tabulky: 	Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

Příloha T2 – Rámcová směrnice péče o lesní porosty na lesních pozemcích

Mapy:	Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území

Příloha M2/0 – Klad listů katastrálních map se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Příloha M2/1 a M2/2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Příloha M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

Příloha M4 – Lesnická mapa typologická

Příloha M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

Příloha M6 – Modely péče o lesní ekosystémy

Příloha M7 – Mapa doporučených těžebních zásahů v lesích

Vrstvy:	Příloha V1 – Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch

Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje