Plán péče

o

přírodní rezervaci

Karlův hvozd

na období

2021–2028

Součást záměru na vyhlášení

Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Realizaci plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný ke schválení péče, a to v součinnosti s vlastníky a nájemci dotčených pozemků postupy podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Obsah

1.1 Základní identifikační údaje	1

1.2 Údaje o lokalizaci území	1

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí	1

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma	2

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany	2

1.6 Kategorie IUCN	3

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ	3

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu	3

1.7.2 Předmět ochrany – současný stav	3

1.8 Cíl ochrany	4

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany	6

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů	6

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů	6

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů	7

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti	8

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti	9

2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy	9

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch	10

2.4.1 Základní údaje o lesích	10

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup	11

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize	14

3. Plán zásahů a opatření	15

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ	15

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání	15

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území	17

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností	17

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu	17

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území	17

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností	18

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území	18

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území	18

4. Závěrečné údaje	19

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)	19

4.2 Použité podklady a zdroje informací	19

4.3 Seznam používaných zkratek	20

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky	20

GIS – geografický informační systém	20

CHKO – chráněná krajinná oblast	20

IUCN – mezinárodní svaz ochrany přírody	20

KN – katastr nemovitostí	20

LBC – lokální biocentrum	20

LHC – lesní hospodářský celek	20

LHP – lesní hospodářský plán	20

OP – ochranné pásmo	20

PK – pozemkový katastr	20

PR – přírodní rezervace	20

RBC – regionální biocentrum	20

SCHKO – Správa CHKO	20

USES – územní systém ekologické stability	20

ZCHÚ – zvláště chráněné území	20

4.4. Podklady pro plán péče zpracoval	20

Přílohy	21

1. Základní údaje o zvláště chráněném území

## 1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:						(bude doplněno po vyhlášení)

kategorie ochrany:						přírodní rezervace

název území:							Karlův hvozd

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:	nařízení

orgán, který předpis vydal: 					AOPK ČR

číslo předpisu: 						(bude doplněno po vyhlášení)

datum platnosti předpisu:					(bude doplněno po vyhlášení)

datum účinnosti předpisu: 					(bude doplněno po vyhlášení)

## 1.2 Údaje o lokalizaci území

kraj:								Karlovarský

okres:								Karlovy Vary

obec s rozšířenou působností:				Karlovy Vary

obec s pověřeným obecním úřadem:				Karlovy Vary

obec:								Karlovy Vary

katastrální území:						Karlovy Vary

Příloha:

M1 – Orientační mapa s vyznačením území

## 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: 663433 Karlovy Vary

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 781/1 |  | lesní pozemek |  | 3034355 | 406744 |
| 1328/2 |  | lesní pozemek |  | 609788 | 303379 |
| 816/1 |  | lesní pozemek |  | 1093863 | 261920 |
| 1022 |  | lesní pozemek |  | 130283 | 95569 |
| 1009/1 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 102953 | 102953 |
| 801 |  | lesní pozemek |  | 41588 | 41348 |
| 3213 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 16533 | 10707 |
| 1116 |  | lesní pozemek |  | 9050 | 9050 |
| 667/1 |  | lesní pozemek |  | 7606 | 7606 |
| 780 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 5881 | 5881 |
| 814/2 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 4940 | 4940 |
| 843 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 5256 | 4627 |
| 795/1 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 4357 | 4357 |
| 783 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 2820 | 2820 |
| 814/1 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 2431 | 2431 |
| 842/1 |  | lesní pozemek |  | 1483 | 1483 |
| 1115 |  | lesní pozemek |  | 1352 | 1352 |
| 1114 |  | lesní pozemek | les jiný než hospodářský | 449 | 449 |
| 668/1 |  | lesní pozemek |  | 385 | 385 |
| 778 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 721 | 266 |
| 667/2 |  | ostatní plocha | zeleň | 999 | 127 |
| Celkem |  |  |  |  | 1268394 |

*Výměry částí parcel byly určeny v prostředí ArcGIS.

Ochranné pásmo:

ZCHÚ nemá ochranné pásmo.

Příloha:

M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ

## 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

| Druh pozemku | ZCHÚ plocha v ha | Vyhlášené OP plocha v ha | Způsob využití pozemku | ZCHÚ plocha v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesní pozemky | 126,06 | - |  |  |
| vodní plochy | - | - | zamokřená plocha | - |
|  |  |  | rybník nebo nádrž | - |
|  |  |  | vodní tok | - |
| trvalé travní porosty | - | - |  |  |
| orná půda | - | - |  |  |
| ostatní zemědělské pozemky | - | - |  |  |
| ostatní plochy | 0,78 | - | neplodná půda | 0,74 |
|  |  |  | ostatní způsoby využití | 0,039 |
| zastavěné plochy a nádvoří | - | - |  |  |
| plocha celkem | 126,84 | - |  |  |

## 1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

národní park:						není

chráněná krajinná oblast (včetně zóny):		Slavkovský les, II, III zóna

překryv s jiným typem ochrany:	USES – RBC 1682, LBC K41/010,           K41/009, K41/013

mezinárodní statut ochrany:				není

Natura 2000

ptačí oblast:						není

evropsky významná lokalita:				není

## 1.6 Kategorie IUCN

IV - území pro péči o stanoviště/druhy

## 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

### 1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Ekosystémy bučin a suchých doubrav na svazích s výskytem vzácných a typických druhů vázaných na lesní prostředí.

### 1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

A. ekosystémy

| ekosystém | podíl plochy v ZCHÚ (%) | popis ekosystému | kód předmětu ochrany* |
| --- | --- | --- | --- |
| L5.1 Květnaté bučiny | 4 | Svahové bučiny v dolních partiích svahů s vyšší akumulací humusu. Ve stromovém patře převažuje buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšen je javor klen (Acer pseudoplatanus), méně pak lípa malolistá (Tilia cordata), jedle bělokor Bylinné patro tvoří kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) nebo samorostlík klasnatý (Actaea spicata). Vzácněji se vyskytuje vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Časté je mrtvé dřevo v podobě vývratů, zlomů a souší. | A |
| L5.4 Acidofilní bučiny | 89 | Staré bučiny na svazích s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica), přimíšen je javor klen (Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies) a dub zimní (Quercus petraea). Vzácnější je olše zelená (Alnus alnobetula). Z nepůvodních druhů se vyskytuje modřín opadavý (Larix decidua) a borovice vejmutovka (Pinus strobus). Pomístní výskyt tisu červeného (Taxus baccata). Časté je mrtvé dřevo v podobě vývratů, zlomů a souší, na které jsou vázáni netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr stromový (Nyctalus leisleri) a žluna šedá (Picus canus). Staré porosty vyhledává lejsek malý (Ficedula parva) a holub doupňák (Columba oenas). Bylinné patro s pokryvností cca 20–30 % tvoří bika bělavá (Luzula luzuloides), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), věsenka nachová (Prenanthes purpurea) nebo šťavel kyselý (Oxalis acetosella). | A |
| L7.1 Suché acidofilní doubravy | 7 | Staré prosvětlené doubravy s dominantním dubem zimním (Quercus pertaea) na osluněných svazích s mělkým půdním horizontem. Přimíšené dřeviny jsou borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies), bříza bělokorá (Betula pendula), buk lesní (Fagus sylvatica) a lípa malolistá (Tilia cordata). Chudé bylinné patro tvoří metlička křivolaká (Avenula flexuosa), bika bělavá (Luzula luzuloides) nebo lipnice hajní (Poa nemoralis). Časté je mrtvé dřevo v podobě vývratů, zlomů a souší. Místy se vyskytuje bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) a jalovec obecný (Juniperus communis). | A |

*kód předmětu ochrany:

A = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

## 1.8 Cíl ochrany

A. ekosystémy

| ekosystém | cíl ochrany | indikátory cílového stavu |
| --- | --- | --- |
| L5.1 Květnaté bučiny | Porosty druhově pestré s podílem jedle, maloplošně věkově a prostorově diferencované s výskytem lýkovce jedovatého (Daphne mezereum). Přirozený podíl mrtvého dřeva v porostech s výskytem stromových druhů živočichů. Bez geograficky a stanovištně nepůvodních druhů dřevin. Výhledově samovolný vývoj. | - rozloha ekosystému min. 6 ha - přítomnost všech fází vývoje lesa v maloplošné mozaice (velikost jednotlivých ploch do 0,5 ha) - přítomnost mrtvého dřeva min. 40 m3/ha s převahou kmenoviny - přítomnost stromových druhů živočichů: netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr stromový (Nyctalus leisleri) a žluna šedá (Picus canus, lejsek malý (Ficedula parva) a holub doupňák (Columba oenas) - přítomnost lýkovce jedovatého (Daphne mezereum) - absence geograficky a stanovištně nepůvodních druhů - klasifikace stupně přirozenosti „ les přírodě blízký“ |
| L5.4 Acidofilní bučiny | Porosty druhově pestré s podílem jedle, maloplošně věkově a prostorově diferencované s výskytem tisu červeného (Taxus baccata). Přirozený podíl mrtvého dřeva v porostech s výskytem stromových druhů živočichů. Bez geograficky nepůvodních druhů dřevin. Postupně směřovat k samovolnému vývoji. | - rozloha ekosystému min. 112 ha - přítomnost všech fází vývoje lesa v maloplošné mozaice (velikost jednotlivých ploch do 0,5 ha) - přítomnost mrtvého dřeva min. 40 m3/ha s převahou kmenoviny - přítomnost stromových druhů živočichů: netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr stromový (Nyctalus leisleri) a žluna šedá (Picus canus, lejsek malý (Ficedula parva) a holub doupňák (Columba oenas) - přítomnost tisu červeného (Taxus baccata) - absence geograficky nepůvodních druhů dřevin - přítomnost stanovištně nepůvodních druhů dřevin do 5 % - alespoň 30 ha porostů v samovolném vývoji do konce platnosti plánu péče - klasifikace stupně přirozenosti „ les přírodě blízký“ |
| L7.1 Suché acidofilní doubravy | Porosty druhově pestré, maloplošně věkově a prostorově diferencované, část porostů s výskytem bělozářky liliovité (Anthericum liliago) a jalovce obecného (Juniperus communis). Přirozený podíl mrtvého dřeva v porostech s výskytem stromových druhů živočichů. Bez geograficky a stanovištně nepůvodních druhů dřevin. Většina porostů ponechána samovolnému vývoji. | - rozloha ekosystému 8 ha - přítomnost všech fází vývoje lesa v maloplošné mozaice (velikost jednotlivých ploch do 0,5 ha) - přítomnost mrtvého dřeva min. 40 m3/ha s převahou kmenoviny - přítomnost stromových druhů živočichů: netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr stromový (Nyctalus leisleri) a žluna šedá (Picus canus, lejsek malý (Ficedula parva) a holub doupňák (Columba oenas) - přítomnost bělozářky liliovité (Anthericum liliago) a jalovce obecného (Juniperus communis) - absence geograficky a stanovištně nepůvodních druhů - klasifikace stupně přirozenosti „ les přírodě blízký“ |

# 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

## 2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

### 2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

POPIS ÚZEMÍ

Rezervace je složená z osmi částí oddělených navzájem dopravní infrastrukturou a méně kvalitními lesními porosty. Všechny části leží na obtížně přístupných svazích v údolí řeky Teplé a jsou orientovány na všechny světové strany. Díky své nepřístupnosti zde zůstaly zachovány fragmenty starých bučin s množstvím mrtvého dřeva. Území leží v srdci Lázeňských lesů, které jsou protkány sítí stezek a cest. Staré porosty jsou biotopem celé řady lesních druhů živočichů i rostlin vázaných na odumírající a mrtvé dřevo.

KLIMATICKÉ POMĚRY

Území leží na přechodu okrsku B2 – mírně teplého, mírně suchého, převážně s mírnou zimou a B3 – mírně teplého, mírně vlhkého, s mírnou zimou, pahorkatinného, nejvyšší polohy vrchovinného.

Z významných klimatických činitelů jsou důležité zejména charakteristiky teplotní a srážkové.

| Průměrná roční teplota | 6–7 SZ okraj 7–8 °C, K.Vary 7,3 °C |
| --- | --- |
| Roční úhrn srážek | 580 mm stanice Karlovy Vary |
| Úhrn srážek ve IV. – IX. měsíci | 400 mm |
| Vegetační doba | 151 dnů stanice Karlovy vary |
| Langův faktor | 79 |
| Převládající a nebezpečné větry | Z, SZ |

GEOLOGICKÉ A PEDOLOGICKÉ POMĚRY

Celé území je budováno pozdně variskými magmatity karlovarského žulového masivu zastoupenými typy granitů (cca 85 %), pouze v JZ žulovým porfyrem (cca 15 %). Mladotřetihorní vulkanizmus se zde projevil pouze nepatrným pněm na Vítkově hoře, kde pronikl žulovým tělesem olivinický nefelinit.

Mladší geologické fáze jsou reprezentovány v malém rozsahu pouze aluviálními náplavy Ohře a Teplé, případně menších vodotečí a smíšenými svahovinami na svahových bázích.

Převládajícím půdním typem je oligotrofní hnědozem s přechodem do dosti rozšířené mezotrofní hnědozemě. Podzolované půdy jsou zastoupeny velmi zřídka, podzoly výjimečně.

Půdní typy ovlivněné vodou jsou vzhledem ke značné členitosti terénu rozšířeny jen v menším rozsahu. Jsou zastoupeny jednak pseudogleji – rašelinným až rašelinohumózním, chudým podzologlejem i bohatými humózními a svahovými gleji. Malý je i výskyt oglejených hnědozemí a naplavených půd. Dosti výrazně jsou zastoupeny nevyvinuté půdy a rankery na skalnatých hřebenech a vrcholcích. Naprostá převaha půd je lehkých, hlinitopísčitých, často drolinovitopísčitých s různou příměsí skeletových součástí. Písčitých půd je málo.

Těžší půdní typy jsou zastoupeny málo, a to pouze písčitohlinitými na svahových bázích a jílovotopísčitými v terénních pokleslinách.

OROGRAFICKÉ A HYDROGRAFICKÉ POMĚRY

Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 370–610 m s převahou poloh kolem 400 m. Reliéf území je typický pro Slavkovský les – zvlněná plošina mírně se sklánějící k SZ s hluboce zaříznutým údolím řeky Teplé se strmými, místy až skalnatými svahy. Na SZ je toto území pahorkatinného až vrchovinného rázu ukončeno prudkými svahy spadajícími do zvlněné roviny Sokolovské pánve, v S části do úzkého údolí Ohře. Členitost terénu je umocněna drobnými krátkými potůčky v hlubokých erozních rýhách na svazích.

Hlavním tokem je Ohře (tvořící v S okraji hranici) a Teplá (protékající středem území). Na Teplé je vybudována přehradní vyrovnávací nádrž. Na úpatí svahů v údolí Teplé vyvěrají četné teplé minerální prameny

FYTOCENOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Území je charakteristické zcela změněnou dřevinnou skladbou z porostů s převahou jedle (s příměsí buku a smrku) na porosty smrkové, pouze v bezprostředním okolí lázní byly uměle vytvořeny porosty s převahou buku. Převládající jsou acidofilní společenstva, ale dosti výrazný podíl tvoří společenstva mezofilní. Rozdíly mezi společenstvy jsou podmíněny zejména edafickými podmínkami a výraznou vazbou na podmínky terénní. Rozdíly klimatické se projevují ve fytocenózách zcela nevýrazně, takže se prakticky nevyskytují specifická teplomilnější společenstva. Klimatické rozdíly jsou zde setřeny jednotným velmi chudým geologickým podkladem žuly a žulového porfyru. Přechod k vyššímu (smrkobukovému) stupni je patrný pouze na podmáčených půdách plošin s výrazným výskytem rašeliníku a třtiny chloupkaté.  Okrajově se vyskytují květnaté bučiny svazu Fagion sylvaticae Luquet 1926 a suché acidofilní doubravy svaz Genisto germanicae-Quercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967, převážnou část území zabírají acidofilní bučiny svazu Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954.

ZOOLOGIE

V území se kromě běžné lesní fauny vyskytují i některé vzácnější druhy zejména letounů a ptáků vázané na staré lesní porosty (jejich přehled viz tabulka níže). Doposud v území neproběhl žádný inventarizační průzkum zaměřený na složky fauny.

### 2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů

| druh | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení* | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Živočichové |  |  |  |
| Netopýr černý (Barbastella barbastellus) | KO | LC | Okraje starých listnatých porostů s výskytem zlomů a mrtvého dřeva, vzácně |
| Netopýr severní (Eptesicus nilssonii) | SO | LC | Okraje starých listnatých porostů s výskytem zlomů a mrtvého dřeva, vzácně |
| Netopýr velký (Myotis myotis) | KO | NT | Okraje starých listnatých porostů s výskytem zlomů a mrtvého dřeva, vzácně |
| Netopýr vousatý (Myotis mystacinus) | SO | LC | Okraje starých listnatých porostů s výskytem zlomů a mrtvého dřeva, vzácně |
| Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) | SO | LC | Okraje starých listnatých porostů s výskytem zlomů a mrtvého dřeva, vzácně |
| Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) | SO | LC | Okraje starých listnatých porostů s výskytem zlomů a mrtvého dřeva, vzácně |
| Netopýr stromový (Nyctalus leisleri) | SO | NT | Okraje starých listnatých porostů s výskytem zlomů a mrtvého dřeva, vzácně |
| Veverka obecná (Sciurus vulgaris) | O | DD | Ve všech porostech |
| Puštík obecný (Strix aluco) | - | LC | Staré bukové porosty, roztroušeně |
| Lejsek malý (Ficedula parva) | SO | VU | Staré bukové porosty, roztroušeně |
| Holub doupňák (Columba oenas) | - | VU | Staré bukové porosty, roztroušeně |
| Žluna šedá (Picus canus) | - | VU | Staré bukové porosty, roztroušeně |
| Rostliny |  |  |  |
| Tis červený (Taxus bacata) | KO | - | V listnatých porostech podél stezek, vzácně |
| Jalovec obecný (Juniperus communis) | - | NT | Sklanatý sráz v suťovém lese, velmi vzácně |
| Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) | O | NT | Sklanatý sráz v suťovém lese, velmi vzácně |
| Lilie zlatohlavá (Lilium martagon) | O | LC | Staré bukové porosty, roztroušeně |

* podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění: KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený.

** podle červených seznamů:

Cévnaté rostliny, obratlovci: VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC – málo dotčený, DD – druh, o němž jsou nedostatečné údaje; podle Grulich & Chobot (2017), Chobot & Němec (2017)

Údaje o aktuální početnosti byly zjištěny kvalifikovaným odhadem při terénním šetření.

### 2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti

a) abiotické disturbanční činitele

Nejvýznamnějším abiotickým činitelem je vítr, který však v zájmovém území, díky výhodné poloze, působí škody spíše místního významu. Většinou se jedná o spadlé smrkové porosty, v případě odhalených porostních stěn bučin pak dochází k polomům na návětrné straně. Převládající směry větru bývaly vždy západní, v posledních letech však dochází k poryvům i od východu a jihu. Nejzávažnější škody vítr způsobil v roce 1990 (58 tis. m3 dřeva) a v roce 1992 (70 tis. m3 dřeva).

b) biotické disturbanční činitele

Nejvýznamnější gradace škůdců (zvláště obaleče jedlového) byla zaznamenána v roce 1856, kdy muselo být vytěženo 60 tis. m3 dřeva, hlavně jedle. V současnosti jsou kůrovcové gradace pouze místního významu, nicméně v následujících letech lze očekávat zvýšený výskyt podkorního hmyzu a s tím spojené těžby týkající se však hlavně ochranného pásma rezervace. Ve vlastní rezervaci se smrk vyskytuje spíše vtroušeně a očekávané škody jsou tak minimální.

## 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti

- ochrana přírody

Jedná se o nově vyhlašované území, které je doposud chráněno formou CHKO – II. zóna od roku 1974.

- lesní hospodářství

Prudké svahy jsou obtížně lesnicky využitelné. V naprosté většině se jedná o lesy zvláštního určení se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, lesy lázeňské a lesy v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a minerálních vod. Na většině území převažují mýtní staré porosty. Západní část území má minimální znaky lesnického hospodaření. Většina mladších porostů zde vznikla po kalamitních těžbách. V severní a východní části bylo v minulosti hospodařeno pomocí lanovek. Vzniklo zde několik náseků. Skrz území ale vede mnoho turistických tras, podél kterých jsou zpracovávány nebezpečné stromy. Na celém území chybí dostatek mrtvé dřevní hmoty. V západní části je nedostatek přirozené obnovy, hlavně z důvodu značného sucha. Z prostředků ochrany přírody jsou již více jak 20 let lesní porosty vylepšovány individuálními výsadbami dřevin – hlavně jedle, jilmu ale i ovocných dřevin.

- myslivost

V území se nenacházejí žádná myslivecká ani přikrmovací zařízení. Výskyt sičí a jelení zvěře je zde minimální a v porovnání s většinou dalších oblastí Slavkovského lesa jsou zde škody způsobované zvěří menší. Území se nachází v honitbě Lázeňské lesy - Diana.

- rekreace a sport

Celé zájmové území leží v Lázeňských lesích města Karlovy Vary. Součástí léčebných kůr jsou již po staletí i procházky po okolních lesích. Celá oblast je protkána sítí stezek a cest, které nabízí nepřeberné množství rozmanitých tras. Vzhledem ke značnému převýšení stezek (často přes 200 výškových metrů) jsou však mnohé cesty využívány málo a pohyb lázeňských hostů je koncentrován do méně náročných poloh a do blízkého okolí známých výletních míst – vyhlídky Diana, Tři kříže, Jelení skok. Sportovní aktivity jsou provozovány pouze extenzivně a jedná se převážně o cyklistiku a běh po zpevněných cestách.

## 2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy

Městská památková rezervace Karlovy Vary – Nařízení vlády ze dne 6. 12. 2017

Územní plán města Karlovy Vary ze dne 31. 12. 2013

Lesní hospodářský plán – platnost od 1. 1.  2020 – 31. 12. 2029

Ochranné pásmo 1B přírodního léčivého zdroje Karlovy Vary - usnesení vlády Československé socialistické republiky č.257/1966 ze dne 20. července

Vnitřní území lázeňského místa Karlovy Var - Nařízení vlády č. 321/2012 Sb.

## 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

### 2.4.1 Základní údaje o lesích

| Přírodní lesní oblast | Karlovarská vrchovina |
| --- | --- |
| Lesní hospodářský celek | LHC Lázeňské lesy Karlovy Vary |
| Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) | 131,16 |
| Období platnosti LHP (LHO) | 1. 1. 2020 – 31. 12. 2029 |
| Organizace lesního hospodářství | Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. |

#### Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

| Přírodní lesní oblast: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soubor lesních typů (SLT)* | Název SLT | Přirozená dřevinná skladba SLT | Výměra (ha) | Podíl (%) |
| 0Z | Zakrslý reliktní bor | BO 90, BR 10 | 0,47 | 0,36 |
| 3B | Bohatá dubová bučina | BK 60, DB 30, HB 10 | 1,47 | 1,13 |
| 3J | Lipová javořina | BK 40, LP 20, JV 20, JD 10, DB 10 | 0,53 | 0,41 |
| 3S | Svěží dubová bučina | BK 50, DB 30 LP 10, JD 10 | 10,50 | 8,07 |
| 3M | Chudá dubová bučina | BK 50, DB 40, BR 10 | 6,91 | 5,31 |
| 3K | Kyselá dubová bučina | BK 60, DB 30, JD 10 | 27,81 | 21,37 |
| 3Z | Zakrslá dubová bučina | BK 50, DB 40, BR 10 | 6,54 | 5,03 |
| 3Y | Skeletová dubová bučina | BK 50, DB 40, BR 10 | 1,44 | 1,11 |
| 3N | Kamenitá kyselá dubová bučina | BK 50, DB 30, JD 10, LP 10 | 0,17 | 0,13 |
| 4A | Lipová bučina | BK 60, LP 20, JV 10, JD 10 | 0,54 | 0,41 |
| 4F | Svěží kamenitá a svahová bučina | BK 70, JD 20, LP 10 | 11,40 | 8,76 |
| 4B | Bohatá bučina | BK 80, JD 20 | 4,96 | 3,81 |
| 4N | Kamenitá kyselá bučina | BK 70, JD 20, DB 10 | 3,18 | 2,44 |
| 4S | Svěží bučina | BK 80, JD 20 | 11,96 | 9,19 |
| 4Y | Skeletová bučina | BK 60, DB 20, JD 10, BR 10 | 0,84 | 0,65 |
| 4K | Kyselá bučina | BK 70, JD 20, DB 10 | 24,66 | 18,95 |
| 4V | Vlhká bučina | BK 40, JD 40, DB 10, JV 10 | 0,14 | 0,11 |
| 4Z | Zakrslá bučina | BK 60, DB 20, JD 10, BR 10 | 3,24 | 2,49 |
| 4M | Chudá bučina | BK 60, DB 20, JD 10, BR 10 | 7,86 | 6,04 |
| 5U | Vlhká jasanová javořina | BK 20, SM 20, JS 20, KL 20, JD 20 | 0,44 | 0,34 |
| 5V | Vlhká jedlová bučina | BK 40, JD 40, SM 10, KL 10 | 1,22 | 0,94 |
| 5O | Svěží jedlina | JD 70, BK 20, SM 10 | 0,21 | 0,16 |
| 5F | Svěží kamenitá a svahová jedlová bučina | BK 60, JD 30, KL 10 | 0,70 | 0,54 |
| 5B | Bohatá jedlová bučina | BK 60, JD 40 | 1,17 | 0,9 |
| 5S | Svěží jedlová bučina | BK 50, JD 50 | 0,94 | 0,72 |
| 5N | Kamenitá kyselá jedlová bučina | BK 50, JD 40, SM 10 | 0,07 | 0,05 |
| 5K | Kyselá jedlová bučina | BK 60, JD 30, SM 10 | 0,74 | 0,57 |
| 6V | Vlhká smrková bučina | JD 40, BK 30, SM 30 | 0,02 | 0,02 |
| Celkem |  |  | 129,06 | 100 % |

Přílohy:

T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

M4 – Lesnická mapa typologická

M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

## 2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

A. ekosystémy

| ekosystém: | L5.1 Květnaté bučiny |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| Rozloha ekosystému min 6 ha | Současná rozloha ekosystému činí 5,5 ha. Navýšení rozlohy je limitováno pedologickými podmínkami, které umožňují existenci biotopu pouze při úpatí svahů díky kumulaci humusu a živin z horní části svahů. Část biotopu byla v nedávné době vykácena a osázena bukem a smrkem. Cílenou výchovou lze během 1–2 decénií biotop vytvořit. Další rozšíření je možné cílenou redukcí smrku rostoucího v mozaice s buky, kde prozatím smrk dominuje, ale podrost vykazuje ještě známky přítomnosti L5.1. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| Přítomnost všech fází vývoje lesa v maloplošné mozaice (velikost jednotlivých ploch do 0,5ha) | V současné době převládá v ekosystému fáze optima až fáze rozpadu v podobě větších celků. Fáze dorůstání v podobě přirozeného zmlazení se částečně objevuje při okrajích porostů sousedících s holinami nebo mladšími porosty. Zřídka je zmlazení přítomno i uvnitř porostu vlivem výpadku starého jedince. Postupující fáze rozpadu bude přirozeně zvyšovat přítomnost fáze dorůstání, kterou lze zvyšovat i cílenou těžbou smrku přítomného v mozaice v květnatých bučinách. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| Přítomnost mrtvého dřeva min. 40 m3/ha s převahou kmenoviny | Vzhledem k obtížné přístupnosti není obvykle mrtvé dřevo z porostů vytahováno. Prozatím převládají mrtvé nebo částečně mrtvé stromy nastojato, na zemi ležící jsou spíše větší bukové větve nebo smrky. Přítomnost mrtvého dřeva lze odhadnout na cca 10 m3/ha přičemž jeho podíl vlivem postupující fáze rozpadu bude stále stoupat. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| přítomnost stromových druhů živočichů: netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr stromový (Nyctalus leisleri) a žluna šedá (Picus canus, lejsek malý (Ficedula parva) a holub doupňák (Columba oenas) | Vysoký podíl pokračující fáze rozpadu poskytuje dostatečný prostor pro existenci všech v indikátoru uvedených stromových druhů živočichů, a i když bude postupem času ubývat vhodných starých stojících stromů vlivem přirozené mortality (v současnosti je podíl starých stromů vysoký), stále bude přítomno dostatek dalších stárnoucích jedinců zajišťující přítomnost druhů na ně vázaných. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| přítomnost lýkovce jedovatého (Daphne mezereum) | Lýkovce mají dostatečný prostor pro svou existenci a lze očekávat vlivem postupného prosvětlování jejich vzestup. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| absence geograficky a stanovištně nepůvodních druhů | Velmi ojediněle se vyskytuje modřín, který nezmlazuje. Lze očekávat jeho postupný rozpad a úplné vymizení. Není nezbytná cílená redukce, lze však vytnutím modřínů uvolnit místo pro přirozené zmlazení. Stanovištně nepůvodní smrk lze postupnou redukcí s ohledem na přirozené zmlazení snížit na minimum během 2 decénií. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| klasifikace stupně přirozenosti „ les přírodě blízký“ | Současná výměra lesa přírodě blízkého činí 3,5 ha. Další 2 ha lze získat v průběhu 1–2 decénií managementovou redukcí smrku a modřínu v porostech, kde dominují, s následnou přirozenou obnovou. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |

| ekosystém: | L5.4 Acidofilní bučiny |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| Rozloha ekosystému min 112 ha | Současná rozloha ekosystému činí 93 ha. Navýšení rozlohy je možné další výchovou v mladých smíšených porostech a zalesněných pasekách s podílem buku, další zlepšení je možné cílenou redukcí smrku rostoucího v mozaice s buky, kde prozatím smrk dominuje, ale podrost vykazuje ještě známky přítomnosti L5.1. a v poslední řadě těžbou smrkových monokultur a následným zalesněním cílovými druhy bučin. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| Přítomnost všech fází vývoje lesa v maloplošné mozaice (velikost jednotlivých ploch do 0,5 ha) | V současné době převládá v ekosystému fáze optima až fáze rozpadu v podobě větších celků. Fáze dorůstání v podobě přirozeného zmlazení se částečně objevuje při okrajích porostů sousedících s holinami nebo mladšími porosty. Zřídka je zmlazení přítomno i uvnitř porostu vlivem výpadku starého jedince. Postupující fáze rozpadu bude přirozeně zvyšovat přítomnost fáze dorůstání, kterou lze zvyšovat i cílenou těžbou smrku přítomného v mozaice v bučinách. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| Přítomnost mrtvého dřeva min. 40 m3/ha s převahou kmenoviny | Vzhledem k obtížné přístupnosti není obvykle mrtvé dřevo z porostů vytahováno. Prozatím převládají mrtvé nebo částečně mrtvé stromy nastojato, na zemi ležící jsou spíše větší bukové větve nebo smrky. Přítomnost mrtvého dřeva lze odhadnout na cca 10 m3/ha přičemž jeho podíl vlivem postupující fáze rozpadu bude stále stoupat. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| přítomnost stromových druhů živočichů: netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr stromový (Nyctalus leisleri) a žluna šedá (Picus canus, lejsek malý (Ficedula parva) a holub doupňák (Columba oenas) | Vysoký podíl pokračující fáze rozpadu poskytuje dostatečný prostor pro existenci všech v indikátoru uvedených stromových druhů živočichů, a i když bude postupem času ubývat vhodných starých stojících stromů vlivem přirozené mortality (v současnosti je podíl starých stromů vysoký), stále bude přítomno dostatek dalších stárnoucích jedinců zajišťující přítomnost druhů na ně vázaných. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| přítomnost tisu červeného (Taxus baccata) | Tis se vyskytuje pouze na několika místech podél stezek, jeho vitalitu lze podpořit prosvětlením stromového patra a dosadbou. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| absence geograficky nepůvodních druhů | Modřín opadavý (Larix decidua) a borovice vejmutovka (Pinus strobus) byly v minulosti vysázeny na prudké svahy, kde poměrně prosperují a vejmutovka také zmlazuje. Vzhledem k častým periodám sucha není nezbytná cílená redukce těchto druhů a to do doby zajištění podrostu stanovištně původních dřevin, kterým na výsušných svazích vejmutovka i modřín vytváří mikroklima. Zásadní je udržet trvalý kryt půdy, umožnit zmlazení původních druhů a poté lze postupně nepůvodní druhy redukovat. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zhoršující se |
| přítomnost stanovištně nepůvodních druhů dřevin do 5 % | Stanovištně nepůvodní smrk lze postupnou redukcí s ohledem na přirozené zmlazení snížit na žádoucí podíl během 2–3 decénií. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| alespoň 30 ha porostů v samovolném vývoji do konce platnosti plánu péče | V současné době odpovídá samovolnému vývoji cca 20 ha. Po několika zásazích lze do samovolného vývoje zahrnou minimálně dalších 10 ha. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| klasifikace stupně přirozenosti „ les přírodě blízký“ | Současná výměra lesa přírodě blízkého činí cca 60 ha. Dalších 20 ha lze získat v průběhu 1–2 decénií managementovou redukcí smrku a modřínu v porostech, kde dominují, s následnou přirozenou obnovou. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |

| ekosystém: | L 7.1 Suché acidofilní doubravy |  |
| --- | --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |  |
| Rozloha ekosystému min 8 ha | Současná rozloha ekosystému činí 6,61 ha. Navýšení rozlohy je omezené stanovištními podmínkami a lze ji pouze pomístně výjimečně zlepšit redukcí vejmutovky. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| Přítomnost všech fází vývoje lesa v maloplošné mozaice (velikost jednotlivých ploch do 0,5 ha) | V současné době převládá v ekosystému fáze optima až fáze rozpadu v podobě větších celků. Fáze dorůstání v podobě přirozeného zmlazení se částečně objevuje při okrajích porostů sousedících s holinami nebo mladšími porosty. Zřídka je zmlazení přítomno i uvnitř porostu vlivem výpadku starého jedince. Postupující fáze rozpadu bude přirozeně zvyšovat přítomnost fáze dorůstání, kterou lze zvyšovat i cílenou těžbou vejmutovky přítomné v mozaice v doubravách. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| Přítomnost mrtvého dřeva min. 40 m3/ha s převahou kmenoviny | Vzhledem k obtížné přístupnosti není obvykle mrtvé dřevo z porostů vytahováno. Prozatím převládají mrtvé nebo částečně mrtvé stromy nastojato, na zemi ležící buky se nacházejí pouze ojediněle. Přítomnost mrtvého dřeva lze odhadnout na cca 5 m3/ha, přičemž jeho podíl vlivem postupující fáze rozpadu bude stále stoupat. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zlepšující se |
| přítomnost stromových druhů živočichů: netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr stromový (Nyctalus leisleri) a žluna šedá (Picus canus, lejsek malý (Ficedula parva) a holub doupňák (Columba oenas) | Vysoký podíl pokračující fáze rozpadu poskytuje dostatečný prostor pro existenci všech v indikátoru uvedených stromových druhů živočichů, a i když bude postupem času ubývat vhodných starých stojících stromů vlivem přirozené mortality (v současnosti je podíl starých stromů vysoký), stále bude přítomno dostatek dalších stárnoucích jedinců zajišťující přítomnost druhů na ně vázaných. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| přítomnost bělozářky liliovité (Anthericum liliago) a jalovce obecného (Juniperus communis) | Bělozářka i jalovec se vyskytují na rozvolněných stráních a pozvolným prosvětlováním vlivem sucha bude vhodných míst přibývat. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| absence geograficky a stanovištně nepůvodních druhů | Modřín opadavý (Larix decidua) a borovice vejmutovka (Pinus strobus) byly v minulosti vysázeny na prudké svahy, kde poměrně prosperují a vejmutovka také zmlazuje. Vzhledem k častým periodám sucha není nezbytná cílená redukce těchto druhů, a to do doby zajištění podrostu stanovištně původních dřevin, kterým na výsušných svazích vejmutovka i modřín vytváří mikroklima. Zásadní je udržet trvalý kryt půdy, umožnit zmlazení původních druhů a poté lze postupně nepůvodní druhy redukovat. Stanovištně nepůvodní smrk vlivem sucha postupně odumírá a jeho podíl během decénia klesne na minimum. |  |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zhoršující se |
| klasifikace stupně přirozenosti „ les přírodě blízký“ | Prakticky všechny doubravy vykazují stupeň přirozenosti „les přírodě blízký“. Redukcí vejmutovky lze velmi omezeně a maloplošně zlepšit kvalitu biotopu a následně i stupně přirozenosti. |  |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

## 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Kolize se nepředpokládá.

# 3. Plán zásahů a opatření

## 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

### 3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

a) péče o lesní ekosystémy

Rámcová směrnice péče o les v PR

| ###### Číslo směrnice |  | Kategorie lesa |  |  | Soubory lesních typů |  |  | Cílový předmět ochrany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 31b, 32b, 32e |  |  | 0Z, 3B, 3J, 3S, 3M, 3K, 3Z, 3Y, 3N, 4A, 4F, 4B, 4N, 4S, 4Y, 4K, 4V, 4Z, 4M, 5U, 5V, 5O, 5F, 5B, 5S, 5N, 5K, 6V |  |  | L5.1, L5.4, L7.1 |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0Z 3B 3J 3S 3M 3K 3Z 3Y 3N 4A 4F 4B 4N 4S 4Y 4K 4V 4Z 4M 5U 5V 5O 5F 5B 5S 5N 5K 6V | SM 0–5, JD 0–5, BO 85–95, DB 0–5, BK 0–5, BŘ 10 JD 7–20, DB 5–30, BK 50–70, HB 0–10, JV 0–5, JS 0–2, LP 5–15, JL 0–1 SM +-10, JD 5–15, DB +-20, BK 15–45, HB +-20, JS +-10, JL +-10, LP 15-35, BR +-3, MK + JD 7–20, DB 5–30, BK 50–70, HB 0–10, JV 0–5, JS 0–2, LP 5–15, JL 0–1 JD 0–10, BO 15, DB 25–40, BK 30–60, BŘ 10, LP 10 JD 7–20,DB 5–30, BK 50–70, HB 0–3, BR +-5, LP +-12 BO +-45, DB 15–35, BK 35–50, BR +-10 JD 3, BO 45, DB 5-25, BK 40-65, BŘ 5 SM+, JD 10–20, BO+, DB 10–30, BK 60–70, BŘ 5, JV 0–3, LP 10 SM 0-+, JD 10–20, DB 3–25, BK 50–70, HB 0–10, JV +-20, JS +-1, JL 0–3, LP 5–15 SM+, JD 10-20, DB 3-25, BK 50-70, HB 0-10, JV 20, JS 1, LP 5-15, JL 0-3 JD 7–20, DB 5–30, BK 50–70, HB 0–10, JV 0–5, JS 0–2, LP 5–15, JL 0–1 SM+, JD 10-20, BO+, BK 60–70, BŘ 5, JV 0–3, LP 10 JD 7-20, DB 5-30, BK 50-70, HB 0-10, JV 0-5, JS 0-2, LP 5-15, JL 0-1 SM+, JD 5, BO 45, DB 10, BK 55–70, BŘ 5, JV+ JD 7–20, DB 5–30, BK 50–70, HB 0–3, BŘ 5, LP 12 SM 0-+, JD 30–40, DB 15–35, BK 20–40, HB 0–5, JV +-5, JS +-2, LP 2–15, JL +-1 SM+, JD 5, BO 45, DB 15, BK 50–65, BŘ 10 JD 10, BO 15, DB 25–40, BK 30–60, BŘ 10, LP 10 SM 5–25, JD 20–30, BK 10–30, JS 10–25, JL +-8, LP +-5, OL +-2 SM 5–35, JD 25–40, BK 30–65, JV 6, JS 3, LP 2, JL 3 SM 10-45, JD 40-65, BK 10-30, OS 3 SM 2–15, JD 25–40, BK 40–60, JV 20, JS 2, LP 8, JL 5 SM 3–15, JD 30–40, BK 40–65, JV +-8, JR +, JS +, LP +-3, JL +-1 SM 3–15, JD 30–40, BK 40–65, JV 8, JS+, LP3, JL 1 SM 2–15, JD 15–30, BO 15, BK 45–70, BŘ 1–8, JV 2, LP 0–2 SM 3–15, JD 20–40, BO 10, BK 45–65, BŘ 1, LP+ SM 5–35, JD 25–40, BK 30–65, JV 6, JS 3, LP 2, JL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  | Porostní typ B |  |  | Porostní typ C |  |
| Mýtní porosty s převahou listnáčů |  |  |  |  | Mladé porosty s převahou listnáčů |  |  | Porosty s převahou jehličnanů |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  | Hospodářský způsob (forma) |  |  | Hospodářský způsob (forma) |  |
| podrostní, (účelový výběr) část porostů – samovolný vývoj |  |  |  |  | podrostní |  |  | podrostní |  |
| Obmýtí* |  |  | Obnovní doba* |  | Obmýtí* |  | Obnovní doba* | Obmýtí* | Obnovní doba* |
| fyzický věk |  |  | nepřetržitá |  | fyzický věk |  | nepřetržitá | fyzický věk | nepřetržitá |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část porostů ponechat samovolnému vývoji a během jednoho až tří decenií převést na samovolný vývoj i ostatní porosty |  |  |  |  | V dlouhodobé perspektivě převést na samovolný vývoj |  |  | V dlouhodobé perspektivě přeměna na přírodě blízké porosty s přirozeným zastoupením smrku a s nulovým zastoupením modřínu a vejmutovky |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část porostů ponechat samovolnému vývoji (porosty s dostatkem mrtvého dřeva, vhodné druhové skladby a prostorově diferencované). Ostatní porosty: jednotlivým výběrem, případně na vhodných místech vícefázovými clonnými sečemi dosáhnout redukce jehličnanů na přirozený podíl smrku a bez modřínu a vejmutovky. UKT, kůň a lanovka. |  |  |  |  | Vícefázovými clonnými sečemi dosáhnout převládajícího zastoupení listnáčů s přirozeným podílem smrku a bez modřínu a vejmutovky. UKT, kůň a lanovka. |  |  | Vícefázovými clonnými sečemi dosáhnout převládajícího zastoupení listnáčů s přirozeným podílem smrku a bez modřínu a vejmutovky. UKT, kůň a lanovka. |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jamková, koutová, MZD 100 % V porostech ponechaných samovolnému vývoji bez výsadby dřevin. |  |  |  |  | jamková, koutová, MZD 100 % |  |  | jamková, koutová, MZD 90 % |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  |  |  | druh dřeviny |  | komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově |  |  |  |
| 4V, 5V, 5U, 5O, 6V 0Z, 3Z, 4Z 3J, 3Y, 4A, 4F, 4Y, 5F 3B, 3S, 3M, 3K, 3N, 4B, 4N, 4S, 4K, 4M, 5B, 5S, 5N, 5K |  |  |  | JD, JS, KL, SM (do 10 %) BO, DB, BR, TS LP, DB, JV, JL, TS BK, JD, DB, JV |  | Vodou ovlivněné lokality Výsušné skalnaté lokality Suťové lokality DB pouze na osluněná místa, ostatní dřeviny do stínu nebo polostínu |  |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postupně prořezávkami a probírkami dosáhnout redukci smrku a odstranění modřínu a vejmutovky. UKT, kůň a lanovka. V porostech ponechaných samovolnému vývoji bez výchovy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chránit přirozené zmlazení cílových dřevin před okusem. Ponechávat veškerou listnatou mrtvou hmotu větších dimenzí – hroubí v porostech. Podél cest je umožněno štěpkovat větve (štěpkování pouze v porostech mimo samovolný vývoj). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V prostech ponechaných samovolnému vývoji se nahodilé těžby nezpracovávají. Celé území PR je protkáno turistickými stezkami, podél nich lze nebezpečné stromy zpracovat, dřevo listnáčů zůstává v porostech. Zpracování aktivních kůrovcových stromů je možné na celé ploše PR, v porostech ponechaných samovolnému vývoji se ošetřené dřevo nechává k zetlení. V případě rozsáhlejších kalamit jehličnaté dřevo zpracovat (pokud je to možné), v případě listnaté kalamity část dřeva ponechat k zetlení na základě operativní pochůzky s orgánem ochrany přírody, min. však 50m3/ha. Vzniklé holiny ponechat přirozenému zmlazení nebo zalesnit dřevinami přirozené druhové skladby. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veškeré zásahy projednat předem s AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les. Ponechání dřevní hmoty – min. 50m3/ha, ponechání doupných stromů – min. 7ks/ha, při těžebních zásazích ponechávat min. 50ks/ha dřevin PDS na dožití. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Přílohy:

M4 – Lesnická mapa typologická

M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

b) péče o populace a biotopy rostlin a hub

Tis červený (Taxus baccata) – uvolnit stávající keře ze zástinu, výsadba nových sazenic

Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) a jalovec obecný (Juniperus communis) – zamezit zabuřenění a zastínění lokality

c) péče o populace a biotopy živočichů

Netopýři vázáni na lesní porosty – netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr stromový (Nyctalus leisleri) – zásadní je zachovat výměru starých lesních porostů jako při vyhlášení nebo výměru zvyšovat. Pro stromové netopýry je nezbytná přítomnost dutinových stromů, stromů se štěrbinami či viditelně se odlučující kůrou a porosty s rozvolněným zápojem. Rovněž je důležitá přítomnost mrtvého dřeva (biotop hmyzu, který tvoří složku potravy netopýrů).

Žluna šedá (Picus canus), lejsek malý (Ficedula parva) a holub doupňák (Columba oenas) – zachovat výměru starých porostů s dostatkem doupných stromů.

### 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) lesy

Příloha:

T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

## 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

ZCHÚ nemá ochranné pásmo.

## 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Značení hranic ZCHÚ v terénu podle vyhlášky č. 45/2018 Sb. Umístění informačních tabulí je nutné předem projednat s vlastníkem pozemku.

## 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

a) vyhlašovací dokumentace

Bez návrhů. Území je nově vyhlášené.

b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech

Bez návrhů.

c) ostatní

Bez návrhů.

## 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Dotčené území je hojně navštěvováno turisty a lázeňskými hosty, kteří se pohybují téměř výhradně po značených stezkách. Síť stezek je dostatečně vyvinuta, mnohé nejsou využívány a zanikají, některé naopak vznikají živelně. Síť stezek je žádoucí přesně identifikovat, řádně vyznačit účelově využívané a využitelné stezky s ohledem na bezpečnost návštěvníků, zrušit nevyužívané stezky a zamezit živelnému vzniku stezek jiných, například přírodními zátarasy v podobě mrtvého dřeva.

## 3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území

Rezervace tak skýtá jedinečnou možnost přírodní osvěty a propagace městských lesů široké veřejnosti. Vhodné je rozmístění základních informačních panelů na hlavních vstupech do rezervace a dále účelově rozmístěné informační panely u přírodních fenoménů – cenných lesních komplexů, mrtvého dřeva aj. Vhodná bude i naučná stezka spojující historii a přírodu Lázeňských lesů. Vzhledem k hojnému výskytu cizinců je vhodné texty doplnit i v jazykových mutacích – anglicky, rusky a německy.

## 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Navrhuje se základní průzkum všech lesních porostů, který zjistí počáteční stav, skutečnou rozlohu ekosystémů, přítomnost vývojových fází a jejich plošné rozmístění, podíl dřevin, jejich rozmístění a stáří, podíl mrtvého dřeva a jeho distribuce s rozlišením na stojící a ležící, stav přirozeného zmlazení a jeho rozmístění v ploše rezervace, vliv zvěře na obnovu lesa, přítomnost geograficky a stanovištně nepůvodních druhů dřevin, zmapuje potenciálně nebezpečné stromy podél stezek. Na konci platnosti plánu péče bude vyhotoven závěrečný průzkum dle stejné metodiky a vyhodnocení provedených managementových zásahů.

Dále je navržen monitoring ptáků, savců a hmyzu vázaných na zachovalé lesy a to na počátku a na konci platnosti plánu péče.

Navrhuje se inventarizační průzkum – botanika a mykologie.

Navrhuje se monitoring jalovce obecného, bělozářky liliovité, lýkovce jedovatého a tisu červeného.

# 4. Závěrečné údaje

## 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

| Druh zásahu (činnost) | Odhad množství (např. plochy) | Četnost zásahu za období plánu péče | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosvětlení porostů kolem jedinců tisu červeného a jalovce obecného | 1 ha | 1 | 50 000 |
| Výsadba sazenic tisu červeného | 30 | 1 | 10 500 |
| Obtížné a nákladnější těžby nežádoucích a nebezpečných dřevin | 1000 m3 | 1 | 250 000 |
| Vyhotovení geodetických podkladů | 1 | 1 | 500 000 |
| Značení hranic pruhové | 14,5 km | 2 | 22 000 |
| Značení hranic hraničníky | 30 ks | 1 | 96 000 |
| Informační tabule včetně jazykové mutace | 10 ks | 1 | 250 000 |
| Informační cedule u přírodních fenoménů | 30 ks | 3 | 100 000 |
| Podsadby dřevin přirozené druhové skladby | 1 920 ks | 1 | 440 000 |
| Oplocenky přirozeného zmlazení | 2800 m | 1 | 560 000 |
| Náklady celkem (Kč) |  |  | 2 278 500 |

Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů.

## 4.2 Použité podklady a zdroje informací

Culek M. [ed.] (1996): Biogeografické členění České republiky. – Enigma Praha, 347 s.

Demek J. & Mackovčin P. [eds] (2006): Zeměpisný lexikon ČR, hory a nížiny. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno, 580 s.

Demek J., Blatka B., Czudek T., Láznička Z., Linhart J., Loučková J., Panoš V., Raušer J., Seichterová H., Sládek J., Stehlík O., Štecl O. & Vlček V. (1965): Geomorfologie českých zemí, Praha.

Grulich V. & Chobot K. (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, 35: 1–178.

Chobot, K. & Němec, M. [eds] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1–182.

Míchal I. & Petříček V. [eds] (1998): Péče o chráněná území II. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 714 s.

Polívka P. (2008): Lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus) v Lázeňských lesích Karlovy Vary. – Ms., Bakalářská práce, depon. in Mendelova univerzita, Brno, (http://www.nusl.cz/ntk/nusl-95618)

Zahradnický J., Mackovčin P., (eds.). a kol. (2004): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 588 pp.

Mapový portál AOPK ČR http://mapy.nature.cz

Portál informačního systému ochrany přírody http://portal.nature.cz

Digitální registr ochrany přírody http://drusop.nature.cz

Mapový server České geologické služby http://www.geology.cz/

Portál veřejné správy České republiky http://geoportal.cenia.cz/

Základní mapa České republiky 1:10 000

Katastrální mapa České republiky 1:10 000

Lesnická typologická mapa 1:10 000

## 4.3 Seznam používaných zkratek

## AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

## GIS – geografický informační systém

## CHKO – chráněná krajinná oblast

## IUCN – mezinárodní svaz ochrany přírody

## KN – katastr nemovitostí

## LBC – lokální biocentrum

## LHC – lesní hospodářský celek

## LHP – lesní hospodářský plán

## OP – ochranné pásmo

## PK – pozemkový katastr

## PR – přírodní rezervace

## RBC – regionální biocentrum

## SCHKO – Správa CHKO

## USES – územní systém ekologické stability

## ZCHÚ – zvláště chráněné území

## 4.4. Podklady pro plán péče zpracoval

AOPK ČR, SCHKO Slavkovský les

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

# Přílohy

Tabulky: 	Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

(Tabulka k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2).

Mapy:	Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území

Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ

Příloha M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

Příloha M4 – Lesnická mapa typologická

Příloha M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

Vrstvy:	Příloha V1 – Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch

Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje

Tabulka T1

Popis lesních porostů v PR a výčet plánovaných zásahů v nich

| označení JPRL/dílčí plochy | část JPRL/dílčí plochy | výměra (ha) | číslo rámcové směrnice/ porostní typ | dřeviny |  | zastoupení dřevin (%) |  | stupeň přiroze-nosti | doporučený zásah | naléhavost | Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14A01 |  | 0,34 | 1/B | BK |  | 85 |  | 5 | Ve výchově podpora PDS (intenzita 20 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 14A02 |  | 0,14 | 1/B | BK |  | 92 |  | 5 | Ve výchově podpora PDS (intenzita 20 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MO |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 14A03 |  | 0,70 | 1/B | BK |  | 60 |  | 5 | Ve výchově podpora PDS (intenzita 50 %), redukce SM, MD a VJ | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MD |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VJ |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14A13 |  | 8,31 | 1/A | BK |  | 43 |  | 3b | Jednotlivý výběr ve SM a VJ (intenzita 30 %), zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty v porostu je umožněn, dosadba PDS do mezer (100 ks). Poté je možné ponechat samovolnému vývoji. | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VJ |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BR |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14A102 |  | 0,04 | 1 |  |  |  |  |  | Bez zásahu |  | skládka |
| 15A2 |  | 0,40 | 1/B | BK |  | 62 |  | 5 | Bez zásahu | 2 |  |
|  |  |  |  | KL |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 15A5 |  | 0,24 | 1/B | BK |  | 35 |  | 5 | Redukce DG a AK (intenzita 50 %) | 1 |  |
|  |  |  |  | KL |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DG |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AK |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HB |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 15A15 |  | 3,33 | 1/A | BK |  | 42 |  | 3b | jednotlivý výběr v BO a VJ pro uvolnění přirozeného zmlazení (intenzita 10 %), zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty, dosadba PDS do mezer (80 ks) | 2 |  |
|  |  |  |  | DB |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VJ |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15A16 |  | 7,77 | 1/A | BK |  | 55 |  | 3b | Redukce VJ (intenzita 50 %), zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty, dosadba PDS do mezer (100 ks) | 1 |  |
|  |  |  |  | DB |  | 38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VJ |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JV |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15A101 |  | 0,14 | 1 |  |  |  |  |  | Bez zásahu |  |  |
| 15A102 |  | 0,02 | 1 |  |  |  |  |  | Bez zásahu |  |  |
| 15A103 |  | 0,16 | 1 |  |  |  |  |  | Bez zásahu |  |  |
| 15A104 |  | 0,17 | 1 |  |  |  |  |  | Výřez náletu ze skalních říms |  |  |
| 15A105 |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  | Bez zásahu |  |  |
| 15A573 |  | 0,04 | 1 |  |  |  |  |  | Bez zásahu |  | cesta |
| 16A1d |  | 0,17 | 1/C | SM |  | 57 |  | 5 | Ve výchově redukce SM a MD (intenzita 30 %), podpora TS a dřevin PDS | 2 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MD |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16A2a |  | 0,04 | 1/C | MD |  | 45 |  | 5 | Ve výchově redukce SM a MD (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BK |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 16A03 |  | 0,24 | 1/C | SM |  | 40 |  | 5 | Ve výchově redukce SM a MD (intenzita 30 %) | 1 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MD |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 16A09 |  | 0,1 | 1/C | VJ |  | 30 |  | 7 | Redukce VJ, MD (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | MD |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BK |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 16A16 |  | 0,02 | 1/A | BK |  | 80 |  | 3b | Bez zásahu |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 16A17a/2c |  | 1,48 | 1/C | BO | BK | 37 | 100 | 5 | Jednotlivý výběr v BO a SM pro uvolnění spodní etáže | 2 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VJ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 16B01 |  | 0,28 | 1/B | BK |  | 60 |  | 5 | Redukce SM (intenzita 50 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 16B02 |  | 0,37 | 1/B | BK |  | 76 |  | 5 | Ve výchově redukce VJ (intenzita 50 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | KL |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JD |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JR |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VJ |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16B03 |  | 0,20 | 1/B | BK |  | 65 |  | 5 | Ve výchově redukce VJ, SM (intenzita 50 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | KL |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BR |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VJ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 16B04 |  | 1,07 | 1/B | BK |  | 80 |  | 5 | Redukce JDO, DG a SM (intenzita 50 %), podpora vtroušených druhů | 2 |  |
|  |  |  |  | DG |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JDO |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TS |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16B05 |  | 0,20 | 1/B | BK |  | 89 |  | 3b | Bez zásahu |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BR |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16B17 |  | 3,56 | 1/A | BK |  | 70 |  | 3b | Jednotlivý výběr ve SM a VJ pro uvolnění přirozeného zmlazení (intenzita 30 %), zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty, dosadba PDS do mezer (60 ks). Část porostu bez SM a VJ možno ponechat samovolnému vývoji. | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VJ |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 17A01 |  | 0,70 | 1/B | BK |  | 54 |  | 5 | Ve výchově redukce SM a MD (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BR |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MD |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17A2a |  | 0,49 | 1/B | BK |  | 92 |  | 3b | Bez zásahu |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 17A2b |  | 1,07 | 1/B | BK |  | 80 |  | 3b | Bez zásahu |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 17A04 |  | 0,60 | 1/B | SM |  | 47 |  | 5 | Ve výchově redukce SM a SMP (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SMP |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17A05 |  | 0,26 | 1/B | BK |  | 55 |  | 5 | Ve výchově redukce JDO a SM (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | JDO |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 17A09 |  | 0,59 | 1/A | OS |  | 40 |  | 5 | Bez zásahu |  |  |
|  |  |  |  | BR |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JV |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BK |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 17A15a |  | 0,81 | 1/A | BK |  | 55 |  | 3b | Jednotlivý výběr ve SM pro uvolnění zmlazení, redukce VJ (intenzita 30 %), dosadba PDS do mezer (20ks), zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty. Poté možno ponechat samovolnému vývoji | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VJ |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17A15b |  | 1,85 | 1/A | SM |  | 65 |  | 5 | Jednotlivý výběr ve SM pro uvolnění přirozeného zmlazení (intenzita 30 %), zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty, dosadba PDS do mezer (200 ks) | 2 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JS |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17A17 |  | 11,27 | 1/A | BK |  | 70 |  | 3b | Výhledově samovolný vývoj, umožněn zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty, dosadba PDS do mezer (60 ks) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 17A101 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Bez zásahu |  |  |
| 17B2b |  | 0,09 | 1/B | BK |  | 90 |  | 3b | Bez zásahu | 2 |  |
|  |  |  |  | KL |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 17B2c |  | 0,74 | 1/B | BK |  | 50 |  | 5 | Rozvolnění porostu (intenzita 30 %), redukce SM | 2 |  |
|  |  |  |  | BO |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BR |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 17B03 |  | 0,64 | 1/B | BK |  | 65 |  | 5 | Ve výchově redukce BO (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | BO |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 17B04a |  | 0,98 | 1/C | SM |  | 68 |  | 7 | Ve výchově podpora všech listnatých dřevin, redukce SM (intenzita 30%), MD a SMP (intenzita 50 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MD |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SMP |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17B04b |  | 0,28 | 1/B | AK |  | 40 |  | 5 | Redukce AK (intenzita 100 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LP |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BR |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KR |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JR |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17B05 |  | 0,39 | 1/C | SM |  | 70 |  | 5 | Redukce SM (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 17B15 |  | 0,52 | 1/C | SM |  | 75 |  | 5 | Jednotlivý výběr ve SM (intenzita 30 %), uvolnit postupně zmlazení BK a KL, ochrana zmlazení JD (20 ks) | 2 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JD |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17B17b |  | 5,05 | 1/A | BK |  | 72 |  | 3b | Výhledově samovolný vývoj, umožněn zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty, dosadba PDS do mezer (100 ks) | 2 |  |
|  |  |  |  | BO |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 17C2a |  | 0,05 | 1/B | BK |  | 92 |  | 5 | Bez zásahu |  |  |
|  |  |  |  | HB |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BR |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17C15/2b |  | 2,58 | 1/C | SM | BK | 57 | 70 | 3c | jednotlivý výběr ve SM pro uvolnění přirozeného zmlazení (intenzita 30 %), zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty, dosadba PDS do mezer (60 ks) | 2 |  |
|  |  |  |  | BK | KL | 39 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17C17a/2c |  | 1,26 | 1/A | BK | BK | 80 | 80 | 3c | zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty | 2 |  |
|  |  |  |  | DB | KL | 10 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LP |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 17C17b |  | 3,28 | 1/A | BK |  | 69 |  | 3b | Výhledově samovolný vývoj na části porostu, umožněn zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty | 2 |  |
|  |  |  |  | BO |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 45A01b |  | 0,27 | 1/C | SM |  | 80 |  | 5 | Ve výchově redukce SM (intenzita 30 %), |  |  |
|  |  |  |  | BK |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 45A02 |  | 0,57 | 1/C | SM |  | 80 |  | 5 | Ve výchově redukce SM (intenzita 30 %), |  |  |
|  |  |  |  | BK |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 45A04 |  | 0,77 | 1/B | BK |  | 63 |  | 5 | Ve výchově redukce SM (intenzita 30 %) a MD (intenzita 100%) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MD |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JLH |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 45A15 |  | 0,91 | 1/A | BK |  | 72 |  | 3a | Samovolný vývoj, umožněn zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním hmoty | - |  |
|  |  |  |  | SM |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 45A17 |  | 1,61 | 1/A | BK |  | 90 |  | 3b | Výhledově samovolný vývoj, umožněn zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty, dosadba PDS do mezer (20 ks), oplocenka pro zmlazení JD (100 m) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 46B0 |  | 0,15 | 1 |  |  |  |  |  | Ponechat bez zásahu |  |  |
| 46B01 |  | 1,03 | 1/C | SM |  | 80 |  | 5 | Ve výchově redukce SM (intenzita 30 %) |  |  |
|  |  |  |  | BK |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 46B02 |  | 0,14 | 1/B | BK |  | 70 |  | 5 | Ve výchově podpora dřevin PDS (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 46B04a |  | 0,80 | 1/B | SM |  | 58 |  | 5 | Ve výchově redukce SM (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JLH |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 46B8/4b |  | 0,48 | 1/B | BR | 35 | KL | 60 | 5 | Redukce DG a AK (intenzita 50 %), uvolnění spodní etáže a vtroušeného TS a jalovce | 2 | Parkový charakter |
|  |  |  |  | KL | 30 | BK | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DG | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OL | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 46B15a |  | 1,99 | 1/C | SM |  | 85 |  | 5 | Redukce SM (intenzita 30 %) a podpora zmlazení, oplocenky pro zmlazení JD (100 m), zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty | 2 | Vtroušeně JD |
|  |  |  |  | BK |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 46B15b |  | 4,64 | 1/A | BK |  | 65 |  | 3a | Samovolný vývoj na části porostu, umožněn zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty | - |  |
|  |  |  |  | SM |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 46A0 |  | 0,20 | 1/B |  |  |  |  | 6 | Bez zásahu |  |  |
| 46A2a |  | 0,44 | 1/B | BK |  | 100 |  | 5 | Bez zásahu |  |  |
| 46A2b |  | 0,50 | 1/C | SM |  | 70 |  | 5 | Ve výchově redukce SM (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 46A2c |  | 0,59 | 1/B | BK |  | 70 |  | 5 | Bez zásahu |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BR |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JR |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 46A3 |  | 0,15 | 1/C | SM |  | 60 |  | 5 | Ve výchově redukce SM (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 46A08 |  | 0,25 | 1/B | KL |  | 100 |  | 5 | Podpora vtroušené LP | 2 |  |
| 46A11b/4a |  | 1,03 | 1/A | DB | KL | 95 | 70 | 3b | Prosvětlení porostu a uvolnění zmlazení, poté samovolný vývoj | 2 |  |
|  |  |  |  | BR | BK | 5 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LP |  | 10 |  |  |  |  |
| 46A13/4b |  | 0,87 | 1/A | LP | KL | 35 | 85 | 3b | Zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty | 2 |  |
|  |  |  |  | DB | BK | 30 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MD |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 46A14 |  | 0,99 | 1/A | SM |  | 58 |  | 5 | Zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty, redukce SM | 2 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LP |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 46A16 |  | 3,63 | 1/A | BK |  | 80 |  | 3a | Samovolný vývoj, umožněn zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty | - |  |
|  |  |  |  | SM |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 46a101 |  | 0,03 | 1 |  |  |  |  |  | Bez zásahu |  |  |
| 47B0 |  | 0,04 | 1/B |  |  |  |  | 5 | Bez zásahu |  |  |
| 47B01 |  | 0,19 | 1/B | BK |  | 60 |  | 5 | Ve výchově redukce SM (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 47B05 |  | 0,1 | 1/C | SM |  | 75 |  | 5 | Ve výchově redukce SM a MD (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | MD |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BR |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 47B16 |  | 4,03 | 1/A | BK |  | 75 |  | 3a | Samovolný vývoj. Umožněn zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty | - |  |
|  |  |  |  | SM |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 47C02 |  | 0,26 | 1/B | BK |  | 60 |  | 5 | Ve výchově redukce SM (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 47C04 |  | 0,30 | 1/C | SM |  | 80 |  | 5 | Ve výchově redukce SM (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 47C06 |  | 0,06 | 1/B | BK |  | 90 |  | 5 | Bez zásahu |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 47C15 |  | 2,97 | 1/A | BK |  | 65 |  | 3b | Zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty. Lze i jednotlivý výběr ve SM pro uvolnění přirozeného zmlazení (intenzita 30 %), dosadba PDS do mezer (60 ks). Poté je vhodný samovolný vývoj | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 47C17 |  | 2,65 | 1/A | BK |  | 98 |  | 3b | Výhledově samovolný vývoj, umožněn zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty, dosadba PDS do mezer (60 ks) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 55A01 |  | 0,42 | 1/B | BK |  | 80 |  | 5 | Bez zásahu |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 55A1b |  | 0,75 | 1/B | BK |  | 45 |  | 5 | Výchova ve prospěch listnáčů (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BR |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 55A02 |  | 0,50 | 1/B | BK |  | 50 |  | 5 | Ve výchově redukce SM (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BR |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 55A03 |  | 0,50 | 1/B | BK |  | 90 |  | 5 | Bez zásahu |  |  |
|  |  |  |  | JV |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 55A04 |  | 0,10 | 1/B | BK |  | 80 |  | 5 | Ve výchově redukce DBC (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | DBC |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 55A17 |  | 11,32 | 1/A | BK |  | 85 |  | 3b | Zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty dosadba PDS do mezer (100 ks), jednotlivý výběr k podpoře přirozeného zmlazení s ponecháním dřevní hmoty (50 m3/ 20 stromů), poté ponechat samovolnému vývoji | 2 |  |
|  |  |  |  | DB |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 55A101 |  | 0,47 | 1 |  |  |  |  |  | Bez zásahu |  |  |
| 55A501 |  | 0,02 | 1 |  |  |  |  |  | Bez zásahu |  |  |
| 55B1a |  | 0,12 | 1/B | BK |  | 89 |  | 5 | Ve výchově redukce SM (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 55B02 |  | 0,24 | 1/B | BK |  | 45 |  | 5 | Ve výchově redukce SM a MD (intenzita 30 %) | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KL |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MD |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BR |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 55B17 |  | 3,50 | 1/A | BK |  | 99 |  | 3b | Výhledově samovolný vývoj na části skupiny, umožněn zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 55C1a |  | 0,43 | 1/B | BK |  | 100 |  | 5 | Bez zásahu |  |  |
| 55C2a |  | 0,41 | 1/B | BK |  | 90 |  | 5 | Bez zásahu |  |  |
|  |  |  |  | BR |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SM |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 55C16 |  | 0,66 | 1/A | DBZ |  | 40 |  | 3b | Umožněn zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty, samovolný vývoj | 2 |  |
|  |  |  |  | BK |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 55C17 |  | 11,96 | 1/A | BK |  | 75 |  | 3b | Umožněn zdravotní a bezpečnostní výběr podél stezek s ponecháním dřevní hmoty, dosadba PDS do mezer (100 ks), jednotlivý výběr k podpoře přirozeného zmlazení s ponecháním dřevní hmoty (50 m3, hlavně SM). Poté samovolný vývoj | 2 |  |
|  |  |  |  | SM |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DB |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BO |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 55C102 |  | 0,07 | 1 |  |  |  |  |  | Bez zásahu |  |  |

PDS = přirozená druhová skladba

      - stupeň - zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

      - stupeň - zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),

      - stupeň - zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení v období platnosti plánu péče neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).