24

 NUMPAGES 24

 NUMPAGES 24

Plán péče o

přírodní památku 

Kaňon potoka Kolné
na období

2022–2031
Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Realizaci plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný ke schválení péče, a to v součinnosti s vlastníky a nájemci dotčených pozemků postupy podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Obsah
11. Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1 Základní identifikační údaje
1
1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR
1
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
1
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
2
1.5 Překryv území s jiným typem ochrany
2
1.6 Kategorie IUCN
2
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
2
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
2
1.7.2 Předmět ochrany – současný stav
3
1.8 Cíl ochrany
4
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany
5
2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
5
2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů
5
2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů
7
2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti
7
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti
8
2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy
9
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
9
2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích
9
2.4.2 Základní údaje o útvarech neživé přírody
10
2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup
11
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
12
3. Plán zásahů a opatření
14
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
14
3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání
14
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
15
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností
15
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
15
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
15
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
16
3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území
16
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
16
4. Závěrečné údaje
16
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)
16
4.2 Použité podklady a zdroje informací
17
4.3 Seznam používaných zkratek
18
4.4. Podklady pro plán péče zpracoval
18
5. Přílohy
19



1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje 

evidenční číslo:
1356

kategorie ochrany:
přírodní památka

název území:
Kaňon potoka Kolné

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
vyhláška

orgán, který předpis vydal: 
Okresní úřad Česká Lípa

číslo předpisu: 
neuvedeno

datum platnosti předpisu:
22. 12. 1993

datum účinnosti předpisu:
1. 1. 1994

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR

kraj: 
Liberecký

okres:
Česká Lípa

obec s rozšířenou působností:
Česká Lípa

obec s pověřeným obecním úřadem:
Česká Lípa

obec:
Stvolínky

katastrální území:
Stvolínky

Příloha: 

M1 – Orientační mapa s vyznačením území

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Katastrální území: 758655 Stvolínky

	Číslo parcely podle KN
	Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí
	Druh pozemku podle KN
	Způsob využití pozemku podle KN
	Výměra parcely

celková podle KN

(m2)
	Výměra parcely

v ZCHÚ (m2)*

	632/2
	
	lesní pozemek
	
	6971
	6971

	632/15
	
	lesní pozemek
	
	1236
	1236

	632/16
	
	lesní pozemek
	
	424
	424

	632/17
	
	lesní pozemek
	
	153
	153

	632/18
	
	lesní pozemek
	
	2863
	2863

	632/19
	
	lesní pozemek
	
	1406
	1406

	632/20
	
	lesní pozemek
	
	38148
	38148

	Celkem
	
	51201


vymezení hranice PP dle mapového serveru AOPK ČR, s nedokonalým překryvem hranic parcel, vč. malého přesahu na zemědělskou půdu (parcela v tabulce neuvedena); výměra celých parcel dle KN

Poznámka. Dle dosud platného zřizovacího předpisu je PP vymezena na jediné pozemkové parcele č. 632 s výměrou 5,42 ha. Dle evidence AOPK ČR činí výměra ZCHÚ 5,1475 ha. Vzhledem k tomu, že PP dosud nebyla geodeticky zaměřena, jde pouze o orientační údaj. 

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ. 

Příloha: 

M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma 
	Druh pozemku
	ZCHÚ 

plocha v ha
	Vyhlášené OP

plocha v ha
	Způsob využití pozemku
	ZCHÚ 

plocha v ha

	lesní pozemky
	5,15
	
	

	vodní plochy
	
	
	zamokřená plocha
	

	
	
	
	rybník nebo nádrž
	

	
	
	
	vodní tok 
	

	trvalé travní porosty
	
	
	

	orná půda
	
	
	

	ostatní zemědělské pozemky
	
	
	

	ostatní plochy
	
	
	neplodná půda
	

	
	
	
	ostatní způsoby využití
	

	zastavěné

plochy a nádvoří
	
	
	

	plocha celkem 
	5,15
	
	


1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

národní park:
ne


chráněná krajinná oblast (včetně zóny):
ne

překryv s jiným typem ochrany:

CHOPAV Severočeská křída 


regionální biokoridor RK 603

mezinárodní statut ochrany:
ne

Natura 2000

ptačí oblast: 
ne

evropsky významná lokalita: 
ne

1.6 Kategorie IUCN

současný stav:

III – přírodní památka nebo prvek

navržená změna:

IV – území pro péči o stanoviště/druhy

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

„Posláním přírodní památky je ochrana a zachování úzkého kaňonu potoka Kolné v pískovci.“

(čl. 1, odst. 2 vyhlášky OkÚ Česká Lípa ze dne 22. 12. 1993)
1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

A. ekosystémy

	ekosystém
	podíl plochy v ZCHÚ (%)
	popis ekosystému
	kód předmětu ochrany*

	L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, L3.1 Hercynské dubohabřiny, L4 Suťové lesy, L7.3 Subkontinentální borové doubravy, L8.1 Boreokontinentální bory
	98
	Přírodě blízký, druhově rozmanitý les ve svazích a na dně roklinatého údolí se skalními stupni, mozaika biotopů hercynské dubohabřiny (kód biotopu L3.1), suťového lesa (L4), údolního jasanovo-olšového luhu (L2.2), na JV též boreokontinentálního boru (L8.1). Převažujícími druhy stromového patra jsou dub zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus), menší zastoupení má lípa srdčitá (Tilia cordata) a buk lesní (Fagus sylvatica), na dně údolí je hojný jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), v současné době ale z velké části již uhynulý či poškozený, dále pak smrk ztepilý (Picea abies), místy je hojná borovice lesní (Pinus sylvestris), která se zde vyskytuje do značné míry přirozeně (fragmenty reliktního boru). Vtroušeně se vyskytují další dřeviny, z nichž lze zmínit javor klen (Acer pseudoplatanus) a mléč (A. platanoides), babyku (A. campestre), jilm horský (Ulmus glabra), lípu velkolistou (Tilia platyphyllos) a jeřáb břek (Sorbus torminalis). V keřovém patru je místy hojná líska (Corylus avellana), roztroušeně se vyskytuje zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) a řídce i rybíz alpínský (Ribes alpinum). Bylinné patro je nerovnoměrně vyvinuto a podílí se na něm větší počet druhů typických pro mezotrofní, místy až eutrofní či naopak oligotrofní lesní stanoviště. Ze zajímavějších druhů lze uvést např. zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), kyčelnici cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), pryšec sladký (Euphorbia dulcis), svízel lesní (Galium sylvaticum), jaterník podléšku (Hepatica nobilis), ječmenku evropskou (Hordelymus europaeus), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), hrachor jarní (Lathyrus vernus), bleduli jarní (Leucojum vernum), strdivku jednokvětou (Melica uniflora), prvosenku vyšší (Primula elatior), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea). 
	c


*kód předmětu ochrany (viz též následující dvě tabulky):

a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

b = předmět ochrany překrývající se EVL/PO (v závorce je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb., hvězdičkou (*) jsou označena prioritní stanoviště a druhy)

B. druhy

	druh 
	stupeň ohrožení**
	popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace 
	kód předmětu ochrany*

	vláskatec tajemný 
(Trichomanes speciosum)
	NT
	skalní výchozy blízko úpatí svahů, drobné porosty na několika místech, údaje z dřívějších let (2001), aktuálně neověřené 
	c

	bledule jarní 
(Leucojum vernum)
	NT
	menší porosty na několika místech v údolnici, souvisleji až za severním okrajem přírodní památky, v rámci OP
	c


**stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR: Grulich (2017), NT – druh téměř ohrožený 

C. útvary neživé přírody 

	útvar 
	geologická charakteristika
	popis útvaru
	kód předmětu ochrany*

	skalní výchozy v roklinatém údolí
	skalní tvary odkryté erozní činností v úzkém údolí převážně na podloží křemenných kvádrových pískovců teplického souvrství
	komplex skalních odkryvů ve strmých svazích erozního údolí, nerovnoměrně rozšířených po jeho obou stranách, zejména ale pak v levém (východním) břehu. Nejzajímavějším útvarem je úzká puklina založená ve skalním stupni v severní části údolí. Puklinou protéká hlavní větev Kolenského potoka, která zde vytváří několikastupňový nepravý vodopád (kaskádu), celkem asi 15 metrů vysoký.
	a


1.8 Cíl ochrany

A. ekosystémy

	ekosystém
	cíl ochrany
	indikátory cílového stavu

	L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, L3.1 Hercynské dubohabřiny, L4 Suťové lesy, L7.3 Subkontinentální borové doubravy, L8.1 Boreokontinentální bory
	druhově bohatý, nestejnověký les přírodě blízkého charakteru, s pouze extenzivním hospodářským využitím
	· rozloha ekosystému (min. 5 ha)

· převažující stupeň přirozenosti „les přírodě blízký“

· různorodá druhová skladba lesa odpovídající přírodním podmínkám

· porosty s bohatou prostorovou výstavbou

· probíhající přirozená obnova hlavních dřevin


B. druhy

	druh 
	cíl ochrany
	indikátory cílového stavu

	vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)
	zachování životaschopné gametofytní populace na pískovcových skalách
	stabilní výskyt vláskatce na alespoň třech místech v území


	druh 
	cíl ochrany
	indikátory cílového stavu

	bledule jarní (Leucojum vernum)
	zachování životaschopné populace na dně údolí
	stabilní výskyt bledulí na více místech v údolnici


C. útvary neživé přírody 

	útvar
	cíl ochrany
	indikátory cílového stavu

	skalní výchozy v roklinatém údolí
	zachování skalních výchozů v současném, převážně přírodním stavu
	skalní povrchy nejsou narušovány lidskou činností


2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů 

Dle geomorfologického členění ČR (Demek & Mackovčin 2006) náleží zájmové území do Krušnohorské soustavy (subprovincie), Podkrušnohorské podsoustavy (oblasti), celku České středohoří, podcelku Verneřické středohoří a okrsku Bukovohorské středohoří.

Přírodní památka zahrnuje hluboké erozní údolí při jižním úpatí vrchu Kolný (563 m), který je součástí rozložitého masivu Kozelského hřebene. Údolní zářez sleduje nejprve jihozápadní směr, který se postupně mění na směr jižní. V horní části se údolí rozpadá na dvě větve, jimiž protékají dvě zdrojnice Kolenského potoka, V tomto prostoru se nachází i výrazný skalní stupeň, který má při hlavním (západním) potoce charakter úzké soutěsky, jež dává vznik malému a spíše nepravému vodopádu (kaskádě). Soutěska, neboli kaňon, podle něhož nese ZCHÚ jméno je cca 10 metrů hluboká a místy i méně než 2 metry široká. V horní části soutěsky jsou do skalních výchozů vytesány tři sklepy. Soutěska ovšem tvoří jen poměrně malou část údolnice, níže po proudu je údolí otevřenější, s místy až 20 metrů širokou svažitou nivou ohraničenou příkrými svahy, s nerovnoměrně odkrytými skalními stupni. Mohutnější skalní odkryv se nachází v dolní části ZCHÚ, nad levým břehem. Skalní stěny zde přecházejí do poměrně plochých, stupňovitě uspořádaných skalních temen pokrytých jen mělkou vrstvou minerální půdy. Nadmořská výška území se pochybuje cca mezi 312 a 360 metry, převýšení dna údolí a svahových hran činí nejvýše cca 35 metrů.

Geologickou stavbu území tvoří křemenné pískovce březenského a teplického souvrství (svrchní turon). Dno údolí vyplňují nivní sedimenty holocénního stáří, které jsou při úpatí svahů obohaceny deluviálním materiálem. Při hranách svahů, tedy již v ochranném pásmu navazuje ± rovinatý reliéf, jenž na západní straně tvoří vápnité jílovce, slínovce a vápnité prachovce březenského souvrství (svrchní coniak), na východní straně deluviální kamenité a hlinitokamenité sedimenty (pleistocén). 

Půdní pokryv území přírodní památky tvoří většinou kambizemě různého charakteru. Dle Půdní mapy ČR měřítka 1:50 000 je to kambizem modální, k. mezobázická, k. dystrická a k. dystrická arenická podzolovaná. Na dně údolí je vymapován glej modální. Lze očekávat též maloplošný výskyt iniciálních a nevyvinutých půd, tj. litozemí a rankerů. Půdní podmínky ZCHÚ jsou tedy i při poměrně jednoduché geologické stavbě značně různorodé, což souvisí s členitým reliéfem. Tato stanovištní různorodost je zachycena i v lesní typologické mapě a zřetelně se odráží v charakteru lesních porostů v dílčích částech území.

Podnebí zájmové oblasti má mírně teplé a mírně vlhké klima s poměrně vyrovnaným ročním chodem teplot a srážek. Svažitý terén okolní krajiny přispívá k odtoku chladného vzduchu do nižších poloh, na druhou stranu se ale území ještě nachází při okraji inverzních sníženin v okolí Stvolíneckých a Holanských rybníků. Průměrné roční teploty za období let 1981–2010 se pohybují mezi 7 a 8 °C, průměrné roční úhrny srážek ve stejném období dosahovaly téměř 700 mm. Quitt (1971) řadí zájmové území do mírně teplé oblasti s klimatickým rajónem MT9 (na přechodu do chladnějšího rajónu MT7). 

Hydrologie. Území přírodní památky náleží do povodí Labe, resp. jeho pravostranného přítoku Ploučnice. Osu údolí tvoří nevelký Kolenský potok, který pramení v jižních úbočích vrchu Kolný (563 m), necelý kilometr severně od zájmového území. Potok má dvě zdrojnice, které se spojují v severní části ZCHÚ. Na hlavním (západním) potoce je při jeho průtoku úzkou skalní soutěskou založen nepravý vodopád (kaskáda, skluzavka). Níže protéká již spojený potok po zahliněném dně údolí mimo odkryté skalní podloží. Stálé vodní plochy se na území přírodní památky nevyskytují.

Fytogeografie. Zájmové území náleží do obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu 45. Verneřické středohoří, podokresu 45a. Lovečkovické středohoří (Skalický 1988). Květena fytochorionu je druhově bohatá, obohacená o relativně teplomilné a bazifilní prvky, celkově odpovídá suprakolinnímu až submontánnímu stupni.

Aktuální květenu zájmového území tvoří zejména lesní druhy mezotrofních až eutrofních stanovišť, v menší míře pak acidofilní prvky. Na území PP byly dosud provedeny jen dva orientační floristické průzkumy, které zahrnují celkem 138 taxonů cévnatých rostlin. Z ochranářsky významnějších druhů se vyskytuje zejména bledule jarní (Leucojum vernum) a gametofytní populace vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum), při severní hranici PP má růst i teplomilný keř klokoč zpeřený (Staphylea pinnata). Floristické a vegetační poměry území jsou ve větší podrobnosti zachyceny v samostatné příloze.

Potenciální přirozenou vegetaci území představuje kontakt acidofilních (jedlových) doubrav, brusinkových borových doubrav a květnatých bučin (Neuhäuslová et al. 1998). První dvě jmenované jednotky sem zasahují z blízké Českolipské kotliny, květnaté bučiny pak z vyšších poloh neovulkanických elevací. Doprovodně jsou v širším zájmovém území potenciálně rozšířeny hercynské dubohabřiny.

Na území přírodní památky lze rozlišit více typů potenciálně přirozené vegetace, diferencovanými na základě reliéfových a půdních podmínek. Tyto typy jsou, jen s dílčími odchylkami, zastoupeny i v aktuální vegetaci, která není zásadně pozměněna hospodářskou činností.

V mírnějších svazích na živnějších, často deluviálně obohacených půdách jsou rozšířeny hercynské dubohabřiny (svaz Carpinion), ve strmějších svazích se skalními výchozy jde pak o porosty spíše typu suťových lesů (svaz Tilio-Acerion). Podmáčené dno údolí zaujímá spíše sušší typ údolní jaseniny (sv. Alnion incanae). V levém břehu údolí, zejména v jv. části PP se na okyselených a místy jen nedokonale vyvinutých půdách zachovaly borové doubravy (as. Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum), které v nejextrémnějších polohách skalních temen přecházejí do fragmentů boreokontinentálního acidofilního boru (as. Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris).

Vlivem dlouhodobých kulturních vlivů byla druhová skladba porostů a jejich prostorová výstavba zjednodušena. Pravděpodobně se tak zvýšil podíl dubu zimního (Quercus petraea), dnes nejvíce zastoupené dřeviny lesů PP, hojně vysazována byla též borovice lesní (Pinus sylvestris) a smrk ztepilý (Quercus petraea), které ovšem mají v území částečně přirozené rozšíření. Současný podíl těchto dřevin je ale zřejmě mnohem menší než v minulosti, neboť jsou průběžně nahrazovány přirozenou obnovou listnatých dřevin. Místy vysoký podíl habru (Carpinus betulus) je pak zřejmě důsledkem dřívějšího pařezinového hospodaření a dalších historických forem využívání lesů.

Fauna. Na území přírodní památky dosud nebyl uskutečněn systematický zoologický průzkum, k dispozici jsou pouze dílčí pozorování, které se týkají zejména běžných druhů zpěvného ptactva. 

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů

	druh
	kategorie

podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
	stupeň ohrožení*
	popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky 

	Cévnaté rostliny
	
	
	

	vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)
	silně ohrožený
	NT
	několik mikropopulací na 3-4 místech na stinných skalách (Turoňová 2001, Knauerová 2002)

	smldník olešníkový (Peucedanum oreoselinum)
	
	NT
	neověřený údaj, možný sporadický výskyt v sušší okrajové části území

	klokoč zpeřený 
(Staphylea pinnata)
	
	NT
	při severním okraji území ojediněle, neověřený údaj (Navrátil 2011),

	bledule jarní 
(Leucojum vernum)
	ohrožený
	NT
	ve vlhké údolnici na několika místech v malých porostech nebo jen v roztroušených trsech, hojněji v severní části ochranného pásma

	Obojživelníci
	
	
	

	skokan hnědý 
(Rana temporaria)
	
	VU
	v potoční nivě roztroušeně (L. Jeřábková, 2019)


* dle červených seznamů ČR: cévnaté rostliny – Grulich (2017); obratlovci – Chobot & Němec (2017); kategorie ohrožení: VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti

a) abiotické disturbanční činitele

Rokle Kolenského potoka je výsledkem dlouhodobých erozních procesů, které do určité míry pokračují i v současnosti. Hybatelem eroze je srážková voda (zejména při krátkodobých vysokých srážkových úhrnech) a také voda trvale proudící v potocích. Většinou jde o velmi pomalé procesy, které jsou nepozorovatelné, pouze při epizodických událostech typu přívalových srážek a s nimi souvisejících povodňových stavů dochází k viditelnějším změnám. K nim patří i sedimentační činnost v potoční nivě. Rychlost erozních procesů v území výrazně brzdí nynější souvislé zalesnění a bylinná vegetace, která zlepšuje soudržnost půdy.

Vlivem bořivého větru dochází občas k místnímu vyvrácení stromů, někdy i v kombinaci s biotickými faktory. Postupně se takto snížilo zastoupení smrku, v jihozápadní části území je nyní značné poškození dubu (vývraty) a borovice (patrně vliv sucha).

b) biotické disturbanční činitele

V současnosti se v území nejvýrazněji projevuje hynutí jasanu v důsledku napadení houbou Hymenoscyphus fraxineus. Jasan byl donedávna hlavní složkou lesního porostu na dně údolí, nyní je z velké části silně poškozen a mnoho stromů již bylo vyvráceno. Lze předpokládat, že hynutí jasanu bude pokračovat i v dalších letech a může vést až k jeho úplnému vymizení z porostu. Podobnému chřadnutí a ústupu byl v minulých desetiletích zřejmě vystaven i jilm horský, který ale dosud místy (pod vodopádem) přežívá v několika dospělých vitálních exemplářích. Průběžně také dochází k hynutí smrku po napadení hmyzími škůdci, většinou lýkožroutem smrkovým. Přesto na dně údolí dosud přežívá větší počet vzrostlých, někdy i dosti mohutných smrků a místy se daří i smrkovému zmlazení. Za současné situace, kdy smrk hromadně hyne i ve vyšších nadmořských výškách, je to poměrně nápadný jev a lze jej přičítat chladné a vlhké údolní poloze. Na rozdíl od jiných lokalit se v území také příliš neprojevuje vliv okusu mladých stromků (zmlazení) spárkatou zvěří. Patrně to souvisí s obtížně schůdným terénem, početními stavy zvěře a s vysokou úživností místní honitby.

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti

a) ochrana přírody

Území je chráněno od roku 1991, kdy bylo vyhlášeno Okresním úřadem Česká Lípa v kategorii chráněný přírodní výtvor. Na základě nově přijaté legislativy (zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.) bylo území o dva roky později nově vyhlášeno v kategorii přírodní památka. 

Dosud byly vyhotoveny tři plány péče, poslední z roku (Navrátil 2011) má platnost na roky 2012–2022. V území dosud neprobíhal rozsáhlejší ochranářský management, bylo pouze provedeno označení hranic ZCHÚ, instalována informační tabule, zabezpečen skalní sklep v horní části území a proběhl úklid od odpadků. V lesních porostech probíhaly mírné regulační zásahy spíše charakteru nahodilých těžeb.

b) lesní hospodářství

Lesní porosty pokrývají celé území přírodní památky. V současnosti mají většinou přírodě blízký charakter, v minulých staletích byly ale významně ovlivňovány lidskou činností. Ta na částech území vedla až k dlouhodobějšímu odlesnění. Na mapě stabilního katastru z roku 1843 jsou vyznačeny dvě nelesní enklávy – větší zaujímá mírnější svahy (dosud zřetelně terasované) nad pravým břehem potoka v jižní části území, menší se nachází na dně údolí pod vodopádem. Na dolním bezlesí je vyznačena louka s roztroušenými dřevinami a úzkým pruhem orné půdy, horní bezlesí tvoří malé políčko obklopené pastvinou. Dolní enkláva se ve zbytcích udržela ještě do 60. let 20. století. Dokladem dřívější intenzivní přítomnost člověka v údolí jsou i tři skalní sklepy vytesané v pískovcovém masivu nad vodopádem. Prostorové parametry těchto skalních staveb detailně uvádí Veselý (2001), předpokládané stáří sklepů však nezmiňuje. Nápadné prohlubně, které zřejmě byly základem dávných staveb, se nacházejí i v jihozápadní části území, v návaznosti na již zmíněnou větší nelesní enklávu. Mohlo se jednat o stáje či jiné objekty hospodářského nebo i obytného účelu. 

Lze předpokládat, že lesy dnešní přírodní památky byly v minulých stoletích dalekosáhle ovlivněny hospodářskou činností, tj. byly mýceny, pásl se v nich dobytek, sbíralo palivové dřevo a stelivo pro dobytek, vyřezávala se mladina. To nutně vedlo ke změnám v druhové skladbě porostů a ke zjednodušení jejich věkové struktury. Tyto vlivy byly později setřeny cílenou pěstební činností a později též přírodními procesy, jejichž výsledkem je současný stav. Na zmíněné mapě stabilního katastru je na území rezervace kromě zmíněných dvou enkláv (cca 20 % území) vyznačen les. Ten mohl ve své době být i silně proředěný nebo i převážně mladý, což by snad bylo možné ověřit v archivních pramenech, pokud se dochovaly. Na nejstarším leteckém měřickém snímku z roku 1938 je na většině území patrný vzrostlý les, který je v západní části území proředěný a víceméně listnatý, ve východní pak zapojený a s vysokým podílem jehličnatých dřevin, patrně spíše smrku než borovice. Z jihu do území klínovitě proniká již zmiňovaná zemědělská enkláva. Na pozdějších leteckých snímcích z 50. a 60. let jsou již porosty po obou stranách údolí zapojené a převážně listnaté (pokud to kvalita snímků umožňuje posoudit), bezlesí na jihu postupně zaniká. V posledních desetiletích neprobíhá na území přírodní památky výraznější hospodářská činnost, což je dáno věkem porostů, které již dosáhly stádia kmenoviny, ne však ještě mýtného věku. Pouze v přístupných částech území byly prováděny nahodilého těžby menšího objemu. V současnosti jsou lesní porosty na území přírodní památky zahrnuty do kategorie lesa zvláštního určení.

c) myslivost 

Z aktuálního stavu lesních porostů a pobytových stop lze usuzovat, že početní stavy zvěře nejsou v této lokalitě příliš vysoké. Při jihozápadním okraji území se nacházelo krmné zařízení, na něž upozorňuje předchozí plán péče a požaduje jeho odstranění, jelikož zřizovací výnos umístění podobných zařízení na území přírodní památky nedovoluje.

d) rekreace a sport

Území přírodní památky je pouze minimálně navštěvováno, jelikož sem nevede žádná značená turistická cesta ani kvalitnější neznačená cesta, která by územím napříč procházela. Přístup k vodopádu, který je zdejší hlavní atrakcí, je po málo užívané lesní cestě, která vychází z louky vedle obytné zástavby. Přístup zdola proti proudu potoka je v současnosti zablokován množstvím popadaného dřeva (uhynulé jasany), při jižním okraji ZCHÚ je navíc překážkou široký průsek elektrovodu, který je hustě zarostlý výmladky dřevin. V území jsou patrné známky občasného táboření, potenciálně jsou zde i podmínky pro horolezecké aktivity, ty však budou ale spíše ojedinělé.

2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy

PP je součástí CHOPAV Severočeská křída

Územní plán obce Stvolínky

Lesní hospodářský plán pro LHC Česká Lípa s platností na r. 2013–2022.

Oblastní plán rozvoje lesů pro PLO 18. Severočeská pískovcová pahorkatina a Český ráj, s platností od r. 2001 (dosud neaktualizovaný).

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích

	Přírodní lesní oblast
	18 – Severočeská pískovcová plošina a Český ráj

	Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod
	LHC Česká Lípa

	Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha)
	5,15 ha

	Období platnosti LHP (LHO)
	1. 1. 2014 – 31. 12. 2023

	Organizace lesního hospodářství
	Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Česká Lípa


Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

	Přírodní lesní oblast: 18 – Severočeská pískovcová plošina a Český ráj

	Soubor lesních typů (SLT)*
	Název SLT
	Přirozená dřevinná skladba SLT
	Výměra (ha)
	Podíl 
(%)

	0K
	Kyselý (dubo-bukový) bor
	BO 8, DB 1, BK 1, BŘ (SM) 
	0,59
	11,5

	0Z
	Reliktní bor
	BO 9, BŘ 1, DB, (BK), (SM) 
	0,28
	5,5

	2K
	Kyselá buková doubrava
	DB 7, BK 3, BO, JŘ, (HB, LP) 
	0,54
	10,6

	2S
	Svěží buková doubrava 
	DB 6, BK 3, HB 1, LP 
	0,32
	6,1

	3A
	Lipodubová bučina 
	BK 5, LP 2, DB 1, JV 1, JD 1, (JS) 
	1,78
	34,5

	3O
	Jedlodubová bučina 
	BK 3, DBL 3, JD 4, LP, OS 
	0,43
	8,4

	3S
	Svěží dubová bučina 
	BK 5, DB 3, LP 1, JD 1, HB 
	0,20
	3,8

	3U
	Javorová jasenina 
	JS 4, BK 2, JD 2, JV 2, SM, DB, LP, JL 
	1,01
	19,7

	Celkem
	
	5,15
	100,0


*) údaje v tabulce jsou desítkách procent, druhová skladba dle OPRL, výměry LT stanoveny digitalizací typologické mapy; zanedbán SLT 3K, který do území zasahuje pouze nepatrně

Přílohy: 

T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů 

M4 – Lesnická mapa typologická
M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů
2.4.2 Základní údaje o útvarech neživé přírody

Do této kategorie spadají skalní výchozy, které jsou nerovnoměrně rozšířeny po celém území, zejména při úpatí svahů, rozsáhlejší skalní útvar se nachází v jv. části přírodní památky. Nejvýznamnějším útvarem je úzká skalní soutěska jíž protéká hlavní větev Kolenského potoka, která zde vytváří několikastupňový nepravý vodopád. 

Přílohy:
T1 – Popis dílčích ploch a objektů na lesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

A. ekosystémy

	ekosystém: 
	L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, L3.1 Hercynské dubohabřiny, L4 Suťové lesy, L7.3 Subkontinentální borové doubravy, L8.1 Boreokontinentální bory

	indikátory cílového stavu
	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům

	rozloha ekosystému (min. 5 ha)
	Výše uvedené lesní přírodní biotopy zaujímají prakticky celé území přírodní památky (s plošně nepatrnou výjimkou skalních výchozů), změna je tudíž možná jen směrem dolů, v případě holosečné těžby anebo úplného rozpadu lesa na větší souvislé ploše. 

	
	stav:
	dobrý

	
	trend vývoje:
	setrvalý

	převažující stupeň přirozenosti „les přírodě blízký“
	Stávající lesy v ZCHÚ většinově splňují kritéria lesa přírodě blízkého, jelikož jde o porosty utvářené v posledních nejméně 50 letech převážně přírodními procesy, pouze s omezenými hospodářskými zásahy. Určitou výjimkou jsou smíšené lesy borovice, dubu a dalších dřevin v jihozápadní části PP, které byly založeny na dřívější zemědělské půdě a v nichž dosud probíhá lokální, spíše nahodilá těžba. Tyto porosty tvoří přechod ke stupni přirozenosti „les významný pro biodiverzitu“.

	
	stav:
	dobrý

	
	trend vývoje:
	setrvalý

	různorodá druhová skladba lesa odpovídající přírodním podmínkám
	Lesní porosty v ZCHÚ se vyznačují pestrým druhovým složením, v závislosti na stanovištních podmínkách. I když druhové složení alespoň některých částí lesa bylo v minulosti ovlivněno pěstebními zásahy, tyto kulturní vlivy byly s postupem času do značné míry překryty přírodními procesy, v důsledku čehož dnes v žádné větší části porostu zcela nepřevažuje jediná dřevina.

	
	stav:
	dobrý

	
	trend vývoje:
	setrvalý

	porosty s bohatou prostorovou výstavbou
	Lesní porosty v ZCHÚ jsou takřka bez výjimky zralejšího věku, ve stádiu kmenoviny, vzhledem ke složitým terénním podmínkám a místy probíhajícím rozpadům (postupné hynutí smrku a jasanu) však mají často zřetelně vyvinutou etážovitou strukturu. Na druhou stranu ale v území chybí skutečně staré porosty i jednotlivé stromy blížící se fyzickému věku.

	
	stav:
	dobrý

	
	trend vývoje:
	setrvalý

	probíhající přirozená obnova hlavních dřevin
	V prosvětlených částech lesních porostů je zpravidla přítomno poměrně bohaté zmlazení různých dřevin, které obvykle dobře odrůstá, škody způsobené okusem zvěří nejsou patrné. Místy zmlazuje i SM, na mnoha místech též BK, který je v dospělém porostu poměrně málo zastoupen. Slabší je přirozená obnova DBZ, nyní nejvíce zastoupené dřeviny na území PP. 

	
	stav:
	dobrý

	
	trend vývoje:
	setrvalý


B. druhy

	druh: 
	vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

	indikátory cílového stavu
	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům

	stabilní výskyt vláskatce na alespoň třech místech v území
	Aktuální stav rozšíření této vzácné kapradiny nebyly během terénního šetření pro účely plánu péče ověřen. Jedná se o druh s atlantským rozšířením, který v ČR vzhledem ke klimatickým podmínkám (mrazivé zimy) přežívá pouze ve formě málo nápadného gametofytu. Výskyt z území PP uvádí Knauerová (2002) a Turoňová (2001, NDOP). Dle Knauerové druh v území roste na třech místech, přičemž první dvě lokality se nacházejí v pravém břehu rokle po vodopádem a třetí ve skalní stěně na jv. území (bezlesí 101). Jde zřejmě o velmi maloplošné výskyty, velikost populací uvádí autorka jen u nejhořejší lokality, kde se má jednat o dvě kolonie na ploše cca 1 dm2. Vzhledem k tomuto zřejmě velmi omezenému rozšíření jde o druh potenciálně zranitelný. K jeho ohrožení by kromě přímého narušení skalního biotopu mohly přispět výrazné změny klimatického a světelného režimu.

	
	stav:
	neznámý

	
	trend vývoje:
	neznámý


	druh: 
	bledule jarní (Leucojum vernum)

	indikátory cílového stavu
	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům

	stabilní výskyt bledulí na více místech v údolnici
	Bledule roste početněji na třech místech v území. Při severní hranici území a zároveň při okraji lesa vytváří bledule porost o rozměru cca 4×15 m, s menšími výsadky v okolí. Tato lokalita se ale již nachází převážně vně území PP. Jednotlivé trsy bledulí rostou na dně údolí pod vodopádem, největší lokalita v rámci PP se nachází v dolní části údolí, kde se jedná o nesouvislý porost s celkovou plochou kolem 5 m2. Poměrně velký porost bledule se dále nachází v zalesněné rokli v sz. části ochranného pásma. Uvedené lokality jsou součástí početnějších a místy i pospolitých výskytů bledulí v širším území, kde bleduli jarní nelze označit za vysloveně vzácný druh.

	
	stav:
	dobrý

	
	trend vývoje:
	setrvalý


C. útvary neživé přírody 

	útvar: 
	skalní výchozy v roklinatém údolí

	indikátory cílového stavu
	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům

	skalní povrchy nejsou narušovány lidskou činností
	Skalní výchozy byly člověkem narušovány v minulosti, kdy v nich byly hloubeny sklepy a základy různých staveb. Sklepy v horní části území byly v nedávné době zasypávány komunálním odpadem (malé černé skladky). Skalní převisy jsou užívány k občasnému táboření, což s sebou nese také určité znečištění, narušení půdního povrchu, případně zanášení skal sazemi z ohnišť. V současnosti jsou uvedené vlivy vcelku mírné a spíše sporadické. K minimálnímu ovlivnění dochází i v případě úzké skalní soutěsky s vodopádem, neboť lokalita není turisticky zpřístupněna a je poměrně nesnadné se do území dostat.

	
	stav:
	dobrý

	
	trend vývoje:
	setrvalý


2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Původním předmětem ochrany je geomorfologický útvar skalní soutěsky s vodopádem. Druhým předmětem ochrany, který ve stávajícím zřizovacím předpisu ovšem není výslovně zmíněn, je ochrana přírodě blízkých lesů ve svazích a při okrajích hlubokého údolí. Tyto dílčí zájmy lze naplňovat tak, aby nebyly ve vzájemném rozporu. Skalní útvary je třeba udržovat v přírodním stavu, tj. nijak je mechanicky nenarušovat, v úvahu připadá jen odklízení případných odpadků. Lesní porosty v současnosti nevyžadují (z pohledu ochrany přírody) intenzivnější péči a lze je ponechat víceméně přírodnímu vývoji. Případné těžební zásahy by se měly na místa, kde mýcením a případným vyklizením dřeva nemůže docházet k narušení skalních povrchů. Současně je žádoucí zachovat stinný ráz dna údolí (ten je zčásti dán již reliéfem), tj. neumisťovat zde pokud možno žádné těžby.

3. Plán zásahů a opatření 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

a) péče o lesní ekosystémy na lesních pozemcích

Rámcová směrnice péče o lesní porosty na lesních pozemcích 

	Číslo směrnice
	Kategorie lesa
	Soubory lesních typů
	Cílový předmět ochrany

	1
	les zvláštního určení
	0K, 0Z, 2K, 2S, 3A, 3O, 3S, 3U 
	L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, L3.1 Hercynské dubohabřiny, L4 Suťové lesy, L7.3 Subkontinentální borové doubravy

	Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin

	SLT 
	Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)

	0K, 0Z

2K, 2S, 3S, 3O

3A

3U
	BO 80, DBZ 10, BR 10, SM, JR

DB 60, BK 30, LP, HB, BO, BR

DB 30, BK 30, LP 20, HB 10, JV, KL

BK 40, LP 20, HB 20, JV, KL, JLH, SM, JS

JS 30, BK 20, LP 20, HB 20, OL 10, SM, JLH

	Porostní typ A
bohatě smíšený listnatý

	Základní rozhodnutí

	Hospodářský způsob (forma)

	účelový výběr

	Obmýtí*
	Obnovní doba*

	fyzický věk
	nepřetržitá

	Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty

	strukturně bohatý, pestře smíšený les extenzivně využívaný nepasečným způsobem 

	Způsob obnovy a obnovní postup

	jednotlivý výběr v dopravně přístupných polohách, na nepřístupných místech ponechaný samovolnému vývoji, v jz. části území (por. sk. 505A11b) postupné vytěžení BO

	Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu

	přirozená obnova všech dostupných dřevin, včetně keřů, jen v případě dlouhodobé absence přirozené obnovy na větších plochách umělá obnova stanovištně vhodných dřevin

	Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)

	SLT
	druh dřeviny
	komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově

	
	
	

	Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů

	

	dle potřeby šetrné uvolnění cílových dřevin, zejména DB, BK a LP

	Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb

	

	škody menšího rozsahu se nezpracovávají, obecně je preferováno ponechávání části stromového inventáře na dožití a přirozenému rozpadu; větší škody zpracovat a dle možností vyklidit z porostu 

	Poznámka

	


Přílohy: 

M4 – Lesnická mapa typologická 

M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) lesy na lesních pozemcích

Na návrhové období plánu péče nejsou žádná opatření v lesních porostech z hlediska zájmů ochrany přírody vyžadována. Dlouhodobě je preferováno ponechání lesů samovolnému vývoji případně šetrné hospodaření v méně exponovaných částech územích nepasečnými postupy. Vzhledem ke značné terénní členitosti území to prakticky připadá v úvahu jen v okrajových částech přírodní památky, zejména při jihozápadním okraji, kde se také nachází hospodářsky nejvíce ovlivněný porost na původně zemědělské půdě. Těžební zásahy při úpatí svahů jsou problematické jak z hlediska narušení přírodního vývoje porostů (dnes již víceetážové porosty s kontinuální přirozenou obnovou), tak i kvůli nevyhnutelnému narušení terénu při vyklízení dřeva v údolnici. Ze stejných důvodů není navrhována ani likvidace polomu po hynoucím jasanu.

Příloha: 

T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 – Mapa dílčích ploch a objektů 

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Ochranné pásmo přírodní památky je stanoveno v zákonné padesátimetrové šíři po celém obvodu hranice ZCHÚ. Spadají sem většinou zemědělsky obhospodařované pozemky, menší měrou pak lesní porosty přírodě blízkého charakteru. Jižní část ochranného území zahrnuje průsek elektrovodu s výmladkovým porostem dřevin.

V ochranném pásmu je žádoucí hospodařit šetrnými postupy, které nebudou mít negativní vliv na lesní ekosystémy přírodní památky. Nežádoucí je zorňování, intenzivní hnojení a používání pesticidů. Lesní porosty by neměly být holosečně těženy, obnovu je vhodnější provádět jednotlivým výběrem anebo porosty ponechat přírodnímu vývoji. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat severnímu okraji přírodní památky, kde se nacházejí dvě lokality bledulí (bohatší než ve vlastním chráněném území). Jde o zalesněný zářez hlavního potoka a okraj zpustlé louky u menšího potoka na SV.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Přírodní památka dosud nebyla geodeticky zaměřena a její mapové vymezení (dle mapového serveru AOPK ČR) již neodpovídá současné parcelní situaci. Pruhové značení hranice ZCHÚ v terénu je pak místy nepřesné (jz. část území) a nekonzistentní, v severní části je poměrně husté a vyhovující (zároveň ale již vybledlé), v dalších částech řídké a místy i chybějící. Na přístupových cestách při severním a jižním okraji se nacházejí dvě hraniční tabule. Na další cestě na JZ tabule chybí, přestože její doplnění bylo navrhováno již v předchozím plánu péče.

Vzhledem k uvedeným nedostatkům je provést geodetické zaměření hranice PP a na jeho základě provést nové pruhové značení a doplnění třetí hraniční tabule.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

a) vyhlašovací dokumentace
Současný vyhlašovací předpis z roku 1993 je již zastaralý a vyžaduje nahradit novým. Prvním nedostatkem je parcelní vymezení, které již neodpovídá současné pozemkové situace, chybně uvedena je i její výměra. Novému vyhlášení ZCHÚ musí předcházet geodetické zaměření.

Druhým nedostatkem je stávající předmět ochrany, jímž je pouze geomorfologický útvar, který ovšem zaujímá jen poměrně malou část chráněného území. Nedeklarovaným, ale odborné veřejnosti známým předmětem ochrany je přírodě blízký lesní ekosystém, jenž tvoří mozaika dubohabřin, suťových lesů, potočního luhu a borových doubrav až reliktních borů. 

Navrhované nové znění předmětu ochrany: „druhově bohaté smíšené listnaté lesy přírodě blízkého charakteru s typickou podrostní květenou ve výrazném erozním údolí se skalními výchozy a úzkou soutěskou s nepravým vodopádem.“

b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech

bez návrhu

c) ostatní

bez návrhu

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Vzhledem k minimální návštěvnosti lokality a obtížné vymahatelnosti případných omezení (např. táboření) nejsou žádná opatření navrhována.

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území

Postačí údržba existující informační tabule pod vodopádem. V současnosti se nachází ve velmi dobrém stavu a nevyžaduje údržbu.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Území přírodní památky je nedostatečně pokryté biologickými průzkumy, kromě ojedinělých pozorování zejména ptáků chybí faunistická data. Chybí i průzkum mykologický, lichenologický a bryologický, nedokonalá je i znalost cévnatých rostlin, kde dosud nebyl proveden podrobný inventarizační průzkum. Chybí poznatky o aktuálním rozšíření kapradiny vláskatce tajemného, nalezeného v území před 20 lety.

4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností) 

	Druh zásahu (činnost) 

 
	Odhad množství (např. plochy)
	Četnost zásahu za období plánu péče
	Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč)

	geodetické zaměření
	1210 bm, 35 bodů
	1×
	80 000,–

	obnova hraničního značení
	1210 bm, 3 tabule
	2×
	20 000,–

	obnova informační tabule
	
	1×
	10 000,–

	zabezpečení stropu skalního sklepu
	
	1×
	10 000,–

	úklid odpadků a případná další údržba
	
	2×
	20 000,–

	Náklady celkem (Kč)
	140 000,–


Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů. 

4.2 Použité podklady a zdroje informací

Anonymus (2018): Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma. – MŽP ČR, Praha.

Demek J. & Mackovčin P. [eds.] (2006): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno, 580 pp.

Grulich V. (2017): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. – Příroda, 35: 75–132.

Hejda R., Farkač J. & Chobot K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobartlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612. 

Chobot K. & Němec M. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1 –182.

Chytrý M. [ed.] (2007–2013): Vegetace České republiky. 1.–4. díl. – Academia, Praha.
Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. (eds.) (2019): Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2. – 1168 p., Academia, Praha.

Kučera J., Váňa J. & Hradílek Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: update of the checklist and Red List and a brief analysis. – Preslia 84: 813–850.

Mackovčin P., Sedláček M. & Kuncová J. [eds.] (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. & Sedláček M (eds.), Chráněná území ČR, svazek III. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, Praha, 331 pp.

Míchal I. & Petříček V. [eds.] (1999): Péče o chráněná území II. Lesní společenstva. – Praha, 714 p.

Navrátil P. (2011): Plán péče o přírodní památku Kaňon potoka Kolné na období 2012–2021. – Ms. [depon. in: Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Liberec]

Neuhäuslová Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (1:500 000). – Academia, Praha.

Quitt E. (1971): Klimatické oblasti ČSSR. – Stud. Geogr., Brno, 16: 1-74 (mapa).

Skalický V. (1988): Regionálně fytogeografické členění ČSR. – In: Květena ČSR, díl 1., Acade​mia, Praha, 103-121.

Veselý M. (2001): Přírodní památka “Kaňon potoka Kolné”. – Bezděz, Česká Lípa, 10: 385–393.

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

vlastní terénní šetření v roce 2020 

výpis z rezervační knihy ZCHÚ 

https://mapy.geology.cz/geocr50

https://mapy.geology.cz/pudy

https://portal.nature.cz

https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec
4.3 Seznam používaných zkratek

DP – dílčí plocha

EVL – evropsky významná lokalita

CHKO – chráněná krajinná oblast

IO – individuální ochrana

JPRL – jednotka prostorového rozdělení lesa

LHC – lesní hospodářský celek

LHE – lesní hospodářská evidence

LHP – lesní hospodářský plán

LT – lesní typ

OP – ochranné pásmo

PO – ptačí oblast

PR – přírodní rezervace

psk – porostní skupina

SLT – soubor lesních typů

SPR – státní přírodní rezervace

ZCHÚ – zvláště chráněné území

Zkratky dřevin užívané zejména v tabulkách:

bk
buk lesní (Fagus sylvatica)

bo
borovice lesní (Pinus sylvestris)

bR
bříza bělokorá (Betula pendula)

bRk
bříza karpatská (Betula carpatica)

jd
jedle bělokorá (Abies alba)

jR
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)

kl
javor klen (Acer pseudoplatanus)

kos
borovice kleč (Pinus mugo)

md
modřín opadavý (Larix decidua)

sm
smrk ztepilý (Picea abies)

smp
smrk pichlavý (Picea pungens)

4.4. Podklady pro plán péče zpracoval

RNDr. Richard Višňák, Ph.D., Stráž pod Ralskem

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).
5. Přílohy
Tabulky: 
Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 

(Tabulka k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2).

Mapy:
Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území 

Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
Příloha M3 – Mapa dílčích ploch a objektů 

Příloha M4 – Lesnická mapa typologická 

Příloha M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 

Vrstvy:
Příloha V1 – Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch 

Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje

Tabulka T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

	označení JPRL
	část JPRL
	výměra (ha)
	RS/PT
	zastoupení dřevin (%)
	stupeň přiroz. 
	doporučený zásah
	nal.
	poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)

	505A11a
	
	1,21
	1A
	JS 30, SM 20, HB 10, LPS 10, OL, KL, JVM, JLH, BR, BK+, LIS+
	3c
	bez zásahu
	
	porost na dně údolí, úzká svažitá niva přecházející do úpatních deluvií se skalními výchozy, v horní části nápadný terénní stupeň; pestře smíšené porosty, v dolní části do značné míry rozpadlé v důsledku probíhajícího hynutí jasanu, s probíhající přirozenou obnovou různých dřevin, vč. buku a místy i smrku, v horní části porost zapojený 

	505A11b
	
	1,80
	1A
	DBZ 55, BO 25, BK 20, LPS, BR, KL, JVM, SM, LIS, JR, BRK
	3c
	bez zásahu
	
	porost v jihozápadní části území, v členitém svahu s pozůstatky umělého terasování, z velké části na dřívější zemědělské půdě; porost různorodého složení, z velké části s převahou dubu a dosud hojnou borovicí, dílem již hynoucí, část dubů byla vyvrácena – nahodilé těžby; stupeň přirozenosti 3c až 5

	505A13
	
	2,10
	1A
	DBZ 45, HB 30, LPS 10, BK 10, BO 5, SM, BR, KL, JVM, BB, BRK, LPV, LIS
	3c
	bez zásahu
	
	rozsáhlý porost po obou stranách údolí, členitý terén s příkrými svahy a skalními stupni, při úpatí deluviálně obohacené polohy, levý břeh údolí směrem na jih přechází do kyselých poloh; druhově pestrý porost proměnlivého složení, s převahou dubu v západní části, s habrem v severním a severovýchodní části, na JV s hojnou borovicí – fragment reliktního boru, při úpatí skal nad levým břehem potoka místy hojný smrk 

	505A101
	
	0,04
	1A
	bezlesí
	3c
	bez zásahu
	
	skalní útvar v jv. části ZCHÚ s nesouvislým porostem ± zakrslých dřevin


RS/PT = rámcová směrnice/porostní typ; nal = stupeň naléhavosti: 1 – zásah nutný, 2 – zásah potřebný, 3 – zásah doporučený, odložitelný

PAGE  

