Příloha T1: Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

| označení dílčí plochy | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | naléhavost | termín provedení | interval provádění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,9 | Pravidelně strojově kosená druhově chudší ovsíková louka vzniklá zatravněním pole v 90. letech 20. století následně dosévaná regionální travní směsí. Ve východním cípu louky stojí úly. Cíl péče: druhově bohatá ovsíková louka | Mozaikovité sečení lučních porostů (lehká či těžká mechanizace). Úklid pokosené hmoty. | 1 | 1. seč: 15. 5. – 30. 6. 2. seč: 15. 8. – 15. 10. | 2× za rok |
|  |  |  | Obohacení luk dosevem regionální travní směsí či zeleným senem | 3 | duben–květen červenec - pol. září | jednorázově |
|  |  |  | Ruční kosení ruderální vegetace či neofytů (křovinořezem) | 1 | 1. seč: 15. 5. – 30. 6. 2. (–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2(3)× za rok |
| 2a; 2b | 0,09 | Pískovna – dvě oddělené mělčí tůně, v době vyšších stavů podzemní vody bývají tůně propojené, porostlé okřehkem menším (Lemna minor) a o. trojbrázdým (L. trisulca) a s litorální vegetací – hl. orobincem širolistým (Typha latifolia), o. úzkolistým (T. angustifolia), zevarem vzpřímeným (Sparganium erectum) a dvouzubcem černoplodým (Bidens frondosa). Uprostřed západní tůně je menší ostrůvek. Tůně jsou biotopem řady obojživelníků – hl. čolka obecného (Lissotriton vulgaris), skokana štíhlého (Rana dalmatina) či skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus). Místy odpadky. Cíl péče: Tůně s makrofytní a litorální vegetací a rozmnožujícími se obojživelníky | Kosení či ruční vytrhávání litorální vegetace (hl. orobince, zevaru a dvouzubce) | 3 | vytrhávání: 15. 3. – 15. 6. či 1. 9. – 31. 10. kosení: 15. 6. – 31. 10 či 1. 11. – 31. 1. | 1× za 2–4 roky |
|  |  |  | Kontrola zazemňování tůně, v případě nutnosti pozvolné (a částečné) prohloubení, vždy se zřetelem na výskyt cílových druhů | 3 | celoročně (odbahnění 15. 9. – 15. 11. či podle aktuální situace) | jednorázově |
|  |  |  | Úklid odpadků | 2 | celý rok | dle potřeby |
|  |  |  | odstranění nepůvodních, invazních druhů ryb z tůně | 2 | pozdní léto/podzim | 1× za 5–10 let |
| 4a - 4g | 1,15 | Výsadby či nálety dřevin po okrajích PP či v okolí pískovny a převahou listnatých dřevin, u pískovny se vzácným výskytem trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) či topolu černého (okolí pískovny se zbytky velmi sešlapávaných trávníků a při okrajích s ruderální vegetací místy s vyšším zastoupením celíku kanadského (Solidago canadensis). V okolí pískovny roztroušeně odpadky a ohniště. Cíl péče: rozvolněné až zapojené porosty listnatých dřevin bez výskytu neofytů | Likvidace akátu (výřez či kroužkování, použití herbicidu) | 1 | srpen–říjen | dle potřeby |
|  |  |  | Výřez či ořez dřevin (výchovný či zdravotní) | 3 | 15. 10. – 15. 3. | jednorázově |
|  |  |  | Kosení ruderální vegetace, sešlapávaných trávníků či výmladků dřevin (křovinořez) | 1 | 1. seč: 15. 5. – 30. 6. 2.(–3.) seč: 15. 8. – 31. 10. | 1–2(3)× za rok |
|  |  |  | úklid odpadků | 2 | celý rok | dle potřeby |

naléhavost – stupně naléhavosti jednotlivých zásahů pro období platnosti plánu péče se uvádí podle následujícího členění:

      - stupeň – zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

      - stupeň – zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),

      - stupeň – zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany v období platnosti plánu péče, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).